> gdp-slep-studio / licencias / camino-rpa / costos

INFORME 08.1.3  ·  SERIE DE INFORMES GDP-SLEP STUDIO

Camino RPA

· costos

Costos detallados de las tres propuestas: A1 · Costo cero · A2 · Óptima · A3 · Avanzada

Bases de cálculo, stack tecnológico con el costo de cada tecnología, comparativo de las tres propuestas con su costo del primer año y recomendación económica.

| ORGANIZACIÓN | Dirección de Educación Pública (DEP) |
| --- | --- |
| UNIDAD | Subdepartamento de Gestión y Desarrollo de Personas para los SLEP (GDP-SLEP) |
| PROYECTO | GDP-SLEP Studio · Aplicación 2: Automatización de licencias médicas |
| TIPO DE INFORME | Informe de costos · Camino RPA (robot de software asistido) |
| ELABORADO POR | César Torres · Desarrollador (honorarios) |
| DIRIGIDO A | Claudia Manzano · Jefatura directa |
| PERÍODO | Piloto oct–nov 2026 · primer año de operación |
| FECHA | 16 de octubre de 2026 |
| VERSIÓN | 1.0 |
| CLASIFICACIÓN | Uso interno |

Acompaña al Informe 08.1.2, que describe técnicamente las tres propuestas, y al 08.1.1, que las analiza en lo legal.

DOCUMENTO  /  ficha

# Ficha del documento

| CAMPO | DETALLE |
| --- | --- |
| Título | Informe 08.1.3 — Camino RPA · costos |
| Serie | Acompaña a los Informes 08.1.1 (marco legal) y 08.1.2 (técnico). Los montos de este informe no aparecen en el Informe 08 (factibilidad general) |
| Objeto | Cuantificar, con el mayor detalle posible, el costo de las tres propuestas del camino RPA (robot de software asistido) para el piloto, su puesta en marcha en los 36 SLEP y su primer año de operación |
| Propuestas | A1 · Costo cero: Playwright + Python + IA local en CPU (código abierto) · A2 · Óptima: Robot con soporte del fabricante + IA local en GPU básica · A3 · Avanzada: Plataforma de robots con control central + IA local avanzada |
| Horizonte | Primer año: piloto (octubre–noviembre de 2026) + puesta en marcha en los 36 SLEP + 12 meses de operación |
| Elaborado por | César Torres, Desarrollador a honorarios |
| Dirigido a | Claudia Manzano, Jefatura directa · Subdepartamento GDP-SLEP |
| Informes relacionados | Informe 08 (factibilidad) · Informe 08.1.1 (marco legal) · Informe 08.1.2 (técnico) · Informes de costos 08.2.3 (API del PIEE), 08.3.3 (servicios web) y 08.4.3 (mixto) |

### Cómo leer este informe

La sección 01 resume y compara las tres propuestas; la 02 presenta el stack tecnológico con el precio de cada tecnología y el total del primer año; la 03 fija las bases de cálculo y los precios de referencia; la 04 pone las tres propuestas lado a lado en una hoja, y la 05 entrega la recomendación.

QUÉ SE MIDE Los montos son lo que se paga a terceros: licencias, equipos y servicios. Las horas del equipo de la DEP no se valorizan. En las propuestas de costo cero el monto es $0.

DOCUMENTO  /  índice

# Índice

| 01 | Resumen de costos Las tres propuestas comparadas en una página. |
| --- | --- |
| 02 | Stack tecnológico con costos Cada tecnología con su precio y el total del primer año. |
| 03 | Bases de cálculo Indicadores, supuestos y exclusiones. |
| 04 | Comparativo de las tres propuestas Las tres propuestas lado a lado, en una hoja. |
| 05 | Conclusión y recomendación económica Qué propuesta conviene y cuándo. |

SECCIÓN 01  /  resumen

# Resumen de costos

| POR QUÉ El Informe 08.1.2 describe tres formas de construir el mismo robot asistido; en el primer año su costo va de cero a más de cincuenta millones. | PARA QUÉ Dar a la jefatura los montos completos de cada propuesta para elegir con información. | CÓMO Modelo de costos con precios de lista al 1-oct-2026 y horizonte de un año: piloto, puesta en marcha y 12 meses de operación. |
| --- | --- | --- |

| $0 A1 · Costo cero: costo del primer año | $11,5 MM A2 · Óptima: costo del primer año | $53,5 MM A3 · Avanzada: costo del primer año | $34 – $42 costo por licencia tramitada en A2 |
| --- | --- | --- | --- |

| CONCEPTO | A1 · COSTO CERO | A2 · ÓPTIMA | A3 · AVANZADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Piloto oct–nov 2026 | $0 | $69.444 | $1.413.061 |
| Puesta en marcha en 36 SLEP (una vez) | $0 | $3,1 MM | $18,9 MM |
| Operación (12 meses) | $0 | $8,2 MM | $33,2 MM |
| Costo total del primer año | $0 | $11,5 MM | $53,5 MM |
| Costo por licencia tramitada (primer año) | $0 | $34 – $42 | $161 – $196 |

A1 no tiene costo: usa software libre y la IA local corre gratis en la CPU existente. En A2 casi todo el costo son las licencias del robot para 36 encargados, más la estación de IA básica. A3 cuesta casi cinco veces A2 por la plataforma de robots, el control central, el partner y la estación de IA avanzada.

CONCLUSIÓN ECONÓMICA A1 es la única sin costo: todo es software libre o equipo existente. A2 cuesta $11,5 MM, casi todo en licencias del robot, y da soporte del fabricante. A3 cuesta $53,5 MM y exige una compra mayor (Informe 08.1.1): no se justifica para un robot asistido de una sola tarea.

SECCIÓN 02  /  stack · costos

# Stack tecnológico con costos

| POR QUÉ El Informe 08.1.2 detalla qué tecnología usa cada propuesta; aquí cada una lleva su precio. | PARA QUÉ Ver en una sola tabla todo lo que hay que pagar o aportar en cada propuesta, tecnología por tecnología. | CÓMO La misma tabla de la sección 02 del Informe 08.1.2: en cada celda, precio, plan, cálculo, periodicidad y fuente. El total del final es el costo del primer año y coincide con las secciones 01 y 04. |
| --- | --- | --- |

CÓMO LEER  ■ Costo cero    ■ Óptima    ■ Avanzada   ·   En cada celda: la tecnología y, debajo, su precio, plan, cálculo, periodicidad y fuente.

| CAPA | A1 COSTO CERO | A2 ÓPTIMA | A3 AVANZADA |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 ESTACIÓN DEL ENCARGADO una por SLEP · 36 en total |  |  |  |
| Hardware | Equipo existente: Intel Core i5 8.ª gen. o Ryzen 5, 8 GB RAM (16 GB recomendado), SSD 256 GB, pantalla 1920×1080 $0 Equipo ya existente en cada SLEP | Equipo existente: Intel Core i5 8.ª gen. o Ryzen 5, 8 GB RAM (16 GB recomendado), SSD 256 GB, pantalla 1920×1080 $0 Equipo ya existente en cada SLEP | Equipo existente (mismas características) + segundo monitor 24" Full HD $240.000 piloto + $4.320.000 al escalar Monitor 24": $120.000 c/u [estim.] Piloto 2026: 2 estaciones Escala 2027: 36 estaciones, una vez |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro o Enterprise 24H2 o superior $0 Licencia de Windows incluida en el equipo existente | Windows 11 Pro o Enterprise 24H2 + cuenta Microsoft 365 institucional (Entra ID) $0 Windows y Microsoft 365 ya existentes en la DEP | Windows 11 Pro o Enterprise 24H2 o superior $0 Licencia de Windows incluida en el equipo existente |
| Navegador | Microsoft Edge o Chromium con perfil dedicado y depuración local (solo 127.0.0.1) $0 Navegador gratuito | Microsoft Edge con la extensión de Power Automate · perfil dedicado $0 Navegador y extensión gratuitos | Edge o Chrome con la extensión de UiPath · perfil dedicado $0 Extensión incluida con UiPath |
| Lenguaje y entorno | Python 3.12, empaquetado dentro del ejecutable $0 Código abierto · licencia PSF | Lenguaje de flujos de Power Automate para escritorio (bajo código) Incluido en la licencia Se paga en la franja 03 · «Robot» | Flujos XAML de UiPath con expresiones VB.NET Incluido en la licencia Se paga en la franja 03 · «Robot» |
| Motor de automatización | Playwright para Python 1.5x, conectado por CDP al navegador abierto $0 Código abierto · Apache-2.0 | Power Automate para escritorio (versión mensual) con licencia Premium por encargado Incluido en la licencia Se paga en la franja 03 · «Robot» | UiPath Studio (construcción) y UiPath Assistant (ejecución) 2025.10 LTS Incluido en la licencia Se paga en la franja 03 · «Robot» |
| Librerías | pandas y openpyxl (planilla) · httpx (API) · pydantic (validación) · keyring (secretos) · structlog (registro) · holidays (feriados) $0 Código abierto · BSD y MIT | Acciones nativas de Excel, archivos, variables y HTTP hacia GDP-SLEP Studio Incluido en la licencia Se paga en la franja 03 · «Robot» | Actividades de Excel y HTTP Request; bibliotecas propias publicadas en Orchestrator Incluido en la licencia Se paga en la franja 03 · «Robot» |
| Ventana de confirmación | Formulario Tkinter (incluido en Python) con el resumen y los botones Confirmar · Corregir · Omitir $0 Incluido en Python | Formulario personalizado de Power Automate para escritorio Incluido en la licencia Se paga en la franja 03 · «Robot» | UiPath Forms Incluido en la licencia Se paga en la franja 03 · «Robot» |
| Credencial de servicio | Token de GDP-SLEP Studio en el Administrador de credenciales de Windows (keyring); nunca la ClaveÚnica $0 Incluido en Windows | Token en conexión segura de Power Automate o en Azure Key Vault (si TI lo provee) $0 Incluido en Premium Key Vault solo si TI ya lo tiene | Token como Credential Asset de Orchestrator Incluido en la licencia Se paga en la franja 03 · «Control central» |
| Empaquetado e instalación | PyInstaller + instalador Inno Setup; ejecutable firmado con certificado de TI $0 Código abierto Certificado de firma ya existente en TI | Flujo compartido en una solución de Power Platform Incluido en la licencia Se paga en la franja 03 · «Robot» | Paquete .nupkg publicado en Orchestrator; Assistant lo descarga Incluido en la licencia Se paga en la franja 03 · «Control central» |
| Registro local | Archivo rotativo de 7 días sin datos clínicos ni montos; trazas y capturas de Playwright desactivadas $0 Incluido en el desarrollo | Historial de ejecución con registro de entradas y salidas desactivado; capturas de error desactivadas Incluido en la licencia Se paga en la franja 03 · «Robot» | Registros de Robot en nivel "Information"; capturas de error desactivadas Incluido en la licencia Se paga en la franja 03 · «Robot» |
| 02 SERVIDOR, PLATAFORMA E IA LOCAL en el servidor de TI de la DEP |  |  |  |
| Servidor de aplicación | Máquina virtual existente en el servidor de TI: 2 vCPU, 4 GB RAM, 50 GB SSD, compartida con el Validador $0 Ya existe en el servidor de TI | Máquina virtual existente en el servidor de TI: 2 vCPU, 4 GB RAM, 50 GB SSD, compartida con el Validador $0 Ya existe en el servidor de TI | Máquina virtual existente en el servidor de TI: 2 vCPU, 4 GB RAM, 50 GB SSD, compartida con el Validador $0 Ya existe en el servidor de TI |
| Servidor de IA | Sin equipo nuevo: el modelo corre en la CPU de una máquina virtual existente de TI (4 vCPU, 16 GB RAM) $0 Equipo ya existente en TI Sin compra ni consumo adicional relevante | Estación de IA básica: GPU 16 GB, 64 GB RAM, NVMe 2 TB + UPS 1 kVA $1.950.000 una vez + $180.000 al año Estación: $1.800.000 [estim.] UPS 1 kVA: $150.000 [estim.] Energía: $180.000 al año [estim.] Compra 2027 | Estación de IA avanzada: GPU 32 GB, 128 GB RAM, RAID 1, UPS 2 kVA; compartida con el Informe 12 $7.500.000 una vez + $1.254.000 al año Estación completa con UPS: $7.500.000 con IVA (Informes 12–13) Energía: $552.000 al año Mantención del equipo: $702.000 al año Compra 2027 |
| Motor de IA y modelo | LAYA (motor FastAPI) + Ollama en CPU con Qwen3 4B–8B $0 Código abierto · Apache-2.0 y MIT | LAYA (motor FastAPI) + Ollama en GPU con Qwen3 8B–14B $0 Código abierto · Apache-2.0 y MIT | LAYA (motor FastAPI) + vLLM en GPU con Qwen3 14B–32B y Ollama en CPU de respaldo $0 Código abierto · Apache-2.0 y MIT |
| IA en la nube (sin datos personales) | No se usa $0 Sin servicio externo | Claude Team Standard · 2 asientos $555.549 al año 20 USD/asiento/mes (anual) × 2 × 12 + IVA 19% Mínimo del plan: 2 asientos Fuente: Anthropic, oct-2026 | Claude Team (1 Premium + 1 Standard) + API Sonnet 5.5 $2.222.196 al año Team: (100 + 20) USD/mes × 12 API: 2 / 10 USD por millón; 10 M entrada + 2 M salida al mes [supuesto] + IVA 19% · Fuente: Anthropic, oct-2026 |
| Sistema operativo del servidor | Ubuntu Server 24.04 LTS $0 Libre y gratuito | Ubuntu Server 24.04 LTS + controlador NVIDIA y CUDA 12 en la estación de IA $0 Ubuntu libre Controlador y CUDA gratuitos de NVIDIA | Ubuntu Server 24.04 LTS + controlador NVIDIA y CUDA 12 en la estación de IA $0 Ubuntu libre Controlador y CUDA gratuitos de NVIDIA |
| Backend y base de datos | GDP-SLEP Studio: Node.js 24 LTS · NestJS 11 · MySQL 8.4 LTS; módulo Licencias con servicios /api/licencias $0 Código abierto · MIT y GPLv2 | GDP-SLEP Studio: Node.js 24 LTS · NestJS 11 · MySQL 8.4 LTS; módulo Licencias con servicios /api/licencias $0 Código abierto · MIT y GPLv2 | GDP-SLEP Studio: Node.js 24 LTS · NestJS 11 · MySQL 8.4 LTS; módulo Licencias con servicios /api/licencias $0 Código abierto · MIT y GPLv2 |
| Frontend | Angular 21: tablero, cola y registro $0 Código abierto · MIT | Angular 21: tablero, cola y registro $0 Código abierto · MIT | Angular 21: tablero, cola y registro $0 Código abierto · MIT |
| Contenedores y proxy | Docker Engine + Compose (sin Docker Desktop) · Nginx con HTTPS $0 Código abierto · Apache-2.0 y BSD Se evita Docker Desktop, que es de pago | Docker Engine + Compose (sin Docker Desktop) · Nginx con HTTPS $0 Código abierto · Apache-2.0 y BSD Se evita Docker Desktop, que es de pago | Docker Engine + Compose (sin Docker Desktop) · Nginx con HTTPS $0 Código abierto · Apache-2.0 y BSD Se evita Docker Desktop, que es de pago |
| Control central de robots | Tablero de GDP-SLEP Studio: ejecuciones, versiones y estaciones $0 Desarrollo propio | Centro de automatización de Power Automate + tablero de GDP-SLEP Studio Incluido en la licencia Se paga en la franja 03 · «Robot» | UiPath Orchestrator en Automation Cloud (versiones, colas sin datos personales, auditoría) + Insights Incluido en la licencia Se paga en la franja 03 · «Control central» |
| Identidad | Cuentas de GDP-SLEP Studio con perfil y alcance por SLEP $0 Incluido en GDP-SLEP Studio | Entra ID de Microsoft 365 para Power Automate + cuentas de GDP-SLEP Studio $0 Entra ID ya incluido en Microsoft 365 de la DEP | Cuentas de Automation Cloud con inicio de sesión Entra ID + cuentas de GDP-SLEP Studio $0 Incluido en UiPath y en Microsoft 365 |
| Monitoreo | Uptime Kuma + alertas del tablero $0 Código abierto · MIT | Alertas de Power Automate + Uptime Kuma $0 Alertas incluidas en Premium Uptime Kuma libre | Alertas de Orchestrator + Uptime Kuma $0 Alertas incluidas en Orchestrator Uptime Kuma libre |
| Repositorio y pruebas | Git en GitLab CE de TI · pytest y Playwright contra una maqueta HTML del PIEE · ruff $0 Código abierto · MIT | Soluciones exportadas a Git (GitLab CE) · entornos desarrollo → producción administrados $0 Entornos incluidos en Premium GitLab CE libre | Git integrado en Studio · Workflow Analyzer · feeds de paquetes en Orchestrator Incluido en la licencia Se paga en la franja 03 · «Robot» |
| Respaldo | Respaldo diario de MySQL y del repositorio con restic en el almacenamiento de TI $0 Código abierto · BSD Almacenamiento de TI ya existente | Respaldo diario con restic + exportación mensual de las soluciones de Power Platform $0 Código abierto · BSD Almacenamiento de TI ya existente | Respaldo diario con restic + respaldo de los paquetes de Orchestrator $0 Código abierto · BSD Almacenamiento de TI ya existente |
| Red y puertos | Salida HTTPS (443) al PIEE y al servidor de la DEP; depuración del navegador solo en 127.0.0.1 $0 Red institucional existente | Salida HTTPS (443) al PIEE, al servidor de la DEP y a los dominios de Power Platform y Microsoft 365 $0 Red institucional existente | Salida HTTPS (443) al PIEE, al servidor de la DEP y a los dominios de UiPath Automation Cloud $0 Red institucional existente |
| 03 COMPONENTES, VERSIÓN Y LICENCIA versiones vigentes a octubre de 2026 |  |  |  |
| Robot | Playwright para Python 1.5x · licencia Apache-2.0 $0 Sin costo de licencia | Power Automate para escritorio (versión mensual, incluido en Windows 11) + Power Automate Premium · comercial, por usuario $69.444 piloto + $7.499.913 al año Premium: 15 USD/usuario/mes + IVA = $17.361 al mes Piloto 2026: 2 usuarios × 2 meses Escala: 36 usuarios × 12 meses, pago anual (primer año) Fuente: lista Microsoft, oct-2026 | UiPath Studio y Assistant 2025.10 LTS · licencia Attended comercial, por usuario $0 piloto + $17.499.797 al año Piloto 2026: prueba Enterprise de 60 días, sin costo Attended ≈ 420 USD/usuario/año + IVA = $486.105 Escala: 36 usuarios, pago anual (primer año) Fuente: lista UiPath, oct-2026 [cotizar con partner] |
| Control central | Tablero propio en GDP-SLEP Studio · licencia MIT $0 Sin costo de licencia | Centro de automatización de Power Automate · incluido en Premium $0 Incluido en la fila «Robot» | UiPath Orchestrator + Insights (Automation Cloud) · suscripción comercial anual $9.259.152 al año Plan mínimo ≈ 8.000 USD/año + IVA Pago anual (primer año); en el piloto lo cubre la prueba Enterprise Con más módulos puede llegar a ≈ 20.000 USD/año Fuente: lista UiPath, oct-2026 [cotizar] |
| Lenguaje y bibliotecas | Python 3.12 (PSF) · pandas (BSD) · openpyxl, pydantic, keyring, holidays (MIT) · httpx (BSD) · structlog (MIT/Apache-2.0) $0 Sin costo de licencia | Acciones nativas de Power Automate · incluidas en la licencia $0 Incluido en la fila «Robot» | Actividades UIAutomation, Excel y Web de UiPath · incluidas en la licencia $0 Incluido en la fila «Robot» |
| Empaquetado | PyInstaller 6 (GPL con excepción de empaquetado) · Inno Setup 6 (licencia libre) $0 Sin costo de licencia | Soluciones de Power Platform · incluidas en Premium $0 Incluido en la fila «Robot» | Paquetes .nupkg en feeds de Orchestrator · incluidos $0 Incluido en la fila «Control central» |
| IA local | LAYA (Apache-2.0) · Ollama (MIT) · Qwen3 4B–8B (Apache-2.0) $0 Sin costo de licencia | LAYA (Apache-2.0) · Ollama (MIT) · Qwen3 8B–14B (Apache-2.0) $0 Sin costo de licencia | LAYA (Apache-2.0) · vLLM (Apache-2.0) · Ollama (MIT) · Qwen3 14B–32B (Apache-2.0) $0 Sin costo de licencia |
| GDP-SLEP Studio | Node.js 24 LTS · NestJS 11 · Angular 21 (MIT) · MySQL Community 8.4 LTS (GPLv2) $0 Sin costo de licencia | Node.js 24 LTS · NestJS 11 · Angular 21 (MIT) · MySQL Community 8.4 LTS (GPLv2) $0 Sin costo de licencia | Node.js 24 LTS · NestJS 11 · Angular 21 (MIT) · MySQL Community 8.4 LTS (GPLv2) $0 Sin costo de licencia |
| Plataforma del servidor | Ubuntu Server 24.04 LTS (libre) · Docker Engine (Apache-2.0) · Nginx (BSD) · GitLab CE, Uptime Kuma (MIT) · restic (BSD) $0 Sin costo de licencia | Ubuntu Server 24.04 LTS (libre) · Docker Engine (Apache-2.0) · Nginx (BSD) · GitLab CE, Uptime Kuma (MIT) · restic (BSD) $0 Sin costo de licencia | Ubuntu Server 24.04 LTS (libre) · Docker Engine (Apache-2.0) · Nginx (BSD) · GitLab CE, Uptime Kuma (MIT) · restic (BSD) $0 Sin costo de licencia |
| 04 PERSONAS Y SERVICIOS no son tecnologías, pero forman parte del costo de cada propuesta |  |  |  |
| Capacitación de encargados | Inducción práctica durante el despliegue, sin curso formal $0 Incluida en el despliegue | Curso de 16 h para 15 personas (SENCE) $1.200.000 · una vez 16 h × 15 personas [estim.] Período: 2027, al escalar | Curso de 16 h para 15 personas (SENCE) $1.200.000 · una vez 16 h × 15 personas [estim.] Período: 2027, al escalar |
| Servicios externos | No se contratan $0 Sin contratos con terceros | No se contratan; el soporte de Microsoft viene con la licencia Premium $0 Soporte incluido en la fila «Robot» | Partner certificado de UiPath: arranque (16 h), implementación (80 h) y bolsa de soporte (40 h al año) $1.173.061 piloto + $5.865.306 una vez + $2.932.653 al año Hora de partner: 1,5 UF + IVA = $73.316 [estim.] Piloto 2026: 16 h · Escala 2027: 80 h Soporte: 40 h 12 meses (primer año) |
| TOTAL Primer año: piloto + puesta en marcha + 12 meses de operación | PILOTO 2026 $0 PUESTA EN MARCHA · UNA VEZ $0 OPERACIÓN · 12 MESES $0 TOTAL PRIMER AÑO $0 | PILOTO 2026 $69.444 PUESTA EN MARCHA · UNA VEZ $3.150.000 OPERACIÓN · 12 MESES $8.235.462 TOTAL PRIMER AÑO $11.454.906 | PILOTO 2026 $1.413.061 PUESTA EN MARCHA · UNA VEZ $18.885.306 OPERACIÓN · 12 MESES $33.167.798 TOTAL PRIMER AÑO $53.466.165 |

$0 indica que no hay pago: software libre, algo incluido en otra licencia o un equipo que la DEP ya tiene. 
      
      [estim.] es un valor a confirmar con cotización. Cada ítem del modelo de costos aparece en una sola celda, por eso el total no repite montos.

SECCIÓN 03  /  supuestos

# Bases de cálculo

| POR QUÉ Un costo sin supuestos explícitos no se puede revisar ni actualizar. | PARA QUÉ Dejar a la vista cada indicador, precio y supuesto usado. | CÓMO Indicadores oficiales al 1-oct-2026 y referencias de costos TI de la serie. |
| --- | --- | --- |

## 3.1  Indicadores

| INDICADOR | VALOR | FUENTE O CRITERIO |
| --- | --- | --- |
| Dólar observado | $972,60 | Banco Central, 1-oct-2026 |
| UF | $41.073,57 | Valor al 2-oct-2026 |
| IVA sobre servicios digitales extranjeros | 19% | Ley 21.210 |
| Licencias al mes, 36 SLEP (costo por licencia) | 22.700 – 27.700 | Informe 08.5, sección 01 |
| Horizonte de costos | Primer año | Piloto (oct–nov 2026) + puesta en marcha en los 36 SLEP + 12 meses de operación |

## 3.2  Precios de referencia

| ÍTEM | PRECIO DE LISTA | CON IVA EN CLP | USO |
| --- | --- | --- | --- |
| Power Automate Premium (facturación anual) | 15 USD/usuario/mes · Microsoft, oct-2026 | $17.361 al mes por usuario | A2 |
| UiPath Attended (licencia por usuario) | ≈ 420 USD/usuario/año según partners; la lista oficial puede ser mayor · cotizar | $486.105 al año por usuario | A3 |
| UiPath Orchestrator + Insights (Automation Cloud) | desde ≈ 8.000 USD/año; con más módulos ≈ 20.000 USD · cotizar | $9.259.152 al año | A3 |
| Hora de partner certificado UiPath | 1,5 UF + IVA [estim.] | $73.316 por hora | A3 |
| Segundo monitor 24" Full HD | Estimado de mercado [estim.] | $120.000 por estación | A3 |
| Estación de IA local básica (GPU 16 GB, 64 GB RAM, NVMe 2 TB) | Estimado de mercado [estim.] · cotizar | $1.800.000 · una vez | A2 |
| UPS 1 kVA para la estación básica | Estimado de mercado [estim.] | $150.000 · una vez | A2 |
| Energía de la estación básica | Consumo continuo [estim.] | $180.000 al año | A2 |
| Estación de IA local avanzada (GPU 32 GB tipo RTX 5090, 128 GB RAM, RAID 1, UPS 2 kVA) | Con IVA (Informes 12–13). La GPU sola subió a 3.000–4.000 USD en 2026 · cotizar | $7.500.000 · una vez | A3 |
| Energía de la estación avanzada | Consumo continuo [estim.] | $552.000 al año | A3 |
| Mantención de la estación avanzada | Contrato de soporte [estim.] | $702.000 al año | A3 |
| Capacitación de encargados (16 h × 15 personas) | Curso SENCE [estim.] | $1.200.000 · una vez | A2 · A3 |
| Claude Team Standard (facturación anual) | 20 USD/asiento/mes · Anthropic, oct-2026 | $277.775 al año por asiento | A2 · A3 |
| Claude Team Premium (facturación anual) | 100 USD/asiento/mes · Anthropic, oct-2026 | $1.388.873 al año por asiento | A3 |
| API de Claude · Sonnet 5.5 | 2 / 10 USD por millón de tokens (entrada / salida) · Anthropic, oct-2026 | $2.315 / $11.574 por millón | A3 |
| ChatGPT Business (alternativa evaluada) | 20 USD/usuario/mes, anual · OpenAI, oct-2026 | $277.775 al año por usuario | Referencia |
| Google Workspace con Gemini (alternativa evaluada) | desde ≈ 7–8,40 USD/usuario/mes · cotizar | desde ≈ $97.221 al año por usuario | Referencia |

La tabla incluye solo los ítems que tienen precio; el software libre, lo incluido en otras licencias y los equipos que la DEP ya tiene no se listan porque cuestan $0. [estim.] indica un valor estimado que debe confirmarse con cotización. Los precios de lista pueden variar con acuerdos institucionales del Estado.

## 3.3  Qué no incluye

- El tiempo de los encargados de licencias, que ya existen: la automatización lo libera, no lo agrega.

- El cargo permanente de operación del portal desde 2027 (Informe 13), común a todas las aplicaciones.

- Equipos de los encargados y servidor de TI ya existentes (marginal).

- Las horas del equipo de la DEP que desarrolla y mantiene la solución, ya asumidas por la institución.

- Si la institución ya cuenta con asientos de Claude que puedan asignarse a este trabajo, el costo de la fila «IA en la nube» es $0 adicional.

SECCIÓN 04  /  comparativo

# Comparativo de las tres propuestas

| POR QUÉ Elegir exige ver las tres propuestas lado a lado, no ítem por ítem. | PARA QUÉ Resumir en una hoja qué incluye cada propuesta, cuánto cuesta su primer año y cuándo conviene. | CÓMO Mismo formato de la sección 02, condensado; todos los montos salen de esa tabla. |
| --- | --- | --- |

CÓMO LEER  ■ Costo cero    ■ Óptima    ■ Avanzada   ·   Cada fila resume una dimensión; los montos son del primer año.

| CAPA | A1 COSTO CERO | A2 ÓPTIMA | A3 AVANZADA |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 QUÉ INCLUYE CADA PROPUESTA resumen de la sección 02 |  |  |  |
| Enfoque | Playwright + Python + IA local en CPU (código abierto) | Robot con soporte del fabricante + IA local en GPU básica | Plataforma de robots con control central + IA local avanzada |
| IA local | Sin equipo nuevo: el modelo corre en la CPU de una máquina virtual existente de TI (4 vCPU, 16 GB RAM) | Estación de IA básica: GPU 16 GB, 64 GB RAM, NVMe 2 TB + UPS 1 kVA | Estación de IA avanzada: GPU 32 GB, 128 GB RAM, RAID 1, UPS 2 kVA; compartida con el Informe 12 |
| IA en la nube | No se usa | Claude Team Standard · 2 asientos (coordinación y desarrollo) | Claude Team (1 Premium + 1 Standard) + API de Claude (Sonnet 5.5) en el portal |
| Servicios externos | No se contratan | No se contratan; el soporte de Microsoft viene con la licencia Premium | Partner certificado de UiPath: arranque (16 h), implementación (80 h) y bolsa de soporte (40 h al año) |
| 02 COSTO DEL PRIMER AÑO piloto + puesta en marcha + 12 meses de operación |  |  |  |
| Piloto oct–nov 2026 | $0 Octubre y noviembre de 2026 | $69.444 Octubre y noviembre de 2026 | $1.413.061 Octubre y noviembre de 2026 |
| Puesta en marcha en 36 SLEP | $0 Una vez: equipos y capacitación | $3.150.000 Una vez: equipos y capacitación | $18.885.306 Una vez: equipos y capacitación |
| Operación 12 meses | $0 Licencias, energía y soporte | $8.235.462 Licencias, energía y soporte | $33.167.798 Licencias, energía y soporte |
| Costo por licencia | $0 Total ÷ 272.400–332.400 licencias del año | $34 – $42 Total ÷ 272.400–332.400 licencias del año | $161 – $196 Total ÷ 272.400–332.400 licencias del año |
| 03 CUÁNDO CONVIENE |  |  |  |
| Conviene si… | Se quiere partir sin compras y con código propio | Se escala a 36 SLEP y se quiere soporte del fabricante | TI fija UiPath como estándar para muchos robots |
| TOTAL Primer año por propuesta | TOTAL PRIMER AÑO $0 | TOTAL PRIMER AÑO $11.454.906 | TOTAL PRIMER AÑO $53.466.165 |

SECCIÓN 05  /  cierre

# Conclusión y recomendación económica

| POR QUÉ Elegir una propuesta es elegir entre gasto, soporte y complejidad de mantención. | PARA QUÉ Recomendar qué propuesta conviene y en qué momento. | CÓMO Síntesis de las secciones 01 a 04. |
| --- | --- | --- |

| PROPUESTA | COSTO PRIMER AÑO | CONVIENE SI… | RECOMENDACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 · Costo cero | $0 | Se quiere partir sin compras y con código propio | ● Piloto |
| A2 · Óptima | $11,5 MM | Se escala a 36 SLEP y se quiere soporte del fabricante | ● Escala |
| A3 · Avanzada | $53,5 MM | TI fija UiPath como estándar para muchos robots | ● Solo si TI lo exige |

En el primer año, el camino RPA va de $0 (A1) a $53,5 MM (A3). La diferencia no está en lo que el robot hace —el proceso es idéntico— sino en cómo se distribuye y quién da soporte: A2 paga licencias del robot para 36 encargados y A3 suma la plataforma de robots, el control central y el partner.

Como el robot asistido se recomienda como solución de inicio y para tareas sin servicio web, conviene contratar licencias por un año y no comprometer más antes de saber si otro camino (08.2, 08.3 o 08.4) lo reemplazará.

RECOMENDACIÓN ECONÓMICA Ejecutar el piloto con A1 ($0). Si el anexo comparativo elige el camino RPA para escalar, pasar a A2 con licencias anuales: $11,5 MM el primer año. Descartar A3 ($53,5 MM) mientras haya un solo proceso automatizado.