> gdp-slep-studio / licencias / camino-rpa / general

INFORME 08.1  ·  SERIE DE INFORMES GDP-SLEP STUDIO

Camino RPA

· general

Explicación general del primer camino para automatizar la tramitación de licencias médicas

Qué es, cómo funciona paso a paso, sus tres propuestas (costo cero, óptima y avanzada), ventajas, límites y carta Gantt. Sin lenguaje técnico y sin montos: lo legal, lo que hay que verificar y los riesgos están en el Informe 08.1.1; el detalle técnico, en el 08.1.2, y los costos, en el 08.1.3.

| ORGANIZACIÓN | Dirección de Educación Pública (DEP) |
| --- | --- |
| UNIDAD | Subdepartamento de Gestión y Desarrollo de Personas para los SLEP (GDP-SLEP) |
| PROYECTO | GDP-SLEP Studio · Aplicación 2: Automatización de licencias médicas |
| TIPO DE INFORME | Informe general del camino · RPA (robot de software asistido) |
| ELABORADO POR | César Torres · Desarrollador (honorarios) |
| DIRIGIDO A | Claudia Manzano · Jefatura directa |
| PERÍODO | 1 de octubre – 27 de noviembre de 2026 |
| FECHA | 16 de octubre de 2026 |
| VERSIÓN | 1.0 |
| CLASIFICACIÓN | Uso interno |

Uno de los cuatro caminos evaluados (RPA · API del PIEE · servicios web · mixto). Cada camino tiene cuatro informes: general, marco legal, técnico y costos.

DOCUMENTO  /  ficha

# Ficha del documento

| CAMPO | DETALLE |
| --- | --- |
| Título | Informe 08.1 — Camino RPA · general |
| Para quién | Jefatura y lectores no técnicos: explica el camino sin tecnicismos ni montos |
| Objeto | Que la jefatura entienda qué es el camino RPA, cómo funcionaría y qué se decide, para poder compararlo con los otros tres caminos |
| Las tres propuestas | Costo cero · Óptima · Avanzada (mismo robot, distinto nivel de herramienta y soporte; los montos están en el Informe 08.1.3) |
| Período | 1 de octubre – 27 de noviembre de 2026 |
| Elaborado por | César Torres, Desarrollador a honorarios |
| Dirigido a | Claudia Manzano, Jefatura directa · Subdepartamento GDP-SLEP |
| Informes del camino | 08.1 general (este) · 08.1.1 marco legal · 08.1.2 técnico · 08.1.3 costos |
| Informes relacionados | Informe 08 (factibilidad general) · caminos 08.2 (API del PIEE), 08.3 (servicios web) y 08.4 (mixto) |

### Los cuatro documentos de este camino

| ESTE DOCUMENTO Informe 08.1 General: para entender el camino sin tecnicismos | → | MARCO LEGAL Informe 08.1.1 Qué permite la ley, qué verificar y qué riesgos hay | → | TÉCNICO Informe 08.1.2 Cómo se construye, en detalle | → | COSTOS Informe 08.1.3 Cuánto cuesta cada propuesta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

FIG. 1  Este informe es la puerta de entrada; los otros tres profundizan.

DOCUMENTO  /  índice

# Índice

| 01 | En una página Qué es el camino RPA y qué se pide decidir. |
| --- | --- |
| 02 | Qué es, en palabras simples La idea del robot asistido con un ejemplo. |
| 03 | Cómo funciona paso a paso El recorrido de una licencia, de principio a fin. |
| 04 | Las tres propuestas Costo cero, óptima y avanzada, sin montos. |
| 05 | El marco legal en una página Qué exige la ley a este camino; el detalle está en el Informe 08.1.1. |
| 06 | Ventajas y límites Para qué es bueno y para qué no. |
| 07 | Cuándo estaría listo Carta Gantt general del camino. |
| 08 | Conclusión y decisión Qué recomendamos y qué se aprueba. |

SECCIÓN 01  /  resumen

# En una página

| POR QUÉ Cada SLEP debe completar y enviar su parte de cada licencia en 3 días hábiles; hoy es trabajo manual, de mucho volumen y con riesgo de perder la recuperación del subsidio. | PARA QUÉ Explicar a la jefatura, sin tecnicismos ni montos, el camino RPA para automatizarlo, y dar lo necesario para compararlo con los otros tres caminos. | CÓMO Un robot asistido rellena los formularios y una persona confirma cada envío; se presentan tres propuestas y los plazos; lo legal, lo que hay que verificar y los riesgos están en el Informe 08.1.1. |
| --- | --- | --- |

El camino RPA usa un robot de software: un programa que trabaja en el mismo computador del encargado y dentro de la sesión que él abre con su ClaveÚnica. El robot hace lo repetitivo —leer las licencias pendientes, preparar los datos y rellenar los formularios del portal de FONASA— y se detiene para que la persona revise y confirme antes de enviar. El encargado pasa de teclear a revisar.

| 3 días hábiles para enviar cada licencia | ≈ 1.000 licencias al mes en un SLEP mediano | 3 propuestas: costo cero, óptima y avanzada | 1 persona confirma cada envío |
| --- | --- | --- | --- |

QUÉ SE PIDE DECIDIR Entender este camino para poder compararlo con los otros tres (API del portal, servicios web y mixto) y, más adelante, elegir camino y propuesta. Este informe no trae montos: los costos de las tres propuestas están en el Informe 08.1.3.

SECCIÓN 02  /  la idea

# Qué es, en palabras simples

Imagine un asistente muy rápido sentado junto al encargado. El encargado abre el portal con su clave; el asistente mira la lista de licencias, busca los datos de sueldo que corresponden y llena los formularios por él. Cuando termina cada uno, se lo muestra y le dice: "¿lo envío?". El encargado revisa y responde. Eso es el robot: no decide, no inventa, no entra solo; teclea rápido y espera la aprobación de la persona.

### Lo que el robot sí hace y lo que nunca hace

Para evitar malentendidos, conviene separar con claridad las tareas que se le entregan al robot de las que siempre quedan en manos de una persona. Las primeras son repetitivas y no requieren criterio; las segundas implican una decisión, una responsabilidad legal o el acceso a información reservada.

| AYUDA El robot SÍ Lee la lista de licencias · ordena por urgencia · busca las remuneraciones · rellena los formularios · guarda el comprobante |  | PROHIBIDO El robot NUNCA Entra solo con la clave de alguien · decide si una licencia es válida · ve el diagnóstico médico · envía sin que una persona confirme |
| --- | --- | --- |

FIG. 2  El robot es un asistente, no un reemplazo del encargado.

Además, en los cuatro caminos el sistema se apoya en una inteligencia artificial que funciona dentro de la DEP (no en internet): sirve para ordenar y clasificar los casos —cuáles son urgentes, cuáles tienen algo raro— y así el encargado revisa primero lo importante. Esa IA tampoco decide ni envía: solo ordena y sugiere.

SECCIÓN 03  /  el recorrido

# Cómo funciona paso a paso

La mejor forma de entender el camino es seguir una licencia médica desde que aparece en el portal de FONASA hasta que queda enviada. El recorrido tiene seis pasos. En algunos trabaja el robot, en otros el sistema con apoyo de la IA local, y en dos de ellos —el primero y el quinto— actúa la persona, que es quien abre la sesión y quien da el visto bueno final.

Los diagramas se leen de izquierda a derecha. Los recuadros con borde verde son tareas automáticas; los de borde oscuro, tareas del encargado.

| ENCARGADO 1 · Persona El encargado entra al portal de FONASA con su ClaveÚnica, como siempre | → | ROBOT 2 · Robot Lee las licencias pendientes y las ordena por fecha de vencimiento | → | SISTEMA 3 · Sistema + IA Busca las remuneraciones del SLEP y prepara el formulario; la IA marca los casos urgentes o raros | → | ROBOT 4 · Robot Rellena los datos de cada licencia en el portal | → | ENCARGADO 5 · Persona Revisa el resumen y confirma, corrige u omite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

FIG. 3  Los pasos 2 a 5 se repiten por cada licencia; el paso 6 cierra el envío.

| ROBOT 6 · Robot Envía la licencia por el portal, guarda el comprobante y registra todo en GDP-SLEP Studio |  | CIERRE Resultado La licencia queda tramitada a tiempo; queda registro de quién confirmó y cuándo, sin datos médicos |
| --- | --- | --- |

FIG. 4  Todo queda guardado para seguimiento y para la DEP.

LO IMPORTANTE DE ESTE RECORRIDO El robot empieza después de que la persona entró, y se detiene antes de enviar. La persona abre la puerta y da el visto bueno; el robot hace el trabajo pesado en el medio. Esto es lo que hace que el camino respete la ley (sección 01 del Informe 08.1.1).

SECCIÓN 04  /  propuestas

# Las tres propuestas

Un mismo robot puede construirse de distintas maneras. La diferencia no está en lo que hace para el encargado —en las tres es igual— sino en con qué herramientas se arma, qué equipo usa la inteligencia artificial y quién responde si algo falla. Por eso se presentan tres niveles:

- Costo cero: usa solo programas gratuitos y lo que la DEP ya tiene. No requiere comprar nada.

- Óptima: agrega el gasto mínimo necesario para tener soporte del fabricante y que el robot no dependa de una sola persona.

- Avanzada: usa una plataforma completa, con control central y apoyo externo, pensada para cuando la automatización sea crítica.

| PROPUESTA | QUÉ USA | QUÉ DA A CAMBIO | PARA QUIÉN |
| --- | --- | --- | --- |
| Costo cero | Herramientas gratuitas de código abierto e IA local gratuita; los computadores y el servidor que ya existen | Permite partir de inmediato sin comprar nada | Empezar el piloto sin presupuesto nuevo |
| Óptima | Una herramienta de robot con soporte del fabricante y un equipo modesto para la IA local, y Claude para el trabajo del equipo sin datos personales | Más estable y fácil de mantener en los 36 SLEP; no depende de una sola persona | Operar en todos los SLEP con respaldo |
| Avanzada | Una plataforma completa de robots con control central, equipo de IA potente y soporte externo, y Claude para el trabajo del equipo sin datos personales | Máxima robustez y el menor riesgo de depender de una persona | Cuando la automatización sea crítica |

DÓNDE VER LOS MONTOS Este informe no trae cifras a propósito, para que la comparación entre caminos sea pareja. El Informe 08.1.3 detalla, para cada propuesta, el costo del piloto, lo que cuesta llevarlo a los 36 SLEP y el gasto de 12 meses de operación: en conjunto, el costo del primer año.

Las tres hacen exactamente lo mismo para el encargado y respetan las mismas reglas. Cambian por debajo: con qué herramienta se arma el robot, qué equipo usa la IA local y quién da el soporte. Se puede partir con la de costo cero y cambiar a otra más adelante.

En las propuestas óptima y avanzada se suma además Claude, la IA en la nube que ya usa la institución, para el trabajo del equipo que no involucra datos personales: normativa, redacción y apoyo al desarrollo. Los datos de las licencias nunca salen hacia ella: los sigue trabajando la IA local.

SECCIÓN 05  /  marco legal

# El marco legal en una página

| POR QUÉ La tramitación de licencias maneja datos de salud y remuneraciones de personas identificadas, y el camino RPA actúa sobre un portal de terceros que se usa con ClaveÚnica. | PARA QUÉ Resumir lo que la ley permite y exige al camino RPA, qué hay que verificar antes de construir y qué riesgos tiene. | CÓMO Reglas en lenguaje simple, marco legal por propuesta, controles, verificación previa y requisitos para avanzar (Informe 08.1.1). |
| --- | --- | --- |

El camino RPA es legal si una persona inicia la sesión con su ClaveÚnica, confirma cada envío y el robot nunca toca el diagnóstico. Su condición externa es la autorización escrita de FONASA para usar asistentes automatizados sobre el PIEE: sin ella, el camino no pasa a datos reales en ninguna propuesta.

Entre las propuestas, A1 (costo cero) es la de menor riesgo legal —datos en Chile, sin compras ni licencias de terceros—; A2 (óptima) es factible si se acota la región de su entorno en la nube y se usa el canal de compra adecuado; A3 (avanzada) es riesgosa, porque sus datos de ejecución quedarían fuera de Chile y exige licitación.

CONCLUSIÓN Factible con condiciones: autorización escrita de FONASA, evaluación de impacto antes de usar datos reales y, en A1, cesión de derechos del código. La sección 05 del Informe 08.1.1 reúne los requisitos para iniciar la construcción.

SECCIÓN 06  /  balance

# Ventajas y límites

Ningún camino es perfecto. Cada uno tiene ventajas —lo que lo hace atractivo frente a los otros— y límites —las situaciones en que funciona peor o los riesgos que asume—. Mirar ambos lados juntos permite decidir con realismo y no solo por lo que promete.

En el camino RPA, las ventajas vienen de su simplicidad: se construye rápido, puede partir sin gastar y deja al encargado al mando. Sus límites vienen de que el robot trabaja sobre la pantalla del portal, igual que una persona: si FONASA cambia esa pantalla, el robot debe ajustarse, y además necesita que FONASA autorice su uso.

| VENTAJAS | LÍMITES |
| --- | --- |
| Es el más rápido de construir y de mostrar resultados | Trabaja sobre la pantalla del portal: si el portal cambia, hay que repararlo |
| La propuesta de costo cero no requiere comprar nada | Depende de que FONASA autorice los asistentes automatizados |
| El encargado mantiene el control: confirma cada envío | Es más frágil que hablar directo con el sistema (otros caminos) |
| Sirve para tareas que ningún otro camino cubre (por ejemplo, volver a enviar una licencia devuelta) | A gran escala conviene combinarlo con otros caminos (eso es el camino mixto) |

En resumen: el camino RPA es una muy buena forma de empezar y de cubrir huecos, más que la solución única y definitiva. Por eso también forma parte del camino mixto (Informe 08.4).

SECCIÓN 07  /  plazos

# Cuándo estaría listo

La carta Gantt es un calendario de barras: cada fila es una actividad y cada columna una semana. Las barras muestran cuándo ocurre cada actividad y los rombos (◆) marcan los hitos, es decir, las fechas clave en que algo debe estar listo.

El proyecto dura nueve semanas, del 1 de octubre al 27 de noviembre de 2026, y se organiza en cinco etapas: gestiones con FONASA, diagnóstico, diseño y decisión, construcción, y pruebas. Estas fechas son las mismas para los cuatro caminos.

| ACTIVIDAD | S1 1–2 oct | S2 5–9 oct | S3 12–16 | S4 19–23 | S5 26–30 | S6 2–6 nov | S7 9–13 | S8 16–20 | S9 23–27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestiones (autorización de FONASA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oficio a FONASA y seguimiento | ◆ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diagnóstico y verificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Levantamiento y "qué hay que verificar" (sección 04 del Informe 08.1.1) |  |  | ◆ |  |  |  |  |  |  |
| Diseño, propuestas y decisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informes del camino y elección de propuesta |  |  |  |  | ◆ |  |  |  |  |
| Construcción del robot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Construir, conectar y preparar la IA local |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas y puesta en marcha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas con casos reales y cierre |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ |

◆ Hitos: oficio a FONASA (1-oct) · fin del diagnóstico (14-oct) · elección de propuesta (30-oct) · cierre del piloto (27-nov). La semana 3 incluye el feriado del 12 de octubre.

FIG. 6  Carta Gantt general del camino RPA. Respeta las mismas fechas del Informe 08.

Estas son las mismas etapas y fechas de toda la Fase 2 (Informe 08). La construcción solo empieza cuando el diagnóstico responde el "qué hay que verificar" y FONASA autoriza.

SECCIÓN 08  /  cierre

# Conclusión y decisión

El camino RPA es el más rápido de poner en marcha y el que puede empezar sin gastar (propuesta de costo cero). Libera al encargado de teclear y lo deja revisando, sin quitarle el control: él entra y él confirma. Su límite es que trabaja sobre la pantalla del portal, así que conviene como forma de partir y para cubrir tareas que otros caminos no hacen, más que como solución única.

| PROPUESTA | RECOMENDACIÓN |
| --- | --- |
| Costo cero | ● Recomendada para el piloto |
| Óptima | ● Recomendada para llevar a los 36 SLEP |
| Avanzada | ● Solo si la DEP la fija como estándar |

### Qué se pide a la jefatura

- Entender este camino como una de las cuatro opciones, para la comparación final.

- Apoyar el oficio a FONASA pidiendo autorización para asistentes automatizados.

- Tener presente que la elección de camino y propuesta se hará a fin de octubre, con los cuatro caminos sobre la mesa.

RECOMENDACIÓN Mantener el camino RPA como opción de inicio del piloto, con la propuesta de costo cero, sujeto a la autorización de FONASA. El marco legal está en el Informe 08.1.1, el detalle técnico en el 08.1.2 y los costos en el 08.1.3.