> gdp-slep-studio / licencias / camino-api / marco-legal

INFORME 08.2.1  ·  SERIE DE INFORMES GDP-SLEP STUDIO

Camino API del PIEE

· marco legal

Marco legal y verificación previa del camino API del PIEE para la tramitación de licencias médicas

Qué permite y qué no la ley, marco legal de cada propuesta (costo cero, óptima y avanzada), seguridad y cumplimiento, qué hay que verificar antes de construir y requisitos para avanzar. Cómo funciona el camino está en los Informes 08.2 (general) y 08.2.2 (técnico); los montos, en el 08.2.3.

| ORGANIZACIÓN | Dirección de Educación Pública (DEP) |
| --- | --- |
| UNIDAD | Subdepartamento de Gestión y Desarrollo de Personas para los SLEP (GDP-SLEP) |
| PROYECTO | GDP-SLEP Studio · Aplicación 2: Automatización de licencias médicas |
| TIPO DE INFORME | Informe de marco legal · Camino API del PIEE (sesión asistida) |
| ELABORADO POR | César Torres · Desarrollador (honorarios) |
| DIRIGIDO A | Claudia Manzano · Jefatura directa |
| PERÍODO | 1 de octubre – 27 de noviembre de 2026 |
| FECHA | 18 de octubre de 2026 |
| VERSIÓN | 1.0 |
| CLASIFICACIÓN | Uso interno |

Reúne las reglas legales, la seguridad y el cumplimiento y la verificación previa del camino API del PIEE. Lo acompañan los Informes 08.2 (general), 08.2.2 (técnico) y 08.2.3 (costos).

DOCUMENTO  /  ficha

# Ficha del documento

| CAMPO | DETALLE |
| --- | --- |
| Título | Informe 08.2.1 — Camino API del PIEE · marco legal |
| Serie | Informe de marco legal del camino API del PIEE. Complementa los Informes 08.2 (general) y 08.2.2 (técnico) |
| Objeto | Reunir lo que la ley permite y exige al camino, el marco legal de cada propuesta, los controles de seguridad y lo que hay que verificar antes de construir, dentro de los límites de los Informes 00 y 08 |
| Período | 1 de octubre – 27 de noviembre de 2026 |
| Elaborado por | César Torres, Desarrollador a honorarios |
| Dirigido a | Claudia Manzano, Jefatura directa · Subdepartamento GDP-SLEP |
| Condición previa | Autorización escrita de FONASA + verificación favorable (sección 03). Sin ambas, el camino no pasa a construcción |
| Informes relacionados | Informe 08.2 (general) · Informe 08.2.2 (técnico) · Informe 08.2.3 (costos) · Informe 08 (factibilidad) · Informe 00 (marco legal transversal) · Informe 08.5 (anexos) |

### Lugar de este informe en la serie

| GENERAL Informe 08.2 Para entender el camino sin tecnicismos | → | ESTE DOCUMENTO Informe 08.2.1 Marco legal: ley, verificación y riesgos | → | TÉCNICO Informe 08.2.2 Cómo se construye, en detalle | → | COSTOS Informe 08.2.3 Cuánto cuesta cada propuesta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

FIG. 1  Este es el documento de marco legal del camino API del PIEE.

DOCUMENTO  /  índice

# Índice

| 01 | Qué permite y qué no la ley Las reglas, en lenguaje simple. |
| --- | --- |
| 02 | Marco legal por propuesta Qué es factible y qué es riesgoso en cada propuesta, aspecto por aspecto. |
| 03 | Seguridad y cumplimiento Controles frente a cada norma aplicable. |
| 04 | Qué hay que verificar Lo decisivo: la verificación con FONASA antes de construir. |
| 05 | Conclusión y requisitos para avanzar Por qué el marco legal condiciona el desarrollo en la DEP y los SLEP, y qué falta. |

SECCIÓN 01  /  reglas

# Qué permite y qué no la ley

Las reglas son las mismas del camino RPA —datos de salud, sueldos y ClaveÚnica—, con un énfasis adicional: aquí la autorización de FONASA no es solo recomendable, es indispensable, porque se usa una vía que el portal no ofrece abiertamente a los empleadores.

| REGLA | QUÉ SIGNIFICA PARA ESTE CAMINO |
| --- | --- |
| La clave del Estado (ClaveÚnica) no se puede automatizar | Siempre entra la persona; el sistema nunca guarda ni usa su clave |
| Solo se usan canales autorizados | Se necesita autorización escrita de FONASA; sin ella, el camino no se construye |
| No se puede acceder a un sistema sin permiso ni esquivando protecciones | El sistema solo actúa dentro de la sesión de la persona y nunca sortea un candado de seguridad |
| El empleador no puede ver el diagnóstico médico | El sistema nunca pide ni guarda esa parte de la licencia |
| Los datos deben estar protegidos y en Chile | La IA funciona dentro de la DEP; nada se manda a internet |
| Una persona debe decidir | El envío siempre lo confirma el encargado |
| La IA en la nube nunca recibe datos personales | Claude solo se usa para normativa, redacción y código; los datos de licencias, de salud y de remuneraciones quedan en la IA local |
| El plazo de tramitación es legal: 3 días hábiles | El sistema calcula el vencimiento de cada licencia y alerta antes; ninguna debe quedar fuera de plazo |
| Solo se usan los datos que pide la zona C | Del ERP se toman únicamente los haberes que exige FONASA; nada más se copia ni se guarda |
| Cada SLEP responde por los datos de su personal | El SLEP es el empleador y decide; la DEP entrega la herramienta y opera solo lo que se le encargue formalmente |
| Antes de usar datos reales, evaluación de impacto | Con la Ley 21.719 vigente desde el 1 de diciembre de 2026, el piloto con datos reales exige esa evaluación |
| Todo queda registrado, sin datos clínicos | Cada acción deja constancia de quién, cuándo y qué hizo, para auditoría |
| Los incidentes se informan en plazo | Una filtración o una caída se reporta según el protocolo de la Ley 21.663 (3 horas, 72 horas y 15 días) |
| El código es de la institución | Se formaliza la cesión de derechos del código para que la DEP pueda usarlo, cambiarlo y mantenerlo |

EN UNA FRASE El camino es legal si FONASA lo autoriza, una persona abre la sesión y confirma cada envío, y nunca se esquiva una protección. Sin la autorización de FONASA, no se construye. El detalle legal de cada propuesta está en la sección 02.

SECCIÓN 02  /  legal

# Marco legal por propuesta

| POR QUÉ Las tres propuestas comparten la condición central del camino —autorización de FONASA— y difieren en compras y ubicación de respaldos. | PARA QUÉ Mostrar, para cada propuesta, qué es factible, qué es riesgoso y por qué. | CÓMO Tabla aspecto × propuesta con semáforo, a partir del Informe 00 y la sección 03. |
| --- | --- | --- |

| ASPECTO Y NORMA | API1 · COSTO CERO | API2 · ÓPTIMA | API3 · AVANZADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Autorización de FONASA Condiciones de uso · Ley 21.459 | ● Requisito previo Sin autorización escrita, el camino no se construye en ninguna propuesta. | ● Requisito previo Igual que API1. | ● Requisito previo Igual que API1. |
| Acceso autorizado Ley 21.459 | ● Con condiciones Solo la interfaz permitida, dentro de la sesión de la persona; nunca se esquiva un control. | ● Con condiciones Igual que API1. | ● Con condiciones Igual que API1. |
| ClaveÚnica Res. Ex. 733/2025 §6.5 | ● Viable La persona inicia sesión; el conector usa el identificador, no la clave. | ● Viable Igual que API1. | ● Viable Igual que API1. |
| Datos clínicos Ley 19.628 · SUSESO 3779 | ● Viable Lista blanca de campos; nunca se consulta la zona A. | ● Viable Igual que API1. | ● Viable Igual que API1. |
| IA sobre datos Ley 21.719 · CPLT | ● Viable Modelo local; datos seudonimizados; la IA propone, la persona decide. | ● Viable Igual que API1. | ● Viable Igual que API1; la IA avanzada sigue siendo local. |
| Ubicación de los datos Ley 21.719 | ● Viable Todo en el servidor de TI, en Chile. | ● Viable Servidor y estación en la DEP. | ● Con condiciones Respaldo en Azure Chile Central: en Chile, pero proveedor externo; contrato de tratamiento y cifrado. |
| Compras públicas Ley 19.886 (mod. 21.634) | ● Viable Sin compras. | ● Con condiciones La estación básica cabe en compra ágil (bajo 100 UTM). | ● Riesgoso Estación avanzada sobre 100 UTM: convenio marco o licitación; más el servicio de Azure. |
| Seguridad de la información DS 7/2023 · Ley 21.663 | ● Con condiciones Secretos cifrados; sin alta disponibilidad: el respaldo es el proceso manual. | ● Viable Almacén de secretos y monitoreo. | ● Viable Alta disponibilidad, eventos de seguridad y prueba de penetración. |
| IA en la nube (Claude) Ley 19.628 · Ley 21.719 (transferencia internacional) | ● Viable No se usa: toda la IA corre dentro de la DEP. | ● Con condiciones Solo tareas sin datos personales, con un plan que no entrena modelos con los datos de la institución. | ● Con condiciones Además, la API pasa por una pasarela que bloquea datos personales y registra lo enviado. |

SECCIÓN 03  /  cumplimiento

# Seguridad y cumplimiento

| POR QUÉ El camino API integra con un sistema de terceros: cada control del diseño debe responder a una norma concreta. | PARA QUÉ Mostrar cómo cada control responde a una exigencia legal. | CÓMO Matriz norma → exigencia → control, a partir de los Informes 00 y 08. |
| --- | --- | --- |

| NORMA | EXIGENCIA | CONTROL EN EL CONECTOR |
| --- | --- | --- |
| Res. Ex. 733/2025 §6.5 (ClaveÚnica) | No almacenar credenciales ni automatizar el acceso | Inicio de sesión siempre manual; el conector usa el identificador de sesión, nunca la clave |
| Ley 21.459 (delitos informáticos) | No acceder sin autorización ni excediendo la autorización | Autorización escrita de FONASA; solo la interfaz permitida; jamás se esquiva un control |
| Condiciones de uso del PIEE | Uso autorizado de la plataforma | Operación dentro de la sesión del encargado; uso limitado a la zona C |
| Ley 19.628 · Circular SUSESO 3779 | Diagnóstico vedado al empleador | El conector no consulta ni guarda la zona A; lista blanca de campos |
| Ley 21.719 (desde 1-dic-2026) | Minimización, seguridad, evaluación de impacto | Solo datos de la zona C; seudonimización para la IA; datos en Chile; evaluación previa |
| DS 7/2023 · Ley 21.663 | Control de acceso, secretos, incidentes | Almacén de secretos para tokens de servicio; registro de cada petición; protocolo de incidentes |
| Supervisión humana de IA (CPLT) | Transparencia y decisión humana | La IA propone; el envío lo aprueba una persona; se registra modelo y versión |
| IA en la nube | Ningún dato personal sale de la DEP | Uso limitado a tareas sin datos personales; en la propuesta avanzada, pasarela que filtra RUT, nombres y datos de salud y deja registro de lo enviado |

| RESULTADO | FUNDAMENTO |
| --- | --- |
| ● Cumple con condiciones | El diseño respeta la ClaveÚnica, la reserva del diagnóstico y los controles del portal. Queda sujeto a la autorización escrita de FONASA, a la verificación (sección 04) y a la evaluación de impacto. Si la verificación obliga a esquivar un control, el camino se descarta. |

SECCIÓN 04  /  por confirmar

# Qué hay que verificar

| POR QUÉ En este camino, la verificación no es un paso más: decide si el camino existe o se descarta. | PARA QUÉ Dejar la lista técnica de comprobaciones, su método y su consecuencia. | CÓMO Todo se verifica dentro de una sesión iniciada por una persona y sin esquivar ningún control; es requisito de salida del diagnóstico (sección 09 del Informe 08.2.2). |
| --- | --- | --- |

En este camino, verificar no es un detalle: es la condición para que exista. A diferencia del robot, que siempre se puede construir, el camino API solo es viable si FONASA lo autoriza y si la conversación con su sistema resulta ser accesible de forma permitida. Por eso estas comprobaciones se hacen en las dos primeras semanas y deciden si el camino sigue o se descarta.

| # | QUÉ VERIFICAR | CÓMO (MÉTODO) | SI FALLA |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 | Autorización escrita de FONASA para que los SLEP usen su interfaz de datos desde sus sistemas | Oficio y respuesta formal | El camino se descarta; se usa RPA o servicios web |
| V2 | Que exista una vía permitida de integración para empleadores (o que FONASA abra una) | Consulta formal a FONASA + revisión de documentación | Si no hay vía permitida, el camino se descarta |
| V3 | Cómo se identifica la sesión que abre la persona y cuánto dura | Inspección con las herramientas del navegador (F12 → Red y Aplicación), en una sesión real | Ajusta las ventanas de trabajo y el manejo de caducidad |
| V4 | Si hay token anti-CSRF u otros controles que se deban respetar en cada envío | F12 → inspección de la petición al guardar un paso | El conector debe leerlos y reenviarlos; más trabajo de desarrollo |
| V5 | Si hay controles que impiden el uso automatizado (captcha, límites de velocidad, detección) | Observación durante la verificación | Si los hay y no se pueden respetar sin esquivarlos, el camino se descarta |
| V6 | Nombres y formato de las peticiones de lectura y envío, y de sus campos | Inspección de la conversación en una sesión real | Ajusta el conector; si no se puede leer, se descarta |
| V7 | Estabilidad de la interfaz (el portal es nuevo desde el 1-oct) | Observación y registro de cambios | Plan de mantención; modo seguro ante cambios |
| V8 | Origen y formato de las remuneraciones de cada SLEP | Levantamiento a los SLEP | Sin esto no se prepara la zona C |
| V9 | Capacidad de integración del ERP del SLEP (Proexsi en el piloto): API, servicio web, archivo o solo pantalla | Consulta al proveedor + prueba en el SLEP piloto | Si solo hay pantalla, el conector del ERP se hace con robot asistido |
| V10 | Formato de los haberes que entrega el ERP y su correspondencia con los campos de la zona C | Levantamiento con Remuneraciones del SLEP | Ajusta el mapeo; sin esto no se prellena la zona C |
| V11 | Si el ERP acepta escritura masiva/por lote de la licencia y con qué credenciales de servicio | Consulta al proveedor y a TI del SLEP | Define si el ahorro es por lote; nunca se usan claves de personas |

REGLA DE SALIDA DEL DIAGNÓSTICO La construcción (sección 09 del Informe 08.2.2, semanas S6–S8) no empieza hasta que V1 y V2 sean afirmativas y V3 a V6 estén resueltas. Toda verificación se hace dentro de una sesión iniciada por una persona y sin esquivar ningún control: si para avanzar hubiera que sortear un captcha, un límite o cualquier protección, eso es la señal de que este camino no corresponde, y se elige otro. No es un obstáculo a vencer, es un criterio de descarte.

SECCIÓN 05  /  cierre

# Conclusión y requisitos para avanzar

| POR QUÉ En el sector público, un desarrollo solo es viable si tiene base legal: el Estado hace únicamente lo que la ley le permite. | PARA QUÉ Explicar por qué el marco legal condiciona el camino API del PIEE en la DEP y en los SLEP, y qué falta para avanzar. | CÓMO Principios del sector público, relación DEP–SLEP y requisitos con su responsable y estado. |
| --- | --- | --- |

En una institución pública, el marco legal no es un trámite posterior al desarrollo: lo define. Por el principio de legalidad (artículos 6 y 7 de la Constitución), los órganos del Estado solo actúan dentro de su competencia y en la forma que fija la ley. Por eso cada tratamiento de datos, cada uso de un portal de terceros y cada compra deben tener fundamento antes de construir, no después.

La DEP coordina y apoya, pero no reemplaza a los SLEP: cada Servicio Local de Educación Pública es un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios (Ley 21.040), y es el empleador de su personal. Es cada SLEP —no la DEP— quien tramita las licencias de sus trabajadores, responde por esos datos ante FONASA y decide adoptar la solución. GDP-SLEP Studio entrega la herramienta y las reglas comunes; si los datos pasan por servidores de la DEP, esa relación debe formalizarse con cada SLEP.

La viabilidad del camino API no es técnica sino institucional: depende de que FONASA autorice la conexión y de que la verificación confirme una vía permitida que no obligue a esquivar ningún control. Si alguna de las dos falla, el camino se cierra sin construir y el trabajo de diagnóstico se aprovecha en los caminos RPA y mixto.

### Requisitos para iniciar la construcción

| # | REQUISITO | RESPONSABLE | ESTADO AL 18-OCT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autorización escrita de FONASA para la interfaz de datos | Jefatura / DEP | ● Oficio enviado |
| 2 | Verificación favorable V1–V6 (sección 03) | Desarrollador | ● En curso |
| 3 | Evaluación de impacto en protección de datos | GDP-SLEP con TI | ● En curso |
| 4 | Máquina virtual en el servidor de TI | TI | ● Por solicitar |
| 5 | SLEP piloto, encargado y planilla estándar | Jefatura · SLEP | ● Por confirmar |
| 6 | Elección de propuesta y, si es API2/API3, canal de compra | Jefatura | ● 30 de octubre |

RECOMENDACIÓN Antes de construir: base legal para cada tratamiento, acuerdo de cada SLEP que adopte la solución y, si la DEP aloja datos, la formalización de ese encargo. Priorizar el oficio a FONASA y la verificación V1 a V6. Si ambas resultan favorables, las tres propuestas son factibles; la diferencia legal entre ellas está solo en el canal de compra y en el contrato con el proveedor de nube de API3.