> gdp-slep-studio / licencias / camino-servicios-web / marco-legal

INFORME 08.3.1  ·  SERIE DE INFORMES GDP-SLEP STUDIO

Camino servicios web

· marco legal

Marco legal y verificación previa del camino servicios web para la tramitación de licencias médicas

Qué permite y qué no la ley, marco legal de cada propuesta (costo cero, óptima y avanzada), seguridad y cumplimiento, qué hay que verificar antes de construir y requisitos para avanzar. Cómo funciona el camino está en los Informes 08.3 (general) y 08.3.2 (técnico); los montos, en el 08.3.3.

| ORGANIZACIÓN | Dirección de Educación Pública (DEP) |
| --- | --- |
| UNIDAD | Subdepartamento de Gestión y Desarrollo de Personas para los SLEP (GDP-SLEP) |
| PROYECTO | GDP-SLEP Studio · Aplicación 2: Automatización de licencias médicas |
| TIPO DE INFORME | Informe de marco legal · Camino servicios web (canal oficial de FONASA) |
| ELABORADO POR | César Torres · Desarrollador (honorarios) |
| DIRIGIDO A | Claudia Manzano · Jefatura directa |
| PERÍODO | 1 de octubre – 27 de noviembre de 2026 |
| FECHA | 23 de octubre de 2026 |
| VERSIÓN | 1.0 |
| CLASIFICACIÓN | Uso interno |

Reúne las reglas legales, la seguridad y el cumplimiento y la verificación previa del camino servicios web. Lo acompañan los Informes 08.3 (general), 08.3.2 (técnico) y 08.3.3 (costos).

DOCUMENTO  /  ficha

# Ficha del documento

| CAMPO | DETALLE |
| --- | --- |
| Título | Informe 08.3.1 — Camino servicios web · marco legal |
| Serie | Informe de marco legal del camino servicios web. Complementa los Informes 08.3 (general) y 08.3.2 (técnico) |
| Objeto | Reunir lo que la ley permite y exige al camino, el marco legal de cada propuesta, los controles de seguridad y lo que hay que verificar antes de construir, dentro de los límites de los Informes 00 y 08 |
| Período | 1 de octubre – 27 de noviembre de 2026 |
| Elaborado por | César Torres, Desarrollador a honorarios |
| Dirigido a | Claudia Manzano, Jefatura directa · Subdepartamento GDP-SLEP |
| Condición previa | FONASA otorga el servicio por la Red de Interoperabilidad (DS 12/2023) + acuerdo formal. Plazo de referencia: 15 días hábiles |
| Informes relacionados | Informe 08.3 (general) · Informe 08.3.2 (técnico) · Informe 08.3.3 (costos) · Informe 08 (factibilidad) · Informe 00 (marco legal transversal) · Informe 08.5 (anexos) |

### Lugar de este informe en la serie

| GENERAL Informe 08.3 Para entender el camino sin tecnicismos | → | ESTE DOCUMENTO Informe 08.3.1 Marco legal: ley, verificación y riesgos | → | TÉCNICO Informe 08.3.2 Cómo se construye, en detalle | → | COSTOS Informe 08.3.3 Cuánto cuesta cada propuesta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

FIG. 1  Este es el documento de marco legal del camino servicios web.

DOCUMENTO  /  índice

# Índice

| 01 | Qué permite y qué no la ley Las reglas, en lenguaje simple. |
| --- | --- |
| 02 | Marco legal por propuesta Qué es factible y qué es riesgoso en cada propuesta, aspecto por aspecto. |
| 03 | Seguridad y cumplimiento Controles frente a cada norma aplicable. |
| 04 | Qué hay que verificar Lo que FONASA debe otorgar y confirmar antes de construir. |
| 05 | Conclusión y requisitos para avanzar Por qué el marco legal condiciona el desarrollo en la DEP y los SLEP, y qué falta. |

SECCIÓN 01  /  reglas

# Qué permite y qué no la ley

Este es el camino más cómodo frente a la ley, porque usa un canal que el propio Estado creó para que sus organismos se pasen datos. Aun así, aplican las mismas reglas de fondo sobre datos de salud y sueldos.

| REGLA | QUÉ SIGNIFICA PARA ESTE CAMINO |
| --- | --- |
| Hay que usar canales autorizados | El canal oficial de FONASA es, por definición, el más autorizado de todos |
| El empleador no puede ver el diagnóstico médico | El sistema nunca pide ni guarda esa parte de la licencia |
| El intercambio entre organismos tiene reglas propias | Se usa el acuerdo formal que exige la Red de Interoperabilidad |
| Los datos deben estar protegidos y en Chile | La IA funciona dentro de la DEP; nada se manda a internet |
| Una persona debe decidir | El envío siempre lo aprueba el encargado |
| La IA en la nube nunca recibe datos personales | Claude solo se usa para normativa, redacción y código; los datos de licencias, de salud y de remuneraciones quedan en la IA local |
| El plazo de tramitación es legal: 3 días hábiles | El sistema calcula el vencimiento de cada licencia y alerta antes; ninguna debe quedar fuera de plazo |
| Solo se usan los datos que pide la zona C | Del ERP se toman únicamente los haberes que exige FONASA; nada más se copia ni se guarda |
| Cada SLEP responde por los datos de su personal | El SLEP es el empleador y decide; la DEP entrega la herramienta y opera solo lo que se le encargue formalmente |
| Antes de usar datos reales, evaluación de impacto | Con la Ley 21.719 vigente desde el 1 de diciembre de 2026, el piloto con datos reales exige esa evaluación |
| Todo queda registrado, sin datos clínicos | Cada acción deja constancia de quién, cuándo y qué hizo, para auditoría |
| Los incidentes se informan en plazo | Una filtración o una caída se reporta según el protocolo de la Ley 21.663 (3 horas, 72 horas y 15 días) |
| El código es de la institución | Se formaliza la cesión de derechos del código para que la DEP pueda usarlo, cambiarlo y mantenerlo |

EN UNA FRASE Es el camino más fácil de defender legalmente: usa el canal oficial del Estado, con acuerdo formal, sin tocar el diagnóstico y con una persona que aprueba. El detalle legal de cada propuesta está en la sección 02.

SECCIÓN 02  /  legal

# Marco legal por propuesta

| POR QUÉ Las tres propuestas comparten el canal oficial; difieren solo en compras y ubicación de respaldos. | PARA QUÉ Mostrar, para cada propuesta, qué es factible, qué es riesgoso y por qué. | CÓMO Tabla aspecto × propuesta con semáforo, a partir del Informe 00 y la sección 03. |
| --- | --- | --- |

| ASPECTO Y NORMA | WS1 · COSTO CERO | WS2 · ÓPTIMA | WS3 · AVANZADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Canal y autorización DS 12/2023 · Ley 21.459 | ● Viable Canal oficial otorgado por FONASA: acceso autorizado por definición. | ● Viable Igual que WS1. | ● Viable Igual que WS1. |
| Otorgamiento del servicio Red de Interoperabilidad | ● Requisito de plazo Depende de que FONASA lo otorgue (≈ 15 días hábiles); no es un riesgo de viabilidad sino de tiempo. | ● Requisito de plazo Igual que WS1. | ● Requisito de plazo Igual que WS1. |
| ClaveÚnica Res. Ex. 733/2025 §6.5 | ● Viable Se usan credenciales de servicio, no la ClaveÚnica de personas. | ● Viable Igual que WS1. | ● Viable Igual que WS1. |
| Datos clínicos Ley 19.628 · SUSESO 3779 | ● Viable Lista blanca de campos; nunca se consulta la zona A. | ● Viable Igual que WS1. | ● Viable Igual que WS1. |
| IA sobre datos Ley 21.719 · CPLT | ● Viable Modelo local; datos seudonimizados; la IA propone, la persona decide. | ● Viable Igual que WS1. | ● Viable Igual que WS1; la IA avanzada sigue siendo local. |
| Ubicación de los datos Ley 21.719 | ● Viable Todo en el servidor de TI, en Chile. | ● Viable Servidor y estación en la DEP. | ● Con condiciones Respaldo en Azure Chile Central: en Chile, pero proveedor externo; contrato de tratamiento y cifrado. |
| Compras públicas Ley 19.886 (mod. 21.634) | ● Viable Sin compras. | ● Con condiciones La estación básica cabe en compra ágil (bajo 100 UTM). | ● Riesgoso Estación avanzada sobre 100 UTM: convenio marco o licitación; más el servicio de Azure. |
| Seguridad de la información DS 7/2023 · Ley 21.663 | ● Con condiciones Secretos cifrados; sin alta disponibilidad: el respaldo es el proceso manual. | ● Viable Almacén de secretos y monitoreo. | ● Viable Alta disponibilidad, eventos de seguridad y prueba de penetración. |
| IA en la nube (Claude) Ley 19.628 · Ley 21.719 (transferencia internacional) | ● Viable No se usa: toda la IA corre dentro de la DEP. | ● Con condiciones Solo tareas sin datos personales, con un plan que no entrena modelos con los datos de la institución. | ● Con condiciones Además, la API pasa por una pasarela que bloquea datos personales y registra lo enviado. |

SECCIÓN 03  /  cumplimiento

# Seguridad y cumplimiento

| POR QUÉ El camino usa un canal oficial: cada control del diseño responde a una norma, y el canal mismo es una garantía. | PARA QUÉ Mostrar cómo cada control responde a una exigencia legal. | CÓMO Matriz norma → exigencia → control, a partir de los Informes 00 y 08. |
| --- | --- | --- |

| NORMA | EXIGENCIA | CONTROL EN EL CONECTOR |
| --- | --- | --- |
| DS 12/2023 (Red de Interoperabilidad) | Intercambio entre organismos por el canal oficial, con acuerdo | Solicitud formal del servicio y acuerdo entre instituciones; credenciales de servicio |
| Res. Ex. 733/2025 §6.5 (ClaveÚnica) | No automatizar ni almacenar la ClaveÚnica | Se usan credenciales de servicio institucionales, no la ClaveÚnica de personas |
| Ley 21.459 (delitos informáticos) | Acceso autorizado | Canal oficial, otorgado por FONASA: acceso autorizado por definición |
| Ley 19.628 · Circular SUSESO 3779 | Diagnóstico vedado al empleador | El conector no consulta ni guarda la zona A; lista blanca de campos |
| Ley 21.719 (desde 1-dic-2026) | Minimización, seguridad, evaluación de impacto | Solo datos de la zona C; seudonimización para la IA; datos en Chile; evaluación previa |
| DS 7/2023 · Ley 21.663 | Control de acceso, secretos, incidentes | Almacén de secretos; registro de cada invocación; protocolo de incidentes |
| Supervisión humana de IA (CPLT) | Transparencia y decisión humana | La IA propone; el envío lo aprueba una persona |
| IA en la nube | Ningún dato personal sale de la DEP | Uso limitado a tareas sin datos personales; en la propuesta avanzada, pasarela que filtra RUT, nombres y datos de salud y deja registro de lo enviado |

| RESULTADO | FUNDAMENTO |
| --- | --- |
| ● Cumple | Es el camino más alineado con la norma: usa el canal que el propio Estado creó para el intercambio entre organismos, con acuerdo formal, sin ClaveÚnica de personas y sin tocar el diagnóstico. Queda sujeto solo al otorgamiento del servicio y a la evaluación de impacto. |

SECCIÓN 04  /  por confirmar

# Qué hay que verificar

| POR QUÉ En este camino la verificación es de gestión y de contrato: qué otorga FONASA y en qué condiciones. | PARA QUÉ Dejar la lista de comprobaciones, su método y su consecuencia. | CÓMO Es requisito de salida del diagnóstico (sección 09 del Informe 08.3.2); la solicitud se ingresa el primer día. |
| --- | --- | --- |

Este camino no tiene grandes dudas técnicas ni legales: el canal existe, es oficial y es gratuito entre organismos del Estado. Lo que hay que verificar es sobre todo de gestión y plazo: que FONASA efectivamente otorgue el servicio y en qué condiciones.

| # | QUÉ VERIFICAR | CÓMO (MÉTODO) | SI FALLA |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 | Que FONASA otorgue el servicio de licencias por la Red de Interoperabilidad | Solicitud formal (Gestor de Solicitudes, DS 12/2023) | El piloto parte por otro camino; este se incorpora al otorgarse |
| V2 | Plazo real del otorgamiento (referencia: 15 días hábiles) | Seguimiento de la solicitud | Ajusta el calendario; puede exceder el piloto |
| V3 | Operaciones que ofrece el servicio y sus campos (consulta, envío, acuse) | Documentación técnica que entrega FONASA al otorgar | Ajusta el conector; si solo permite consultar, el envío se combina con otro camino |
| V4 | Si el servicio cubre el envío de la zona C o solo la consulta | Documentación técnica de FONASA | Si solo consulta, se usa el camino mixto para el envío |
| V5 | Formato de las credenciales de servicio y su renovación | Documentación técnica de FONASA | Ajusta el almacén de secretos y la operación |
| V6 | Acuerdo o convenio formal requerido y quién lo firma | Jurídica DEP + FONASA | Sin acuerdo no se habilita el servicio |
| V7 | Origen y formato de las remuneraciones de cada SLEP | Levantamiento a los SLEP | Sin esto no se prepara la zona C |
| V9 | Capacidad de integración del ERP del SLEP (Proexsi en el piloto): API, servicio web, archivo o solo pantalla | Consulta al proveedor + prueba en el SLEP piloto | Si solo hay pantalla, el conector del ERP se hace con robot asistido |
| V10 | Formato de los haberes que entrega el ERP y su correspondencia con los campos de la zona C | Levantamiento con Remuneraciones del SLEP | Ajusta el mapeo; sin esto no se prellena la zona C |
| V11 | Si el ERP acepta escritura masiva/por lote de la licencia y con qué credenciales de servicio | Consulta al proveedor y a TI del SLEP | Define si el ahorro es por lote; nunca se usan claves de personas |

REGLA DE SALIDA DEL DIAGNÓSTICO La solicitud a FONASA (V1) se ingresa el primer día, porque su plazo marca el calendario. La construcción empieza cuando el servicio está otorgado (V1) y su contrato confirmado (V3–V5). Si al cierre del período el servicio no llega, el camino queda listo para incorporarse apenas FONASA lo otorgue, y el piloto avanza por otra vía.

SECCIÓN 05  /  cierre

# Conclusión y requisitos para avanzar

| POR QUÉ En el sector público, un desarrollo solo es viable si tiene base legal: el Estado hace únicamente lo que la ley le permite. | PARA QUÉ Explicar por qué el marco legal condiciona el camino servicios web en la DEP y en los SLEP, y qué falta para avanzar. | CÓMO Principios del sector público, relación DEP–SLEP y requisitos con su responsable y estado. |
| --- | --- | --- |

En una institución pública, el marco legal no es un trámite posterior al desarrollo: lo define. Por el principio de legalidad (artículos 6 y 7 de la Constitución), los órganos del Estado solo actúan dentro de su competencia y en la forma que fija la ley. Por eso cada tratamiento de datos, cada uso de un portal de terceros y cada compra deben tener fundamento antes de construir, no después.

La DEP coordina y apoya, pero no reemplaza a los SLEP: cada Servicio Local de Educación Pública es un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios (Ley 21.040), y es el empleador de su personal. Es cada SLEP —no la DEP— quien tramita las licencias de sus trabajadores, responde por esos datos ante FONASA y decide adoptar la solución. GDP-SLEP Studio entrega la herramienta y las reglas comunes; si los datos pasan por servidores de la DEP, esa relación debe formalizarse con cada SLEP.

El camino de servicios web es el más limpio legalmente de la Fase 2. Lo que falta para construir no es una autorización discutible, sino trámites con plazo: el otorgamiento del servicio, el acuerdo formal con sus credenciales y la evaluación de impacto.

### Requisitos para iniciar la construcción

| # | REQUISITO | RESPONSABLE | ESTADO AL 23-OCT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Solicitud del servicio por la Red de Interoperabilidad | Jefatura / DEP | ● Ingresada |
| 2 | Otorgamiento del servicio por FONASA | FONASA | ● En plazo (15 días hábiles) |
| 3 | Acuerdo formal y credenciales de servicio | Jurídica DEP · FONASA | ● En gestión |
| 4 | Evaluación de impacto en protección de datos | GDP-SLEP con TI | ● En curso |
| 5 | Máquina virtual en el servidor de TI | TI | ● Por solicitar |
| 6 | SLEP piloto, encargado y planilla estándar | Jefatura · SLEP | ● Por confirmar |

RECOMENDACIÓN Antes de construir: base legal para cada tratamiento, acuerdo de cada SLEP que adopte la solución y, si la DEP aloja datos, la formalización de ese encargo. Ingresar la solicitud por la Red de Interoperabilidad el primer día y avanzar en paralelo con el acuerdo formal y la evaluación de impacto. Con el servicio otorgado, WS1 (costo cero) no tiene otra condición legal.