> gdp-slep-studio / licencias / camino-mixto / marco-legal

INFORME 08.4.1  ·  SERIE DE INFORMES GDP-SLEP STUDIO

Camino mixto

· marco legal

Marco legal y verificación previa del camino mixto para la tramitación de licencias médicas

Qué permite y qué no la ley, marco legal de cada propuesta (costo cero, óptima y avanzada), seguridad y cumplimiento, qué hay que verificar antes de construir y requisitos para avanzar. Cómo funciona el camino está en los Informes 08.4 (general) y 08.4.2 (técnico); los montos, en el 08.4.3.

| ORGANIZACIÓN | Dirección de Educación Pública (DEP) |
| --- | --- |
| UNIDAD | Subdepartamento de Gestión y Desarrollo de Personas para los SLEP (GDP-SLEP) |
| PROYECTO | GDP-SLEP Studio · Aplicación 2: Automatización de licencias médicas |
| TIPO DE INFORME | Informe de marco legal · Camino mixto (orquestado por GDP-SLEP Studio) |
| ELABORADO POR | César Torres · Desarrollador (honorarios) |
| DIRIGIDO A | Claudia Manzano · Jefatura directa |
| PERÍODO | 1 de octubre – 27 de noviembre de 2026 |
| FECHA | 29 de octubre de 2026 |
| VERSIÓN | 1.0 |
| CLASIFICACIÓN | Uso interno |

Reúne las reglas legales, la seguridad y el cumplimiento y la verificación previa del camino mixto. Lo acompañan los Informes 08.4 (general), 08.4.2 (técnico) y 08.4.3 (costos).

DOCUMENTO  /  ficha

# Ficha del documento

| CAMPO | DETALLE |
| --- | --- |
| Título | Informe 08.4.1 — Camino mixto · marco legal |
| Serie | Informe de marco legal del camino mixto. Complementa los Informes 08.4 (general) y 08.4.2 (técnico) |
| Objeto | Reunir lo que la ley permite y exige al camino, el marco legal de cada propuesta, los controles de seguridad y lo que hay que verificar antes de construir, dentro de los límites de los Informes 00 y 08 |
| Período | 1 de octubre – 27 de noviembre de 2026 |
| Elaborado por | César Torres, Desarrollador a honorarios |
| Dirigido a | Claudia Manzano, Jefatura directa · Subdepartamento GDP-SLEP |
| Condiciones | Hereda las de los tres caminos: servicio de FONASA (08.3), autorización de la API (08.2) y autorización del robot (08.1). No depende de que todas se cumplan a la vez |
| Informes relacionados | Informe 08.4 (general) · Informe 08.4.2 (técnico) · Informe 08.4.3 (costos) · Informe 08 (factibilidad) · Informe 00 (marco legal transversal) · Informe 08.5 (anexos) |

### Lugar de este informe en la serie

| GENERAL Informe 08.4 Para entender el camino sin tecnicismos | → | ESTE DOCUMENTO Informe 08.4.1 Marco legal: ley, verificación y riesgos | → | TÉCNICO Informe 08.4.2 Cómo se construye, en detalle | → | COSTOS Informe 08.4.3 Cuánto cuesta cada propuesta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

FIG. 1  Este es el documento de marco legal del camino mixto.

DOCUMENTO  /  índice

# Índice

| 01 | Qué permite y qué no la ley Las reglas, en lenguaje simple. |
| --- | --- |
| 02 | Marco legal por propuesta Qué es factible y qué es riesgoso en cada propuesta, aspecto por aspecto. |
| 03 | Seguridad y cumplimiento Controles por canal y los que agrega el orquestador. |
| 04 | Qué hay que verificar Lo que se hereda de los tres caminos y lo propio del mixto. |
| 05 | Conclusión y requisitos para avanzar Por qué el marco legal condiciona el desarrollo en la DEP y los SLEP, y qué falta. |

SECCIÓN 01  /  reglas

# Qué permite y qué no la ley

El mixto respeta las reglas de cada canal que usa, sin mezclarlas, y agrega una regla propia: la de respaldo seguro, que impide que una falla lleve a usar un canal no autorizado.

| REGLA | QUÉ SIGNIFICA PARA ESTE CAMINO |
| --- | --- |
| Cada canal conserva sus propias reglas legales | El portal no mezcla: usa cada canal con las condiciones que le corresponden |
| Nunca se baja a un canal no autorizado | La regla de respaldo seguro: si un canal falla, solo se pasa a otro permitido o a manual |
| El empleador no puede ver el diagnóstico médico | Ningún canal lee ni guarda esa parte, y el registro común tampoco |
| Los datos deben estar protegidos y en Chile | La IA es una sola, local, dentro de la DEP |
| Una persona debe decidir | La aprobación del encargado es única y vale para el canal que se use |
| La IA en la nube nunca recibe datos personales | Claude solo se usa para normativa, redacción y código; los datos de licencias, de salud y de remuneraciones quedan en la IA local |
| El plazo de tramitación es legal: 3 días hábiles | El sistema calcula el vencimiento de cada licencia y alerta antes; ninguna debe quedar fuera de plazo |
| Solo se usan los datos que pide la zona C | Del ERP se toman únicamente los haberes que exige FONASA; nada más se copia ni se guarda |
| Cada SLEP responde por los datos de su personal | El SLEP es el empleador y decide; la DEP entrega la herramienta y opera solo lo que se le encargue formalmente |
| Antes de usar datos reales, evaluación de impacto | Con la Ley 21.719 vigente desde el 1 de diciembre de 2026, el piloto con datos reales exige esa evaluación |
| Todo queda registrado, sin datos clínicos | Cada acción deja constancia de quién, cuándo y qué hizo, para auditoría |
| Los incidentes se informan en plazo | Una filtración o una caída se reporta según el protocolo de la Ley 21.663 (3 horas, 72 horas y 15 días) |
| El código es de la institución | Se formaliza la cesión de derechos del código para que la DEP pueda usarlo, cambiarlo y mantenerlo |

EN UNA FRASE El mixto es tan legal como el canal que use en cada momento, y su regla de respaldo seguro garantiza que nunca caiga en uno prohibido. El detalle legal de cada propuesta está en la sección 02.

SECCIÓN 02  /  legal

# Marco legal por propuesta

| POR QUÉ El mixto hereda las condiciones de los canales que usa, en proporción a cuánto usa cada uno. | PARA QUÉ Mostrar, para cada propuesta, qué es factible, qué es riesgoso y por qué. | CÓMO Tabla aspecto × propuesta con semáforo, a partir del Informe 00, la sección 03 y los Informes 08.1, 08.2 y 08.3. |
| --- | --- | --- |

| ASPECTO Y NORMA | MIX1 · COSTO CERO | MIX2 · ÓPTIMA | MIX3 · AVANZADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Canales y autorizaciones DS 12/2023 · Res. Ex. 733/2025 · Ley 21.459 | ● Con condiciones Cada canal opera solo con su condición cumplida; el robot (respaldo) requiere autorización de FONASA. | ● Con condiciones Igual que MIX1. | ● Con condiciones Igual que MIX1. |
| Regla de respaldo seguro Res. Ex. 733/2025 · Ley 21.459 | ● Viable Codificada y probada: nunca se baja a un canal no autorizado. | ● Viable Igual que MIX1. | ● Viable Igual que MIX1. |
| ClaveÚnica Res. Ex. 733/2025 §6.5 | ● Viable El servicio y la API usan credenciales de servicio o sesión de la persona; nunca se automatiza la clave. | ● Viable Igual que MIX1. | ● Viable Igual que MIX1. |
| Datos clínicos Ley 19.628 · SUSESO 3779 | ● Viable Ningún canal lee la zona A; lista blanca común. | ● Viable Igual que MIX1. | ● Viable Igual que MIX1. |
| IA sobre datos Ley 21.719 · CPLT | ● Viable Una sola IA local, seudonimizada; la persona decide. | ● Viable Igual que MIX1. | ● Viable Igual que MIX1; IA avanzada sigue local. |
| Ubicación de los datos Ley 21.719 | ● Viable Todo en el servidor de TI, en Chile. | ● Viable Servidor y estación en la DEP. | ● Con condiciones Respaldo en Azure Chile Central: en Chile, proveedor externo; contrato de tratamiento. |
| Compras públicas Ley 19.886 (mod. 21.634) | ● Viable Sin compras. | ● Con condiciones Estación básica en compra ágil (bajo 100 UTM). | ● Riesgoso Estación avanzada sobre 100 UTM: convenio marco o licitación; más Azure. |
| Continuidad y complejidad DS 7/2023 · Ley 21.663 | ● Con condiciones Más piezas que mantener; el orquestador es pieza clave: documentación y traspaso a TI. | ● Con condiciones Igual que MIX1 + monitoreo. | ● Viable Alta disponibilidad, monitoreo de seguridad y pentest. |
| IA en la nube (Claude) Ley 19.628 · Ley 21.719 (transferencia internacional) | ● Viable No se usa: toda la IA corre dentro de la DEP. | ● Con condiciones Solo tareas sin datos personales, con un plan que no entrena modelos con los datos de la institución. | ● Con condiciones Además, la API pasa por una pasarela que bloquea datos personales y registra lo enviado. |

SECCIÓN 03  /  cumplimiento

# Seguridad y cumplimiento

| POR QUÉ Combinar canales no puede sumar riesgos: cada canal conserva sus propios controles. | PARA QUÉ Mostrar los controles por canal y los que agrega el orquestador. | CÓMO Herencia de los Informes 08.1, 08.2 y 08.3 más controles de orquestación. |
| --- | --- | --- |

| CANAL | CONDICIÓN LEGAL | CONTROLES HEREDADOS |
| --- | --- | --- |
| Servicio web (08.3) | Servicio otorgado por FONASA (DS 12/2023) | Credenciales de servicio, lista blanca de campos, acuse oficial |
| API del PIEE (08.2) | Autorización de FONASA + verificación | Sesión del encargado, respeto del anti-CSRF, sin credenciales guardadas |
| Robot asistido (08.1) | Autorización de FONASA | Sesión del encargado, sin capturas, confirmación |
| Manual | Uso normal del portal | Registro del resultado en la bandeja |
| Orquestador | Res. Ex. 733/2025 · Ley 21.459 | Regla de respaldo seguro: nunca usar un canal no autorizado como alternativa |
| Orquestador | Condiciones de uso · DS 12/2023 | Activación de canales por SLEP solo con su condición cumplida |
| Orquestador | Integridad: evitar doble envío | Idempotencia por folio entre todos los canales |
| Orquestador | DS 7/2023 · trazabilidad | Registro de cada cambio de canal con motivo, usuario y hora |
| Orquestador | Ley 19.628 · Ley 21.719 | Mismo tratamiento de datos en todos los canales: sin diagnóstico, seudónimos para la IA |
| Orquestador | Supervisión humana de decisiones asistidas por IA | Aprobación humana de todo envío, sea cual sea el canal |
| IA en la nube | Ningún dato personal sale de la DEP | Uso limitado a tareas sin datos personales; en la propuesta avanzada, pasarela que filtra RUT, nombres y datos de salud y deja registro de lo enviado |

| RESULTADO | FUNDAMENTO |
| --- | --- |
| ● Cumple con condiciones | Cada canal opera solo si su condición legal está cumplida para ese SLEP. La regla de respaldo seguro impide que una falla lleve a un canal no autorizado. La evaluación de impacto cubre los cuatro canales a la vez. |

SECCIÓN 04  /  por confirmar

# Qué hay que verificar

| POR QUÉ El mixto hereda las verificaciones de los tres caminos y agrega las propias de la coordinación. | PARA QUÉ Dejar la lista de comprobaciones, su método y su consecuencia. | CÓMO Ninguna heredada es bloqueante por sí sola: si una falla, el orquestador usa otro canal. Es requisito de salida del diagnóstico (sección 09 del Informe 08.4.2). |
| --- | --- | --- |

El camino mixto hereda las verificaciones de los otros tres, porque los usa a todos. La diferencia es que aquí ninguna es bloqueante por sí sola: si una falla, el portal simplemente usa otro canal. Lo que sí hay que verificar es que la coordinación entre canales funcione bien.

| # | QUÉ VERIFICAR | CÓMO (MÉTODO) | SI FALLA |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 | Que FONASA otorgue el servicio oficial (canal preferido) | Solicitud por la Red de Interoperabilidad (08.3) | El orquestador usa API o robot mientras tanto |
| V2 | Que FONASA autorice la API del PIEE y exista vía permitida | Oficio + verificación (08.2) | El orquestador usa el robot mientras tanto |
| V3 | Que FONASA autorice el robot asistido (canal de respaldo) | Oficio (08.1) | Se parte con envío manual; el resto se automatiza |
| V4 | Que la conmutación entre canales sea segura y nunca a uno no autorizado | Pruebas de conmutación (sección 08 del Informe 08.4.2, casos M) | Se corrige antes de producción; es la regla central |
| V5 | Que no haya envíos duplicados al cambiar de canal | Prueba de idempotencia por folio entre canales | Se corrige antes de producción |
| V6 | Que la activación de canales por SLEP respete su condición | Prueba de activación por SLEP | Se corrige antes de producción |
| V7 | Origen y formato de las remuneraciones de cada SLEP | Levantamiento a los SLEP | Sin esto no se prepara la zona C |
| V9 | Capacidad de integración del ERP del SLEP (Proexsi en el piloto): API, servicio web, archivo o solo pantalla | Consulta al proveedor + prueba en el SLEP piloto | Si solo hay pantalla, el conector del ERP se hace con robot asistido |
| V10 | Formato de los haberes que entrega el ERP y su correspondencia con los campos de la zona C | Levantamiento con Remuneraciones del SLEP | Ajusta el mapeo; sin esto no se prellena la zona C |
| V11 | Si el ERP acepta escritura masiva/por lote de la licencia y con qué credenciales de servicio | Consulta al proveedor y a TI del SLEP | Define si el ahorro es por lote; nunca se usan claves de personas |

REGLA DE SALIDA DEL DIAGNÓSTICO Las tres gestiones con FONASA (V1–V3) se ingresan el primer día. La construcción empieza con el canal que esté disponible —normalmente el robot— y los demás se incorporan al habilitarse. Lo propio del mixto (V4–V6) se prueba antes de producción: la conmutación segura y la idempotencia son condición de aceptación, no opcionales.

SECCIÓN 05  /  cierre

# Conclusión y requisitos para avanzar

| POR QUÉ En el sector público, un desarrollo solo es viable si tiene base legal: el Estado hace únicamente lo que la ley le permite. | PARA QUÉ Explicar por qué el marco legal condiciona el camino mixto en la DEP y en los SLEP, y qué falta para avanzar. | CÓMO Principios del sector público, relación DEP–SLEP y requisitos con su responsable y estado. |
| --- | --- | --- |

En una institución pública, el marco legal no es un trámite posterior al desarrollo: lo define. Por el principio de legalidad (artículos 6 y 7 de la Constitución), los órganos del Estado solo actúan dentro de su competencia y en la forma que fija la ley. Por eso cada tratamiento de datos, cada uso de un portal de terceros y cada compra deben tener fundamento antes de construir, no después.

La DEP coordina y apoya, pero no reemplaza a los SLEP: cada Servicio Local de Educación Pública es un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios (Ley 21.040), y es el empleador de su personal. Es cada SLEP —no la DEP— quien tramita las licencias de sus trabajadores, responde por esos datos ante FONASA y decide adoptar la solución. GDP-SLEP Studio entrega la herramienta y las reglas comunes; si los datos pasan por servidores de la DEP, esa relación debe formalizarse con cada SLEP.

El mixto hereda las condiciones legales de los caminos 08.1, 08.2 y 08.3 en proporción a cuánto usa cada uno, pero no depende de que se cumplan todas: arranca con el canal autorizado disponible y suma los demás a medida que FONASA los habilita. Su exigencia propia es mantener la regla de respaldo seguro codificada y probada, y documentar el orquestador para que no dependa de una sola persona.

### Requisitos para iniciar la construcción

| # | REQUISITO | RESPONSABLE | ESTADO AL 29-OCT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elección de camino y propuesta (anexo comparativo) | Jefatura | ● 30 de octubre |
| 2 | Gestiones con FONASA por los tres canales | Jefatura / DEP | ● Ingresadas |
| 3 | Evaluación de impacto de los cuatro canales | GDP-SLEP con TI | ● En curso |
| 4 | Máquina virtual en el servidor de TI | TI | ● Por solicitar |
| 5 | SLEP piloto, encargado y planilla estándar | Jefatura · SLEP | ● Por confirmar |
| 6 | Cesión de derechos del código (robot y orquestador) | Jurídica · TI | ● Por formalizar |

RECOMENDACIÓN Antes de construir: base legal para cada tratamiento, acuerdo de cada SLEP que adopte la solución y, si la DEP aloja datos, la formalización de ese encargo. Mantener las gestiones con FONASA por los tres canales, completar la evaluación de impacto de los cuatro canales y formalizar la cesión de derechos del código. Con eso, MIX1 (costo cero) puede iniciar el piloto con el canal que esté autorizado.