> gdp-slep-studio / licencias / camino-mixto / tecnico

INFORME 08.4.2  ·  SERIE DE INFORMES GDP-SLEP STUDIO

Camino mixto

· técnico

Diseño técnico del orquestador de GDP-SLEP Studio que coordina los canales de los Informes 08.1, 08.2 y 08.3

Orquestación y canal por tarea, cómo funciona paso a paso, arquitectura, conmutación segura, tres propuestas con su stack completo, pruebas y carta Gantt. El marco legal, la verificación previa y los riesgos están en el Informe 08.4.1; los costos, en el 08.4.3.

| ORGANIZACIÓN | Dirección de Educación Pública (DEP) |
| --- | --- |
| UNIDAD | Subdepartamento de Gestión y Desarrollo de Personas para los SLEP (GDP-SLEP) |
| PROYECTO | GDP-SLEP Studio · Aplicación 2: Automatización de licencias médicas |
| TIPO DE INFORME | Informe técnico · Camino mixto (orquestado por GDP-SLEP Studio) |
| ELABORADO POR | César Torres · Desarrollador (honorarios) |
| DIRIGIDO A | Claudia Manzano · Jefatura directa |
| PERÍODO | 1 de octubre – 27 de noviembre de 2026 |
| FECHA | 29 de octubre de 2026 |
| VERSIÓN | 1.0 |
| CLASIFICACIÓN | Uso interno |

El mixto no es un sistema nuevo: es el orquestador del portal GDP-SLEP Studio coordinando los canales ya descritos en los Informes 08.1 (robot), 08.2 (API del PIEE) y 08.3 (servicios web). Este informe detalla esa coordinación; para el detalle de cada canal, remite a su informe.

DOCUMENTO  /  ficha

# Ficha del documento

| CAMPO | DETALLE |
| --- | --- |
| Título | Informe 08.4.2 — Camino mixto · técnico |
| Serie | Informe técnico del camino mixto. Profundiza el Informe 08.4 (general) y combina los caminos 08.1, 08.2 y 08.3 |
| Objeto | Especificar el orquestador que asigna a cada tarea el mejor canal autorizado disponible, con conmutación segura, en tres propuestas, dentro de los límites fijados en el Informe 08.4.1 |
| Regla de diseño | Canal preferido primero; si falla, solo se baja a otro canal autorizado o a manual; nunca a uno no autorizado; aprobación humana única por caso |
| Condiciones | Hereda las de los tres caminos: servicio de FONASA (08.3), autorización de la API (08.2) y autorización del robot (08.1). No depende de que todas se cumplan a la vez · detalle en el Informe 08.4.1 |
| Propuestas | MIX1 · costo cero (IA local en CPU) · MIX2 · óptima (GPU básica) · MIX3 · avanzada (GPU 32 GB + alta disponibilidad) |
| Elaborado por | César Torres, Desarrollador a honorarios |
| Dirigido a | Claudia Manzano, Jefatura directa · Subdepartamento GDP-SLEP |
| Informes relacionados | Informe 08.4 (general) · Informe 08.4.1 (marco legal) · Informe 08.4.3 (costos) · Informes 08.1, 08.2 y 08.3 (los canales) · Informe 08 · Informe 00 |

MARCO DE ESTE DOCUMENTO El orquestador es una cualidad del portal GDP-SLEP Studio: no es un sistema aparte, es el portal haciendo de director. El robot (08.1) es una herramienta que el orquestador invoca, igual que los conectores de la API (08.2) y del servicio (08.3). La IA local (LAYA) y el motor de plazos son compartidos.

DOCUMENTO  /  índice

# Índice

| 01 | Resumen técnico El camino mixto en dos páginas. |
| --- | --- |
| 02 | Stack tecnológico completo Del hardware al registro, capa por capa y por propuesta. |
| 03 | Canal por tarea Qué canal se usa para cada tarea y en qué orden. |
| 04 | Cómo funciona paso a paso (técnico) El recorrido de una licencia y la conmutación de canal. |
| 05 | Arquitectura Orquestador, canales, motor e IA en GDP-SLEP Studio. |
| 06 | Orquestación y conmutación segura Modelo de tareas, regla de respaldo seguro y el conector del ERP (Proexsi). |
| 07 | Tres propuestas del camino MIX1 costo cero, MIX2 óptima, MIX3 avanzada. |
| 08 | Pruebas y puesta en marcha Casos de conmutación, idempotencia y criterios. |
| 09 | Carta Gantt técnica Alineada con la carta general del Informe 08. |
| 10 | Conclusiones Recomendación por propuesta. |

SECCIÓN 01  /  resumen

# Resumen técnico

| POR QUÉ Ningún canal por sí solo cubre todo el tiempo: el servicio y la API dependen de autorizaciones; el robot sirve desde el día uno pero es frágil. | PARA QUÉ Combinar los tres caminos bajo un orquestador que elige el mejor canal autorizado disponible para cada tarea, solo por canales autorizados. | CÓMO Orquestador en el módulo Licencias de GDP-SLEP Studio; conectores de los tres caminos; IA local compartida; aprobación humana única. |
| --- | --- | --- |

El camino mixto es la combinación ordenada de los caminos 08.1, 08.2 y 08.3 bajo un orquestador en el módulo Licencias de GDP-SLEP Studio. Para cada tarea y cada SLEP, el orquestador elige el canal en este orden: servicio oficial de FONASA → API del PIEE → robot asistido → manual, y usa el primero disponible. Si un canal falla, baja a otro autorizado, nunca a uno prohibido (regla de respaldo seguro). La IA local y la aprobación humana son únicas, sea cual sea el canal.

| 4 canales ordenados por preferencia | 1 orquestador en GDP-SLEP Studio | 12 → 3 minutos por licencia (estimado) | 0 dependencia de una sola autorización |
| --- | --- | --- | --- |

### Qué toma de cada camino

| DE 08.3 · SERVICIOS WEB | DE 08.2 · API DEL PIEE | DE 08.1 · RPA | PROPIO DEL MIXTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Canal preferido y acuse oficial | Segundo canal, si se autoriza | Canal de respaldo desde el día uno | Orquestador y canal por tarea |
| Motor de plazos y zona C | Conector de sesión asistida | Robot como herramienta invocada | Conmutación segura entre canales |

CONCLUSIÓN El mixto es el que más automatiza desde el inicio y el que mejor resiste la incertidumbre sobre qué autorizará FONASA y cuándo. Su costo es la complejidad: un orquestador y varios conectores. Requiere las condiciones de los tres caminos, pero no depende de que todas se cumplan a la vez.

SECCIÓN 02  /  stack

# Stack tecnológico completo por propuesta

| POR QUÉ El mixto suma el stack de los tres caminos; hay que dejar claro qué pieza va en cada propuesta. | PARA QUÉ Especificar, capa por capa, todo lo que necesita cada propuesta. | CÓMO Una sola tabla con cuatro franjas: infraestructura y hardware; software por capa; componentes, versión y licencia; y personas y servicios. En cada celda, la tecnología y qué es y para qué se usa. Versiones vigentes a octubre de 2026; la misma tabla, con precios, está en el Informe 08.4.3. |
| --- | --- | --- |

CÓMO LEER  ■ Costo cero    ■ Óptima    ■ Avanzada   ·   En cada celda: la tecnología y, debajo, qué es y para qué se usa.

| CAPA | MIX1 COSTO CERO | MIX2 ÓPTIMA | MIX3 AVANZADA |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 INFRAESTRUCTURA Y HARDWARE en la DEP, salvo el respaldo de la propuesta avanzada |  |  |  |
| Servidor de aplicación | Máquina virtual existente de TI: 4 vCPU, 16 GB RAM, 100 GB SSD (orquestador, conectores, motor e IA) Equipo donde corren GDP-SLEP Studio, el orquestador y los conectores, el motor de reglas y, en esta propuesta, también la IA. | Máquina virtual existente de TI: 4 vCPU, 16 GB RAM, 100 GB SSD Equipo donde corren GDP-SLEP Studio, el orquestador y los conectores y el motor de reglas; la IA va en su propia estación. | Dos máquinas virtuales de 8 vCPU, 32 GB RAM, 200 GB SSD (activa y respaldo) Dos servidores iguales: si el principal falla, el segundo toma el trabajo sin detener la tramitación (alta disponibilidad). |
| Servidor de IA | Sin equipo nuevo: el modelo corre en la CPU del servidor de aplicación Lugar donde funciona la IA local que clasifica y prioriza las licencias; en CPU responde más lento, pero alcanza para el volumen del piloto. | Estación de IA básica: GPU 16 GB, 64 GB RAM, NVMe 2 TB + UPS 1 kVA Computador dedicado con tarjeta gráfica para que la IA responda en segundos; la UPS lo protege de cortes de luz. | Estación de IA avanzada: GPU 32 GB, 128 GB RAM, RAID 1, UPS 2 kVA; compartida con el Informe 12 Equipo de mayor capacidad que atiende modelos más grandes y a varios usuarios a la vez; se comparte con la IA del portal. |
| Estación del encargado | Equipo existente con navegador Se usa para aprobar en GDP-SLEP Studio y, cuando el orquestador elige el canal robot, para la sesión asistida en el PIEE. | Equipo existente con navegador Se usa para aprobar en GDP-SLEP Studio y, cuando el orquestador elige el canal robot, para la sesión asistida en el PIEE. | Equipo existente con navegador Se usa para aprobar en GDP-SLEP Studio y, cuando el orquestador elige el canal robot, para la sesión asistida en el PIEE. |
| Canal con FONASA | Tres canales en orden: servicio web (Red de Interoperabilidad) → API del PIEE → robot Playwright El orquestador usa siempre el canal más sólido disponible y baja al siguiente solo si el anterior no responde. | Tres canales en orden: servicio web (Red de Interoperabilidad) → API del PIEE → robot Playwright El orquestador usa siempre el canal más sólido disponible y baja al siguiente solo si el anterior no responde. | Tres canales en orden: servicio web (Red de Interoperabilidad) → API del PIEE → robot Playwright El orquestador usa siempre el canal más sólido disponible y baja al siguiente solo si el anterior no responde. |
| Respaldo y continuidad | Respaldo diario en el almacenamiento del servidor de TI Copia de la base de datos y de la configuración para recuperar el servicio ante una falla. | Respaldo diario en el servidor de TI + copia semanal fuera del edificio La copia externa protege los datos ante un incendio, robo o falla grave de la sala de servidores. | Réplica en Azure Chile Central como sitio de respaldo Un servidor en la nube, dentro de Chile, listo para tomar el servicio si cae el centro de datos de la DEP. |
| Red | HTTPS (443) a FONASA (servicio y portal), según las condiciones de cada canal Únicas conexiones de salida que necesita el sistema; todo viaja cifrado. | HTTPS (443) a FONASA (servicio y portal), según las condiciones de cada canal Únicas conexiones de salida que necesita el sistema; todo viaja cifrado. | HTTPS (443) a FONASA (servicio y portal), según las condiciones de cada canal + VPN sitio a sitio con Azure Chile La VPN une la DEP con el respaldo en Azure por un túnel cifrado. |
| 02 SOFTWARE POR CAPA del sistema operativo a la aplicación |  |  |  |
| Sistema operativo | Ubuntu Server 24.04 LTS Sistema operativo libre de los servidores, con parches de seguridad hasta 2029. | Ubuntu Server 24.04 LTS + controlador NVIDIA y CUDA 12 en la estación de IA Ubuntu en servidor y estación; el controlador y CUDA permiten que la IA use la tarjeta gráfica. | Ubuntu Server 24.04 LTS + controlador NVIDIA y CUDA 12 en la estación de IA Ubuntu en servidores y estación; el controlador y CUDA permiten que la IA use la tarjeta gráfica. |
| Lenguaje | Python 3.12 (conectores, motor, IA) · TypeScript (GDP-SLEP Studio y orquestador) Python para todo lo que conversa con FONASA y con la IA; TypeScript para la aplicación web de la DEP y el orquestador. | Python 3.12 (conectores, motor, IA) · TypeScript (GDP-SLEP Studio y orquestador) Python para todo lo que conversa con FONASA y con la IA; TypeScript para la aplicación web de la DEP y el orquestador. | Python 3.12 (conectores, motor, IA) · TypeScript (GDP-SLEP Studio y orquestador) Python para todo lo que conversa con FONASA y con la IA; TypeScript para la aplicación web de la DEP y el orquestador. |
| Conectores | Servicio (httpx/zeep) · API (httpx) · robot (Playwright) Un conector por canal, todos con la misma interfaz para que el orquestador los use indistintamente. | Servicio (httpx/zeep) · API (httpx) · robot (Playwright) Un conector por canal, todos con la misma interfaz para que el orquestador los use indistintamente. | Servicio (httpx/zeep) · API (httpx) · robot (Playwright) · verificación de salud Un conector por canal, todos con la misma interfaz para que el orquestador los use indistintamente. La verificación de salud detecta a tiempo si FONASA cambió algo. |
| Orquestador | Módulo Licencias en NestJS 11; cola en tabla MySQL con bloqueo por fila Decide por qué canal va cada licencia y lleva la cola; el bloqueo evita que dos procesos tomen la misma licencia. | NestJS 11 + BullMQ sobre Valkey 8 BullMQ maneja colas con reintentos y prioridades; Valkey las guarda en memoria para responder rápido. | NestJS 11 + BullMQ sobre Valkey 8 en réplica La cola queda copiada en dos servidores: no se pierden licencias pendientes si uno falla. |
| Motor y API interna | FastAPI · pydantic 2 · SQLAlchemy 2 FastAPI expone el motor de reglas a GDP-SLEP Studio; pydantic valida cada dato; SQLAlchemy conversa con la base de datos. | FastAPI · pydantic 2 · SQLAlchemy 2 FastAPI expone el motor de reglas a GDP-SLEP Studio; pydantic valida cada dato; SQLAlchemy conversa con la base de datos. | FastAPI · pydantic 2 · SQLAlchemy 2 FastAPI expone el motor de reglas a GDP-SLEP Studio; pydantic valida cada dato; SQLAlchemy conversa con la base de datos. |
| Motor de IA | LAYA (motor FastAPI, versión fijada), sin n8n Motor de la serie que aplica reglas y consulta al modelo para clasificar y priorizar; la versión fija evita cambios sin control. | LAYA (motor FastAPI, versión fijada), sin n8n Motor de la serie que aplica reglas y consulta al modelo para clasificar y priorizar; la versión fija evita cambios sin control. | LAYA (motor FastAPI, versión fijada) con perfiles ampliados Además de clasificar, cubre más tipos de casos y reglas por SLEP, aprovechando el modelo mayor. |
| Servidor del modelo | Ollama en CPU · Qwen3 4B–8B Ollama ejecuta el modelo de lenguaje dentro de la DEP; Qwen3 en tamaño pequeño cabe en la CPU. | Ollama en GPU · Qwen3 8B–14B Con GPU, Ollama mueve un modelo más grande, que acierta más y responde en segundos. | vLLM en GPU · Qwen3 14B–32B + Ollama en CPU de respaldo vLLM atiende a muchos usuarios a la vez con el modelo mayor; Ollama queda de reserva si la GPU falla. |
| Pasarela de modelos | LiteLLM (solo modelos locales) Punto único por el que pasan todas las consultas a la IA; bloquea cualquier salida a servicios externos. | LiteLLM (solo modelos locales) Punto único por el que pasan todas las consultas a la IA; bloquea cualquier salida a servicios externos. | LiteLLM (solo modelos locales) con registro de cada consulta Además de bloquear salidas externas, deja constancia de quién consultó qué, para auditoría. |
| IA en la nube (sin datos personales) | No se usa Toda la IA corre dentro de la DEP; no hay servicio externo. | Claude Team Standard · 2 asientos (coordinación y desarrollo) Apoyo al equipo en normativa, redacción y código, sin datos personales. El plan no entrena modelos con los datos de la institución. | Claude Team (1 Premium + 1 Standard) + API de Claude (Sonnet 5.5) en el portal La API alimenta un asistente de normativa y redacción en GDP-SLEP Studio, detrás de una pasarela que bloquea RUT, nombres y datos de salud antes de enviar. |
| Bases de datos | MySQL 8.4 LTS · SQLite (LAYA) MySQL guarda licencias, estados y registro; SQLite guarda la configuración interna de LAYA. | MySQL 8.4 LTS · SQLite (LAYA) MySQL guarda licencias, estados y registro; SQLite guarda la configuración interna de LAYA. | MySQL 8.4 LTS con réplica · SQLite (LAYA) Una segunda copia de la base, siempre al día, lista para usarse si la principal falla. |
| Secretos | Archivo cifrado con sops + age · credenciales del robot en el almacén de Windows Las claves de servicio quedan cifradas en un archivo que solo el servidor autorizado puede abrir. | OpenBao (almacén de secretos) Bóveda que entrega cada clave solo al servicio autorizado y registra cada uso. | OpenBao con desbloqueo por varias personas Para abrir la bóveda se necesitan llaves de al menos dos personas: nadie puede hacerlo solo. |
| Proxy y TLS | Nginx con certificado de TI Recibe las conexiones y las cifra con HTTPS usando el certificado institucional. | Nginx con certificado de TI Recibe las conexiones y las cifra con HTTPS usando el certificado institucional. | Nginx + keepalived (IP flotante) keepalived traslada la dirección del servicio al servidor de respaldo si el principal cae. |
| Observabilidad | Registros JSON + Uptime Kuma + tablero de canales Registros ordenados para buscar errores y un vigilante que avisa si el servicio deja de responder. | Registros JSON + Uptime Kuma + Prometheus · Grafana + métricas de GPU Prometheus mide el funcionamiento minuto a minuto y Grafana lo muestra en gráficos, incluida la carga de la GPU. | Uptime Kuma · Prometheus · Grafana + Loki · Alertmanager · Wazuh Loki centraliza los registros, Alertmanager envía avisos y Wazuh detecta eventos de seguridad. |
| Respaldo | restic + volcado diario de MySQL restic hace copias cifradas e incrementales; el volcado deja la base lista para restaurar. | restic + volcado diario de MySQL + copia semanal externa restic hace copias cifradas e incrementales; una vez por semana se lleva una copia fuera del edificio. | restic + volcado diario de MySQL + réplica en Azure Chile Las copias se envían cifradas al sitio de respaldo en Azure, dentro de Chile. |
| Calidad y CI | GitLab CE · pytest · Playwright · ruff · mypy · Trivy GitLab guarda el código y corre las pruebas en cada cambio; ruff y mypy revisan errores; Trivy busca vulnerabilidades en las dependencias. | GitLab CE · pytest · Playwright · ruff · mypy · Trivy GitLab guarda el código y corre las pruebas en cada cambio; ruff y mypy revisan errores; Trivy busca vulnerabilidades en las dependencias. | GitLab CE · pytest · Playwright · ruff · mypy · Trivy + SonarQube Community · OWASP ZAP SonarQube mide la calidad del código y ZAP ataca la aplicación de forma controlada para encontrar fallas de seguridad. |
| GDP-SLEP Studio | Node.js 24 LTS · NestJS 11 · Angular 21 La aplicación web de la DEP donde se ve la cola, se aprueba cada licencia y queda el registro. | Node.js 24 LTS · NestJS 11 · Angular 21 La aplicación web de la DEP donde se ve la cola, se aprueba cada licencia y queda el registro. | Node.js 24 LTS · NestJS 11 · Angular 21 + inicio de sesión con ClaveÚnica (OIDC) cuando TI lo apruebe La aplicación web de la DEP; los usuarios entrarían con su ClaveÚnica en vez de una clave propia. |
| 03 COMPONENTES, VERSIÓN Y LICENCIA versiones vigentes a octubre de 2026 |  |  |  |
| Lenguaje y bibliotecas | Python 3.12 (PSF) · FastAPI, pydantic 2, SQLAlchemy 2, zeep 4 (MIT) · httpx (BSD) · tenacity, Playwright 1.5x (Apache-2.0) Licencias permisivas: se pueden usar, modificar e instalar en los 36 SLEP sin pago ni auditoría. | Python 3.12 (PSF) · FastAPI, pydantic 2, SQLAlchemy 2, zeep 4 (MIT) · httpx (BSD) · tenacity, Playwright 1.5x (Apache-2.0) Licencias permisivas: se pueden usar, modificar e instalar en los 36 SLEP sin pago ni auditoría. | Python 3.12 (PSF) · FastAPI, pydantic 2, SQLAlchemy 2, zeep 4 (MIT) · httpx (BSD) · tenacity, Playwright 1.5x (Apache-2.0) Licencias permisivas: se pueden usar, modificar e instalar en los 36 SLEP sin pago ni auditoría. |
| IA local | LAYA (Apache-2.0) · Ollama (MIT) · LiteLLM (MIT) · Qwen3 4B–8B (Apache-2.0) Modelo y motores abiertos: corren en equipos de la DEP sin pagar por consulta ni enviar datos fuera. | LAYA (Apache-2.0) · Ollama (MIT) · LiteLLM (MIT) · Qwen3 8B–14B (Apache-2.0) Modelo y motores abiertos: corren en equipos de la DEP sin pagar por consulta ni enviar datos fuera. | LAYA (Apache-2.0) · vLLM (Apache-2.0) · Ollama (MIT) · LiteLLM (MIT) · Qwen3 14B–32B (Apache-2.0) Modelo y motores abiertos: corren en equipos de la DEP sin pagar por consulta ni enviar datos fuera. |
| Cola, caché y secretos | Tabla de tareas en MySQL · sops (MPL-2.0) · age (BSD) Sin componentes adicionales: se reutiliza MySQL y los secretos se cifran con herramientas libres. | BullMQ (MIT) · Valkey 8 (BSD) · OpenBao 2 (MPL-2.0) Valkey es la versión libre de Redis y OpenBao la versión libre de Vault, ambas sin cambios de licencia futuros. | BullMQ (MIT) · Valkey 8 (BSD) · OpenBao 2 (MPL-2.0) · keepalived (GPLv2) Valkey es la versión libre de Redis y OpenBao la versión libre de Vault; keepalived es software base de Linux. |
| Bases de datos | MySQL Community 8.4 LTS (GPLv2) · SQLite 3 (dominio público) La edición Community es gratuita; la GPLv2 no impone obligaciones mientras la DEP no distribuya MySQL modificado. | MySQL Community 8.4 LTS (GPLv2) · SQLite 3 (dominio público) La edición Community es gratuita; la GPLv2 no impone obligaciones mientras la DEP no distribuya MySQL modificado. | MySQL Community 8.4 LTS (GPLv2) · SQLite 3 (dominio público) La edición Community es gratuita; la GPLv2 no impone obligaciones mientras la DEP no distribuya MySQL modificado. |
| Observabilidad | Uptime Kuma 2 (MIT) Licencia libre; un solo programa liviano. | Uptime Kuma (MIT) · Prometheus 3 (Apache-2.0) · Grafana (AGPL-3.0) La AGPL solo obliga a publicar cambios si se modifica el programa y se ofrece a terceros; el uso interno es libre. | Uptime Kuma (MIT) · Prometheus 3, Alertmanager (Apache-2.0) · Grafana, Loki (AGPL-3.0) · Wazuh 4 (GPLv2) La AGPL y la GPL solo imponen condiciones si se distribuye el programa modificado; el uso interno es libre. |
| Plataforma base y calidad | Ubuntu Server 24.04 LTS · Docker Engine (Apache-2.0) · Nginx (BSD) · GitLab CE (MIT) · restic (BSD) · pytest, ruff, mypy (MIT) · Trivy (Apache-2.0) Software base libre; GitLab CE es la edición gratuita, sin las funciones de pago de Enterprise. | Ubuntu Server 24.04 LTS · Docker Engine (Apache-2.0) · Nginx (BSD) · GitLab CE (MIT) · restic (BSD) · pytest, ruff, mypy (MIT) · Trivy (Apache-2.0) Software base libre; GitLab CE es la edición gratuita, sin las funciones de pago de Enterprise. | Ubuntu Server 24.04 LTS · Docker Engine (Apache-2.0) · Nginx (BSD) · GitLab CE (MIT) · restic (BSD) · pytest, ruff, mypy (MIT) · Trivy, OWASP ZAP (Apache-2.0) · SonarQube Community (LGPL-3.0) Software base libre; SonarQube Community es la edición gratuita del analizador de calidad. |
| GDP-SLEP Studio | Node.js 24 LTS · NestJS 11 · Angular 21 (MIT) Mismo stack aprobado por TI para todo GDP-SLEP Studio. | Node.js 24 LTS · NestJS 11 · Angular 21 (MIT) Mismo stack aprobado por TI para todo GDP-SLEP Studio. | Node.js 24 LTS · NestJS 11 · Angular 21 (MIT) Mismo stack aprobado por TI para todo GDP-SLEP Studio. |
| Descartado | n8n · Sustainable Use License No se usa: su licencia no es de código abierto y LAYA ya cubre lo que hacía. | n8n · Sustainable Use License No se usa: su licencia no es de código abierto y LAYA ya cubre lo que hacía. | n8n · Sustainable Use License No se usa: su licencia no es de código abierto y LAYA ya cubre lo que hacía. |
| 04 PERSONAS Y SERVICIOS no son tecnologías, pero forman parte del costo de cada propuesta |  |  |  |
| Incorporación de 36 SLEP | ¾ de día por SLEP · 216 h en total Configurar cada SLEP en el sistema, cargar sus datos y acompañar al encargado en sus primeras licencias. | ¾ de día por SLEP · 216 h en total Configurar cada SLEP en el sistema, cargar sus datos y acompañar al encargado en sus primeras licencias. | ¾ de día por SLEP · 216 h en total Configurar cada SLEP en el sistema, cargar sus datos y acompañar al encargado en sus primeras licencias. |
| Capacitación de encargados | Inducción práctica durante la incorporación, sin curso formal El encargado aprende a revisar y confirmar cada licencia mientras se incorpora su SLEP. | Curso de 16 h para 15 personas (SENCE) Curso formal para encargados y jefaturas: uso de la herramienta, excepciones y qué hacer si algo falla. | Curso de 16 h para 15 personas (SENCE) Curso formal para encargados y jefaturas: uso de la herramienta, excepciones y qué hacer si algo falla. |
| Servicios externos | No se contratan Toda la construcción y la mantención las hace el equipo de la DEP. | No se contratan Toda la construcción y la mantención las hace el equipo de la DEP. | Prueba de penetración externa antes de operar en los 36 SLEP Una empresa especializada intenta vulnerar el sistema y entrega un informe de fallas a corregir antes de escalar. |
| Mantención | 14 h al mes de orquestador, conectores, robot e IA Horas para ajustar la solución cuando FONASA cambia algo, actualizar versiones y revisar alertas. | 12 h al mes de orquestador, conectores, robot e IA Horas para ajustar la solución cuando FONASA cambia algo, actualizar versiones y revisar alertas. | 12 h al mes de orquestador, canales, alta disponibilidad y seguridad Horas para ajustar la solución cuando FONASA cambia algo, actualizar versiones y revisar alertas. |

SECCIÓN 03  /  canales

# Canal por tarea

| POR QUÉ Cada tarea tiene un canal ideal y otro aceptable mientras el ideal no esté disponible. | PARA QUÉ Fijar qué canal usa cada tarea y la regla para elegirlo. | CÓMO Orden de preferencia por solidez legal y técnica; matriz completa en el Informe 08.5, sección 13. |
| --- | --- | --- |

## 3.1  Orden de preferencia

| PREFERIDO 1 · Servicio web canal oficial de FONASA (08.3) | → | SI NO HAY 1 2 · API del PIEE sesión asistida (08.2) | → | SI NO HAY 1 NI 2 3 · Robot asistido en la sesión del encargado (08.1) | → | SIEMPRE DISPONIBLE 4 · Manual el encargado en el portal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

FIG. 1  El orquestador elige el primer canal disponible y autorizado para cada tarea.

## 3.2  Canal por tarea

| TAREA | SERVICIO | API | ROBOT | CANAL ELEGIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Detectar licencias nuevas | ● Sí | ● Sí | ● Sí | 1 → 2 → 3 |
| Obtener datos de la licencia | ● Sí | ● Sí | ● Pantalla | 1 → 2 → 3 |
| Calcular vencimiento y priorizar | Motor | Motor | Motor | Motor de plazos |
| Borrador de zona C | Motor | Motor | Motor | Motor + LAYA |
| Enviar la zona C | ● Sí | ● Sí | ● Con aprob. | 1 → 2 → 3 |
| Acuse de recibo | ● Oficial | ● Sí | ● Comprobante | 1 → 2 |
| Re-tramitar devueltas | ● No | ● Según vía | ● Con aprob. | 2 → 3 |
| Seguir resoluciones | ● Sí | ● Sí | ● Pantalla | 1 → 2 |

REGLA DE RESPALDO SEGURO Si un canal falla, el orquestador solo baja a un canal autorizado de menor preferencia o al manual. Nunca sustituye un canal caído por uno no autorizado (servicios internos sin permiso, inicio de sesión automático con ClaveÚnica, modelos de IA externos). Una falla técnica jamás fuerza una acción ilegal.

SECCIÓN 04  /  proceso

# Cómo funciona paso a paso (técnico)

| POR QUÉ Lo propio del mixto no es cada canal, sino cómo el orquestador decide y cómo reacciona cuando algo falla. | PARA QUÉ Especificar el recorrido de una licencia y la conmutación de canal. | CÓMO Tareas idempotentes en una cola única; el detalle de cada canal está en los Informes 08.1, 08.2 y 08.3. |
| --- | --- | --- |

## 4.1  El orquestador, en términos técnicos

El orquestador es un componente del módulo Licencias (NestJS) que mantiene una cola única de tareas. Cada tarea sabe qué licencia es, qué hay que hacer y qué canal le corresponde. El orquestador invoca el conector del canal elegido —el del servicio, el de la API o el robot— y registra el resultado. Los conectores son los mismos de los Informes 08.1 a 08.3; el orquestador no los reemplaza, los coordina.

| CONCEPTO | QUÉ ES | CÓMO LO TRATA EL ORQUESTADOR |
| --- | --- | --- |
| Tarea | Una unidad de trabajo sobre una licencia (detectar, preparar, enviar, seguir) | Vive en la cola con su canal asignado, estado e intentos |
| Canal | Servicio, API, robot o manual | Se asigna por preferencia y disponibilidad; se registra cuál se usó |
| Conmutación | Cambio de canal cuando el preferido falla | Solo baja a un canal autorizado; nunca a uno prohibido |
| Idempotencia | Garantía de no enviar dos veces el mismo folio | Antes de enviar, verifica que el folio no fue enviado por ningún canal |

## 4.2  Paso a paso de una licencia

| # | PASO | CANAL | ACTOR | CONTROL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Detectar la licencia por el canal preferido disponible | Servicio / API / robot | Orquestador | Solo campos permitidos; nunca la zona A |
| 2 | Calcular vencimiento y clasificar con IA local | Motor + IA | Sistema | Calendario hábil; IA local seudonimizada |
| 3 | Cruzar remuneraciones y preparar la zona C | Motor | Sistema | Coincidencia exacta de RUT; excepción si falta |
| 4 | Mostrar el resumen y esperar aprobación | Bandeja | Persona | Aprobación única, vale para el canal que se use |
| 5 | Enviar por el canal elegido | Servicio / API / robot | Orquestador | Idempotencia por folio; registro del canal |
| 6 | Si el canal falla, conmutar a otro autorizado | Siguiente canal | Orquestador | Regla de respaldo seguro; nunca a uno prohibido |
| 7 | Leer acuse y registrar folio, fecha, canal y acuse | Canal + módulo | Orquestador | Registro sin datos clínicos |

El detalle de cómo cada canal consulta y envía está en su informe: pantalla y DOM en el 08.1, petición y sesión en el 08.2, operaciones del servicio en el 08.3. El mixto añade solo la coordinación y la conmutación.

SECCIÓN 05  /  arquitectura

# Arquitectura

| POR QUÉ Varias tecnologías solo son manejables si comparten un centro. | PARA QUÉ Mostrar cómo se integran los canales de los tres caminos alrededor del orquestador. | CÓMO Orquestador en el módulo Licencias de GDP-SLEP Studio; conectores y robot de los otros caminos; motor e IA compartidos. |
| --- | --- | --- |

| EXTERNO Canales entrada y salida |  | CENTRO Orquestador módulo Licencias · NestJS |  | DECISIÓN Inteligencia y personas motor · LAYA · bandeja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Conector del servicio canal oficial (08.3) | → | Cola única de tareas asigna canal, controla intentos, conmuta y registra | → | Motor de plazos plazos y borrador de zona C |
| Conector de la API sesión asistida (08.2) | → |  | → | LAYA (modelo local) clasifica, prioriza, recomienda |
| Robot asistido herramienta invocada (08.1) | ↔ |  | → | Bandeja y tablero el encargado aprueba; la DEP supervisa |

FIG. 2  Todos los canales entregan y reciben tareas del mismo orquestador en GDP-SLEP Studio.

## 5.1  Componentes y origen

| COMPONENTE | ORIGEN | ROL EN EL MIXTO |
| --- | --- | --- |
| Conector del servicio | Informe 08.3 | Canal preferido; publica y recibe tareas del orquestador |
| Conector de la API del PIEE | Informe 08.2 | Segundo canal; sesión asistida |
| Robot asistido | Informe 08.1 | Herramienta que el orquestador invoca: respaldo y devueltas |
| Motor de plazos · LAYA | Informes 08.2 / 08.3 | Compartidos por todos los canales |
| Orquestador | Nuevo (este informe) | Cola, asignación de canal, conmutación, reintentos y registro |

## 5.2  Servicios nuevos

| MÉTODO | SERVICIO | USO |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/licencias/tareas?canal=:canal | Un conector o el robot pide su próxima tarea |
| PATCH | /api/licencias/tareas/:id | Informa el resultado: hecha, fallida, modo seguro |
| GET · PATCH | /api/licencias/canales | Estado de cada canal (disponible, caído, deshabilitado) y su activación por SLEP |

SECCIÓN 06  /  orquestación

# Orquestación y conmutación segura

| POR QUÉ Lo que distingue al mixto es cómo decide y cómo reacciona cuando un canal falla. | PARA QUÉ Especificar el modelo de tareas, los estados del caso y la conmutación de canal. | CÓMO Tareas idempotentes en una cola única, con reglas explícitas de cambio de canal. |
| --- | --- | --- |

## 6.1  Modelo de tarea

| CAMPO | CONTENIDO |
| --- | --- |
| tipo | detectar · obtener datos · preparar · enviar · leer acuse · re-tramitar · seguir |
| folio · slep | Licencia y servicio al que pertenece |
| canal asignado | servicio · API · robot · manual |
| estado | pendiente · en curso · hecha · fallida · derivada a manual |
| intentos · próximo intento | Máximo 2 reintentos por canal, con espera creciente |
| vence | Fecha límite de los 3 días hábiles del caso |

## 6.2  Reglas de conmutación

| SITUACIÓN | ACCIÓN DEL ORQUESTADOR |
| --- | --- |
| Canal preferido caído (2 reintentos fallidos) | Marca el canal como caído; las tareas pasan al siguiente canal autorizado |
| Robot en modo seguro (pantalla cambió) | Deshabilita el robot para ese SLEP; las tareas pasan a manual y se avisa |
| Caso a menos de 1 día hábil del vencimiento | Lo sube al primer lugar de la cola y alerta, sea cual sea el canal |
| Servicio otorgado para un SLEP | Activa el servicio para ese SLEP; los demás canales quedan de respaldo |
| Canal restablecido | Las tareas nuevas vuelven al canal preferido; las en curso terminan donde empezaron |
| Folio ya enviado por cualquier canal | Toda tarea de envío posterior se cancela (idempotencia) |

Cada cambio de canal queda registrado con su motivo, para auditoría y para medir qué canal funciona mejor. Los estados del caso de principio a fin están en el Informe 08.5, sección 13.

## 6.3  Conector con el ERP del SLEP (Proexsi, piloto Barrancas)

El conector de FONASA resuelve un frente; el segundo frente es el ERP de remuneraciones del SLEP. En el piloto (Barrancas) es Proexsi. El conector del ERP es bidireccional e idempotente, y se diseña tras un adaptador (`ErpAdapter`) para que cambiar de ERP en otro SLEP no toque el resto del sistema. La capacidad técnica de Proexsi está por confirmar; el diseño contempla las tres vías posibles (API, archivo, carga asistida).

### Las dos operaciones

| OPERACIÓN | ENTRADA | SALIDA | NOTA DE DISEÑO |
| --- | --- | --- | --- |
| leerHaberes(rut, períodos) | RUT del trabajador y períodos que pide la zona C | Haberes estructurados por período | Solo lectura; se cachea el mínimo y se minimiza el dato |
| escribirLicencia(folio, datos) | Folio, días de reposo, resolución y subsidio | Acuse del ERP | Idempotente por folio: reintentar no duplica el registro |

### Correspondencia de datos (zona C ↔ ERP)

| DATO DE LA ZONA C (FONASA) | ORIGEN EN EL ERP | TRANSFORMACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Remuneraciones imponibles por período | Haberes imponibles del período | Aplicar topes imponibles; cuadrar por período |
| Días trabajados / no trabajados | Asistencia y novedades del período | Cruce con el calendario hábil |
| Régimen previsional y de salud | Ficha del trabajador | Mapeo de códigos ERP → códigos FONASA |
| Licencias anteriores | Historial del trabajador | Filtrar por ventana de tiempo que pide FONASA |

### Vías de conexión y recomendación para este camino

| PREFERIDA 1 · API del ERP Sistema a sistema; la mejor | › | ALTERNATIVA 2 · Archivo acordado Exportar/importar planilla | › | ÚLTIMO RECURSO 3 · Carga asistida (robot) Pantallas del ERP; respaldo |
| --- | --- | --- | --- | --- |

FIG. 3  Se desciende de vía solo si la anterior no está disponible, nunca saltándose un control.

En el camino mixto, la vía preferida del ERP es coherente con la de FONASA: el orquestador aplica al ERP la misma regla de respaldo seguro que a FONASA: baja de vía solo entre canales autorizados.

PILOTO Y GENERALIZACIÓN Todo esto se construye y se prueba con Proexsi en Barrancas. Para llevarlo a otro SLEP basta implementar el `ErpAdapter` de su ERP (mismas dos operaciones, mismo mapeo), sin tocar el conector de FONASA ni el orquestador. Las dudas abiertas con el proveedor están en la sección "Qué hay que verificar".

SECCIÓN 07  /  propuestas

# Tres propuestas del camino

| POR QUÉ La orquestación es la misma en las tres; cambian la capacidad de la IA local y el respaldo. | PARA QUÉ Ofrecer tres niveles —costo cero, óptima y avanzada— con el mismo orquestador, las mismas reglas y las mismas fechas. | CÓMO Las secciones 03 a 06 —y los controles del Informe 08.4.1— son comunes. Los costos están en el Informe 08.4.3. |
| --- | --- | --- |

| NIVEL 1 MIX1 · Costo cero Orquestador + canales gratuitos (servicio, API, robot Playwright) + IA local (LAYA + Qwen3) en CPU | → | NIVEL 2 MIX2 · Óptima Lo anterior + IA local en GPU de 16 GB (respuestas en segundos) + monitoreo | → | NIVEL 3 MIX3 · Avanzada Lo anterior + IA local en GPU de 32 GB + alta disponibilidad + respaldo en Chile + prueba de penetración |
| --- | --- | --- | --- | --- |

IA en la nube. En MIX2 y MIX3 se suma Claude, la IA que ya usa la institución, solo para tareas sin datos personales: normativa, redacción y apoyo de código. MIX3 agrega la API de Claude detrás de una pasarela que bloquea datos personales (sección 02). Los datos de licencias los procesa siempre la IA local.

FIG. 4  Tres niveles de propuesta. La orquestación y los canales son idénticos.

## 7.1  Qué se mantiene y qué cambia

Se mantiene en las tres: orquestador y canal por tarea (sección 03), conmutación segura (sección 06), controles (sección 03 del Informe 08.4.1), IA local (LAYA) compartida, robot open source como canal de respaldo y aprobación humana única. Cambian la capacidad de la IA, la disponibilidad y el soporte.

| ASPECTO | MIX1 · COSTO CERO | MIX2 · ÓPTIMA | MIX3 · AVANZADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Robot de respaldo | Playwright (open source) | Playwright (open source) | Playwright (open source) |
| Modelo de IA local | Qwen3 4B–8B en CPU | Qwen3 8B–14B en GPU 16 GB | Qwen3 14B–32B en GPU 32 GB |
| Cola del orquestador | Tabla en MySQL | BullMQ sobre Valkey | BullMQ sobre Valkey replicado |
| Disponibilidad | Un servidor; si cae, se vuelve a manual | Un servidor + equipo de IA con UPS | Dos servidores, base replicada y respaldo en Azure Chile |
| Seguridad | Secretos cifrados; buenas prácticas | Almacén de secretos | + prueba de penetración externa |
| Tiempo del encargado por licencia | ≈ 3–4 min | ≈ 3 min | ≈ 3 min |
| Habilitación | Autorizaciones de FONASA (las que haya) + equipo existente | + compra del equipo | + compra mayor (Informe 08.4.1) |

En las tres, todos los canales y la IA son open source o gratuitos: no hay licencias de robot ni operador. Lo que cambia es el equipo de la IA. La propuesta avanzada comparte la estación de IA con el Informe 12.

SECCIÓN 08  /  pruebas

# Pruebas y puesta en marcha

| POR QUÉ Además de probar cada canal (en sus informes), hay que probar cómo conviven y conmutan. | PARA QUÉ Definir los casos propios del camino mixto y los criterios de aceptación. | CÓMO Pruebas de conmutación, idempotencia y activación por SLEP. |
| --- | --- | --- |

## 8.1  Casos de prueba propios del mixto

| # | CASO | RESULTADO ESPERADO |
| --- | --- | --- |
| M1 | Canal preferido caído durante una cola de envíos | Las tareas pasan al siguiente canal autorizado; ningún folio queda sin canal |
| M2 | Robot entra en modo seguro | Robot deshabilitado para el SLEP; tareas a manual; aviso |
| M3 | Mismo folio detectado por dos canales | Un solo caso |
| M4 | Envío por un canal y luego intento por otro | El segundo se cancela (idempotencia) |
| M5 | Servicio otorgado a mitad del piloto | Nuevas tareas por el servicio; el robot queda de respaldo |
| M6 | Intento de usar un canal no autorizado para el SLEP | Rechazado y registrado (regla de respaldo seguro) |
| M7 | Caso a menos de 1 día hábil del vencimiento | Primero en la cola y alerta, sin importar el canal |
| M8 | Revisión de registros de los cuatro canales | Sin datos clínicos ni credenciales |

## 8.2  Criterios de aceptación

| CRITERIO | META |
| --- | --- |
| Licencias dentro de 3 días hábiles en el período paralelo | 100% |
| Folios enviados dos veces | 0 |
| Tareas sin canal asignado por más de 1 hora en horario hábil | 0 |
| Uso de canales no autorizados | Ninguno |
| Datos clínicos en base, registros o modelo | Ninguno |
| Tiempo del encargado por licencia | ≤ 4 min (robot) · ≤ 3 min (servicio/API) |

SECCIÓN 09  /  planificación

# Carta Gantt técnica

| POR QUÉ La carta técnica detalla las tareas sin moverse de las fechas de la carta general del Informe 08. | PARA QUÉ Planificar el camino mixto del 1 de octubre al 27 de noviembre, para cualquiera de las tres propuestas. | CÓMO Mismas cinco fases, mismas semanas y mismos hitos del Informe 08. Se parte con el canal disponible y se suman los demás. |
| --- | --- | --- |

| ACTIVIDAD | S1 1–2 oct | S2 5–9 oct | S3 12–16 | S4 19–23 | S5 26–30 | S6 2–6 nov | S7 9–13 | S8 16–20 | S9 23–27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestiones con FONASA (los tres canales) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicio, API y robot: solicitudes y seguimiento | ◆ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluación de impacto (los cuatro canales) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diagnóstico y diseño |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Levantamiento, matriz tarea × canal y orquestador |  |  | ◆ |  |  |  |  |  |  |
| Informes 08.4.1, 08.4.2 y 08.4.3 (marco legal, tres propuestas y costos) |  |  |  | ◆ |  |  |  |  |  |
| Anexo comparativo: elección de camino y propuesta |  |  |  |  | ◆ |  |  |  |  |
| Construcción del orquestador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Orquestador: cola, canales y conmutación segura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Primer canal disponible, motor e IA local |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incorporar los demás canales al habilitarse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Módulo Licencias: bandeja, aprobación y tablero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas y cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de canal, de conmutación (M1–M8) y paralelo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cierre del piloto e informe de resultados |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ |

◆ Hitos: gestiones (1-oct) · fin del diagnóstico (14-oct) · Informes 08.4.x (29-oct) · elección (30-oct) · cierre (27-nov). En ámbar, la incorporación de canales a medida que FONASA los habilita. S3 incluye el feriado del 12 de octubre.

FIG. 5  Carta Gantt técnica del camino mixto, alineada con la carta general del Informe 08.

El mixto es el único cuya construcción no se detiene si una autorización no llega: arranca con el canal disponible (normalmente el robot) y suma los mejores a medida que FONASA los habilita, sin rehacer el trabajo.

SECCIÓN 10  /  cierre

# Conclusiones

| POR QUÉ Un informe técnico debe decir con qué condiciones se puede empezar. | PARA QUÉ Resumir el camino mixto, sus propuestas y sus condiciones de inicio. | CÓMO Síntesis y recomendación por propuesta; los requisitos previos están en el Informe 08.4.1. |
| --- | --- | --- |

El camino mixto es el que más automatiza desde el primer día y el único que no depende de que todo esté listo a la vez: parte con el canal disponible y suma los mejores a medida que FONASA los habilita, usando siempre el mejor canal autorizado y nunca uno prohibido. Su costo es la complejidad: un orquestador y varios conectores, todos dentro del portal GDP-SLEP Studio.

| PROPUESTA | CUÁNDO CONVIENE | RECOMENDACIÓN |
| --- | --- | --- |
| MIX1 · Costo cero | Piloto robusto sin compras, con las autorizaciones que haya de FONASA | ● Recomendada para el piloto |
| MIX2 · Óptima | Escalar a 36 SLEP con respuesta rápida de la IA | ● Recomendada para escalar |
| MIX3 · Avanzada | El portal con IA local está operando y la automatización se extiende | ● Con el portal (2027) |

El mixto deja construida la base de automatización que GDP-SLEP Studio usará para otros procesos y que el portal con IA local (Informes 12 y 13) generalizará. Es la ruta recomendada hacia la arquitectura objetivo (servicios web): a medida que FONASA otorga el servicio para todos los SLEP, el mixto converge a ese camino. Los costos están en el Informe 08.4.3.

RECOMENDACIÓN Si el anexo comparativo lo confirma, construir el camino mixto con la propuesta de costo cero (MIX1) como piloto robusto, y hacerlo evolucionar hacia el camino de servicios web a medida que FONASA otorgue el servicio. Es la ruta que mejor resiste la incertidumbre de los plazos y deja la base para automatizar otros procesos.