> gdp-slep-studio / factibilidad-validador

INFORME 03  ·  SERIE DE INFORMES GDP-SLEP STUDIO

Factibilidad del

Validador de Formularios

Avance de sumarios por uso irregular de licencias médicas

Primera aplicación del ecosistema GDP-SLEP Studio: propuesta, descripción funcional y evaluación de factibilidad técnica, operativa, legal y económica, con costos y carta Gantt.

| ORGANIZACIÓN | Dirección de Educación Pública (DEP) |
| --- | --- |
| UNIDAD | Subdepartamento de Gestión y Desarrollo de Personas para los SLEP (GDP-SLEP) |
| PROYECTO | GDP-SLEP Studio · Aplicación 1: Validador de Formularios |
| TIPO DE INFORME | Propuesta, descripción y factibilidad |
| ELABORADO POR | César Torres · Alumno en práctica, Técnico en Programación |
| DIRIGIDO A | Claudia Manzano · Jefatura directa |
| PERÍODO | Julio de 2026 |
| FECHA | 15 de julio de 2026 |
| VERSIÓN | 1.0 |
| CLASIFICACIÓN | Uso interno |

Informe elaborado durante la práctica profesional en el Subdepartamento GDP-SLEP.

DOCUMENTO  /  ficha

# Ficha del documento

| CAMPO | DETALLE |
| --- | --- |
| Título | Informe 03 — Factibilidad del Validador de Formularios: avance de sumarios por uso irregular de licencias médicas |
| Serie | Tercer informe de la etapa de práctica. Primera aplicación del ecosistema propuesto en el Informe 02 |
| Objeto | Proponer, describir y evaluar la factibilidad de una aplicación que reciba, valide y consolide el reporte mensual de avance de sumarios de los SLEP |
| Dimensiones | Técnica · Operativa · Legal y normativa · Económica |
| Período | Julio de 2026 |
| Elaborado por | César Torres, Alumno en práctica (Técnico en Programación) |
| Dirigido a | Claudia Manzano, Jefatura directa · Subdepartamento GDP-SLEP |
| Conclusión | El Validador es factible en las cuatro dimensiones. Se recomienda construir su PMV en HTML durante julio y migrarlo al estándar institucional en septiembre |
| Informes relacionados | Informe 01 (Diagnóstico, proceso 5.1) · Informe 02 (Factibilidad de GDP-SLEP Studio) · Informe 04 (Técnico del PMV) |

### Lugar de este informe en la serie

El Informe 02 propuso GDP-SLEP Studio como un portal de aplicaciones y fijó como primera aplicación el Validador de Formularios. Este informe baja esa decisión a una aplicación concreta: qué hará, cómo funcionará y si es factible construirla. El Informe 04 documentará su construcción.

| PORTAL (INFORME 02) GDP-SLEP Studio Ecosistema de aplicaciones | → | ESTE INFORME Aplicación 1 · Validador de Formularios Avance de sumarios por uso irregular de licencias médicas |
| --- | --- | --- |
|  | → | Aplicación 2 · Automatización de licencias médicas Fase 2 del ecosistema (octubre – noviembre 2026) |
|  | → | Portal orquestador + IA local Fase 3 del ecosistema (diciembre 2026 – enero 2027) |

FIG. 1  El Validador como primera aplicación de GDP-SLEP Studio.

### Cómo leer este informe

Las secciones 02 a 04 explican el problema y la solución; las secciones 05 a 08 evalúan su factibilidad con un resultado por dimensión; la 09 presenta la carta Gantt. El Anexo A contiene el catálogo completo de reglas de validación y el Anexo B la estructura del formulario por versión.

DOCUMENTO  /  índice

# Índice

| 01 | Resumen ejecutivo La aplicación y su factibilidad en dos páginas. |
| --- | --- |
| 02 | El problema: el reporte de avance de sumarios Qué pide Contraloría y cómo se hace hoy. |
| 03 | La propuesta: el Validador de Formularios Qué es, qué incluye y quién lo usará. |
| 04 | Descripción funcional Formulario, banco de preguntas, motor de validación, ciclo mensual y pantallas. |
| 05 | Factibilidad técnica ¿Se puede construir? |
| 06 | Factibilidad operativa ¿Mejora el trabajo y se usará? |
| 07 | Factibilidad legal y normativa ¿Qué datos trata y con qué base? |
| 08 | Factibilidad económica ¿Cuánto cuesta? |
| 09 | Planificación: carta Gantt PMV en julio y ciclo de vida de la aplicación. |
| 10 | Riesgos y mitigaciones Qué puede salir mal. |
| 11 | Conclusiones y recomendaciones Qué se decide. |
| A–B | Anexos Catálogo de reglas de validación · Estructura del formulario por versión. |

SECCIÓN 01  /  resumen

# Resumen ejecutivo

| POR QUÉ Cada mes 36 SLEP reportan el avance de sus sumarios por licencias médicas en planillas que se revisan y consolidan a mano. | PARA QUÉ Decidir si conviene construir una aplicación que reciba, valide y consolide ese reporte, y cómo hacerlo. | CÓMO Descripción funcional basada en los formularios reales recibidos y evaluación en cuatro dimensiones. |
| --- | --- | --- |

El Validador de Formularios es la primera aplicación de GDP-SLEP Studio. Recibe el reporte mensual de avance de sumarios de cada SLEP, reconoce automáticamente la versión del formulario, aplica las reglas de coherencia entre campos, guarda cada entrega como un contenedor por SLEP y mes, y genera el consolidado, el dashboard y el informe sin copiar datos a mano. Trabaja solo con cifras agregadas: no contiene nombres ni RUT.

| 37 campos en la plantilla vigente | 27 campos con al menos una regla de validación | 4 versiones del formulario reconocidas | $0 costo del PMV en julio |
| --- | --- | --- | --- |

### Veredicto por dimensión

| DIMENSIÓN | RESULTADO | FUNDAMENTO |
| --- | --- | --- |
| Técnica | ● Viable | Formulario estructurado y reglas conocidas; un PMV en un solo archivo HTML funciona sin servidor y se escribe en módulos listos para migrar al stack de TI. |
| Operativa | ● Viable | Elimina la revisión a ojo y la copia manual; el ciclo mensual (abrir, cargar, cerrar, descargar) es el mismo que hoy, pero sin correo ni planillas maestras. |
| Legal y normativa | ● Viable | Solo cifras agregadas: no son datos personales. Respeta el secreto de los sumarios en curso. La DEP puede requerir esta información a los SLEP. |
| Económica | ● Viable | PMV a costo $0 (práctica, software libre, equipo existente); versión institucional ≈ $1,2 millones en septiembre. |

CONCLUSIÓN El Validador es factible y de alto valor inmediato. Se recomienda construir su PMV en HTML durante julio de 2026, probarlo con los formularios reales recibidos y entregarlo el 31 de julio, para migrarlo en septiembre al estándar institucional dentro de GDP-SLEP Studio.

SECCIÓN 02  /  problema

# El problema: el reporte de avance de sumarios

| POR QUÉ La Contraloría exige seguimiento mensual de los sumarios por uso irregular de licencias médicas, y hoy ese seguimiento se arma a mano. | PARA QUÉ Precisar qué información se reporta, con qué frecuencia y dónde están las fallas que la aplicación debe resolver. | CÓMO Revisión de los formularios recibidos desde agosto de 2025 y del proceso levantado en el Informe 01. |
| --- | --- | --- |

## 2.1  Qué pide la Contraloría

Desde mayo de 2025 la Contraloría publicó Consolidados de Información Circularizada (CIC) que identifican funcionarios con licencias médicas usadas de forma irregular. Los servicios deben instruir sumarios y reportar mensualmente su avance. El formulario que cada SLEP completa refleja esos CIC:

| CIC | MATERIA (CAMPO) | CIC | MATERIA (CAMPO) |
| --- | --- | --- | --- |
| N° 9 | Salidas del país con licencia (20) | N° 15 | Asistencia a casinos con licencia (24) |
| N° 10 | Atención de partos con licencia (21) | N° 16 | Salidas del país, servicios regionales (25) |
| N° 13 | Médicos en investigación penal (22) | N° 21 | Trabajo para otros empleadores (26) |
| N° 14 | Salidas del país, FF.AA. y de orden (23) |  |  |

## 2.2  Cómo se hace hoy

Según el Informe 01 (proceso 5.1), cada mes se reciben cerca de 36 planillas por correo, se revisan a ojo, se copian a una planilla maestra y el informe se arma a mano. Los formularios recibidos muestran tres problemas técnicos:

| PROBLEMA | EVIDENCIA EN LOS FORMULARIOS | CONSECUENCIA |
| --- | --- | --- |
| El formulario cambia de versión | 31 preguntas (agosto 2025), 34 (septiembre 2025 a marzo 2026), 42 (abril 2026, con 8 sub-preguntas propias) y 37 (desde mayo 2026) | La misma pregunta cambia de columna entre meses |
| Las reglas de coherencia no se aplican de forma sistemática | Campos que deben sumar otro campo, o no superarlo, se revisan a ojo | Errores detectados tarde o nunca |
| Los datos de identificación no son uniformes | Nombres de SLEP con y sin tilde; el campo "Subsecretaría" completado de distintas formas | Normalización manual antes de consolidar |

POR QUÉ EMPEZAR AQUÍ Es un proceso mensual, obligatorio, con los 36 SLEP, con un formulario y reglas que ya existen, y que trabaja con cifras agregadas. Resolverlo deja construida la base —usuarios, carga, validación, tableros— que usarán las siguientes aplicaciones del portal.

SECCIÓN 03  /  propuesta

# La propuesta: el Validador de Formularios

| POR QUÉ Una aplicación bien acotada se construye rápido y entrega valor desde el primer mes. | PARA QUÉ Definir con precisión qué hará el Validador, qué no hará y quién lo usará. | CÓMO Alcance derivado del proceso real y de los principios del portal (Informe 02). |
| --- | --- | --- |

## 3.1  Qué es

Una aplicación web, parte de GDP-SLEP Studio, que permite cargar o ingresar el formulario mensual de avance de sumarios de cada SLEP, validarlo automáticamente contra el banco de preguntas y sus reglas, registrarlo con historial y consolidar los 36 servicios en un dashboard y un informe listos para la jefatura y para responder a la Contraloría.

## 3.2  Objetivos

- Reconocer cualquier versión del formulario por el texto de sus preguntas, no por la posición de las columnas.

- Aplicar automáticamente las reglas de coherencia y explicar cada incumplimiento.

- Mantener un contenedor por SLEP y mes, con historial de cargas y correcciones.

- Generar el consolidado nacional, el ranking y el informe desde una sola fuente.

- Separar los perfiles de quien carga y quien revisa, con alcance por SLEP.

## 3.3  Alcance

| INCLUYE | QUEDA PARA FASES SIGUIENTES |
| --- | --- |
| Banco de preguntas con las versiones 31, 34, 37 y 42 del formulario | Automatización de la tramitación de licencias médicas (Fase 2) |
| Carga de planillas Excel y edición manual del formulario | Integración con sistemas de otros organismos |
| Motor de validación por fórmulas e Inspector de Campo | Envío del formulario por los propios SLEP desde el portal (versión institucional) |
| Panel de meses, panel de SLEP y vista de formulario | Integración con ClaveÚnica (versión institucional) |
| Dashboard con indicadores y ranking por SLEP | IA local (Fase 3) |
| Informe HTML imprimible a PDF, exportación a Excel, usuarios y perfiles por SLEP |  |

## 3.4  Usuarios

| PERFIL | QUIÉN | QUÉ HACE EN EL VALIDADOR |
| --- | --- | --- |
| Administrador | Jefatura o encargado del Subdepartamento | Gestiona usuarios y perfiles, abre meses, exporta y ve todo. |
| Validador (revisa) | Analista del Subdepartamento | Crea la estructura del mes, revisa entregas y validaciones, consolida y exporta. |
| Digitador (carga) | Encargado de cada SLEP | Carga o completa el formulario de su servicio dentro del mes abierto. |

En el PMV, los formularios los carga el Subdepartamento a partir de los archivos recibidos. En la versión institucional, cada SLEP podrá cargar directamente con su propio usuario.

SECCIÓN 04  /  funcionamiento

# Descripción funcional

| POR QUÉ La factibilidad depende de qué se construye exactamente. | PARA QUÉ Describir el formulario, cómo se reconocen sus versiones, cómo se valida y cómo se usa mes a mes. | CÓMO Modelo funcional basado en la plantilla vigente de 37 preguntas y en los formularios recibidos. |
| --- | --- | --- |

## 4.1  El formulario: siete bloques de información

| BLOQUE | CAMPOS | CONTENIDO |
| --- | --- | --- |
| Identificación | 1 – 3 | Ministerio, Subsecretaría y Servicio Local |
| Universo informado por la CGR | 4 – 8 | Casos y licencias informados; funcionarios involucrados, que continúan y que ya no están |
| Situación de los funcionarios | 9 – 14 | Cesados, sumariados previamente y fecha de ingreso al servicio |
| Características de las licencias | 15 – 18 | Duración promedio, mínima y máxima; remuneración promedio |
| Casos a investigar por CIC | 19 – 26 | Total a investigar y desglose por CIC N° 9, 10, 13, 14, 15, 16 y 21 |
| Avance de los sumarios | 27 – 32 | Instruidos, en curso, resueltos, impugnados, enviados a toma de razón y cerrados |
| Resultado de los procesos cerrados | 33 – 37 | Censura, multa, suspensión, destitución y cierre sin sanción |

## 4.2  Banco de preguntas: una plantilla, varias versiones

El corazón del Validador es un banco acumulativo de preguntas. Cada pregunta se reconoce por su texto y se ubica en la posición que le corresponde en la plantilla canónica de 37 campos. Así, un archivo de cualquier versión se lee correctamente, aunque sus columnas estén en otro orden o falten campos.

| AGOSTO 2025 Versión 31 Sin campos 13, 14 y 23 a 26 | → | RECONOCE POR TEXTO Banco de preguntas Ubica cada pregunta en su campo canónico | → | MODELO ÚNICO Plantilla canónica de 37 campos Los campos ausentes de una versión se muestran como N/A, nunca como 0. Las preguntas propias de una versión se registran como "extra" y no entran al consolidado. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEP 2025 – MAR 2026 Versión 34 Sin campos 13, 14 y 26 | → |  | → |  |
| ABRIL 2026 Versión 42 34 oficiales + 8 sub-preguntas propias | → |  | → |  |
| DESDE MAYO 2026 Versión 37 Plantilla completa vigente | → |  | → |  |

FIG. 2  Todas las versiones del formulario se leen sobre una misma plantilla canónica.

## 4.3  Motor de validación

Cada campo puede tener una o más fórmulas que relacionan su valor con el de otros campos. De los 37 campos, 27 tienen al menos una regla, y los campos de cierre de proceso llegan a tener hasta tres reglas simultáneas. Las reglas se escriben siempre con la numeración oficial de la plantilla de 37 campos.

| TIPO DE REGLA | EJEMPLO | QUÉ CONTROLA |
| --- | --- | --- |
| Suma de partes | C07 + C08 = C06 | Los funcionarios que continúan más los que ya no están suman el total de involucrados |
| Suma de etapas | C28 + C29 + C30 + C31 + C32 = C27 | Las etapas del sumario suman los sumarios instruidos |
| Suma de resultados | C33 + C34 + C35 + C36 + C37 = C32 | Las sanciones y cierres sin sanción suman los procesos cerrados |
| Contención | C27 ≤ C19 | No puede haber más sumarios instruidos que casos a investigar |
| Contención por CIC | C20 ≤ C19 … C26 ≤ C19 | Ningún CIC supera el total de casos a investigar |
| Orden lógico | C27 ≥ C32 | No puede haber más procesos cerrados que instruidos |

Cada regla tiene un mensaje de incumplimiento y uno de cumplimiento escritos en lenguaje simple (por ejemplo, "La suma de campos 7 y 8 debe ser igual al campo 6"). El catálogo completo está en el Anexo A.

## 4.4  Ciclo mensual

| PASO 1 · GDP-SLEP Abrir el mes Se crea la estructura vacía del período con la plantilla vigente | → | PASO 2 · CADA SLEP Cargar datos Carga de planilla o edición manual; validación inmediata | → | PASO 3 · GDP-SLEP Cerrar y revisar Revisión de validaciones y de quién falta por entregar | → | PASO 4 · GDP-SLEP Descargar informes Dashboard, ranking, informe y Excel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

FIG. 3  Ciclo mensual del reporte de avance de sumarios en el Validador.

## 4.5  Pantallas principales

| PANTALLA | FUNCIÓN |
| --- | --- |
| Panel de meses | Lista los períodos disponibles, permite abrir un mes nuevo y filtrar. |
| Panel de SLEP | Muestra los 36 servicios con su estado de entrega y de validación en el mes seleccionado. |
| Formulario | Muestra el contenedor del SLEP seleccionado en modo limpio o con validaciones. |
| Inspector de Campo | Al seleccionar una pregunta, muestra su descripción, notas y el resultado de cada regla. |
| Dashboard | Indicadores agregados, avance por grupo de campos y ranking de SLEP. |
| Reportería | Informe HTML imprimible a PDF y exportación a Excel, por SLEP o general. |
| Configuración | Usuarios, perfiles y alcance por SLEP. |

SECCIÓN 05  /  técnica

# Factibilidad técnica

| POR QUÉ Hay que confirmar que la aplicación se puede construir en el plazo de la práctica y que podrá pasar al estándar institucional. | PARA QUÉ Decidir cómo construir el PMV y cómo asegurar su migración posterior. | CÓMO Cuatro condiciones evaluadas con un resultado por cada una. |
| --- | --- | --- |

## 5.1  Un PMV en un solo archivo HTML

Condición: ¿se puede tener una versión funcional en julio, sin esperar servidores ni permisos?

Sí, construyendo el PMV como un único archivo HTML autocontenido, que funciona sin conexión, se abre con doble clic y puede compartirse por correo o USB. Es una decisión administrativa, no técnica: permite probar con usuarios reales de inmediato, sin depender de infraestructura.

| RESULTADO | FUNDAMENTO |
| --- | --- |
| ● Viable | HTML, CSS y JavaScript, con una librería de lectura de Excel embebida (SheetJS, licencia Apache-2.0). No requiere instalación, servidor ni base de datos. |

## 5.2  Arquitectura preparada para migrar

Condición: ¿el PMV se puede llevar después al stack institucional sin rehacerlo desde cero?

El archivo único se organiza en módulos con fronteras claras que se comunican solo por un Event Bus (avisos) y un Mediador (peticiones). Cada módulo corresponde a un futuro módulo de la versión institucional:

| MÓDULO DEL PMV | RESPONSABILIDAD | DESTINO EN EL STACK INSTITUCIONAL |
| --- | --- | --- |
| Fundación | Estado global, Event Bus, Mediador y funciones comunes | Core |
| Formularios | Banco de preguntas, plantillas, catálogo de SLEP | Forms |
| Contenedores | Envíos por SLEP y mes, validación, importación, consolidado, Inspector | Cases |
| Dashboard | Indicadores, ranking y gráficos | Dashboard |
| Shell | Acceso, usuarios, perfiles, reportería y diseño general | Auth · Users · Reports |

| RESULTADO | FUNDAMENTO |
| --- | --- |
| ● Viable | La regla "ningún módulo llama directamente a otro" se mantiene durante todo el desarrollo, de modo que cada módulo se convierte en un servicio de NestJS o Angular en la migración de septiembre. |

## 5.3  Datos para probar

Condición: ¿hay datos reales con qué probar?

| RESULTADO | FUNDAMENTO |
| --- | --- |
| ● Viable | Existen los reportes mensuales recibidos desde agosto de 2025, en las cuatro versiones del formulario, que se cargan como datos de prueba. Se agrega un mes de partida sintético (julio de 2025) con todos los valores en cero. |

## 5.4  Limitaciones conocidas del PMV

| LIMITACIÓN | CÓMO SE RESUELVE EN LA VERSIÓN INSTITUCIONAL |
| --- | --- |
| Sin persistencia: los datos viven en memoria y se pierden al recargar | Base de datos MySQL |
| Acceso de prueba con usuario y clave fija | ClaveÚnica y tokens de sesión |
| Un solo archivo, de gran tamaño | Frontend y backend separados, en contenedores |
| Uso local, sin multiusuario real | Servidor institucional y roles por SLEP |

Estas limitaciones son deliberadas para el objetivo del PMV —validar la lógica con usuarios—, no del diseño final.

SECCIÓN 06  /  operativa

# Factibilidad operativa

| POR QUÉ La aplicación debe hacer más fácil el trabajo real del equipo, no agregar pasos. | PARA QUÉ Comparar el proceso actual con el que tendrá el Validador y confirmar que el equipo puede adoptarlo. | CÓMO Comparación paso a paso del ciclo mensual. |
| --- | --- | --- |

| PASO | HOY | CON EL VALIDADOR |
| --- | --- | --- |
| Preparar el mes | Enviar la plantilla por correo | Abrir el mes en el panel |
| Recibir | Descargar y renombrar 36 archivos | Cargar cada archivo; el sistema reconoce su versión |
| Revisar coherencia | A ojo, campo por campo | Automática al cargar, con el detalle de cada regla |
| Corregir | Correo al SLEP y nueva espera | Se identifica el campo exacto a corregir |
| Consolidar | Copiar a la planilla maestra | Automático |
| Informar | Tablas y gráficos a mano | Dashboard e informe generados al instante |
| Saber quién falta | Revisar la bandeja de correo | Estado visible en el panel de SLEP |

- El ciclo mensual no cambia: se sigue abriendo, cargando, cerrando y descargando. Cambia la herramienta, no el procedimiento.

- En el PMV el usuario es el equipo del Subdepartamento, que ya conoce el formulario. No requiere capacitar a los 36 SLEP en esta etapa.

- El Inspector de Campo explica cada pregunta y cada regla, lo que reduce la dependencia de una sola persona (hallazgo H8).

| RESULTADO | FUNDAMENTO |
| --- | --- |
| ● Viable | Reduce los pasos manuales del cierre mensual sin cambiar el procedimiento. La adopción inicial queda dentro del propio Subdepartamento; la incorporación de los SLEP se hará con la versión institucional y el plan de adopción del Informe 02. |

SECCIÓN 07  /  legal

# Factibilidad legal y normativa

| POR QUÉ Los datos se refieren a sumarios disciplinarios por licencias médicas, una materia sensible. | PARA QUÉ Confirmar qué datos trata la aplicación y con qué base legal. | CÓMO Revisión de la naturaleza de los datos frente a la normativa de datos personales, del sumario y de la Ley 21.040. |
| --- | --- | --- |

| ASPECTO | SITUACIÓN DEL VALIDADOR | RESULTADO |
| --- | --- | --- |
| Datos personales | Solo totales y cantidades por SLEP; sin nombres, RUT ni diagnósticos. Las cifras agregadas que no permiten identificar a nadie no son datos personales. | ● Riesgo bajo |
| Secreto del sumario (Estatuto Administrativo, art. 137) | No recibe contenido de expedientes en curso, solo el número de procesos en cada etapa. | ● Respeta |
| Base para pedir la información | La DEP puede requerir de los SLEP la información necesaria y sistematizarla (Ley 21.040, art. 61 letra ñ). | ● Habilita |
| Reidentificación | En SLEP con pocos casos, una cifra baja podría asociarse a una persona si se publica. | ● Cuidar al publicar |
| Usuarios del sistema | Nombre y correo de los usuarios sí son datos personales. | ● Política de privacidad |
| Nueva ley de datos (Ley 21.719, desde diciembre de 2026) | Exige privacidad por diseño y seguridad; el Validador ya minimiza datos. | ● Preparado |

| RESULTADO | FUNDAMENTO |
| --- | --- |
| ● Viable | El Validador trabaja con cifras agregadas, tiene base legal en las funciones de la DEP y no afecta el secreto de los sumarios. Solo requiere cuidar la publicación de cifras pequeñas y la privacidad de las cuentas de usuario. |

SECCIÓN 08  /  económica

# Factibilidad económica

| POR QUÉ La primera aplicación debe demostrar valor con el menor gasto posible. | PARA QUÉ Estimar el costo del PMV y de la versión institucional. | CÓMO Costos generales por etapa con valores de referencia de julio de 2026. |
| --- | --- | --- |

| ÍTEM | PMV (JULIO 2026) | VERSIÓN INSTITUCIONAL (SEPTIEMBRE 2026) | NOTAS |
| --- | --- | --- | --- |
| Personas | $0 | $1.200.000 | Julio: alumno en práctica. Septiembre: desarrollador a honorarios |
| Software | $0 | $0 | HTML/JavaScript y SheetJS (Apache-2.0); luego Angular, NestJS y MySQL (libres) |
| Infraestructura | $0 | $0 a ≈ $190.000 / mes | PMV sin servidor; luego servidor institucional o nube en Chile |
| Equipamiento | $0 | $0 | Equipo existente |
| ClaveÚnica y dominio | — | $0 | Trámite institucional |
| Total | $0 | ≈ $1.200.000 | Más la infraestructura, si no se usa un servidor existente |

| $0 costo del PMV | $1,2 MM versión institucional (aprox.) | $2,3 MM operación anual en nube, si se requiere | 36 SLEP atendidos con una sola aplicación |
| --- | --- | --- | --- |

El costo de operación depende de dónde se aloje: en un servidor institucional existente es marginal; en una nube con región en Chile se estima en ≈ $190.000 al mes (≈ $2,3 millones al año). El Validador compartirá esa infraestructura con las demás aplicaciones del portal.

| RESULTADO | FUNDAMENTO |
| --- | --- |
| ● Viable | El PMV no tiene costo directo y la versión institucional cuesta un mes de desarrollo. El ahorro en horas de consolidación y revisión mensual compensa el gasto desde los primeros cierres. |

SECCIÓN 09  /  planificación

# Planificación: carta Gantt

| POR QUÉ El PMV debe estar listo al cierre de la práctica, el 31 de julio de 2026. | PARA QUÉ Ordenar el trabajo de julio y ubicar el PMV en el ciclo de vida de la aplicación. | CÓMO Carta Gantt semanal de julio y vista mensual del ciclo de vida. |
| --- | --- | --- |

## 9.1  Construcción del PMV (julio de 2026)

| ACTIVIDAD | S1 1–3 jul | S2 6–10 jul | S3 13–17 jul | S4 20–24 jul | S5 27–31 jul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Factibilidad (Informes 02 y 03) |  |  |  |  |  |
| Informe 03 · este informe |  |  | ◆ |  |  |
| Construcción del PMV |  |  |  |  |  |
| Banco de preguntas y versiones del formulario |  |  |  |  |  |
| Importación de Excel y contenedores |  |  |  |  |  |
| Motor de validación e Inspector de Campo |  |  |  |  |  |
| Dashboard, ranking y reportería |  |  |  |  |  |
| Usuarios y perfiles |  |  |  |  |  |
| Pruebas y entrega |  |  |  |  |  |
| Pruebas con formularios reales |  |  |  |  |  |
| Informes 04 y 05 · técnico y entrega |  |  |  |  | ◆ |

◆ Hitos: Informe 03 (15-jul) · entrega del PMV (31-jul) · S3 incluye el feriado del jueves 16 de julio.

FIG. 4  Carta Gantt de construcción del PMV del Validador.

## 9.2  Ciclo de vida de la aplicación

| ACTIVIDAD | JUL 2026 | SEP 2026 | OCT 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| PMV en HTML | ◆ |  |  |
| Transformación al estándar institucional |  | ◆ |  |
| Revisión de TI, servidor y ClaveÚnica |  |  |  |

◆ 31-jul: entrega del PMV · 30-sep: entrega de la versión institucional a TI.

FIG. 5  Etapas del Validador dentro de la Fase 1 de GDP-SLEP Studio.

SECCIÓN 10  /  riesgos

# Riesgos y mitigaciones

| POR QUÉ Conocer los riesgos permite cumplir el plazo del 31 de julio. | PARA QUÉ Priorizar los riesgos del PMV y definir su mitigación. | CÓMO Matriz de probabilidad e impacto. |
| --- | --- | --- |

| # | RIESGO | PROB. | IMPACTO | MITIGACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Un archivo llega con un formato inesperado | Alta | Media | Validación estricta de columnas con mensajes claros; banco de preguntas por texto. |
| R2 | Surge una nueva versión del formulario | Media | Media | El banco crece sin modificar el importador. |
| R3 | Errores de digitación en los datos de prueba | Baja | Alta | Verificar los meses cargados antes de usarlos como referencia. |
| R4 | El informe impreso a PDF se ve distinto según el navegador | Media | Media | Probar en Chrome, Edge y Firefox; ajustar estilos de impresión. |
| R5 | La migración resulta más compleja de lo previsto | Media | Alta | Mantener la regla de módulos desacoplados durante todo el PMV. |
| R6 | Pérdida de datos por falta de persistencia en el PMV | Media | Baja | Documentarlo como limitación; exportar a Excel; la versión institucional usa base de datos. |
| R7 | El plazo de julio no alcanza | Media | Alta | Priorizar el alcance mínimo (banco, validación, dashboard) y dejar mejoras para septiembre. |

SECCIÓN 11  /  cierre

# Conclusiones y recomendaciones

| POR QUÉ Terminar con una decisión clara. | PARA QUÉ Aprobar la construcción del PMV. | CÓMO Síntesis de las cuatro dimensiones. |
| --- | --- | --- |

| DIMENSIÓN | RESULTADO |
| --- | --- |
| Técnica | ● Viable |
| Operativa | ● Viable |
| Legal y normativa | ● Viable |
| Económica | ● Viable |

El Validador de Formularios es factible en las cuatro dimensiones. Resuelve el proceso priorizado por el diagnóstico, se puede construir en julio sin costo directo, trabaja con datos agregados y deja preparada la base de GDP-SLEP Studio.

| # | RECOMENDACIÓN | CUÁNDO |
| --- | --- | --- |
| 1 | Construir el PMV en un solo archivo HTML con módulos desacoplados. | 6 – 24 de julio |
| 2 | Probarlo con los formularios reales recibidos desde agosto de 2025. | 20 – 31 de julio |
| 3 | Documentar el diseño en el informe técnico del PMV (Informe 04) y entregarlo formalmente (Informe 05). | 31 de julio |
| 4 | Migrarlo en septiembre al stack institucional acordado con TI. | Septiembre 2026 |
| 5 | Mantener el banco de preguntas como fuente única de versiones y reglas. | Permanente |

RECOMENDACIÓN FINAL Aprobar la construcción del PMV del Validador de Formularios en julio de 2026, como primera aplicación de GDP-SLEP Studio, con entrega el 31 de julio.

ANEXO A  /  reglas

# Catálogo de reglas de validación

Reglas expresadas con la numeración oficial de la plantilla de 37 campos. Un campo puede participar en varias reglas.

| GRUPO | REGLA | LECTURA |
| --- | --- | --- |
| Universo CGR | C07 + C08 = C06 | Continúan + ya no están = involucrados |
| Universo CGR | C09 ≤ C08 | Cesados después del 20-05-2025 ≤ ya no están |
| Universo CGR | C10 ≤ C06 | Sumariados previamente ≤ involucrados |
| Ingreso al servicio | C11 + C12 = C06 | Ingreso desde + antes del 11-03-2022 = involucrados |
| Ingreso al servicio | C13 + C14 = C06 | Ingreso desde + antes del 11-03-2026 = involucrados |
| Casos a investigar | C19 ≤ C06 | Casos a investigar ≤ involucrados |
| Casos por CIC | C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26 ≤ C19 | Cada CIC ≤ casos a investigar |
| Avance | C27 ≤ C19 | Instruidos ≤ casos a investigar |
| Avance | C28 + C29 + C30 + C31 + C32 = C27 | Etapas = instruidos |
| Avance | C28, C29, C30, C31, C32 ≤ C19 | Cada etapa ≤ casos a investigar |
| Avance | C27 ≥ C32 · C32 ≤ C27 | Cerrados ≤ instruidos |
| Resultados | C33 + C34 + C35 + C36 + C37 = C32 | Resultados = cerrados |
| Resultados | C33, C34, C35, C36, C37 ≤ C32 | Cada resultado ≤ cerrados |
| Versión 42 (propias) | C34.1 + C34.2 = C34 · C35.1 ≤ C06 | Sub-preguntas de abril de 2026; no entran al consolidado |

ANEXO B  /  versiones

# Estructura del formulario por versión

| VERSIÓN | PERÍODO | COLUMNAS | CAMPOS AUSENTES RESPECTO DE 37 | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Agosto 2025 | 31 | 13, 14, 23, 24, 25, 26 | Versión más antigua registrada |
| 34 | Septiembre 2025 – marzo 2026 | 34 | 13, 14, 26 | Siete meses con esta versión |
| 42 | Abril 2026 | 42 | 13, 14, 26 | Suma 8 sub-preguntas propias (10.1, 25.1, 25.2, 25.3, 34.1, 34.2, 35, 35.1) |
| 37 | Desde mayo 2026 | 37 | Ninguno | Plantilla canónica vigente |

Los campos ausentes se muestran como N/A (no aplica), nunca como cero, para no distorsionar los totales.