> gdp-slep-studio / validador / entrega-pmv

INFORME 05  ·  SERIE DE INFORMES GDP-SLEP STUDIO

Entrega del PMV

Validador de Formularios

Informe y acta de entrega del Producto Mínimo Viable

Entrega formal del sistema en HTML, su documentación, su guía de uso y el acta de recepción, al cierre de la práctica profesional.

| ORGANIZACIÓN | Dirección de Educación Pública (DEP) |
| --- | --- |
| UNIDAD | Subdepartamento de Gestión y Desarrollo de Personas para los SLEP (GDP-SLEP) |
| PROYECTO | GDP-SLEP Studio · Aplicación 1: Validador de Formularios |
| TIPO DE INFORME | Informe y acta de entrega del PMV |
| ENTREGA | César Torres · Alumno en práctica, Técnico en Programación |
| RECIBE | Claudia Manzano · Jefatura directa |
| ARCHIVO ADJUNTO | Validador_de_Formularios_julio2026.html |
| FECHA | 31 de julio de 2026 |
| VERSIÓN | 1.0 |
| CLASIFICACIÓN | Uso interno |

Informe elaborado al cierre de la práctica profesional en el Subdepartamento GDP-SLEP.

DOCUMENTO  /  ficha

# Ficha del documento

| CAMPO | DETALLE |
| --- | --- |
| Título | Informe 05 — Entrega del PMV del Validador de Formularios |
| Serie | Quinto y último informe de la etapa de práctica |
| Objeto | Entregar formalmente el PMV del Validador de Formularios y su documentación, dejar constancia de su estado y de su recepción |
| Fecha de entrega | 31 de julio de 2026 |
| Entrega | César Torres, Alumno en práctica (Técnico en Programación) |
| Recibe | Claudia Manzano, Jefatura directa · Subdepartamento GDP-SLEP |
| Archivo principal | Validador_de_Formularios_julio2026.html (≈ 696 KB) |
| Estado | PMV terminado, probado con datos reales hasta julio de 2026 y entregado |
| Informes relacionados | Informe 03 (Factibilidad del Validador) · Informe 04 (Informe técnico del PMV) |

### Lugar de este informe en la serie

| JUNIO Informe 01 Diagnóstico | → | JULIO Informes 02 y 03 Factibilidad | → | JULIO Informe 04 Técnico del PMV | → | 31 DE JULIO Informe 05 Entrega del PMV | → | SEPTIEMBRE Informes 06 y 07 Transformación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

FIG. 1  El Informe 05 cierra la etapa de práctica.

DOCUMENTO  /  índice

# Índice

| 01 | Resumen de la entrega Qué se entrega y en qué estado. |
| --- | --- |
| 02 | Inventario de entregables Archivos, versiones e integridad. |
| 03 | Requisitos de uso Qué se necesita para usar el PMV. |
| 04 | Guía rápida de uso El ciclo mensual paso a paso. |
| 05 | Estado de cumplimiento Objetivos, pruebas y alcance. |
| 06 | Limitaciones y recomendaciones de uso Cómo usar el PMV de forma segura. |
| 07 | Costos de la entrega Lo invertido en la etapa de práctica. |
| 08 | Cronología de la práctica Junio y julio de 2026. |
| 09 | Transición y próximos pasos De la práctica a la versión institucional. |
| 10 | Acta de entrega y recepción Constancia formal y firmas. |
| A | Anexo Lista de verificación de recepción. |

SECCIÓN 01  /  resumen

# Resumen de la entrega

| POR QUÉ La práctica profesional termina el 31 de julio de 2026 y el trabajo realizado debe quedar formalmente en manos de la institución. | PARA QUÉ Dejar constancia de qué se entrega, en qué estado y con qué documentación, para que el Subdepartamento pueda usarlo y continuarlo. | CÓMO Inventario de entregables, verificación de integridad, guía de uso, estado de cumplimiento y acta firmada. |
| --- | --- | --- |

Con este informe se entrega al Subdepartamento GDP-SLEP el Producto Mínimo Viable (PMV) del Validador de Formularios, primera aplicación del ecosistema GDP-SLEP Studio. El PMV recibe los formularios mensuales de avance de sumarios de los SLEP, reconoce su versión, los valida automáticamente, los consolida y genera el dashboard, el informe y los archivos Excel para la jefatura.

| 1 archivo HTML autocontenido | 11 / 11 objetivos técnicos cumplidos | 16 / 16 casos de prueba aprobados | $0 desembolso de la etapa de práctica |
| --- | --- | --- | --- |

QUÉ SE ENTREGA El sistema: el archivo Validador_de_Formularios_julio2026.html, listo para abrirse con doble clic. La documentación: informes de diagnóstico, factibilidad y técnico, el Documento de Diseño Técnico (TDD) y el Banco de Preguntas. Los datos de referencia: Consolidado_General.xlsx, con los reportes mensuales que respaldan los datos precargados.

SECCIÓN 02  /  inventario

# Inventario de entregables

| POR QUÉ Una entrega sin inventario no se puede verificar. | PARA QUÉ Listar cada archivo entregado con su versión y su función. | CÓMO Inventario con identificador de integridad del archivo principal. |
| --- | --- | --- |

| # | ENTREGABLE | TIPO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Validador_de_Formularios_julio2026.html | Sistema (HTML) | PMV del Validador de Formularios, autocontenido, con datos precargados hasta julio de 2026 |
| E2 | Informe 01 — Diagnóstico del Área GDP-SLEP | Documento (Word) | Situación actual y priorización de procesos |
| E3 | Informe 02 — Factibilidad de GDP-SLEP Studio | Documento (Word) | Propuesta y factibilidad del portal de aplicaciones |
| E4 | Informe 03 — Factibilidad del Validador de Formularios | Documento (Word) | Propuesta y factibilidad de la primera aplicación |
| E5 | Informe 04 — Informe técnico del PMV | Documento (Word) | Diseño, arquitectura, pruebas, costos y migración |
| E6 | Documento de Diseño Técnico (TDD) | Documento (Word) | Especificación de diseño de extremo a extremo del PMV |
| E7 | Banco de Preguntas — Catálogo de formularios | Documento (Word) | Detalle de cada pregunta, sus notas y sus reglas de validación por versión |
| E8 | Consolidado_General.xlsx | Planilla (Excel) | Reportes mensuales de los SLEP que respaldan los datos precargados |
| E9 | Informe 05 — Entrega del PMV (este documento) | Documento (Word) | Inventario, guía de uso y acta de entrega |

## 2.1  Integridad del archivo principal

Para comprobar que el archivo entregado no ha sido modificado, se registra su huella digital SHA-256. Cualquier cambio en el archivo, por mínimo que sea, produce una huella distinta.

| DATO | VALOR |
| --- | --- |
| Nombre | Validador_de_Formularios_julio2026.html |
| Tamaño | ≈ 696 KB (14.143 líneas) |
| Algoritmo | SHA-256 |
| Huella | 174efc9407665b09809921f3bf185b42d5479d219d422211dab2d24480465bce |

En Windows la huella se verifica con el comando certutil -hashfile Validador_de_Formularios_julio2026.html SHA256; en macOS o Linux, con shasum -a 256 Validador_de_Formularios_julio2026.html.

SECCIÓN 03  /  requisitos

# Requisitos de uso

| POR QUÉ El PMV está pensado para usarse sin instalar nada. | PARA QUÉ Indicar qué se necesita para abrirlo y usarlo correctamente. | CÓMO Requisitos mínimos de equipo y navegador. |
| --- | --- | --- |

| REQUISITO | DETALLE |
| --- | --- |
| Equipo | Computador con Windows, macOS o Linux |
| Navegador | Google Chrome, Microsoft Edge o Mozilla Firefox en su versión actual |
| Instalación | No requiere: el archivo se abre con doble clic |
| Servidor y base de datos | No requiere |
| Conexión a internet | Recomendada, para cargar las tipografías y las funciones de exportación con todas sus características |
| Permisos | Descarga de archivos habilitada en el navegador; ventanas emergentes permitidas para el PDF |
| Credenciales | Se entregan por separado a la jefatura y no se incluyen en este documento |

SECCIÓN 04  /  guía

# Guía rápida de uso

| POR QUÉ El equipo debe poder usar el PMV desde el primer día. | PARA QUÉ Explicar en pocos pasos el uso mensual. | CÓMO Guía paso a paso del ciclo mensual y de las funciones más usadas. |
| --- | --- | --- |

| 1 | Abrir el sistema Doble clic en el archivo HTML; se abre en el navegador predeterminado. |
| --- | --- |
| 2 | Iniciar sesión Con el usuario y la clave entregados por separado. Cada perfil abre en su vista inicial. |
| 3 | Elegir el mes En la barra superior de meses; el sistema parte en el mes más reciente (julio de 2026). |
| 4 | Revisar los SLEP El panel de SLEP muestra cada servicio y su estado; al seleccionarlo se ve su formulario. |
| 5 | Revisar validaciones Los campos que no cumplen se marcan; al hacer clic en una pregunta, el Inspector explica sus reglas. |
| 6 | Cargar un mes nuevo Abrir el mes y cargar las planillas recibidas de los SLEP; el sistema reconoce su versión. |
| 7 | Consultar el dashboard Avance de sumarios, totales, CIC, procedimientos, sanciones y ranking de SLEP. |
| 8 | Descargar Informe en HTML o PDF, y consolidado en Excel, general o por SLEP. |

FIG. 2  Uso mensual del PMV en ocho pasos.

IMPORTANTE El PMV no guarda los datos al cerrar o recargar la página. Al terminar cada sesión de trabajo, exportar el consolidado a Excel para conservar lo cargado.

SECCIÓN 05  /  cumplimiento

# Estado de cumplimiento

| POR QUÉ La entrega debe mostrar que se cumplió lo comprometido. | PARA QUÉ Confirmar el cumplimiento de objetivos, pruebas y alcance. | CÓMO Contraste con lo definido en los Informes 03 y 04. |
| --- | --- | --- |

| COMPROMISO | FUENTE | ESTADO |
| --- | --- | --- |
| Once objetivos técnicos del PMV (O1 a O11) | Informe 04, Sección 02 | ● Cumplido |
| Dieciséis casos de prueba (P1 a P16) | Informe 04, Sección 11 | ● Aprobado |
| Reconocimiento de versiones del formulario | Informe 03, Sección 04 | ● Cumplido |
| Motor de validación con mensajes en lenguaje simple | Informe 03, Sección 04 | ● Cumplido |
| Dashboard, informe HTML/PDF y Excel | Informe 03, Sección 03 | ● Cumplido |
| Usuarios y perfiles con alcance por SLEP | Informe 03, Sección 03 | ● Cumplido |
| Arquitectura modular preparada para migrar | Informe 04, Sección 04 | ● Cumplido |
| Entrega al 31 de julio de 2026 | Informe 03, Sección 09 | ● Cumplido |

El detalle técnico de cada objetivo y de cada prueba está en el Informe 04.

SECCIÓN 06  /  uso seguro

# Limitaciones y recomendaciones de uso

| POR QUÉ Un PMV tiene límites conocidos que el usuario debe conocer. | PARA QUÉ Evitar pérdidas de datos o usos para los que el PMV no está preparado. | CÓMO Limitaciones del PMV y la recomendación de uso que corresponde a cada una. |
| --- | --- | --- |

| LIMITACIÓN | RECOMENDACIÓN |
| --- | --- |
| Los datos se mantienen solo durante la sesión | Exportar el consolidado a Excel al terminar cada sesión |
| Autenticación de prueba, verificada en el navegador | No compartir el archivo fuera del Subdepartamento; mantener las credenciales en reserva |
| Uso en un solo equipo a la vez | Definir una persona responsable de la carga mensual |
| Diseñado para cifras agregadas | No cargar planillas con RUT, nombres ni diagnósticos |
| Gráficos provisorios | Usar el informe y el Excel como respaldo oficial de las cifras |
| Versión de prototipo | Usarlo como herramienta de apoyo mientras se construye la versión institucional |

SECCIÓN 07  /  costos

# Costos de la entrega

| POR QUÉ La entrega debe dejar registro de lo invertido. | PARA QUÉ Resumir el costo de la etapa de práctica. | CÓMO Consolidado de los costos detallados en el Informe 04. |
| --- | --- | --- |

| CONCEPTO | DESEMBOLSO | VALORIZACIÓN REFERENCIAL |
| --- | --- | --- |
| Diagnóstico (junio de 2026) | $0 | Incluido en la práctica |
| Factibilidad y PMV (julio de 2026) | $0 | ≈ $1.200.000 (176 horas) |
| Software y licencias | $0 | Software libre |
| Infraestructura | $0 | No requerida |
| Equipamiento | $0 | Equipo existente |
| Total etapa de práctica | $0 | ≈ $1.200.000 por julio |

La valorización referencial no es un gasto: dimensiona el valor del trabajo entregado con una referencia de mercado (desarrollador junior). La siguiente etapa —la versión institucional de septiembre— se estima en ≈ $1.200.000 (Informe 04, Sección 14).

SECCIÓN 08  /  cronología

# Cronología de la práctica

| POR QUÉ La entrega cierra dos meses de trabajo. | PARA QUÉ Mostrar en una vista cómo se llegó al PMV. | CÓMO Carta Gantt de junio y julio de 2026. |
| --- | --- | --- |

| ACTIVIDAD | S1 1–5 jun | S2 8–12 jun | S3 15–19 jun | S4 22–26 jun | S5 29–30 jun | S6 1–10 jul | S7 13–17 jul | S8 20–24 jul | S9 27–31 jul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diagnóstico del área (Informe 01) |  |  |  |  | ◆ |  |  |  |  |
| Factibilidad del portal (Informe 02) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Factibilidad del Validador (Informe 03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Construcción del PMV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas con datos reales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe técnico (Informe 04) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrega (Informe 05) |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ |

◆ Hitos: diagnóstico (30-jun) · entrega del PMV (31-jul). Feriados: 29 de junio y 16 de julio.

FIG. 3  Cronología de la práctica profesional.

SECCIÓN 09  /  transición

# Transición y próximos pasos

| POR QUÉ El PMV es el punto de partida de la versión institucional. | PARA QUÉ Dejar claro qué sigue después de la entrega y quién lo custodia. | CÓMO Pasos de transición desde agosto de 2026. |
| --- | --- | --- |

| # | PASO | RESPONSABLE SUGERIDO | CUÁNDO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Custodiar el archivo entregado y su documentación en una carpeta institucional | Jefatura GDP-SLEP | Desde el 31 de julio |
| 2 | Usar el PMV en los cierres mensuales como herramienta de apoyo | Equipo GDP-SLEP | Desde agosto |
| 3 | Formalizar la titularidad institucional del software desarrollado | Jefatura GDP-SLEP | Antes de la migración |
| 4 | Gestionar la continuidad del desarrollo para la transformación | Jefatura GDP-SLEP | Agosto |
| 5 | Transformar el PMV al stack institucional (Informes 06 y 07) | Desarrollador | Septiembre |
| 6 | Solicitar a TI servidor, dominio institucional y ClaveÚnica | TI institucional | Septiembre – octubre |

SECCIÓN 10  /  acta

# Acta de entrega y recepción

En Santiago, con fecha 31 de julio de 2026, se deja constancia de la entrega del Producto Mínimo Viable del Validador de Formularios, primera aplicación del ecosistema GDP-SLEP Studio, desarrollado durante la práctica profesional en el Subdepartamento de Gestión y Desarrollo de Personas para los SLEP de la Dirección de Educación Pública.

| ÍTEM | DETALLE |
| --- | --- |
| Objeto entregado | PMV del Validador de Formularios y su documentación (entregables E1 a E9) |
| Archivo principal | Validador_de_Formularios_julio2026.html |
| Huella SHA-256 | 174efc9407665b09809921f3bf185b42d5479d219d422211dab2d24480465bce |
| Estado | Terminado, probado con datos reales hasta julio de 2026 |
| Condición de recepción | ☐ Conforme ☐ Conforme con observaciones ☐ No conforme |

### Observaciones

| ENTREGA César Torres Alumno en práctica · Técnico en Programación Fecha: ____ / ____ / 2026 | RECIBE Claudia Manzano Jefatura directa · Subdepartamento GDP-SLEP Fecha: ____ / ____ / 2026 |
| --- | --- |

ANEXO A  /  verificación

# Lista de verificación de recepción

Lista para que quien recibe compruebe la entrega antes de firmar el acta.

| ☐ | VERIFICACIÓN |
| --- | --- |
| ☐ | El archivo Validador_de_Formularios_julio2026.html abre con doble clic en Chrome, Edge o Firefox |
| ☐ | La huella SHA-256 del archivo coincide con la registrada en este informe |
| ☐ | Se puede iniciar sesión con las credenciales entregadas por separado |
| ☐ | El sistema parte en julio de 2026 y muestra los meses precargados |
| ☐ | Al seleccionar un SLEP se ve su formulario y sus validaciones |
| ☐ | El Inspector de Campo explica una pregunta y el resultado de sus reglas |
| ☐ | El dashboard muestra avance, totales, CIC, procedimientos, sanciones y ranking |
| ☐ | Se descarga el informe en HTML y en PDF |
| ☐ | Se descarga el consolidado en Excel |
| ☐ | Se recibieron los documentos E2 a E9 |