> gdp-slep-studio / validador / tecnico-transformacion

INFORME 07  ·  SERIE DE INFORMES GDP-SLEP STUDIO

Informe técnico de la

transformación

Validador de Formularios · Angular 19 · NestJS 10 · MySQL

Arquitectura implementada, construcción por fases, verificación de paridad con el PMV, seguridad, despliegue, procedimiento de corte y costos detallados del sistema entregado a TI.

| ORGANIZACIÓN | Dirección de Educación Pública (DEP) |
| --- | --- |
| UNIDAD | Subdepartamento de Gestión y Desarrollo de Personas para los SLEP (GDP-SLEP) |
| PROYECTO | GDP-SLEP Studio · Aplicación 1: Validador de Formularios |
| TIPO DE INFORME | Informe técnico de la transformación |
| ELABORADO POR | César Torres · Desarrollador (honorarios) |
| DIRIGIDO A | Claudia Manzano · Jefatura directa |
| DESTINATARIO TÉCNICO | Equipo de TI de la DEP (recepción del sistema) |
| FECHA | 30 de septiembre de 2026 |
| VERSIÓN | 1.0 · documento técnico de referencia: TDD v2.23 |
| CLASIFICACIÓN | Uso interno |

Informe de cierre de la transformación, entregado junto con el sistema al equipo de TI.

DOCUMENTO  /  ficha

# Ficha del documento

| CAMPO | DETALLE |
| --- | --- |
| Título | Informe 07 — Informe técnico de la transformación del Validador de Formularios |
| Serie | Séptimo informe. Documenta la ejecución de lo aprobado en el Informe 06 |
| Objeto | Describir cómo quedó construido el sistema, cómo se verificó, cómo se instala y cuánto costó, con el detalle necesario para que TI lo reciba y otra persona pueda mantenerlo |
| Período | Septiembre de 2026 (1 al 30 de septiembre) |
| Elaborado por | César Torres, Desarrollador a honorarios |
| Dirigido a | Claudia Manzano, Jefatura directa · copia técnica a TI de la DEP |
| Estado del sistema | 14 de 14 fases ejecutadas y verificadas. Paridad exacta con el PMV en los 14 meses históricos. Entregado a TI para revisión, servidor y ClaveÚnica |
| Documentos de referencia | TDD v2.23 (22-sep-2026) · CUTOVER.md (procedimiento de corte) · Banco de Preguntas v22 |
| Informes relacionados | Informe 04 (Técnico del PMV) · Informe 05 (Entrega del PMV) · Informe 06 (Factibilidad de la transformación) |

### Lugar de este informe en la serie

| JULIO Informes 04–05 PMV: diseño y entrega | → | 2 DE SEPTIEMBRE Informe 06 Factibilidad de la transformación | → | 30 DE SEPTIEMBRE Informe 07 Técnico de la transformación | → | OCT – NOV Revisión de TI Servidor y ClaveÚnica | → | ENE 2027 Informe 13 Integración al portal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

FIG. 1  El Informe 07 cierra la transformación del Validador.

### Cómo leer este informe

Las secciones 02 a 06 describen cómo quedó construido el sistema (arquitectura, servidor, interfaz, datos y seguridad); la 07 cómo se verificó; la 08 cómo se instala; la 09 compara lo planificado con lo ejecutado; la 10 presenta los costos detallados y la 11 las limitaciones y recomendaciones. Los anexos contienen el catálogo de servicios y el paquete de entrega a TI.

DOCUMENTO  /  índice

# Índice

| 01 | Resumen técnico Qué se construyó y con qué resultado. |
| --- | --- |
| 02 | Arquitectura implementada Capas, flujo de una solicitud, despliegue y versiones. |
| 03 | Servidor (NestJS) Módulos, servicios y motor de validación. |
| 04 | Interfaz (Angular) Componentes, librerías, patrón reactivo y permisos. |
| 05 | Modelo de datos y migración Entidades, migraciones de esquema y carga histórica. |
| 06 | Seguridad Controles implementados y cobertura OWASP. |
| 07 | Verificación y resultados Paridad con el PMV, hallazgos y criterios de aceptación. |
| 08 | Despliegue y procedimiento de corte Contenedores, configuración y pasos de instalación. |
| 09 | Ejecución: planificado y real Carta Gantt de septiembre. |
| 10 | Costos detallados Personas, licencias, infraestructura, operación y pendientes. |
| 11 | Limitaciones y recomendaciones Qué queda pendiente y qué se recomienda. |
| A–B | Anexos Catálogo de servicios · Paquete de entrega a TI. |

SECCIÓN 01  /  resumen

# Resumen técnico

| POR QUÉ TI necesita saber exactamente qué recibe, cómo funciona y cómo se instala. | PARA QUÉ Dejar constancia técnica de la transformación ejecutada en septiembre. | CÓMO Descripción de lo construido, evidencia de verificación y procedimiento de instalación. |
| --- | --- | --- |

Durante septiembre de 2026 el Validador de Formularios se transformó desde un archivo HTML único a una aplicación de tres capas: interfaz Angular 19 (Material, PrimeNG, Tailwind y RxJS), API NestJS 10 con TypeORM y base de datos MySQL, empaquetadas con Docker. Las 14 fases del plan del Informe 06 se ejecutaron y verificaron en orden, contra MySQL real y un navegador real, y quedaron cerradas el 19 de septiembre (TDD v2.22).

La prueba de fondo fue la fase F13: los 14 meses históricos del PMV (504 contenedores) se migraron a MySQL y el dashboard del sistema nuevo reproduce exactamente al PMV —las mismas 15 métricas y las 36 filas del ranking, en más de un mes— con cero diferencias. La instalación en una máquina distinta a la de desarrollo reveló dos defectos más, corregidos y verificados el 22 de septiembre (TDD v2.23).

| 14/14 fases ejecutadas y verificadas | 504 contenedores migrados | 0 diferencias con el PMV | 11 defectos reales encontrados y corregidos |
| --- | --- | --- | --- |

### Estado al 30 de septiembre de 2026

| COMPONENTE | ESTADO | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- |
| API NestJS + MySQL | ● Terminado | Módulos Core, Auth, Users, Forms, Cases, Dashboard y Reports; 16 servicios REST |
| Interfaz Angular | ● Terminado | Flujo mensual completo, Inspector de Campo, dashboard, usuarios y perfiles |
| Migración de datos | ● Terminado | 14 meses, 504 contenedores, paridad exacta |
| Seguridad | ● Terminado | Permisos y alcance verificados en el servidor; contraseñas con hash |
| Docker y corte | ● Escrito y revisado | Imágenes por construir en la infraestructura de TI (sección 8) |
| PDF en servidor | ● Pendiente | Se mantiene el PDF desde el informe HTML |
| Plantilla Fuse Admin | ● Pendiente | Layout equivalente con Angular Material, a la espera de decisión |
| ClaveÚnica | Etapa de TI | Autenticación preparada para OpenID Connect |

CONCLUSIÓN El sistema está terminado, verificado contra el PMV y entregado a TI. Lo pendiente no afecta su funcionamiento: depende de decisiones de la jefatura (Fuse), de la infraestructura de TI (imágenes Docker, servidor) o de la etapa siguiente (ClaveÚnica, PDF en servidor).

SECCIÓN 02  /  arquitectura

# Arquitectura implementada

| POR QUÉ Separar interfaz, reglas y datos permite seguridad real y mantención por partes. | PARA QUÉ Mostrar cómo quedaron organizadas las piezas y cómo viaja una solicitud. | CÓMO Vistas de capas, flujo y despliegue, y versiones usadas. |
| --- | --- | --- |

## 2.1  Vista de capas y módulos

| ANGULAR 19 Interfaz Navegador | Auth login | Cases meses · SLEP · formulario · Inspector | Dashboard indicadores · ranking | Users usuarios · perfiles | Reports descargas · errores |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NESTJS 10 API Servidor | Auth JWT · Guards · alcance | Cases contenedores · importación · validación | Dashboard consolidado · métricas | Users usuarios · perfiles | Reports Excel · informe HTML |
| CORE + FORMS Base Transversal | Core interceptores, filtros de error, configuración, Subject de eventos |  | Forms banco de preguntas, plantillas, catálogo de SLEP |  | MySQL TypeORM · mysql2 |

FIG. 2  Módulos del sistema transformado, con los nombres profesionales del TDD v2.21.

## 2.2  Flujo de una solicitud

| 1 · Componente Angular pide datos vía HttpClient | → | 2 · Interceptor agrega el token de sesión | → | 3 · Guard valida token, permiso y alcance | → | 4 · Servicio aplica reglas de negocio | → | 5 · TypeORM → MySQL consulta preparada; respuesta JSON |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

FIG. 3  Toda solicitud pasa por el Guard del servidor antes de llegar a los datos.

## 2.3  Vista de despliegue

| CONTENEDOR 1 web Nginx: interfaz compilada; reenvía /api | → | CONTENEDOR 2 api Node.js LTS con NestJS; único con credenciales de la base | → | CONTENEDOR 3 db MySQL 8.4 LTS con volumen persistente |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

FIG. 4  docker-compose: solo el contenedor web se expone a la red; api y db quedan en la red interna.

## 2.4  Versiones utilizadas

| PIEZA | VERSIÓN | LICENCIA | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| Angular · Material · PrimeNG · Tailwind · RxJS | 19 · 19 · 19 · — · 7.8 | MIT · Apache-2.0 | Aprobado por TI; pasar a Angular 21 |
| NestJS · TypeORM · Passport · class-validator | 10 · 0.3 · — · — | MIT | Con soporte vigente |
| Node.js · MySQL (ejecución) | 22 LTS · 8.4 LTS | MIT · GPLv2 | Reemplazan a Node 20 y MySQL 8.0 |
| Jest · Puppeteer | — | MIT · Apache-2.0 | Pruebas unitarias y E2E |

SECCIÓN 03  /  backend

# Servidor (NestJS)

| POR QUÉ En el PMV toda la lógica vivía en el navegador; ahora vive en el servidor. | PARA QUÉ Describir qué hace cada módulo y cada servicio del backend. | CÓMO Traducción función por función del PMV (Informe 04, §13.3) a servicios inyectables. |
| --- | --- | --- |

## 3.1  Módulos y responsabilidades

| MÓDULO | CARPETA | RESPONSABILIDAD | ORIGEN EN EL PMV |
| --- | --- | --- | --- |
| Core | core/ | Configuración, interceptores, filtros de error, bus de eventos (Subject) | FUNDACIÓN |
| Auth | auth/ | Ingreso, emisión y validación de tokens, Guards de permiso y alcance | MAKEMAKE (AuthService) |
| Users | modules/users/ | Usuarios, perfiles y permisos (solo superusuario) | MAKEMAKE (USUARIOS, PERFILES) |
| Forms | modules/forms/ | Banco de preguntas, plantillas por versión, catálogo de SLEP, datos semilla | MOAI |
| Cases | modules/cases/ | Contenedores, valores, importación de Excel, validación, Agregar Mes, Cargar Datos | MARAMARAMA |
| Dashboard | modules/dashboard/ | Consolidado, 15 métricas, series y ranking | RONGORONGO |
| Reports | modules/reports/ | Excel general y por SLEP, informe HTML paramétrico | MAKEMAKE (reportería) |

## 3.2  Servicios principales

| SERVICIO | QUÉ HACE | FUNCIÓN DEL PMV QUE REEMPLAZA |
| --- | --- | --- |
| ImportacionService | Recibe el Excel, reconoce encabezados por texto contra el banco y lo expande a la plantilla canónica | mapearEncabezadosAlCatalogo(), _expandirFilaA37() |
| ValidacionService | Evalúa las reglas de cada plantilla y guarda estado y campos inválidos en un punto explícito | evaluateValidation(), validateAllFieldsAndUpdateUI() |
| ContenedorService | Crea meses, guarda valores manuales y gestiona el ciclo de cada contenedor | guardarValoresManualmente(), Agregar Mes |
| ConsolidadoService | Agrega los contenedores de un mes respetando N/A ≠ 0 | calcularConsolidado() |
| DashboardService | Entrega las series ya calculadas para que la interfaz solo dibuje | calculateMetrics(), getCicSeries() y afines |
| ExcelService · InformeService | Generan el Excel (2 modos) y el informe HTML general o por SLEP | construirLibroConsolidado…(), construirInformeHTML() |
| AuthService | Verifica credenciales y entrega la identidad pública del usuario con sus permisos | AuthService.login() |

## 3.3  Motor de validación seguro

Las reglas del banco de preguntas se expresan como fórmulas entre campos (por ejemplo, que un campo no supere a otro o que varios sumen un total). Ejecutarlas con eval o new Function permitiría que un texto malicioso se ejecutara como código en el servidor (riesgo de ejecución remota). Se implementó un intérprete propio basado en el algoritmo shunting-yard:

- Convierte la fórmula en una secuencia de tokens y la evalúa en notación polaca inversa.

- Acepta solo una lista blanca: números, identificadores de campo del banco, + − × ÷, comparaciones y paréntesis.

- Cualquier otro símbolo produce un error controlado, nunca la ejecución de código.

- Respeta la regla del proyecto N/A ≠ 0: un campo "no aplica" no se trata como cero.

## 3.4  Servicios REST

El servidor expone 16 servicios REST bajo /api (catálogo completo con su control de acceso en el Anexo A). Salvo el ingreso, todos exigen sesión válida, y cada uno declara el permiso que requiere; el alcance por SLEP se aplica dentro del servicio al consultar la base, de modo que un usuario con alcance de un SLEP no puede obtener datos de otro aunque construya la solicitud a mano.

SECCIÓN 04  /  frontend

# Interfaz (Angular)

| POR QUÉ El usuario debía encontrar el mismo sistema que validó en julio. | PARA QUÉ Describir cómo se reconstruyó la interfaz con componentes institucionales. | CÓMO Componentes standalone, regla Material/PrimeNG y estado reactivo con RxJS. |
| --- | --- | --- |

## 4.1  Estructura de la interfaz

| ÁREA | COMPONENTES | FUNCIÓN |
| --- | --- | --- |
| core/ | auth.service, case-state.service, notification.service · auth.guard, permission.guard · modelos | Servicios únicos, estado compartido y protección de rutas |
| layout/ | Banner superior y estructura general | Sustituto funcional con Angular Material (en lugar de Fuse Admin) |
| features/auth | login | Ingreso al sistema |
| features/cases | months-panel, slep-panel, case-form-panel, field-inspector | Espacio de trabajo en cuatro columnas: meses, SLEP, formulario e Inspector de Campo |
| features/dashboard | advance-indicator, initial-totals-donut, total-and-bars-group, ranking | Indicador de avance, totales iniciales, grupos de barras y ranking |
| features/users | user-config, profile-config | Administración de usuarios y perfiles |
| features/reports | download-modal, error-report-table | Descarga única (informe y Excel) y tabla de errores |

## 4.2  Qué resuelve cada librería

| ELEMENTO | LIBRERÍA | MOTIVO |
| --- | --- | --- |
| Estructura, modales, botones, campos, avisos y tooltips | Angular Material | Base del layout y equivalentes directos de modal, toast() y tooltips del PMV |
| Selector de SLEP (36 opciones) en usuarios | PrimeNG Dropdown/MultiSelect | Buscador incorporado para listas largas |
| Tabla de errores (decenas o cientos de filas) | PrimeNG p-table | Orden y filtro por columna |
| Gráficos del dashboard | PrimeNG Charts (Chart.js) | Sin dependencias nuevas; consume series ya calculadas |
| Íconos | PrimeIcons (local) | No depende de fuentes descargadas desde internet |

Regla general: estructura, formularios simples y navegación con Material; tablas y selectores con muchos datos con PrimeNG. El color de marca del PMV (#1E3A8A) se aplica de forma explícita en barras y botones principales (sección 7.3, hallazgo H10).

## 4.3  Estado reactivo: del Event Bus a Observables

| CASE-STATE.SERVICE Estado (BehaviorSubject) mes activo · contenedores · usuario | → | RXJS Observable derivado combineLatest + map: "contenedores del mes activo", calculado una sola vez | → | PLANTILLAS Componentes (pipe async) panel SLEP, dashboard e Inspector se actualizan solos, sin llamadas manuales a "repintar" |
| --- | --- | --- | --- | --- |

FIG. 5  Patrón reactivo que reemplaza a eventBus.publish() y a las llamadas _renderX() del PMV.

## 4.4  Permisos en la interfaz

Las rutas se protegen con auth.guard (sesión) y permission.guard (permiso), y una directiva estructural hasPermission oculta botones y secciones sin consultar al servidor en cada clic. Esto es comodidad de uso, no seguridad: la barrera real es el Guard del servidor (sección 06). Al ingresar, cada perfil se posiciona en el mes más reciente y en su modo de trabajo por defecto (Admin y superusuario en dashboard ampliado; Validador y Digitador en formulario).

SECCIÓN 05  /  datos

# Modelo de datos y migración

| POR QUÉ El objeto plano del PMV no cabe tal cual en una base relacional. | PARA QUÉ Documentar el esquema resultante y cómo se cargaron los datos históricos. | CÓMO Tabla de valores (camino B del Informe 06), migraciones de TypeORM y carga comparada (F13). |
| --- | --- | --- |

## 5.1  Diagrama de entidades

| FORMS Formulario una por versión (31, 34, 37, 42, 44) | → | FORMS FormularioPregunta receta: posición y validaciones | ← | FORMS Pregunta banco único con alias de redacción |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CASES Contenedor SLEP · mes · año · estado · formulario | → | CASES ValorCampo una fila por pregunta respondida | ← | FORMS Pregunta misma entidad del banco |  |  |
| AUTH Usuario cuenta · hash · alcance · superusuario | ← | AUTH Perfil conjunto de permisos (JSON) |  | Contenedor.creadoPor → Usuario · Contenedor.formularioId → Formulario relaciones adicionales |  |  |

FIG. 6  Modelo relacional del Validador. Cada flecha apunta hacia la tabla que contiene la llave foránea (el lado «muchos»).

## 5.2  Entidades y columnas principales

| ENTIDAD | COLUMNAS PRINCIPALES | LLAVES E ÍNDICES |
| --- | --- | --- |
| Pregunta | id (ej. "Q07"), grupo, rol, texto, alias (JSON), tipo, nombre, descripción, notas (JSON), valorFijo, opciones (JSON) | PK id |
| Formulario | id (ej. "seguimiento_disciplinario_37"), label, descripción, ícono | PK id |
| FormularioPregunta | formularioId, preguntaId, posicionCanonica, validaciones (JSON) | PK compuesta; FK a Formulario y Pregunta |
| Contenedor | id, slep, mesConsolidado, anioConsolidado, status, filled, creadoEn, actualizadoEn | FK formularioId y creadoPor |
| ValorCampo | contenedorId, preguntaId, valor | PK compuesta; índice por contenedorId |
| Usuario | id, usuario, contrasenaHash, nombreParaMostrar, esSuperusuario, alcance | FK perfilId (nula para el superusuario) |
| Perfil | id, nombre, permisos (JSON: vistas, acciones, gestión) | PK id |

## 5.3  Migraciones de esquema

El esquema se crea con 4 migraciones de TypeORM versionadas en el repositorio (creación de Forms —InitForms—, de Cases y de Auth, y el ajuste WidenFormularioPreguntaPreguntaId, que ensancha los identificadores de pregunta a 20 caracteres). Nunca se usa la sincronización automática del ORM en producción: todo cambio de esquema es una migración revisable.

## 5.4  Migración de los datos históricos (F13)

| PASO | DETALLE |
| --- | --- |
| Origen | Los 14 meses del PMV (julio 2025 – agosto 2026), 36 SLEP por mes, con sus versiones de formulario |
| Carga | Datos semilla de Forms (banco, plantillas, SLEP) y luego contenedores y valores, mes a mes |
| Comparación | Programa que calcula en paralelo, sobre los mismos datos, el dashboard del PMV y el del sistema nuevo, y compara cada cifra |
| Resultado | 504 contenedores cargados; 15 métricas y 36 filas de ranking iguales, en más de un mes; 0 diferencias |

SECCIÓN 06  /  seguridad

# Seguridad

| POR QUÉ El mayor riesgo era migrar la interfaz sin llevar la seguridad al servidor. | PARA QUÉ Documentar los controles implementados y su cobertura. | CÓMO Controles por capa y contraste con OWASP Top 10 (2021); A10 (SSRF) no aplica. |
| --- | --- | --- |

## 6.1  Controles implementados

| CONTROL | IMPLEMENTACIÓN | RIESGO QUE MITIGA |
| --- | --- | --- |
| Autenticación | Token JWT firmado y con expiración; secreto leído desde variables de entorno (H1), nunca en el código | Uso de la API sin identificarse |
| Contraseñas | Solo hash con sal; la identidad pública nunca incluye el hash | Robo de credenciales desde la base |
| Autorización por permiso | Guard que compara el permiso de cada servicio con el perfil | Acciones no autorizadas |
| Autorización por alcance | Filtro por SLEP dentro del servicio al consultar la base | Acceso a datos de otro SLEP |
| Validación de entradas | DTO con class-validator en lista blanca | Datos inesperados o pérdida silenciosa (H4) |
| Consultas a la base | TypeORM con consultas parametrizadas | Inyección SQL |
| Fórmulas de validación | Intérprete shunting-yard con lista blanca (sección 3.3) | Ejecución remota de código |
| Red y dependencias | Solo web se expone; api y db en red interna; CORS limitado; todo empaquetado localmente | Acceso directo a la base; fallas por bloqueo de red |

## 6.2  Cobertura OWASP Top 10

| CATEGORÍA OWASP | COBERTURA EN EL VALIDADOR | ESTADO |
| --- | --- | --- |
| A01 Control de acceso roto | Guards de permiso y alcance en cada servicio | ● Cubierto |
| A02 Fallas criptográficas | Hash de contraseñas; HTTPS a cargo del servidor de TI | ● Parcial (TLS en TI) |
| A03 Inyección | ORM parametrizado, DTO en lista blanca, intérprete de fórmulas | ● Cubierto |
| A04 Diseño inseguro | Seguridad en el servidor desde F6, antes de la interfaz | ● Cubierto |
| A05 Configuración insegura | Secretos en variables de entorno; sin sincronización automática del esquema | ● Cubierto |
| A06 Componentes vulnerables | Node.js y MySQL LTS; Angular 19 sin soporte | ● Actualizar Angular |
| A07 Fallas de identificación | Tokens con expiración; ClaveÚnica en etapa de TI | ● Parcial (ClaveÚnica) |
| A08 Integridad de software | Dependencias fijadas en package-lock; imágenes construidas por TI | ● Cubierto |
| A09 Registro y monitoreo | Registros de la API; monitoreo y retención a definir con TI | ● Parcial (TI) |

SECCIÓN 07  /  verificación

# Verificación y resultados

| POR QUÉ "El código está escrito" no prueba que el sistema funcione. | PARA QUÉ Demostrar que el sistema nuevo se comporta igual que el PMV y documentar lo que se encontró. | CÓMO Verificación por fase contra MySQL y navegador reales, comparación de paridad e instalación en otra máquina. |
| --- | --- | --- |

## 7.1  Estrategia de verificación

| NIVEL | HERRAMIENTA | QUÉ VERIFICA |
| --- | --- | --- |
| Especificación | 257 pruebas automatizadas del PMV y el propio PMV | El comportamiento esperado de cada función |
| Unitario | Jest | Servicios del backend: importación, validación, consolidado, permisos |
| Integración | API contra MySQL real | Migraciones, consultas, datos semilla y respuestas reales |
| Extremo a extremo | Puppeteer contra Chrome real | Flujos completos por perfil en la interfaz, incluido el CSS calculado |
| Paridad | Comparación programática PMV ↔ sistema nuevo | Mismas cifras con los mismos 14 meses |
| Instalación | Máquina distinta a la de desarrollo, base nueva | Que el procedimiento funcione fuera del entorno original |

| 504 contenedores comparados | 15 métricas idénticas | 36 filas de ranking idénticas | 0 diferencias |
| --- | --- | --- | --- |

## 7.2  Defectos reales encontrados y corregidos

Ninguno de estos defectos se habría detectado revisando el código o con pruebas aisladas: aparecieron al ejecutar contra la base, el navegador o una máquina reales.

| # | DEFECTO | IMPACTO | CORRECCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | El secreto JWT se leía antes de cargar las variables de entorno | Alto | Registro asíncrono del módulo JWT con el servicio de configuración |
| H2 | Las búsquedas de valores nulos con TypeORM no filtraban | Medio | Uso del operador IsNull() en las consultas |
| H3 | Evaluar fórmulas con código dinámico permitía ejecución remota | Alto | Intérprete shunting-yard con lista blanca |
| H4 | Nombres de campo distintos entre plantilla y datos perdían valores en silencio | Alto | Validación estricta de nombres contra el banco y DTO en lista blanca |
| H5 | Paneles del espacio de trabajo colapsaban su altura | Bajo | Contenedores flexibles con altura mínima cero (min-h-0) |
| H6 | Variables de plantilla fuera de su ámbito dentro de bloques @if | Bajo | Reorganización de las plantillas Angular |
| H7 | Rutas estáticas capturadas por rutas con parámetros | Medio | Orden explícito de rutas en los controladores |
| H8 | La identidad pública del usuario no incluía sus permisos | Alto | Corregido en el backend (AuthService), no parchado en la interfaz |
| H9 | La migración WidenFormularioPreguntaPreguntaId fallaba en una base nueva | Alto | Ensancha llave y referencia en un solo paso; probado en base nueva y en el estado de falla |
| H10 | Texto blanco sobre fondo blanco en 8 botones (theming de Material 19) | Medio | Color de marca #1E3A8A explícito, verificado con captura real |
| H11 | Íconos dependientes de una fuente de Google por internet | Medio | Reemplazo por PrimeIcons empaquetado localmente |

H8 se detectó con Puppeteer en F10; H9, H10 y H11, en la primera instalación en otra máquina (TDD v2.23).

## 7.3  Criterios de aceptación (Informe 06, Anexo B)

| # | CRITERIO | ESTADO | EVIDENCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| CA1 | Migración completa de los 14 meses | ● Cumplido | 504 contenedores, sin errores de carga |
| CA2 | Dashboard igual al PMV | ● Cumplido | 15 métricas y 36 filas, más de un mes |
| CA3 | Validación igual al PMV | ● Cumplido | Mismos campos válidos e inválidos |
| CA4 | Permisos en el servidor | ● Cumplido | Rechazo de solicitudes sin permiso o fuera de alcance |
| CA5 | Contraseñas sin texto plano | ● Cumplido | Solo hash en la tabla de usuarios |
| CA6 | Informe y Excel equivalentes | ● Cumplido | PDF desde el informe HTML (servidor pendiente) |
| CA7 | Instalación reproducible | ● Con observación | Verificada en otra máquina; imágenes Docker por construir en TI |
| CA8 | Sin dependencias externas en ejecución | ● Cumplido | Íconos y librerías locales |
| CA9 | Documentación completa | ● Cumplido | TDD v2.23, CUTOVER.md e Informe 07 |

SECCIÓN 08  /  despliegue

# Despliegue y procedimiento de corte

| POR QUÉ TI debe poder instalar el sistema sin depender del desarrollador. | PARA QUÉ Describir los contenedores, la configuración y los pasos del corte. | CÓMO docker-compose de tres servicios y procedimiento CUTOVER.md. |
| --- | --- | --- |

## 8.1  Servicios de docker-compose

| SERVICIO | IMAGEN BASE | EXPUESTO | CONTENIDO |
| --- | --- | --- | --- |
| web | Nginx (alpine) | Sí · 80/443 | Interfaz Angular compilada; reenvía /api al servicio api |
| api | Node.js 22 LTS (alpine) | No · red interna | NestJS compilado; ejecuta migraciones al iniciar con orden explícito |
| db | MySQL 8.4 LTS | No · red interna | Base de datos con volumen persistente para respaldos |

Dockerfiles y docker-compose están escritos y revisados. En desarrollo no se pudieron descargar imágenes base porque la red bloquea los registros (host_not_allowed): no es un defecto de los archivos; las imágenes se construyen en la infraestructura de TI.

## 8.2  Parámetros de configuración

| PARÁMETRO | USO | QUIÉN LO DEFINE |
| --- | --- | --- |
| Conexión a la base | Servidor, puerto, nombre de la base, usuario y contraseña de la aplicación | TI |
| Secreto y duración de sesión | Firma de los tokens (largo, aleatorio, distinto por ambiente) y su expiración | TI |
| Origen permitido (CORS) | Dirección web interna del sistema | TI |
| Superusuario inicial | Cuenta creada en el primer arranque y cambiada al ingresar. Ningún secreto va en el repositorio ni en este informe | GDP-SLEP |

## 8.3  Pasos del corte (resumen de CUTOVER.md)

- Provisionar el servidor con Docker Engine, definir los parámetros de 8.2 y construir las imágenes web y api.

- Levantar api: ejecuta las 4 migraciones sobre la base vacía y carga los datos semilla de Forms.

- Cargar los 14 meses históricos con el programa de migración de F13.

- Ejecutar la comparación de paridad contra el PMV y confirmar 0 diferencias.

- Crear el superusuario definitivo, los perfiles y los usuarios del equipo GDP-SLEP.

- Configurar HTTPS, respaldo diario y retención de registros; habilitar el acceso interno y procesar el primer cierre en paralelo con el PMV.

Vuelta atrás: hasta aceptar el primer cierre en paralelo el PMV sigue disponible; si el corte falla se detienen los contenedores, se conserva el volumen y se continúa con el PMV.

SECCIÓN 09  /  cronología

# Ejecución: planificado y real

| POR QUÉ Comparar lo planificado con lo ejecutado permite estimar mejor las siguientes etapas. | PARA QUÉ Mostrar cómo se ejecutó septiembre. | CÓMO Carta Gantt real y comparación con el plan del Informe 06. |
| --- | --- | --- |

## 9.1  Carta Gantt real (septiembre de 2026)

| ACTIVIDAD | S1 1–4 sep | S2 7–11 sep | S3 14–18 sep | S4 21–25 sep | S5 28–30 sep |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preparación |  |  |  |  |  |
| Informe 06 · factibilidad | ◆ |  |  |  |  |
| Auditoría de acoplamiento y especificación (TDD v2.0–v2.21) |  |  |  |  |  |
| Construcción |  |  |  |  |  |
| F1–F7 · Servidor |  |  |  |  |  |
| F8–F12 · Interfaz |  |  |  |  |  |
| F13–F14 · Migración, paridad y Docker |  |  | ◆ |  |  |
| Endurecimiento |  |  |  |  |  |
| Instalación en otra máquina y correcciones (v2.23) |  |  |  | ◆ |  |
| Documentación: CUTOVER.md e Informe 07 |  |  |  |  |  |
| Entrega a TI |  |  |  |  | ◆ |

◆ Hitos: Informe 06 (2-sep) · F1–F14 verificadas (19-sep, TDD v2.22) · correcciones de instalación (22-sep, v2.23) · entrega a TI (30-sep). S3 incluye el feriado del 18 de septiembre.

FIG. 7  Ejecución real de la transformación.

## 9.2  Plan y ejecución

| ASPECTO | PLAN (INFORME 06) | REAL | LECTURA |
| --- | --- | --- | --- |
| Preparación | Implícita en F1 | Dos semanas de auditoría y especificación | Invertir en especificar redujo la construcción |
| Construcción F1–F14 | S1 a S4 | Cerrada el 19-sep | Una semana antes de lo previsto |
| Holgura | S5 | Usada en instalación, correcciones y documentación | Fue necesaria: aparecieron H9–H11 |
| Entrega a TI | 30-sep | 30-sep | Cumplida |

SECCIÓN 10  /  costos

# Costos detallados

| POR QUÉ Los informes técnicos deben dejar el costo completo y trazable. | PARA QUÉ Detallar el costo real de septiembre, la operación y lo pendiente. | CÓMO Valores de septiembre de 2026: dólar observado promedio $947,27; IVA 19% sobre servicios digitales extranjeros. |
| --- | --- | --- |

## 10.1  Personas y esfuerzo

| CONCEPTO | MONTO | DETALLE |
| --- | --- | --- |
| Honorarios brutos de septiembre | $1.200.000 | Desarrollador a honorarios, cometido específico |
| Retención de impuesto (15,25%) | $183.000 | Retenida y enterada por la DEP |
| Líquido pagado al desarrollador | $1.017.000 | — |
| Horas estimadas del mes | 168 h | 21 días hábiles × 8 h |
| Valor hora bruto | $7.143 | $1.200.000 / 168 h |

| BLOQUE DE TRABAJO | HORAS | % | COSTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Auditoría y especificación (TDD v2.0–v2.21) | 32 | 19,0% | $228.571 |
| F1–F7 · Servidor NestJS | 48 | 28,6% | $342.857 |
| F8–F12 · Interfaz Angular | 40 | 23,8% | $285.714 |
| F13 · Migración y paridad | 12 | 7,1% | $85.714 |
| F14 · Docker y procedimiento de corte | 8 | 4,8% | $57.143 |
| Instalación en otra máquina y correcciones | 8 | 4,8% | $57.143 |
| Documentación (CUTOVER.md, Informes 06 y 07) | 12 | 7,1% | $85.714 |
| Coordinación con jefatura y TI | 8 | 4,8% | $57.143 |
| Total | 168 | 100,0% | $1.200.000 |

Distribución estimada del esfuerzo (los honorarios no se pagan por hora); sirve para valorizar fases equivalentes en las aplicaciones siguientes.

## 10.2  Software y licencias

| COMPONENTE | LICENCIA | COSTO SEPTIEMBRE | COSTO SI SE REQUIERE |
| --- | --- | --- | --- |
| Angular, Material, PrimeNG, Tailwind, RxJS | MIT · Apache-2.0 | $0 | $0 |
| NestJS, TypeORM, mysql2, Passport, class-validator | MIT | $0 | $0 |
| MySQL Community 8.4 | GPLv2 | $0 | $0 |
| Node.js 22 LTS · Nginx | MIT · BSD-2 | $0 | $0 |
| Docker Engine · docker-compose | Apache-2.0 | $0 | Docker Desktop: 24 USD/usuario/mes ≈ $27.054 c/IVA (no usado) |
| Jest · Puppeteer | MIT · Apache-2.0 | $0 | $0 |
| Fuse Admin (regular) | Comercial Envato | $0 (no comprada) | 32 USD ≈ $30.313 + IVA ≈ $36.072, pago único |
| Fuse Admin (extendida) | Comercial Envato | — | 499 USD ≈ $562.498 c/IVA (no necesaria: el sistema no se cobra) |
| Repositorio GitHub | Servicio | $0 (Free) | Team: 8 USD/mes (2 usuarios) ≈ $9.018 c/IVA |

## 10.3  Infraestructura de desarrollo y equipamiento

Septiembre se desarrolló en equipo existente, con MySQL y Node.js locales y sin servicios en la nube: $0. No se compró equipamiento.

## 10.4  Costo de operación por alternativa de alojamiento

| ALTERNATIVA | COMPONENTES (USD/MES) | MENSUAL C/IVA | ANUAL C/IVA |
| --- | --- | --- | --- |
| A · Servidor de TI | Infraestructura existente | Marginal | Marginal |
| B1 · Azure Chile Central | D2s_v5 97,8 + MySQL flexible B2s ≈ 70 + respaldo ≈ 10 | ≈ $200.400 | ≈ $2,41 MM |
| B2 · Google Cloud Santiago | e2-standard-2 69,95 + Cloud SQL ≈ 145 + respaldo ≈ 10 | ≈ $253.600 | ≈ $3,04 MM |
| B3 · AWS São Paulo | t3.large 98,1 + RDS db.t3.medium 102 + respaldo ≈ 10 | ≈ $236.800 | ≈ $2,84 MM |

Precios bajo demanda; un compromiso de 1 año reduce entre 30% y 40% la máquina virtual. AWS no opera región en Chile (los datos quedarían en Brasil). Si se elige nube, B1 es la opción más económica con datos en el país. Los valores de base administrada son estimaciones.

## 10.5  Costos pendientes y futuros

| TAREA | ESFUERZO | COSTO ESTIMADO | CUÁNDO |
| --- | --- | --- | --- |
| Actualización a Angular 21 (y NestJS 11) | 1–2 semanas | $277.000 – $554.000 | Diciembre 2026 |
| Generación de PDF en servidor (Puppeteer) | ≈ 3 días | ≈ $171.000 | Con la actualización |
| Integración con ClaveÚnica (OpenID Connect) | ≈ 1 semana | ≈ $277.000 | Al aprobarse el trámite de TI |
| Integración de Fuse Admin, si se compra | ≈ 2 días | ≈ $114.000 + licencia | Según decisión |
| Capacitación del equipo GDP-SLEP (2 h) | — | $0 (interna) | Primer cierre en el sistema nuevo |

Valorizado a $277.000 por semana de honorarios ($1.200.000 / 4,33). Estas tareas pueden incluirse en el mes de integración al portal (Informe 13).

## 10.6  Costo acumulado del Validador

| ETAPA | DESEMBOLSO | VALORIZACIÓN | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| Diagnóstico y PMV (junio–julio, práctica) | $0 | ≈ $1,2 MM | Informes 01–05 |
| Transformación (septiembre) | $1.200.000 | $1.200.000 | Este informe |
| Total al 30-sep-2026 | $1.200.000 | ≈ $2,4 MM | Sin licencias ni infraestructura adicional |

| $1,2 MM desembolso total | $33.333 por SLEP atendido | $100.000 por mes, amortizado en 12 meses | 20–40% menor que la tarifa de mercado |
| --- | --- | --- | --- |

El ahorro compara con el costo de un desarrollador full-stack de 1 a 3 años de experiencia en Santiago ($1,5–2,0 MM brutos mensuales).

SECCIÓN 11  /  cierre

# Limitaciones y recomendaciones

| POR QUÉ Un informe técnico honesto declara lo que falta. | PARA QUÉ Dejar claro qué queda pendiente, por qué y qué se recomienda. | CÓMO Limitaciones del entorno, pendientes y recomendaciones priorizadas. |
| --- | --- | --- |

## 11.1  Limitaciones y pendientes

| PENDIENTE | CAUSA | EFECTO EN EL USO | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| Plantilla Fuse Admin | Licencia comercial no adquirida | Ninguno: layout equivalente con Material | Jefatura |
| PDF en servidor | Descarga de Chromium no justificada en el plazo | Ninguno: PDF desde el informe HTML | Desarrollador |
| Imágenes Docker | Registros bloqueados en el entorno de desarrollo | Se construyen en la infraestructura de TI | TI |
| ClaveÚnica | Requiere trámite con Gobierno Digital | Ingreso con cuenta local mientras tanto | TI |
| Angular 19 sin soporte | Versión aprobada por TI antes de su fin de soporte | Sin parches de seguridad del framework | Desarrollador con TI |
| Cesión de derechos | Trámite administrativo | Necesaria para licenciar el código | Jefatura |

## 11.2  Recomendaciones

- TI: construir las imágenes, ejecutar el procedimiento de corte en un ambiente de pruebas y procesar el primer cierre en paralelo con el PMV antes de retirarlo.

- TI: definir HTTPS, respaldo diario, retención de registros y monitoreo, e iniciar el trámite de ClaveÚnica.

- Jefatura: resolver la cesión de derechos y la decisión sobre Fuse Admin (se recomienda mantener Material).

- Jefatura: documentar el tratamiento de los datos de los usuarios antes del 1 de diciembre de 2026 (Ley 21.719).

- Desarrollo: planificar en diciembre la actualización a Angular 21, el PDF en servidor y la integración al portal GDP-SLEP Studio.

CIERRE El Validador de Formularios queda transformado al estándar institucional, verificado con paridad exacta frente al PMV y entregado a TI el 30 de septiembre de 2026. Con esto se cumple el hito de la Fase 1 de GDP-SLEP Studio y el trabajo de octubre y noviembre pasa a la automatización de licencias médicas (Informes 08–11).

SECCIÓN A  /  anexo

# Anexo A · Catálogo de servicios REST

16 servicios agrupados por recurso. El alcance por SLEP se aplica dentro de cada servicio.

| MÉTODO | SERVICIO | PROPÓSITO | CONTROL DE ACCESO |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/auth/login | Iniciar sesión | Público |
| GET | /api/preguntas | Banco de preguntas | Sesión |
| GET | /api/formularios | Formularios y versiones | Sesión |
| GET | /api/contenedores | Contenedores por mes y SLEP | Permiso de lectura + alcance |
| POST | /api/meses | Crear un mes (Agregar Mes) | Permiso de creación |
| GET | /api/consolidado/:mes/:anio | Consolidado de un mes | Permiso de lectura + alcance |
| GET | /api/dashboard/:mes/:anio | Métricas y ranking | Permiso de dashboard + alcance |
| GET | /api/informe/:mes/:anio | Informe HTML general o por SLEP | Permiso de descarga + alcance |
| GET | /api/excel/general | Excel del consolidado general | Permiso de descarga + alcance total |
| GET | /api/excel/por-slep | Excel por SLEP o libro completo | Permiso de descarga + alcance |
| GET · POST · PATCH | /api/usuarios · /api/usuarios/:id | Listar, crear y editar usuarios (perfil, alcance, contraseña) | Superusuario |
| GET · POST · PATCH | /api/perfiles · /api/perfiles/:id | Listar, crear y editar perfiles y sus permisos | Superusuario |

## B  Anexo B · Paquete de entrega a TI

| # | ENTREGABLE | CONTENIDO |
| --- | --- | --- |
| T1 | Repositorio backend | Proyecto NestJS, migraciones, datos semilla, pruebas y Dockerfile |
| T2 | Repositorio frontend | Proyecto Angular, pruebas de extremo a extremo y Dockerfile |
| T3 | docker-compose | Servicios web, api y db con red interna y volumen de datos |
| T4 | CUTOVER.md | Procedimiento de corte y vuelta atrás |
| T5 | Programa de migración F13 | Carga de los 14 meses y comparación de paridad |
| T6 | TDD v2.23 | Diseño técnico completo, incluidas las secciones 13 y 15 |
| T7 | Banco de Preguntas v22 | Las 5 versiones del formulario con sus validaciones |
| T8 | Informe 07 | Este documento |
| T9 | Credenciales iniciales | Por canal separado; no incluidas en ningún documento |