> gdp-slep-studio / licencias / anexos

INFORME 08.5  ·  SERIE DE INFORMES GDP-SLEP STUDIO

Anexos de la

serie 08

Material de apoyo de la Fase 2: supuestos, levantamiento, riesgos, investigación de referencia, preguntas y anexos técnicos

Reúne en un solo documento los anexos de la serie 08: supuestos de volumen y beneficio, levantamiento a los 36 SLEP, riesgos y mitigaciones del proyecto y de cada camino, investigación de referencia, preguntas para la reunión de coordinación y los anexos técnicos de los cuatro caminos.

| ORGANIZACIÓN | Dirección de Educación Pública (DEP) |
| --- | --- |
| UNIDAD | Subdepartamento de Gestión y Desarrollo de Personas para los SLEP (GDP-SLEP) |
| PROYECTO | GDP-SLEP Studio · Aplicación 2: Automatización de licencias médicas |
| TIPO DE INFORME | Anexos · Serie 08 · Automatización de licencias médicas |
| ELABORADO POR | César Torres · Desarrollador (honorarios) |
| DIRIGIDO A | Claudia Manzano · Jefatura directa |
| PERÍODO | 1 de octubre – 27 de noviembre de 2026 |
| FECHA | 1 de octubre de 2026 |
| VERSIÓN | 1.0 |
| CLASIFICACIÓN | Uso interno |

Este informe no agrega análisis nuevo: concentra el material de apoyo que los Informes 08 a 08.4.3 citan. Cada sección indica de qué informe proviene.

DOCUMENTO  /  ficha

# Ficha del documento

| CAMPO | DETALLE |
| --- | --- |
| Título | Informe 08.5 — Anexos de la serie 08 |
| Serie | Fase 2 · Automatización de licencias médicas |
| Objeto | Concentrar el material de apoyo de la serie 08 en un solo documento de consulta |
| Elaborado por | César Torres, Desarrollador a honorarios |
| Dirigido a | Claudia Manzano, Jefatura directa · Subdepartamento GDP-SLEP |
| Informes relacionados | Informe 08 (factibilidad) · Informes 08.1 a 08.4 (generales) · 08.x.1 (marco legal) · 08.x.2 (técnicos) · 08.x.3 (costos) |

DOCUMENTO  /  índice

# Índice

| 01 | Supuestos de volumen y beneficio Volumen de licencias y horas en juego (del Informe 08). |
| --- | --- |
| 02 | Levantamiento a los 36 SLEP Qué se pide a cada SLEP (del Informe 08). |
| 03 | Riesgos y mitigaciones del proyecto Riesgos transversales de la Fase 2 (del Informe 08). |
| 04 | Riesgos y mitigaciones · camino RPA Riesgos propios del camino (del Informe 08.1.1). |
| 05 | Riesgos y mitigaciones · camino API del PIEE Riesgos propios del camino (del Informe 08.2.1). |
| 06 | Riesgos y mitigaciones · camino servicios web Riesgos propios del camino (del Informe 08.3.1). |
| 07 | Riesgos y mitigaciones · camino mixto Riesgos propios del camino (del Informe 08.4.1). |
| 08 | Investigación de referencia Integraciones de empleador estudiadas como referencia (antes Anexo 1). |
| 09 | Preguntas para la reunión de coordinación Preguntas por destinatario (antes Anexo 2). |
| 10 | Catálogo de excepciones · camino RPA Catálogo de excepciones y registro de ejecución (del Informe 08.1.2). |
| 11 | Catálogo de excepciones · camino API del PIEE Catálogo de excepciones y registro de ejecución (del Informe 08.2.2). |
| 12 | Catálogo de excepciones · camino servicios web Catálogo de excepciones y registro de ejecución (del Informe 08.3.2). |
| 13 | Matriz tarea × canal · camino mixto Matriz tarea × canal y estados del caso (del Informe 08.4.2). |

SECCIÓN 01  /  supuestos

# Supuestos de volumen y beneficio

| SUPUESTO | VALOR | FUENTE O CRITERIO |
| --- | --- | --- |
| Funcionarios de los SLEP | ≥ 108.795 | Dotación de los 26 SLEP en régimen a 2025 (Fundación Horizontal, citada en nota técnica de junio de 2026); los 36 SLEP actuales suman más |
| Licencias por trabajador al año | 2,5 – 3,05 | 3,05 en FONASA y 2,56 en ISAPRE (2024), según LyD sobre datos de la SUSESO |
| Licencias al año (SLEP) | ≈ 272.000 – 332.000 | Dotación × tasa |
| Licencias al mes (SLEP) | ≈ 22.700 – 27.700 | ÷ 12 |
| Licencias al mes por SLEP medio | ≈ 870 – 1.060 | ÷ 26 SLEP con dotación conocida |
| Tiempo manual por licencia | 12 min | Supuesto; se mide del 1 al 14 de octubre |
| Tiempo con automatización | 3 a 6 min | 3 min con envío por servicio web; 4 min con robot asistido; 6 min con envío manual (B1) |
| Horas liberadas al mes, SLEP medio | ≈ 87 – 159 h | 6 a 9 min × licencias del mes |
| Horas liberadas al mes, todos los SLEP | ≈ 2.270 – 4.150 h | ≈ 14 a 26 jornadas completas (160 h) |

El beneficio por subsidio recuperado se calculará como: licencias fuera de plazo evitadas × monto promedio recuperable, con datos del SLEP piloto. En 2025 las licencias del país bajaron cerca de 13% respecto de 2024; los supuestos usan la tasa de 2024 como cota superior.

SECCIÓN 02  /  levantamiento

# Levantamiento a los 36 SLEP

Información que se solicita a la máxima autoridad de cada SLEP para dimensionar la automatización y elegir el piloto:

| # | DATO | USO |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nombre y contacto del encargado de licencias médicas | Contraparte del proyecto |
| 2 | Dotación total de funcionarios | Volumen esperado |
| 3 | Licencias tramitadas al día o a la semana (promedio y peak) | Línea base y capacidad |
| 4 | Licencias tramitadas fuera de plazo en 2026 | Beneficio por subsidio |
| 5 | Operador LME con el que está adscrito y estado de la inscripción en el PIEE | Viabilidad del servicio web |
| 6 | Sistema de remuneraciones y formato de exportación disponible | Cruce para la zona C |
| 7 | Planillas o herramientas propias de seguimiento | Migración al tablero común |
| 8 | Disposición a participar como SLEP piloto | Selección del piloto |

SECCIÓN 03  /  riesgos

# Riesgos y mitigaciones del proyecto

| POR QUÉ Datos de salud, terceros y un plazo corto concentran los riesgos. | PARA QUÉ Anticiparlos y definir su tratamiento. | CÓMO Matriz de probabilidad e impacto. |
| --- | --- | --- |

| # | RIESGO | PROB. | IMPACTO | MITIGACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | FONASA no responde a tiempo o no autoriza | Media | Alta | Oficios el 1-oct; el camino mixto parte con el canal disponible (robot) |
| R2 | El servicio de FONASA tarda en otorgarse | Media | Media | Solicitarlo el 1-oct; mientras, el mixto usa API o robot |
| R3 | El PIEE cambia sus pantallas (es nuevo) | Alta | Media | Preferir servicios web; robot con selectores robustos y monitoreo |
| R4 | Las remuneraciones de cada SLEP están en sistemas distintos | Alta | Media | Formato estándar de exportación; piloto con un solo SLEP |
| R5 | Exposición del diagnóstico u otros datos sensibles | Baja | Alta | Nunca capturarlo; IA local; registros sin datos clínicos; evaluación de impacto |
| R6 | La verificación de la API del PIEE resulta desfavorable | Media | Media | No se construye ese camino; se usa servicios web o RPA |
| R7 | El piloto no termina al 27-nov | Media | Media | Alcance acotado; decisión el 30-oct; las propuestas óptima y avanzada que requieren compras pueden partir el piloto en costo cero |
| R8 | Resistencia o sobrecarga de los encargados | Media | Media | Humano decide; capacitación; proceso manual de respaldo |
| R9 | Dependencia de una sola persona | Alta | Alta | Documentación (Informes 08.1–08.4), repositorio y traspaso a TI |

SECCIÓN 04  /  riesgos

# Riesgos y mitigaciones · camino RPA

| POR QUÉ Un robot sobre un portal ajeno hereda la inestabilidad de ese portal. | PARA QUÉ Identificar los riesgos propios del camino RPA. | CÓMO Matriz de probabilidad e impacto. |
| --- | --- | --- |

| # | RIESGO | PROB. | IMPACTO | MITIGACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | FONASA no autoriza el uso de asistentes automatizados | Media | Alta | Oficio el 1-oct; sin autorización el camino RPA no pasa a producción |
| A2 | El PIEE cambia pantallas o etiquetas (portal nuevo) | Alta | Media | Selectores por etiqueta, verificador de entorno y modo seguro; 8 h/mes de mantención |
| A3 | El PIEE agrega controles contra automatización | Media | Alta | Detener el robot; continuar en manual o migrar a otro camino (08.2 o 08.3) |
| A4 | La sesión expira a mitad de la cola | Alta | Baja | Robot idempotente; reanuda sin duplicar envíos |
| A5 | Errores de la planilla se propagan a muchas licencias | Media | Alta | Formato estándar validado al cargar; relectura; confirmación humana |
| A6 | El encargado confirma sin revisar | Media | Media | Resumen breve con diferencias destacadas; muestreo de control |
| A7 | Captura accidental de datos clínicos | Baja | Alta | Sin capturas de pantalla; selectores limitados a la zona C; prueba P6 |
| A8 | Equipos sin Windows 11 Pro o Enterprise | Media | Media | Verificar en el levantamiento; Windows 10 ya no tiene soporte |
| A10 | Las licencias de A2 o A3 no se compran a tiempo | Media | Media | Iniciar el piloto con A1 (costo cero) y migrar los flujos al decidir |
| A11 | A1 queda sin quien lo mantenga | Media | Alta | Código documentado, pruebas automáticas, repositorio institucional; migración a A2 si no hay quien mantenga el código |
| A9 | Portales de ISAPRE distintos entre sí | Media | Media | Empezar con el PIEE; agregar ISAPRE solo si el levantamiento lo exige |

SECCIÓN 05  /  riesgos

# Riesgos y mitigaciones · camino API del PIEE

| POR QUÉ El camino API cambia la fragilidad de la pantalla por la dependencia de una autorización y de una interfaz no documentada. | PARA QUÉ Identificar los riesgos propios del camino API. | CÓMO Matriz de probabilidad e impacto. |
| --- | --- | --- |

| # | RIESGO | PROB. | IMPACTO | MITIGACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| API-1 | FONASA no autoriza el uso de su interfaz por los SLEP | Alta | Alta | Oficio el 1-oct; si no autoriza, el camino se descarta y sigue RPA o servicios web |
| API-2 | No existe una vía permitida de integración | Media | Alta | Verificación temprana (V2); si no la hay, se descarta sin construir |
| API-3 | El portal tiene controles que impedirían el uso sin esquivarlos | Media | Alta | Regla de descarte: no se esquiva ningún control; se cambia de camino |
| API-4 | La interfaz cambia sin aviso (portal nuevo) | Media | Media | Modo seguro ante respuestas inesperadas; plan de mantención |
| API-5 | El identificador de sesión caduca a media cola | Alta | Baja | Detención y reingreso; conector idempotente; sin uso de credenciales |
| API-6 | Errores de la planilla se propagan a muchas licencias | Media | Alta | Formato estándar validado; verificación de acuse; aprobación humana |
| API-7 | Exposición accidental de datos clínicos | Baja | Alta | Lista blanca de campos; prueba P2; nunca se consulta la zona A |
| API-8 | Dependencia de una sola persona | Alta | Alta | Repositorio, documentación y traspaso a TI |

SECCIÓN 06  /  riesgos

# Riesgos y mitigaciones · camino servicios web

| POR QUÉ El camino servicios web es el más sólido, pero depende de un trámite externo y de su plazo. | PARA QUÉ Identificar los riesgos propios del camino. | CÓMO Matriz de probabilidad e impacto. |
| --- | --- | --- |

| # | RIESGO | PROB. | IMPACTO | MITIGACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WS-1 | FONASA no otorga el servicio dentro del período del piloto | Media | Media | Solicitar el 1-oct; partir el piloto por otro camino e incorporar este al otorgarse |
| WS-2 | El servicio solo permite consultar, no enviar | Media | Media | Combinar con otro camino para el envío (camino mixto) |
| WS-3 | El acuerdo formal entre instituciones se demora | Media | Media | Iniciar la gestión jurídica el primer día, en paralelo |
| WS-4 | El contrato del servicio cambia tras la migración al nuevo portal | Media | Baja | Construir contra la documentación vigente; modo seguro ante cambios |
| WS-5 | La respuesta del servicio incluye datos clínicos | Baja | Alta | Lista blanca de campos; prueba P2 |
| WS-6 | El servicio queda intermitente o con cortes | Media | Media | Reintentos; alertas por vencimiento; respaldo manual |
| WS-7 | Dependencia de una sola persona | Alta | Alta | Repositorio, documentación y traspaso a TI |

SECCIÓN 07  /  riesgos

# Riesgos y mitigaciones · camino mixto

| POR QUÉ Combinar canales reduce la dependencia de uno solo, pero agrega complejidad. | PARA QUÉ Identificar los riesgos propios del camino mixto. | CÓMO Matriz de probabilidad e impacto; los riesgos de cada canal están en sus informes. |
| --- | --- | --- |

| # | RIESGO | PROB. | IMPACTO | MITIGACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MIX-1 | Complejidad: orquestador y varios conectores que mantener | Alta | Media | Orquestador simple, cola única, documentación y pruebas M1–M8 |
| MIX-2 | Doble envío al conmutar de canal | Baja | Alta | Idempotencia por folio entre todos los canales (prueba M4) |
| MIX-3 | Se usa un canal no autorizado como alternativa | Baja | Alta | Regla de respaldo seguro codificada y probada (M6) |
| MIX-4 | Ninguna autorización de FONASA llega a tiempo | Media | Media | Se parte con envío manual; el resto (detectar, preparar, seguir) sigue automatizado |
| MIX-5 | El orquestador queda como pieza única de falla | Media | Alta | Si se detiene, todo pasa a manual; alertas y respaldo de la cola |
| MIX-6 | El encargado no entiende por qué cambió el canal | Media | Baja | La bandeja muestra canal y motivo; capacitación |
| MIX-7 | Dependencia de una sola persona | Alta | Alta | Repositorio, documentación y traspaso a TI |

SECCIÓN 08  /  referencia

# Investigación de referencia

## 8.1  Modelo de referencia de una integración de empleador

| POR QUÉ Las integraciones publicadas muestran, en abstracto, cómo se estructura la tramitación de una licencia. | PARA QUÉ Extraer el patrón general —operaciones, datos y formato— sin atarlo a un proveedor. | CÓMO Lectura de documentación técnica pública de operadores; se abstrae lo común, no se propone contratar. |
| --- | --- | --- |

### Las tres operaciones típicas

Una integración de empleador documentada suele ofrecer tres operaciones. Son útiles como plantilla mental para entender qué buscará el conector de FONASA, sea por la API del portal (08.2) o por el servicio oficial (08.3):

| OPERACIÓN (NOMBRE DE REFERENCIA) | QUÉ HACE | EQUIVALENTE EN EL PROYECTO |
| --- | --- | --- |
| Obtener licencia | Entrega al sistema del empleador las licencias nuevas o con cambio de estado | Paso "consultar licencias" (lectura) en 08.2 y 08.3 |
| Enviar zona C | Recibe del empleador los datos laborales y de remuneraciones para completar la licencia | Paso "enviar la zona C" (envío) en 08.2 y 08.3 |
| Obtener documento oficial | Entrega el documento oficial (XML) de la licencia como respaldo | Paso "leer el acuse / respaldo" en 08.2 y 08.3 |

### Formato y autenticación, en general

| ASPECTO | PATRÓN OBSERVADO EN INTEGRACIONES PÚBLICAS | LO QUE IMPLICA PARA EL PROYECTO |
| --- | --- | --- |
| Estilo de servicio | Servicios web tipo SOAP, descritos por un contrato (WSDL) | El conector de 08.3 usa un cliente SOAP; el de 08.2, peticiones del portal |
| Autenticación | Credenciales de servicio de la entidad empleadora (no la ClaveÚnica de personas) | Refuerza usar credenciales de servicio, nunca la ClaveÚnica (08.2, 08.3) |
| Transporte | En algunos ejemplos públicos, direcciones sin cifrado (http) | Exigir HTTPS siempre; verificar el cifrado del canal de FONASA |
| Campos de la zona C | ≈ 30 campos: identificación del empleador, régimen, haberes por período, licencias anteriores | Permite preparar el motor de datos antes de ver la vía real |

LO ÚTIL PARA EL PROYECTO No importa quién publique esta integración: lo valioso es el patrón —tres operaciones, credenciales de servicio, ~30 campos de zona C, documento oficial de respaldo—. Ese patrón es lo que el conector de FONASA tendrá que reproducir, y conocerlo de antemano reduce el riesgo del mapeo con F12 (Informe 08.2.1, sección 04).

## 8.2  Cómo se usa para mapear las vías de FONASA

| POR QUÉ El valor de esta investigación es acelerar y asegurar el mapeo de las vías de FONASA. | PARA QUÉ Cruzar cada elemento de referencia con lo que hay que descubrir en FONASA. | CÓMO Tabla de correspondencia; el mapeo real se hace sobre FONASA, en una sesión iniciada por una persona y sin esquivar controles. |
| --- | --- | --- |

| ELEMENTO DE REFERENCIA | QUÉ BUSCAR EN LA VÍA DE FONASA | DÓNDE SE APLICA |
| --- | --- | --- |
| Operación "obtener licencia" | La petición o la operación con que FONASA entrega la bandeja de pendientes | Verificación V3–V6 del Informe 08.2.1; contrato del servicio del 08.3.2 |
| Operación "enviar zona C" | La petición o la operación con que FONASA recibe los datos laborales | Mismo |
| Los ~30 campos de la zona C | Confirmar cuáles pide FONASA y en qué formato; preparar el motor de datos | Motor de plazos y borrador de zona C (todos los caminos) |
| Credenciales de servicio | Cómo FONASA identifica a la entidad (servicio) o la sesión de la persona (API) | Diseño del conector (08.2, 08.3) |
| Documento oficial de respaldo | El acuse o documento que FONASA devuelve como respaldo del envío | Registro y auditoría (todos los caminos) |

LÍMITE DE LA ANALOGÍA Es un punto de partida, no una copia: la vía de FONASA puede nombrar las operaciones distinto, pedir otros campos o usar otro formato. Todo se confirma sobre FONASA, en una sesión iniciada por una persona y respetando sus controles (regla del Informe 08.2). Esta referencia solo acorta el camino; no lo reemplaza.

### Advertencias de la investigación

- Las direcciones sin cifrado (http) vistas en ejemplos públicos no son aceptables para datos de salud: el proyecto exige HTTPS (Ley 21.719).

- El cobro de los operadores privados no es claro respecto de quién lo paga; es una de las razones por las que el proyecto no los usa como canal y se queda con las vías de FONASA, gratuitas entre organismos del Estado.

- Esta documentación puede cambiar tras la migración al nuevo portal; se usa solo como referencia conceptual, no como especificación.

CONCLUSIÓN DEL ANEXO La documentación pública de integraciones de empleador es un buen material de estudio para mapear y construir los conectores de FONASA con menos riesgo. Confirma la decisión del proyecto: trabajar solo con FONASA por vías gratuitas y oficiales, usando este patrón únicamente como guía técnica. Fuera de este anexo, los operadores privados no se mencionan en la serie.

SECCIÓN 09  /  preguntas

# Preguntas para la reunión de coordinación

## 9.1  FONASA

FONASA es dueña del portal PIEE (único canal de empleadores desde el 1-oct-2026) y de los canales de datos. Define qué caminos son posibles: sin sus autorizaciones, los caminos API, servicios web y RPA no pasan a datos reales. Estas preguntas deberían ir también por oficio formal.

| # | PREGUNTA | POR QUÉ IMPORTA / QUÉ DECIDE | PRIORIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ¿Autoriza por escrito que los SLEP usen asistentes automatizados (robot) sobre el PIEE, dentro de la sesión del encargado? | Condición para el camino RPA (08.1); sin ella no se construye con datos reales | ● Crítica |
| 2 | ¿Existe una vía de integración de datos para empleadores (interfaz/API del portal), y la autoriza? Si no existe, ¿la habilitaría? | Condición para el camino API (08.2); define si ese camino existe | ● Crítica |
| 3 | ¿Puede otorgar un servicio por la Red de Interoperabilidad del Estado (DS 12/2023) para consultar y enviar la zona C? ¿En qué plazo? | Condición para el camino servicios web (08.3); el más sólido | ● Crítica |
| 4 | ¿Hay un catálogo de servicios web para empleadores (WSDL/contrato) que podamos estudiar? | Permite dimensionar el conector del camino 08.3 antes de construir | ● Alta |
| 5 | ¿Con qué frecuencia cambian las pantallas del PIEE? (es un portal nuevo) | Mide la fragilidad del camino RPA y la mantención necesaria | ● Alta |
| 6 | ¿El portal tiene controles anti-automatización (captcha, "no soy un robot", límites de velocidad)? | Si los tiene y no se pueden respetar, el camino RPA se descarta | ● Crítica |
| 7 | ¿Cómo se identifica y cuánto dura la sesión que abre el encargado? ¿Hay token anti-CSRF en los envíos? | Define cómo trabaja el conector dentro de la sesión, sin esquivar controles (08.2) | ● Alta |
| 8 | ¿Cuáles son los campos exactos y el formato de la zona C en el portal nuevo? | Permite preparar el motor de datos y el prellenado | ● Alta |
| 9 | ¿Existe un servicio o vía para re-tramitar licencias devueltas u observadas? | Hoy no está documentado; afecta el alcance de todos los caminos | ● Media |
| 10 | ¿Cómo se otorgan las credenciales de servicio (no la ClaveÚnica de personas) para los canales autorizados? | Necesario para operar sin automatizar la ClaveÚnica | ● Alta |
| 11 | ¿Qué exige FONASA en materia de protección de datos y auditoría para autorizar la conexión? | Alinea el diseño con sus requisitos desde el inicio | ● Media |

## 9.2  SLEP de Barrancas (piloto)

Barrancas es el SLEP piloto: donde se construye y prueba todo primero. Usa Proexsi como sistema de remuneraciones (las preguntas al proveedor van en la sección 3). Estas confirman la línea base, el acceso a los datos y el entorno técnico.

| # | PREGUNTA | POR QUÉ IMPORTA / QUÉ DECIDE | PRIORIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ¿Confirma su participación como SLEP piloto y designa un encargado de licencias como contraparte? | Sin piloto y contraparte no arranca la construcción | ● Crítica |
| 2 | ¿Cuántas licencias tramita al mes (promedio y peak)? ¿Cuántas quedaron fuera de plazo en 2026? | Línea base para medir el beneficio y el subsidio recuperable | ● Alta |
| 3 | ¿Qué versión de Windows tienen las estaciones de los encargados (10 u 11; Pro o Enterprise)? | Condiciona qué herramienta de robot se puede usar (08.1) | ● Alta |
| 4 | ¿Cómo se accede hoy a los datos de remuneraciones y quién los administra? | Define el cruce para la zona C y el contacto técnico | ● Alta |
| 5 | ¿Quién es el contacto técnico del SLEP y de Proexsi para coordinar la integración? | Habilita las preguntas de la sección 3 (proveedor del ERP) | ● Alta |
| 6 | ¿Cuánto tiempo real toma hoy tramitar una licencia, de principio a fin? | Confirma el supuesto de 12 min y la meta del piloto | ● Media |
| 7 | ¿Hay planillas o herramientas propias de seguimiento que haya que migrar al tablero común? | Evita perder información y facilita la adopción | ● Media |

## 9.3  Proveedor del ERP · Proexsi

Proexsi es el sistema de remuneraciones del SLEP piloto: el segundo frente de la automatización (ver la sección "El ERP del SLEP" en cada camino). Su capacidad de integración está por confirmar y define cómo se conecta y cuánto cuesta ese frente. Proexsi es, además, el software nacional de remuneraciones que la DEP impulsa para los SLEP, por lo que estas respuestas pueden servir más allá del piloto.

| # | PREGUNTA | POR QUÉ IMPORTA / QUÉ DECIDE | PRIORIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ¿Proexsi ofrece una interfaz de datos (API) o un servicio web para leer remuneraciones y registrar novedades? | Es la mejor vía de integración; define el diseño del conector del ERP | ● Crítica |
| 2 | ¿Permite exportar los haberes e importar la licencia mediante un archivo acordado? ¿En qué formato? | Vía alternativa y sencilla si no hay API | ● Crítica |
| 3 | ¿Acepta carga masiva / por lote, o solo registro a registro? | Decide si el ahorro es por lote (sección 3.5 del Informe 08) o caso a caso | ● Alta |
| 4 | ¿Qué campos de remuneraciones entrega y cómo se corresponden con la zona C de FONASA? | Define el mapeo de datos y las transformaciones | ● Alta |
| 5 | ¿Cómo se autoriza la conexión y con qué credenciales de servicio (no las de una persona)? | Requisito de seguridad y de la Ley 21.719 | ● Alta |
| 6 | ¿Permite escribir de vuelta la licencia para que recalcule la remuneración (subsidio y días no trabajados)? | Cierra el ciclo bidireccional del conector del ERP | ● Crítica |
| 7 | Como software nacional de remuneraciones, ¿qué SLEP lo usan hoy y cuál es el plan de adopción? | Mide cuánto se reutiliza el conector en los 36 SLEP | ● Media |

## 9.4  SLEP de Los Álamos

Los Álamos ya automatizó parte de la tramitación (un desarrollador del SLEP extrae datos del portal y los reingresa). Es la mejor referencia práctica de la serie: lecciones aprendidas, no una recomendación de copiar su solución. Estas preguntas buscan aprender de su experiencia.

| # | PREGUNTA | POR QUÉ IMPORTA / QUÉ DECIDE | PRIORIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ¿Cómo extraen hoy los datos del portal de FONASA y cómo los reingresan? ¿Qué técnica usan? | Confirma en la práctica cuál de los cuatro caminos es viable | ● Alta |
| 2 | ¿Qué camino emplearon (robot sobre pantalla, interfaz del portal, servicio web) y con qué autorización de FONASA? | Valida el supuesto legal y técnico de cada camino | ● Crítica |
| 3 | ¿Cómo manejan la sesión y la ClaveÚnica sin automatizar el acceso? | Confirma que su solución respeta la Res. Ex. 733/2025 | ● Alta |
| 4 | ¿Qué sistema de remuneraciones (ERP) usan y cómo lo integraron con la licencia? | Referencia para el segundo frente (ERP) en otros SLEP | ● Alta |
| 5 | ¿Qué tiempos de desarrollo, mantención y resultados han tenido? | Calibra nuestras estimaciones de esfuerzo y costos | ● Media |
| 6 | ¿Estarían dispuestos a compartir su experiencia o su código como material de referencia? | Acortaría la puesta en marcha del piloto | ● Media |

## 9.5  DEP (interno)

Estas preguntas no van a un tercero: son decisiones internas de la DEP —de gobierno, legales y de compra— que condicionan el proyecto y deben resolverse en paralelo a las gestiones externas.

| # | PREGUNTA | POR QUÉ IMPORTA / QUÉ DECIDE | PRIORIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ¿Cuándo se inicia la evaluación de impacto en protección de datos? (Ley 21.719 rige desde el 1-dic-2026) | Requisito antes del piloto con datos reales | ● Crítica |
| 2 | ¿Se usará un modelo de convenio único con FONASA o un mandato de los SLEP a la DEP, para escalar a los 36? | Define cómo se opera a nombre de cada SLEP (empleadores autónomos) | ● Alta |
| 3 | Si se elige una propuesta óptima o avanzada (> 100 UTM), ¿por qué canal se compra (convenio marco o licitación)? | Define el plazo para equipos y licencias (Ley 19.886) | ● Alta |
| 4 | ¿Cómo se formaliza la cesión de derechos del código y el repositorio institucional? | Continuidad tras el término del desarrollo a honorarios | ● Alta |
| 5 | ¿Se adopta Proexsi como estándar nacional de remuneraciones para los SLEP? | Cambiaría la estrategia del segundo frente (un solo ERP vs. muchos) | ● Media |
| 6 | ¿Cuándo se envía el levantamiento a los 36 SLEP (sección 02)? | Reemplaza supuestos de volumen por datos reales | ● Alta |
| 7 | ¿Cuándo y con qué criterios se elige el camino y la propuesta? (previsto a fines de octubre) | Hito que ordena toda la Fase 2 | ● Crítica |

## 9.6  Qué decisiones dependen de estas respuestas

Las respuestas de la reunión no son un trámite: destraban decisiones concretas de la Fase 2. Este es el mapa de qué se puede decidir con qué respuestas.

| DECISIÓN | DEPENDE DE | CUÁNDO |
| --- | --- | --- |
| Si el camino RPA (08.1) es viable | FONASA P1, P6 (autorización y controles anti-robot) | Antes de construir |
| Si el camino API (08.2) es viable | FONASA P2, P7 (vía de datos autorizada y controles) | Antes de construir |
| Si el camino servicios web (08.3) es viable y cuándo | FONASA P3, P4 (otorgamiento y catálogo) | Según plazo de FONASA |
| Cómo se resuelve el segundo frente (ERP) y su costo | Proexsi P1–P6 (API, archivo o robot; bidireccional) | Diagnóstico |
| Elección de camino y propuesta | Casi todas las anteriores + DEP P7 | Fines de octubre |
| Partida del piloto con datos reales | FONASA (autorización) + DEP P1 (evaluación de impacto) | Tras el diagnóstico |

REGLA QUE NO CAMBIA Cualquiera sea la respuesta, el proyecto mantiene sus límites: una persona inicia sesión y confirma cada envío, la ClaveÚnica nunca se automatiza, el diagnóstico médico no se toca y solo se usan canales autorizados. Si para avanzar hubiera que esquivar un control, ese camino se descarta.

- Llevar esta lista a la reunión y anotar cada respuesta junto a su pregunta.

- Volcar las respuestas a la sección "Qué hay que verificar" del informe de origen.

- Con las respuestas críticas resueltas, cerrar el anexo comparativo y elegir camino y propuesta.

SECCIÓN 10  /  anexo

# Catálogo de excepciones · camino RPA

| CÓDIGO | EXCEPCIÓN | TIPO | TRATAMIENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| E01 | Sesión del PIEE no iniciada o expirada | Técnica | Modo seguro; pedir al encargado que inicie sesión |
| E02 | Trabajador no encontrado en la planilla | Negocio | Bandeja manual; avisar a remuneraciones |
| E03 | Remuneraciones incompletas para el período exigido | Negocio | Bandeja manual |
| E04 | Régimen o calidad jurídica no reconocidos | Negocio | Bandeja manual; revisar configuración |
| E05 | Licencia devuelta u observada | Negocio | Derivar al encargado (sin servicio para re-tramitar) |
| E06 | Pantalla distinta a la esperada | Técnica | Modo seguro; aviso al administrador del sistema |
| E07 | Campo releído distinto al dato de origen | Integridad | Bloquear confirmación; revisión |
| E08 | Folio ya enviado | Integridad | Omitir; registrar |
| E09 | Portal sin respuesta tras 2 reintentos | Técnica | Pausar la cola; reintentar en la próxima ventana |
| E10 | Licencia por vencer sin datos completos | Plazo | Alerta roja en el tablero y aviso al encargado |

## 10.1  Registro de ejecución

| CAMPO | CONTENIDO | EJEMPLO |
| --- | --- | --- |
| ejecucion_id | Identificador de la sesión del robot | EJ-2026-11-18-0901 |
| slep · estacion | SLEP y equipo donde corrió | SLEP piloto · EST-01 |
| usuario | Encargado que inició sesión y confirmó | Cuenta de GDP-SLEP Studio |
| folio | Folio de la licencia | Número del PIEE |
| paso · resultado | Paso del catálogo de excepciones (Informe 08.5) o del flujo y su resultado | Envío · éxito |
| inicio · fin | Marcas de tiempo | 18-11-2026 09:03:12 |
| vencimiento | Fecha límite de los 3 días hábiles | 20-11-2026 |
| excepcion | Código si corresponde | E02 |
| version_robot | Versión del flujo ejecutado | 1.0.3 |

El registro no guarda diagnóstico, montos de remuneraciones, capturas de pantalla ni credenciales.

SECCIÓN 11  /  anexo

# Catálogo de excepciones · camino API del PIEE

| CÓDIGO | EXCEPCIÓN | TIPO | TRATAMIENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| E01 | Sesión no iniciada o identificador caducado | Sesión | Modo seguro; pedir al encargado que inicie sesión |
| E02 | Trabajador no encontrado en la planilla | Negocio | Bandeja manual; avisar a remuneraciones |
| E03 | Remuneraciones incompletas para el período exigido | Negocio | Bandeja manual |
| E04 | Token anti-CSRF ausente o rechazado | Integridad | No enviar; releer el control y reintentar; si persiste, modo seguro |
| E05 | Respuesta con forma inesperada o control nuevo | Técnica | Modo seguro; aviso al administrador del sistema |
| E06 | Acuse que no confirma el envío | Integridad | No marcar como enviado; revisión |
| E07 | Folio ya enviado | Integridad | Omitir; registrar |
| E08 | Interfaz sin respuesta tras 2 reintentos | Técnica | Pausar la cola; reintentar en la próxima ventana |

## 11.1  Registro de ejecución

| CAMPO | CONTENIDO | EJEMPLO |
| --- | --- | --- |
| ejecucion_id | Identificador de la sesión de trabajo | EJ-2026-11-18-0901 |
| slep · usuario | SLEP y encargado que inició sesión y aprobó | SLEP piloto · cuenta GDP-SLEP |
| folio | Folio de la licencia | Número del PIEE |
| paso · resultado | Paso del flujo (sección 3.2) y su resultado | Envío · acuse recibido |
| inicio · fin | Marcas de tiempo | 18-11-2026 09:03:12 |
| vencimiento | Fecha límite de los 3 días hábiles | 20-11-2026 |
| excepcion | Código si corresponde | E04 |
| version_conector | Versión del conector ejecutado | 1.0.2 |

El registro no guarda diagnóstico, montos de remuneraciones, la ClaveÚnica ni el identificador de sesión.

SECCIÓN 12  /  anexo

# Catálogo de excepciones · camino servicios web

| CÓDIGO | EXCEPCIÓN | TIPO | TRATAMIENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| E01 | Credenciales de servicio vencidas o rechazadas | Servicio | Renovar credenciales; mientras, modo seguro |
| E02 | Trabajador no encontrado en la planilla | Negocio | Bandeja manual; avisar a remuneraciones |
| E03 | Remuneraciones incompletas para el período exigido | Negocio | Bandeja manual |
| E04 | El servicio responde fuera de su contrato | Contrato | Modo seguro; aviso al administrador del sistema |
| E05 | Acuse que no confirma el envío | Integridad | No marcar como enviado; revisión |
| E06 | Folio ya enviado | Integridad | Omitir; registrar |
| E07 | Servicio sin respuesta tras 2 reintentos | Servicio | Pausar la cola; reintentar; alertar por vencimiento |

## 12.1  Registro de ejecución

| CAMPO | CONTENIDO | EJEMPLO |
| --- | --- | --- |
| ejecucion_id | Identificador de la ejecución | EJ-2026-11-18-0901 |
| slep · usuario | SLEP y encargado que aprobó | SLEP piloto · cuenta GDP-SLEP |
| folio | Folio de la licencia | Número del PIEE |
| operacion · resultado | Operación del servicio y su resultado | Envío · acuse recibido |
| acuse | Identificador del acuse oficial | Número que entrega FONASA |
| inicio · fin | Marcas de tiempo | 18-11-2026 09:03:12 |
| vencimiento | Fecha límite de los 3 días hábiles | 20-11-2026 |
| excepcion · version | Código si corresponde · versión del conector | E04 · 1.0.1 |

El registro no guarda diagnóstico, montos de remuneraciones ni credenciales de servicio.

SECCIÓN 13  /  anexo

# Matriz tarea × canal · camino mixto

| TAREA | SERVICIO | API | ROBOT | MANUAL | PREFERENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Detectar licencias | ● Sí | ● Sí | ● Sí | ● Sí | 1 → 2 → 3 |
| Obtener datos | ● Sí | ● Sí | ● Pantalla | ● Sí | 1 → 2 → 3 |
| Calcular plazo | Motor | Motor | Motor | — | Motor |
| Borrador zona C | Motor | Motor | Motor | — | Motor + LAYA |
| Aprobar | Persona | Persona | Persona | ● Sí | Bandeja |
| Enviar zona C | ● Sí | ● Sí | ● Sí | ● Sí | 1 → 2 → 3 |
| Acuse | ● Oficial | ● Sí | ● Con condiciones | ● No | 1 → 2 |
| Re-tramitar devueltas | ● No | ● Según vía | ● Sí | ● Sí | 2 → 3 |
| Seguir resolución | ● Sí | ● Sí | ● Pantalla | ● Sí | 1 → 2 |

## 13.1  Estados del caso

| ESTADO | SIGNIFICADO | PASA A |
| --- | --- | --- |
| Detectado | Licencia leída por cualquier canal | Preparado · Excepción |
| Preparado | Borrador de zona C y tarjeta de acción listos | Aprobado · Corregido · Excepción |
| Aprobado | El encargado autorizó el envío | Enviado · Fallido |
| Enviado | Envío realizado por algún canal | Con acuse · Devuelto |
| Con acuse | Recepción confirmada | Resuelto · Devuelto |
| Devuelto | Observada o devuelta para corrección | Preparado (re-tramitación) |
| Excepción | Requiere decisión del encargado | Preparado · Manual |
| Resuelto | Resolución final registrada | — |