> gdp-slep-studio / licencias / factibilidad

INFORME DE FACTIBILIDAD  ·  SERIE DE INFORMES GDP-SLEP STUDIO

Informe de factibilidad

Licencias médicas

Proyecto de automatización de la tramitación de licencias médicas en los SLEP · piloto en el SLEP de Barrancas

Factibilidad general del proyecto y análisis completo de los cuatro caminos —robot de software (RPA), API del PIEE, servicios web de FONASA y mixto—. Para cada camino: explicación en palabras simples, marco legal, diseño técnico y costos del piloto en Barrancas más 12 meses de operación, con tres propuestas (costo cero, óptima y avanzada). El material de apoyo está en el Informe de anexos.

| ORGANIZACIÓN | Dirección de Educación Pública (DEP) |
| --- | --- |
| UNIDAD | Subdepartamento de Gestión y Desarrollo de Personas para los SLEP (GDP-SLEP) |
| PROYECTO | GDP-SLEP Studio · Aplicación 2: Automatización de licencias médicas |
| TIPO DE INFORME | Informe de factibilidad (unificado) |
| ELABORADO POR | César Torres · Desarrollador – Gestor de Proyecto. |
| DIRIGIDO A | Claudia Manzano · Jefatura directa |
| PERÍODO | 1 de octubre – 27 de noviembre de 2026 |
| FECHA | 22 de septiembre de 2026 |
| VERSIÓN | 1.0 |
| CLASIFICACIÓN | Uso interno |

Reúne en un solo documento el antiguo Informe 08 y sus dieciséis informes por camino. Se organiza en cinco partes: la factibilidad general y un camino por parte. Los anexos van en un informe aparte.

DOCUMENTO  /  ficha

# Ficha del documento

| CAMPO | DETALLE |
| --- | --- |
| Título | Informe de factibilidad — Proyecto de automatización de licencias médicas |
| Serie | Abre la Fase 2 de GDP-SLEP Studio, tras la entrega del Validador a TI (Informe 07). Unifica el Informe 08 y sus informes por camino |
| Objeto | Determinar si es factible automatizar la tramitación de licencias médicas que cada SLEP realiza como empleador, por qué caminos y con qué condiciones, y planificar un piloto al 27 de noviembre |
| Estructura | Parte 1: factibilidad general · Partes 2 a 5: un camino cada una (general, marco legal, técnico y costos) · Informe de anexos aparte |
| Período | 1 de octubre – 27 de noviembre de 2026 (41 días hábiles) |
| Elaborado por | César Torres, Desarrollador a honorarios |
| Dirigido a | Claudia Manzano, Jefatura directa · Subdepartamento GDP-SLEP |
| Conclusión | La automatización es factible por vías autorizadas. El robot o el acceso que usa la ClaveÚnica de un funcionario de forma automática no es viable. Hay cuatro caminos, cada uno en tres propuestas —costo cero, óptima y avanzada—: su detalle está en las Partes 2 a 5 (general, marco legal, técnico y costos) |
| Informes relacionados | Informe 00 (Marco legal, secciones 05, 14 y 15) · Informe 01 (Diagnóstico, proceso 5.2) · Informe 02 (Fase 2) · Informe de anexos de la Fase 2 · Informes 12 y 13 (IA local) |

### Cómo leer este informe

La Parte 1 presenta la factibilidad general: el proceso actual, el alcance, los cuatro caminos y cómo se analiza cada uno (marco legal, técnico y costos), la carta Gantt y las conclusiones. Las Partes 2 a 5 desarrollan un camino cada una, en cuatro capítulos que se leen en orden: general (en palabras simples), marco legal, técnico y costos. Cada capítulo conserva su número (por ejemplo, 08.2.1) para que las referencias cruzadas sean exactas. Los supuestos, el levantamiento, los riesgos y el material de apoyo están en el Informe de anexos.

DOCUMENTO  /  índice

# Índice

| N.º | CONTENIDO | PÁG. |
| --- | --- | --- |
| PARTE 1 | Factibilidad general del proyecto Proceso, alcance, los cuatro caminos y cómo se analiza cada uno. | 5 |
| 01 | Resumen ejecutivo La automatización y su factibilidad en dos páginas. | 5 |
| 02 | El proceso actual Cómo se tramita hoy, paso a paso, entre FONASA y el ERP. | 6 |
| 03 | Objetivo y alcance Qué se automatiza, qué no y a dónde se quiere llegar. | 8 |
| 04 | Cuatro caminos RPA, API del PIEE, servicios web y mixto; propuestas, ERP e IA (local y Claude). | 10 |
| 05 | El marco legal de cada camino (capítulos 08.x.1) Para qué existe, qué contiene, semáforo por camino y requisitos comunes. | 13 |
| 06 | El diseño técnico de cada camino (capítulos 08.x.2) Para qué existe, qué contiene, vías con FONASA y componentes comunes. | 15 |
| 07 | Los costos de cada camino (capítulos 08.x.3) Para qué existe, qué contiene y tres niveles de propuesta. | 17 |
| 08 | Planificación: carta Gantt general 1 de octubre – 27 de noviembre de 2026. | 19 |
| 09 | Conclusiones Lo que este informe deja resuelto y lo que resuelven los capítulos que siguen. | 20 |
| PARTE 2 | Camino RPA (robot de software asistido) Cuatro capítulos: general, marco legal, técnico y costos. | 21 |
| 08.1 | Camino RPA · general El camino en palabras simples: qué es, cómo funciona, sus tres propuestas y cuándo estaría listo. | 22 |
| 08.1.1 | Camino RPA · marco legal Reglas, marco legal por propuesta, seguridad y cumplimiento, verificación previa y requisitos. | 30 |
| 08.1.2 | Camino RPA · técnico Stack completo, operación, arquitectura, diseño de la integración, pruebas y carta Gantt técnica. | 35 |
| 08.1.3 | Camino RPA · costos Costos del piloto en Barrancas más 12 meses, por propuesta y tecnología. | 51 |
| PARTE 3 | Camino API del PIEE (sesión asistida) Cuatro capítulos: general, marco legal, técnico y costos. | 60 |
| 08.2 | Camino API del PIEE · general El camino en palabras simples: qué es, cómo funciona, sus tres propuestas y cuándo estaría listo. | 61 |
| 08.2.1 | Camino API del PIEE · marco legal Reglas, marco legal por propuesta, seguridad y cumplimiento, verificación previa y requisitos. | 69 |
| 08.2.2 | Camino API del PIEE · técnico Stack completo, operación, arquitectura, diseño de la integración, pruebas y carta Gantt técnica. | 74 |
| 08.2.3 | Camino API del PIEE · costos Costos del piloto en Barrancas más 12 meses, por propuesta y tecnología. | 88 |
| PARTE 4 | Camino servicios web (canal oficial de FONASA) Cuatro capítulos: general, marco legal, técnico y costos. | 97 |
| 08.3 | Camino servicios web · general El camino en palabras simples: qué es, cómo funciona, sus tres propuestas y cuándo estaría listo. | 98 |
| 08.3.1 | Camino servicios web · marco legal Reglas, marco legal por propuesta, seguridad y cumplimiento, verificación previa y requisitos. | 106 |
| 08.3.2 | Camino servicios web · técnico Stack completo, operación, arquitectura, diseño de la integración, pruebas y carta Gantt técnica. | 111 |
| 08.3.3 | Camino servicios web · costos Costos del piloto en Barrancas más 12 meses, por propuesta y tecnología. | 125 |
| PARTE 5 | Camino mixto (orquestado por GDP-SLEP Studio) Cuatro capítulos: general, marco legal, técnico y costos. | 134 |
| 08.4 | Camino mixto · general El camino en palabras simples: qué es, cómo funciona, sus tres propuestas y cuándo estaría listo. | 135 |
| 08.4.1 | Camino mixto · marco legal Reglas, marco legal por propuesta, seguridad y cumplimiento, verificación previa y requisitos. | 143 |
| 08.4.2 | Camino mixto · técnico Stack completo, operación, arquitectura, diseño de la integración, pruebas y carta Gantt técnica. | 148 |
| 08.4.3 | Camino mixto · costos Costos del piloto en Barrancas más 12 meses, por propuesta y tecnología. | 162 |

PARTE 1  ·  SECCIÓN 01  /  resumen

# Resumen ejecutivo

| POR QUÉ Cada SLEP debe tramitar la zona C de cada licencia en 3 días hábiles; si no lo hace, pierde la recuperación del subsidio. Hoy es trabajo manual y de alto volumen. | PARA QUÉ Decidir si conviene automatizarlo, por qué caminos y con qué condiciones, y planificar un piloto. | CÓMO Análisis del proceso, del marco legal del Informe 00 y de cuatro caminos técnicos con tres propuestas cada uno, y carta Gantt general. |
| --- | --- | --- |

Se evalúa la segunda aplicación de GDP-SLEP Studio: automatizar lo que cada SLEP hace como empleador ante una licencia —completar la zona C y enviarla en 3 días hábiles— y el seguimiento de plazos y resoluciones. Desde hoy, 1-oct-2026, el PIEE de FONASA es el único portal de empleadores.

### Veredicto por dimensión

| DIMENSIÓN | RESULTADO | FUNDAMENTO |
| --- | --- | --- |
| Marco legal | ● Con condiciones | Datos de salud y remuneraciones; diagnóstico vedado; ClaveÚnica no automatizable. Solo canales autorizados. |
| Técnica | ● Con condiciones | Tecnología madura para los cuatro caminos; la vía de datos autorizada por FONASA define cuál rinde más. |
| Costos | ● Factible | Cada camino tiene una propuesta de costo cero ($0 en el piloto y su primer año en Barrancas). Montos en los capítulos 08.x.3. |

| CAMINO | 1 · COSTO CERO | 2 · ÓPTIMA | 3 · AVANZADA |
| --- | --- | --- | --- |
| RPA | $0.- | $3.491.657 | $25.873.272 |
| API | $0.- | $3.005.549 | $16.609.138 |
| WEB Service | $0.- | $3.005.549 | $16.609.138 |
| Mix | $0.- | $3.005.549 | $16.609.138 |

CONCLUSIÓN Es factible por canales autorizados y con una persona confirmando cada envío. Iniciar hoy las gestiones con FONASA (servicio, API y robot), diagnosticar un SLEP piloto y elegir camino y nivel de propuesta tras los capítulos 08.1 a 08.4, con piloto funcionando el 27 de noviembre.

PARTE 1  ·  SECCIÓN 02  /  situación actual

# El proceso actual

| POR QUÉ No se puede automatizar bien lo que no se conoce en detalle. | PARA QUÉ Describir cómo se tramita hoy una licencia en un SLEP y dónde está el esfuerzo. | CÓMO Proceso 5.2 del Informe 01, marco del Informe 00 (sección 05) y manual del PIEE. |
| --- | --- | --- |

## 2.1  Flujo de una licencia en el SLEP

| PROFESIONAL 1 · Emisión El profesional emite la licencia médica electrónica | → | PIEE 2 · Recepción La licencia llega a la bandeja del PIEE del SLEP | → | SLEP · 3 DÍAS 3 · Zona C Encargado completa datos laborales y remuneraciones | → | SLEP 4 · Envío A COMPIN o ISAPRE; se guarda comprobante | → | COMPIN / ISAPRE 5 · Resolución Contralor resuelve; el SLEP sigue y recupera el subsidio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

FIG. 1  La parte del SLEP es la zona C y su envío, dentro de 3 días hábiles desde la recepción.

## 2.2  Plazos y reglas que condicionan el proceso

| REGLA | FUENTE | CONSECUENCIA PARA LA AUTOMATIZACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Zona C dentro de 3 días hábiles desde la recepción | DS 3/1984, art. 13 | Plazo crítico que el sistema debe vigilar y alertar |
| Sábados inhábiles en el sector público | Ley 19.880, art. 25 | Calendario hábil con feriados (12-oct en este período) |
| El empleador no puede ver el diagnóstico (zona A.6) | Ley 19.628; Circular SUSESO 3779 | Nada en el sistema puede capturarlo ni procesarlo |
| PIEE único canal desde el 1-oct-2026 | FONASA | El Portal Único de Empleadores ya no existe; el PIEE es nuevo |
| Pérdida de la recuperación si se tramita fuera de plazo | DS 3/1984; Dictamen E150651N25 | Beneficio económico medible de la automatización |

## 2.3  Dónde está el esfuerzo

| DOLOR | EVIDENCIA | EFECTO |
| --- | --- | --- |
| Cruce manual licencia ↔ remuneraciones | La zona C pide haberes de meses anteriores que están en otro sistema | Digitación y errores en la renta informada |
| Carga variable con plazo fijo | Semanas con muchas licencias (invierno, brotes) | Riesgo de tramitar fuera de plazo |
| Seguimiento en planillas propias | Cada SLEP lleva su Excel sin formato común | Sin visión consolidada para la DEP |
| Volumen alto | ≈ 900 a 1.100 licencias al mes en un SLEP medio (Informe de anexos, sección 01) | Varias jornadas completas de trabajo administrativo al mes por SLEP |

El volumen es una estimación a partir de la dotación de los SLEP y la tasa nacional de licencias por trabajador; se reemplazará por los datos del levantamiento a los 36 SLEP (Informe de anexos, sección 02) y por la línea base medida en el SLEP piloto.

## 2.4  Cómo se ejecuta hoy, paso a paso

La tramitación manual ocurre entre dos sistemas distintos, no uno: el portal de FONASA (PIEE), donde vive la licencia, y el sistema de remuneraciones del SLEP (su ERP), donde viven los sueldos que pide la zona C. El trabajador administrativo es el puente entre ambos: por cada licencia entra a uno, copia datos, entra al otro, los transcribe, y vuelve. En el SLEP piloto —Barrancas— ese ERP es Proexsi; cada SLEP puede usar uno distinto (ver el camino de integración con el ERP en los capítulos 08.1 a 08.4).

| SISTEMA 1 ERP del SLEP · Proexsi Remuneraciones: sueldos, imponibles, descuentos, días trabajados | ↔ | × ≈ 1.000 / MES Trabajador administrativo Copia, calcula y transcribe a mano, caso por caso | ↔ | SISTEMA 2 FONASA · PIEE Licencia y zona C: la parte del empleador |
| --- | --- | --- | --- | --- |

FIG. 2  El trabajador es el único enlace entre los dos sistemas, y repite todo el recorrido por cada licencia.

El recorrido completo de una sola licencia tiene del orden de quince pasos manuales, repartidos entre los dos sistemas y una planilla propia. Multiplicado por el volumen mensual, es de donde sale la carga que se busca eliminar:

| # | DÓNDE | QUÉ HACE EL TRABAJADOR, A MANO | DATOS QUE MANEJA EN ESE PASO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | FONASA · PIEE | Inicia sesión en el portal con su ClaveÚnica | Usuario · ClaveÚnica · segundo factor |
| 2 | FONASA · PIEE | Revisa la bandeja y detecta licencias nuevas o con cambio de estado | Folio · RUT · fecha de emisión · estado |
| 3 | FONASA · PIEE | Abre cada licencia y anota sus datos | Folio · RUT · días de reposo · fechas desde–hasta · entidad pagadora |
| 4 | Planilla propia | Calcula el vencimiento (3 días hábiles) y lo anota | Fecha de recepción · calendario hábil · feriados |
| 5 | ERP · Proexsi | Cierra el portal, abre el ERP e inicia sesión | Usuario y clave del ERP |
| 6 | ERP · Proexsi | Busca al trabajador por RUT | RUT · nombre · cargo · establecimiento |
| 7 | ERP · Proexsi | Consulta las remuneraciones de los períodos que pide la zona C | Sueldo base · imponibles · asignaciones · horas extra · descuentos · días trabajados · AFP · salud |
| 8 | Papel / planilla | Transcribe o copia esos haberes | ≈ 20–30 montos por período, varios períodos |
| 9 | FONASA · PIEE | Vuelve al portal y reabre la licencia | Folio |
| 10 | FONASA · PIEE | Rellena la zona C con los datos laborales y de remuneraciones | Identificación del empleador · régimen · haberes por período · días no trabajados · licencias anteriores (≈ 30 campos) |
| 11 | FONASA · PIEE | Revisa que los montos cuadren y corrige | Totales · topes imponibles |
| 12 | FONASA · PIEE | Envía la zona C y descarga el comprobante | Comprobante / acuse · fecha de envío |
| 13 | Planilla propia | Registra en su Excel que la licencia quedó tramitada | Folio · fecha · estado · encargado |
| 14 | ERP · Proexsi | Cuando se resuelve, ingresa la licencia al ERP para que recalcule la remuneración | Folio · días de licencia · subsidio · descuentos por días no trabajados |
| 15 | FONASA · PIEE | Si la licencia fue devuelta, corrige y repite el envío | Motivo del rechazo · datos corregidos |

DE DÓNDE VIENE EL PESO DEL PROCESO ≈ 15 pasos y ≈ 30 datos digitados por licencia, con dos sistemas abiertos a la vez (FONASA y el ERP) más una planilla aparte. En un SLEP mediano, ≈ 1.000 licencias al mes ⇒ del orden de 15.000 acciones y 30.000 datos tecleados al mes, con riesgo de error y de vencimiento. A 12 minutos por licencia son ≈ 200 horas al mes —más de una jornada completa cada día hábil— dedicadas solo a esta tarea. Los pasos 5 a 8 y el 14 son el cruce con el ERP; los demás, el frente FONASA.

PARTE 1  ·  SECCIÓN 03  /  alcance

# Objetivo y alcance

| POR QUÉ Automatizar "todo" de una vez no es factible en dos meses ni prudente con datos de salud. | PARA QUÉ Fijar qué tareas se automatizan en el piloto, cuáles nunca y cómo se medirá el resultado. | CÓMO Catastro de tareas candidatas, límites legales y metas medibles. |
| --- | --- | --- |

## 3.1  Objetivo

Que ninguna licencia de un SLEP piloto se tramite fuera de plazo y que el encargado dedique su tiempo a revisar y confirmar, no a digitar, dejando una base reutilizable para los 36 SLEP y para automatizar otros procesos de GDP-SLEP.

## 3.2  Tareas candidatas

| TAREA | HOY | CON AUTOMATIZACIÓN | PILOTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Detectar licencias nuevas y calcular su vencimiento | Revisión del PIEE y planilla | Lectura desde la fuente autorizada y alertas en calendario hábil | ● Sí |
| Obtener los datos de remuneraciones | Buscar en el sistema de sueldos | Cruce con un archivo o servicio de remuneraciones | ● Sí |
| Enviar las liquidaciones de sueldo que pide el portal | Buscar y adjuntar en el PIEE | Obtención desde el ERP y carga asistida en el portal | ● Sí, asistido |
| Responder otros datos que solicita el portal de FONASA | Consultar el ERP y digitar | Datos tomados del ERP y enviados con confirmación de una persona | ● Sí, asistido |
| Preparar la zona C | Digitación | Borrador prellenado para revisión | ● Sí |
| Enviar la zona C | Clic del encargado | Envío confirmado por una persona | ● Sí, asistido |
| Seguir resoluciones e informar a la DEP | Planilla propia y correo | Tablero e indicadores en GDP-SLEP Studio | ● Sí |
| Re-tramitar licencias devueltas | PIEE | Sin servicio documentado | ● Asistido o manual |

## 3.3  Fuera del alcance, siempre

- Ver, capturar, guardar, inferir o enviar a un modelo de IA el diagnóstico o antecedentes clínicos. Según la revisión técnica del portal, el PIEE solo expone al empleador los datos necesarios para tramitar —no el diagnóstico ni los antecedentes clínicos—; aun así, esta regla se mantiene como límite permanente del proyecto.

- Evaluar licencias: el sistema no está orientado a juzgar la validez de una licencia ni a apoyar acciones disciplinarias, ni busca ese fin. Solo tramita lo que corresponde al empleador.

- Usar la ClaveÚnica de un funcionario de forma automática, o servicios internos del PIEE sin autorización.

## 3.4  A dónde se quiere llegar

El mismo recorrido de quince pasos de la sección 2.4 puede ejecutarlo el portal GDP-SLEP Studio en lugar de la persona. Hay dos niveles posibles, y se diferencian en cuánto interviene el trabajador. El proyecto adopta el primero (asistido); el segundo se muestra como horizonte.

### Nivel 1 — Automatizado, con el trabajador en el circuito (asistido, masivo)

El trabajador ya no hace el recorrido por cada licencia: lo hace el sistema para todas a la vez. La persona solo abre la sesión (su ClaveÚnica, que por ley no se automatiza) y revisa y aprueba el lote. El sistema consulta el ERP, arma las zonas C, las completa en FONASA y, tras la aprobación, envía y escribe de vuelta en el ERP para que recalcule la remuneración.

| × 1 (TODO EL LOTE) Trabajador Dos acciones para todo el lote: 1) inicia sesión con su ClaveÚnica · 2) revisa y aprueba | → | AUTOMÁTICO GDP-SLEP Studio Hace los pasos 2 a 14 de forma masiva: lee la bandeja, consulta Proexsi, arma y completa las zonas C, prioriza con IA local, y tras la aprobación envía y escribe la licencia de vuelta en el ERP |
| --- | --- | --- |

FIG. 3  Nivel 1: el trabajador interviene una vez para todo el lote, no una vez por licencia.

### Nivel 2 — Totalmente automático (horizonte)

El único paso humano sería el inicio de sesión con ClaveÚnica; de ahí en adelante todo ocurre solo, incluido el envío, sin aprobación caso a caso. Es el máximo técnico posible, pero depende de condiciones que hoy no están dadas.

| ÚNICO PASO HUMANO Trabajador Una sola acción: inicia sesión con su ClaveÚnica | → | AUTOMÁTICO GDP-SLEP Studio Todo lo demás automático, incluido el envío de cada zona C, sin confirmación por caso |
| --- | --- | --- |

FIG. 4  Nivel 2: horizonte técnico; su viabilidad legal y operativa está por confirmar.

POR QUÉ EL PROYECTO ADOPTA EL NIVEL 1 La regla del proyecto es una persona confirma cada envío y la ClaveÚnica nunca se automatiza (sección 3.3 y sección 05). El Nivel 2 exigiría que FONASA y el marco de protección de datos permitan enviar sin confirmación humana, lo que está por autorizar. Por eso el piloto apunta al Nivel 1 (asistido y masivo): captura casi todo el ahorro —de ≈ 15 pasos por licencia a 2 acciones por lote— manteniendo el control y el cumplimiento legal.

|  | HOY (MANUAL) | NIVEL 1 (ASISTIDO) | NIVEL 2 (TOTAL) |
| --- | --- | --- | --- |
| Acciones del trabajador por licencia | ≈ 15 | 0 (solo parte de un lote) | 0 |
| Veces que interviene al mes | ≈ 15.000 | ≈ 2 por lote | 1 (el inicio de sesión) |
| Sistemas que abre la persona | 2 + planilla | 1 (GDP-SLEP Studio) | 1 |
| Confirma cada envío una persona | Sí | Sí (por lote) | No |

PARTE 1  ·  SECCIÓN 04  /  alternativas

# Cuatro caminos

| POR QUÉ Hay cuatro formas técnicas de llegar al mismo objetivo, con distinta madurez, costo y dependencia de FONASA. | PARA QUÉ Describir cada camino en términos generales; el detalle va en los capítulos 08.1 a 08.4. | CÓMO Para cada camino: por dónde habla con FONASA, cómo actúa y qué necesita. |
| --- | --- | --- |

| CAMINO RPA 08.1 | → | Pantalla del portal el robot lee y escribe como una persona, en la sesión del encargado | → | Rápido pero frágil depende de la pantalla; sirve desde el día uno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAMINO API del PIEE 08.2 | → | Interfaz interna del portal conversa por dentro, en la sesión del encargado | → | Eficiente; a verificar requiere autorización de FONASA y verificación |
| CAMINO Servicios web 08.3 | → | Canal oficial de FONASA Red de Interoperabilidad del Estado, con acuerdo formal | → | El más sólido; por plazo depende de que FONASA otorgue el servicio |
| CAMINO Mixto 08.4 | → | El mejor canal para cada tarea el portal GDP-SLEP Studio orquesta los otros tres | → | El más robusto automatiza desde el día uno, pase lo que pase |

FIG. 5  Los cuatro caminos de automatización evaluados. Los tres primeros son formas de hablar con FONASA; el mixto los coordina.

## 4.1  Comparación general y relación con el ERP (Proexsi)

| ASPECTO | RPA | API DEL PIEE | SERVICIOS WEB | MIXTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vía con FONASA | Pantalla | Interfaz interna | Canal oficial | La mejor disponible |
| Estabilidad ante cambios del portal | Baja | Media | Alta | Alta |
| Condición principal | Autorización de FONASA | Autorización + verificación | Otorgamiento del servicio (plazo) | Las que haya; no todas a la vez |
| Conexión con el ERP (Proexsi) | Robot sobre las pantallas del ERP | API del ERP si existe; si no, robot o archivo | Servicio web o archivo acordado; robot como último recurso | La mejor vía disponible en cada SLEP |
| Disponible desde el día uno | Sí | Según verificación | Según plazo | Sí |
| Costo relativo (ver 08.x.3) | Medio a alto | Bajo | El más bajo | Bajo |

Automatizar una licencia no es un solo frente, sino dos. El primero es FONASA (el portal PIEE), del que tratan los cuatro caminos. El segundo es el sistema de remuneraciones del propio SLEP —su ERP—, porque la zona C se llena con haberes que viven ahí, y porque, una vez tramitada la licencia, hay que devolver ese dato al ERP para que recalcule el sueldo (subsidio y días no trabajados). Sin el segundo frente, la automatización del primero queda a medias.

EL PILOTO SE CONSTRUYE CON PROEXSI (SLEP DE BARRANCAS) El SLEP piloto es Barrancas, cuyo ERP de remuneraciones es Proexsi. Todo el desarrollo de este frente se hace primero con Proexsi. Cada SLEP es una institución independiente y puede usar un ERP distinto: por eso el conector se diseña con un adaptador que luego se ajusta a la realidad de cada SLEP, sin rehacer el resto. Nota: Proexsi es además el software nacional de remuneraciones que la DEP impulsa para los SLEP, lo que favorecería la reutilización del conector; su alcance exacto está por confirmar.

El conector con el ERP trabaja en dos direcciones:

| LEER ERP del SLEP · Proexsi Haberes por período: sueldo, imponibles, descuentos, días trabajados | → | FRENTE FONASA Zona C en FONASA El sistema arma y completa la zona C con esos haberes |
| --- | --- | --- |
| ESCRIBIR Licencia tramitada en FONASA Folio, días de reposo, resolución | → | DE VUELTA AL ERP ERP del SLEP · Proexsi Recalcula la remuneración: aplica subsidio y descuenta días no trabajados |

FIG. 6  Leer haberes para la zona C (ida) y escribir la licencia de vuelta para recalcular el sueldo (vuelta).

Sea cual sea el camino, hay tres formas posibles de hablar con el ERP, de más a menos deseable. Cuál se usa depende de lo que Proexsi permita, algo que todavía hay que confirmar con el proveedor:

| VÍA CON EL ERP | QUÉ ES | CUÁNDO SE USA |
| --- | --- | --- |
| Interfaz de datos (API) | El ERP entrega y recibe datos directamente, sistema a sistema | La mejor opción, si Proexsi la ofrece |
| Intercambio por archivo | Exportar los haberes e importar la licencia mediante un archivo acordado (planilla) | Buena y sencilla, si el ERP exporta e importa |
| Carga asistida (robot) | Un robot lee e ingresa en las pantallas del ERP, como una persona | Respaldo: permite partir aunque no haya vía técnica |

Cada camino aplica al ERP su propia filosofía, como muestra la fila "Conexión con el ERP" de la tabla. Lo que falta confirmar con el proveedor está en el Informe de anexos, sección 09; el diseño técnico del conector, en la sección 06 de cada informe técnico (08.x.2).

## 4.2  Tres propuestas por camino

Cada camino se presenta en tres niveles de propuesta, que comparten el mismo diseño de proceso, las mismas reglas legales y las mismas fechas, y se diferencian en las herramientas, la infraestructura (sobre todo el equipo de IA local) y el soporte:

| CAMINO | 1 · COSTO CERO | 2 · ÓPTIMA | 3 · AVANZADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Criterio | Solo código abierto, canales gratuitos de FONASA y recursos que la DEP ya tiene | El mínimo gasto que asegura soporte, estabilidad y rendimiento | Plataforma completa, alta disponibilidad y soporte externo |
| Qué cambia entre caminos | La herramienta de cada camino; IA local en la CPU existente | Equipo de IA local con GPU básica; soporte según camino | Equipo de IA avanzado, respaldo en la nube y prueba de seguridad |
| RPA | A1 · Robot open source; equipos existentes | A2 · Robot con soporte del fabricante | A3 · Plataforma de robots con control central |
| API del PIEE | API1 · Conector + IA local en CPU | API2 · IA local en GPU básica | API3 · IA avanzada + alta disponibilidad |
| Servicios web | WS1 · Servicio de FONASA + IA local en CPU | WS2 · IA local en GPU básica | WS3 · IA avanzada + alta disponibilidad |
| Mixto | MIX1 · Canales gratuitos orquestados + IA en CPU | MIX2 · IA local en GPU básica | MIX3 · Todos los canales + IA avanzada |

El detalle técnico de cada propuesta —stack completo y arquitectura— está en los capítulos 08.x.2; su marco legal, en los capítulos 08.x.1, y sus costos, en los capítulos 08.x.3.

## 4.3  La IA: local para los datos de licencias y Claude para el trabajo sin datos personales

Los cuatro caminos usan dos tipos de IA con reglas distintas. La IA local —LAYA (github.com/aayushch/laya, Apache-2.0) con modelos abiertos que corren dentro de la DEP— es la única que toca datos de licencias: clasifica y prioriza los casos, y nunca decide ni envía. La IA en la nube —Claude, la que hoy usa la institución— se suma en las propuestas óptima y avanzada solo para tareas sin datos personales: análisis normativo, redacción de informes y apoyo al desarrollo de código.

| IA | 1 · COSTO CERO | 2 · ÓPTIMA | 3 · AVANZADA |
| --- | --- | --- | --- |
| IA local | Qwen3 4B–8B en la CPU de un servidor existente | Qwen3 8B–14B en una estación con GPU de 16 GB | Qwen3 14B–32B en una estación con GPU de 32 GB (Informe 12) |
| IA en la nube | No se usa | Claude Team Standard · 2 asientos | Claude Team (1 Premium + 1 Standard) y API de Claude (Sonnet 5.5) en el portal |
| Para qué se usa la nube | — | Normativa, redacción y apoyo de código del equipo | Lo anterior y un asistente de normativa en GDP-SLEP Studio |
| Requisito técnico | Ninguno adicional | Cuentas institucionales; uso desde navegador o aplicación | Clave de API en el almacén de secretos, pasarela que bloquea datos personales y salida HTTPS a la API |
| Costo de la nube, primer año | $0 | ≈ $0,6 MM (20 USD/asiento/mes, anual, + IVA) | ≈ $2,2 MM (Team + API con uso supuesto) |

Se evaluaron también ChatGPT Business (20 USD por usuario al mes, anual) y Google Workspace con Gemini (desde ≈ 7–8,40 USD por usuario al mes). Se propone Claude porque es la herramienta que la institución ya usa y paga: da continuidad en cuentas, administración y hábito de uso, y si los asientos ya existen su costo adicional es cero. Los precios son de lista a octubre de 2026 y deben confirmarse con cotización.

UNA PIEZA, CUATRO CAMINOS La IA local, el motor de plazos y el orquestador del portal son comunes a los cuatro caminos, y la regla de la IA en la nube también: ningún dato de licencias, de salud ni de remuneraciones sale hacia ella. Lo que cambia entre caminos es solo por dónde se habla con FONASA.

PARTE 1  ·  SECCIÓN 05  /  marco legal

# El marco legal de cada camino (capítulos 08.x.1)

| POR QUÉ En el Estado solo se puede hacer lo que la ley permite, y cada camino toca normas distintas. | PARA QUÉ Explicar para qué existe el informe de marco legal de cada camino, qué responde y cómo leerlo. | CÓMO Contenido del informe 08.x.1, semáforo por camino y requisitos comunes a los cuatro caminos. |
| --- | --- | --- |

El capítulo de marco legal existe porque, en una institución pública, lo que la ley no permite no se puede construir: antes de decidir cómo se hace un camino o cuánto cuesta, hay que saber si es legal y con qué condiciones. Cada camino tiene el suyo (08.1.1 a 08.4.1) porque cada uno toca normas distintas: el robot actúa sobre un portal de terceros, la API usa una vía que el portal no publica, los servicios web usan el canal oficial del Estado y el mixto hereda las condiciones de los tres.

Por eso es el primero de los tres capítulos de análisis de cada camino: si concluye que un camino o una propuesta no es viable, sus capítulos técnico y de costos no se usan para decidir.

## 5.1  Qué contiene cada capítulo de marco legal

| SECCIÓN | QUÉ RESPONDE |
| --- | --- |
| 01 · Qué permite y qué no la ley | Las reglas que la ley impone al camino, en lenguaje simple. |
| 02 · Marco legal por propuesta | Qué es factible, con condiciones o riesgoso en cada propuesta, norma por norma. |
| 03 · Seguridad y cumplimiento | Qué control del diseño responde a cada exigencia legal. |
| 04 · Qué hay que verificar | Lo que debe confirmarse con FONASA, el SLEP y el proveedor del ERP antes de construir. |
| 05 · Conclusión y requisitos | Por qué el marco legal condiciona el desarrollo en la DEP y los SLEP, y qué falta para avanzar. |

## 5.2  Semáforo por camino

| CAMINO | RESULTADO | FUNDAMENTO |
| --- | --- | --- |
| Acceso automatizado con la ClaveÚnica de un funcionario, o uso de la interfaz sin autorización | ● No viable | Res. Ex. 733/2025 §6.5 · Ley 21.459 (acceso ilícito): descartado en todos los caminos |
| RPA asistido: la persona inicia sesión y confirma; el robot llena campos | ● Con autorización | Autorización escrita de FONASA; sin credenciales guardadas ni diagnóstico |
| API del PIEE en la sesión de la persona, respetando los controles | ● Con autorización | Autorización de FONASA y verificación de que la vía es permitida; nunca se esquiva un control |
| Servicio oficial de FONASA (Red de Interoperabilidad) | ● Viable | Canal autorizado por definición (DS 12/2023); credenciales de servicio, no ClaveÚnica |
| IA en la nube (por ejemplo, Claude) para apoyar el trabajo | ● Con condiciones | Solo tareas sin datos personales (normativa, redacción, código); los datos de licencias se procesan siempre con IA local |

## 5.3  Requisitos comunes a los cuatro caminos

| REQUISITO | NORMA | CUÁNDO |
| --- | --- | --- |
| Nunca tratar el diagnóstico ni antecedentes clínicos | Ley 19.628 art. 2 g; Circular SUSESO 3779; Dictamen SUSESO 9937-2012 | Siempre |
| Base de licitud (obligación del empleador) y minimización: solo haberes de la zona C | DS 3/1984 art. 13; Ley 19.628 art. 20; Ley 21.719 | Desde el diseño |
| Evaluación de impacto y protocolo de incidentes (3 h · 72 h · 15 días) | Ley 21.719 (rige desde el 1-dic-2026); Ley 21.663 | Antes del piloto con datos reales |
| Datos alojados en Chile o con garantías de transferencia | Ley 21.719 | Siempre; respaldo en nube solo con región en Chile |

| RESULTADO | FUNDAMENTO |
| --- | --- |
| ● Factible con condiciones | Solo canales autorizados, humano en el circuito, sin diagnóstico, IA local para los datos de licencias y datos en Chile. El acceso automatizado con ClaveÚnica queda descartado en todos los caminos. |

PARTE 1  ·  SECCIÓN 06  /  técnico

# El diseño técnico de cada camino (capítulos 08.x.2)

| POR QUÉ Un camino legal todavía hay que poder construirlo y mantenerlo sin depender de una persona. | PARA QUÉ Explicar para qué existe el informe técnico de cada camino, qué responde y qué piezas comparten los cuatro. | CÓMO Contenido del informe 08.x.2, vías de datos con FONASA, componentes comunes y evaluación por camino. |
| --- | --- | --- |

El capítulo técnico existe para que el camino se pueda construir, probar y mantener: describe el stack tecnológico completo, el modo de operación, el paso a paso a nivel técnico, la arquitectura, el diseño de la integración con FONASA y con el ERP del SLEP, las tres propuestas, las pruebas y la carta Gantt técnica. Es el documento que TI y quien desarrolle necesitan para ejecutar.

Se apoya en el capítulo de marco legal —cada decisión de diseño respeta sus límites— y alimenta al de costos, que pone precio a cada pieza de su stack.

## 6.1  Qué contiene cada capítulo técnico

| SECCIÓN | QUÉ RESPONDE |
| --- | --- |
| 01 · Resumen técnico | El camino a nivel técnico y sus decisiones de diseño. |
| 02 · Stack tecnológico completo | Cada tecnología, por capa y por propuesta. |
| 03 · Modo de operación | Cómo se reparte el trabajo entre la persona y el sistema. |
| 04 · Cómo funciona paso a paso | Cada paso de una licencia y los campos de la zona C. |
| 05 · Arquitectura | Componentes y servicios nuevos en GDP-SLEP Studio. |
| 06 · Diseño de la integración | Conexión con FONASA y con el ERP del SLEP (Proexsi). |
| 07 · Tres propuestas | Qué cambia entre costo cero, óptima y avanzada. |
| 08 · Pruebas y puesta en marcha | Etapas, casos de prueba y criterios de aceptación. |
| 09 · Carta Gantt técnica | Tareas por semana, alineadas con la carta general. |
| 10 · Conclusiones | Recomendación técnica por propuesta. |

## 6.2  La vía con FONASA decide el diseño

| VÍA | QUÉ PERMITE | ESTADO AL 1-OCT-2026 | CAMINOS |
| --- | --- | --- | --- |
| Pantalla del portal (PIEE) | Leer la bandeja y tramitar la zona C como una persona | Disponible; portal nuevo; depende de autorización de FONASA | RPA, mixto |
| Interfaz interna del portal | Consultar y enviar por dentro, en la sesión de la persona | Por verificar; requiere autorización de FONASA | API, mixto |
| Servicio oficial de FONASA (Red de Interoperabilidad) | Consultar y enviar de institución a institución | Por otorgar; respuesta en ~15 días hábiles (DS 12/2023) | Servicios web, mixto |
| Remuneraciones del SLEP | Haberes de los meses que pide la zona C | Sistema distinto en cada SLEP; exportación a planilla | Todos |

## 6.3  Componentes comunes a los cuatro caminos

Orquestador en GDP-SLEP Studio · calendario hábil y alertas de vencimiento · cruce con remuneraciones · IA local (LAYA) para clasificar y priorizar · bandeja de aprobación humana · registro de auditoría sin datos clínicos · tablero sobre la base del Validador · almacén de credenciales de servicio, nunca la ClaveÚnica de una persona · en óptima y avanzada, Claude para el trabajo del equipo sin datos personales.

## 6.4  Evaluación por camino

| CAMINO | FORTALEZA TÉCNICA | DEBILIDAD TÉCNICA | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| RPA | Rápido de construir; sirve desde el día uno; no requiere interfaz | Frágil ante cambios de pantalla; la sesión con ClaveÚnica no se automatiza | ● Solo asistido |
| API del PIEE | Eficiente y estable; no depende de la pantalla | Interfaz no documentada; requiere autorización y verificación | ● Si FONASA autoriza |
| Servicios web | Canal oficial, datos estructurados, escalable; el más estable | Depende del otorgamiento del servicio (plazo) | ● Al otorgarse |
| Mixto | Usa el mejor canal disponible; automatiza desde el día uno | Más piezas que coordinar; el orquestador es pieza clave | ● Con condiciones |

| RESULTADO | FUNDAMENTO |
| --- | --- |
| ● Factible con condiciones | Los cuatro caminos son construibles; la condición común es una vía autorizada por FONASA y la exportación de remuneraciones del SLEP piloto. La IA local y el orquestador son compartidos. |

PARTE 1  ·  SECCIÓN 07  /  costos

# Los costos de cada camino (capítulos 08.x.3)

| POR QUÉ La decisión no es solo qué camino seguir, sino con cuánto gasto y qué nivel de soporte. | PARA QUÉ Explicar para qué existe el informe de costos de cada camino, qué responde y cómo se organizan las propuestas. | CÓMO Contenido del informe 08.x.3 y tres niveles de propuesta; los montos se entregan en cada 08.x.3. |
| --- | --- | --- |

El capítulo de costos existe para que la elección entre propuestas se haga con montos verificables: toma el stack del informe técnico y le pone precio, tecnología por tecnología, con fuente y fecha. El horizonte es **el piloto en el SLEP de Barrancas más 12 meses de operación allí** y los montos son solo pagos a terceros.

Es el último de los tres capítulos de análisis de cada camino: se lee una vez que el marco legal y el diseño técnico están claros, y sirve para elegir el nivel de propuesta.

## 7.1  Qué contiene cada capítulo de costos

| SECCIÓN | QUÉ RESPONDE |
| --- | --- |
| 01 · Resumen de costos | El costo del piloto más 12 meses en Barrancas, por propuesta. |
| 02 · Stack tecnológico con costos | Cada tecnología del stack técnico, con su precio. |
| 03 · Bases de cálculo | Indicadores, precios de referencia y lo que no se incluye. |
| 04 · Comparativo de las tres propuestas | Las tres propuestas lado a lado, en una hoja. |
| 05 · Conclusión y recomendación | Qué propuesta conviene y cuándo. |

## 7.2  Tres niveles de propuesta

| NIVEL | QUÉ INCLUYE | PARA QUÉ |
| --- | --- | --- |
| 1 · Costo cero | Código abierto, canales gratuitos de FONASA, equipos y servidores que la DEP ya tiene; sin licencias ni compras | Partir de inmediato sin presupuesto nuevo |
| 2 · Óptima | Lo anterior más el gasto mínimo que da soporte, estabilidad o rendimiento: sobre todo un equipo de IA local | Operar en 36 SLEP con riesgo acotado |
| 3 · Avanzada | Plataforma completa, alta disponibilidad, IA avanzada, pruebas de seguridad externas | Máxima robustez y menor dependencia de una persona |

DÓNDE ESTÁN LOS COSTOS Este informe no entrega montos. Los capítulos 08.1.3, 08.2.3, 08.3.3 y 08.4.3 detallan, para cada propuesta, el piloto, la puesta en marcha, 12 meses de operación en Barrancas, el costo total y el costo por licencia. Las doce propuestas se describen en la sección 4.2.

Beneficio esperado. Según camino y propuesta se ahorran 6 a 9 minutos por licencia: ≈ 87 a 159 horas al mes en un SLEP medio y ≈ 2.270 a 4.150 horas en los 36 SLEP (Informe de anexos, sección 01), con la meta de cero licencias fuera de plazo. El subsidio recuperado se medirá en el SLEP piloto.

| RESULTADO | FUNDAMENTO |
| --- | --- |
| ● Factible | Los cuatro caminos tienen una propuesta de costo cero que inicia el piloto sin presupuesto nuevo; las propuestas óptima y avanzada agregan soporte y rendimiento con un gasto acotado. |

PRÓXIMAMENTE · CAPÍTULO OPERATIVO Se sumará un nuevo capítulo por camino, de carácter operativo: quién hace qué en cada SLEP, cómo se elige el SLEP piloto y cómo se gestiona el cambio. Su explicación se agregará en esta parte del informe, a continuación de las de marco legal, técnico y costos.

PARTE 1  ·  SECCIÓN 08  /  planificación

# Planificación: carta Gantt general

| POR QUÉ Las gestiones formales tardan; hay que iniciarlas el primer día. | PARA QUÉ Ordenar en 41 días hábiles las gestiones, el diagnóstico, la decisión y el piloto. | CÓMO Carta Gantt general y semanal, del 1 de octubre al 27 de noviembre de 2026: es la referencia de fechas de todos los informes de la serie 08. |
| --- | --- | --- |

| ACTIVIDAD | S1 1–2 oct | S2 5–9 oct | S3 12–16 | S4 19–23 | S5 26–30 | S6 2–6 nov | S7 9–13 | S8 16–20 | S9 23–27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestiones formales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oficios a FONASA: servicio, API y robot | ◆ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solicitud por Red de Interoperabilidad (15 días hábiles) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acuerdos formales con FONASA y credenciales de servicio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluación de impacto en protección de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diagnóstico en el SLEP piloto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrevistas, observación y línea base de tiempos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proceso actual y objetivo (BPMN) y KPI |  |  | ◆ |  |  |  |  |  |  |
| Diseño técnico, propuestas y decisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capítulos generales (08.1 a 08.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capítulos de marco legal (08.x.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capítulos técnicos (08.x.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capítulos de costos (08.x.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe de anexos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anexo comparativo: elección de camino y propuesta |  |  |  |  | ◆ |  |  |  |  |
| Construcción del piloto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración de la fuente y de remuneraciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plazos, borrador de zona C y aprobación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tablero de seguimiento en GDP-SLEP Studio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas y cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas con licencias reales, en paralelo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cierre del piloto e informe de resultados |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ |

◆ Hitos: oficio a FONASA (1-oct) · fin del diagnóstico (14-oct) · elección de camino y propuesta (30-oct) · cierre del piloto (27-nov). S3 incluye el feriado del lunes 12 de octubre. La Ley 21.719 rige desde el 1-dic.

FIG. 7  Carta Gantt general de la Fase 2: automatización de licencias médicas.

Los informes técnicos (08.x.2) presentan la carta Gantt técnica de cada camino: detallan las tareas, pero respetan las mismas cinco fases, las mismas semanas y los mismos hitos de esta carta general, para cualquiera de las tres propuestas. Si las vías oficiales no están disponibles a fines de octubre, el piloto avanza con el camino mixto en su propuesta de costo cero, que usa el canal que esté disponible sin depender de compras.

PARTE 1  ·  SECCIÓN 09  /  cierre

# Conclusiones: lo que este informe deja resuelto y lo que viene

| POR QUÉ Este informe abre la serie: decide la factibilidad general y ordena lo que resuelven los informes siguientes. | PARA QUÉ Aprobar la Fase 2 y orientar la lectura de los informes de cada camino. | CÓMO Factibilidad general, hoja de ruta de los informes que siguen y decisiones solicitadas. |
| --- | --- | --- |

| CAPÍTULOS QUE SIGUEN | QUÉ RESUELVEN |
| --- | --- |
| Marco legal · 08.x.1 | Si cada propuesta es legal y con qué condiciones; se lee primero. |
| Técnico · 08.x.2 | Cómo se construye, prueba y mantiene cada propuesta. |
| Costos · 08.x.3 | Cuánto cuesta el primer año de cada propuesta. |
| Anexos · informe aparte | Supuestos, levantamiento, riesgos y material de apoyo de toda la serie. |
| Operativo · próximamente | Quién hace qué en cada SLEP y cómo se gestiona el cambio. |

Este informe concluye que automatizar la tramitación de licencias médicas es factible y de alto impacto, siempre que use canales autorizados, mantenga a una persona confirmando cada envío y nunca trate el diagnóstico. El acceso automatizado con la ClaveÚnica de un funcionario queda descartado. Este informe no elige camino: explica qué se decidirá y dónde. La elección de camino y propuesta se hará con el anexo comparativo a fines de octubre.

El orden de los capítulos de cada camino importa: el marco legal dice si el camino se puede seguir; el técnico, cómo se construye, y el de costos, cuánto cuesta su primer año. Un camino que no es viable legalmente no se evalúa por su técnica ni por su precio. Más adelante se sumará un capítulo operativo para cada camino.

### Decisiones y gestiones que se solicitan

- Aprobar la Fase 2 con las reglas de canal autorizado, humano en el circuito y sin diagnóstico.

- Elegir camino y nivel de propuesta (costo cero, óptima o avanzada) con los capítulos 08.1 a 08.4, en el anexo comparativo del 30 de octubre.

- Firmar los oficios a FONASA: otorgamiento del servicio por la Red de Interoperabilidad, autorización de la API del portal y autorización del robot asistido.

- Ingresar la solicitud por el Gestor de Solicitudes de la Red de Interoperabilidad.

- Designar el SLEP piloto y su encargado de licencias.

- Revisar experiencias previas de automatización con IA local en la red SLEP, como material de referencia.

- Iniciar la evaluación de impacto en protección de datos.

- Enviar el levantamiento a los 36 SLEP (Informe de anexos, sección 02).

RECOMENDACIÓN FINAL Aprobar la automatización de la tramitación de licencias médicas como Fase 2 de GDP-SLEP Studio, con un piloto en un SLEP del 1 de octubre al 27 de noviembre de 2026, iniciando hoy las gestiones formales con FONASA (servicio, API y robot).

PARTE 2  ·  CAMINO RPA

| PARTE 2 RPA | PARTE 3 API del PIEE | PARTE 4 Servicios web | PARTE 5 Mixto |
| --- | --- | --- | --- |

# Camino RPA (robot de software asistido)

Esta parte reúne los cuatro capítulos del camino RPA. Se leen en orden: primero el general, que lo explica en palabras simples; luego el marco legal, que dice si el camino se puede seguir y con qué condiciones; después el técnico, que dice cómo se construye; y al final los costos del piloto en Barrancas más 12 meses de operación.

| CAPÍTULO | QUÉ CONTIENE | PÁG. |
| --- | --- | --- |
| 08.1 · General | El camino en palabras simples: qué es, cómo funciona, sus tres propuestas y cuándo estaría listo. | 22 |
| 08.1.1 · Marco legal | Reglas, marco legal por propuesta, seguridad y cumplimiento, verificación previa y requisitos. | 30 |
| 08.1.2 · Técnico | Stack completo, operación, arquitectura, diseño de la integración, pruebas y carta Gantt técnica. | 35 |
| 08.1.3 · Costos | Costos del piloto en Barrancas más 12 meses, por propuesta y tecnología. | 51 |

08.1  ·  GENERAL  ·  SECCIÓN 01  /  resumen

# En una página

| POR QUÉ Cada SLEP debe completar y enviar su parte de cada licencia en 3 días hábiles; hoy es trabajo manual, de mucho volumen y con riesgo de perder la recuperación del subsidio. | PARA QUÉ Explicar a la jefatura, sin tecnicismos ni montos, el camino RPA para automatizarlo, y dar lo necesario para compararlo con los otros tres caminos. | CÓMO Un robot asistido rellena los formularios y una persona confirma cada envío; se presentan tres propuestas y los plazos; lo legal, lo que hay que verificar y los riesgos están en el capítulo 08.1.1. |
| --- | --- | --- |

El camino RPA usa un robot de software: un programa que trabaja en el mismo computador del encargado y dentro de la sesión que él abre con su ClaveÚnica. El robot hace lo repetitivo —leer las licencias pendientes, preparar los datos y rellenar los formularios del portal de FONASA— y se detiene para que la persona revise y confirme antes de enviar. El encargado pasa de teclear a revisar.

QUÉ SE PIDE DECIDIR Entender este camino para poder compararlo con los otros tres (API del portal, servicios web y mixto) y, más adelante, elegir camino y propuesta. Este capítulo no trae montos: los costos de las tres propuestas están en el capítulo 08.1.3.

08.1  ·  GENERAL  ·  SECCIÓN 02  /  la idea

# Qué es, en palabras simples

Imagine un asistente muy rápido sentado junto al encargado. El encargado abre el portal con su clave; el asistente mira la lista de licencias, busca los datos de sueldo que corresponden y llena los formularios por él. Cuando termina cada uno, se lo muestra y le dice: "¿lo envío?". El encargado revisa y responde. Eso es el robot: no decide, no inventa, no entra solo; teclea rápido y espera la aprobación de la persona.

### Lo que el robot sí hace y lo que nunca hace

Para evitar malentendidos, conviene separar con claridad las tareas que se le entregan al robot de las que siempre quedan en manos de una persona. Las primeras son repetitivas y no requieren criterio; las segundas implican una decisión, una responsabilidad legal o el acceso a información reservada.

| AYUDA El robot SÍ Lee la lista de licencias · ordena por urgencia · busca las remuneraciones · rellena los formularios · guarda el comprobante |  | PROHIBIDO El robot NUNCA Entra solo con la clave de alguien · decide si una licencia es válida · ve el diagnóstico médico · envía sin que una persona confirme |
| --- | --- | --- |

FIG. 8  El robot es un asistente, no un reemplazo del encargado.

Además, en los cuatro caminos el sistema se apoya en una inteligencia artificial que funciona dentro de la DEP (no en internet): sirve para ordenar y clasificar los casos —cuáles son urgentes, cuáles tienen algo raro— y así el encargado revisa primero lo importante. Esa IA tampoco decide ni envía: solo ordena y sugiere.

08.1  ·  GENERAL  ·  SECCIÓN 03  /  el recorrido

# Cómo funciona paso a paso

La mejor forma de entender el camino es seguir una licencia médica desde que aparece en el portal de FONASA hasta que queda enviada. El recorrido tiene seis pasos. En algunos trabaja el robot, en otros el sistema con apoyo de la IA local, y en dos de ellos —el primero y el quinto— actúa la persona, que es quien abre la sesión y quien da el visto bueno final.

Los diagramas se leen de izquierda a derecha. Los recuadros con borde verde son tareas automáticas; los de borde oscuro, tareas del encargado.

| ENCARGADO 1 · Persona El encargado entra al portal de FONASA con su ClaveÚnica, como siempre | → | ROBOT 2 · Robot Lee las licencias pendientes y las ordena por fecha de vencimiento | → | SISTEMA 3 · Sistema + IA Busca las remuneraciones del SLEP y prepara el formulario; la IA marca los casos urgentes o raros | → | ROBOT 4 · Robot Rellena los datos de cada licencia en el portal | → | ENCARGADO 5 · Persona Revisa el resumen y confirma, corrige u omite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

FIG. 9  Los pasos 2 a 5 se repiten por cada licencia; el paso 6 cierra el envío.

| ROBOT 6 · Robot Envía la licencia por el portal, guarda el comprobante y registra todo en GDP-SLEP Studio |  | CIERRE Resultado La licencia queda tramitada a tiempo; queda registro de quién confirmó y cuándo, sin datos médicos |
| --- | --- | --- |

FIG. 10  Todo queda guardado para seguimiento y para la DEP.

LO IMPORTANTE DE ESTE RECORRIDO El robot empieza después de que la persona entró, y se detiene antes de enviar. La persona abre la puerta y da el visto bueno; el robot hace el trabajo pesado en el medio. Esto es lo que hace que el camino respete la ley (sección 01 del capítulo 08.1.1).

08.1  ·  GENERAL  ·  SECCIÓN 04  /  propuestas

# Las tres propuestas

Un mismo robot puede construirse de distintas maneras. La diferencia no está en lo que hace para el encargado —en las tres es igual— sino en con qué herramientas se arma, qué equipo usa la inteligencia artificial y quién responde si algo falla. Por eso se presentan tres niveles:

- Costo cero: usa solo programas gratuitos y lo que la DEP ya tiene. No requiere comprar nada.

- Óptima: agrega el gasto mínimo necesario para tener soporte del fabricante y que el robot no dependa de una sola persona.

- Avanzada: usa una plataforma completa, con control central y apoyo externo, pensada para cuando la automatización sea crítica.

| PROPUESTA | QUÉ USA | QUÉ DA A CAMBIO | PARA QUIÉN |
| --- | --- | --- | --- |
| Costo cero | Herramientas gratuitas de código abierto e IA local gratuita; los computadores y el servidor que ya existen | Permite partir de inmediato sin comprar nada | Empezar el piloto sin presupuesto nuevo |
| Óptima | Una herramienta de robot con soporte del fabricante y un equipo modesto para la IA local, y Claude para el trabajo del equipo sin datos personales | Más estable y fácil de mantener en los 36 SLEP; no depende de una sola persona | Operar en todos los SLEP con respaldo |
| Avanzada | Una plataforma completa de robots con control central, equipo de IA potente y soporte externo, y Claude para el trabajo del equipo sin datos personales | Máxima robustez y el menor riesgo de depender de una persona | Cuando la automatización sea crítica |

DÓNDE VER LOS MONTOS Este capítulo no trae cifras a propósito, para que la comparación entre caminos sea pareja. El capítulo 08.1.3 detalla, para cada propuesta, el costo del piloto, la puesta en marcha y el gasto de 12 meses de operación en el SLEP de Barrancas.

Las tres hacen exactamente lo mismo para el encargado y respetan las mismas reglas. Cambian por debajo: con qué herramienta se arma el robot, qué equipo usa la IA local y quién da el soporte. Se puede partir con la de costo cero y cambiar a otra más adelante.

En las propuestas óptima y avanzada se suma además Claude, la IA en la nube que ya usa la institución, para el trabajo del equipo que no involucra datos personales: normativa, redacción y apoyo al desarrollo. Los datos de las licencias nunca salen hacia ella: los sigue trabajando la IA local.

08.1  ·  GENERAL  ·  SECCIÓN 05  /  marco legal

# El marco legal en una página

| POR QUÉ La tramitación de licencias maneja datos de salud y remuneraciones de personas identificadas, y el camino RPA actúa sobre un portal de terceros que se usa con ClaveÚnica. | PARA QUÉ Resumir lo que la ley permite y exige al camino RPA, qué hay que verificar antes de construir y qué riesgos tiene. | CÓMO Reglas en lenguaje simple, marco legal por propuesta, controles, verificación previa y requisitos para avanzar (capítulo 08.1.1). |
| --- | --- | --- |

El camino RPA es legal si una persona inicia la sesión con su ClaveÚnica, confirma cada envío y el robot nunca toca el diagnóstico. Su condición externa es la autorización escrita de FONASA para usar asistentes automatizados sobre el PIEE: sin ella, el camino no pasa a datos reales en ninguna propuesta.

Entre las propuestas, A1 (costo cero) es la de menor riesgo legal —datos en Chile, sin compras ni licencias de terceros—; A2 (óptima) es factible si se acota la región de su entorno en la nube y se usa el canal de compra adecuado; A3 (avanzada) es riesgosa, porque sus datos de ejecución quedarían fuera de Chile y exige licitación.

CONCLUSIÓN Factible con condiciones: autorización escrita de FONASA, evaluación de impacto antes de usar datos reales y, en A1, cesión de derechos del código. La sección 05 del capítulo 08.1.1 reúne los requisitos para iniciar la construcción.

08.1  ·  GENERAL  ·  SECCIÓN 06  /  balance

# Ventajas y límites

Ningún camino es perfecto. Cada uno tiene ventajas —lo que lo hace atractivo frente a los otros— y límites —las situaciones en que funciona peor o los riesgos que asume—. Mirar ambos lados juntos permite decidir con realismo y no solo por lo que promete.

En el camino RPA, las ventajas vienen de su simplicidad: se construye rápido, puede partir sin gastar y deja al encargado al mando. Sus límites vienen de que el robot trabaja sobre la pantalla del portal, igual que una persona: si FONASA cambia esa pantalla, el robot debe ajustarse, y además necesita que FONASA autorice su uso.

| VENTAJAS | LÍMITES |
| --- | --- |
| Es el más rápido de construir y de mostrar resultados | Trabaja sobre la pantalla del portal: si el portal cambia, hay que repararlo |
| La propuesta de costo cero no requiere comprar nada | Depende de que FONASA autorice los asistentes automatizados |
| El encargado mantiene el control: confirma cada envío | Es más frágil que hablar directo con el sistema (otros caminos) |
| Sirve para tareas que ningún otro camino cubre (por ejemplo, volver a enviar una licencia devuelta) | A gran escala conviene combinarlo con otros caminos (eso es el camino mixto) |

En resumen: el camino RPA es una muy buena forma de empezar y de cubrir huecos, más que la solución única y definitiva. Por eso también forma parte del camino mixto (capítulo 08.4).

08.1  ·  GENERAL  ·  SECCIÓN 07  /  plazos

# Cuándo estaría listo

La carta Gantt es un calendario de barras: cada fila es una actividad y cada columna una semana. Las barras muestran cuándo ocurre cada actividad y los rombos (◆) marcan los hitos, es decir, las fechas clave en que algo debe estar listo.

El proyecto dura nueve semanas, del 1 de octubre al 27 de noviembre de 2026, y se organiza en cinco etapas: gestiones con FONASA, diagnóstico, diseño y decisión, construcción, y pruebas. Estas fechas son las mismas para los cuatro caminos.

| ACTIVIDAD | S1 1–2 oct | S2 5–9 oct | S3 12–16 | S4 19–23 | S5 26–30 | S6 2–6 nov | S7 9–13 | S8 16–20 | S9 23–27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestiones (autorización de FONASA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oficio a FONASA y seguimiento | ◆ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diagnóstico y verificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Levantamiento y "qué hay que verificar" (sección 04 del capítulo 08.1.1) |  |  | ◆ |  |  |  |  |  |  |
| Diseño, propuestas y decisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informes del camino y elección de propuesta |  |  |  |  | ◆ |  |  |  |  |
| Construcción del robot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Construir, conectar y preparar la IA local |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas y puesta en marcha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas con casos reales y cierre |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ |

◆ Hitos: oficio a FONASA (1-oct) · fin del diagnóstico (14-oct) · elección de propuesta (30-oct) · cierre del piloto (27-nov). La semana 3 incluye el feriado del 12 de octubre.

FIG. 11  Carta Gantt general del camino RPA. Respeta las mismas fechas de la Parte 1.

Estas son las mismas etapas y fechas de toda la Fase 2 (Parte 1). La construcción solo empieza cuando el diagnóstico responde el "qué hay que verificar" y FONASA autoriza.

08.1  ·  GENERAL  ·  SECCIÓN 08  /  cierre

# Conclusión y decisión

El camino RPA es el más rápido de poner en marcha y el que puede empezar sin gastar (propuesta de costo cero). Libera al encargado de teclear y lo deja revisando, sin quitarle el control: él entra y él confirma. Su límite es que trabaja sobre la pantalla del portal, así que conviene como forma de partir y para cubrir tareas que otros caminos no hacen, más que como solución única.

| PROPUESTA | RECOMENDACIÓN |
| --- | --- |
| Costo cero | ● Recomendada para el piloto |
| Óptima | ● Recomendada para llevar a los 36 SLEP |
| Avanzada | ● Solo si la DEP la fija como estándar |

### Qué se pide a la jefatura

- Entender este camino como una de las cuatro opciones, para la comparación final.

- Apoyar el oficio a FONASA pidiendo autorización para asistentes automatizados.

- Tener presente que la elección de camino y propuesta se hará a fin de octubre, con los cuatro caminos sobre la mesa.

RECOMENDACIÓN Mantener el camino RPA como opción de inicio del piloto, con la propuesta de costo cero, sujeto a la autorización de FONASA. El marco legal está en el capítulo 08.1.1, el detalle técnico en el 08.1.2 y los costos en el 08.1.3.

08.1.1  ·  MARCO LEGAL  ·  SECCIÓN 01  /  reglas

# Qué permite y qué no la ley

La tramitación de licencias maneja datos de salud y sueldos de personas identificadas, que son de los datos más protegidos por la ley chilena. Además, el portal de FONASA se usa con la ClaveÚnica, que tiene reglas propias sobre quién y cómo puede usarla.

El camino RPA fue diseñado para respetar esas reglas desde el principio. La tabla resume cada regla y lo que significa en la práctica para el robot.

| REGLA | QUÉ SIGNIFICA PARA ESTE CAMINO |
| --- | --- |
| La clave del Estado (ClaveÚnica) no se puede automatizar | Siempre entra la persona; el robot nunca guarda ni usa su clave |
| El empleador no puede ver el diagnóstico médico | El robot nunca lee ni guarda esa parte de la licencia |
| Hay que usar canales autorizados | Se necesita autorización escrita de FONASA antes de operar |
| Los datos de las personas deben estar protegidos y en Chile | La IA funciona dentro de la DEP; nada se manda a internet |
| Una persona debe decidir | El envío siempre lo confirma el encargado, no el robot |
| La IA en la nube nunca recibe datos personales | Claude solo se usa para normativa, redacción y código; los datos de licencias, de salud y de remuneraciones quedan en la IA local |
| El plazo de tramitación es legal: 3 días hábiles | El sistema calcula el vencimiento de cada licencia y alerta antes; ninguna debe quedar fuera de plazo |
| Solo se usan los datos que pide la zona C | Del ERP se toman únicamente los haberes que exige FONASA; nada más se copia ni se guarda |
| Cada SLEP responde por los datos de su personal | El SLEP es el empleador y decide; la DEP entrega la herramienta y opera solo lo que se le encargue formalmente |
| Antes de usar datos reales, evaluación de impacto | Con la Ley 21.719 vigente desde el 1 de diciembre de 2026, el piloto con datos reales exige esa evaluación |
| Todo queda registrado, sin datos clínicos | Cada acción deja constancia de quién, cuándo y qué hizo, para auditoría |
| Los incidentes se informan en plazo | Una filtración o una caída se reporta según el protocolo de la Ley 21.663 (3 horas, 72 horas y 15 días) |
| El código es de la institución | Se formaliza la cesión de derechos del código para que la DEP pueda usarlo, cambiarlo y mantenerlo |

EN UNA FRASE El camino es legal si una persona entra, confirma cada envío y nunca se toca el diagnóstico. La única condición externa es la autorización de FONASA. El detalle legal de cada propuesta está en la sección 02.

08.1.1  ·  MARCO LEGAL  ·  SECCIÓN 02  /  legal

# Marco legal por propuesta

| POR QUÉ Las tres propuestas comparten las reglas legales del robot asistido, pero difieren en licencias, ubicación de los datos y forma de compra. | PARA QUÉ Mostrar, para cada propuesta, qué es factible, qué es riesgoso y por qué. | CÓMO Tabla aspecto × propuesta con semáforo, a partir del Informe 00 y la sección 03. |
| --- | --- | --- |

| ASPECTO Y NORMA | A1 · COSTO CERO | A2 · ÓPTIMA | A3 · AVANZADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Acceso al PIEE Res. Ex. 733/2025 §6.5 | ● Con condiciones Solo asistido: el encargado inicia sesión con su ClaveÚnica; el robot no la conoce ni la guarda. | ● Con condiciones Igual que A1. La licencia Premium no se usa para ejecución desatendida. | ● Con condiciones Igual que A1. Sin robots desatendidos ni credenciales de ClaveÚnica en Orchestrator. |
| Autorización del portal Condiciones de uso del PIEE · Ley 21.459 | ● Requisito previo Autorización escrita de FONASA antes de operar con licencias reales. | ● Requisito previo Igual que A1. | ● Requisito previo Igual que A1. |
| Licencia del software Ley 17.336 · términos del fabricante | ● Viable Apache-2.0: uso, modificación y distribución libres, sin auditorías de licencias. | ● Viable Licencia comercial por usuario. La versión gratuita de escritorio es para productividad personal: no sirve para distribuir a 36 SLEP. | ● Con condiciones Licencia comercial. UiPath Community no aplica a una institución del tamaño de la DEP: usarla en producción sería incumplir sus términos. |
| Ubicación de los datos Ley 21.719 (transferencia internacional) · Ley 19.628 | ● Viable Todo corre en la estación y en el servidor de TI, en Chile. | ● Con condiciones El flujo corre en la estación, pero historial y definiciones quedan en el entorno de Power Platform: confirmar su región y desactivar el registro de entradas y salidas. | ● Riesgoso Automation Cloud no tiene región en Chile: colas, registros y activos quedarían en EE. UU. o Europa. Exige colas sin datos personales o instalar Orchestrator en la DEP. |
| Compras públicas Ley 19.886 (mod. Ley 21.634) y su reglamento | ● Viable No hay compra. | ● Con condiciones Gasto anual sobre 100 UTM: convenio marco o acuerdo de licenciamiento Microsoft del Estado; no cabe compra ágil. | ● Riesgoso Licencias y partner superan holgadamente 100 UTM al año: licitación pública, con plazos de meses; no alcanza para el piloto de noviembre. |
| Datos clínicos Ley 19.628 · Circular SUSESO 3779 | ● Viable Selectores limitados a la zona C; trazas y capturas de Playwright desactivadas. | ● Viable Mismos selectores; desactivar capturas automáticas en errores. | ● Viable Mismos selectores; desactivar capturas y registros detallados. |
| Propiedad del código y continuidad Ley 17.336 · contrato a honorarios | ● Con condiciones El código es de la DEP solo si el contrato incluye la cesión de derechos y el repositorio es institucional. Alta dependencia de una persona. | ● Viable Flujos en el entorno de la DEP; los puede mantener cualquier funcionario capacitado. | ● Viable Paquetes en Orchestrator; soporte del partner. |
| Seguridad de la información DS 7/2023 · Ley 21.663 | ● Con condiciones La seguridad depende del diseño propio: ejecutable firmado, actualización controlada, revisión de dependencias. | ● Viable Políticas de prevención de pérdida de datos y Entra ID. | ● Viable Roles, auditoría y gobierno de Orchestrator. |
| IA en la nube (Claude) Ley 19.628 · Ley 21.719 (transferencia internacional) | ● Viable No se usa: toda la IA corre dentro de la DEP. | ● Con condiciones Solo tareas sin datos personales, con un plan que no entrena modelos con los datos de la institución. | ● Con condiciones Además, la API pasa por una pasarela que bloquea datos personales y registra lo enviado. |

08.1.1  ·  MARCO LEGAL  ·  SECCIÓN 03  /  cumplimiento

# Seguridad y cumplimiento

| POR QUÉ El camino RPA es el más expuesto legalmente de los cuatro: actúa sobre un portal de terceros. | PARA QUÉ Mostrar cómo cada control del diseño responde a una norma concreta. | CÓMO Matriz norma → riesgo → control, a partir de los Informes 00 y 08. |
| --- | --- | --- |

| NORMA | EXIGENCIA | CONTROL EN EL ROBOT |
| --- | --- | --- |
| Res. Ex. 733/2025 §6.5 (ClaveÚnica) | No almacenar credenciales ni automatizar el acceso | Inicio de sesión siempre manual; el robot no conoce la clave ni la guarda |
| Condiciones de uso del PIEE | Uso solo para fines laborales y autorizados | Autorización escrita de FONASA antes de operar; uso limitado a la zona C |
| Ley 21.459 (delitos informáticos) | No acceder a sistemas sin autorización | Solo interfaz pública del PIEE dentro de una sesión legítima; sin servicios internos |
| Ley 19.628 · Circular SUSESO 3779 | Diagnóstico vedado al empleador | Sin lectura de zona A; sin capturas; selectores limitados a la zona C |
| Ley 21.719 (desde 1-dic-2026) | Minimización, seguridad, evaluación de impacto | Solo haberes de la zona C; planilla cifrada; registro sin montos; evaluación previa |
| DS 7/2023 · Ley 21.663 | Control de acceso, gestión de incidentes | Token de servicio por estación, guardado en el almacén seguro de Windows; alertas al servidor |
| DS 3/1984 art. 13 | Zona C en 3 días hábiles | Calendario hábil, cola por urgencia y alertas de vencimiento |
| Seguridad de la estación del encargado | Medidas mínimas del equipo y de la sesión | Equipo institucional con disco cifrado (BitLocker), sesión de Windows personal y bloqueo automático. · Perfil de navegador dedicado al robot, sin extensiones ajenas y sin guardar contraseñas. · Planilla de remuneraciones en carpeta protegida; se elimina al cierre del mes. · El robot no funciona si la estación no tiene el token vigente de GDP-SLEP Studio. |
| IA en la nube | Ningún dato personal sale de la DEP | Uso limitado a tareas sin datos personales; en la propuesta avanzada, pasarela que filtra RUT, nombres y datos de salud y deja registro de lo enviado |

| RESULTADO | FUNDAMENTO |
| --- | --- |
| ● Cumple con condiciones | El diseño respeta las prohibiciones de la Res. Ex. 733/2025 y la reserva del diagnóstico. Queda sujeto a la autorización escrita de FONASA y a la evaluación de impacto antes de usar datos reales. |

08.1.1  ·  MARCO LEGAL  ·  SECCIÓN 04  /  por confirmar

# Qué hay que verificar

| POR QUÉ El camino RPA tiene supuestos técnicos que deben confirmarse antes de construir; el diagnóstico existe para eso. | PARA QUÉ Dejar la lista técnica de comprobaciones, su método y su consecuencia. | CÓMO Cada punto se resuelve en las dos primeras semanas (sección 09 del capítulo 08.1.2) y es requisito de salida del diagnóstico. |
| --- | --- | --- |

Todo proyecto parte de supuestos: cosas que creemos ciertas pero que aún no están comprobadas. En este camino hay varios, y algunos son decisivos: si uno de ellos resulta falso, puede cambiar la propuesta elegida o incluso hacer conveniente otro camino.

| # | QUÉ VERIFICAR | CÓMO (MÉTODO) | SI FALLA |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 | Autorización escrita de FONASA para asistentes automatizados sobre el PIEE | Oficio y respuesta formal | El camino no pasa a datos reales; se evalúan 08.2/08.3 |
| V2 | Estabilidad de las pantallas del PIEE (portal nuevo desde el 1-oct) | Observación y registro de cambios durante el diagnóstico | Más mantención; preferir selectores por etiqueta accesible |
| V3 | Controles anti-automatización del portal (captcha, "no soy un robot", límites de velocidad) | Inspección con las herramientas de desarrollo del navegador (F12) | Si hay captcha, el camino RPA se descarta y se evalúa 08.2 |
| V4 | Cómo mantiene la sesión el portal (cookie o token) y cuánto dura | F12 → pestaña Red (Network) y Aplicación (Application), en una sesión real | Define las ventanas de trabajo del robot |
| V5 | Si hay token anti-CSRF u otros valores de un solo uso en el formulario | F12 → inspección de la petición al guardar un paso | El robot debe leerlo y respetarlo; más trabajo de desarrollo |
| V6 | Estructura del contenido de la página (DOM) de la bandeja y del formulario de zona C | Inspección del DOM con F12 | Ajusta los selectores del robot |
| V7 | Versión de Windows de las estaciones de los encargados | Levantamiento a los SLEP | Condiciona qué herramienta de robot se puede usar (sección 02 del capítulo 08.1.2) |
| V8 | Origen y formato de las remuneraciones de cada SLEP | Levantamiento a los SLEP | Sin esto el robot no puede llenar C.2 y C.3 |
| V9 | Capacidad de integración del ERP del SLEP (Proexsi en el piloto): API, servicio web, archivo o solo pantalla | Consulta al proveedor + prueba en el SLEP piloto | Si solo hay pantalla, el conector del ERP se hace con robot asistido |
| V10 | Formato de los haberes que entrega el ERP y su correspondencia con los campos de la zona C | Levantamiento con Remuneraciones del SLEP | Ajusta el mapeo; sin esto no se prellena la zona C |
| V11 | Si el ERP acepta escritura masiva/por lote de la licencia y con qué credenciales de servicio | Consulta al proveedor y a TI del SLEP | Define si el ahorro es por lote; nunca se usan claves de personas |

REGLA DE SALIDA DEL DIAGNÓSTICO La construcción (sección 09 del capítulo 08.1.2, semanas S6–S8) no empieza hasta que V1 a V11 están respondidas. Verificar sobre el portal se hace siempre dentro de una sesión iniciada por una persona y sin esquivar ningún control de seguridad: si aparece un captcha o un bloqueo, es una señal de que este camino no corresponde, no un obstáculo a sortear.

08.1.1  ·  MARCO LEGAL  ·  SECCIÓN 05  /  cierre

# Conclusión y requisitos para avanzar

| POR QUÉ En el sector público, un desarrollo solo es viable si tiene base legal: el Estado hace únicamente lo que la ley le permite. | PARA QUÉ Explicar por qué el marco legal condiciona el camino RPA en la DEP y en los SLEP, y qué falta para avanzar. | CÓMO Principios del sector público, relación DEP–SLEP y requisitos con su responsable y estado. |
| --- | --- | --- |

En una institución pública, el marco legal no es un trámite posterior al desarrollo: lo define. Por el principio de legalidad (artículos 6 y 7 de la Constitución), los órganos del Estado solo actúan dentro de su competencia y en la forma que fija la ley. Por eso cada tratamiento de datos, cada uso de un portal de terceros y cada compra deben tener fundamento antes de construir, no después.

La DEP coordina y apoya, pero no reemplaza a los SLEP: cada Servicio Local de Educación Pública es un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios (Ley 21.040), y es el empleador de su personal. Es cada SLEP —no la DEP— quien tramita las licencias de sus trabajadores, responde por esos datos ante FONASA y decide adoptar la solución. GDP-SLEP Studio entrega la herramienta y las reglas comunes; si los datos pasan por servidores de la DEP, esa relación debe formalizarse con cada SLEP.

El camino RPA es el más expuesto legalmente de los cuatro, porque actúa sobre un portal de terceros. Aun así, es defendible en modo asistido: la persona inicia sesión y confirma, el robot no guarda credenciales ni lee el diagnóstico y los datos quedan en Chile. Todo depende de la autorización escrita de FONASA, y la construcción no empieza hasta que la verificación de la sección 04 esté respondida.

### Requisitos para iniciar la construcción

| # | REQUISITO | RESPONSABLE | ESTADO AL 16-OCT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autorización escrita de FONASA para asistentes automatizados en el PIEE | Jefatura / DEP | ● Oficio enviado |
| 2 | Evaluación de impacto en protección de datos | GDP-SLEP con TI | ● En curso |
| 3 | SLEP piloto, encargado y planilla de remuneraciones en formato estándar | Jefatura · SLEP | ● Por confirmar |
| 4 | Equipo con Windows 11 Pro o Enterprise | SLEP piloto / TI | ● Por verificar |
| 5 | Elección de propuesta y, si es A2 o A3, canal de compra | Jefatura | ● 30 de octubre |
| 6 | Cesión de derechos del código (A1) y repositorio institucional | Jurídica · TI | ● Por formalizar |

RECOMENDACIÓN Antes de construir: base legal para cada tratamiento, acuerdo de cada SLEP que adopte la solución y, si la DEP aloja datos, la formalización de ese encargo. Enviar el oficio a FONASA, iniciar la evaluación de impacto y formalizar la cesión de derechos del código. Con la autorización en mano y la verificación completa, A1 (costo cero) es la propuesta con menor riesgo legal para el piloto.

08.1.2  ·  TÉCNICO  ·  SECCIÓN 01  /  resumen

# Resumen técnico

| POR QUÉ El PIEE no publica servicios web para empleadores: la única forma de automatizar sin convenios es actuar sobre su pantalla. | PARA QUÉ Diseñar un robot que haga el trabajo repetitivo sin cruzar los límites fijados en el capítulo 08.1.1. | CÓMO Robot asistido en la estación del encargado, integrado con GDP-SLEP Studio, con persona que inicia sesión y confirma. |
| --- | --- | --- |

El camino RPA propone un robot de software asistido que trabaja en el computador del encargado de licencias y dentro de la sesión que él mismo abre con su ClaveÚnica. El robot lee la bandeja del PIEE, cruza cada licencia con la planilla de remuneraciones, llena los campos de la zona C (C.1 a C.4) y se detiene para que el encargado revise y confirme el envío. Luego guarda el comprobante y registra el caso en GDP-SLEP Studio, donde un tablero vigila los 3 días hábiles.

### Decisiones de diseño

| DECISIÓN | ELECCIÓN | MOTIVO |
| --- | --- | --- |
| Modo de ejecución | Asistido (attended), nunca desatendido | La ClaveÚnica no se automatiza (capítulo 08.1.1) |
| Inicio de sesión | Manual, por el encargado | El acto queda atribuido a quien lo confirma |
| Envío | Solo tras confirmación explícita | Humano en el circuito; control de errores |
| Datos clínicos | El robot no lee la zona A ni toma capturas de pantalla | Diagnóstico vedado al empleador |
| Herramienta | Según propuesta: A1 Playwright (código abierto) · A2 Power Automate Premium · A3 UiPath | Tres niveles de gasto y soporte (sección 07) |
| Integración | API del módulo Licencias de GDP-SLEP Studio | Tablero, plazos y registro comunes a los tres caminos |

CONCLUSIÓN El robot asistido es técnicamente factible y rápido de construir, pero depende de la autorización escrita de FONASA y es frágil ante cambios del PIEE, que es un portal nuevo. Conviene como solución de inicio o para las tareas sin servicio web. Se recomienda partir con A1 (costo cero) y escalar con A2 (óptima).

08.1.2  ·  TÉCNICO  ·  SECCIÓN 02  /  stack

# Stack tecnológico completo por propuesta

| POR QUÉ Para costear y construir hay que saber exactamente qué equipo, qué sistema, qué lenguaje y qué componente usa cada propuesta. | PARA QUÉ Dejar especificado, capa por capa, todo lo que necesita cada propuesta, desde el hardware hasta el registro. | CÓMO Una sola tabla con cuatro franjas: estación del encargado; servidor, plataforma e IA local; componentes, versión y licencia; y personas y servicios. En cada celda, la tecnología y qué es y para qué se usa. Versiones vigentes a octubre de 2026; la misma tabla, con precios, está en el capítulo 08.1.3. |
| --- | --- | --- |

CÓMO LEER  ■ Costo cero    ■ Óptima    ■ Avanzada   ·   En cada celda: la tecnología y, debajo, qué es y para qué se usa.

| CAPA | A1 COSTO CERO | A2 ÓPTIMA | A3 AVANZADA |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 ESTACIÓN DEL ENCARGADO una por SLEP · 36 en total |  |  |  |
| Hardware | Equipo existente: Intel Core i5 8.ª gen. o Ryzen 5, 8 GB RAM (16 GB recomendado), SSD 256 GB, pantalla 1920×1080 El computador que ya usa el encargado; ahí corre el robot mientras la persona mira y confirma cada licencia. | Equipo existente: Intel Core i5 8.ª gen. o Ryzen 5, 8 GB RAM (16 GB recomendado), SSD 256 GB, pantalla 1920×1080 El computador que ya usa el encargado; ahí corre Power Automate mientras la persona mira y confirma cada licencia. | Equipo existente (mismas características) + segundo monitor 24" Full HD El segundo monitor deja el PIEE en una pantalla y el resumen de confirmación del robot en la otra, para revisar sin cambiar de ventana. |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro o Enterprise 24H2 o superior Sistema del equipo del encargado; Windows 10 dejó de recibir parches de seguridad el 14-oct-2025. | Windows 11 Pro o Enterprise 24H2 + cuenta Microsoft 365 institucional (Entra ID) Windows ejecuta el robot; la cuenta institucional es la identidad con que Power Automate reconoce al encargado. | Windows 11 Pro o Enterprise 24H2 o superior Sistema del equipo donde se instala UiPath Assistant y donde corre el robot. |
| Navegador | Microsoft Edge o Chromium con perfil dedicado y depuración local (solo 127.0.0.1) El encargado abre el PIEE e inicia sesión con su ClaveÚnica; el robot se conecta a ese navegador ya abierto para leer y llenar campos. | Microsoft Edge con la extensión de Power Automate · perfil dedicado La extensión permite que Power Automate lea y escriba en las páginas del PIEE que el encargado abrió. | Edge o Chrome con la extensión de UiPath · perfil dedicado La extensión permite que el robot de UiPath reconozca y llene los campos del portal en la sesión del encargado. |
| Lenguaje y entorno | Python 3.12, empaquetado dentro del ejecutable Lenguaje en que se programa el robot; va dentro del instalador, así el encargado no tiene que instalar nada aparte. | Lenguaje de flujos de Power Automate para escritorio (bajo código) Los pasos del robot se arman con bloques visuales, sin programar línea a línea; los puede mantener un funcionario capacitado. | Flujos XAML de UiPath con expresiones VB.NET Formato en que UiPath guarda los pasos del robot; las expresiones permiten cálculos y validaciones dentro del flujo. |
| Motor de automatización | Playwright para Python 1.5x, conectado por CDP al navegador abierto Biblioteca que controla el navegador: busca cada campo del PIEE, lo llena con los datos de la licencia y espera la confirmación. | Power Automate para escritorio (versión mensual) con licencia Premium por encargado Herramienta de Microsoft que ejecuta el robot en el equipo del encargado; Premium permite compartir y administrar los flujos desde la DEP. | UiPath Studio (construcción) y UiPath Assistant (ejecución) 2025.10 LTS Studio sirve para construir el robot; Assistant lo ejecuta en el equipo del encargado cuando la persona lo inicia. |
| Librerías | pandas y openpyxl (planilla) · httpx (API) · pydantic (validación) · keyring (secretos) · structlog (registro) · holidays (feriados) Piezas reutilizables para leer la planilla, llamar a GDP-SLEP Studio, validar datos antes de escribirlos, guardar el token y calcular plazos con feriados de Chile. | Acciones nativas de Excel, archivos, variables y HTTP hacia GDP-SLEP Studio Bloques ya incluidos en Power Automate para leer la planilla y comunicarse con la API de GDP-SLEP Studio. | Actividades de Excel y HTTP Request; bibliotecas propias publicadas en Orchestrator Bloques de UiPath para leer datos y llamar a la API; las bibliotecas propias evitan repetir pasos entre robots. |
| Ventana de confirmación | Formulario Tkinter (incluido en Python) con el resumen y los botones Confirmar · Corregir · Omitir Ventana simple que muestra al encargado lo que el robot va a registrar; nada se guarda en el PIEE hasta que la persona presiona Confirmar. | Formulario personalizado de Power Automate para escritorio Cuadro de diálogo de Power Automate con el resumen de la licencia y los mismos tres botones; asegura la decisión humana antes de guardar. | UiPath Forms Formulario de UiPath donde el encargado revisa el resumen y elige confirmar, corregir u omitir antes de que el robot guarde. |
| Credencial de servicio | Token de GDP-SLEP Studio en el Administrador de credenciales de Windows (keyring); nunca la ClaveÚnica Clave técnica con que el robot se identifica ante GDP-SLEP Studio; Windows la guarda cifrada y no da acceso al PIEE. | Token en conexión segura de Power Automate o en Azure Key Vault (si TI lo provee) Lugar protegido donde Power Automate guarda la clave técnica para hablar con GDP-SLEP Studio. | Token como Credential Asset de Orchestrator Credencial guardada y cifrada en el control central; el robot la usa sin que nadie la vea. |
| Empaquetado e instalación | PyInstaller + instalador Inno Setup; ejecutable firmado con certificado de TI Convierte el robot en un instalador normal de Windows; la firma demuestra que viene de la DEP y que no fue alterado. | Flujo compartido en una solución de Power Platform Paquete con que el flujo se entrega a los 36 encargados y se actualiza desde un solo lugar. | Paquete .nupkg publicado en Orchestrator; Assistant lo descarga Formato de paquete de UiPath; cada encargado recibe automáticamente la versión aprobada. |
| Registro local | Archivo rotativo de 7 días sin datos clínicos ni montos; trazas y capturas de Playwright desactivadas Bitácora del equipo para diagnosticar fallas; se borra sola y no guarda datos sensibles. | Historial de ejecución con registro de entradas y salidas desactivado; capturas de error desactivadas Historial que Power Automate guarda de cada ejecución, configurado para que no conserve datos de la licencia. | Registros de Robot en nivel "Information"; capturas de error desactivadas Bitácora de UiPath con lo justo para saber qué paso falló, sin pantallazos con datos personales. |
| 02 SERVIDOR, PLATAFORMA E IA LOCAL en el servidor de TI de la DEP |  |  |  |
| Servidor de aplicación | Máquina virtual existente en el servidor de TI: 2 vCPU, 4 GB RAM, 50 GB SSD, compartida con el Validador Equipo central donde corre GDP-SLEP Studio: recibe lo que el robot lee y registra y muestra el tablero de licencias. | Máquina virtual existente en el servidor de TI: 2 vCPU, 4 GB RAM, 50 GB SSD, compartida con el Validador Equipo central donde corre GDP-SLEP Studio: recibe lo que registra Power Automate y muestra el tablero de licencias. | Máquina virtual existente en el servidor de TI: 2 vCPU, 4 GB RAM, 50 GB SSD, compartida con el Validador Equipo central donde corre GDP-SLEP Studio; el control central de UiPath funciona aparte, en la nube del fabricante. |
| Servidor de IA | Sin equipo nuevo: el modelo corre en la CPU de una máquina virtual existente de TI (4 vCPU, 16 GB RAM) Lugar donde funciona la IA local que clasifica y prioriza las licencias; en CPU responde más lento, pero alcanza para el volumen del piloto. | Estación de IA básica: GPU 16 GB, 64 GB RAM, NVMe 2 TB + UPS 1 kVA Computador dedicado con tarjeta gráfica para que la IA responda en segundos; la UPS lo protege de cortes de luz. | Estación de IA avanzada: GPU 32 GB, 128 GB RAM, RAID 1, UPS 2 kVA; compartida con el Informe 12 Equipo de mayor capacidad que atiende modelos más grandes y a varios usuarios a la vez; se comparte con la IA del portal. |
| Motor de IA y modelo | LAYA (motor FastAPI) + Ollama en CPU con Qwen3 4B–8B LAYA aplica las reglas y consulta al modelo para clasificar y priorizar; Ollama ejecuta el modelo dentro de la DEP, sin enviar datos a internet. | LAYA (motor FastAPI) + Ollama en GPU con Qwen3 8B–14B Mismo motor; con GPU usa un modelo más grande, que acierta más en los casos dudosos y responde en segundos. | LAYA (motor FastAPI) + vLLM en GPU con Qwen3 14B–32B y Ollama en CPU de respaldo vLLM atiende a muchos usuarios a la vez con el modelo mayor; Ollama queda de reserva si la GPU falla. |
| IA en la nube (sin datos personales) | No se usa Toda la IA corre dentro de la DEP; no hay servicio externo. | Claude Team Standard · 2 asientos (coordinación y desarrollo) Apoyo al equipo en normativa, redacción y código, sin datos personales. El plan no entrena modelos con los datos de la institución. | Claude Team (1 Premium + 1 Standard) + API de Claude (Sonnet 5.5) en el portal La API alimenta un asistente de normativa y redacción en GDP-SLEP Studio, detrás de una pasarela que bloquea RUT, nombres y datos de salud antes de enviar. |
| Sistema operativo del servidor | Ubuntu Server 24.04 LTS Sistema operativo libre del servidor, con parches de seguridad hasta 2029; sobre él corren GDP-SLEP Studio y la IA. | Ubuntu Server 24.04 LTS + controlador NVIDIA y CUDA 12 en la estación de IA Ubuntu en el servidor y en la estación; el controlador y CUDA permiten que la IA use la tarjeta gráfica. | Ubuntu Server 24.04 LTS + controlador NVIDIA y CUDA 12 en la estación de IA Ubuntu en el servidor y en la estación; el controlador y CUDA permiten que la IA use la tarjeta gráfica. |
| Backend y base de datos | GDP-SLEP Studio: Node.js 24 LTS · NestJS 11 · MySQL 8.4 LTS; módulo Licencias con servicios /api/licencias La aplicación central: guarda cada licencia, su estado y su historial, y entrega al robot los datos que debe registrar. | GDP-SLEP Studio: Node.js 24 LTS · NestJS 11 · MySQL 8.4 LTS; módulo Licencias con servicios /api/licencias La aplicación central: guarda cada licencia, su estado y su historial, y entrega al robot los datos que debe registrar. | GDP-SLEP Studio: Node.js 24 LTS · NestJS 11 · MySQL 8.4 LTS; módulo Licencias con servicios /api/licencias La aplicación central: guarda cada licencia, su estado y su historial, y entrega al robot los datos que debe registrar. |
| Frontend | Angular 21: tablero, cola y registro Las pantallas web donde la jefatura y los encargados ven la cola de licencias, su avance y el registro de cada acción. | Angular 21: tablero, cola y registro Las pantallas web donde la jefatura y los encargados ven la cola de licencias, su avance y el registro de cada acción. | Angular 21: tablero, cola y registro Las pantallas web donde la jefatura y los encargados ven la cola de licencias, su avance y el registro de cada acción. |
| Contenedores y proxy | Docker Engine + Compose (sin Docker Desktop) · Nginx con HTTPS Docker empaqueta cada servicio para instalarlo igual en cualquier servidor; Nginx recibe las conexiones y las cifra con HTTPS. | Docker Engine + Compose (sin Docker Desktop) · Nginx con HTTPS Docker empaqueta cada servicio para instalarlo igual en cualquier servidor; Nginx recibe las conexiones y las cifra con HTTPS. | Docker Engine + Compose (sin Docker Desktop) · Nginx con HTTPS Docker empaqueta cada servicio para instalarlo igual en cualquier servidor; Nginx recibe las conexiones y las cifra con HTTPS. |
| Control central de robots | Tablero de GDP-SLEP Studio: ejecuciones, versiones y estaciones Pantalla propia que muestra qué robot corrió, en qué estación, con qué versión y si tuvo errores. | Centro de automatización de Power Automate + tablero de GDP-SLEP Studio Consola de Microsoft para ver y administrar los flujos de los 36 encargados, complementada con el tablero propio. | UiPath Orchestrator en Automation Cloud (versiones, colas sin datos personales, auditoría) + Insights Control central de UiPath: distribuye versiones, guarda credenciales, registra ejecuciones y entrega métricas de uso. |
| Identidad | Cuentas de GDP-SLEP Studio con perfil y alcance por SLEP Define quién entra al sistema y qué SLEP puede ver cada persona. | Entra ID de Microsoft 365 para Power Automate + cuentas de GDP-SLEP Studio La cuenta institucional de Microsoft identifica al encargado en Power Automate; GDP-SLEP Studio mantiene sus propios perfiles. | Cuentas de Automation Cloud con inicio de sesión Entra ID + cuentas de GDP-SLEP Studio El encargado entra a UiPath con su cuenta institucional; así se controla quién puede ejecutar robots. |
| Monitoreo | Uptime Kuma + alertas del tablero Revisa cada minuto que GDP-SLEP Studio responda y avisa si algo se cae. | Alertas de Power Automate + Uptime Kuma Power Automate avisa cuando un flujo falla; Uptime Kuma vigila que el servidor esté arriba. | Alertas de Orchestrator + Uptime Kuma Orchestrator avisa de robots con error o detenidos; Uptime Kuma vigila que el servidor esté arriba. |
| Repositorio y pruebas | Git en GitLab CE de TI · pytest y Playwright contra una maqueta HTML del PIEE · ruff GitLab guarda cada versión del código; las pruebas automáticas corren contra una copia de las pantallas, nunca contra el PIEE real. | Soluciones exportadas a Git (GitLab CE) · entornos desarrollo → producción administrados Cada cambio del flujo se prueba en un entorno separado antes de llegar a los encargados, y queda una copia versionada. | Git integrado en Studio · Workflow Analyzer · feeds de paquetes en Orchestrator Workflow Analyzer revisa que el robot cumpla reglas de calidad antes de publicarse; los feeds guardan cada versión. |
| Respaldo | Respaldo diario de MySQL y del repositorio con restic en el almacenamiento de TI Copia cifrada y diaria de la base de datos y del código, para recuperar todo ante una falla. | Respaldo diario con restic + exportación mensual de las soluciones de Power Platform Además de la base de datos, se guarda una copia de los flujos por si hubiera que reinstalarlos. | Respaldo diario con restic + respaldo de los paquetes de Orchestrator Copia de la base de datos y de cada versión publicada del robot. |
| Red y puertos | Salida HTTPS (443) al PIEE y al servidor de la DEP; depuración del navegador solo en 127.0.0.1 Únicas conexiones que necesita la estación; la depuración local no queda expuesta a la red. | Salida HTTPS (443) al PIEE, al servidor de la DEP y a los dominios de Power Platform y Microsoft 365 TI debe permitir esos dominios para que Power Automate funcione desde la estación. | Salida HTTPS (443) al PIEE, al servidor de la DEP y a los dominios de UiPath Automation Cloud TI debe permitir esos dominios para que Assistant se comunique con Orchestrator. |
| 03 COMPONENTES, VERSIÓN Y LICENCIA versiones vigentes a octubre de 2026 |  |  |  |
| Robot | Playwright para Python 1.5x · licencia Apache-2.0 Licencia libre: se puede usar, modificar e instalar en los 36 SLEP sin pago ni auditoría de licencias. | Power Automate para escritorio (versión mensual, incluido en Windows 11) + Power Automate Premium · comercial, por usuario La versión de escritorio viene con Windows 11; Premium es la suscripción que permite compartir, administrar y respaldar los flujos en la institución. | UiPath Studio y Assistant 2025.10 LTS · licencia Attended comercial, por usuario Licencia para robots asistidos: cada encargado ejecuta el robot en su equipo, siempre con una persona presente. |
| Control central | Tablero propio en GDP-SLEP Studio · licencia MIT Desarrollo propio con licencia libre; no requiere suscripción. | Centro de automatización de Power Automate · incluido en Premium Viene con la licencia Premium; no tiene cobro aparte. | UiPath Orchestrator + Insights (Automation Cloud) · suscripción comercial anual Servicio en la nube de UiPath; se paga por año e incluye credenciales, colas, paquetes y métricas. |
| Lenguaje y bibliotecas | Python 3.12 (PSF) · pandas (BSD) · openpyxl, pydantic, keyring, holidays (MIT) · httpx (BSD) · structlog (MIT/Apache-2.0) Licencias permisivas: uso y modificación libres, sin pago por equipo ni por SLEP. | Acciones nativas de Power Automate · incluidas en la licencia No requieren componentes de terceros ni licencias aparte. | Actividades UIAutomation, Excel y Web de UiPath · incluidas en la licencia Paquetes oficiales de UiPath cubiertos por la licencia Attended. |
| Empaquetado | PyInstaller 6 (GPL con excepción de empaquetado) · Inno Setup 6 (licencia libre) La excepción permite distribuir el ejecutable sin publicar el código del robot; Inno Setup es gratuito incluso para uso institucional. | Soluciones de Power Platform · incluidas en Premium El formato de paquete es parte del servicio de Microsoft. | Paquetes .nupkg en feeds de Orchestrator · incluidos Los feeds son parte del servicio Orchestrator. |
| IA local | LAYA (Apache-2.0) · Ollama (MIT) · Qwen3 4B–8B (Apache-2.0) Modelo y motores abiertos: corren en equipos de la DEP sin pagar por consulta ni enviar datos fuera. | LAYA (Apache-2.0) · Ollama (MIT) · Qwen3 8B–14B (Apache-2.0) Modelo y motores abiertos: corren en equipos de la DEP sin pagar por consulta ni enviar datos fuera. | LAYA (Apache-2.0) · vLLM (Apache-2.0) · Ollama (MIT) · Qwen3 14B–32B (Apache-2.0) Modelo y motores abiertos: corren en equipos de la DEP sin pagar por consulta ni enviar datos fuera. |
| GDP-SLEP Studio | Node.js 24 LTS · NestJS 11 · Angular 21 (MIT) · MySQL Community 8.4 LTS (GPLv2) Stack aprobado por TI; la edición Community de MySQL es gratuita y la GPLv2 no impone obligaciones mientras no se distribuya modificada. | Node.js 24 LTS · NestJS 11 · Angular 21 (MIT) · MySQL Community 8.4 LTS (GPLv2) Stack aprobado por TI; la edición Community de MySQL es gratuita y la GPLv2 no impone obligaciones mientras no se distribuya modificada. | Node.js 24 LTS · NestJS 11 · Angular 21 (MIT) · MySQL Community 8.4 LTS (GPLv2) Stack aprobado por TI; la edición Community de MySQL es gratuita y la GPLv2 no impone obligaciones mientras no se distribuya modificada. |
| Plataforma del servidor | Ubuntu Server 24.04 LTS (libre) · Docker Engine (Apache-2.0) · Nginx (BSD) · GitLab CE, Uptime Kuma (MIT) · restic (BSD) Software base libre; GitLab CE es la edición gratuita, sin las funciones de pago de la edición Enterprise. | Ubuntu Server 24.04 LTS (libre) · Docker Engine (Apache-2.0) · Nginx (BSD) · GitLab CE, Uptime Kuma (MIT) · restic (BSD) Software base libre; GitLab CE es la edición gratuita, sin las funciones de pago de la edición Enterprise. | Ubuntu Server 24.04 LTS (libre) · Docker Engine (Apache-2.0) · Nginx (BSD) · GitLab CE, Uptime Kuma (MIT) · restic (BSD) Software base libre; GitLab CE es la edición gratuita, sin las funciones de pago de la edición Enterprise. |
| 04 PERSONAS Y SERVICIOS no son tecnologías, pero forman parte del costo de cada propuesta |  |  |  |
| Despliegue en 36 SLEP | 1 día por SLEP · 288 h en total Instalar el robot en cada estación, configurar el SLEP en GDP-SLEP Studio y acompañar al encargado en sus primeras licencias. | ½ día por SLEP · 144 h en total Instalar el robot en cada estación, configurar el SLEP en GDP-SLEP Studio y acompañar al encargado en sus primeras licencias. | ½ día por SLEP · 144 h en total Instalar el robot en cada estación, configurar el SLEP en GDP-SLEP Studio y acompañar al encargado en sus primeras licencias. |
| Capacitación de encargados | Inducción práctica durante el despliegue, sin curso formal El encargado aprende a revisar y confirmar cada licencia mientras se incorpora su SLEP. | Curso de 16 h para 15 personas (SENCE) Curso formal para encargados y jefaturas: uso de la herramienta, excepciones y qué hacer si algo falla. | Curso de 16 h para 15 personas (SENCE) Curso formal para encargados y jefaturas: uso de la herramienta, excepciones y qué hacer si algo falla. |
| Servicios externos | No se contratan Toda la construcción y la mantención las hace el equipo de la DEP. | No se contratan; el soporte de Microsoft viene con la licencia Premium Ante una falla de la herramienta se recurre al soporte del fabricante. | Partner certificado de UiPath: arranque (16 h), implementación (80 h) y bolsa de soporte (40 h al año) Empresa experta en UiPath que acompaña la puesta en marcha, configura colas y métricas, y atiende problemas complejos. |
| Mantención | 16 h al mes de código propio: robot, IA y ajustes por cambios del PIEE Horas para ajustar la solución cuando FONASA cambia algo, actualizar versiones y revisar alertas. | 8 h al mes de flujos e IA Horas para ajustar la solución cuando FONASA cambia algo, actualizar versiones y revisar alertas. | 8 h al mes de personal interno, además de la bolsa del partner Horas para ajustar la solución cuando FONASA cambia algo, actualizar versiones y revisar alertas. |

08.1.2  ·  TÉCNICO  ·  SECCIÓN 03  /  operación

# Modo de operación asistido

| POR QUÉ La diferencia entre un robot permitido y uno prohibido está en quién abre la sesión y quién decide el envío. | PARA QUÉ Definir con precisión el reparto de tareas entre persona y robot. | CÓMO Sesión asistida en ventanas de tramitación, con confirmación caso a caso. |
| --- | --- | --- |

## 3.1  Una sesión de tramitación asistida

| ENCARGADO 1 · Persona Abre el navegador del robot e inicia sesión en el PIEE con su ClaveÚnica | → | ROBOT 2 · Robot Lee la bandeja y arma la cola del día ordenada por vencimiento | → | ROBOT 3 · Robot Llena C.1–C.4 con datos de remuneraciones y se detiene | → | ENCARGADO 4 · Persona Revisa el resumen y confirma o corrige | → | ROBOT 5 · Robot Envía, guarda folio y comprobante, registra en GDP-SLEP Studio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

FIG. 12  Los pasos 3 a 5 se repiten por cada licencia de la cola; la sesión es siempre del encargado.

## 3.2  Reparto de tareas

| TAREA | PERSONA | ROBOT |
| --- | --- | --- |
| Iniciar y cerrar sesión en el PIEE | ✔ | — |
| Leer la bandeja de licencias pendientes | — | ✔ |
| Calcular vencimientos y ordenar la cola | — | ✔ |
| Buscar remuneraciones y licencias anteriores | — | ✔ |
| Llenar los campos de la zona C | Corrige si es necesario | ✔ |
| Confirmar el envío | ✔ | — |
| Guardar folio y comprobante | — | ✔ |
| Resolver excepciones (sin remuneración, régimen distinto, devoluciones) | ✔ | Las deriva |

## 3.3  Ventanas de tramitación

Como el robot no puede iniciar sesión solo, trabaja en ventanas de tramitación que el encargado abre, por ejemplo dos al día (9:00 y 15:00). El tablero de GDP-SLEP Studio muestra en todo momento las licencias que vencen hoy o mañana, para que ninguna espere a la ventana siguiente si está por vencer.

NUNCA SE AUTOMATIZA El inicio de sesión con ClaveÚnica ni el almacenamiento de credenciales. La lectura de la zona A (diagnóstico) o las capturas de pantalla de la licencia. El envío sin confirmación, la ejecución desatendida o programada, y el uso de servicios internos del PIEE.

08.1.2  ·  TÉCNICO  ·  SECCIÓN 04  /  proceso

# Cómo funciona paso a paso (técnico)

| POR QUÉ Para construir el robot hay que describir cada paso con su sistema, su actor y su control. | PARA QUÉ Especificar el flujo de una licencia de principio a fin. | CÓMO Flujo del manual del PIEE y levantamiento del SLEP piloto (1 al 14 de octubre); campos a ajustar al formulario vigente. |
| --- | --- | --- |

## 4.1  Paso a paso de una licencia

| # | PASO | SISTEMA | ACTOR | CONTROL AUTOMÁTICO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Abrir la bandeja de licencias por tramitar | PIEE | Robot | Verifica que la sesión esté activa y la pantalla sea la esperada |
| 2 | Leer folio, RUT del trabajador, tipo, fechas y días | PIEE | Robot | Lee solo campos de identificación; nunca la zona A |
| 3 | Calcular el vencimiento (3 días hábiles) y clasificar con IA local | GDP-SLEP Studio · IA local | Robot · IA | Calendario hábil; la IA local (LAYA) prioriza y marca casos ambiguos |
| 4 | Buscar al trabajador en la planilla de remuneraciones | Planilla del SLEP | Robot | Coincidencia exacta de RUT; si no existe, excepción E02 |
| 5 | Abrir la tramitación de la licencia | PIEE | Robot | Folio en pantalla igual al de la cola |
| 6 | Llenar C.1 a C.4 | PIEE | Robot | Relectura de cada campo después de escribirlo |
| 7 | Adjuntar respaldos cuando el caso lo exija | PIEE | Robot | Archivo correcto según folio y tipo |
| 8 | Mostrar el resumen y esperar confirmación | Robot | Persona | Sin confirmación no hay envío |
| 9 | Enviar a COMPIN o ISAPRE | PIEE | Robot | Espera el mensaje de éxito del portal |
| 10 | Guardar folio, fecha y comprobante | GDP-SLEP Studio | Robot | Registro sin datos clínicos |

## 4.2  Campos de la zona C

| BLOQUE | CONTENIDO | ORIGEN DEL DATO |
| --- | --- | --- |
| C.1 · Empleador | Identificación del SLEP, dirección y actividad; fecha de recepción | Parámetros fijos del SLEP en GDP-SLEP Studio |
| C.2 · Régimen previsional | Entidad previsional y de salud del trabajador; calidad jurídica | Planilla de remuneraciones |
| C.3 · Remuneraciones | Haberes imponibles de los meses que exige el formulario | Planilla de remuneraciones (solo esos haberes) |
| C.4 · Licencias anteriores | Licencias del trabajador en el período que exige el formulario | Registro de GDP-SLEP Studio y planilla del SLEP |

## 4.3  El mecanismo, a nivel técnico

Un robot RPA no habla con el servidor por detrás: actúa sobre la misma página que ve el encargado, como si una persona muy rápida moviera el teclado y el mouse. El detalle técnico de cómo lo hace:

| QUÉ HACE | CÓMO, TÉCNICAMENTE |
| --- | --- |
| Trabaja en la sesión del encargado | La persona abre el navegador e inicia sesión con su ClaveÚnica; el robot se conecta a ese navegador ya abierto (protocolo de automatización del navegador en 127.0.0.1). Nunca maneja la clave ni abre sesión solo. |
| Lee la bandeja | Localiza la tabla de licencias en el contenido de la página (DOM) y lee folio, RUT, tipo y fechas por su etiqueta visible y atributos de accesibilidad, no por posición de pantalla ni por coordenadas. |
| Rellena la zona C | Escribe cada campo del formulario y, después de escribirlo, lo vuelve a leer para confirmar que quedó el dato correcto (verificación por relectura). |
| Adjunta las liquidaciones | Usa el mismo control de "subir archivo" del formulario, con la ruta del archivo preparado. |
| Se detiene a confirmar | Antes de apretar Enviar, abre una ventana con el resumen; el envío solo ocurre si el encargado confirma. |
| Si la pantalla cambió | Si un campo esperado no aparece, entra en modo seguro: se detiene, avisa y deja el caso para tramitación manual. No improvisa. |

La IA local (LAYA) participa antes del llenado: clasifica y prioriza los casos con un modelo que corre dentro de la DEP. No interviene en el envío ni ve el diagnóstico. El detalle de la IA por propuesta está en la sección 02 y, en lo legal, en la sección 02 del capítulo 08.1.1.

08.1.2  ·  TÉCNICO  ·  SECCIÓN 05  /  arquitectura

# Arquitectura

| POR QUÉ El robot no debe ser una pieza aislada: su información tiene que llegar al tablero común. | PARA QUÉ Describir los componentes, dónde corren y cómo se comunican. | CÓMO Tres zonas; los servicios nuevos usan la seguridad del Validador (Informe 07) y sirven a los tres caminos. |
| --- | --- | --- |

## 5.1  Vista de componentes

| ZONA 1 Estación del encargado Windows 11 Pro o Enterprise · navegador con perfil dedicado |  | ZONA 2 Servidor GDP-SLEP Studio NestJS + MySQL (mismo servidor del Validador) |  | ZONA 3 Portales externos Acceso solo a través de la sesión del encargado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Robot asistido lector de bandeja · llenado de zona C · confirmación · comprobante | → | Módulo Licencias casos, cola, calendario hábil, alertas, registro |  | PIEE (FONASA) bandeja y tramitación de la zona C |
| Planilla de remuneraciones formato estándar, actualizada cada mes | → | Tablero de seguimiento por SLEP y consolidado para la DEP |  | Portales de ISAPRE si el levantamiento confirma que se requieren |

FIG. 13  El robot actúa sobre los portales solo dentro de la sesión del encargado y reporta todo al módulo Licencias.

## 5.2  Módulos del robot

| MÓDULO | FUNCIÓN | ENTRADA | SALIDA |
| --- | --- | --- | --- |
| Verificador y lector de bandeja | Comprueba sesión, pantalla y selectores; lee las licencias pendientes | Bandeja del PIEE | Cola del día o modo seguro |
| Cruce de remuneraciones | Busca al trabajador y sus haberes | Planilla estándar | Datos de C.2 y C.3 |
| Llenado de zona C | Escribe y relee cada campo | Datos del caso | Formulario listo |
| Confirmación | Muestra el resumen y espera la decisión | Formulario listo | Confirmado, corregido u omitido |
| Envío, comprobante y registro | Envía, captura folio y fecha, e informa cada paso | Caso confirmado | Comprobante y registro (Informe de anexos, sección 10) |

## 5.3  Servicios nuevos en GDP-SLEP Studio

| MÉTODO | SERVICIO | USO |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/licencias/cola?slep=:id | Cola priorizada por vencimiento |
| POST · PATCH | /api/licencias/casos · /casos/:folio | Registrar una licencia y actualizar su estado (preparado, confirmado, enviado, excepción) |
| POST | /api/licencias/ejecuciones | Registrar una sesión del robot y sus eventos |
| GET | /api/licencias/calendario/:anio · /tablero | Días hábiles y feriados · indicadores por SLEP y consolidado |

08.1.2  ·  TÉCNICO  ·  SECCIÓN 06  /  diseño

# Diseño del robot (FONASA y ERP)

| POR QUÉ Un robot sobre pantallas falla cuando la pantalla cambia; el diseño debe anticiparlo. | PARA QUÉ Fijar las reglas de construcción que hacen al robot confiable y auditable. | CÓMO Selectores robustos, verificación por relectura, modo seguro, manejo de errores y registro. |
| --- | --- | --- |

## 6.1  Reglas de construcción

| REGLA | IMPLEMENTACIÓN |
| --- | --- |
| Selectores robustos | Ubicar campos por etiqueta visible y atributos de accesibilidad, no por posición; nunca coordenadas de pantalla |
| Esperas explícitas | Esperar a que cada elemento exista y esté habilitado; sin pausas fijas |
| Relectura | Después de escribir un campo, leerlo de vuelta y compararlo con el dato de origen |
| Modo seguro | Si un selector no aparece o la pantalla cambió, el robot se detiene, avisa y deja el caso en manual |
| Idempotencia | Antes de enviar, verificar en GDP-SLEP Studio que el folio no fue enviado |
| Datos parametrizados | Nada fijo en el flujo: SLEP, rutas y formatos vienen de la configuración |
| Versionado | Cada versión del robot se guarda con fecha, cambios y pruebas realizadas |

## 6.2  Manejo de errores

| TIPO | EJEMPLO | RESPUESTA DEL ROBOT |
| --- | --- | --- |
| Negocio | Trabajador sin remuneraciones en la planilla | Marca excepción, deja el caso en la bandeja manual y sigue con el próximo |
| Negocio | Licencia devuelta o con observaciones | No la tramita; la deriva al encargado |
| Técnico recuperable | Demora del portal o error de red | Reintenta hasta 2 veces con espera creciente |
| Técnico no recuperable | Sesión expirada, pantalla distinta, selector inexistente | Modo seguro: se detiene y avisa |
| Integridad | El dato releído no coincide con el origen | No permite confirmar; marca el campo para revisión |

## 6.3  Registro de ejecución

Cada sesión y cada caso quedan registrados en GDP-SLEP Studio con quién, cuándo, qué folio, qué paso y con qué resultado (Informe de anexos, sección 10). El registro no contiene datos clínicos, ni montos de remuneraciones, ni capturas de pantalla: solo identificadores, estados y tiempos. Sirve para auditar, medir los indicadores del piloto y demostrar el cumplimiento del plazo.

## 6.4  Conector con el ERP del SLEP (Proexsi, piloto Barrancas)

El conector de FONASA resuelve un frente; el segundo frente es el ERP de remuneraciones del SLEP. En el piloto (Barrancas) es Proexsi. El conector del ERP es bidireccional e idempotente, y se diseña tras un adaptador (`ErpAdapter`) para que cambiar de ERP en otro SLEP no toque el resto del sistema. La capacidad técnica de Proexsi está por confirmar; el diseño contempla las tres vías posibles (API, archivo, carga asistida).

### Las dos operaciones

| OPERACIÓN | ENTRADA | SALIDA | NOTA DE DISEÑO |
| --- | --- | --- | --- |
| leerHaberes(rut, períodos) | RUT del trabajador y períodos que pide la zona C | Haberes estructurados por período | Solo lectura; se cachea el mínimo y se minimiza el dato |
| escribirLicencia(folio, datos) | Folio, días de reposo, resolución y subsidio | Acuse del ERP | Idempotente por folio: reintentar no duplica el registro |

### Correspondencia de datos (zona C ↔ ERP)

| DATO DE LA ZONA C (FONASA) | ORIGEN EN EL ERP | TRANSFORMACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Remuneraciones imponibles por período | Haberes imponibles del período | Aplicar topes imponibles; cuadrar por período |
| Días trabajados / no trabajados | Asistencia y novedades del período | Cruce con el calendario hábil |
| Régimen previsional y de salud | Ficha del trabajador | Mapeo de códigos ERP → códigos FONASA |
| Licencias anteriores | Historial del trabajador | Filtrar por ventana de tiempo que pide FONASA |

### Vías de conexión y recomendación para este camino

| PREFERIDA 1 · API del ERP Sistema a sistema; la mejor | › | ALTERNATIVA 2 · Archivo acordado Exportar/importar planilla | › | ÚLTIMO RECURSO 3 · Carga asistida (robot) Pantallas del ERP; respaldo |
| --- | --- | --- | --- | --- |

FIG. 14  Se desciende de vía solo si la anterior no está disponible, nunca saltándose un control.

En el camino RPA, la vía preferida del ERP es coherente con la de FONASA: como el frente FONASA es un robot asistido, el ERP también puede resolverse con robot desde el día uno, migrando a API o archivo cuando Proexsi lo permita.

PILOTO Y GENERALIZACIÓN Todo esto se construye y se prueba con Proexsi en Barrancas. Para llevarlo a otro SLEP basta implementar el `ErpAdapter` de su ERP (mismas dos operaciones, mismo mapeo), sin tocar el conector de FONASA ni el orquestador. Las dudas abiertas con el proveedor están en la sección "Qué hay que verificar".

08.1.2  ·  TÉCNICO  ·  SECCIÓN 07  /  propuestas

# Tres propuestas del camino RPA

| POR QUÉ Un mismo robot asistido puede construirse con código abierto, con una herramienta comercial de nivel medio o con una plataforma empresarial. | PARA QUÉ Ofrecer tres niveles —costo cero, óptima y avanzada— con el mismo proceso, las mismas reglas y las mismas fechas. | CÓMO Las secciones 03 a 06 —y los controles del capítulo 08.1.1— son comunes a las tres; aquí cambian la herramienta, la distribución, el control central y el soporte. Los costos están en el capítulo 08.1.3. |
| --- | --- | --- |

## 7.1  Visión general

| NIVEL 1 A1 · Costo cero Robot en Python + Playwright (Apache-2.0), en el equipo existente del encargado; código en repositorio institucional | → | NIVEL 2 A2 · Óptima Robot en Power Automate para escritorio con licencia Premium por encargado; flujos compartidos y administrados en el entorno de la DEP | → | NIVEL 3 A3 · Avanzada UiPath Attended con Orchestrator en la nube, segundo monitor y soporte de partner certificado |
| --- | --- | --- | --- | --- |

IA en la nube. En A2 y A3 se suma Claude, la IA que ya usa la institución, solo para tareas sin datos personales: normativa, redacción y apoyo de código. A3 agrega la API de Claude detrás de una pasarela que bloquea datos personales (sección 02). Los datos de licencias los procesa siempre la IA local.

FIG. 15  Tres niveles de propuesta para el robot asistido. La IA local es común a las tres.

## 7.2  Qué se mantiene y qué cambia

Se mantiene en las tres: modo asistido (la persona inicia sesión y confirma), proceso de la sección 04, campos C.1–C.4, reglas de diseño de la sección 06, controles de la sección 03 del capítulo 08.1.1, integración con el módulo Licencias de GDP-SLEP Studio, IA local (LAYA) compartida para clasificar y priorizar, y carta Gantt de la sección 09.

| ASPECTO | A1 · COSTO CERO | A2 · ÓPTIMA | A3 · AVANZADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Herramienta | Playwright para Python | Power Automate para escritorio + Premium | UiPath Studio, Assistant y Orchestrator |
| Forma de construir | Código Python versionado en Git | Flujos de bajo código (diseñador visual) | Flujos de bajo código (XAML) y bibliotecas |
| Distribución a 36 estaciones | Instalador propio firmado | Flujo compartido desde el entorno institucional | Paquete publicado desde Orchestrator |
| Control central | Tablero de GDP-SLEP Studio | Centro de automatización + tablero | Orchestrator, Insights + tablero |
| Soporte | Comunidad y desarrollador | Microsoft | UiPath y partner local |
| Mantención ante cambios del PIEE | ≈ 16 h/mes (más código propio) | ≈ 8 h/mes | ≈ 8 h/mes + partner |
| Dependencia de una persona | Alta | Media | Baja |
| Habilitación | Inmediata | Requiere compra de licencias | Requiere compra mayor |
| Tiempo del encargado por licencia | ≈ 4 min | ≈ 4 min | ≈ 4 min |

## 7.3  Descripción de cada propuesta

### A1 · Costo cero: Python + Playwright

Un programa en Python 3.12 usa Playwright para conectarse al navegador que el encargado abrió e inició sesión (protocolo de depuración local de Chromium/Edge), lee la bandeja, llena la zona C, muestra una ventana de confirmación y envía. Se empaqueta como ejecutable con instalador, registra cada paso en GDP-SLEP Studio y guarda su token de servicio en el Administrador de credenciales de Windows. Todo es código abierto y corre en equipos y servidores que la DEP ya tiene. Su debilidad es la continuidad: requiere a alguien que sepa Python para mantenerlo. Alternativa para el piloto: Power Automate para escritorio en su versión gratuita, que no permite compartir ni administrar flujos y por eso no sirve para escalar.

### A2 · Óptima: Power Automate Premium

El robot se construye con Power Automate para escritorio (incluido en Windows 11) y cada encargado recibe una licencia Power Automate Premium, que agrega flujos compartidos, entornos administrados, historial de ejecución, políticas de prevención de pérdida de datos y conexión con la cuenta institucional de Microsoft 365. El robot sigue siendo asistido: la licencia Premium no se usa para ejecución desatendida. Es el gasto mínimo que permite distribuir y mantener el robot en 36 SLEP sin depender de una sola persona.

### A3 · Avanzada: UiPath con Orchestrator

El robot se construye en UiPath Studio y corre con UiPath Assistant (robot asistido) en cada estación; Orchestrator en Automation Cloud distribuye versiones, administra credenciales de servicio, registra ejecuciones y entrega métricas con Insights. Un partner certificado acompaña la implementación y da soporte, y cada estación recibe un segundo monitor para revisar el resumen junto al PIEE. Es la plataforma más completa, pero la que más depende de compras públicas y de servicios en la nube fuera de Chile (sección 02 del capítulo 08.1.1).

## 7.4  Evaluación de herramientas

| CRITERIO (PESO) | PA ESCRITORIO | PA PREMIUM (A2) | UIPATH (A3) | ROCKETBOT | AUTOM. ANYWHERE | PLAYWRIGHT (A1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Costo (25%) | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| Modo asistido sin credenciales (20%) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Soporte y comunidad (15%) | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Curva de aprendizaje (15%) | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Mantenibilidad y versionado (15%) | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Escalabilidad a 36 SLEP (10%) | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 |
| Puntaje ponderado (de 5) | 3,85 | 4,35 | 3,95 | 3,50 | 3,20 | 3,95 |

Power Automate para escritorio en versión gratuita obtiene buen puntaje, pero no puede compartirse ni administrarse: sirve para el piloto, no para 36 SLEP. Por eso el nivel 1 usa Playwright, que empata con UiPath en puntaje y es código abierto.

08.1.2  ·  TÉCNICO  ·  SECCIÓN 08  /  pruebas

# Pruebas y puesta en marcha

| POR QUÉ Un error del robot se multiplica por cada licencia que toca. | PARA QUÉ Definir cómo se prueba antes de tocar licencias reales y cuándo se acepta. | CÓMO Cuatro ambientes progresivos, casos de prueba y criterios de aceptación, iguales para A1, A2 y A3. |
| --- | --- | --- |

## 8.1  Etapas de prueba

| ETAPA | DATOS | QUÉ SE VERIFICA | CUÁNDO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 · Desarrollo | Ficticios, sobre una maqueta local de las pantallas | Lógica completa, errores y modo seguro | 9 al 17 de noviembre |
| 2 · Certificación | Reales controlados, sin envío | Llenado correcto de C.1–C.4 y relectura | 17 de noviembre |
| 3 · Real supervisada | Licencias reales FONASA (e ISAPRE si aplica) | Envío asistido de punta a punta con supervisión | 18 de noviembre |
| 4 · Paralelo | Mismas licencias tramitadas a mano y con robot | Igualdad del resultado y tiempos | 18 al 26 de noviembre |

## 8.2  Casos de prueba mínimos

| # | CASO | RESULTADO ESPERADO |
| --- | --- | --- |
| P1 | Licencia normal con remuneraciones completas | Zona C llena, confirmada y enviada; folio registrado |
| P2 | Trabajador ausente en la planilla | Excepción E02; caso en bandeja manual |
| P3 | Licencia que vence hoy | Primera en la cola; alerta en el tablero |
| P4 | Sesión expirada a mitad de la cola, o etiqueta cambiada en la pantalla | Modo seguro; ningún caso a medio enviar; aviso al administrador del sistema |
| P5 | El encargado rechaza el resumen, o el folio ya fue enviado | No se envía; el caso queda para corrección u omitido |
| P6 | Búsqueda de datos clínicos en registros | Ningún dato de zona A en registros ni archivos |

## 8.3  Criterios de aceptación del piloto

| CRITERIO | META |
| --- | --- |
| Licencias tramitadas dentro de 3 días hábiles en el período paralelo | 100% |
| Diferencias entre la tramitación manual y la del robot | 0 en los campos de la zona C |
| Tiempo del encargado por licencia · datos clínicos en registros o envíos sin confirmación | ≤ 4 minutos · ninguno |

08.1.2  ·  TÉCNICO  ·  SECCIÓN 09  /  planificación

# Carta Gantt técnica

| POR QUÉ La carta técnica debe detallar las tareas sin moverse de las fechas de la carta general de la Parte 1. | PARA QUÉ Planificar el robot del 1 de octubre al 27 de noviembre, para cualquiera de las tres propuestas. | CÓMO Mismas cinco fases, mismas semanas y mismos hitos de la Parte 1, con tareas del camino RPA. |
| --- | --- | --- |

| ACTIVIDAD | S1 1–2 oct | S2 5–9 oct | S3 12–16 | S4 19–23 | S5 26–30 | S6 2–6 nov | S7 9–13 | S8 16–20 | S9 23–27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestiones formales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oficio a FONASA: autorización de asistentes automatizados | ◆ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seguimiento y autorización escrita de FONASA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluación de impacto en protección de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Compra de licencias (solo A2 o A3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diagnóstico en el SLEP piloto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agenda, actores clave y guías de entrevista |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrevistas, observación en el PIEE y tiempos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Catastro de documentos, sistemas y formatos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BPMN, flujo objetivo, tareas del robot y KPI |  |  | ◆ |  |  |  |  |  |  |
| Diseño técnico, propuestas y decisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| capítulos 08.1.1, 08.1.2 y 08.1.3 (marco legal, técnico y costos) |  |  | ◆ |  |  |  |  |  |  |
| Maqueta de pantallas del PIEE para pruebas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anexo comparativo: elección de camino y propuesta |  |  |  |  | ◆ |  |  |  |  |
| Construcción del piloto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Herramienta de la propuesta, arquitectura y registro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lectura de bandeja y cruce de remuneraciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Llenado de zona C, confirmación, envío y comprobante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicios /api/licencias, cola y tablero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de desarrollo y certificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas y cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Real supervisada y paralelo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cierre del piloto e informe de resultados |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ |

◆ Hitos: oficio (1-oct) · fin del diagnóstico (14-oct) · capítulos 08.1.1, 08.1.2 y 08.1.3 (16-oct) · elección de camino y propuesta (30-oct) · cierre del piloto (27-nov). En ámbar, solo si se elige A2 o A3; si la compra no llega, el piloto parte con A1. S3 incluye el feriado del 12 de octubre. La construcción solo usa licencias reales con la autorización de FONASA.

FIG. 16  Carta Gantt técnica del camino RPA, alineada con la carta general de la Parte 1.

Las fechas y fases son idénticas a la carta general de la Parte 1. La propuesta elegida solo cambia con qué herramienta se construye en las semanas S6 a S8.

08.1.2  ·  TÉCNICO  ·  SECCIÓN 10  /  cierre

# Conclusiones

| POR QUÉ Un informe técnico debe decir con qué condiciones se puede empezar. | PARA QUÉ Resumir el camino RPA, sus tres propuestas y sus condiciones de inicio. | CÓMO Síntesis y recomendación por propuesta; los requisitos previos están en el capítulo 08.1.1. |
| --- | --- | --- |

El camino RPA (robot asistido) es el más rápido de construir y libera más de 100 horas al mes por SLEP sin cambiar la responsabilidad del encargado, que sigue iniciando sesión y confirmando cada envío. Su debilidad técnica es la estabilidad: depende de que el PIEE no cambie sus pantallas ni agregue controles contra automatización. La condición legal —la autorización de FONASA— se analiza en el capítulo 08.1.1.

| PROPUESTA | CUÁNDO CONVIENE | RECOMENDACIÓN |
| --- | --- | --- |
| A1 · Costo cero | Partir sin presupuesto ni compras, con código propio | ● Recomendada para el piloto |
| A2 · Óptima | Escalar a 36 SLEP con soporte del fabricante y sin depender de una persona | ● Recomendada para escalar |
| A3 · Avanzada | La DEP fija UiPath como estándar o necesita gobierno central de muchos robots | ● Solo si TI lo exige |

Se mantiene la recomendación de usar el camino RPA como solución de inicio y para tareas sin servicio web (como la re-tramitación de devueltas), no como única solución a largo plazo. Los costos de cada propuesta están en el capítulo 08.1.3; la comparación con los otros caminos (08.2, 08.3 y 08.4), en el anexo comparativo.

RECOMENDACIÓN Iniciar el piloto con A1 (costo cero), sujeto a la autorización de FONASA y conectado al módulo Licencias de GDP-SLEP Studio, que sirve igual a los otros caminos (08.2, 08.3 y 08.4). Si el camino RPA se escala, migrar los flujos a A2 (Power Automate Premium).

08.1.3  ·  COSTOS  ·  SECCIÓN 01  /  resumen

# Resumen de costos

| POR QUÉ El capítulo 08.1.2 describe tres formas de construir el mismo robot asistido; en el piloto más 12 meses en Barrancas su costo va de cero a más de veinticinco millones. | PARA QUÉ Dar a la jefatura los montos completos de cada propuesta para elegir con información. | CÓMO Modelo de costos con precios de lista al 1-oct-2026 y horizonte del piloto en Barrancas más 12 meses de operación allí. |
| --- | --- | --- |

| CONCEPTO | A1 · COSTO CERO | A2 · ÓPTIMA | A3 · AVANZADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Piloto oct–nov 2026 | $0 | $69.444 | $1.413.061 |
| Puesta en marcha en Barrancas (una vez) | $0 | $2,3 MM | $7,8 MM |
| Operación (12 meses) | $0 | $1,2 MM | $16,6 MM |
| Costo total: piloto + 12 meses en Barrancas | $0 | $3,5 MM | $25,9 MM |
| Costo por licencia tramitada (14 meses) | $0 | $235 – $287 | $1.743 – $2.124 |

A1 no tiene costo: usa software libre y la IA local corre gratis en la CPU existente. En A2 el costo se reparte entre la estación de IA básica, las licencias del robot para los encargados de Barrancas, Claude para el equipo y la capacitación. A3 cuesta más de siete veces A2 por la plataforma de robots, el control central, el partner y la estación de IA avanzada.

CONCLUSIÓN ECONÓMICA A1 es la única sin costo: todo es software libre o equipo existente. A2 cuesta $3,5 MM en el piloto más 12 meses y da soporte del fabricante. A3 cuesta $25,9 MM: no se justifica para un robot asistido de una sola tarea.

08.1.3  ·  COSTOS  ·  SECCIÓN 02  /  stack · costos

# Stack tecnológico con costos

| POR QUÉ El capítulo 08.1.2 detalla qué tecnología usa cada propuesta; aquí cada una lleva su precio. | PARA QUÉ Ver en una sola tabla todo lo que hay que pagar o aportar en cada propuesta, tecnología por tecnología. | CÓMO La misma tabla de la sección 02 del capítulo 08.1.2: en cada celda, precio, plan, cálculo, periodicidad y fuente. El total del final es el costo del piloto más 12 meses en Barrancas y coincide con las secciones 01 y 04. |
| --- | --- | --- |

CÓMO LEER  ■ Costo cero    ■ Óptima    ■ Avanzada   ·   En cada celda: la tecnología y, debajo, su precio, plan, cálculo, periodicidad y fuente.

| CAPA | A1 COSTO CERO | A2 ÓPTIMA | A3 AVANZADA |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 ESTACIÓN DEL ENCARGADO piloto en el SLEP de Barrancas |  |  |  |
| Hardware | Equipo existente: Intel Core i5 8.ª gen. o Ryzen 5, 8 GB RAM (16 GB recomendado), SSD 256 GB, pantalla 1920×1080 $0 Equipo ya existente en cada SLEP | Equipo existente: Intel Core i5 8.ª gen. o Ryzen 5, 8 GB RAM (16 GB recomendado), SSD 256 GB, pantalla 1920×1080 $0 Equipo ya existente en cada SLEP | Equipo existente (mismas características) + segundo monitor 24" Full HD $240.000 piloto Monitor 24": $120.000 c/u [estim.] Piloto en Barrancas: 2 estaciones |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro o Enterprise 24H2 o superior $0 Licencia de Windows incluida en el equipo existente | Windows 11 Pro o Enterprise 24H2 + cuenta Microsoft 365 institucional (Entra ID) $0 Windows y Microsoft 365 ya existentes en la DEP | Windows 11 Pro o Enterprise 24H2 o superior $0 Licencia de Windows incluida en el equipo existente |
| Navegador | Microsoft Edge o Chromium con perfil dedicado y depuración local (solo 127.0.0.1) $0 Navegador gratuito | Microsoft Edge con la extensión de Power Automate · perfil dedicado $0 Navegador y extensión gratuitos | Edge o Chrome con la extensión de UiPath · perfil dedicado $0 Extensión incluida con UiPath |
| Lenguaje y entorno | Python 3.12, empaquetado dentro del ejecutable $0 Código abierto · licencia PSF | Lenguaje de flujos de Power Automate para escritorio (bajo código) Incluido en la licencia Se paga en la franja 03 · «Robot» | Flujos XAML de UiPath con expresiones VB.NET Incluido en la licencia Se paga en la franja 03 · «Robot» |
| Motor de automatización | Playwright para Python 1.5x, conectado por CDP al navegador abierto $0 Código abierto · Apache-2.0 | Power Automate para escritorio (versión mensual) con licencia Premium por encargado Incluido en la licencia Se paga en la franja 03 · «Robot» | UiPath Studio (construcción) y UiPath Assistant (ejecución) 2025.10 LTS Incluido en la licencia Se paga en la franja 03 · «Robot» |
| Librerías | pandas y openpyxl (planilla) · httpx (API) · pydantic (validación) · keyring (secretos) · structlog (registro) · holidays (feriados) $0 Código abierto · BSD y MIT | Acciones nativas de Excel, archivos, variables y HTTP hacia GDP-SLEP Studio Incluido en la licencia Se paga en la franja 03 · «Robot» | Actividades de Excel y HTTP Request; bibliotecas propias publicadas en Orchestrator Incluido en la licencia Se paga en la franja 03 · «Robot» |
| Ventana de confirmación | Formulario Tkinter (incluido en Python) con el resumen y los botones Confirmar · Corregir · Omitir $0 Incluido en Python | Formulario personalizado de Power Automate para escritorio Incluido en la licencia Se paga en la franja 03 · «Robot» | UiPath Forms Incluido en la licencia Se paga en la franja 03 · «Robot» |
| Credencial de servicio | Token de GDP-SLEP Studio en el Administrador de credenciales de Windows (keyring); nunca la ClaveÚnica $0 Incluido en Windows | Token en conexión segura de Power Automate o en Azure Key Vault (si TI lo provee) $0 Incluido en Premium Key Vault solo si TI ya lo tiene | Token como Credential Asset de Orchestrator Incluido en la licencia Se paga en la franja 03 · «Control central» |
| Empaquetado e instalación | PyInstaller + instalador Inno Setup; ejecutable firmado con certificado de TI $0 Código abierto Certificado de firma ya existente en TI | Flujo compartido en una solución de Power Platform Incluido en la licencia Se paga en la franja 03 · «Robot» | Paquete .nupkg publicado en Orchestrator; Assistant lo descarga Incluido en la licencia Se paga en la franja 03 · «Control central» |
| Registro local | Archivo rotativo de 7 días sin datos clínicos ni montos; trazas y capturas de Playwright desactivadas $0 Incluido en el desarrollo | Historial de ejecución con registro de entradas y salidas desactivado; capturas de error desactivadas Incluido en la licencia Se paga en la franja 03 · «Robot» | Registros de Robot en nivel "Information"; capturas de error desactivadas Incluido en la licencia Se paga en la franja 03 · «Robot» |
| 02 SERVIDOR, PLATAFORMA E IA LOCAL en el servidor de TI de la DEP |  |  |  |
| Servidor de aplicación | Máquina virtual existente en el servidor de TI: 2 vCPU, 4 GB RAM, 50 GB SSD, compartida con el Validador $0 Ya existe en el servidor de TI | Máquina virtual existente en el servidor de TI: 2 vCPU, 4 GB RAM, 50 GB SSD, compartida con el Validador $0 Ya existe en el servidor de TI | Máquina virtual existente en el servidor de TI: 2 vCPU, 4 GB RAM, 50 GB SSD, compartida con el Validador $0 Ya existe en el servidor de TI |
| Servidor de IA | Sin equipo nuevo: el modelo corre en la CPU de una máquina virtual existente de TI (4 vCPU, 16 GB RAM) $0 Equipo ya existente en TI Sin compra ni consumo adicional relevante | Estación de IA básica: GPU 16 GB, 64 GB RAM, NVMe 2 TB + UPS 1 kVA $1.950.000 una vez + $180.000 al año Estación: $1.800.000 [estim.] UPS 1 kVA: $150.000 [estim.] Energía: $180.000 al año [estim.] Compra al iniciar la operación | Estación de IA avanzada: GPU 32 GB, 128 GB RAM, RAID 1, UPS 2 kVA; compartida con el Informe 12 $7.500.000 una vez + $1.254.000 al año Estación completa con UPS: $7.500.000 con IVA (Informes 12–13) Energía: $552.000 al año Mantención del equipo: $702.000 al año Compra al iniciar la operación |
| Motor de IA y modelo | LAYA (motor FastAPI) + Ollama en CPU con Qwen3 4B–8B $0 Código abierto · Apache-2.0 y MIT | LAYA (motor FastAPI) + Ollama en GPU con Qwen3 8B–14B $0 Código abierto · Apache-2.0 y MIT | LAYA (motor FastAPI) + vLLM en GPU con Qwen3 14B–32B y Ollama en CPU de respaldo $0 Código abierto · Apache-2.0 y MIT |
| IA en la nube (sin datos personales) | No se usa $0 Sin servicio externo | Claude Team Standard · 2 asientos $555.549 al año 20 USD/asiento/mes (anual) × 2 × 12 + IVA 19% Mínimo del plan: 2 asientos Fuente: Anthropic, oct-2026 | Claude Team (1 Premium + 1 Standard) + API Sonnet 5.5 $2.222.196 al año Team: (100 + 20) USD/mes × 12 API: 2 / 10 USD por millón; 10 M entrada + 2 M salida al mes [supuesto] + IVA 19% · Fuente: Anthropic, oct-2026 |
| Sistema operativo del servidor | Ubuntu Server 24.04 LTS $0 Libre y gratuito | Ubuntu Server 24.04 LTS + controlador NVIDIA y CUDA 12 en la estación de IA $0 Ubuntu libre Controlador y CUDA gratuitos de NVIDIA | Ubuntu Server 24.04 LTS + controlador NVIDIA y CUDA 12 en la estación de IA $0 Ubuntu libre Controlador y CUDA gratuitos de NVIDIA |
| Backend y base de datos | GDP-SLEP Studio: Node.js 24 LTS · NestJS 11 · MySQL 8.4 LTS; módulo Licencias con servicios /api/licencias $0 Código abierto · MIT y GPLv2 | GDP-SLEP Studio: Node.js 24 LTS · NestJS 11 · MySQL 8.4 LTS; módulo Licencias con servicios /api/licencias $0 Código abierto · MIT y GPLv2 | GDP-SLEP Studio: Node.js 24 LTS · NestJS 11 · MySQL 8.4 LTS; módulo Licencias con servicios /api/licencias $0 Código abierto · MIT y GPLv2 |
| Frontend | Angular 21: tablero, cola y registro $0 Código abierto · MIT | Angular 21: tablero, cola y registro $0 Código abierto · MIT | Angular 21: tablero, cola y registro $0 Código abierto · MIT |
| Contenedores y proxy | Docker Engine + Compose (sin Docker Desktop) · Nginx con HTTPS $0 Código abierto · Apache-2.0 y BSD Se evita Docker Desktop, que es de pago | Docker Engine + Compose (sin Docker Desktop) · Nginx con HTTPS $0 Código abierto · Apache-2.0 y BSD Se evita Docker Desktop, que es de pago | Docker Engine + Compose (sin Docker Desktop) · Nginx con HTTPS $0 Código abierto · Apache-2.0 y BSD Se evita Docker Desktop, que es de pago |
| Control central de robots | Tablero de GDP-SLEP Studio: ejecuciones, versiones y estaciones $0 Desarrollo propio | Centro de automatización de Power Automate + tablero de GDP-SLEP Studio Incluido en la licencia Se paga en la franja 03 · «Robot» | UiPath Orchestrator en Automation Cloud (versiones, colas sin datos personales, auditoría) + Insights Incluido en la licencia Se paga en la franja 03 · «Control central» |
| Identidad | Cuentas de GDP-SLEP Studio con perfil y alcance por SLEP $0 Incluido en GDP-SLEP Studio | Entra ID de Microsoft 365 para Power Automate + cuentas de GDP-SLEP Studio $0 Entra ID ya incluido en Microsoft 365 de la DEP | Cuentas de Automation Cloud con inicio de sesión Entra ID + cuentas de GDP-SLEP Studio $0 Incluido en UiPath y en Microsoft 365 |
| Monitoreo | Uptime Kuma + alertas del tablero $0 Código abierto · MIT | Alertas de Power Automate + Uptime Kuma $0 Alertas incluidas en Premium Uptime Kuma libre | Alertas de Orchestrator + Uptime Kuma $0 Alertas incluidas en Orchestrator Uptime Kuma libre |
| Repositorio y pruebas | Git en GitLab CE de TI · pytest y Playwright contra una maqueta HTML del PIEE · ruff $0 Código abierto · MIT | Soluciones exportadas a Git (GitLab CE) · entornos desarrollo → producción administrados $0 Entornos incluidos en Premium GitLab CE libre | Git integrado en Studio · Workflow Analyzer · feeds de paquetes en Orchestrator Incluido en la licencia Se paga en la franja 03 · «Robot» |
| Respaldo | Respaldo diario de MySQL y del repositorio con restic en el almacenamiento de TI $0 Código abierto · BSD Almacenamiento de TI ya existente | Respaldo diario con restic + exportación mensual de las soluciones de Power Platform $0 Código abierto · BSD Almacenamiento de TI ya existente | Respaldo diario con restic + respaldo de los paquetes de Orchestrator $0 Código abierto · BSD Almacenamiento de TI ya existente |
| Red y puertos | Salida HTTPS (443) al PIEE y al servidor de la DEP; depuración del navegador solo en 127.0.0.1 $0 Red institucional existente | Salida HTTPS (443) al PIEE, al servidor de la DEP y a los dominios de Power Platform y Microsoft 365 $0 Red institucional existente | Salida HTTPS (443) al PIEE, al servidor de la DEP y a los dominios de UiPath Automation Cloud $0 Red institucional existente |
| 03 COMPONENTES, VERSIÓN Y LICENCIA versiones vigentes a octubre de 2026 |  |  |  |
| Robot | Playwright para Python 1.5x · licencia Apache-2.0 $0 Sin costo de licencia | Power Automate para escritorio (versión mensual, incluido en Windows 11) + Power Automate Premium · comercial, por usuario $69.444 piloto + $416.664 al año Premium: 15 USD/usuario/mes + IVA = $17.361 al mes Piloto 2026: 2 usuarios × 2 meses Operación: 2 usuarios × 12 meses en Barrancas Fuente: lista Microsoft, oct-2026 | UiPath Studio y Assistant 2025.10 LTS · licencia Attended comercial, por usuario $0 piloto + $972.210 al año Piloto 2026: prueba Enterprise de 60 días, sin costo Attended ≈ 420 USD/usuario/año + IVA = $486.105 Operación: 2 usuarios en Barrancas, pago anual Fuente: lista UiPath, oct-2026 [cotizar con partner] |
| Control central | Tablero propio en GDP-SLEP Studio · licencia MIT $0 Sin costo de licencia | Centro de automatización de Power Automate · incluido en Premium $0 Incluido en la fila «Robot» | UiPath Orchestrator + Insights (Automation Cloud) · suscripción comercial anual $9.259.152 al año Plan mínimo ≈ 8.000 USD/año + IVA Pago anual (12 meses); en el piloto lo cubre la prueba Enterprise Con más módulos puede llegar a ≈ 20.000 USD/año Fuente: lista UiPath, oct-2026 [cotizar] |
| Lenguaje y bibliotecas | Python 3.12 (PSF) · pandas (BSD) · openpyxl, pydantic, keyring, holidays (MIT) · httpx (BSD) · structlog (MIT/Apache-2.0) $0 Sin costo de licencia | Acciones nativas de Power Automate · incluidas en la licencia $0 Incluido en la fila «Robot» | Actividades UIAutomation, Excel y Web de UiPath · incluidas en la licencia $0 Incluido en la fila «Robot» |
| Empaquetado | PyInstaller 6 (GPL con excepción de empaquetado) · Inno Setup 6 (licencia libre) $0 Sin costo de licencia | Soluciones de Power Platform · incluidas en Premium $0 Incluido en la fila «Robot» | Paquetes .nupkg en feeds de Orchestrator · incluidos $0 Incluido en la fila «Control central» |
| IA local | LAYA (Apache-2.0) · Ollama (MIT) · Qwen3 4B–8B (Apache-2.0) $0 Sin costo de licencia | LAYA (Apache-2.0) · Ollama (MIT) · Qwen3 8B–14B (Apache-2.0) $0 Sin costo de licencia | LAYA (Apache-2.0) · vLLM (Apache-2.0) · Ollama (MIT) · Qwen3 14B–32B (Apache-2.0) $0 Sin costo de licencia |
| GDP-SLEP Studio | Node.js 24 LTS · NestJS 11 · Angular 21 (MIT) · MySQL Community 8.4 LTS (GPLv2) $0 Sin costo de licencia | Node.js 24 LTS · NestJS 11 · Angular 21 (MIT) · MySQL Community 8.4 LTS (GPLv2) $0 Sin costo de licencia | Node.js 24 LTS · NestJS 11 · Angular 21 (MIT) · MySQL Community 8.4 LTS (GPLv2) $0 Sin costo de licencia |
| Plataforma del servidor | Ubuntu Server 24.04 LTS (libre) · Docker Engine (Apache-2.0) · Nginx (BSD) · GitLab CE, Uptime Kuma (MIT) · restic (BSD) $0 Sin costo de licencia | Ubuntu Server 24.04 LTS (libre) · Docker Engine (Apache-2.0) · Nginx (BSD) · GitLab CE, Uptime Kuma (MIT) · restic (BSD) $0 Sin costo de licencia | Ubuntu Server 24.04 LTS (libre) · Docker Engine (Apache-2.0) · Nginx (BSD) · GitLab CE, Uptime Kuma (MIT) · restic (BSD) $0 Sin costo de licencia |
| 04 PERSONAS Y SERVICIOS no son tecnologías, pero forman parte del costo de cada propuesta |  |  |  |
| Capacitación de encargados | Inducción práctica durante el despliegue, sin curso formal $0 Incluida en el despliegue | Curso de 16 h para el equipo de Barrancas (4 personas) $320.000 · una vez 16 h × 4 personas × $5.000 [estim.] Período: al iniciar la operación en Barrancas | Curso de 16 h para el equipo de Barrancas (4 personas) $320.000 · una vez 16 h × 4 personas × $5.000 [estim.] Período: al iniciar la operación en Barrancas |
| Servicios externos | No se contratan $0 Sin contratos con terceros | No se contratan; el soporte de Microsoft viene con la licencia Premium $0 Soporte incluido en la fila «Robot» | Partner certificado de UiPath: arranque (16 h) y bolsa de soporte (40 h al año) $1.173.061 piloto + $2.932.653 al año Hora de partner: 1,5 UF + IVA = $73.316 [estim.] Piloto 2026: 16 h de arranque Soporte: 40 h en los 12 meses |
| TOTAL Primer año: piloto + puesta en marcha + 12 meses en Barrancas | PILOTO 2026 $0 PUESTA EN MARCHA · UNA VEZ $0 OPERACIÓN · 12 MESES $0 TOTAL PILOTO + 12 MESES $0 | PILOTO 2026 $69.444 PUESTA EN MARCHA · UNA VEZ $2.270.000 OPERACIÓN · 12 MESES $1.152.213 TOTAL PILOTO + 12 MESES $3.491.657 | PILOTO 2026 $1.413.061 PUESTA EN MARCHA · UNA VEZ $7.820.000 OPERACIÓN · 12 MESES $16.640.211 TOTAL PILOTO + 12 MESES $25.873.272 |

$0 indica que no hay pago: software libre, algo incluido en otra licencia o un equipo que la DEP ya tiene. [estim.] es un valor a confirmar con cotización. Cada ítem del modelo de costos aparece en una sola celda, por eso el total no repite montos.

08.1.3  ·  COSTOS  ·  SECCIÓN 03  /  supuestos

# Bases de cálculo

| POR QUÉ Un costo sin supuestos explícitos no se puede revisar ni actualizar. | PARA QUÉ Dejar a la vista cada indicador, precio y supuesto usado. | CÓMO Indicadores oficiales al 1-oct-2026 y referencias de costos TI de la serie. |
| --- | --- | --- |

## 3.1  Indicadores

| INDICADOR | VALOR | FUENTE O CRITERIO |
| --- | --- | --- |
| Dólar observado | $972,60 | Banco Central, 1-oct-2026 |
| UF | $41.073,57 | Valor al 2-oct-2026 |
| IVA sobre servicios digitales extranjeros | 19% | Ley 21.210 |
| Licencias al mes, SLEP de Barrancas (costo por licencia) | 870 – 1.060 [supuesto] | SLEP medio (Informe de anexos, sección 01); reemplazar con el dato de Barrancas |
| Horizonte de costos | Primer año | Piloto en el SLEP de Barrancas (oct–nov 2026) + 12 meses de operación en Barrancas |

## 3.2  Precios de referencia

| ÍTEM | PRECIO DE LISTA | CON IVA EN CLP | USO |
| --- | --- | --- | --- |
| Power Automate Premium (facturación anual) | 15 USD/usuario/mes · Microsoft, oct-2026 | $17.361 al mes por usuario | A2 |
| UiPath Attended (licencia por usuario) | ≈ 420 USD/usuario/año según partners; la lista oficial puede ser mayor · cotizar | $486.105 al año por usuario | A3 |
| UiPath Orchestrator + Insights (Automation Cloud) | desde ≈ 8.000 USD/año; con más módulos ≈ 20.000 USD · cotizar | $9.259.152 al año | A3 |
| Hora de partner certificado UiPath | 1,5 UF + IVA [estim.] | $73.316 por hora | A3 |
| Segundo monitor 24" Full HD | Estimado de mercado [estim.] | $120.000 por estación | A3 |
| Estación de IA local básica (GPU 16 GB, 64 GB RAM, NVMe 2 TB) | Estimado de mercado [estim.] · cotizar | $1.800.000 · una vez | A2 |
| UPS 1 kVA para la estación básica | Estimado de mercado [estim.] | $150.000 · una vez | A2 |
| Energía de la estación básica | Consumo continuo [estim.] | $180.000 al año | A2 |
| Estación de IA local avanzada (GPU 32 GB tipo RTX 5090, 128 GB RAM, RAID 1, UPS 2 kVA) | Con IVA (Informes 12–13). La GPU sola subió a 3.000–4.000 USD en 2026 · cotizar | $7.500.000 · una vez | A3 |
| Energía de la estación avanzada | Consumo continuo [estim.] | $552.000 al año | A3 |
| Mantención de la estación avanzada | Contrato de soporte [estim.] | $702.000 al año | A3 |
| Capacitación del equipo de Barrancas (16 h × 4 personas) | Curso SENCE [estim.] | $320.000 · una vez | A2 · A3 |
| Claude Team Standard (facturación anual) | 20 USD/asiento/mes · Anthropic, oct-2026 | $277.775 al año por asiento | A2 · A3 |
| Claude Team Premium (facturación anual) | 100 USD/asiento/mes · Anthropic, oct-2026 | $1.388.873 al año por asiento | A3 |
| API de Claude · Sonnet 5.5 | 2 / 10 USD por millón de tokens (entrada / salida) · Anthropic, oct-2026 | $2.315 / $11.574 por millón | A3 |
| ChatGPT Business (alternativa evaluada) | 20 USD/usuario/mes, anual · OpenAI, oct-2026 | $277.775 al año por usuario | Referencia |
| Google Workspace con Gemini (alternativa evaluada) | desde ≈ 7–8,40 USD/usuario/mes · cotizar | desde ≈ $97.221 al año por usuario | Referencia |

La tabla incluye solo los ítems que tienen precio; el software libre, lo incluido en otras licencias y los equipos que la DEP ya tiene no se listan porque cuestan $0. [estim.] indica un valor estimado que debe confirmarse con cotización. Los precios de lista pueden variar con acuerdos institucionales del Estado.

## 3.3  Qué no incluye

- El tiempo de los encargados de licencias, que ya existen: la automatización lo libera, no lo agrega.

- El cargo permanente de operación del portal desde 2027 (Informe 13), común a todas las aplicaciones.

- Equipos de los encargados y servidor de TI ya existentes (marginal).

- Las horas del equipo de la DEP que desarrolla y mantiene la solución, ya asumidas por la institución.

- Si la institución ya cuenta con asientos de Claude que puedan asignarse a este trabajo, el costo de la fila «IA en la nube» es $0 adicional.

08.1.3  ·  COSTOS  ·  SECCIÓN 04  /  comparativo

# Comparativo de las tres propuestas

| POR QUÉ Elegir exige ver las tres propuestas lado a lado, no ítem por ítem. | PARA QUÉ Resumir en una hoja qué incluye cada propuesta, cuánto cuesta el piloto más 12 meses en Barrancas y cuándo conviene. | CÓMO Mismo formato de la sección 02, condensado; todos los montos salen de esa tabla. |
| --- | --- | --- |

CÓMO LEER  ■ Costo cero    ■ Óptima    ■ Avanzada   ·   Cada fila resume una dimensión; los montos son del piloto más 12 meses en Barrancas.

| CAPA | A1 COSTO CERO | A2 ÓPTIMA | A3 AVANZADA |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 QUÉ INCLUYE CADA PROPUESTA resumen de la sección 02 |  |  |  |
| Enfoque | Playwright + Python + IA local en CPU (código abierto) | Robot con soporte del fabricante + IA local en GPU básica | Plataforma de robots con control central + IA local avanzada |
| IA local | Sin equipo nuevo: el modelo corre en la CPU de una máquina virtual existente de TI (4 vCPU, 16 GB RAM) | Estación de IA básica: GPU 16 GB, 64 GB RAM, NVMe 2 TB + UPS 1 kVA | Estación de IA avanzada: GPU 32 GB, 128 GB RAM, RAID 1, UPS 2 kVA; compartida con el Informe 12 |
| IA en la nube | No se usa | Claude Team Standard · 2 asientos (coordinación y desarrollo) | Claude Team (1 Premium + 1 Standard) + API de Claude (Sonnet 5.5) en el portal |
| Servicios externos | No se contratan | No se contratan; el soporte de Microsoft viene con la licencia Premium | Partner certificado de UiPath: arranque (16 h) y bolsa de soporte (40 h al año) |
| 02 COSTO EN BARRANCAS piloto + puesta en marcha + 12 meses en Barrancas |  |  |  |
| Piloto oct–nov 2026 | $0 Octubre y noviembre de 2026 | $69.444 Octubre y noviembre de 2026 | $1.413.061 Octubre y noviembre de 2026 |
| Puesta en marcha en Barrancas | $0 Una vez: equipos y capacitación | $2.270.000 Una vez: equipos y capacitación | $7.820.000 Una vez: equipos y capacitación |
| Operación 12 meses | $0 Licencias, energía y soporte | $1.152.213 Licencias, energía y soporte | $16.640.211 Licencias, energía y soporte |
| Costo por licencia | $0 Total ÷ 12.180–14.840 licencias (14 meses) | $235 – $287 Total ÷ 12.180–14.840 licencias (14 meses) | $1.743 – $2.124 Total ÷ 12.180–14.840 licencias (14 meses) |
| 03 CUÁNDO CONVIENE |  |  |  |
| Conviene si… | Se quiere partir sin compras y con código propio | Se quiere, desde el piloto, soporte del fabricante | TI fija UiPath como estándar para muchos robots |
| TOTAL Piloto + 12 meses en Barrancas | TOTAL PILOTO + 12 MESES $0 | TOTAL PILOTO + 12 MESES $3.491.657 | TOTAL PILOTO + 12 MESES $25.873.272 |

08.1.3  ·  COSTOS  ·  SECCIÓN 05  /  cierre

# Conclusión y recomendación económica

| POR QUÉ Elegir una propuesta es elegir entre gasto, soporte y complejidad de mantención. | PARA QUÉ Recomendar qué propuesta conviene y en qué momento. | CÓMO Síntesis de las secciones 01 a 04. |
| --- | --- | --- |

| PROPUESTA | COSTO PILOTO + 12 MESES | CONVIENE SI… | RECOMENDACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 · Costo cero | $0 | Se quiere partir sin compras y con código propio | ● Piloto |
| A2 · Óptima | $3,5 MM | Se quiere, desde el piloto, soporte del fabricante | ● Escala |
| A3 · Avanzada | $25,9 MM | TI fija UiPath como estándar para muchos robots | ● Solo si TI lo exige |

En en el piloto más 12 meses, el camino RPA va de $0 (A1) a $25,9 MM (A3). La diferencia no está en lo que el robot hace —el proceso es idéntico— sino en cómo se distribuye y quién da soporte: A2 paga licencias del robot para los encargados de Barrancas y A3 suma la plataforma de robots, el control central y el partner.

Como el robot asistido se recomienda como solución de inicio y para tareas sin servicio web, conviene contratar licencias por un año y no comprometer más antes de saber si otro camino (08.2, 08.3 o 08.4) lo reemplazará.

RECOMENDACIÓN ECONÓMICA Ejecutar el piloto con A1 ($0). Si el anexo comparativo elige el camino RPA para escalar, pasar a A2 con licencias anuales: $3,5 MM en el piloto más 12 meses. Descartar A3 ($25,9 MM) mientras haya un solo proceso automatizado.

PARTE 3  ·  CAMINO API DEL PIEE

| PARTE 2 RPA | PARTE 3 API del PIEE | PARTE 4 Servicios web | PARTE 5 Mixto |
| --- | --- | --- | --- |

# Camino API del PIEE (sesión asistida)

Esta parte reúne los cuatro capítulos del camino API del PIEE. Se leen en orden: primero el general, que lo explica en palabras simples; luego el marco legal, que dice si el camino se puede seguir y con qué condiciones; después el técnico, que dice cómo se construye; y al final los costos del piloto en Barrancas más 12 meses de operación.

| CAPÍTULO | QUÉ CONTIENE | PÁG. |
| --- | --- | --- |
| 08.2 · General | El camino en palabras simples: qué es, cómo funciona, sus tres propuestas y cuándo estaría listo. | 61 |
| 08.2.1 · Marco legal | Reglas, marco legal por propuesta, seguridad y cumplimiento, verificación previa y requisitos. | 69 |
| 08.2.2 · Técnico | Stack completo, operación, arquitectura, diseño de la integración, pruebas y carta Gantt técnica. | 74 |
| 08.2.3 · Costos | Costos del piloto en Barrancas más 12 meses, por propuesta y tecnología. | 88 |

08.2  ·  GENERAL  ·  SECCIÓN 01  /  resumen

# En una página

| POR QUÉ Cada SLEP debe completar y enviar su parte de cada licencia en 3 días hábiles; hoy es trabajo manual, de mucho volumen y con riesgo de perder la recuperación del subsidio. | PARA QUÉ Explicar a la jefatura, sin tecnicismos ni montos, el camino API para automatizarlo, y dar lo necesario para compararlo con los otros tres caminos. | CÓMO El sistema conversa directamente con el sistema de FONASA, siempre dentro de la sesión que abre el encargado y con su confirmación; se presentan tres propuestas y los plazos; lo legal, lo que hay que verificar y los riesgos están en el capítulo 08.2.1. |
| --- | --- | --- |

El camino API hace lo mismo que el robot (camino RPA), pero por un camino más directo: en lugar de rellenar la pantalla del portal como lo haría una persona, el sistema conversa con el sistema de FONASA por dentro, usando la misma vía que usa el portal cuando el encargado lo opera. Siempre dentro de la sesión que abre el encargado con su ClaveÚnica, y deteniéndose para que él confirme cada envío.

LO DECISIVO DE ESTE CAMINO El camino API es el más eficiente y estable, pero su viabilidad depende por completo de dos respuestas de FONASA: que autorice este tipo de conexión y que la verificación técnica (sección 04 del capítulo 08.2.1) resulte favorable. Por eso aquí el "qué hay que verificar" no es un detalle: es la condición para que el camino exista. Este capítulo no trae montos: están en el capítulo 08.2.3.

08.2  ·  GENERAL  ·  SECCIÓN 02  /  la idea

# Qué es, en palabras simples

Cuando el encargado usa el portal de FONASA, pasa algo que no se ve: el computador del encargado y el sistema de FONASA se mandan mensajes todo el tiempo. Al abrir la bandeja, el portal pide la lista de licencias; al guardar un paso, envía los datos. La pantalla es solo la cara visible de esa conversación.

El camino API aprovecha esa conversación: en vez de que el sistema imite a una persona tecleando en la pantalla (eso es el camino RPA), participa de la conversación directamente, pidiendo la lista y enviando los datos por la misma vía que el portal, pero siempre dentro de la sesión que el encargado abrió y con su confirmación. Es como la diferencia entre dictarle a alguien que escriba una carta y entregarle el texto ya listo: el resultado es el mismo, pero el segundo es más rápido y tiene menos errores.

### Lo que el sistema sí hace y lo que nunca hace

Igual que en el camino RPA, conviene separar lo que el sistema automatiza de lo que siempre queda en manos de una persona.

| AYUDA El sistema SÍ Pide la lista de licencias · prepara los datos de cada una · los envía cuando la persona confirma · guarda el comprobante |  | PROHIBIDO El sistema NUNCA Abre sesión solo · guarda la ClaveÚnica · esquiva candados de seguridad del portal · ve el diagnóstico médico · envía sin que una persona confirme |
| --- | --- | --- |

FIG. 17  El sistema participa de la conversación, pero la persona la inicia y la aprueba.

Como en los cuatro caminos, el sistema se apoya en una inteligencia artificial que funciona dentro de la DEP (no en internet) para ordenar y clasificar los casos. Esa IA tampoco decide ni envía: solo ordena y sugiere.

08.2  ·  GENERAL  ·  SECCIÓN 03  /  el recorrido

# Cómo funciona paso a paso

El recorrido de una licencia es casi igual al del camino RPA; la diferencia está en que los pasos 2, 4 y 6 ocurren por la conversación directa con el sistema de FONASA, no sobre la pantalla. La persona sigue abriendo la sesión (paso 1) y confirmando (paso 5).

Los recuadros con borde verde son tareas automáticas; los de borde oscuro, tareas del encargado.

| ENCARGADO 1 · Persona El encargado entra al portal de FONASA con su ClaveÚnica, como siempre | → | SISTEMA 2 · Sistema Pide al sistema de FONASA la lista de licencias pendientes y las ordena por vencimiento | → | SISTEMA 3 · Sistema + IA Busca las remuneraciones del SLEP y prepara los datos; la IA marca los casos urgentes o raros | → | SISTEMA 4 · Sistema Deja los datos de cada licencia listos para enviar | → | ENCARGADO 5 · Persona Revisa el resumen y confirma, corrige u omite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

FIG. 18  Los pasos 2 a 5 se repiten por cada licencia; el paso 6 cierra el envío.

| SISTEMA 6 · Sistema Envía los datos al sistema de FONASA, recibe el comprobante y registra todo en GDP-SLEP Studio |  | CIERRE Resultado La licencia queda tramitada a tiempo; queda registro de quién confirmó y cuándo, sin datos médicos |
| --- | --- | --- |

FIG. 19  Todo queda guardado para seguimiento y para la DEP.

LO IMPORTANTE DE ESTE RECORRIDO Igual que el robot, el sistema empieza después de que la persona entró y se detiene antes de enviar. La persona abre la sesión y da el visto bueno; el sistema hace la conversación pesada en el medio. La diferencia es que es más rápido y menos frágil, porque no depende de cómo se vea la pantalla.

08.2  ·  GENERAL  ·  SECCIÓN 04  /  propuestas

# Las tres propuestas

Las tres propuestas del camino API usan la misma conexión con FONASA y hacen lo mismo para el encargado. La diferencia está en qué equipo usa la inteligencia artificial y en cuánto respaldo tiene el sistema:

En las propuestas óptima y avanzada se suma además Claude, la IA en la nube que ya usa la institución, para el trabajo del equipo que no involucra datos personales: normativa, redacción y apoyo al desarrollo. Los datos de las licencias nunca salen hacia ella: los sigue trabajando la IA local.

- Costo cero: la IA funciona en el servidor que la DEP ya tiene. No requiere comprar nada.

- Óptima: agrega un equipo modesto para que la IA responda más rápido en los 36 SLEP.

- Avanzada: usa un equipo de IA potente, respaldo en la nube de Chile y una revisión de seguridad externa, para cuando la automatización sea crítica.

| PROPUESTA | QUÉ USA | QUÉ DA A CAMBIO | PARA QUIÉN |
| --- | --- | --- | --- |
| Costo cero | Conexión directa con FONASA, programas gratuitos e IA local en el servidor existente | El mayor ahorro de todos los caminos; parte sin comprar nada | Empezar el piloto sin presupuesto nuevo, si FONASA autoriza |
| Óptima | Lo anterior más un equipo modesto para la IA local y monitoreo, y Claude para el trabajo del equipo sin datos personales | La IA responde en segundos; estable en los 36 SLEP | Operar en todos los SLEP con respaldo |
| Avanzada | Equipo de IA potente, alta disponibilidad, respaldo en la nube de Chile y prueba de seguridad, y Claude para el trabajo del equipo sin datos personales | Máxima robustez y continuidad | Cuando la automatización sea crítica |

DÓNDE VER LOS MONTOS Este capítulo no trae cifras a propósito. El capítulo 08.2.3 detalla cada propuesta. Un adelanto sin cifra: el camino API es el más barato por licencia de los cuatro, porque no paga robot ni intermediarios.

08.2  ·  GENERAL  ·  SECCIÓN 05  /  marco legal

# El marco legal en una página

| POR QUÉ El camino API usa una vía que el portal no ofrece abiertamente a los empleadores, con datos de salud y remuneraciones de personas identificadas. | PARA QUÉ Resumir lo que la ley permite y exige al camino API del PIEE, qué hay que verificar antes de construir y qué riesgos tiene. | CÓMO Reglas en lenguaje simple, marco legal por propuesta, controles, verificación previa y requisitos para avanzar (capítulo 08.2.1). |
| --- | --- | --- |

El camino API es legal si FONASA lo autoriza por escrito, una persona abre la sesión y confirma cada envío, y nunca se esquiva una protección del portal. Aquí la autorización no es solo recomendable: es indispensable. Sin ella, el camino no se construye.

Las tres propuestas comparten esa condición decisiva y difieren solo en compras y en dónde se guardan los respaldos: API1 no compra nada ni saca datos de la DEP; API2 agrega una compra menor (equipo de IA); API3 suma compras mayores y un proveedor de nube con región en Chile.

CONCLUSIÓN Factible con condiciones en las tres propuestas: autorización escrita de FONASA y verificación favorable (sección 04 del capítulo 08.2.1). Resueltas ambas, el camino API es tan cumplidor como los servicios web; sin ellas, ninguna propuesta es viable.

08.2  ·  GENERAL  ·  SECCIÓN 06  /  balance

# Ventajas y límites

El camino API es el de mejores números y mejor comportamiento técnico, pero también el de mayor incertidumbre inicial, porque depende de respuestas que todavía no tenemos.

Sus ventajas vienen de hablar directo con el sistema: es más rápido, comete menos errores y no se rompe cuando el portal cambia de aspecto. Sus límites vienen de que requiere la autorización de FONASA y de que, mientras no exista una vía oficial, usar una conexión no documentada es una zona gris que no conviene a un servicio público.

| VENTAJAS | LÍMITES |
| --- | --- |
| El más rápido y el que comete menos errores | Requiere autorización escrita de FONASA; sin ella, se descarta |
| El más barato por licencia: no paga robot ni intermediarios | Si FONASA no abre una vía oficial, usar una conexión no documentada es zona gris |
| No se rompe cuando el portal cambia de aspecto | Si FONASA cambia la conversación por dentro, hay que ajustar el sistema |
| El encargado mantiene el control: confirma cada envío | Es el camino con más que verificar antes de poder construir |

En resumen: si FONASA autoriza, el camino API es el mejor de los cuatro. Si no, no es viable y se recurre al RPA o a los servicios web. Por eso conviene pedir esa autorización cuanto antes.

08.2  ·  GENERAL  ·  SECCIÓN 07  /  plazos

# Cuándo estaría listo

La carta Gantt es un calendario de barras: cada fila es una actividad y cada columna una semana; los rombos (◆) marcan los hitos, las fechas en que algo debe estar listo.

En este camino, la verificación y la autorización de FONASA son el centro de las primeras semanas: si no resultan favorables, el camino se detiene antes de construir. El proyecto dura nueve semanas, del 1 de octubre al 27 de noviembre, con las mismas fechas que los otros caminos.

| ACTIVIDAD | S1 1–2 oct | S2 5–9 oct | S3 12–16 | S4 19–23 | S5 26–30 | S6 2–6 nov | S7 9–13 | S8 16–20 | S9 23–27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestiones y autorización de FONASA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oficio a FONASA y seguimiento (decisivo) | ◆ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación técnica del portal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar la conexión y "qué hay que verificar" (sección 04 del capítulo 08.2.1) |  |  | ◆ |  |  |  |  |  |  |
| Diseño, propuestas y decisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informes del camino y elección de propuesta |  |  |  |  | ◆ |  |  |  |  |
| Construcción (solo si FONASA autoriza) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Construir el conector, conectar y preparar la IA local |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas y puesta en marcha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas con casos reales y cierre |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ |

◆ Hitos: oficio a FONASA (1-oct) · fin de la verificación (14-oct) · elección de propuesta (30-oct) · cierre del piloto (27-nov). La construcción solo empieza con la autorización de FONASA. La semana 3 incluye el feriado del 12 de octubre.

FIG. 20  Carta Gantt general del camino API. Respeta las mismas fechas de la Parte 1.

La diferencia con los otros caminos es que, si a fines de octubre FONASA no autoriza o la verificación no resulta, este camino no pasa a construcción y el piloto sigue con otro de los cuatro.

08.2  ·  GENERAL  ·  SECCIÓN 08  /  cierre

# Conclusión y decisión

El camino API del PIEE es, en papel, el mejor de los cuatro: el más rápido, el que comete menos errores, el más estable frente a cambios de pantalla y el más barato por licencia, porque no paga robot ni intermediarios. Su único gran "pero" es que depende de FONASA: necesita que autorice esta conexión y que la verificación técnica resulte favorable.

Por eso no se puede recomendar todavía como el camino elegido, pero sí pedir cuanto antes la autorización a FONASA: si llega, este camino gana; si no, se recurre al RPA o a los servicios web. Es, además, la pieza que vuelve más potente al camino mixto (capítulo 08.4).

| PROPUESTA | RECOMENDACIÓN |
| --- | --- |
| Costo cero | ● Recomendada, si FONASA autoriza |
| Óptima | ● Recomendada para los 36 SLEP |
| Avanzada | ● Cuando la automatización sea crítica |

### Qué se pide a la jefatura

- Entender este camino como una de las cuatro opciones, y como la de mayor potencial si FONASA autoriza.

- Impulsar el oficio a FONASA pidiendo autorización para que los SLEP usen esta conexión desde sus sistemas, con sesión y confirmación de una persona.

- Tener presente que, sin esa autorización, el camino no es viable y se elige otro a fin de octubre.

RECOMENDACIÓN Pedir a FONASA, con prioridad, la autorización de este camino. Si llega, adoptar la propuesta de costo cero (API1) como la más eficiente de la Fase 2. El marco legal está en el capítulo 08.2.1, el detalle técnico en el 08.2.2 y los costos en el 08.2.3.

08.2.1  ·  MARCO LEGAL  ·  SECCIÓN 01  /  reglas

# Qué permite y qué no la ley

Las reglas son las mismas del camino RPA —datos de salud, sueldos y ClaveÚnica—, con un énfasis adicional: aquí la autorización de FONASA no es solo recomendable, es indispensable, porque se usa una vía que el portal no ofrece abiertamente a los empleadores.

| REGLA | QUÉ SIGNIFICA PARA ESTE CAMINO |
| --- | --- |
| La clave del Estado (ClaveÚnica) no se puede automatizar | Siempre entra la persona; el sistema nunca guarda ni usa su clave |
| Solo se usan canales autorizados | Se necesita autorización escrita de FONASA; sin ella, el camino no se construye |
| No se puede acceder a un sistema sin permiso ni esquivando protecciones | El sistema solo actúa dentro de la sesión de la persona y nunca sortea un candado de seguridad |
| El empleador no puede ver el diagnóstico médico | El sistema nunca pide ni guarda esa parte de la licencia |
| Los datos deben estar protegidos y en Chile | La IA funciona dentro de la DEP; nada se manda a internet |
| Una persona debe decidir | El envío siempre lo confirma el encargado |
| La IA en la nube nunca recibe datos personales | Claude solo se usa para normativa, redacción y código; los datos de licencias, de salud y de remuneraciones quedan en la IA local |
| El plazo de tramitación es legal: 3 días hábiles | El sistema calcula el vencimiento de cada licencia y alerta antes; ninguna debe quedar fuera de plazo |
| Solo se usan los datos que pide la zona C | Del ERP se toman únicamente los haberes que exige FONASA; nada más se copia ni se guarda |
| Cada SLEP responde por los datos de su personal | El SLEP es el empleador y decide; la DEP entrega la herramienta y opera solo lo que se le encargue formalmente |
| Antes de usar datos reales, evaluación de impacto | Con la Ley 21.719 vigente desde el 1 de diciembre de 2026, el piloto con datos reales exige esa evaluación |
| Todo queda registrado, sin datos clínicos | Cada acción deja constancia de quién, cuándo y qué hizo, para auditoría |
| Los incidentes se informan en plazo | Una filtración o una caída se reporta según el protocolo de la Ley 21.663 (3 horas, 72 horas y 15 días) |
| El código es de la institución | Se formaliza la cesión de derechos del código para que la DEP pueda usarlo, cambiarlo y mantenerlo |

EN UNA FRASE El camino es legal si FONASA lo autoriza, una persona abre la sesión y confirma cada envío, y nunca se esquiva una protección. Sin la autorización de FONASA, no se construye. El detalle legal de cada propuesta está en la sección 02.

08.2.1  ·  MARCO LEGAL  ·  SECCIÓN 02  /  legal

# Marco legal por propuesta

| POR QUÉ Las tres propuestas comparten la condición central del camino —autorización de FONASA— y difieren en compras y ubicación de respaldos. | PARA QUÉ Mostrar, para cada propuesta, qué es factible, qué es riesgoso y por qué. | CÓMO Tabla aspecto × propuesta con semáforo, a partir del Informe 00 y la sección 03. |
| --- | --- | --- |

| ASPECTO Y NORMA | API1 · COSTO CERO | API2 · ÓPTIMA | API3 · AVANZADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Autorización de FONASA Condiciones de uso · Ley 21.459 | ● Requisito previo Sin autorización escrita, el camino no se construye en ninguna propuesta. | ● Requisito previo Igual que API1. | ● Requisito previo Igual que API1. |
| Acceso autorizado Ley 21.459 | ● Con condiciones Solo la interfaz permitida, dentro de la sesión de la persona; nunca se esquiva un control. | ● Con condiciones Igual que API1. | ● Con condiciones Igual que API1. |
| ClaveÚnica Res. Ex. 733/2025 §6.5 | ● Viable La persona inicia sesión; el conector usa el identificador, no la clave. | ● Viable Igual que API1. | ● Viable Igual que API1. |
| Datos clínicos Ley 19.628 · SUSESO 3779 | ● Viable Lista blanca de campos; nunca se consulta la zona A. | ● Viable Igual que API1. | ● Viable Igual que API1. |
| IA sobre datos Ley 21.719 · CPLT | ● Viable Modelo local; datos seudonimizados; la IA propone, la persona decide. | ● Viable Igual que API1. | ● Viable Igual que API1; la IA avanzada sigue siendo local. |
| Ubicación de los datos Ley 21.719 | ● Viable Todo en el servidor de TI, en Chile. | ● Viable Servidor y estación en la DEP. | ● Con condiciones Respaldo en Azure Chile Central: en Chile, pero proveedor externo; contrato de tratamiento y cifrado. |
| Compras públicas Ley 19.886 (mod. 21.634) | ● Viable Sin compras. | ● Con condiciones La estación básica cabe en compra ágil (bajo 100 UTM). | ● Riesgoso Estación avanzada sobre 100 UTM: convenio marco o licitación; más el servicio de Azure. |
| Seguridad de la información DS 7/2023 · Ley 21.663 | ● Con condiciones Secretos cifrados; sin alta disponibilidad: el respaldo es el proceso manual. | ● Viable Almacén de secretos y monitoreo. | ● Viable Alta disponibilidad, eventos de seguridad y prueba de penetración. |
| IA en la nube (Claude) Ley 19.628 · Ley 21.719 (transferencia internacional) | ● Viable No se usa: toda la IA corre dentro de la DEP. | ● Con condiciones Solo tareas sin datos personales, con un plan que no entrena modelos con los datos de la institución. | ● Con condiciones Además, la API pasa por una pasarela que bloquea datos personales y registra lo enviado. |

08.2.1  ·  MARCO LEGAL  ·  SECCIÓN 03  /  cumplimiento

# Seguridad y cumplimiento

| POR QUÉ El camino API integra con un sistema de terceros: cada control del diseño debe responder a una norma concreta. | PARA QUÉ Mostrar cómo cada control responde a una exigencia legal. | CÓMO Matriz norma → exigencia → control, a partir de los Informes 00 y 08. |
| --- | --- | --- |

| NORMA | EXIGENCIA | CONTROL EN EL CONECTOR |
| --- | --- | --- |
| Res. Ex. 733/2025 §6.5 (ClaveÚnica) | No almacenar credenciales ni automatizar el acceso | Inicio de sesión siempre manual; el conector usa el identificador de sesión, nunca la clave |
| Ley 21.459 (delitos informáticos) | No acceder sin autorización ni excediendo la autorización | Autorización escrita de FONASA; solo la interfaz permitida; jamás se esquiva un control |
| Condiciones de uso del PIEE | Uso autorizado de la plataforma | Operación dentro de la sesión del encargado; uso limitado a la zona C |
| Ley 19.628 · Circular SUSESO 3779 | Diagnóstico vedado al empleador | El conector no consulta ni guarda la zona A; lista blanca de campos |
| Ley 21.719 (desde 1-dic-2026) | Minimización, seguridad, evaluación de impacto | Solo datos de la zona C; seudonimización para la IA; datos en Chile; evaluación previa |
| DS 7/2023 · Ley 21.663 | Control de acceso, secretos, incidentes | Almacén de secretos para tokens de servicio; registro de cada petición; protocolo de incidentes |
| Supervisión humana de IA (CPLT) | Transparencia y decisión humana | La IA propone; el envío lo aprueba una persona; se registra modelo y versión |
| IA en la nube | Ningún dato personal sale de la DEP | Uso limitado a tareas sin datos personales; en la propuesta avanzada, pasarela que filtra RUT, nombres y datos de salud y deja registro de lo enviado |

| RESULTADO | FUNDAMENTO |
| --- | --- |
| ● Cumple con condiciones | El diseño respeta la ClaveÚnica, la reserva del diagnóstico y los controles del portal. Queda sujeto a la autorización escrita de FONASA, a la verificación (sección 04) y a la evaluación de impacto. Si la verificación obliga a esquivar un control, el camino se descarta. |

08.2.1  ·  MARCO LEGAL  ·  SECCIÓN 04  /  por confirmar

# Qué hay que verificar

| POR QUÉ En este camino, la verificación no es un paso más: decide si el camino existe o se descarta. | PARA QUÉ Dejar la lista técnica de comprobaciones, su método y su consecuencia. | CÓMO Todo se verifica dentro de una sesión iniciada por una persona y sin esquivar ningún control; es requisito de salida del diagnóstico (sección 09 del capítulo 08.2.2). |
| --- | --- | --- |

En este camino, verificar no es un detalle: es la condición para que exista. A diferencia del robot, que siempre se puede construir, el camino API solo es viable si FONASA lo autoriza y si la conversación con su sistema resulta ser accesible de forma permitida. Por eso estas comprobaciones se hacen en las dos primeras semanas y deciden si el camino sigue o se descarta.

| # | QUÉ VERIFICAR | CÓMO (MÉTODO) | SI FALLA |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 | Autorización escrita de FONASA para que los SLEP usen su interfaz de datos desde sus sistemas | Oficio y respuesta formal | El camino se descarta; se usa RPA o servicios web |
| V2 | Que exista una vía permitida de integración para empleadores (o que FONASA abra una) | Consulta formal a FONASA + revisión de documentación | Si no hay vía permitida, el camino se descarta |
| V3 | Cómo se identifica la sesión que abre la persona y cuánto dura | Inspección con las herramientas del navegador (F12 → Red y Aplicación), en una sesión real | Ajusta las ventanas de trabajo y el manejo de caducidad |
| V4 | Si hay token anti-CSRF u otros controles que se deban respetar en cada envío | F12 → inspección de la petición al guardar un paso | El conector debe leerlos y reenviarlos; más trabajo de desarrollo |
| V5 | Si hay controles que impiden el uso automatizado (captcha, límites de velocidad, detección) | Observación durante la verificación | Si los hay y no se pueden respetar sin esquivarlos, el camino se descarta |
| V6 | Nombres y formato de las peticiones de lectura y envío, y de sus campos | Inspección de la conversación en una sesión real | Ajusta el conector; si no se puede leer, se descarta |
| V7 | Estabilidad de la interfaz (el portal es nuevo desde el 1-oct) | Observación y registro de cambios | Plan de mantención; modo seguro ante cambios |
| V8 | Origen y formato de las remuneraciones de cada SLEP | Levantamiento a los SLEP | Sin esto no se prepara la zona C |
| V9 | Capacidad de integración del ERP del SLEP (Proexsi en el piloto): API, servicio web, archivo o solo pantalla | Consulta al proveedor + prueba en el SLEP piloto | Si solo hay pantalla, el conector del ERP se hace con robot asistido |
| V10 | Formato de los haberes que entrega el ERP y su correspondencia con los campos de la zona C | Levantamiento con Remuneraciones del SLEP | Ajusta el mapeo; sin esto no se prellena la zona C |
| V11 | Si el ERP acepta escritura masiva/por lote de la licencia y con qué credenciales de servicio | Consulta al proveedor y a TI del SLEP | Define si el ahorro es por lote; nunca se usan claves de personas |

REGLA DE SALIDA DEL DIAGNÓSTICO La construcción (sección 09 del capítulo 08.2.2, semanas S6–S8) no empieza hasta que V1 y V2 sean afirmativas y V3 a V6 estén resueltas. Toda verificación se hace dentro de una sesión iniciada por una persona y sin esquivar ningún control: si para avanzar hubiera que sortear un captcha, un límite o cualquier protección, eso es la señal de que este camino no corresponde, y se elige otro. No es un obstáculo a vencer, es un criterio de descarte.

08.2.1  ·  MARCO LEGAL  ·  SECCIÓN 05  /  cierre

# Conclusión y requisitos para avanzar

| POR QUÉ En el sector público, un desarrollo solo es viable si tiene base legal: el Estado hace únicamente lo que la ley le permite. | PARA QUÉ Explicar por qué el marco legal condiciona el camino API del PIEE en la DEP y en los SLEP, y qué falta para avanzar. | CÓMO Principios del sector público, relación DEP–SLEP y requisitos con su responsable y estado. |
| --- | --- | --- |

En una institución pública, el marco legal no es un trámite posterior al desarrollo: lo define. Por el principio de legalidad (artículos 6 y 7 de la Constitución), los órganos del Estado solo actúan dentro de su competencia y en la forma que fija la ley. Por eso cada tratamiento de datos, cada uso de un portal de terceros y cada compra deben tener fundamento antes de construir, no después.

La DEP coordina y apoya, pero no reemplaza a los SLEP: cada Servicio Local de Educación Pública es un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios (Ley 21.040), y es el empleador de su personal. Es cada SLEP —no la DEP— quien tramita las licencias de sus trabajadores, responde por esos datos ante FONASA y decide adoptar la solución. GDP-SLEP Studio entrega la herramienta y las reglas comunes; si los datos pasan por servidores de la DEP, esa relación debe formalizarse con cada SLEP.

La viabilidad del camino API no es técnica sino institucional: depende de que FONASA autorice la conexión y de que la verificación confirme una vía permitida que no obligue a esquivar ningún control. Si alguna de las dos falla, el camino se cierra sin construir y el trabajo de diagnóstico se aprovecha en los caminos RPA y mixto.

### Requisitos para iniciar la construcción

| # | REQUISITO | RESPONSABLE | ESTADO AL 18-OCT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autorización escrita de FONASA para la interfaz de datos | Jefatura / DEP | ● Oficio enviado |
| 2 | Verificación favorable V1–V6 (sección 03) | Desarrollador | ● En curso |
| 3 | Evaluación de impacto en protección de datos | GDP-SLEP con TI | ● En curso |
| 4 | Máquina virtual en el servidor de TI | TI | ● Por solicitar |
| 5 | SLEP piloto, encargado y planilla estándar | Jefatura · SLEP | ● Por confirmar |
| 6 | Elección de propuesta y, si es API2/API3, canal de compra | Jefatura | ● 30 de octubre |

RECOMENDACIÓN Antes de construir: base legal para cada tratamiento, acuerdo de cada SLEP que adopte la solución y, si la DEP aloja datos, la formalización de ese encargo. Priorizar el oficio a FONASA y la verificación V1 a V6. Si ambas resultan favorables, las tres propuestas son factibles; la diferencia legal entre ellas está solo en el canal de compra y en el contrato con el proveedor de nube de API3.

08.2.2  ·  TÉCNICO  ·  SECCIÓN 01  /  resumen

# Resumen técnico

| POR QUÉ Un portal web y su servidor intercambian peticiones estructuradas; integrarse con esa interfaz es más estable y preciso que operar la pantalla. | PARA QUÉ Diseñar una integración con el sistema de FONASA que trabaje dentro de la sesión de la persona, sin cruzar los límites fijados en el capítulo 08.2.1. | CÓMO Conector en Python que usa el identificador de la sesión abierta por el encargado, motor de plazos, IA local y aprobación en GDP-SLEP Studio. |
| --- | --- | --- |

El camino API propone un conector que se integra con el sistema de FONASA por su interfaz de datos —la misma que el portal usa cuando el encargado lo opera— en lugar de rellenar la pantalla. Opera dentro de la sesión que el encargado abre con su ClaveÚnica: toma el identificador temporal de esa sesión (no la credencial), consulta las licencias, prepara la zona C con las remuneraciones del SLEP, y tras la aprobación del encargado en GDP-SLEP Studio, envía los datos y guarda el acuse.

### Decisiones de diseño

| DECISIÓN | ELECCIÓN | MOTIVO |
| --- | --- | --- |
| Vía de integración | Interfaz de datos del PIEE, solo si FONASA la habilita o autoriza | Más estable y precisa que la pantalla; evita la fragilidad del RPA |
| Sesión | Iniciada siempre por el encargado con su ClaveÚnica | No se automatiza ni se almacena la credencial (capítulo 08.2.1) |
| Identificación | El conector usa el identificador temporal de la sesión | El acto queda atribuido a la persona que abrió la sesión |
| Controles de seguridad | Se respetan todos (incluido el anti-CSRF); nunca se esquivan | Un control que estorba es señal de descartar el camino |
| Envío | Solo tras aprobación explícita en GDP-SLEP Studio | Humano en el circuito; trazabilidad |
| IA | LAYA con modelo local; datos seudonimizados | Los datos no salen de la DEP |

CONCLUSIÓN Técnicamente es el camino más eficiente y estable. Su viabilidad no es técnica sino institucional: depende de la autorización de FONASA y de que la verificación (sección 04 del capítulo 08.2.1) confirme una vía permitida. Sin ambas, se descarta y se usa el camino RPA o los servicios web.

08.2.2  ·  TÉCNICO  ·  SECCIÓN 02  /  stack

# Stack tecnológico completo por propuesta

| POR QUÉ Para costear y construir hay que saber qué equipo, sistema, lenguaje, modelo y componente usa cada propuesta. | PARA QUÉ Especificar, capa por capa, todo lo que necesita cada propuesta. | CÓMO Una sola tabla con cuatro franjas: infraestructura y hardware; software por capa; componentes, versión y licencia; y personas y servicios. En cada celda, la tecnología y qué es y para qué se usa. Versiones vigentes a octubre de 2026; la misma tabla, con precios, está en el capítulo 08.2.3. |
| --- | --- | --- |

CÓMO LEER  ■ Costo cero    ■ Óptima    ■ Avanzada   ·   En cada celda: la tecnología y, debajo, qué es y para qué se usa.

| CAPA | API1 COSTO CERO | API2 ÓPTIMA | API3 AVANZADA |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 INFRAESTRUCTURA Y HARDWARE en la DEP, salvo el respaldo de la propuesta avanzada |  |  |  |
| Servidor de aplicación | Máquina virtual existente de TI: 4 vCPU, 16 GB RAM, 100 GB SSD Equipo donde corren GDP-SLEP Studio, el conector con el PIEE, el motor de reglas y, en esta propuesta, también la IA. | Máquina virtual existente de TI: 4 vCPU, 16 GB RAM, 100 GB SSD Equipo donde corren GDP-SLEP Studio, el conector con el PIEE y el motor de reglas; la IA va en su propia estación. | Dos máquinas virtuales de 8 vCPU, 32 GB RAM, 200 GB SSD (activa y respaldo) Dos servidores iguales: si el principal falla, el segundo toma el trabajo sin detener la tramitación (alta disponibilidad). |
| Servidor de IA | Sin equipo nuevo: el modelo corre en la CPU del servidor de aplicación Lugar donde funciona la IA local que clasifica y prioriza las licencias; en CPU responde más lento, pero alcanza para el volumen del piloto. | Estación de IA básica: GPU 16 GB, 64 GB RAM, NVMe 2 TB + UPS 1 kVA Computador dedicado con tarjeta gráfica para que la IA responda en segundos; la UPS lo protege de cortes de luz. | Estación de IA avanzada: GPU 32 GB, 128 GB RAM, RAID 1, UPS 2 kVA; compartida con el Informe 12 Equipo de mayor capacidad que atiende modelos más grandes y a varios usuarios a la vez; se comparte con la IA del portal. |
| Estación del encargado | Equipo existente con navegador El encargado inicia sesión en el PIEE con su ClaveÚnica; el conector trabaja dentro de esa sesión y la persona aprueba cada envío en GDP-SLEP Studio. | Equipo existente con navegador El encargado inicia sesión en el PIEE con su ClaveÚnica; el conector trabaja dentro de esa sesión y la persona aprueba cada envío en GDP-SLEP Studio. | Equipo existente con navegador El encargado inicia sesión en el PIEE con su ClaveÚnica; el conector trabaja dentro de esa sesión y la persona aprueba cada envío en GDP-SLEP Studio. |
| Canal con FONASA | Interfaz de datos del PIEE, dentro de la sesión que inicia el encargado Las mismas peticiones que hace el portal al guardar, enviadas por el conector; solo se usa con autorización escrita de FONASA. | Interfaz de datos del PIEE, dentro de la sesión que inicia el encargado Las mismas peticiones que hace el portal al guardar, enviadas por el conector; solo se usa con autorización escrita de FONASA. | Interfaz de datos del PIEE, dentro de la sesión que inicia el encargado Las mismas peticiones que hace el portal al guardar, enviadas por el conector; solo se usa con autorización escrita de FONASA. |
| Respaldo y continuidad | Respaldo diario en el almacenamiento del servidor de TI Copia de la base de datos y de la configuración para recuperar el servicio ante una falla. | Respaldo diario en el servidor de TI + copia semanal fuera del edificio La copia externa protege los datos ante un incendio, robo o falla grave de la sala de servidores. | Réplica en Azure Chile Central como sitio de respaldo Un servidor en la nube, dentro de Chile, listo para tomar el servicio si cae el centro de datos de la DEP. |
| Red | HTTPS (443) a FONASA dentro de la sesión del encargado Únicas conexiones de salida que necesita el sistema; todo viaja cifrado. | HTTPS (443) a FONASA dentro de la sesión del encargado Únicas conexiones de salida que necesita el sistema; todo viaja cifrado. | HTTPS (443) a FONASA dentro de la sesión del encargado + VPN sitio a sitio con Azure Chile La VPN une la DEP con el respaldo en Azure por un túnel cifrado. |
| 02 SOFTWARE POR CAPA del sistema operativo a la aplicación |  |  |  |
| Sistema operativo | Ubuntu Server 24.04 LTS Sistema operativo libre de los servidores, con parches de seguridad hasta 2029. | Ubuntu Server 24.04 LTS + controlador NVIDIA y CUDA 12 en la estación de IA Ubuntu en servidor y estación; el controlador y CUDA permiten que la IA use la tarjeta gráfica. | Ubuntu Server 24.04 LTS + controlador NVIDIA y CUDA 12 en la estación de IA Ubuntu en servidores y estación; el controlador y CUDA permiten que la IA use la tarjeta gráfica. |
| Lenguaje | Python 3.12 (conector, motor, IA) · TypeScript (GDP-SLEP Studio) Python para todo lo que conversa con FONASA y con la IA; TypeScript para la aplicación web de la DEP. | Python 3.12 (conector, motor, IA) · TypeScript (GDP-SLEP Studio) Python para todo lo que conversa con FONASA y con la IA; TypeScript para la aplicación web de la DEP. | Python 3.12 (conector, motor, IA) · TypeScript (GDP-SLEP Studio) Python para todo lo que conversa con FONASA y con la IA; TypeScript para la aplicación web de la DEP. |
| Conector | httpx (peticiones) · selectolax/lxml (token anti-CSRF) · tenacity (reintentos) httpx envía las peticiones al PIEE; selectolax y lxml leen el token de seguridad que exige cada envío; tenacity reintenta con pausas si FONASA no responde. | httpx (peticiones) · selectolax/lxml (token anti-CSRF) · tenacity (reintentos) httpx envía las peticiones al PIEE; selectolax y lxml leen el token de seguridad que exige cada envío; tenacity reintenta con pausas si FONASA no responde. | httpx (peticiones) · selectolax/lxml (token anti-CSRF) · tenacity (reintentos) · verificación de salud httpx envía las peticiones al PIEE; selectolax y lxml leen el token de seguridad que exige cada envío; tenacity reintenta con pausas si FONASA no responde. La verificación de salud detecta a tiempo si FONASA cambió algo. |
| Planificador y cola | APScheduler + tabla de tareas en MySQL Programa las consultas y envíos a FONASA y guarda la lista de tareas pendientes en la base de datos. | APScheduler + Valkey 8 (cola y caché) Valkey es una memoria rápida que ordena las tareas y evita repetir consultas cuando crece el volumen. | APScheduler + Valkey 8 en réplica La cola queda copiada en dos servidores: no se pierden tareas si uno falla. |
| Motor y API interna | FastAPI · pydantic 2 · SQLAlchemy 2 FastAPI expone el motor de reglas a GDP-SLEP Studio; pydantic valida cada dato; SQLAlchemy conversa con la base de datos. | FastAPI · pydantic 2 · SQLAlchemy 2 FastAPI expone el motor de reglas a GDP-SLEP Studio; pydantic valida cada dato; SQLAlchemy conversa con la base de datos. | FastAPI · pydantic 2 · SQLAlchemy 2 FastAPI expone el motor de reglas a GDP-SLEP Studio; pydantic valida cada dato; SQLAlchemy conversa con la base de datos. |
| Motor de IA | LAYA (motor FastAPI, versión fijada), sin n8n Motor de la serie que aplica reglas y consulta al modelo para clasificar y priorizar; la versión fija evita cambios sin control. | LAYA (motor FastAPI, versión fijada), sin n8n Motor de la serie que aplica reglas y consulta al modelo para clasificar y priorizar; la versión fija evita cambios sin control. | LAYA (motor FastAPI, versión fijada) con perfiles ampliados Además de clasificar, cubre más tipos de casos y reglas por SLEP, aprovechando el modelo mayor. |
| Servidor del modelo | Ollama en CPU · Qwen3 4B–8B Ollama ejecuta el modelo de lenguaje dentro de la DEP; Qwen3 en tamaño pequeño cabe en la CPU. | Ollama en GPU · Qwen3 8B–14B Con GPU, Ollama mueve un modelo más grande, que acierta más y responde en segundos. | vLLM en GPU · Qwen3 14B–32B + Ollama en CPU de respaldo vLLM atiende a muchos usuarios a la vez con el modelo mayor; Ollama queda de reserva si la GPU falla. |
| Pasarela de modelos | LiteLLM (solo modelos locales) Punto único por el que pasan todas las consultas a la IA; bloquea cualquier salida a servicios externos. | LiteLLM (solo modelos locales) Punto único por el que pasan todas las consultas a la IA; bloquea cualquier salida a servicios externos. | LiteLLM (solo modelos locales) con registro de cada consulta Además de bloquear salidas externas, deja constancia de quién consultó qué, para auditoría. |
| IA en la nube (sin datos personales) | No se usa Toda la IA corre dentro de la DEP; no hay servicio externo. | Claude Team Standard · 2 asientos (coordinación y desarrollo) Apoyo al equipo en normativa, redacción y código, sin datos personales. El plan no entrena modelos con los datos de la institución. | Claude Team (1 Premium + 1 Standard) + API de Claude (Sonnet 5.5) en el portal La API alimenta un asistente de normativa y redacción en GDP-SLEP Studio, detrás de una pasarela que bloquea RUT, nombres y datos de salud antes de enviar. |
| Bases de datos | MySQL 8.4 LTS · SQLite (LAYA) MySQL guarda licencias, estados y registro; SQLite guarda la configuración interna de LAYA. | MySQL 8.4 LTS · SQLite (LAYA) MySQL guarda licencias, estados y registro; SQLite guarda la configuración interna de LAYA. | MySQL 8.4 LTS con réplica · SQLite (LAYA) Una segunda copia de la base, siempre al día, lista para usarse si la principal falla. |
| Secretos | Archivo cifrado con sops + age Las claves de servicio quedan cifradas en un archivo que solo el servidor autorizado puede abrir. | OpenBao (almacén de secretos) Bóveda que entrega cada clave solo al servicio autorizado y registra cada uso. | OpenBao con desbloqueo por varias personas Para abrir la bóveda se necesitan llaves de al menos dos personas: nadie puede hacerlo solo. |
| Proxy y TLS | Nginx con certificado de TI Recibe las conexiones y las cifra con HTTPS usando el certificado institucional. | Nginx con certificado de TI Recibe las conexiones y las cifra con HTTPS usando el certificado institucional. | Nginx + keepalived (IP flotante) keepalived traslada la dirección del servicio al servidor de respaldo si el principal cae. |
| Observabilidad | Registros JSON + Uptime Kuma Registros ordenados para buscar errores y un vigilante que avisa si el servicio deja de responder. | Registros JSON + Uptime Kuma + Prometheus · Grafana + métricas de GPU Prometheus mide el funcionamiento minuto a minuto y Grafana lo muestra en gráficos, incluida la carga de la GPU. | Uptime Kuma · Prometheus · Grafana + Loki · Alertmanager · Wazuh Loki centraliza los registros, Alertmanager envía avisos y Wazuh detecta eventos de seguridad. |
| Respaldo | restic + volcado diario de MySQL restic hace copias cifradas e incrementales; el volcado deja la base lista para restaurar. | restic + volcado diario de MySQL + copia semanal externa restic hace copias cifradas e incrementales; una vez por semana se lleva una copia fuera del edificio. | restic + volcado diario de MySQL + réplica en Azure Chile Las copias se envían cifradas al sitio de respaldo en Azure, dentro de Chile. |
| Calidad y CI | GitLab CE · pytest · ruff · mypy · Trivy GitLab guarda el código y corre las pruebas en cada cambio; ruff y mypy revisan errores; Trivy busca vulnerabilidades en las dependencias. | GitLab CE · pytest · ruff · mypy · Trivy GitLab guarda el código y corre las pruebas en cada cambio; ruff y mypy revisan errores; Trivy busca vulnerabilidades en las dependencias. | GitLab CE · pytest · ruff · mypy · Trivy + SonarQube Community · OWASP ZAP SonarQube mide la calidad del código y ZAP ataca la aplicación de forma controlada para encontrar fallas de seguridad. |
| GDP-SLEP Studio | Node.js 24 LTS · NestJS 11 · Angular 21 La aplicación web de la DEP donde se ve la cola, se aprueba cada licencia y queda el registro. | Node.js 24 LTS · NestJS 11 · Angular 21 La aplicación web de la DEP donde se ve la cola, se aprueba cada licencia y queda el registro. | Node.js 24 LTS · NestJS 11 · Angular 21 + inicio de sesión con ClaveÚnica (OIDC) cuando TI lo apruebe La aplicación web de la DEP; los usuarios entrarían con su ClaveÚnica en vez de una clave propia. |
| 03 COMPONENTES, VERSIÓN Y LICENCIA versiones vigentes a octubre de 2026 |  |  |  |
| Lenguaje y bibliotecas | Python 3.12 (PSF) · FastAPI, pydantic 2, SQLAlchemy 2, APScheduler, selectolax (MIT) · httpx, lxml (BSD) · tenacity (Apache-2.0) Licencias permisivas: se pueden usar, modificar e instalar en los 36 SLEP sin pago ni auditoría. | Python 3.12 (PSF) · FastAPI, pydantic 2, SQLAlchemy 2, APScheduler, selectolax (MIT) · httpx, lxml (BSD) · tenacity (Apache-2.0) Licencias permisivas: se pueden usar, modificar e instalar en los 36 SLEP sin pago ni auditoría. | Python 3.12 (PSF) · FastAPI, pydantic 2, SQLAlchemy 2, APScheduler, selectolax (MIT) · httpx, lxml (BSD) · tenacity (Apache-2.0) Licencias permisivas: se pueden usar, modificar e instalar en los 36 SLEP sin pago ni auditoría. |
| IA local | LAYA (Apache-2.0) · Ollama (MIT) · LiteLLM (MIT) · Qwen3 4B–8B (Apache-2.0) Modelo y motores abiertos: corren en equipos de la DEP sin pagar por consulta ni enviar datos fuera. | LAYA (Apache-2.0) · Ollama (MIT) · LiteLLM (MIT) · Qwen3 8B–14B (Apache-2.0) Modelo y motores abiertos: corren en equipos de la DEP sin pagar por consulta ni enviar datos fuera. | LAYA (Apache-2.0) · vLLM (Apache-2.0) · Ollama (MIT) · LiteLLM (MIT) · Qwen3 14B–32B (Apache-2.0) Modelo y motores abiertos: corren en equipos de la DEP sin pagar por consulta ni enviar datos fuera. |
| Cola, caché y secretos | Tabla de tareas en MySQL · sops (MPL-2.0) · age (BSD) Sin componentes adicionales: se reutiliza MySQL y los secretos se cifran con herramientas libres. | Valkey 8 (BSD) · OpenBao 2 (MPL-2.0) Valkey es la versión libre de Redis y OpenBao la versión libre de Vault, ambas sin cambios de licencia futuros. | Valkey 8 (BSD) · OpenBao 2 (MPL-2.0) · keepalived (GPLv2) Valkey es la versión libre de Redis y OpenBao la versión libre de Vault; keepalived es software base de Linux. |
| Bases de datos | MySQL Community 8.4 LTS (GPLv2) · SQLite 3 (dominio público) La edición Community es gratuita; la GPLv2 no impone obligaciones mientras la DEP no distribuya MySQL modificado. | MySQL Community 8.4 LTS (GPLv2) · SQLite 3 (dominio público) La edición Community es gratuita; la GPLv2 no impone obligaciones mientras la DEP no distribuya MySQL modificado. | MySQL Community 8.4 LTS (GPLv2) · SQLite 3 (dominio público) La edición Community es gratuita; la GPLv2 no impone obligaciones mientras la DEP no distribuya MySQL modificado. |
| Observabilidad | Uptime Kuma 2 (MIT) Licencia libre; un solo programa liviano. | Uptime Kuma (MIT) · Prometheus 3 (Apache-2.0) · Grafana (AGPL-3.0) La AGPL solo obliga a publicar cambios si se modifica el programa y se ofrece a terceros; el uso interno es libre. | Uptime Kuma (MIT) · Prometheus 3, Alertmanager (Apache-2.0) · Grafana, Loki (AGPL-3.0) · Wazuh 4 (GPLv2) La AGPL y la GPL solo imponen condiciones si se distribuye el programa modificado; el uso interno es libre. |
| Plataforma base y calidad | Ubuntu Server 24.04 LTS · Docker Engine (Apache-2.0) · Nginx (BSD) · GitLab CE (MIT) · restic (BSD) · pytest, ruff, mypy (MIT) · Trivy (Apache-2.0) Software base libre; GitLab CE es la edición gratuita, sin las funciones de pago de Enterprise. | Ubuntu Server 24.04 LTS · Docker Engine (Apache-2.0) · Nginx (BSD) · GitLab CE (MIT) · restic (BSD) · pytest, ruff, mypy (MIT) · Trivy (Apache-2.0) Software base libre; GitLab CE es la edición gratuita, sin las funciones de pago de Enterprise. | Ubuntu Server 24.04 LTS · Docker Engine (Apache-2.0) · Nginx (BSD) · GitLab CE (MIT) · restic (BSD) · pytest, ruff, mypy (MIT) · Trivy, OWASP ZAP (Apache-2.0) · SonarQube Community (LGPL-3.0) Software base libre; SonarQube Community es la edición gratuita del analizador de calidad. |
| GDP-SLEP Studio | Node.js 24 LTS · NestJS 11 · Angular 21 (MIT) Mismo stack aprobado por TI para todo GDP-SLEP Studio. | Node.js 24 LTS · NestJS 11 · Angular 21 (MIT) Mismo stack aprobado por TI para todo GDP-SLEP Studio. | Node.js 24 LTS · NestJS 11 · Angular 21 (MIT) Mismo stack aprobado por TI para todo GDP-SLEP Studio. |
| Descartado | n8n · Sustainable Use License No se usa: su licencia no es de código abierto y LAYA ya cubre lo que hacía. | n8n · Sustainable Use License No se usa: su licencia no es de código abierto y LAYA ya cubre lo que hacía. | n8n · Sustainable Use License No se usa: su licencia no es de código abierto y LAYA ya cubre lo que hacía. |
| 04 PERSONAS Y SERVICIOS no son tecnologías, pero forman parte del costo de cada propuesta |  |  |  |
| Incorporación de 36 SLEP | ½ día por SLEP · 144 h en total Configurar cada SLEP en el sistema, cargar sus datos y acompañar al encargado en sus primeras licencias. | ½ día por SLEP · 144 h en total Configurar cada SLEP en el sistema, cargar sus datos y acompañar al encargado en sus primeras licencias. | ½ día por SLEP · 144 h en total Configurar cada SLEP en el sistema, cargar sus datos y acompañar al encargado en sus primeras licencias. |
| Capacitación de encargados | Inducción práctica durante la incorporación, sin curso formal El encargado aprende a revisar y confirmar cada licencia mientras se incorpora su SLEP. | Curso de 16 h para 15 personas (SENCE) Curso formal para encargados y jefaturas: uso de la herramienta, excepciones y qué hacer si algo falla. | Curso de 16 h para 15 personas (SENCE) Curso formal para encargados y jefaturas: uso de la herramienta, excepciones y qué hacer si algo falla. |
| Servicios externos | No se contratan Toda la construcción y la mantención las hace el equipo de la DEP. | No se contratan Toda la construcción y la mantención las hace el equipo de la DEP. | Prueba de penetración externa antes de operar en los 36 SLEP Una empresa especializada intenta vulnerar el sistema y entrega un informe de fallas a corregir antes de escalar. |
| Mantención | 10 h al mes de conector e IA; ajustes si el portal cambia Horas para ajustar la solución cuando FONASA cambia algo, actualizar versiones y revisar alertas. | 8 h al mes de conector, IA y monitoreo Horas para ajustar la solución cuando FONASA cambia algo, actualizar versiones y revisar alertas. | 10 h al mes de conector, alta disponibilidad y seguridad Horas para ajustar la solución cuando FONASA cambia algo, actualizar versiones y revisar alertas. |

08.2.2  ·  TÉCNICO  ·  SECCIÓN 03  /  operación

# Modo de operación asistido

| POR QUÉ La diferencia entre una integración permitida y una que no lo es está en quién abre la sesión, quién confirma y si se respetan los controles. | PARA QUÉ Definir con precisión el reparto entre persona y sistema. | CÓMO Sesión asistida: la persona autentica y aprueba; el sistema consulta y envía dentro de esa sesión. |
| --- | --- | --- |

## 3.1  Reparto de tareas

| TAREA | PERSONA | SISTEMA |
| --- | --- | --- |
| Iniciar sesión en el portal con ClaveÚnica | ✔ | — |
| Consultar las licencias pendientes | — | ✔ |
| Calcular vencimientos y priorizar | — | ✔ |
| Cruzar con remuneraciones y preparar la zona C | — | ✔ |
| Clasificar y priorizar con IA local | — | ✔ |
| Revisar y aprobar cada envío | ✔ | — |
| Enviar la zona C y leer el acuse | — | ✔ (tras aprobación) |
| Resolver excepciones | ✔ | Las deriva |

## 3.2  Ventanas de trabajo asistido

Como el sistema no puede iniciar sesión por su cuenta, trabaja en ventanas que el encargado abre (por ejemplo, dos al día). Mientras la sesión está activa, el conector consulta y deja los envíos preparados; el encargado los aprueba y el conector los envía. Al cerrarse la sesión, el conector se detiene.

NUNCA SE AUTOMATIZA NI SE HACE El inicio de sesión con ClaveÚnica ni el almacenamiento de la credencial. El envío sin aprobación, la ejecución desatendida o programada sin una persona. La evasión de cualquier control de seguridad del portal (captcha, anti-CSRF, límites). Si un control impide el uso, el camino se descarta. La lectura o el almacenamiento del diagnóstico (zona A).

08.2.2  ·  TÉCNICO  ·  SECCIÓN 04  /  proceso

# Cómo funciona paso a paso (técnico)

| POR QUÉ Para costear y construir hay que describir la integración a nivel de petición, sesión y confirmación. | PARA QUÉ Especificar el recorrido de una licencia por la interfaz de datos, con su control en cada paso. | CÓMO Modelo petición/respuesta sobre la sesión del encargado; nombres y campos exactos a confirmar en la verificación (sección 04 del capítulo 08.2.1). |
| --- | --- | --- |

## 4.1  El modelo, en términos técnicos

Un portal web funciona así: el navegador envía peticiones al servidor y recibe respuestas. Las de lectura suelen ser peticiones GET ("entrégame la lista"); las de guardado, POST o PUT ("recibe y guarda estos datos"). Cada petición viaja con el identificador de la sesión que el servidor entregó al iniciar sesión, para saber a quién atiende. El camino API consiste en que el conector emita esas mismas peticiones, con el identificador de la sesión que abrió el encargado.

| CONCEPTO | QUÉ ES | CÓMO LO TRATA EL CONECTOR |
| --- | --- | --- |
| Identificador de sesión | Credencial temporal que el servidor emite al iniciar sesión y que acompaña cada petición; caduca en minutos u horas | Lo toma de la sesión que abrió la persona; nunca guarda la ClaveÚnica; si caduca, pide que la persona reingrese |
| Token anti-CSRF | Valor de un solo uso que el servidor exige en cada guardado para evitar envíos falsos | Lo lee del portal y lo reenvía tal cual en cada envío: se respeta el control, no se evita |
| Petición de lectura (GET) | Pide datos; no modifica nada | Consulta la bandeja y el detalle de cada licencia (sin la zona A) |
| Petición de envío (POST/PUT) | Entrega datos para que el servidor los guarde | Envía la zona C solo después de la aprobación del encargado |

## 4.2  Paso a paso de una licencia

| # | PASO | TIPO | ACTOR | CONTROL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | La persona inicia sesión en el portal con su ClaveÚnica | Manual | Persona | El conector no interviene; toma el identificador de la sesión ya abierta |
| 2 | Consultar las licencias pendientes | Lectura | Sistema | Solo campos permitidos; nunca la zona A (diagnóstico) |
| 3 | Calcular vencimiento y clasificar con IA local | Interno | Sistema · IA | Calendario hábil; la IA local prioriza y marca casos ambiguos |
| 4 | Cruzar con remuneraciones y preparar la zona C | Interno | Sistema | Coincidencia exacta de RUT; excepción si falta |
| 5 | Mostrar el resumen y esperar aprobación | Interno | Persona | Sin aprobación no hay envío |
| 6 | Enviar la zona C | Envío | Sistema | Con el token anti-CSRF vigente; idempotencia por folio |
| 7 | Leer el acuse y actualizar el estado | Lectura | Sistema | Reintento controlado si falla |
| 8 | Registrar folio, fecha y acuse | Interno | Sistema | Registro sin datos clínicos |

Los nombres exactos de las peticiones, sus campos y el formato de respuesta no se asumen: se confirman en la verificación (sección 04 del capítulo 08.2.1), siempre dentro de una sesión real iniciada por una persona. Si la verificación muestra que no hay una vía permitida, el camino se descarta.

08.2.2  ·  TÉCNICO  ·  SECCIÓN 05  /  arquitectura

# Arquitectura

| POR QUÉ El conector no debe ser una pieza aislada: su información tiene que llegar al tablero común. | PARA QUÉ Describir los componentes, dónde corren y cómo se comunican. | CÓMO Tres capas en el servidor de la DEP: conector, motor e IA, y GDP-SLEP Studio. Comparte seguridad con el Validador (Informe 07). |
| --- | --- | --- |

## 5.1  Vista de componentes

| EXTERNO Portal de FONASA fuera de la DEP |  | CAPAS 1 Y 2 Conector e inteligencia Python · FastAPI · IA local |  | CAPA 3 GDP-SLEP Studio NestJS · Angular · MySQL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Interfaz de datos del PIEE dentro de la sesión del encargado | → | Conector del PIEE consulta, prepara y envía con el identificador de la sesión | → | Módulo Licencias casos, cola, aprobación, registro |
| Sesión del encargado ClaveÚnica, iniciada por la persona | → | Motor de plazos + LAYA calendario hábil, borrador de zona C, clasificación (modelo local) | → | Bandeja y tablero el encargado aprueba; la DEP supervisa |
| Remuneraciones del SLEP planilla estándar | → | Almacén de secretos tokens de servicio; nunca la ClaveÚnica |  |  |

FIG. 21  Todo corre en el servidor de la DEP; el conector solo habla con FONASA dentro de la sesión de la persona.

## 5.2  Servicios nuevos en GDP-SLEP Studio

| MÉTODO | SERVICIO | USO |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/licencias/cola?slep=:id | Cola priorizada por vencimiento |
| POST · PATCH | /api/licencias/casos · /casos/:folio | Registrar una licencia y su estado (preparado, aprobado, enviado, excepción) |
| POST | /api/licencias/aprobaciones | Registrar la aprobación del encargado antes del envío |
| GET | /api/licencias/tablero | Indicadores por SLEP y consolidado |

Estos servicios son internos de GDP-SLEP Studio, con el mismo inicio de sesión, permisos y alcance por SLEP del Validador (Informe 07). No tienen relación con el portal de FONASA.

08.2.2  ·  TÉCNICO  ·  SECCIÓN 06  /  diseño

# Diseño del conector (FONASA y ERP)

| POR QUÉ Un conector sobre una interfaz no documentada debe ser prudente: verificar, no asumir, y detenerse ante lo inesperado. | PARA QUÉ Fijar las reglas de construcción que lo hacen confiable, auditable y respetuoso de la sesión. | CÓMO Reglas de sesión, idempotencia, manejo de errores, modo seguro y registro. |
| --- | --- | --- |

## 6.1  Reglas de construcción

| REGLA | IMPLEMENTACIÓN |
| --- | --- |
| Sesión de la persona | El conector opera solo mientras hay una sesión activa iniciada por el encargado; si caduca, se detiene y pide reingreso |
| Sin credenciales | Nunca almacena ni maneja la ClaveÚnica; usa solo el identificador temporal de la sesión |
| Respeto de controles | Lee y reenvía el token anti-CSRF y cualquier control requerido; jamás los evita |
| Verificación de la respuesta | Tras cada envío, confirma el acuse del servidor antes de marcar la licencia como enviada |
| Idempotencia | Antes de enviar, verifica en GDP-SLEP Studio que el folio no fue enviado; evita duplicados |
| Modo seguro | Si una respuesta cambia de forma inesperada o aparece un control nuevo, se detiene, avisa y deja el caso en manual |
| Datos parametrizados | Nada fijo en el flujo: SLEP, formatos y rutas vienen de la configuración |
| Versionado | Cada versión del conector se guarda con fecha, cambios y pruebas |

## 6.2  Manejo de errores

| TIPO | EJEMPLO | RESPUESTA DEL CONECTOR |
| --- | --- | --- |
| Negocio | Trabajador sin remuneraciones en la planilla | Marca excepción, deja el caso en la bandeja manual y sigue |
| Sesión | El identificador de sesión caducó | Se detiene y pide al encargado reingresar; no reintenta con la credencial |
| Técnico recuperable | Demora o error de red | Reintenta hasta 2 veces con espera creciente |
| Técnico no recuperable | La respuesta cambió de forma, o aparece un control nuevo | Modo seguro: se detiene y avisa; no improvisa |
| Integridad | El acuse no confirma el envío | No marca como enviado; deja el caso para revisión |

## 6.3  Registro de ejecución

Cada sesión y cada caso quedan registrados con quién, cuándo, qué folio, qué paso y con qué resultado. El registro no contiene diagnóstico, ni montos de remuneraciones, ni la credencial, ni el identificador de sesión: solo identificadores de negocio, estados y tiempos. Sirve para auditar, medir el piloto y demostrar el cumplimiento del plazo y de la aprobación humana.

## 6.4  Conector con el ERP del SLEP (Proexsi, piloto Barrancas)

El conector de FONASA resuelve un frente; el segundo frente es el ERP de remuneraciones del SLEP. En el piloto (Barrancas) es Proexsi. El conector del ERP es bidireccional e idempotente, y se diseña tras un adaptador (`ErpAdapter`) para que cambiar de ERP en otro SLEP no toque el resto del sistema. La capacidad técnica de Proexsi está por confirmar; el diseño contempla las tres vías posibles (API, archivo, carga asistida).

### Las dos operaciones

| OPERACIÓN | ENTRADA | SALIDA | NOTA DE DISEÑO |
| --- | --- | --- | --- |
| leerHaberes(rut, períodos) | RUT del trabajador y períodos que pide la zona C | Haberes estructurados por período | Solo lectura; se cachea el mínimo y se minimiza el dato |
| escribirLicencia(folio, datos) | Folio, días de reposo, resolución y subsidio | Acuse del ERP | Idempotente por folio: reintentar no duplica el registro |

### Correspondencia de datos (zona C ↔ ERP)

| DATO DE LA ZONA C (FONASA) | ORIGEN EN EL ERP | TRANSFORMACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Remuneraciones imponibles por período | Haberes imponibles del período | Aplicar topes imponibles; cuadrar por período |
| Días trabajados / no trabajados | Asistencia y novedades del período | Cruce con el calendario hábil |
| Régimen previsional y de salud | Ficha del trabajador | Mapeo de códigos ERP → códigos FONASA |
| Licencias anteriores | Historial del trabajador | Filtrar por ventana de tiempo que pide FONASA |

### Vías de conexión y recomendación para este camino

| PREFERIDA 1 · API del ERP Sistema a sistema; la mejor | › | ALTERNATIVA 2 · Archivo acordado Exportar/importar planilla | › | ÚLTIMO RECURSO 3 · Carga asistida (robot) Pantallas del ERP; respaldo |
| --- | --- | --- | --- | --- |

FIG. 22  Se desciende de vía solo si la anterior no está disponible, nunca saltándose un control.

En el camino API del PIEE, la vía preferida del ERP es coherente con la de FONASA: si Proexsi ofrece API, se usa API-a-API; si no, archivo; el robot queda de respaldo.

PILOTO Y GENERALIZACIÓN Todo esto se construye y se prueba con Proexsi en Barrancas. Para llevarlo a otro SLEP basta implementar el `ErpAdapter` de su ERP (mismas dos operaciones, mismo mapeo), sin tocar el conector de FONASA ni el orquestador. Las dudas abiertas con el proveedor están en la sección "Qué hay que verificar".

08.2.2  ·  TÉCNICO  ·  SECCIÓN 07  /  propuestas

# Tres propuestas del camino API

| POR QUÉ La integración es la misma en las tres; cambian la capacidad de la IA local y el nivel de respaldo. | PARA QUÉ Ofrecer tres niveles —costo cero, óptima y avanzada— con el mismo conector, las mismas reglas y las mismas fechas. | CÓMO Las secciones 03 a 06 —y los controles del capítulo 08.2.1— son comunes. Los costos están en el capítulo 08.2.3. |
| --- | --- | --- |

| NIVEL 1 API1 · Costo cero Conector en Python + IA local (LAYA + Qwen3) en la CPU del servidor existente; sin equipo nuevo | → | NIVEL 2 API2 · Óptima Conector + IA local en GPU de 16 GB (respuestas en segundos) + monitoreo | → | NIVEL 3 API3 · Avanzada Conector + IA local en GPU de 32 GB (modelos grandes) + alta disponibilidad + respaldo en Chile + prueba de penetración |
| --- | --- | --- | --- | --- |

IA en la nube. En API2 y API3 se suma Claude, la IA que ya usa la institución, solo para tareas sin datos personales: normativa, redacción y apoyo de código. API3 agrega la API de Claude detrás de una pasarela que bloquea datos personales (sección 02). Los datos de licencias los procesa siempre la IA local.

FIG. 23  Tres niveles de propuesta para el camino API. La integración con FONASA es idéntica.

## 7.1  Qué se mantiene y qué cambia

Se mantiene en las tres: sesión asistida (sección 03), paso a paso (sección 04), reglas del conector (sección 06), controles (sección 03 del capítulo 08.2.1), IA local (LAYA) compartida e integración con el módulo Licencias. Cambian la capacidad de la IA, la disponibilidad y el soporte.

| ASPECTO | API1 · COSTO CERO | API2 · ÓPTIMA | API3 · AVANZADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Modelo de IA local | Qwen3 4B–8B en CPU (15–30 s por caso ambiguo) | Qwen3 8B–14B en GPU 16 GB (1–3 s) | Qwen3 14B–32B en GPU 32 GB (varios usuarios) |
| Disponibilidad | Un servidor; si cae, se vuelve a manual | Un servidor + equipo de IA con UPS | Dos servidores, base replicada y respaldo en Azure Chile |
| Monitoreo | Registros + disponibilidad | + métricas de la IA y del conector | + eventos de seguridad y alertas |
| Seguridad | Secretos cifrados; buenas prácticas | Almacén de secretos | + prueba de penetración externa |
| Tiempo del encargado por licencia | ≈ 3 min | ≈ 3 min | ≈ 3 min |
| Habilitación | Autorización de FONASA + verificación favorable | Lo anterior + compra del equipo | Lo anterior + compra mayor |

En las tres, la IA local es open source y gratuita; lo que cambia es el equipo donde corre. La propuesta avanzada comparte la estación de IA con el Informe 12 (IA local del portal).

08.2.2  ·  TÉCNICO  ·  SECCIÓN 08  /  pruebas

# Pruebas y puesta en marcha

| POR QUÉ Integrar con un sistema de terceros exige probar contra un ambiente controlado antes de tocar datos reales. | PARA QUÉ Definir cómo se prueba y cuándo se acepta el piloto. | CÓMO Cuatro etapas, casos mínimos y criterios de aceptación. Iguales para API1, API2 y API3. |
| --- | --- | --- |

## 8.1  Etapas de prueba

| ETAPA | DATOS | QUÉ SE VERIFICA | CUÁNDO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 · Desarrollo | Simulación de la interfaz con respuestas de ejemplo | Conector, motor, IA y bandeja | 2 al 13 de noviembre |
| 2 · Certificación | Ambiente de pruebas de FONASA, si lo ofrece | Formato real de consulta, envío y acuse | 16 al 18 de noviembre |
| 3 · Real supervisada | Licencias reales del SLEP piloto, con sesión del encargado | Envío aprobado de punta a punta | 18 al 20 de noviembre |
| 4 · Paralelo | Mismas licencias a mano y por el sistema | Igualdad del resultado y tiempos | 18 al 26 de noviembre |

## 8.2  Casos de prueba mínimos

| # | CASO | RESULTADO ESPERADO |
| --- | --- | --- |
| P1 | Licencia normal con remuneraciones completas | Zona C preparada, aprobada, enviada y con acuse |
| P2 | Respuesta que incluye campos de zona A | Campos descartados; nada clínico en la base ni en los registros |
| P3 | Identificador de sesión caducado a mitad de la cola | El conector se detiene y pide reingreso; sin uso de credenciales |
| P4 | Token anti-CSRF requerido en el envío | Se lee y reenvía; el envío se acepta |
| P5 | Doble envío del mismo folio | El segundo se cancela (idempotencia) |
| P6 | La respuesta cambia de forma inesperada | Modo seguro: se detiene y avisa; ningún caso a medio enviar |
| P7 | Datos enviados al modelo de IA | Solo seudónimos y campos permitidos |

## 8.3  Criterios de aceptación

| CRITERIO | META |
| --- | --- |
| Licencias tramitadas dentro de 3 días hábiles en el período paralelo | 100% |
| Diferencias con la zona C manual · datos clínicos en base, registros o modelo | 0 · ninguno |
| Envíos sin aprobación humana · controles de seguridad esquivados | Ninguno |
| Tiempo del encargado por licencia | ≤ 3 minutos |

08.2.2  ·  TÉCNICO  ·  SECCIÓN 09  /  planificación

# Carta Gantt técnica

| POR QUÉ La carta técnica detalla las tareas sin moverse de las fechas de la carta general de la Parte 1. | PARA QUÉ Planificar el camino API del 1 de octubre al 27 de noviembre, para cualquiera de las tres propuestas. | CÓMO Mismas cinco fases, mismas semanas y mismos hitos de la Parte 1. La construcción es condicional. |
| --- | --- | --- |

| ACTIVIDAD | S1 1–2 oct | S2 5–9 oct | S3 12–16 | S4 19–23 | S5 26–30 | S6 2–6 nov | S7 9–13 | S8 16–20 | S9 23–27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestiones y autorización de FONASA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oficio a FONASA: autorización de la interfaz (decisivo) | ◆ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluación de impacto en protección de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación técnica (sección 04 del capítulo 08.2.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar sesión, controles e interfaz (V1–V6) |  |  | ◆ |  |  |  |  |  |  |
| Diseño, propuestas y decisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arquitectura, modelo de datos y lista blanca de campos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| capítulos 08.2.1, 08.2.2 y 08.2.3 (marco legal, tres propuestas y costos) |  |  |  | ◆ |  |  |  |  |  |
| Anexo comparativo: elección de camino y propuesta |  |  |  |  | ◆ |  |  |  |  |
| Construcción (solo si V1–V2 y FONASA autorizan) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conector a la interfaz, motor de plazos y sesión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LAYA, servidor del modelo y reglas de clasificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Módulo Licencias: bandeja, aprobación y tablero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas y cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Certificación, real supervisada y paralelo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cierre del piloto e informe de resultados |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ |

◆ Hitos: oficio (1-oct) · fin de la verificación (14-oct) · capítulos 08.2.x (18-oct) · elección (30-oct) · cierre (27-nov). En ámbar, la construcción: solo ocurre si FONASA autoriza y la verificación resulta favorable; si no, el piloto sigue con otro camino. S3 incluye el feriado del 12 de octubre.

FIG. 24  Carta Gantt técnica del camino API, alineada con la carta general de la Parte 1.

A diferencia de los otros caminos, aquí la construcción es condicional: las semanas S1 a S5 pueden terminar en un "no se puede" si FONASA no autoriza o la verificación no resulta. Por eso el oficio a FONASA se envía el primer día.

08.2.2  ·  TÉCNICO  ·  SECCIÓN 10  /  cierre

# Conclusiones

| POR QUÉ Un informe técnico debe decir con qué condiciones se puede empezar. | PARA QUÉ Resumir el camino API, sus propuestas y sus condiciones de inicio. | CÓMO Síntesis y recomendación por propuesta; los requisitos previos están en el capítulo 08.2.1. |
| --- | --- | --- |

El camino API es, técnicamente, el más eficiente y estable de la Fase 2: habla directo con el sistema de FONASA, no se rompe con cambios de pantalla y es el más barato por licencia (capítulo 08.2.3). Pero su viabilidad no es técnica sino institucional: depende de la autorización de FONASA y de que la verificación (sección 04 del capítulo 08.2.1) confirme una vía permitida que no obligue a esquivar ningún control.

| PROPUESTA | CUÁNDO CONVIENE | RECOMENDACIÓN |
| --- | --- | --- |
| API1 · Costo cero | FONASA autoriza y la verificación es favorable; se busca el máximo ahorro | ● Recomendada, si se cumplen las condiciones |
| API2 · Óptima | Se escala a 36 SLEP y se quiere respuesta rápida de la IA | ● Recomendada para escalar |
| API3 · Avanzada | La automatización es crítica y se comparte la IA con el portal (Informe 12) | ● Con el portal (2027) |

La recomendación es enviar el oficio a FONASA el primer día y hacer la verificación en paralelo. Si ambas resultan, API1 es la propuesta más eficiente de toda la Fase 2. Si no, el trabajo de diagnóstico no se pierde: alimenta al camino RPA y al mixto. Este camino es, además, la pieza que vuelve más potente al camino mixto (capítulo 08.4).

RECOMENDACIÓN Priorizar el oficio a FONASA y la verificación. Si resultan favorables, construir con API1 (costo cero), la propuesta más eficiente de la Fase 2, conectada al módulo Licencias de GDP-SLEP Studio. Si no resultan, cerrar este camino sin construir y continuar con RPA o servicios web.

08.2.3  ·  COSTOS  ·  SECCIÓN 01  /  resumen

# Resumen de costos

| POR QUÉ El camino API habla directo con el sistema de FONASA, sin robot ni operador externo: su costo está en el equipo de la IA local. | PARA QUÉ Dar a la jefatura los montos completos de cada propuesta para elegir con información. | CÓMO Modelo de costos con precios de lista al 1-oct-2026 y horizonte del piloto en Barrancas más 12 meses de operación allí. |
| --- | --- | --- |

| CONCEPTO | API1 · COSTO CERO | API2 · ÓPTIMA | API3 · AVANZADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Piloto oct–nov 2026 | $0 | $0 | $454.624 |
| Puesta en marcha en Barrancas (una vez) | $0 | $2,3 MM | $11,3 MM |
| Operación (12 meses) | $0 | $0,7 MM | $4,8 MM |
| Costo total: piloto + 12 meses en Barrancas | $0 | $3,0 MM | $16,6 MM |
| Costo por licencia tramitada (14 meses) | $0 | $203 – $247 | $1.119 – $1.364 |

El camino API no paga robot ni operador. API1 no tiene costo: la IA local corre gratis en la CPU existente. API2 agrega la estación de IA básica, la capacitación y Claude para el equipo. API3 sube por la estación avanzada, que el Informe 12 ya contempla: si se compra allí, su costo marginal baja en $7,5 MM.

CONCLUSIÓN ECONÓMICA API1 no tiene costo en el piloto más 12 meses. API2 cuesta $3,0 MM por la estación de IA básica, la capacitación y Claude para el equipo. API3 cuesta $16,6 MM por la IA avanzada, la alta disponibilidad y Claude (plan y API). Su viabilidad depende por completo de la autorización y la verificación con FONASA (capítulo 08.2.1).

08.2.3  ·  COSTOS  ·  SECCIÓN 02  /  stack · costos

# Stack tecnológico con costos

| POR QUÉ El capítulo 08.2.2 detalla qué tecnología usa cada propuesta; aquí cada una lleva su precio. | PARA QUÉ Ver en una sola tabla todo lo que hay que pagar o aportar en cada propuesta, tecnología por tecnología. | CÓMO La misma tabla de la sección 02 del capítulo 08.2.2: en cada celda, precio, plan, cálculo, periodicidad y fuente. El total del final es el costo del piloto más 12 meses en Barrancas y coincide con las secciones 01 y 04. |
| --- | --- | --- |

CÓMO LEER  ■ Costo cero    ■ Óptima    ■ Avanzada   ·   En cada celda: la tecnología y, debajo, su precio, plan, cálculo, periodicidad y fuente.

| CAPA | API1 COSTO CERO | API2 ÓPTIMA | API3 AVANZADA |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 INFRAESTRUCTURA Y HARDWARE en la DEP, salvo el respaldo de la propuesta avanzada |  |  |  |
| Servidor de aplicación | Máquina virtual existente de TI: 4 vCPU, 16 GB RAM, 100 GB SSD $0 Ya existe en el servidor de TI | Máquina virtual existente de TI: 4 vCPU, 16 GB RAM, 100 GB SSD $0 Ya existe en el servidor de TI | Dos máquinas virtuales de 8 vCPU, 32 GB RAM, 200 GB SSD (activa y respaldo) $0 Las provee TI en su plataforma de virtualización [supuesto] sin costo incremental |
| Servidor de IA | Sin equipo nuevo: el modelo corre en la CPU del servidor de aplicación $0 Equipo ya existente en TI Sin compra ni consumo adicional relevante | Estación de IA básica: GPU 16 GB, 64 GB RAM, NVMe 2 TB + UPS 1 kVA $1.950.000 una vez + $180.000 al año Estación: $1.800.000 [estim.] UPS 1 kVA: $150.000 [estim.] Energía: $180.000 al año [estim.] Compra al iniciar la operación | Estación de IA avanzada: GPU 32 GB, 128 GB RAM, RAID 1, UPS 2 kVA; compartida con el Informe 12 $7.500.000 una vez + $1.254.000 al año Estación completa con UPS: $7.500.000 con IVA (Informes 12–13) Energía: $552.000 al año Mantención del equipo: $702.000 al año Compra al iniciar la operación |
| Estación del encargado | Equipo existente con navegador $0 Equipo ya existente en cada SLEP | Equipo existente con navegador $0 Equipo ya existente en cada SLEP | Equipo existente con navegador $0 Equipo ya existente en cada SLEP |
| Canal con FONASA | Interfaz de datos del PIEE, dentro de la sesión que inicia el encargado $0 FONASA no cobra por el uso del portal | Interfaz de datos del PIEE, dentro de la sesión que inicia el encargado $0 FONASA no cobra por el uso del portal | Interfaz de datos del PIEE, dentro de la sesión que inicia el encargado $0 FONASA no cobra por el uso del portal |
| Respaldo y continuidad | Respaldo diario en el almacenamiento del servidor de TI $0 Almacenamiento de TI ya existente | Respaldo diario en el servidor de TI + copia semanal fuera del edificio $0 Almacenamiento institucional existente [supuesto] sin compra | Réplica en Azure Chile Central como sitio de respaldo $454.624 piloto + $1.358.318 al año Piloto 2026: ambiente de prueba D4s_v5, 196,4 USD/mes + IVA × 2 meses Operación: D2s_v5, 97,8 USD/mes + IVA = $113.193 al mes Pago mensual, 12 meses Fuente: calculadora Azure, región Chile Central |
| Red | HTTPS (443) a FONASA dentro de la sesión del encargado $0 Red institucional existente | HTTPS (443) a FONASA dentro de la sesión del encargado $0 Red institucional existente | HTTPS (443) a FONASA dentro de la sesión del encargado + VPN sitio a sitio con Azure Chile $0 VPN incluida en la red de Azure Costo dentro de la fila «Respaldo y continuidad» |
| 02 SOFTWARE POR CAPA del sistema operativo a la aplicación |  |  |  |
| Sistema operativo | Ubuntu Server 24.04 LTS $0 Libre y gratuito | Ubuntu Server 24.04 LTS + controlador NVIDIA y CUDA 12 en la estación de IA $0 Ubuntu libre Controlador y CUDA gratuitos de NVIDIA | Ubuntu Server 24.04 LTS + controlador NVIDIA y CUDA 12 en la estación de IA $0 Ubuntu libre Controlador y CUDA gratuitos de NVIDIA |
| Lenguaje | Python 3.12 (conector, motor, IA) · TypeScript (GDP-SLEP Studio) $0 Código abierto · PSF y Apache-2.0 | Python 3.12 (conector, motor, IA) · TypeScript (GDP-SLEP Studio) $0 Código abierto · PSF y Apache-2.0 | Python 3.12 (conector, motor, IA) · TypeScript (GDP-SLEP Studio) $0 Código abierto · PSF y Apache-2.0 |
| Conector | httpx (peticiones) · selectolax/lxml (token anti-CSRF) · tenacity (reintentos) $0 Código abierto · BSD, MIT y Apache-2.0 | httpx (peticiones) · selectolax/lxml (token anti-CSRF) · tenacity (reintentos) $0 Código abierto · BSD, MIT y Apache-2.0 | httpx (peticiones) · selectolax/lxml (token anti-CSRF) · tenacity (reintentos) · verificación de salud $0 Código abierto · BSD, MIT y Apache-2.0 |
| Planificador y cola | APScheduler + tabla de tareas en MySQL $0 Código abierto · MIT | APScheduler + Valkey 8 (cola y caché) $0 Código abierto · MIT y BSD | APScheduler + Valkey 8 en réplica $0 Código abierto · MIT y BSD |
| Motor y API interna | FastAPI · pydantic 2 · SQLAlchemy 2 $0 Código abierto · MIT | FastAPI · pydantic 2 · SQLAlchemy 2 $0 Código abierto · MIT | FastAPI · pydantic 2 · SQLAlchemy 2 $0 Código abierto · MIT |
| Motor de IA | LAYA (motor FastAPI, versión fijada), sin n8n $0 Código abierto · Apache-2.0 | LAYA (motor FastAPI, versión fijada), sin n8n $0 Código abierto · Apache-2.0 | LAYA (motor FastAPI, versión fijada) con perfiles ampliados $0 Código abierto · Apache-2.0 |
| Servidor del modelo | Ollama en CPU · Qwen3 4B–8B $0 Código abierto · MIT y Apache-2.0 | Ollama en GPU · Qwen3 8B–14B $0 Código abierto · MIT y Apache-2.0 | vLLM en GPU · Qwen3 14B–32B + Ollama en CPU de respaldo $0 Código abierto · Apache-2.0 y MIT |
| Pasarela de modelos | LiteLLM (solo modelos locales) $0 Código abierto · MIT | LiteLLM (solo modelos locales) $0 Código abierto · MIT | LiteLLM (solo modelos locales) con registro de cada consulta $0 Código abierto · MIT |
| IA en la nube (sin datos personales) | No se usa $0 Sin servicio externo | Claude Team Standard · 2 asientos $555.549 al año 20 USD/asiento/mes (anual) × 2 × 12 + IVA 19% Mínimo del plan: 2 asientos Fuente: Anthropic, oct-2026 | Claude Team (1 Premium + 1 Standard) + API Sonnet 5.5 $2.222.196 al año Team: (100 + 20) USD/mes × 12 API: 2 / 10 USD por millón; 10 M entrada + 2 M salida al mes [supuesto] + IVA 19% · Fuente: Anthropic, oct-2026 |
| Bases de datos | MySQL 8.4 LTS · SQLite (LAYA) $0 Código abierto · GPLv2 y dominio público | MySQL 8.4 LTS · SQLite (LAYA) $0 Código abierto · GPLv2 y dominio público | MySQL 8.4 LTS con réplica · SQLite (LAYA) $0 Código abierto · GPLv2 y dominio público |
| Secretos | Archivo cifrado con sops + age $0 Código abierto · MPL-2.0 y BSD | OpenBao (almacén de secretos) $0 Código abierto · MPL-2.0 | OpenBao con desbloqueo por varias personas $0 Código abierto · MPL-2.0 |
| Proxy y TLS | Nginx con certificado de TI $0 Código abierto · BSD Certificado de TI ya existente | Nginx con certificado de TI $0 Código abierto · BSD Certificado de TI ya existente | Nginx + keepalived (IP flotante) $0 Código abierto · BSD y GPLv2 |
| Observabilidad | Registros JSON + Uptime Kuma $0 Código abierto · MIT | Registros JSON + Uptime Kuma + Prometheus · Grafana + métricas de GPU $0 Código abierto · MIT, Apache-2.0 y AGPL-3.0 | Uptime Kuma · Prometheus · Grafana + Loki · Alertmanager · Wazuh $0 Código abierto · MIT, Apache-2.0, AGPL-3.0 y GPLv2 |
| Respaldo | restic + volcado diario de MySQL $0 Código abierto · BSD | restic + volcado diario de MySQL + copia semanal externa $0 Código abierto · BSD | restic + volcado diario de MySQL + réplica en Azure Chile $0 Código abierto · BSD Azure en la fila «Respaldo y continuidad» |
| Calidad y CI | GitLab CE · pytest · ruff · mypy · Trivy $0 Código abierto · MIT y Apache-2.0 | GitLab CE · pytest · ruff · mypy · Trivy $0 Código abierto · MIT y Apache-2.0 | GitLab CE · pytest · ruff · mypy · Trivy + SonarQube Community · OWASP ZAP $0 Código abierto · LGPL-3.0 y Apache-2.0 Prueba externa en «Servicios externos» |
| GDP-SLEP Studio | Node.js 24 LTS · NestJS 11 · Angular 21 $0 Código abierto · MIT | Node.js 24 LTS · NestJS 11 · Angular 21 $0 Código abierto · MIT | Node.js 24 LTS · NestJS 11 · Angular 21 + inicio de sesión con ClaveÚnica (OIDC) cuando TI lo apruebe $0 Código abierto · MIT ClaveÚnica sin costo para órganos del Estado |
| 03 COMPONENTES, VERSIÓN Y LICENCIA versiones vigentes a octubre de 2026 |  |  |  |
| Lenguaje y bibliotecas | Python 3.12 (PSF) · FastAPI, pydantic 2, SQLAlchemy 2, APScheduler, selectolax (MIT) · httpx, lxml (BSD) · tenacity (Apache-2.0) $0 Sin costo de licencia | Python 3.12 (PSF) · FastAPI, pydantic 2, SQLAlchemy 2, APScheduler, selectolax (MIT) · httpx, lxml (BSD) · tenacity (Apache-2.0) $0 Sin costo de licencia | Python 3.12 (PSF) · FastAPI, pydantic 2, SQLAlchemy 2, APScheduler, selectolax (MIT) · httpx, lxml (BSD) · tenacity (Apache-2.0) $0 Sin costo de licencia |
| IA local | LAYA (Apache-2.0) · Ollama (MIT) · LiteLLM (MIT) · Qwen3 4B–8B (Apache-2.0) $0 Sin costo de licencia | LAYA (Apache-2.0) · Ollama (MIT) · LiteLLM (MIT) · Qwen3 8B–14B (Apache-2.0) $0 Sin costo de licencia | LAYA (Apache-2.0) · vLLM (Apache-2.0) · Ollama (MIT) · LiteLLM (MIT) · Qwen3 14B–32B (Apache-2.0) $0 Sin costo de licencia |
| Cola, caché y secretos | Tabla de tareas en MySQL · sops (MPL-2.0) · age (BSD) $0 Sin costo de licencia | Valkey 8 (BSD) · OpenBao 2 (MPL-2.0) $0 Sin costo de licencia | Valkey 8 (BSD) · OpenBao 2 (MPL-2.0) · keepalived (GPLv2) $0 Sin costo de licencia |
| Bases de datos | MySQL Community 8.4 LTS (GPLv2) · SQLite 3 (dominio público) $0 Sin costo de licencia | MySQL Community 8.4 LTS (GPLv2) · SQLite 3 (dominio público) $0 Sin costo de licencia | MySQL Community 8.4 LTS (GPLv2) · SQLite 3 (dominio público) $0 Sin costo de licencia |
| Observabilidad | Uptime Kuma 2 (MIT) $0 Sin costo de licencia | Uptime Kuma (MIT) · Prometheus 3 (Apache-2.0) · Grafana (AGPL-3.0) $0 Sin costo de licencia | Uptime Kuma (MIT) · Prometheus 3, Alertmanager (Apache-2.0) · Grafana, Loki (AGPL-3.0) · Wazuh 4 (GPLv2) $0 Sin costo de licencia |
| Plataforma base y calidad | Ubuntu Server 24.04 LTS · Docker Engine (Apache-2.0) · Nginx (BSD) · GitLab CE (MIT) · restic (BSD) · pytest, ruff, mypy (MIT) · Trivy (Apache-2.0) $0 Sin costo de licencia | Ubuntu Server 24.04 LTS · Docker Engine (Apache-2.0) · Nginx (BSD) · GitLab CE (MIT) · restic (BSD) · pytest, ruff, mypy (MIT) · Trivy (Apache-2.0) $0 Sin costo de licencia | Ubuntu Server 24.04 LTS · Docker Engine (Apache-2.0) · Nginx (BSD) · GitLab CE (MIT) · restic (BSD) · pytest, ruff, mypy (MIT) · Trivy, OWASP ZAP (Apache-2.0) · SonarQube Community (LGPL-3.0) $0 Sin costo de licencia |
| GDP-SLEP Studio | Node.js 24 LTS · NestJS 11 · Angular 21 (MIT) $0 Sin costo de licencia | Node.js 24 LTS · NestJS 11 · Angular 21 (MIT) $0 Sin costo de licencia | Node.js 24 LTS · NestJS 11 · Angular 21 (MIT) $0 Sin costo de licencia |
| Descartado | n8n · Sustainable Use License $0 No aplica | n8n · Sustainable Use License $0 No aplica | n8n · Sustainable Use License $0 No aplica |
| 04 PERSONAS Y SERVICIOS no son tecnologías, pero forman parte del costo de cada propuesta |  |  |  |
| Capacitación de encargados | Inducción práctica durante la incorporación, sin curso formal $0 Incluida en la incorporación | Curso de 16 h para el equipo de Barrancas (4 personas) $320.000 · una vez 16 h × 4 personas × $5.000 [estim.] Período: al iniciar la operación en Barrancas | Curso de 16 h para el equipo de Barrancas (4 personas) $320.000 · una vez 16 h × 4 personas × $5.000 [estim.] Período: al iniciar la operación en Barrancas |
| Servicios externos | No se contratan $0 Sin contratos con terceros | No se contratan $0 Sin contratos con terceros | Prueba de penetración externa antes de operar con datos reales en Barrancas $3.500.000 · una vez Valor de mercado [estim.] Período: antes de operar con datos reales |
| TOTAL Primer año: piloto + puesta en marcha + 12 meses en Barrancas | PILOTO 2026 $0 PUESTA EN MARCHA · UNA VEZ $0 OPERACIÓN · 12 MESES $0 TOTAL PILOTO + 12 MESES $0 | PILOTO 2026 $0 PUESTA EN MARCHA · UNA VEZ $2.270.000 OPERACIÓN · 12 MESES $735.549 TOTAL PILOTO + 12 MESES $3.005.549 | PILOTO 2026 $454.624 PUESTA EN MARCHA · UNA VEZ $11.320.000 OPERACIÓN · 12 MESES $4.834.514 TOTAL PILOTO + 12 MESES $16.609.138 |

$0 indica que no hay pago: software libre, algo incluido en otra licencia o un equipo que la DEP ya tiene. [estim.] es un valor a confirmar con cotización. Cada ítem del modelo de costos aparece en una sola celda, por eso el total no repite montos.

08.2.3  ·  COSTOS  ·  SECCIÓN 03  /  supuestos

# Bases de cálculo

| POR QUÉ Un costo sin supuestos explícitos no se puede revisar ni actualizar. | PARA QUÉ Dejar a la vista cada indicador, precio y supuesto usado. | CÓMO Indicadores oficiales al 1-oct-2026 y referencias de costos TI de la serie. |
| --- | --- | --- |

## 3.1  Indicadores

| INDICADOR | VALOR | FUENTE O CRITERIO |
| --- | --- | --- |
| Dólar observado | $972,60 | Banco Central, 1-oct-2026 |
| UF | $41.073,57 | Valor al 2-oct-2026 |
| IVA sobre servicios digitales extranjeros | 19% | Ley 21.210 |
| Licencias al mes, SLEP de Barrancas (costo por licencia) | 870 – 1.060 [supuesto] | SLEP medio (Informe de anexos, sección 01); reemplazar con el dato de Barrancas |
| Horizonte de costos | Primer año | Piloto en el SLEP de Barrancas (oct–nov 2026) + 12 meses de operación en Barrancas |

## 3.2  Precios de referencia

| ÍTEM | PRECIO DE LISTA | CON IVA EN CLP | USO |
| --- | --- | --- | --- |
| Azure Chile Central · máquina de prueba D4s_v5 | 196,4 USD/mes · calculadora de Azure, oct-2026 · verificar | $227.312 al mes | API3 (piloto) |
| Azure Chile Central · réplica de respaldo D2s_v5 | 97,8 USD/mes · calculadora de Azure, oct-2026 · verificar | $113.193 al mes | API3 |
| Prueba de penetración externa | Valor de mercado [estim.] · cotizar | $3.500.000 · una vez | API3 |
| Estación de IA local básica (GPU 16 GB, 64 GB RAM, NVMe 2 TB) | Estimado de mercado [estim.] · cotizar | $1.800.000 · una vez | API2 |
| UPS 1 kVA para la estación básica | Estimado de mercado [estim.] | $150.000 · una vez | API2 |
| Energía de la estación básica | Consumo continuo [estim.] | $180.000 al año | API2 |
| Estación de IA local avanzada (GPU 32 GB tipo RTX 5090, 128 GB RAM, RAID 1, UPS 2 kVA) | Con IVA (Informes 12–13). La GPU sola subió a 3.000–4.000 USD en 2026 · cotizar | $7.500.000 · una vez | API3 |
| Energía de la estación avanzada | Consumo continuo [estim.] | $552.000 al año | API3 |
| Mantención de la estación avanzada | Contrato de soporte [estim.] | $702.000 al año | API3 |
| Capacitación del equipo de Barrancas (16 h × 4 personas) | Curso SENCE [estim.] | $320.000 · una vez | API2 · API3 |
| Claude Team Standard (facturación anual) | 20 USD/asiento/mes · Anthropic, oct-2026 | $277.775 al año por asiento | API2 · API3 |
| Claude Team Premium (facturación anual) | 100 USD/asiento/mes · Anthropic, oct-2026 | $1.388.873 al año por asiento | API3 |
| API de Claude · Sonnet 5.5 | 2 / 10 USD por millón de tokens (entrada / salida) · Anthropic, oct-2026 | $2.315 / $11.574 por millón | API3 |
| ChatGPT Business (alternativa evaluada) | 20 USD/usuario/mes, anual · OpenAI, oct-2026 | $277.775 al año por usuario | Referencia |
| Google Workspace con Gemini (alternativa evaluada) | desde ≈ 7–8,40 USD/usuario/mes · cotizar | desde ≈ $97.221 al año por usuario | Referencia |

La tabla incluye solo los ítems que tienen precio; el software libre, lo incluido en otras licencias y los equipos que la DEP ya tiene no se listan porque cuestan $0. [estim.] indica un valor estimado que debe confirmarse con cotización. Los precios de lista pueden variar con acuerdos institucionales del Estado.

## 3.3  Qué no incluye

- El tiempo de los encargados de licencias, que ya existen: la automatización lo libera, no lo agrega.

- El cargo permanente de operación del portal desde 2027 (Informe 13), común a todas las aplicaciones.

- Equipos de los encargados y servidor de TI ya existentes (marginal).

- Las horas del equipo de la DEP que desarrolla y mantiene la solución, ya asumidas por la institución.

- Si la institución ya cuenta con asientos de Claude que puedan asignarse a este trabajo, el costo de la fila «IA en la nube» es $0 adicional.

08.2.3  ·  COSTOS  ·  SECCIÓN 04  /  comparativo

# Comparativo de las tres propuestas

| POR QUÉ Elegir exige ver las tres propuestas lado a lado, no ítem por ítem. | PARA QUÉ Resumir en una hoja qué incluye cada propuesta, cuánto cuesta el piloto más 12 meses en Barrancas y cuándo conviene. | CÓMO Mismo formato de la sección 02, condensado; todos los montos salen de esa tabla. |
| --- | --- | --- |

CÓMO LEER  ■ Costo cero    ■ Óptima    ■ Avanzada   ·   Cada fila resume una dimensión; los montos son del piloto más 12 meses en Barrancas.

| CAPA | API1 COSTO CERO | API2 ÓPTIMA | API3 AVANZADA |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 QUÉ INCLUYE CADA PROPUESTA resumen de la sección 02 |  |  |  |
| Enfoque | Conector Python a la API del PIEE (sesión asistida) + IA local en CPU | Conector a la API del PIEE + IA local en GPU básica + monitoreo | API del PIEE + IA local avanzada (GPU 32 GB) + alta disponibilidad |
| IA local | Sin equipo nuevo: el modelo corre en la CPU del servidor de aplicación | Estación de IA básica: GPU 16 GB, 64 GB RAM, NVMe 2 TB + UPS 1 kVA | Estación de IA avanzada: GPU 32 GB, 128 GB RAM, RAID 1, UPS 2 kVA; compartida con el Informe 12 |
| IA en la nube | No se usa | Claude Team Standard · 2 asientos (coordinación y desarrollo) | Claude Team (1 Premium + 1 Standard) + API de Claude (Sonnet 5.5) en el portal |
| Servicios externos | No se contratan | No se contratan | Prueba de penetración externa antes de operar con datos reales en Barrancas |
| 02 COSTO EN BARRANCAS piloto + puesta en marcha + 12 meses en Barrancas |  |  |  |
| Piloto oct–nov 2026 | $0 Octubre y noviembre de 2026 | $0 Octubre y noviembre de 2026 | $454.624 Octubre y noviembre de 2026 |
| Puesta en marcha en Barrancas | $0 Una vez: equipos y capacitación | $2.270.000 Una vez: equipos y capacitación | $11.320.000 Una vez: equipos y capacitación |
| Operación 12 meses | $0 Licencias, energía y soporte | $735.549 Licencias, energía y soporte | $4.834.514 Licencias, energía y soporte |
| Costo por licencia | $0 Total ÷ 12.180–14.840 licencias (14 meses) | $203 – $247 Total ÷ 12.180–14.840 licencias (14 meses) | $1.119 – $1.364 Total ÷ 12.180–14.840 licencias (14 meses) |
| 03 CUÁNDO CONVIENE |  |  |  |
| Conviene si… | FONASA autoriza y la verificación es favorable; se quiere el mayor ahorro sin comprar | Se quiere, desde el piloto, respuesta rápida de la IA | La automatización es crítica y se exige alta disponibilidad |
| TOTAL Piloto + 12 meses en Barrancas | TOTAL PILOTO + 12 MESES $0 | TOTAL PILOTO + 12 MESES $3.005.549 | TOTAL PILOTO + 12 MESES $16.609.138 |

08.2.3  ·  COSTOS  ·  SECCIÓN 05  /  cierre

# Conclusión y recomendación económica

| POR QUÉ Elegir una propuesta es elegir entre gasto, soporte y complejidad de mantención. | PARA QUÉ Recomendar qué propuesta conviene y en qué momento. | CÓMO Síntesis de las secciones 01 a 04. |
| --- | --- | --- |

| PROPUESTA | COSTO PILOTO + 12 MESES | CONVIENE SI… | RECOMENDACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| API1 · Costo cero | $0 | FONASA autoriza y la verificación es favorable; se quiere el mayor ahorro sin comprar | ● Si FONASA autoriza |
| API2 · Óptima | $3,0 MM | Se quiere, desde el piloto, respuesta rápida de la IA | ● Escala |
| API3 · Avanzada | $16,6 MM | La automatización es crítica y se exige alta disponibilidad | ● Con el portal (2027) |

El camino API no paga robot ni operador: en API2 y API3, su costo den el piloto más 12 meses es sobre todo un equipo de IA que queda en la DEP. API3 sube a $16,6 MM principalmente por la estación avanzada, que el Informe 12 ya contempla.

Su costo bajo no debe leerse como que es el más conveniente sin más: depende de dos respuestas externas —la autorización de FONASA y el resultado de la verificación (capítulo 08.2.1)—. Mientras esas no estén, el ahorro es potencial, no asegurado.

RECOMENDACIÓN ECONÓMICA Tratar API1 ($0 en el piloto más 12 meses) como la opción de mayor ahorro, condicionada a la autorización de FONASA y a la verificación del portal. Al escalar, pasar a API2 ($3,0 MM). Comprar la estación avanzada una sola vez con el Informe 12 y reservar API3 para cuando el portal y la IA local estén operando.

PARTE 4  ·  CAMINO SERVICIOS WEB

| PARTE 2 RPA | PARTE 3 API del PIEE | PARTE 4 Servicios web | PARTE 5 Mixto |
| --- | --- | --- | --- |

# Camino servicios web (canal oficial de FONASA)

Esta parte reúne los cuatro capítulos del camino servicios web. Se leen en orden: primero el general, que lo explica en palabras simples; luego el marco legal, que dice si el camino se puede seguir y con qué condiciones; después el técnico, que dice cómo se construye; y al final los costos del piloto en Barrancas más 12 meses de operación.

| CAPÍTULO | QUÉ CONTIENE | PÁG. |
| --- | --- | --- |
| 08.3 · General | El camino en palabras simples: qué es, cómo funciona, sus tres propuestas y cuándo estaría listo. | 98 |
| 08.3.1 · Marco legal | Reglas, marco legal por propuesta, seguridad y cumplimiento, verificación previa y requisitos. | 106 |
| 08.3.2 · Técnico | Stack completo, operación, arquitectura, diseño de la integración, pruebas y carta Gantt técnica. | 111 |
| 08.3.3 · Costos | Costos del piloto en Barrancas más 12 meses, por propuesta y tecnología. | 125 |

08.3  ·  GENERAL  ·  SECCIÓN 01  /  resumen

# En una página

| POR QUÉ Cada SLEP debe completar y enviar su parte de cada licencia en 3 días hábiles; hoy es trabajo manual, de mucho volumen y con riesgo de perder la recuperación del subsidio. | PARA QUÉ Explicar a la jefatura, sin tecnicismos ni montos, el camino de servicios web para automatizarlo, y dar lo necesario para compararlo con los otros tres caminos. | CÓMO El sistema usa el canal oficial que FONASA ofrece a los organismos del Estado para intercambiar datos; una persona aprueba cada envío; se presentan tres propuestas y los plazos; lo legal, lo que hay que verificar y los riesgos están en el capítulo 08.3.1. |
| --- | --- | --- |

El camino de servicios web usa un canal oficial que el Estado tiene para que sus organismos intercambien información entre sí, llamado Red de Interoperabilidad. En vez de entrar al portal como una persona (camino RPA) o de usar la vía interna del portal (camino API), la DEP le pide formalmente a FONASA una conexión oficial y, una vez otorgada, los sistemas conversan de institución a institución, por una puerta hecha para eso.

LO CARACTERÍSTICO DE ESTE CAMINO Es el más sólido y oficial de los cuatro: usa una puerta hecha para que los organismos del Estado se conecten, sin cobro entre ellos y con un acuerdo formal de por medio. Su condición no es técnica ni legal, sino de plazo: FONASA debe otorgar el servicio (unos 15 días hábiles). Este capítulo no trae montos: están en el capítulo 08.3.3.

08.3  ·  GENERAL  ·  SECCIÓN 02  /  la idea

# Qué es, en palabras simples

El Estado chileno tiene una red para que sus organismos se pasen datos entre sí de forma segura y formal, sin que una persona tenga que copiarlos a mano de un sistema a otro. Es como una puerta oficial entre instituciones: para usarla hay que pedir permiso y firmar un acuerdo, pero una vez abierta, los sistemas conversan directo, con reglas claras y respaldo de ambas partes.

El camino de servicios web consiste en que la DEP pida esa puerta a FONASA para las licencias médicas. Una vez abierta, el sistema de la DEP consulta las licencias y envía los datos por esa vía oficial. Es la diferencia entre entrar a la oficina de al lado a dejar un papel (los otros caminos) y tener un buzón oficial entre las dos oficinas: más lento de instalar, pero mucho más formal y estable.

### Lo que el sistema sí hace y lo que nunca hace

Como en todos los caminos, conviene separar lo que el sistema automatiza de lo que siempre queda en manos de una persona.

| AYUDA El sistema SÍ Consulta las licencias por el canal oficial · prepara los datos · los envía cuando la persona aprueba · guarda el acuse oficial |  | PROHIBIDO El sistema NUNCA Usa el canal sin el acuerdo con FONASA · ve el diagnóstico médico · envía sin que una persona apruebe · decide si una licencia es válida |
| --- | --- | --- |

FIG. 25  El canal es oficial, pero la persona sigue aprobando cada envío.

Como en los cuatro caminos, el sistema se apoya en una inteligencia artificial que funciona dentro de la DEP (no en internet) para ordenar y clasificar los casos. Esa IA tampoco decide ni envía: solo ordena y sugiere.

08.3  ·  GENERAL  ·  SECCIÓN 03  /  el recorrido

# Cómo funciona paso a paso

Una vez que FONASA otorga el servicio, el recorrido de una licencia es el más directo de todos: no hay pantalla ni sesión que mantener, porque la conexión es de institución a institución. La persona ya no necesita iniciar sesión cada vez; su rol se concentra en aprobar los envíos.

Los recuadros con borde verde son tareas automáticas; los de borde oscuro, tareas del encargado.

| SISTEMA 1 · Sistema Consulta a FONASA, por el canal oficial, las licencias pendientes de cada SLEP | → | SISTEMA 2 · Sistema + IA Busca las remuneraciones del SLEP y prepara los datos; la IA marca los casos urgentes o raros | → | ENCARGADO 3 · Persona Revisa el resumen de cada licencia y aprueba, corrige u omite | → | SISTEMA 4 · Sistema Envía los datos por el canal oficial y recibe el acuse de FONASA | → | SISTEMA 5 · Sistema Registra folio, fecha y acuse en GDP-SLEP Studio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

FIG. 26  Los pasos se repiten por cada licencia. La persona interviene solo para aprobar.

LO IMPORTANTE DE ESTE RECORRIDO Es el recorrido con menos pasos manuales: como la conexión es oficial y permanente, nadie tiene que iniciar sesión ni vigilar una pantalla. La persona se dedica solo a revisar y aprobar, que es donde su criterio aporta. El canal oficial entrega además un acuse formal de cada envío, útil como respaldo.

08.3  ·  GENERAL  ·  SECCIÓN 04  /  propuestas

# Las tres propuestas

Las tres propuestas usan el mismo canal oficial de FONASA y hacen lo mismo para el encargado. La diferencia está en qué equipo usa la inteligencia artificial y en cuánto respaldo tiene el sistema:

En las propuestas óptima y avanzada se suma además Claude, la IA en la nube que ya usa la institución, para el trabajo del equipo que no involucra datos personales: normativa, redacción y apoyo al desarrollo. Los datos de las licencias nunca salen hacia ella: los sigue trabajando la IA local.

- Costo cero: la IA funciona en el servidor que la DEP ya tiene. No requiere comprar nada.

- Óptima: agrega un equipo modesto para que la IA responda más rápido en los 36 SLEP.

- Avanzada: usa un equipo de IA potente, respaldo en la nube de Chile y una revisión de seguridad externa.

| PROPUESTA | QUÉ USA | QUÉ DA A CAMBIO | PARA QUIÉN |
| --- | --- | --- | --- |
| Costo cero | Canal oficial de FONASA (sin cobro), programas gratuitos e IA local en el servidor existente | El menor costo de todos los caminos; parte sin comprar nada | Empezar sin presupuesto nuevo, cuando FONASA otorgue el servicio |
| Óptima | Lo anterior más un equipo modesto para la IA local y monitoreo, y Claude para el trabajo del equipo sin datos personales | La IA responde en segundos; estable en los 36 SLEP | Operar en todos los SLEP con respaldo |
| Avanzada | Equipo de IA potente, alta disponibilidad, respaldo en la nube de Chile y prueba de seguridad, y Claude para el trabajo del equipo sin datos personales | Máxima robustez y continuidad | Cuando la automatización sea crítica |

DÓNDE VER LOS MONTOS Este capítulo no trae cifras a propósito. El capítulo 08.3.3 detalla cada propuesta. Un adelanto sin cifra: este camino es el más barato de los cuatro, porque el canal oficial de FONASA no tiene cobro entre organismos del Estado.

08.3  ·  GENERAL  ·  SECCIÓN 05  /  marco legal

# El marco legal en una página

| POR QUÉ El camino de servicios web usa el canal oficial que el Estado creó para que sus organismos intercambien datos, pero sigue tratando datos de salud y remuneraciones. | PARA QUÉ Resumir lo que la ley permite y exige al camino de servicios web, qué hay que verificar antes de construir y qué riesgos tiene. | CÓMO Reglas en lenguaje simple, marco legal por propuesta, controles, verificación previa y requisitos para avanzar (capítulo 08.3.1). |
| --- | --- | --- |

Es el camino más fácil de defender legalmente: usa el canal oficial del Estado, con acuerdo formal, credenciales de servicio en vez de ClaveÚnica, sin tocar el diagnóstico y con una persona que aprueba cada envío. Su condición no es de viabilidad sino de plazo: FONASA debe otorgar el servicio (≈ 15 días hábiles).

WS1 (costo cero) es factible sin más condición que el otorgamiento; WS2 agrega una compra menor (equipo de IA) y WS3 compras mayores y un proveedor de nube con región en Chile.

CONCLUSIÓN Factible: el canal es oficial y la autorización está incorporada en el otorgamiento del servicio. Las condiciones restantes son el acuerdo formal, la evaluación de impacto y, en WS2 y WS3, las compras.

08.3  ·  GENERAL  ·  SECCIÓN 06  /  balance

# Ventajas y límites

El camino de servicios web es el más "por el libro": el canal oficial, el acuerdo formal, el respaldo de ambas instituciones. Eso lo hace el más sólido, pero también el que depende de un trámite que no controla la DEP.

Sus ventajas vienen de ser oficial: es estable, gratuito, entrega acuses formales y no se rompe con cambios de pantalla. Sus límites vienen de que depende de que FONASA otorgue el servicio y de su plazo, y de que, según lo que ese servicio permita, el envío podría tener que combinarse con otro camino.

| VENTAJAS | LÍMITES |
| --- | --- |
| El más sólido y oficial: canal hecho para esto, con acuerdo formal | Depende de que FONASA otorgue el servicio y de su plazo |
| El más barato: sin cobro entre organismos del Estado | Es el más lento de poner en marcha (trámite de por medio) |
| Estable: no se rompe con cambios de pantalla; entrega acuses formales | Según lo que el servicio permita, el envío podría combinarse con otro camino |
| El encargado mantiene el control: aprueba cada envío | Lo que ofrece exactamente el servicio se confirma recién al otorgarlo |

En resumen: si el plazo lo permite, es el mejor camino de largo plazo, por lo oficial y lo barato. Por eso se recomienda solicitar el servicio cuanto antes, aunque el piloto parta por otra vía.

08.3  ·  GENERAL  ·  SECCIÓN 07  /  plazos

# Cuándo estaría listo

La carta Gantt es un calendario de barras: cada fila es una actividad y cada columna una semana; los rombos (◆) marcan los hitos, las fechas en que algo debe estar listo.

En este camino, el plazo de FONASA para otorgar el servicio es lo que manda: por eso la solicitud se ingresa el primer día. El proyecto dura nueve semanas, del 1 de octubre al 27 de noviembre, con las mismas fechas que los otros caminos.

| ACTIVIDAD | S1 1–2 oct | S2 5–9 oct | S3 12–16 | S4 19–23 | S5 26–30 | S6 2–6 nov | S7 9–13 | S8 16–20 | S9 23–27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Solicitud y acuerdo con FONASA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solicitud por la Red de Interoperabilidad (15 días hábiles) | ◆ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diagnóstico y verificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Levantamiento y "qué hay que verificar" (sección 04 del capítulo 08.3.1) |  |  | ◆ |  |  |  |  |  |  |
| Diseño, propuestas y decisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informes del camino y elección de propuesta |  |  |  |  | ◆ |  |  |  |  |
| Construcción (al otorgarse el servicio) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Construir el conector, conectar y preparar la IA local |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas y puesta en marcha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas con casos reales y cierre |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ |

◆ Hitos: solicitud a FONASA (1-oct) · fin del diagnóstico (14-oct) · elección de propuesta (30-oct) · cierre del piloto (27-nov). En ámbar, la construcción: empieza cuando FONASA otorga el servicio. La semana 3 incluye el feriado del 12 de octubre.

FIG. 27  Carta Gantt general del camino servicios web. Respeta las mismas fechas de la Parte 1.

Si el servicio no llega dentro del período, este camino no alcanza a construirse en el piloto, pero queda listo para incorporarse apenas FONASA lo otorgue. Por eso conviene como meta de largo plazo aunque el piloto parta por otra vía.

08.3  ·  GENERAL  ·  SECCIÓN 08  /  cierre

# Conclusión y decisión

El camino de servicios web es el más sólido, oficial y barato de los cuatro: usa el canal que el Estado creó para que sus organismos se conecten, sin cobro, con acuerdo formal y con acuses oficiales. Es el mejor camino de largo plazo. Su único "pero" es el plazo: depende de que FONASA otorgue el servicio, lo que puede tardar más que el piloto.

Por eso la recomendación es solicitar el servicio a FONASA cuanto antes y, si llega a tiempo, usarlo; si no, partir el piloto por otro camino e incorporar este cuando el servicio esté disponible. Es, además, la base preferida del camino mixto (capítulo 08.4).

| PROPUESTA | RECOMENDACIÓN |
| --- | --- |
| Costo cero | ● Recomendada, cuando FONASA otorgue el servicio |
| Óptima | ● Recomendada para los 36 SLEP |
| Avanzada | ● Cuando la automatización sea crítica |

### Qué se pide a la jefatura

- Entender este camino como el más oficial y barato, y como la meta de largo plazo.

- Impulsar la solicitud del servicio a FONASA por la Red de Interoperabilidad, el primer día.

- Tener presente que su plazo puede superar el del piloto, y que en ese caso se parte por otro camino sin perder este.

RECOMENDACIÓN Solicitar a FONASA, con prioridad, el servicio por la Red de Interoperabilidad. Cuando se otorgue, adoptar la propuesta de costo cero (WS1), la más barata de la Fase 2. El marco legal está en el capítulo 08.3.1, el detalle técnico en el 08.3.2 y los costos en el 08.3.3.

08.3.1  ·  MARCO LEGAL  ·  SECCIÓN 01  /  reglas

# Qué permite y qué no la ley

Este es el camino más cómodo frente a la ley, porque usa un canal que el propio Estado creó para que sus organismos se pasen datos. Aun así, aplican las mismas reglas de fondo sobre datos de salud y sueldos.

| REGLA | QUÉ SIGNIFICA PARA ESTE CAMINO |
| --- | --- |
| Hay que usar canales autorizados | El canal oficial de FONASA es, por definición, el más autorizado de todos |
| El empleador no puede ver el diagnóstico médico | El sistema nunca pide ni guarda esa parte de la licencia |
| El intercambio entre organismos tiene reglas propias | Se usa el acuerdo formal que exige la Red de Interoperabilidad |
| Los datos deben estar protegidos y en Chile | La IA funciona dentro de la DEP; nada se manda a internet |
| Una persona debe decidir | El envío siempre lo aprueba el encargado |
| La IA en la nube nunca recibe datos personales | Claude solo se usa para normativa, redacción y código; los datos de licencias, de salud y de remuneraciones quedan en la IA local |
| El plazo de tramitación es legal: 3 días hábiles | El sistema calcula el vencimiento de cada licencia y alerta antes; ninguna debe quedar fuera de plazo |
| Solo se usan los datos que pide la zona C | Del ERP se toman únicamente los haberes que exige FONASA; nada más se copia ni se guarda |
| Cada SLEP responde por los datos de su personal | El SLEP es el empleador y decide; la DEP entrega la herramienta y opera solo lo que se le encargue formalmente |
| Antes de usar datos reales, evaluación de impacto | Con la Ley 21.719 vigente desde el 1 de diciembre de 2026, el piloto con datos reales exige esa evaluación |
| Todo queda registrado, sin datos clínicos | Cada acción deja constancia de quién, cuándo y qué hizo, para auditoría |
| Los incidentes se informan en plazo | Una filtración o una caída se reporta según el protocolo de la Ley 21.663 (3 horas, 72 horas y 15 días) |
| El código es de la institución | Se formaliza la cesión de derechos del código para que la DEP pueda usarlo, cambiarlo y mantenerlo |

EN UNA FRASE Es el camino más fácil de defender legalmente: usa el canal oficial del Estado, con acuerdo formal, sin tocar el diagnóstico y con una persona que aprueba. El detalle legal de cada propuesta está en la sección 02.

08.3.1  ·  MARCO LEGAL  ·  SECCIÓN 02  /  legal

# Marco legal por propuesta

| POR QUÉ Las tres propuestas comparten el canal oficial; difieren solo en compras y ubicación de respaldos. | PARA QUÉ Mostrar, para cada propuesta, qué es factible, qué es riesgoso y por qué. | CÓMO Tabla aspecto × propuesta con semáforo, a partir del Informe 00 y la sección 03. |
| --- | --- | --- |

| ASPECTO Y NORMA | WS1 · COSTO CERO | WS2 · ÓPTIMA | WS3 · AVANZADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Canal y autorización DS 12/2023 · Ley 21.459 | ● Viable Canal oficial otorgado por FONASA: acceso autorizado por definición. | ● Viable Igual que WS1. | ● Viable Igual que WS1. |
| Otorgamiento del servicio Red de Interoperabilidad | ● Requisito de plazo Depende de que FONASA lo otorgue (≈ 15 días hábiles); no es un riesgo de viabilidad sino de tiempo. | ● Requisito de plazo Igual que WS1. | ● Requisito de plazo Igual que WS1. |
| ClaveÚnica Res. Ex. 733/2025 §6.5 | ● Viable Se usan credenciales de servicio, no la ClaveÚnica de personas. | ● Viable Igual que WS1. | ● Viable Igual que WS1. |
| Datos clínicos Ley 19.628 · SUSESO 3779 | ● Viable Lista blanca de campos; nunca se consulta la zona A. | ● Viable Igual que WS1. | ● Viable Igual que WS1. |
| IA sobre datos Ley 21.719 · CPLT | ● Viable Modelo local; datos seudonimizados; la IA propone, la persona decide. | ● Viable Igual que WS1. | ● Viable Igual que WS1; la IA avanzada sigue siendo local. |
| Ubicación de los datos Ley 21.719 | ● Viable Todo en el servidor de TI, en Chile. | ● Viable Servidor y estación en la DEP. | ● Con condiciones Respaldo en Azure Chile Central: en Chile, pero proveedor externo; contrato de tratamiento y cifrado. |
| Compras públicas Ley 19.886 (mod. 21.634) | ● Viable Sin compras. | ● Con condiciones La estación básica cabe en compra ágil (bajo 100 UTM). | ● Riesgoso Estación avanzada sobre 100 UTM: convenio marco o licitación; más el servicio de Azure. |
| Seguridad de la información DS 7/2023 · Ley 21.663 | ● Con condiciones Secretos cifrados; sin alta disponibilidad: el respaldo es el proceso manual. | ● Viable Almacén de secretos y monitoreo. | ● Viable Alta disponibilidad, eventos de seguridad y prueba de penetración. |
| IA en la nube (Claude) Ley 19.628 · Ley 21.719 (transferencia internacional) | ● Viable No se usa: toda la IA corre dentro de la DEP. | ● Con condiciones Solo tareas sin datos personales, con un plan que no entrena modelos con los datos de la institución. | ● Con condiciones Además, la API pasa por una pasarela que bloquea datos personales y registra lo enviado. |

08.3.1  ·  MARCO LEGAL  ·  SECCIÓN 03  /  cumplimiento

# Seguridad y cumplimiento

| POR QUÉ El camino usa un canal oficial: cada control del diseño responde a una norma, y el canal mismo es una garantía. | PARA QUÉ Mostrar cómo cada control responde a una exigencia legal. | CÓMO Matriz norma → exigencia → control, a partir de los Informes 00 y 08. |
| --- | --- | --- |

| NORMA | EXIGENCIA | CONTROL EN EL CONECTOR |
| --- | --- | --- |
| DS 12/2023 (Red de Interoperabilidad) | Intercambio entre organismos por el canal oficial, con acuerdo | Solicitud formal del servicio y acuerdo entre instituciones; credenciales de servicio |
| Res. Ex. 733/2025 §6.5 (ClaveÚnica) | No automatizar ni almacenar la ClaveÚnica | Se usan credenciales de servicio institucionales, no la ClaveÚnica de personas |
| Ley 21.459 (delitos informáticos) | Acceso autorizado | Canal oficial, otorgado por FONASA: acceso autorizado por definición |
| Ley 19.628 · Circular SUSESO 3779 | Diagnóstico vedado al empleador | El conector no consulta ni guarda la zona A; lista blanca de campos |
| Ley 21.719 (desde 1-dic-2026) | Minimización, seguridad, evaluación de impacto | Solo datos de la zona C; seudonimización para la IA; datos en Chile; evaluación previa |
| DS 7/2023 · Ley 21.663 | Control de acceso, secretos, incidentes | Almacén de secretos; registro de cada invocación; protocolo de incidentes |
| Supervisión humana de IA (CPLT) | Transparencia y decisión humana | La IA propone; el envío lo aprueba una persona |
| IA en la nube | Ningún dato personal sale de la DEP | Uso limitado a tareas sin datos personales; en la propuesta avanzada, pasarela que filtra RUT, nombres y datos de salud y deja registro de lo enviado |

| RESULTADO | FUNDAMENTO |
| --- | --- |
| ● Cumple | Es el camino más alineado con la norma: usa el canal que el propio Estado creó para el intercambio entre organismos, con acuerdo formal, sin ClaveÚnica de personas y sin tocar el diagnóstico. Queda sujeto solo al otorgamiento del servicio y a la evaluación de impacto. |

08.3.1  ·  MARCO LEGAL  ·  SECCIÓN 04  /  por confirmar

# Qué hay que verificar

| POR QUÉ En este camino la verificación es de gestión y de contrato: qué otorga FONASA y en qué condiciones. | PARA QUÉ Dejar la lista de comprobaciones, su método y su consecuencia. | CÓMO Es requisito de salida del diagnóstico (sección 09 del capítulo 08.3.2); la solicitud se ingresa el primer día. |
| --- | --- | --- |

Este camino no tiene grandes dudas técnicas ni legales: el canal existe, es oficial y es gratuito entre organismos del Estado. Lo que hay que verificar es sobre todo de gestión y plazo: que FONASA efectivamente otorgue el servicio y en qué condiciones.

| # | QUÉ VERIFICAR | CÓMO (MÉTODO) | SI FALLA |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 | Que FONASA otorgue el servicio de licencias por la Red de Interoperabilidad | Solicitud formal (Gestor de Solicitudes, DS 12/2023) | El piloto parte por otro camino; este se incorpora al otorgarse |
| V2 | Plazo real del otorgamiento (referencia: 15 días hábiles) | Seguimiento de la solicitud | Ajusta el calendario; puede exceder el piloto |
| V3 | Operaciones que ofrece el servicio y sus campos (consulta, envío, acuse) | Documentación técnica que entrega FONASA al otorgar | Ajusta el conector; si solo permite consultar, el envío se combina con otro camino |
| V4 | Si el servicio cubre el envío de la zona C o solo la consulta | Documentación técnica de FONASA | Si solo consulta, se usa el camino mixto para el envío |
| V5 | Formato de las credenciales de servicio y su renovación | Documentación técnica de FONASA | Ajusta el almacén de secretos y la operación |
| V6 | Acuerdo o convenio formal requerido y quién lo firma | Jurídica DEP + FONASA | Sin acuerdo no se habilita el servicio |
| V7 | Origen y formato de las remuneraciones de cada SLEP | Levantamiento a los SLEP | Sin esto no se prepara la zona C |
| V9 | Capacidad de integración del ERP del SLEP (Proexsi en el piloto): API, servicio web, archivo o solo pantalla | Consulta al proveedor + prueba en el SLEP piloto | Si solo hay pantalla, el conector del ERP se hace con robot asistido |
| V10 | Formato de los haberes que entrega el ERP y su correspondencia con los campos de la zona C | Levantamiento con Remuneraciones del SLEP | Ajusta el mapeo; sin esto no se prellena la zona C |
| V11 | Si el ERP acepta escritura masiva/por lote de la licencia y con qué credenciales de servicio | Consulta al proveedor y a TI del SLEP | Define si el ahorro es por lote; nunca se usan claves de personas |

REGLA DE SALIDA DEL DIAGNÓSTICO La solicitud a FONASA (V1) se ingresa el primer día, porque su plazo marca el calendario. La construcción empieza cuando el servicio está otorgado (V1) y su contrato confirmado (V3–V5). Si al cierre del período el servicio no llega, el camino queda listo para incorporarse apenas FONASA lo otorgue, y el piloto avanza por otra vía.

08.3.1  ·  MARCO LEGAL  ·  SECCIÓN 05  /  cierre

# Conclusión y requisitos para avanzar

| POR QUÉ En el sector público, un desarrollo solo es viable si tiene base legal: el Estado hace únicamente lo que la ley le permite. | PARA QUÉ Explicar por qué el marco legal condiciona el camino servicios web en la DEP y en los SLEP, y qué falta para avanzar. | CÓMO Principios del sector público, relación DEP–SLEP y requisitos con su responsable y estado. |
| --- | --- | --- |

En una institución pública, el marco legal no es un trámite posterior al desarrollo: lo define. Por el principio de legalidad (artículos 6 y 7 de la Constitución), los órganos del Estado solo actúan dentro de su competencia y en la forma que fija la ley. Por eso cada tratamiento de datos, cada uso de un portal de terceros y cada compra deben tener fundamento antes de construir, no después.

La DEP coordina y apoya, pero no reemplaza a los SLEP: cada Servicio Local de Educación Pública es un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios (Ley 21.040), y es el empleador de su personal. Es cada SLEP —no la DEP— quien tramita las licencias de sus trabajadores, responde por esos datos ante FONASA y decide adoptar la solución. GDP-SLEP Studio entrega la herramienta y las reglas comunes; si los datos pasan por servidores de la DEP, esa relación debe formalizarse con cada SLEP.

El camino de servicios web es el más limpio legalmente de la Fase 2. Lo que falta para construir no es una autorización discutible, sino trámites con plazo: el otorgamiento del servicio, el acuerdo formal con sus credenciales y la evaluación de impacto.

### Requisitos para iniciar la construcción

| # | REQUISITO | RESPONSABLE | ESTADO AL 23-OCT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Solicitud del servicio por la Red de Interoperabilidad | Jefatura / DEP | ● Ingresada |
| 2 | Otorgamiento del servicio por FONASA | FONASA | ● En plazo (15 días hábiles) |
| 3 | Acuerdo formal y credenciales de servicio | Jurídica DEP · FONASA | ● En gestión |
| 4 | Evaluación de impacto en protección de datos | GDP-SLEP con TI | ● En curso |
| 5 | Máquina virtual en el servidor de TI | TI | ● Por solicitar |
| 6 | SLEP piloto, encargado y planilla estándar | Jefatura · SLEP | ● Por confirmar |

RECOMENDACIÓN Antes de construir: base legal para cada tratamiento, acuerdo de cada SLEP que adopte la solución y, si la DEP aloja datos, la formalización de ese encargo. Ingresar la solicitud por la Red de Interoperabilidad el primer día y avanzar en paralelo con el acuerdo formal y la evaluación de impacto. Con el servicio otorgado, WS1 (costo cero) no tiene otra condición legal.

08.3.2  ·  TÉCNICO  ·  SECCIÓN 01  /  resumen

# Resumen técnico

| POR QUÉ El Estado dispone de un canal formal para que sus organismos intercambien datos; usarlo es lo más estable y defendible. | PARA QUÉ Diseñar la integración con el servicio oficial de FONASA, con aprobación humana, dentro de los límites del Informe 00. | CÓMO Conector en Python contra el servicio de la Red de Interoperabilidad, motor de plazos, IA local y aprobación en GDP-SLEP Studio. |
| --- | --- | --- |

El camino de servicios web integra con el servicio oficial que FONASA pone a disposición de los organismos del Estado a través de la Red de Interoperabilidad. La DEP solicita el servicio de licencias; una vez otorgado y firmado el acuerdo, el conector consulta las licencias y, tras la aprobación del encargado, envía la zona C por ese canal y guarda el acuse oficial. No hay pantalla ni sesión de usuario: la conexión es de institución a institución, con credenciales de servicio.

### Decisiones de diseño

| DECISIÓN | ELECCIÓN | MOTIVO |
| --- | --- | --- |
| Vía de integración | Servicio oficial de FONASA por la Red de Interoperabilidad | Canal documentado, estable y gratuito entre órganos del Estado |
| Autorización | Solicitud formal y acuerdo entre instituciones | La vía está hecha para este uso |
| Credenciales | De servicio institucional, en almacén de secretos | No se usa ClaveÚnica de personas |
| Envío | Solo tras aprobación explícita en GDP-SLEP Studio | Humano en el circuito; trazabilidad |
| Acuse | Se guarda el acuse oficial de cada envío | Respaldo formal del cumplimiento del plazo |
| IA | LAYA con modelo local; datos seudonimizados | Los datos no salen de la DEP |

CONCLUSIÓN Es el camino más estable técnicamente y el más barato; su solidez legal se analiza en el capítulo 08.3.1. Su condición no es técnica ni legal, sino de plazo: depende de que FONASA otorgue el servicio. Mientras tanto, el diagnóstico avanza y el piloto puede partir por otro camino.

08.3.2  ·  TÉCNICO  ·  SECCIÓN 02  /  stack

# Stack tecnológico completo por propuesta

| POR QUÉ Para costear y construir hay que saber qué equipo, sistema, lenguaje, modelo y componente usa cada propuesta. | PARA QUÉ Especificar, capa por capa, todo lo que necesita cada propuesta. | CÓMO Una sola tabla con cuatro franjas: infraestructura y hardware; software por capa; componentes, versión y licencia; y personas y servicios. En cada celda, la tecnología y qué es y para qué se usa. Versiones vigentes a octubre de 2026; la misma tabla, con precios, está en el capítulo 08.3.3. |
| --- | --- | --- |

CÓMO LEER  ■ Costo cero    ■ Óptima    ■ Avanzada   ·   En cada celda: la tecnología y, debajo, qué es y para qué se usa.

| CAPA | WS1 COSTO CERO | WS2 ÓPTIMA | WS3 AVANZADA |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 INFRAESTRUCTURA Y HARDWARE en la DEP, salvo el respaldo de la propuesta avanzada |  |  |  |
| Servidor de aplicación | Máquina virtual existente de TI: 4 vCPU, 16 GB RAM, 100 GB SSD Equipo donde corren GDP-SLEP Studio, el conector con el servicio de FONASA, el motor de reglas y, en esta propuesta, también la IA. | Máquina virtual existente de TI: 4 vCPU, 16 GB RAM, 100 GB SSD Equipo donde corren GDP-SLEP Studio, el conector con el servicio de FONASA y el motor de reglas; la IA va en su propia estación. | Dos máquinas virtuales de 8 vCPU, 32 GB RAM, 200 GB SSD (activa y respaldo) Dos servidores iguales: si el principal falla, el segundo toma el trabajo sin detener la tramitación (alta disponibilidad). |
| Servidor de IA | Sin equipo nuevo: el modelo corre en la CPU del servidor de aplicación Lugar donde funciona la IA local que clasifica y prioriza las licencias; en CPU responde más lento, pero alcanza para el volumen del piloto. | Estación de IA básica: GPU 16 GB, 64 GB RAM, NVMe 2 TB + UPS 1 kVA Computador dedicado con tarjeta gráfica para que la IA responda en segundos; la UPS lo protege de cortes de luz. | Estación de IA avanzada: GPU 32 GB, 128 GB RAM, RAID 1, UPS 2 kVA; compartida con el Informe 12 Equipo de mayor capacidad que atiende modelos más grandes y a varios usuarios a la vez; se comparte con la IA del portal. |
| Estación del encargado | Equipo existente con navegador El encargado revisa y aprueba en GDP-SLEP Studio lo que el servicio va a registrar; no necesita abrir el PIEE. | Equipo existente con navegador El encargado revisa y aprueba en GDP-SLEP Studio lo que el servicio va a registrar; no necesita abrir el PIEE. | Equipo existente con navegador El encargado revisa y aprueba en GDP-SLEP Studio lo que el servicio va a registrar; no necesita abrir el PIEE. |
| Canal con FONASA | Servicio web de FONASA por la Red de Interoperabilidad del Estado Canal oficial entre organismos públicos: consulta y registra la licencia sin pasar por pantallas, con un contrato de datos estable. | Servicio web de FONASA por la Red de Interoperabilidad del Estado Canal oficial entre organismos públicos: consulta y registra la licencia sin pasar por pantallas, con un contrato de datos estable. | Servicio web de FONASA por la Red de Interoperabilidad del Estado Canal oficial entre organismos públicos: consulta y registra la licencia sin pasar por pantallas, con un contrato de datos estable. |
| Respaldo y continuidad | Respaldo diario en el almacenamiento del servidor de TI Copia de la base de datos y de la configuración para recuperar el servicio ante una falla. | Respaldo diario en el servidor de TI + copia semanal fuera del edificio La copia externa protege los datos ante un incendio, robo o falla grave de la sala de servidores. | Réplica en Azure Chile Central como sitio de respaldo Un servidor en la nube, dentro de Chile, listo para tomar el servicio si cae el centro de datos de la DEP. |
| Red | HTTPS (443) al servicio de FONASA con credenciales de servicio Únicas conexiones de salida que necesita el sistema; todo viaja cifrado. | HTTPS (443) al servicio de FONASA con credenciales de servicio Únicas conexiones de salida que necesita el sistema; todo viaja cifrado. | HTTPS (443) al servicio de FONASA con credenciales de servicio + VPN sitio a sitio con Azure Chile La VPN une la DEP con el respaldo en Azure por un túnel cifrado. |
| 02 SOFTWARE POR CAPA del sistema operativo a la aplicación |  |  |  |
| Sistema operativo | Ubuntu Server 24.04 LTS Sistema operativo libre de los servidores, con parches de seguridad hasta 2029. | Ubuntu Server 24.04 LTS + controlador NVIDIA y CUDA 12 en la estación de IA Ubuntu en servidor y estación; el controlador y CUDA permiten que la IA use la tarjeta gráfica. | Ubuntu Server 24.04 LTS + controlador NVIDIA y CUDA 12 en la estación de IA Ubuntu en servidores y estación; el controlador y CUDA permiten que la IA use la tarjeta gráfica. |
| Lenguaje | Python 3.12 (conector, motor, IA) · TypeScript (GDP-SLEP Studio) Python para todo lo que conversa con FONASA y con la IA; TypeScript para la aplicación web de la DEP. | Python 3.12 (conector, motor, IA) · TypeScript (GDP-SLEP Studio) Python para todo lo que conversa con FONASA y con la IA; TypeScript para la aplicación web de la DEP. | Python 3.12 (conector, motor, IA) · TypeScript (GDP-SLEP Studio) Python para todo lo que conversa con FONASA y con la IA; TypeScript para la aplicación web de la DEP. |
| Conector | httpx o zeep según el contrato del servicio · tenacity (reintentos) httpx si el servicio es REST (JSON) y zeep si es SOAP (XML); tenacity reintenta con pausas ante cortes. | httpx o zeep según el contrato del servicio · tenacity (reintentos) httpx si el servicio es REST (JSON) y zeep si es SOAP (XML); tenacity reintenta con pausas ante cortes. | httpx o zeep según el contrato del servicio · tenacity (reintentos) · verificación de salud httpx si el servicio es REST (JSON) y zeep si es SOAP (XML); tenacity reintenta con pausas ante cortes. La verificación de salud detecta a tiempo si FONASA cambió algo. |
| Planificador y cola | APScheduler + tabla de tareas en MySQL Programa las consultas y envíos a FONASA y guarda la lista de tareas pendientes en la base de datos. | APScheduler + Valkey 8 (cola y caché) Valkey es una memoria rápida que ordena las tareas y evita repetir consultas cuando crece el volumen. | APScheduler + Valkey 8 en réplica La cola queda copiada en dos servidores: no se pierden tareas si uno falla. |
| Motor y API interna | FastAPI · pydantic 2 · SQLAlchemy 2 FastAPI expone el motor de reglas a GDP-SLEP Studio; pydantic valida cada dato; SQLAlchemy conversa con la base de datos. | FastAPI · pydantic 2 · SQLAlchemy 2 FastAPI expone el motor de reglas a GDP-SLEP Studio; pydantic valida cada dato; SQLAlchemy conversa con la base de datos. | FastAPI · pydantic 2 · SQLAlchemy 2 FastAPI expone el motor de reglas a GDP-SLEP Studio; pydantic valida cada dato; SQLAlchemy conversa con la base de datos. |
| Motor de IA | LAYA (motor FastAPI, versión fijada), sin n8n Motor de la serie que aplica reglas y consulta al modelo para clasificar y priorizar; la versión fija evita cambios sin control. | LAYA (motor FastAPI, versión fijada), sin n8n Motor de la serie que aplica reglas y consulta al modelo para clasificar y priorizar; la versión fija evita cambios sin control. | LAYA (motor FastAPI, versión fijada) con perfiles ampliados Además de clasificar, cubre más tipos de casos y reglas por SLEP, aprovechando el modelo mayor. |
| Servidor del modelo | Ollama en CPU · Qwen3 4B–8B Ollama ejecuta el modelo de lenguaje dentro de la DEP; Qwen3 en tamaño pequeño cabe en la CPU. | Ollama en GPU · Qwen3 8B–14B Con GPU, Ollama mueve un modelo más grande, que acierta más y responde en segundos. | vLLM en GPU · Qwen3 14B–32B + Ollama en CPU de respaldo vLLM atiende a muchos usuarios a la vez con el modelo mayor; Ollama queda de reserva si la GPU falla. |
| Pasarela de modelos | LiteLLM (solo modelos locales) Punto único por el que pasan todas las consultas a la IA; bloquea cualquier salida a servicios externos. | LiteLLM (solo modelos locales) Punto único por el que pasan todas las consultas a la IA; bloquea cualquier salida a servicios externos. | LiteLLM (solo modelos locales) con registro de cada consulta Además de bloquear salidas externas, deja constancia de quién consultó qué, para auditoría. |
| IA en la nube (sin datos personales) | No se usa Toda la IA corre dentro de la DEP; no hay servicio externo. | Claude Team Standard · 2 asientos (coordinación y desarrollo) Apoyo al equipo en normativa, redacción y código, sin datos personales. El plan no entrena modelos con los datos de la institución. | Claude Team (1 Premium + 1 Standard) + API de Claude (Sonnet 5.5) en el portal La API alimenta un asistente de normativa y redacción en GDP-SLEP Studio, detrás de una pasarela que bloquea RUT, nombres y datos de salud antes de enviar. |
| Bases de datos | MySQL 8.4 LTS · SQLite (LAYA) MySQL guarda licencias, estados y registro; SQLite guarda la configuración interna de LAYA. | MySQL 8.4 LTS · SQLite (LAYA) MySQL guarda licencias, estados y registro; SQLite guarda la configuración interna de LAYA. | MySQL 8.4 LTS con réplica · SQLite (LAYA) Una segunda copia de la base, siempre al día, lista para usarse si la principal falla. |
| Secretos | Archivo cifrado con sops + age Las claves de servicio quedan cifradas en un archivo que solo el servidor autorizado puede abrir. | OpenBao (almacén de secretos) Bóveda que entrega cada clave solo al servicio autorizado y registra cada uso. | OpenBao con desbloqueo por varias personas Para abrir la bóveda se necesitan llaves de al menos dos personas: nadie puede hacerlo solo. |
| Proxy y TLS | Nginx con certificado de TI Recibe las conexiones y las cifra con HTTPS usando el certificado institucional. | Nginx con certificado de TI Recibe las conexiones y las cifra con HTTPS usando el certificado institucional. | Nginx + keepalived (IP flotante) keepalived traslada la dirección del servicio al servidor de respaldo si el principal cae. |
| Observabilidad | Registros JSON + Uptime Kuma Registros ordenados para buscar errores y un vigilante que avisa si el servicio deja de responder. | Registros JSON + Uptime Kuma + Prometheus · Grafana + métricas de GPU Prometheus mide el funcionamiento minuto a minuto y Grafana lo muestra en gráficos, incluida la carga de la GPU. | Uptime Kuma · Prometheus · Grafana + Loki · Alertmanager · Wazuh Loki centraliza los registros, Alertmanager envía avisos y Wazuh detecta eventos de seguridad. |
| Respaldo | restic + volcado diario de MySQL restic hace copias cifradas e incrementales; el volcado deja la base lista para restaurar. | restic + volcado diario de MySQL + copia semanal externa restic hace copias cifradas e incrementales; una vez por semana se lleva una copia fuera del edificio. | restic + volcado diario de MySQL + réplica en Azure Chile Las copias se envían cifradas al sitio de respaldo en Azure, dentro de Chile. |
| Calidad y CI | GitLab CE · pytest · ruff · mypy · Trivy GitLab guarda el código y corre las pruebas en cada cambio; ruff y mypy revisan errores; Trivy busca vulnerabilidades en las dependencias. | GitLab CE · pytest · ruff · mypy · Trivy GitLab guarda el código y corre las pruebas en cada cambio; ruff y mypy revisan errores; Trivy busca vulnerabilidades en las dependencias. | GitLab CE · pytest · ruff · mypy · Trivy + SonarQube Community · OWASP ZAP SonarQube mide la calidad del código y ZAP ataca la aplicación de forma controlada para encontrar fallas de seguridad. |
| GDP-SLEP Studio | Node.js 24 LTS · NestJS 11 · Angular 21 La aplicación web de la DEP donde se ve la cola, se aprueba cada licencia y queda el registro. | Node.js 24 LTS · NestJS 11 · Angular 21 La aplicación web de la DEP donde se ve la cola, se aprueba cada licencia y queda el registro. | Node.js 24 LTS · NestJS 11 · Angular 21 + inicio de sesión con ClaveÚnica (OIDC) cuando TI lo apruebe La aplicación web de la DEP; los usuarios entrarían con su ClaveÚnica en vez de una clave propia. |
| 03 COMPONENTES, VERSIÓN Y LICENCIA versiones vigentes a octubre de 2026 |  |  |  |
| Lenguaje y bibliotecas | Python 3.12 (PSF) · FastAPI, pydantic 2, SQLAlchemy 2, APScheduler, zeep 4 (MIT) · httpx (BSD) · tenacity (Apache-2.0) Licencias permisivas: se pueden usar, modificar e instalar en los 36 SLEP sin pago ni auditoría. | Python 3.12 (PSF) · FastAPI, pydantic 2, SQLAlchemy 2, APScheduler, zeep 4 (MIT) · httpx (BSD) · tenacity (Apache-2.0) Licencias permisivas: se pueden usar, modificar e instalar en los 36 SLEP sin pago ni auditoría. | Python 3.12 (PSF) · FastAPI, pydantic 2, SQLAlchemy 2, APScheduler, zeep 4 (MIT) · httpx (BSD) · tenacity (Apache-2.0) Licencias permisivas: se pueden usar, modificar e instalar en los 36 SLEP sin pago ni auditoría. |
| IA local | LAYA (Apache-2.0) · Ollama (MIT) · LiteLLM (MIT) · Qwen3 4B–8B (Apache-2.0) Modelo y motores abiertos: corren en equipos de la DEP sin pagar por consulta ni enviar datos fuera. | LAYA (Apache-2.0) · Ollama (MIT) · LiteLLM (MIT) · Qwen3 8B–14B (Apache-2.0) Modelo y motores abiertos: corren en equipos de la DEP sin pagar por consulta ni enviar datos fuera. | LAYA (Apache-2.0) · vLLM (Apache-2.0) · Ollama (MIT) · LiteLLM (MIT) · Qwen3 14B–32B (Apache-2.0) Modelo y motores abiertos: corren en equipos de la DEP sin pagar por consulta ni enviar datos fuera. |
| Cola, caché y secretos | Tabla de tareas en MySQL · sops (MPL-2.0) · age (BSD) Sin componentes adicionales: se reutiliza MySQL y los secretos se cifran con herramientas libres. | Valkey 8 (BSD) · OpenBao 2 (MPL-2.0) Valkey es la versión libre de Redis y OpenBao la versión libre de Vault, ambas sin cambios de licencia futuros. | Valkey 8 (BSD) · OpenBao 2 (MPL-2.0) · keepalived (GPLv2) Valkey es la versión libre de Redis y OpenBao la versión libre de Vault; keepalived es software base de Linux. |
| Bases de datos | MySQL Community 8.4 LTS (GPLv2) · SQLite 3 (dominio público) La edición Community es gratuita; la GPLv2 no impone obligaciones mientras la DEP no distribuya MySQL modificado. | MySQL Community 8.4 LTS (GPLv2) · SQLite 3 (dominio público) La edición Community es gratuita; la GPLv2 no impone obligaciones mientras la DEP no distribuya MySQL modificado. | MySQL Community 8.4 LTS (GPLv2) · SQLite 3 (dominio público) La edición Community es gratuita; la GPLv2 no impone obligaciones mientras la DEP no distribuya MySQL modificado. |
| Observabilidad | Uptime Kuma 2 (MIT) Licencia libre; un solo programa liviano. | Uptime Kuma (MIT) · Prometheus 3 (Apache-2.0) · Grafana (AGPL-3.0) La AGPL solo obliga a publicar cambios si se modifica el programa y se ofrece a terceros; el uso interno es libre. | Uptime Kuma (MIT) · Prometheus 3, Alertmanager (Apache-2.0) · Grafana, Loki (AGPL-3.0) · Wazuh 4 (GPLv2) La AGPL y la GPL solo imponen condiciones si se distribuye el programa modificado; el uso interno es libre. |
| Plataforma base y calidad | Ubuntu Server 24.04 LTS · Docker Engine (Apache-2.0) · Nginx (BSD) · GitLab CE (MIT) · restic (BSD) · pytest, ruff, mypy (MIT) · Trivy (Apache-2.0) Software base libre; GitLab CE es la edición gratuita, sin las funciones de pago de Enterprise. | Ubuntu Server 24.04 LTS · Docker Engine (Apache-2.0) · Nginx (BSD) · GitLab CE (MIT) · restic (BSD) · pytest, ruff, mypy (MIT) · Trivy (Apache-2.0) Software base libre; GitLab CE es la edición gratuita, sin las funciones de pago de Enterprise. | Ubuntu Server 24.04 LTS · Docker Engine (Apache-2.0) · Nginx (BSD) · GitLab CE (MIT) · restic (BSD) · pytest, ruff, mypy (MIT) · Trivy, OWASP ZAP (Apache-2.0) · SonarQube Community (LGPL-3.0) Software base libre; SonarQube Community es la edición gratuita del analizador de calidad. |
| GDP-SLEP Studio | Node.js 24 LTS · NestJS 11 · Angular 21 (MIT) Mismo stack aprobado por TI para todo GDP-SLEP Studio. | Node.js 24 LTS · NestJS 11 · Angular 21 (MIT) Mismo stack aprobado por TI para todo GDP-SLEP Studio. | Node.js 24 LTS · NestJS 11 · Angular 21 (MIT) Mismo stack aprobado por TI para todo GDP-SLEP Studio. |
| Descartado | n8n · Sustainable Use License No se usa: su licencia no es de código abierto y LAYA ya cubre lo que hacía. | n8n · Sustainable Use License No se usa: su licencia no es de código abierto y LAYA ya cubre lo que hacía. | n8n · Sustainable Use License No se usa: su licencia no es de código abierto y LAYA ya cubre lo que hacía. |
| 04 PERSONAS Y SERVICIOS no son tecnologías, pero forman parte del costo de cada propuesta |  |  |  |
| Incorporación de 36 SLEP | ½ día por SLEP · 144 h en total Configurar cada SLEP en el sistema, cargar sus datos y acompañar al encargado en sus primeras licencias. | ½ día por SLEP · 144 h en total Configurar cada SLEP en el sistema, cargar sus datos y acompañar al encargado en sus primeras licencias. | ½ día por SLEP · 144 h en total Configurar cada SLEP en el sistema, cargar sus datos y acompañar al encargado en sus primeras licencias. |
| Capacitación de encargados | Inducción práctica durante la incorporación, sin curso formal El encargado aprende a revisar y confirmar cada licencia mientras se incorpora su SLEP. | Curso de 16 h para 15 personas (SENCE) Curso formal para encargados y jefaturas: uso de la herramienta, excepciones y qué hacer si algo falla. | Curso de 16 h para 15 personas (SENCE) Curso formal para encargados y jefaturas: uso de la herramienta, excepciones y qué hacer si algo falla. |
| Servicios externos | No se contratan Toda la construcción y la mantención las hace el equipo de la DEP. | No se contratan Toda la construcción y la mantención las hace el equipo de la DEP. | Prueba de penetración externa antes de operar en los 36 SLEP Una empresa especializada intenta vulnerar el sistema y entrega un informe de fallas a corregir antes de escalar. |
| Mantención | 6 h al mes de conector e IA; contrato estable Horas para ajustar la solución cuando FONASA cambia algo, actualizar versiones y revisar alertas. | 6 h al mes de conector, IA y monitoreo Horas para ajustar la solución cuando FONASA cambia algo, actualizar versiones y revisar alertas. | 8 h al mes de conector, alta disponibilidad y seguridad Horas para ajustar la solución cuando FONASA cambia algo, actualizar versiones y revisar alertas. |

08.3.2  ·  TÉCNICO  ·  SECCIÓN 03  /  operación

# Modo de operación

| POR QUÉ La estabilidad de este camino viene de usar un canal hecho para el intercambio entre organismos. | PARA QUÉ Definir el reparto entre persona y sistema. | CÓMO Conexión de institución a institución con credenciales de servicio; la persona aprueba cada envío. |
| --- | --- | --- |

## 3.1  Reparto de tareas

| TAREA | PERSONA | SISTEMA |
| --- | --- | --- |
| Gestionar el acuerdo y las credenciales de servicio | ✔ (una vez) | — |
| Consultar las licencias por el servicio oficial | — | ✔ |
| Calcular vencimientos y priorizar | — | ✔ |
| Cruzar con remuneraciones y preparar la zona C | — | ✔ |
| Clasificar y priorizar con IA local | — | ✔ |
| Revisar y aprobar cada envío | ✔ | — |
| Enviar la zona C y leer el acuse oficial | — | ✔ (tras aprobación) |
| Resolver excepciones | ✔ | Las deriva |

## 3.2  Operación continua

A diferencia del RPA y del API, el conector no depende de una sesión de usuario: usa credenciales de servicio institucionales y puede consultar de forma continua (por ejemplo, cada 15 minutos en horario hábil). Los envíos, en cambio, siempre esperan la aprobación del encargado en GDP-SLEP Studio. La persona deja de iniciar sesión y se concentra en revisar.

NUNCA SE AUTOMATIZA NI SE HACE El uso del canal sin el acuerdo formal con FONASA. El envío sin aprobación del encargado. La lectura o el almacenamiento del diagnóstico (zona A). El uso de la ClaveÚnica de personas: se usan credenciales de servicio.

08.3.2  ·  TÉCNICO  ·  SECCIÓN 04  /  proceso

# Cómo funciona paso a paso (técnico)

| POR QUÉ Para costear y construir hay que describir el intercambio por el servicio oficial, con su control en cada paso. | PARA QUÉ Especificar el recorrido de una licencia por el canal de la Red de Interoperabilidad. | CÓMO Operaciones del servicio y campos a confirmar con la documentación de FONASA al otorgarlo (sección 04 del capítulo 08.3.1). |
| --- | --- | --- |

## 4.1  El modelo, en términos técnicos

Un servicio web de interoperabilidad es un conjunto de operaciones publicadas por una institución para que otras las consuman de forma programática, con un contrato que define qué se pide y qué se recibe. La DEP, con sus credenciales de servicio, invoca esas operaciones desde el conector; FONASA responde con datos estructurados. No hay navegador, pantalla ni sesión de persona: es software hablando con software, bajo un acuerdo formal.

| CONCEPTO | QUÉ ES | CÓMO LO TRATA EL CONECTOR |
| --- | --- | --- |
| Credencial de servicio | Identificación institucional que FONASA entrega al otorgar el servicio | Se guarda en el almacén de secretos; no es la ClaveÚnica de una persona |
| Operación de consulta | Pide el listado o el detalle de licencias | Consulta periódica; descarta la zona A (diagnóstico) |
| Operación de envío | Entrega la zona C para que FONASA la registre | Se invoca solo tras la aprobación del encargado |
| Acuse | Respuesta formal que confirma la recepción | Se guarda como respaldo del envío y del plazo |

## 4.2  Paso a paso de una licencia

| # | PASO | OPERACIÓN | ACTOR | CONTROL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Consultar licencias nuevas o con cambio de estado | Consulta | Sistema | Credenciales de servicio; solo campos permitidos (sin zona A) |
| 2 | Calcular vencimiento y clasificar con IA local | Interno | Sistema · IA | Calendario hábil; la IA local prioriza y marca casos ambiguos |
| 3 | Cruzar con remuneraciones y preparar la zona C | Interno | Sistema | Coincidencia exacta de RUT; excepción si falta |
| 4 | Mostrar el resumen y esperar aprobación | Interno | Persona | Sin aprobación no hay envío |
| 5 | Enviar la zona C | Envío | Sistema | Idempotencia por folio; registro de la invocación |
| 6 | Leer el acuse oficial y actualizar el estado | Consulta | Sistema | Reintento controlado si falla |
| 7 | Registrar folio, fecha y acuse | Interno | Sistema | Registro sin datos clínicos |

Los nombres exactos de las operaciones, sus campos y el formato de respuesta los entrega FONASA en la documentación del servicio al otorgarlo (sección 04 del capítulo 08.3.1). El Compendio de la SUSESO especifica el contenido de la zona C que el servicio debe cubrir.

08.3.2  ·  TÉCNICO  ·  SECCIÓN 05  /  arquitectura

# Arquitectura

| POR QUÉ El conector no debe ser una pieza aislada: su información tiene que llegar al tablero común. | PARA QUÉ Describir los componentes, dónde corren y cómo se comunican. | CÓMO Tres capas en el servidor de la DEP: conector, motor e IA, y GDP-SLEP Studio. Comparte seguridad con el Validador (Informe 07). |
| --- | --- | --- |

## 5.1  Vista de componentes

| EXTERNO FONASA servicio oficial |  | CAPAS 1 Y 2 Conector e inteligencia Python · FastAPI · IA local |  | CAPA 3 GDP-SLEP Studio NestJS · Angular · MySQL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Servicio por la Red de Interoperabilidad operaciones de consulta y envío | → | Conector del servicio consulta, envía y lee el acuse con credenciales de servicio | → | Módulo Licencias casos, cola, aprobación, registro |
| Acuerdo formal DEP–FONASA Red de Interoperabilidad | → | Motor de plazos + LAYA calendario hábil, borrador de zona C, clasificación (modelo local) | → | Bandeja y tablero el encargado aprueba; la DEP supervisa |
| Remuneraciones del SLEP planilla estándar | → | Almacén de secretos credenciales de servicio institucionales |  |  |

FIG. 28  Todo corre en el servidor de la DEP; el conector habla con FONASA por el canal oficial, con credenciales de servicio.

## 5.2  Servicios nuevos en GDP-SLEP Studio

| MÉTODO | SERVICIO | USO |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/licencias/cola?slep=:id | Cola priorizada por vencimiento |
| POST · PATCH | /api/licencias/casos · /casos/:folio | Registrar una licencia y su estado |
| POST | /api/licencias/aprobaciones | Registrar la aprobación del encargado antes del envío |
| GET | /api/licencias/tablero | Indicadores por SLEP y consolidado |

Estos servicios son internos de GDP-SLEP Studio, con el mismo inicio de sesión, permisos y alcance por SLEP del Validador (Informe 07).

08.3.2  ·  TÉCNICO  ·  SECCIÓN 06  /  diseño

# Diseño del conector (FONASA y ERP)

| POR QUÉ Un conector contra un servicio formal debe ser trazable, idempotente y resistente a interrupciones. | PARA QUÉ Fijar las reglas de construcción que lo hacen confiable y auditable. | CÓMO Reglas de credenciales, idempotencia, manejo de errores, modo seguro y registro. |
| --- | --- | --- |

## 6.1  Reglas de construcción

| REGLA | IMPLEMENTACIÓN |
| --- | --- |
| Credenciales de servicio | En el almacén de secretos; rotación periódica; nunca la ClaveÚnica de personas |
| Contrato del servicio | El conector se construye contra la documentación oficial de FONASA; nada se asume |
| Verificación del acuse | Tras cada envío, confirma el acuse oficial antes de marcar la licencia como enviada |
| Idempotencia | Antes de enviar, verifica que el folio no fue enviado; evita duplicados |
| Reintentos | Reintento controlado con espera creciente ante demoras o cortes del servicio |
| Modo seguro | Si el servicio responde distinto a su contrato, se detiene, avisa y deja el caso en manual |
| Datos parametrizados | SLEP, formatos y rutas vienen de la configuración |
| Versionado | Cada versión del conector se guarda con fecha, cambios y pruebas |

## 6.2  Manejo de errores

| TIPO | EJEMPLO | RESPUESTA DEL CONECTOR |
| --- | --- | --- |
| Negocio | Trabajador sin remuneraciones en la planilla | Marca excepción, deja el caso en la bandeja manual y sigue |
| Servicio | El servicio de FONASA no responde | Reintenta; si persiste, alerta si un caso se acerca al vencimiento |
| Contrato | La respuesta no cumple el formato documentado | Modo seguro: se detiene y avisa |
| Integridad | El acuse no confirma el envío | No marca como enviado; deja el caso para revisión |

## 6.3  Registro de ejecución

Cada consulta y cada envío quedan registrados con quién aprobó, cuándo, qué folio y con qué acuse. El registro no contiene diagnóstico, montos de remuneraciones ni credenciales: solo identificadores de negocio, estados, acuses y tiempos.

## 6.4  Conector con el ERP del SLEP (Proexsi, piloto Barrancas)

El conector de FONASA resuelve un frente; el segundo frente es el ERP de remuneraciones del SLEP. En el piloto (Barrancas) es Proexsi. El conector del ERP es bidireccional e idempotente, y se diseña tras un adaptador (`ErpAdapter`) para que cambiar de ERP en otro SLEP no toque el resto del sistema. La capacidad técnica de Proexsi está por confirmar; el diseño contempla las tres vías posibles (API, archivo, carga asistida).

### Las dos operaciones

| OPERACIÓN | ENTRADA | SALIDA | NOTA DE DISEÑO |
| --- | --- | --- | --- |
| leerHaberes(rut, períodos) | RUT del trabajador y períodos que pide la zona C | Haberes estructurados por período | Solo lectura; se cachea el mínimo y se minimiza el dato |
| escribirLicencia(folio, datos) | Folio, días de reposo, resolución y subsidio | Acuse del ERP | Idempotente por folio: reintentar no duplica el registro |

### Correspondencia de datos (zona C ↔ ERP)

| DATO DE LA ZONA C (FONASA) | ORIGEN EN EL ERP | TRANSFORMACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Remuneraciones imponibles por período | Haberes imponibles del período | Aplicar topes imponibles; cuadrar por período |
| Días trabajados / no trabajados | Asistencia y novedades del período | Cruce con el calendario hábil |
| Régimen previsional y de salud | Ficha del trabajador | Mapeo de códigos ERP → códigos FONASA |
| Licencias anteriores | Historial del trabajador | Filtrar por ventana de tiempo que pide FONASA |

### Vías de conexión y recomendación para este camino

| PREFERIDA 1 · API del ERP Sistema a sistema; la mejor | › | ALTERNATIVA 2 · Archivo acordado Exportar/importar planilla | › | ÚLTIMO RECURSO 3 · Carga asistida (robot) Pantallas del ERP; respaldo |
| --- | --- | --- | --- | --- |

FIG. 29  Se desciende de vía solo si la anterior no está disponible, nunca saltándose un control.

En el camino servicios web, la vía preferida del ERP es coherente con la de FONASA: se privilegia el canal estructurado —servicio web o archivo del ERP— por sobre el robot.

PILOTO Y GENERALIZACIÓN Todo esto se construye y se prueba con Proexsi en Barrancas. Para llevarlo a otro SLEP basta implementar el `ErpAdapter` de su ERP (mismas dos operaciones, mismo mapeo), sin tocar el conector de FONASA ni el orquestador. Las dudas abiertas con el proveedor están en la sección "Qué hay que verificar".

08.3.2  ·  TÉCNICO  ·  SECCIÓN 07  /  propuestas

# Tres propuestas del camino

| POR QUÉ La integración con el servicio oficial es la misma en las tres; cambian la capacidad de la IA local y el respaldo. | PARA QUÉ Ofrecer tres niveles —costo cero, óptima y avanzada— con el mismo conector, las mismas reglas y las mismas fechas. | CÓMO Las secciones 03 a 06 —y los controles del capítulo 08.3.1— son comunes. Los costos están en el capítulo 08.3.3. |
| --- | --- | --- |

| NIVEL 1 WS1 · Costo cero Conector al servicio oficial de FONASA + IA local (LAYA + Qwen3) en la CPU del servidor existente | → | NIVEL 2 WS2 · Óptima Conector + IA local en GPU de 16 GB (respuestas en segundos) + monitoreo | → | NIVEL 3 WS3 · Avanzada Conector + IA local en GPU de 32 GB + alta disponibilidad + respaldo en Chile + prueba de penetración |
| --- | --- | --- | --- | --- |

IA en la nube. En WS2 y WS3 se suma Claude, la IA que ya usa la institución, solo para tareas sin datos personales: normativa, redacción y apoyo de código. WS3 agrega la API de Claude detrás de una pasarela que bloquea datos personales (sección 02). Los datos de licencias los procesa siempre la IA local.

FIG. 30  Tres niveles de propuesta. La integración con el servicio de FONASA es idéntica.

## 7.1  Qué se mantiene y qué cambia

Se mantiene en las tres: canal oficial de FONASA, operación (sección 03), paso a paso (sección 04), reglas del conector (sección 06), controles (sección 03 del capítulo 08.3.1), IA local (LAYA) compartida e integración con el módulo Licencias. Cambian la capacidad de la IA, la disponibilidad y el soporte.

| ASPECTO | WS1 · COSTO CERO | WS2 · ÓPTIMA | WS3 · AVANZADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Modelo de IA local | Qwen3 4B–8B en CPU (15–30 s por caso ambiguo) | Qwen3 8B–14B en GPU 16 GB (1–3 s) | Qwen3 14B–32B en GPU 32 GB (varios usuarios) |
| Disponibilidad | Un servidor; si cae, se vuelve a manual | Un servidor + equipo de IA con UPS | Dos servidores, base replicada y respaldo en Azure Chile |
| Monitoreo | Registros + disponibilidad | + métricas de la IA y del conector | + eventos de seguridad y alertas |
| Seguridad | Secretos cifrados; buenas prácticas | Almacén de secretos | + prueba de penetración externa |
| Tiempo del encargado por licencia | ≈ 3 min | ≈ 3 min | ≈ 3 min |
| Habilitación | Servicio otorgado por FONASA | Lo anterior + compra del equipo | Lo anterior + compra mayor |

En las tres, la IA local es open source y gratuita; lo que cambia es el equipo donde corre. La propuesta avanzada comparte la estación de IA con el Informe 12 (IA local del portal).

08.3.2  ·  TÉCNICO  ·  SECCIÓN 08  /  pruebas

# Pruebas y puesta en marcha

| POR QUÉ Integrar con un servicio oficial exige probar contra su ambiente de certificación antes de datos reales. | PARA QUÉ Definir cómo se prueba y cuándo se acepta el piloto. | CÓMO Cuatro etapas, casos mínimos y criterios de aceptación. Iguales para WS1, WS2 y WS3. |
| --- | --- | --- |

## 8.1  Etapas de prueba

| ETAPA | DATOS | QUÉ SE VERIFICA | CUÁNDO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 · Desarrollo | Simulación del servicio con respuestas de ejemplo | Conector, motor, IA y bandeja | Al otorgarse el servicio |
| 2 · Certificación | Ambiente de certificación de FONASA | Operaciones reales de consulta, envío y acuse | Según plazo de FONASA |
| 3 · Real supervisada | Licencias reales del SLEP piloto | Envío aprobado de punta a punta con acuse oficial | Tras la certificación |
| 4 · Paralelo | Mismas licencias a mano y por el sistema | Igualdad del resultado y tiempos | Antes del cierre del piloto |

## 8.2  Casos de prueba mínimos

| # | CASO | RESULTADO ESPERADO |
| --- | --- | --- |
| P1 | Licencia normal con remuneraciones completas | Zona C preparada, aprobada, enviada y con acuse oficial |
| P2 | Respuesta que incluye campos de zona A | Campos descartados; nada clínico en la base ni en los registros |
| P3 | El servicio no responde | Reintentos; alerta si un caso se acerca al vencimiento |
| P4 | Doble envío del mismo folio | El segundo se cancela (idempotencia) |
| P5 | La respuesta no cumple el contrato del servicio | Modo seguro: se detiene y avisa |
| P6 | Datos enviados al modelo de IA | Solo seudónimos y campos permitidos |

## 8.3  Criterios de aceptación

| CRITERIO | META |
| --- | --- |
| Licencias tramitadas dentro de 3 días hábiles en el período paralelo | 100% |
| Diferencias con la zona C manual · datos clínicos en base, registros o modelo | 0 · ninguno |
| Envíos sin aprobación humana | Ninguno |
| Tiempo del encargado por licencia | ≤ 3 minutos |

08.3.2  ·  TÉCNICO  ·  SECCIÓN 09  /  planificación

# Carta Gantt técnica

| POR QUÉ La carta técnica detalla las tareas sin moverse de las fechas de la carta general de la Parte 1. | PARA QUÉ Planificar el camino servicios web del 1 de octubre al 27 de noviembre, para cualquiera de las tres propuestas. | CÓMO Mismas cinco fases, mismas semanas y mismos hitos de la Parte 1. La construcción depende del otorgamiento. |
| --- | --- | --- |

| ACTIVIDAD | S1 1–2 oct | S2 5–9 oct | S3 12–16 | S4 19–23 | S5 26–30 | S6 2–6 nov | S7 9–13 | S8 16–20 | S9 23–27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Solicitud y acuerdo con FONASA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solicitud por la Red de Interoperabilidad (decisivo) | ◆ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acuerdo formal y credenciales de servicio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluación de impacto en protección de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diagnóstico y diseño |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Levantamiento, arquitectura y modelo de datos |  |  | ◆ |  |  |  |  |  |  |
| capítulos 08.3.1, 08.3.2 y 08.3.3 (marco legal, tres propuestas y costos) |  |  |  | ◆ |  |  |  |  |  |
| Anexo comparativo: elección de camino y propuesta |  |  |  |  | ◆ |  |  |  |  |
| Construcción (al otorgarse el servicio) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conector al servicio, motor de plazos y acuse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LAYA, servidor del modelo y reglas de clasificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Módulo Licencias: bandeja, aprobación y tablero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas y cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Certificación, real supervisada y paralelo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cierre del piloto e informe de resultados |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ |

◆ Hitos: solicitud (1-oct) · fin del diagnóstico (14-oct) · capítulos 08.3.x (23-oct) · elección (30-oct) · cierre (27-nov). En ámbar, la construcción: empieza al otorgarse el servicio; si no llega en el período, el camino queda listo para incorporarse después. S3 incluye el feriado del 12 de octubre.

FIG. 31  Carta Gantt técnica del camino servicios web, alineada con la carta general de la Parte 1.

A diferencia de los otros caminos, aquí la construcción depende de un trámite externo cuyo plazo la DEP no controla. Por eso la solicitud se ingresa el primer día y el diseño se adelanta, para construir rápido apenas el servicio se otorgue.

08.3.2  ·  TÉCNICO  ·  SECCIÓN 10  /  cierre

# Conclusiones

| POR QUÉ Un informe técnico debe decir con qué condiciones se puede empezar. | PARA QUÉ Resumir el camino, sus propuestas y sus condiciones de inicio. | CÓMO Síntesis y recomendación por propuesta; los requisitos previos están en el capítulo 08.3.1. |
| --- | --- | --- |

El camino de servicios web es el más estable y el más barato de la Fase 2 —y, como muestra el capítulo 08.3.1, el más sólido legalmente—: usa el canal oficial del Estado, sin cobro entre organismos, con acuerdo formal y acuses oficiales. Es la arquitectura objetivo de largo plazo. Su única condición es de plazo: depende de que FONASA otorgue el servicio, lo que puede exceder el piloto.

| PROPUESTA | CUÁNDO CONVIENE | RECOMENDACIÓN |
| --- | --- | --- |
| WS1 · Costo cero | FONASA otorga el servicio; se busca el menor costo con un canal oficial | ● Recomendada, al otorgarse el servicio |
| WS2 · Óptima | Se escala a 36 SLEP y se quiere respuesta rápida de la IA | ● Recomendada para escalar |
| WS3 · Avanzada | La automatización es crítica y se comparte la IA con el portal (Informe 12) | ● Con el portal (2027) |

La recomendación es ingresar la solicitud a FONASA el primer día y adelantar el diseño, para construir rápido apenas el servicio se otorgue. Si el plazo excede el piloto, este parte por otro camino y migra a servicios web cuando esté disponible. Es, además, la base preferida del camino mixto (capítulo 08.4).

RECOMENDACIÓN Ingresar la solicitud a FONASA de inmediato y adelantar el diseño. Cuando el servicio se otorgue, construir con WS1 (costo cero), la propuesta más barata y sólida de la Fase 2, conectada al módulo Licencias de GDP-SLEP Studio.

08.3.3  ·  COSTOS  ·  SECCIÓN 01  /  resumen

# Resumen de costos

| POR QUÉ El camino servicios web usa el canal oficial de FONASA entre órganos del Estado, sin cobro por el servicio: su costo está en el equipo de la IA local. | PARA QUÉ Dar a la jefatura los montos completos de cada propuesta para elegir con información. | CÓMO Modelo de costos con precios de lista al 1-oct-2026 y horizonte del piloto en Barrancas más 12 meses de operación allí. |
| --- | --- | --- |

| CONCEPTO | WS1 · COSTO CERO | WS2 · ÓPTIMA | WS3 · AVANZADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Piloto oct–nov 2026 | $0 | $0 | $454.624 |
| Puesta en marcha en Barrancas (una vez) | $0 | $2,3 MM | $11,3 MM |
| Operación (12 meses) | $0 | $0,7 MM | $4,8 MM |
| Costo total: piloto + 12 meses en Barrancas | $0 | $3,0 MM | $16,6 MM |
| Costo por licencia tramitada (14 meses) | $0 | $203 – $247 | $1.119 – $1.364 |

El servicio de FONASA entre órganos del Estado no tiene cobro, y no hay robot ni intermediarios. WS1 no tiene costo. WS2 agrega la estación de IA básica, la capacitación y Claude para el equipo. WS3 sube por la estación avanzada, que el Informe 12 ya contempla.

CONCLUSIÓN ECONÓMICA WS1 no tiene costo en el piloto más 12 meses. WS2 cuesta $3,0 MM por la IA en GPU, la capacitación y Claude para el equipo. WS3 cuesta $16,6 MM por la IA avanzada, la alta disponibilidad y Claude (plan y API). El costo bajo se apoya en que el servicio de FONASA es gratuito entre organismos públicos.

08.3.3  ·  COSTOS  ·  SECCIÓN 02  /  stack · costos

# Stack tecnológico con costos

| POR QUÉ El capítulo 08.3.2 detalla qué tecnología usa cada propuesta; aquí cada una lleva su precio. | PARA QUÉ Ver en una sola tabla todo lo que hay que pagar o aportar en cada propuesta, tecnología por tecnología. | CÓMO La misma tabla de la sección 02 del capítulo 08.3.2: en cada celda, precio, plan, cálculo, periodicidad y fuente. El total del final es el costo del piloto más 12 meses en Barrancas y coincide con las secciones 01 y 04. |
| --- | --- | --- |

CÓMO LEER  ■ Costo cero    ■ Óptima    ■ Avanzada   ·   En cada celda: la tecnología y, debajo, su precio, plan, cálculo, periodicidad y fuente.

| CAPA | WS1 COSTO CERO | WS2 ÓPTIMA | WS3 AVANZADA |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 INFRAESTRUCTURA Y HARDWARE en la DEP, salvo el respaldo de la propuesta avanzada |  |  |  |
| Servidor de aplicación | Máquina virtual existente de TI: 4 vCPU, 16 GB RAM, 100 GB SSD $0 Ya existe en el servidor de TI | Máquina virtual existente de TI: 4 vCPU, 16 GB RAM, 100 GB SSD $0 Ya existe en el servidor de TI | Dos máquinas virtuales de 8 vCPU, 32 GB RAM, 200 GB SSD (activa y respaldo) $0 Las provee TI en su plataforma de virtualización [supuesto] sin costo incremental |
| Servidor de IA | Sin equipo nuevo: el modelo corre en la CPU del servidor de aplicación $0 Equipo ya existente en TI Sin compra ni consumo adicional relevante | Estación de IA básica: GPU 16 GB, 64 GB RAM, NVMe 2 TB + UPS 1 kVA $1.950.000 una vez + $180.000 al año Estación: $1.800.000 [estim.] UPS 1 kVA: $150.000 [estim.] Energía: $180.000 al año [estim.] Compra al iniciar la operación | Estación de IA avanzada: GPU 32 GB, 128 GB RAM, RAID 1, UPS 2 kVA; compartida con el Informe 12 $7.500.000 una vez + $1.254.000 al año Estación completa con UPS: $7.500.000 con IVA (Informes 12–13) Energía: $552.000 al año Mantención del equipo: $702.000 al año Compra al iniciar la operación |
| Estación del encargado | Equipo existente con navegador $0 Equipo ya existente en cada SLEP | Equipo existente con navegador $0 Equipo ya existente en cada SLEP | Equipo existente con navegador $0 Equipo ya existente en cada SLEP |
| Canal con FONASA | Servicio web de FONASA por la Red de Interoperabilidad del Estado $0 Sin cobro entre órganos del Estado | Servicio web de FONASA por la Red de Interoperabilidad del Estado $0 Sin cobro entre órganos del Estado | Servicio web de FONASA por la Red de Interoperabilidad del Estado $0 Sin cobro entre órganos del Estado |
| Respaldo y continuidad | Respaldo diario en el almacenamiento del servidor de TI $0 Almacenamiento de TI ya existente | Respaldo diario en el servidor de TI + copia semanal fuera del edificio $0 Almacenamiento institucional existente [supuesto] sin compra | Réplica en Azure Chile Central como sitio de respaldo $454.624 piloto + $1.358.318 al año Piloto 2026: ambiente de prueba D4s_v5, 196,4 USD/mes + IVA × 2 meses Operación: D2s_v5, 97,8 USD/mes + IVA = $113.193 al mes Pago mensual, 12 meses Fuente: calculadora Azure, región Chile Central |
| Red | HTTPS (443) al servicio de FONASA con credenciales de servicio $0 Red institucional existente | HTTPS (443) al servicio de FONASA con credenciales de servicio $0 Red institucional existente | HTTPS (443) al servicio de FONASA con credenciales de servicio + VPN sitio a sitio con Azure Chile $0 VPN incluida en la red de Azure Costo dentro de la fila «Respaldo y continuidad» |
| 02 SOFTWARE POR CAPA del sistema operativo a la aplicación |  |  |  |
| Sistema operativo | Ubuntu Server 24.04 LTS $0 Libre y gratuito | Ubuntu Server 24.04 LTS + controlador NVIDIA y CUDA 12 en la estación de IA $0 Ubuntu libre Controlador y CUDA gratuitos de NVIDIA | Ubuntu Server 24.04 LTS + controlador NVIDIA y CUDA 12 en la estación de IA $0 Ubuntu libre Controlador y CUDA gratuitos de NVIDIA |
| Lenguaje | Python 3.12 (conector, motor, IA) · TypeScript (GDP-SLEP Studio) $0 Código abierto · PSF y Apache-2.0 | Python 3.12 (conector, motor, IA) · TypeScript (GDP-SLEP Studio) $0 Código abierto · PSF y Apache-2.0 | Python 3.12 (conector, motor, IA) · TypeScript (GDP-SLEP Studio) $0 Código abierto · PSF y Apache-2.0 |
| Conector | httpx o zeep según el contrato del servicio · tenacity (reintentos) $0 Código abierto · BSD, MIT y Apache-2.0 | httpx o zeep según el contrato del servicio · tenacity (reintentos) $0 Código abierto · BSD, MIT y Apache-2.0 | httpx o zeep según el contrato del servicio · tenacity (reintentos) · verificación de salud $0 Código abierto · BSD, MIT y Apache-2.0 |
| Planificador y cola | APScheduler + tabla de tareas en MySQL $0 Código abierto · MIT | APScheduler + Valkey 8 (cola y caché) $0 Código abierto · MIT y BSD | APScheduler + Valkey 8 en réplica $0 Código abierto · MIT y BSD |
| Motor y API interna | FastAPI · pydantic 2 · SQLAlchemy 2 $0 Código abierto · MIT | FastAPI · pydantic 2 · SQLAlchemy 2 $0 Código abierto · MIT | FastAPI · pydantic 2 · SQLAlchemy 2 $0 Código abierto · MIT |
| Motor de IA | LAYA (motor FastAPI, versión fijada), sin n8n $0 Código abierto · Apache-2.0 | LAYA (motor FastAPI, versión fijada), sin n8n $0 Código abierto · Apache-2.0 | LAYA (motor FastAPI, versión fijada) con perfiles ampliados $0 Código abierto · Apache-2.0 |
| Servidor del modelo | Ollama en CPU · Qwen3 4B–8B $0 Código abierto · MIT y Apache-2.0 | Ollama en GPU · Qwen3 8B–14B $0 Código abierto · MIT y Apache-2.0 | vLLM en GPU · Qwen3 14B–32B + Ollama en CPU de respaldo $0 Código abierto · Apache-2.0 y MIT |
| Pasarela de modelos | LiteLLM (solo modelos locales) $0 Código abierto · MIT | LiteLLM (solo modelos locales) $0 Código abierto · MIT | LiteLLM (solo modelos locales) con registro de cada consulta $0 Código abierto · MIT |
| IA en la nube (sin datos personales) | No se usa $0 Sin servicio externo | Claude Team Standard · 2 asientos $555.549 al año 20 USD/asiento/mes (anual) × 2 × 12 + IVA 19% Mínimo del plan: 2 asientos Fuente: Anthropic, oct-2026 | Claude Team (1 Premium + 1 Standard) + API Sonnet 5.5 $2.222.196 al año Team: (100 + 20) USD/mes × 12 API: 2 / 10 USD por millón; 10 M entrada + 2 M salida al mes [supuesto] + IVA 19% · Fuente: Anthropic, oct-2026 |
| Bases de datos | MySQL 8.4 LTS · SQLite (LAYA) $0 Código abierto · GPLv2 y dominio público | MySQL 8.4 LTS · SQLite (LAYA) $0 Código abierto · GPLv2 y dominio público | MySQL 8.4 LTS con réplica · SQLite (LAYA) $0 Código abierto · GPLv2 y dominio público |
| Secretos | Archivo cifrado con sops + age $0 Código abierto · MPL-2.0 y BSD | OpenBao (almacén de secretos) $0 Código abierto · MPL-2.0 | OpenBao con desbloqueo por varias personas $0 Código abierto · MPL-2.0 |
| Proxy y TLS | Nginx con certificado de TI $0 Código abierto · BSD Certificado de TI ya existente | Nginx con certificado de TI $0 Código abierto · BSD Certificado de TI ya existente | Nginx + keepalived (IP flotante) $0 Código abierto · BSD y GPLv2 |
| Observabilidad | Registros JSON + Uptime Kuma $0 Código abierto · MIT | Registros JSON + Uptime Kuma + Prometheus · Grafana + métricas de GPU $0 Código abierto · MIT, Apache-2.0 y AGPL-3.0 | Uptime Kuma · Prometheus · Grafana + Loki · Alertmanager · Wazuh $0 Código abierto · MIT, Apache-2.0, AGPL-3.0 y GPLv2 |
| Respaldo | restic + volcado diario de MySQL $0 Código abierto · BSD | restic + volcado diario de MySQL + copia semanal externa $0 Código abierto · BSD | restic + volcado diario de MySQL + réplica en Azure Chile $0 Código abierto · BSD Azure en la fila «Respaldo y continuidad» |
| Calidad y CI | GitLab CE · pytest · ruff · mypy · Trivy $0 Código abierto · MIT y Apache-2.0 | GitLab CE · pytest · ruff · mypy · Trivy $0 Código abierto · MIT y Apache-2.0 | GitLab CE · pytest · ruff · mypy · Trivy + SonarQube Community · OWASP ZAP $0 Código abierto · LGPL-3.0 y Apache-2.0 Prueba externa en «Servicios externos» |
| GDP-SLEP Studio | Node.js 24 LTS · NestJS 11 · Angular 21 $0 Código abierto · MIT | Node.js 24 LTS · NestJS 11 · Angular 21 $0 Código abierto · MIT | Node.js 24 LTS · NestJS 11 · Angular 21 + inicio de sesión con ClaveÚnica (OIDC) cuando TI lo apruebe $0 Código abierto · MIT ClaveÚnica sin costo para órganos del Estado |
| 03 COMPONENTES, VERSIÓN Y LICENCIA versiones vigentes a octubre de 2026 |  |  |  |
| Lenguaje y bibliotecas | Python 3.12 (PSF) · FastAPI, pydantic 2, SQLAlchemy 2, APScheduler, zeep 4 (MIT) · httpx (BSD) · tenacity (Apache-2.0) $0 Sin costo de licencia | Python 3.12 (PSF) · FastAPI, pydantic 2, SQLAlchemy 2, APScheduler, zeep 4 (MIT) · httpx (BSD) · tenacity (Apache-2.0) $0 Sin costo de licencia | Python 3.12 (PSF) · FastAPI, pydantic 2, SQLAlchemy 2, APScheduler, zeep 4 (MIT) · httpx (BSD) · tenacity (Apache-2.0) $0 Sin costo de licencia |
| IA local | LAYA (Apache-2.0) · Ollama (MIT) · LiteLLM (MIT) · Qwen3 4B–8B (Apache-2.0) $0 Sin costo de licencia | LAYA (Apache-2.0) · Ollama (MIT) · LiteLLM (MIT) · Qwen3 8B–14B (Apache-2.0) $0 Sin costo de licencia | LAYA (Apache-2.0) · vLLM (Apache-2.0) · Ollama (MIT) · LiteLLM (MIT) · Qwen3 14B–32B (Apache-2.0) $0 Sin costo de licencia |
| Cola, caché y secretos | Tabla de tareas en MySQL · sops (MPL-2.0) · age (BSD) $0 Sin costo de licencia | Valkey 8 (BSD) · OpenBao 2 (MPL-2.0) $0 Sin costo de licencia | Valkey 8 (BSD) · OpenBao 2 (MPL-2.0) · keepalived (GPLv2) $0 Sin costo de licencia |
| Bases de datos | MySQL Community 8.4 LTS (GPLv2) · SQLite 3 (dominio público) $0 Sin costo de licencia | MySQL Community 8.4 LTS (GPLv2) · SQLite 3 (dominio público) $0 Sin costo de licencia | MySQL Community 8.4 LTS (GPLv2) · SQLite 3 (dominio público) $0 Sin costo de licencia |
| Observabilidad | Uptime Kuma 2 (MIT) $0 Sin costo de licencia | Uptime Kuma (MIT) · Prometheus 3 (Apache-2.0) · Grafana (AGPL-3.0) $0 Sin costo de licencia | Uptime Kuma (MIT) · Prometheus 3, Alertmanager (Apache-2.0) · Grafana, Loki (AGPL-3.0) · Wazuh 4 (GPLv2) $0 Sin costo de licencia |
| Plataforma base y calidad | Ubuntu Server 24.04 LTS · Docker Engine (Apache-2.0) · Nginx (BSD) · GitLab CE (MIT) · restic (BSD) · pytest, ruff, mypy (MIT) · Trivy (Apache-2.0) $0 Sin costo de licencia | Ubuntu Server 24.04 LTS · Docker Engine (Apache-2.0) · Nginx (BSD) · GitLab CE (MIT) · restic (BSD) · pytest, ruff, mypy (MIT) · Trivy (Apache-2.0) $0 Sin costo de licencia | Ubuntu Server 24.04 LTS · Docker Engine (Apache-2.0) · Nginx (BSD) · GitLab CE (MIT) · restic (BSD) · pytest, ruff, mypy (MIT) · Trivy, OWASP ZAP (Apache-2.0) · SonarQube Community (LGPL-3.0) $0 Sin costo de licencia |
| GDP-SLEP Studio | Node.js 24 LTS · NestJS 11 · Angular 21 (MIT) $0 Sin costo de licencia | Node.js 24 LTS · NestJS 11 · Angular 21 (MIT) $0 Sin costo de licencia | Node.js 24 LTS · NestJS 11 · Angular 21 (MIT) $0 Sin costo de licencia |
| Descartado | n8n · Sustainable Use License $0 No aplica | n8n · Sustainable Use License $0 No aplica | n8n · Sustainable Use License $0 No aplica |
| 04 PERSONAS Y SERVICIOS no son tecnologías, pero forman parte del costo de cada propuesta |  |  |  |
| Capacitación de encargados | Inducción práctica durante la incorporación, sin curso formal $0 Incluida en la incorporación | Curso de 16 h para el equipo de Barrancas (4 personas) $320.000 · una vez 16 h × 4 personas × $5.000 [estim.] Período: al iniciar la operación en Barrancas | Curso de 16 h para el equipo de Barrancas (4 personas) $320.000 · una vez 16 h × 4 personas × $5.000 [estim.] Período: al iniciar la operación en Barrancas |
| Servicios externos | No se contratan $0 Sin contratos con terceros | No se contratan $0 Sin contratos con terceros | Prueba de penetración externa antes de operar con datos reales en Barrancas $3.500.000 · una vez Valor de mercado [estim.] Período: antes de operar con datos reales |
| TOTAL Primer año: piloto + puesta en marcha + 12 meses en Barrancas | PILOTO 2026 $0 PUESTA EN MARCHA · UNA VEZ $0 OPERACIÓN · 12 MESES $0 TOTAL PILOTO + 12 MESES $0 | PILOTO 2026 $0 PUESTA EN MARCHA · UNA VEZ $2.270.000 OPERACIÓN · 12 MESES $735.549 TOTAL PILOTO + 12 MESES $3.005.549 | PILOTO 2026 $454.624 PUESTA EN MARCHA · UNA VEZ $11.320.000 OPERACIÓN · 12 MESES $4.834.514 TOTAL PILOTO + 12 MESES $16.609.138 |

$0 indica que no hay pago: software libre, algo incluido en otra licencia o un equipo que la DEP ya tiene. [estim.] es un valor a confirmar con cotización. Cada ítem del modelo de costos aparece en una sola celda, por eso el total no repite montos.

08.3.3  ·  COSTOS  ·  SECCIÓN 03  /  supuestos

# Bases de cálculo

| POR QUÉ Un costo sin supuestos explícitos no se puede revisar ni actualizar. | PARA QUÉ Dejar a la vista cada indicador, precio y supuesto usado. | CÓMO Indicadores oficiales al 1-oct-2026 y referencias de costos TI de la serie. |
| --- | --- | --- |

## 3.1  Indicadores

| INDICADOR | VALOR | FUENTE O CRITERIO |
| --- | --- | --- |
| Dólar observado | $972,60 | Banco Central, 1-oct-2026 |
| UF | $41.073,57 | Valor al 2-oct-2026 |
| IVA sobre servicios digitales extranjeros | 19% | Ley 21.210 |
| Licencias al mes, SLEP de Barrancas (costo por licencia) | 870 – 1.060 [supuesto] | SLEP medio (Informe de anexos, sección 01); reemplazar con el dato de Barrancas |
| Horizonte de costos | Primer año | Piloto en el SLEP de Barrancas (oct–nov 2026) + 12 meses de operación en Barrancas |

## 3.2  Precios de referencia

| ÍTEM | PRECIO DE LISTA | CON IVA EN CLP | USO |
| --- | --- | --- | --- |
| Azure Chile Central · máquina de prueba D4s_v5 | 196,4 USD/mes · calculadora de Azure, oct-2026 · verificar | $227.312 al mes | WS3 (piloto) |
| Azure Chile Central · réplica de respaldo D2s_v5 | 97,8 USD/mes · calculadora de Azure, oct-2026 · verificar | $113.193 al mes | WS3 |
| Prueba de penetración externa | Valor de mercado [estim.] · cotizar | $3.500.000 · una vez | WS3 |
| Estación de IA local básica (GPU 16 GB, 64 GB RAM, NVMe 2 TB) | Estimado de mercado [estim.] · cotizar | $1.800.000 · una vez | WS2 |
| UPS 1 kVA para la estación básica | Estimado de mercado [estim.] | $150.000 · una vez | WS2 |
| Energía de la estación básica | Consumo continuo [estim.] | $180.000 al año | WS2 |
| Estación de IA local avanzada (GPU 32 GB tipo RTX 5090, 128 GB RAM, RAID 1, UPS 2 kVA) | Con IVA (Informes 12–13). La GPU sola subió a 3.000–4.000 USD en 2026 · cotizar | $7.500.000 · una vez | WS3 |
| Energía de la estación avanzada | Consumo continuo [estim.] | $552.000 al año | WS3 |
| Mantención de la estación avanzada | Contrato de soporte [estim.] | $702.000 al año | WS3 |
| Capacitación del equipo de Barrancas (16 h × 4 personas) | Curso SENCE [estim.] | $320.000 · una vez | WS2 · WS3 |
| Claude Team Standard (facturación anual) | 20 USD/asiento/mes · Anthropic, oct-2026 | $277.775 al año por asiento | WS2 · WS3 |
| Claude Team Premium (facturación anual) | 100 USD/asiento/mes · Anthropic, oct-2026 | $1.388.873 al año por asiento | WS3 |
| API de Claude · Sonnet 5.5 | 2 / 10 USD por millón de tokens (entrada / salida) · Anthropic, oct-2026 | $2.315 / $11.574 por millón | WS3 |
| ChatGPT Business (alternativa evaluada) | 20 USD/usuario/mes, anual · OpenAI, oct-2026 | $277.775 al año por usuario | Referencia |
| Google Workspace con Gemini (alternativa evaluada) | desde ≈ 7–8,40 USD/usuario/mes · cotizar | desde ≈ $97.221 al año por usuario | Referencia |

La tabla incluye solo los ítems que tienen precio; el software libre, lo incluido en otras licencias y los equipos que la DEP ya tiene no se listan porque cuestan $0. [estim.] indica un valor estimado que debe confirmarse con cotización. Los precios de lista pueden variar con acuerdos institucionales del Estado.

## 3.3  Qué no incluye

- El tiempo de los encargados de licencias, que ya existen: la automatización lo libera, no lo agrega.

- El cargo permanente de operación del portal desde 2027 (Informe 13), común a todas las aplicaciones.

- Equipos de los encargados y servidor de TI ya existentes (marginal).

- Las horas del equipo de la DEP que desarrolla y mantiene la solución, ya asumidas por la institución.

- Si la institución ya cuenta con asientos de Claude que puedan asignarse a este trabajo, el costo de la fila «IA en la nube» es $0 adicional.

08.3.3  ·  COSTOS  ·  SECCIÓN 04  /  comparativo

# Comparativo de las tres propuestas

| POR QUÉ Elegir exige ver las tres propuestas lado a lado, no ítem por ítem. | PARA QUÉ Resumir en una hoja qué incluye cada propuesta, cuánto cuesta el piloto más 12 meses en Barrancas y cuándo conviene. | CÓMO Mismo formato de la sección 02, condensado; todos los montos salen de esa tabla. |
| --- | --- | --- |

CÓMO LEER  ■ Costo cero    ■ Óptima    ■ Avanzada   ·   Cada fila resume una dimensión; los montos son del piloto más 12 meses en Barrancas.

| CAPA | WS1 COSTO CERO | WS2 ÓPTIMA | WS3 AVANZADA |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 QUÉ INCLUYE CADA PROPUESTA resumen de la sección 02 |  |  |  |
| Enfoque | Servicio web oficial de FONASA (Red de Interoperabilidad) + IA local en CPU | Servicio web de FONASA + IA local en GPU básica + monitoreo | Servicio web de FONASA + IA local avanzada (GPU 32 GB) + alta disponibilidad |
| IA local | Sin equipo nuevo: el modelo corre en la CPU del servidor de aplicación | Estación de IA básica: GPU 16 GB, 64 GB RAM, NVMe 2 TB + UPS 1 kVA | Estación de IA avanzada: GPU 32 GB, 128 GB RAM, RAID 1, UPS 2 kVA; compartida con el Informe 12 |
| IA en la nube | No se usa | Claude Team Standard · 2 asientos (coordinación y desarrollo) | Claude Team (1 Premium + 1 Standard) + API de Claude (Sonnet 5.5) en el portal |
| Servicios externos | No se contratan | No se contratan | Prueba de penetración externa antes de operar con datos reales en Barrancas |
| 02 COSTO EN BARRANCAS piloto + puesta en marcha + 12 meses en Barrancas |  |  |  |
| Piloto oct–nov 2026 | $0 Octubre y noviembre de 2026 | $0 Octubre y noviembre de 2026 | $454.624 Octubre y noviembre de 2026 |
| Puesta en marcha en Barrancas | $0 Una vez: equipos y capacitación | $2.270.000 Una vez: equipos y capacitación | $11.320.000 Una vez: equipos y capacitación |
| Operación 12 meses | $0 Licencias, energía y soporte | $735.549 Licencias, energía y soporte | $4.834.514 Licencias, energía y soporte |
| Costo por licencia | $0 Total ÷ 12.180–14.840 licencias (14 meses) | $203 – $247 Total ÷ 12.180–14.840 licencias (14 meses) | $1.119 – $1.364 Total ÷ 12.180–14.840 licencias (14 meses) |
| 03 CUÁNDO CONVIENE |  |  |  |
| Conviene si… | FONASA otorga el servicio; se busca el menor costo con un canal oficial y estable | Se quiere, desde el piloto, respuesta rápida de la IA | La automatización es crítica y se exige alta disponibilidad |
| TOTAL Piloto + 12 meses en Barrancas | TOTAL PILOTO + 12 MESES $0 | TOTAL PILOTO + 12 MESES $3.005.549 | TOTAL PILOTO + 12 MESES $16.609.138 |

08.3.3  ·  COSTOS  ·  SECCIÓN 05  /  cierre

# Conclusión y recomendación económica

| POR QUÉ Elegir una propuesta es elegir entre gasto, soporte y complejidad de mantención. | PARA QUÉ Recomendar qué propuesta conviene y en qué momento. | CÓMO Síntesis de las secciones 01 a 04. |
| --- | --- | --- |

| PROPUESTA | COSTO PILOTO + 12 MESES | CONVIENE SI… | RECOMENDACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| WS1 · Costo cero | $0 | FONASA otorga el servicio; se busca el menor costo con un canal oficial y estable | ● Si FONASA otorga el servicio |
| WS2 · Óptima | $3,0 MM | Se quiere, desde el piloto, respuesta rápida de la IA | ● Escala |
| WS3 · Avanzada | $16,6 MM | La automatización es crítica y se exige alta disponibilidad | ● Con el portal (2027) |

En en el piloto más 12 meses, servicios web cuesta lo mismo que los caminos API y mixto en cada nivel de propuesta, y bastante menos que el RPA en los niveles óptimo y avanzado: usa un canal oficial de FONASA, sin cobro entre órganos del Estado. WS3 sube a $16,6 MM sobre todo por la estación avanzada, que el Informe 12 ya contempla.

Su único punto débil no es económico: es el plazo para que FONASA otorgue el servicio por la Red de Interoperabilidad. Mientras eso ocurre, el trabajo de diagnóstico avanza y el piloto puede partir por otro camino.

RECOMENDACIÓN ECONÓMICA Tratar WS1 ($0 en el piloto más 12 meses) como la opción de menor costo, condicionada a que FONASA otorgue el servicio. Solicitarlo el primer día por la Red de Interoperabilidad. Al escalar, pasar a WS2 ($3,0 MM). Comprar la estación avanzada una sola vez con el Informe 12 y reservar WS3 para cuando el portal y la IA local estén operando.

PARTE 5  ·  CAMINO MIXTO

| PARTE 2 RPA | PARTE 3 API del PIEE | PARTE 4 Servicios web | PARTE 5 Mixto |
| --- | --- | --- | --- |

# Camino mixto (orquestado por GDP-SLEP Studio)

Esta parte reúne los cuatro capítulos del camino mixto. Se leen en orden: primero el general, que lo explica en palabras simples; luego el marco legal, que dice si el camino se puede seguir y con qué condiciones; después el técnico, que dice cómo se construye; y al final los costos del piloto en Barrancas más 12 meses de operación.

| CAPÍTULO | QUÉ CONTIENE | PÁG. |
| --- | --- | --- |
| 08.4 · General | El camino en palabras simples: qué es, cómo funciona, sus tres propuestas y cuándo estaría listo. | 135 |
| 08.4.1 · Marco legal | Reglas, marco legal por propuesta, seguridad y cumplimiento, verificación previa y requisitos. | 143 |
| 08.4.2 · Técnico | Stack completo, operación, arquitectura, diseño de la integración, pruebas y carta Gantt técnica. | 148 |
| 08.4.3 · Costos | Costos del piloto en Barrancas más 12 meses, por propuesta y tecnología. | 162 |

08.4  ·  GENERAL  ·  SECCIÓN 01  /  resumen

# En una página

| POR QUÉ Cada SLEP debe completar y enviar su parte de cada licencia en 3 días hábiles; hoy es trabajo manual, de mucho volumen y con riesgo de perder la recuperación del subsidio. | PARA QUÉ Explicar a la jefatura, sin tecnicismos ni montos, el camino mixto, que combina los otros tres, y dar lo necesario para compararlo. | CÓMO El portal GDP-SLEP Studio elige para cada tarea el mejor canal disponible —servicio oficial, API del portal o robot— con una persona que aprueba cada envío; se presentan tres propuestas y los plazos; lo legal, lo que hay que verificar y los riesgos están en el capítulo 08.4.1. |
| --- | --- | --- |

El camino mixto no es un cuarto sistema distinto: es el portal GDP-SLEP Studio coordinando los otros tres caminos. Para cada tarea y cada SLEP, el portal elige el mejor canal disponible en ese momento —el servicio oficial de FONASA si está otorgado, la API del portal si está autorizada, o el robot si ninguno de los dos lo está— y, si uno falla, pasa a otro autorizado, nunca a uno prohibido. Siempre con una persona que aprueba cada envío.

LO CARACTERÍSTICO DE ESTE CAMINO Es el que automatiza desde el primer día pase lo que pase: no espera a que FONASA autorice la API ni otorgue el servicio, porque mientras tanto usa el robot; cuando esos canales llegan, cambia a ellos sin rehacer nada. A cambio, es el más complejo (más piezas que coordinar). Este capítulo no trae montos: están en el capítulo 08.4.3.

08.4  ·  GENERAL  ·  SECCIÓN 02  /  la idea

# Qué es, en palabras simples

Los otros tres caminos son tres formas distintas de hacer lo mismo: el robot teclea en la pantalla, la API conversa por dentro del portal, y el servicio web usa el canal oficial entre instituciones. Cada uno tiene su momento: el robot sirve desde el día uno, pero es frágil; los otros dos son mejores, pero dependen de que FONASA los habilite.

El camino mixto pone al portal GDP-SLEP Studio de director de orquesta: en vez de elegir un solo camino para siempre, el portal usa el mejor que haya disponible para cada tarea y cada SLEP. Si un SLEP ya tiene el servicio oficial, lo usa; si otro no, usa el robot mientras tanto. Y si un canal se cae, pasa a otro permitido. Es como una central que, para enviar una carta, usa el correo certificado si está disponible y, si no, manda un mensajero: lo importante es que la carta llegue, siempre por una vía autorizada.

### Lo que el portal sí hace y lo que nunca hace

El portal coordina, pero las reglas de cada canal y la aprobación de la persona se mantienen intactas.

| COORDINA El portal SÍ Elige el mejor canal para cada tarea · cambia de canal si uno falla · mantiene una sola bandeja y un solo registro · usa la IA local para priorizar |  | PROHIBIDO El portal NUNCA Usa un canal no autorizado como reemplazo · envía sin que una persona apruebe · mezcla las reglas de un canal con otro · ve el diagnóstico médico |
| --- | --- | --- |

FIG. 32  El portal coordina; cada canal conserva sus propias reglas y su aprobación humana.

Como en los cuatro caminos, el sistema se apoya en una inteligencia artificial local (dentro de la DEP) para ordenar y clasificar los casos. En el mixto, esa IA es una sola para todos los canales.

08.4  ·  GENERAL  ·  SECCIÓN 03  /  el recorrido

# Cómo funciona paso a paso

El recorrido de una licencia es el mismo de siempre —detectar, preparar, aprobar, enviar—, pero quien ejecuta cada paso es el canal que el portal eligió para ese SLEP. Lo nuevo del mixto es cómo el portal decide y cómo reacciona si algo falla.

### El orden de preferencia de los canales

El portal elige siempre en este orden, de mejor a peor, y usa el primero que esté disponible:

| PREFERIDO 1 · Servicio oficial de FONASA, si está otorgado | → | SI NO HAY 1 2 · API del portal si FONASA la autoriza | → | SI NO HAY 1 NI 2 3 · Robot / manual robot asistido o la persona en el portal |
| --- | --- | --- | --- | --- |

FIG. 33  El portal usa el primer canal disponible; nunca baja a uno no autorizado.

### El recorrido de una licencia

| PORTAL 1 · Portal Detecta las licencias por el canal elegido y las ordena por vencimiento | → | PORTAL 2 · Portal + IA Prepara los datos con las remuneraciones; la IA marca urgentes y raros | → | ENCARGADO 3 · Persona Revisa el resumen y aprueba, corrige u omite | → | PORTAL 4 · Portal Envía por el canal elegido; si ese canal falla, pasa a otro autorizado | → | PORTAL 5 · Portal Guarda el comprobante y registra todo, con el canal usado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

FIG. 34  La persona aprueba una sola vez; el portal se encarga de por cuál canal enviar.

LA REGLA DE RESPALDO SEGURO Si el canal preferido se cae, el portal solo baja a otro canal autorizado (o deja el caso para que la persona lo haga a mano). Nunca reemplaza un canal caído por uno prohibido. Así, una falla técnica jamás empuja al sistema a hacer algo que la ley no permite: la carta llega, pero siempre por una vía autorizada.

08.4  ·  GENERAL  ·  SECCIÓN 04  /  propuestas

# Las tres propuestas

Las tres propuestas usan la misma orquestación y los mismos canales gratuitos. La diferencia está en qué equipo usa la inteligencia artificial y en cuánto respaldo tiene el sistema:

En las propuestas óptima y avanzada se suma además Claude, la IA en la nube que ya usa la institución, para el trabajo del equipo que no involucra datos personales: normativa, redacción y apoyo al desarrollo. Los datos de las licencias nunca salen hacia ella: los sigue trabajando la IA local.

- Costo cero: la IA funciona en el servidor que la DEP ya tiene. No requiere comprar nada.

- Óptima: agrega un equipo modesto para que la IA responda más rápido en los 36 SLEP.

- Avanzada: usa un equipo de IA potente, respaldo en la nube de Chile y una revisión de seguridad externa.

| PROPUESTA | QUÉ USA | QUÉ DA A CAMBIO | PARA QUIÉN |
| --- | --- | --- | --- |
| Costo cero | Orquestador del portal + canales gratuitos (servicio de FONASA, API y robot open source) + IA local en el servidor existente | Automatiza desde el primer día sin comprar nada ni depender de una sola autorización | Un piloto robusto sin presupuesto nuevo |
| Óptima | Lo anterior más un equipo modesto para la IA local y monitoreo, y Claude para el trabajo del equipo sin datos personales | La IA responde en segundos; estable en los 36 SLEP | Operar en todos los SLEP con respaldo |
| Avanzada | Equipo de IA potente, alta disponibilidad, respaldo en la nube de Chile y prueba de seguridad, y Claude para el trabajo del equipo sin datos personales | Máxima robustez y base para automatizar otros procesos | Cuando la automatización sea crítica |

DÓNDE VER LOS MONTOS Este capítulo no trae cifras a propósito. El capítulo 08.4.3 detalla cada propuesta. Un adelanto sin cifra: el mixto cuesta un poco más que cada camino por separado —mantiene más piezas—, pero ningún canal cobra, así que sigue siendo barato.

08.4  ·  GENERAL  ·  SECCIÓN 05  /  marco legal

# El marco legal en una página

| POR QUÉ El camino mixto combina canales con condiciones legales distintas y debe garantizar que una falla nunca lo lleve a un canal no autorizado. | PARA QUÉ Resumir lo que la ley permite y exige al camino mixto, qué hay que verificar antes de construir y qué riesgos tiene. | CÓMO Reglas en lenguaje simple, marco legal por propuesta, controles, verificación previa y requisitos para avanzar (capítulo 08.4.1). |
| --- | --- | --- |

El mixto es tan legal como el canal que use en cada momento: cada canal opera solo con su condición cumplida —servicio otorgado, API autorizada o robot autorizado— y conserva sus propias reglas. A eso suma una regla propia, la de respaldo seguro: si un canal falla, solo se pasa a otro permitido o a manual, nunca a uno prohibido.

No necesita que todas las autorizaciones lleguen a la vez: con cualquiera disponible, más el robot, ya opera. MIX1 no compra nada ni saca datos de la DEP; MIX2 agrega una compra menor (equipo de IA) y MIX3 compras mayores y un proveedor de nube con región en Chile.

CONCLUSIÓN Factible con condiciones en las tres propuestas: las autorizaciones de los canales que se usen, la regla de respaldo seguro probada y, en MIX1, la cesión de derechos del robot y del orquestador.

08.4  ·  GENERAL  ·  SECCIÓN 06  /  balance

# Ventajas y límites

El camino mixto toma lo mejor de los otros tres y cubre los huecos de cada uno, a cambio de ser el más complejo de construir y mantener.

Sus ventajas vienen de la flexibilidad: automatiza desde el primer día, no depende de una sola autorización, y mejora solo a medida que FONASA habilita canales. Sus límites vienen de la complejidad: hay más piezas que construir y mantener, y el portal que coordina todo debe ser confiable.

| VENTAJAS | LÍMITES |
| --- | --- |
| Automatiza desde el primer día, pase lo que pase con FONASA | Es el más complejo: más piezas que construir y coordinar |
| No depende de una sola autorización; usa lo que esté disponible | El portal que coordina es una pieza clave: debe ser muy confiable |
| Mejora solo a medida que llegan los canales oficiales | Cuesta algo más de mantención que un camino aislado |
| Deja la base para automatizar otros procesos de la DEP | Requiere las verificaciones de los tres caminos a la vez |

En resumen: es el camino más completo y el que mejor resiste la incertidumbre sobre qué autorizará FONASA y cuándo. Por eso es una excelente opción para el piloto, y la base natural hacia el camino de servicios web como meta final.

08.4  ·  GENERAL  ·  SECCIÓN 07  /  plazos

# Cuándo estaría listo

La carta Gantt es un calendario de barras: cada fila es una actividad y cada columna una semana; los rombos (◆) marcan los hitos.

En el mixto, las gestiones con FONASA por los tres canales se ingresan el primer día, y la construcción parte con el canal disponible y suma los demás a medida que llegan. El proyecto dura nueve semanas, con las mismas fechas que los otros caminos.

| ACTIVIDAD | S1 1–2 oct | S2 5–9 oct | S3 12–16 | S4 19–23 | S5 26–30 | S6 2–6 nov | S7 9–13 | S8 16–20 | S9 23–27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestiones con FONASA (los tres canales) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicio, API y robot: solicitudes y seguimiento | ◆ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diagnóstico y verificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Levantamiento y "qué hay que verificar" (sección 04 del capítulo 08.4.1) |  |  | ◆ |  |  |  |  |  |  |
| Diseño, propuestas y decisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informes del camino y elección de propuesta |  |  |  |  | ◆ |  |  |  |  |
| Construcción del orquestador y canales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Orquestador, primer canal disponible e IA local |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incorporar los demás canales a medida que llegan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas y puesta en marcha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de canal, de cambio de canal y cierre |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ |

◆ Hitos: gestiones a FONASA (1-oct) · fin del diagnóstico (14-oct) · elección de propuesta (30-oct) · cierre del piloto (27-nov). La construcción parte con el canal disponible y suma los demás al habilitarse. La semana 3 incluye el feriado del 12 de octubre.

FIG. 35  Carta Gantt general del camino mixto. Respeta las mismas fechas de la Parte 1.

A diferencia de los otros caminos, el mixto no se detiene si una autorización no llega: arranca con el canal disponible y mejora en el camino. Por eso es el más robusto frente a la incertidumbre de los plazos de FONASA.

08.4  ·  GENERAL  ·  SECCIÓN 08  /  cierre

# Conclusión y decisión

El camino mixto es el más completo y el que mejor resiste la incertidumbre: automatiza desde el primer día usando el canal disponible, no depende de una sola autorización de FONASA, y mejora solo a medida que los canales oficiales se habilitan. Su costo es la complejidad: más piezas que construir y coordinar, todas dentro del portal GDP-SLEP Studio.

Es la opción recomendada para un piloto robusto y la ruta natural hacia el camino de servicios web como meta de largo plazo: empieza mixto y, cuando el servicio oficial está disponible para todos los SLEP, el mixto se parece cada vez más al camino de servicios web puro. Además, deja construida la base para automatizar otros procesos de la DEP.

| PROPUESTA | RECOMENDACIÓN |
| --- | --- |
| Costo cero | ● Recomendada para un piloto robusto |
| Óptima | ● Recomendada para los 36 SLEP |
| Avanzada | ● Con el portal e IA local (2027) |

### Qué se pide a la jefatura

- Entender este camino como el más completo y el más robusto frente a la incertidumbre de los plazos de FONASA.

- Impulsar las tres gestiones con FONASA (servicio, API y robot) el primer día, para que el portal pueda usar el mejor canal disponible.

- Tener presente que el mixto es la ruta recomendada hacia los servicios web como meta final.

RECOMENDACIÓN Si el anexo comparativo lo confirma, adoptar el camino mixto con la propuesta de costo cero (MIX1) como piloto robusto, y evolucionar hacia el camino de servicios web a medida que FONASA otorgue el servicio. El marco legal está en el capítulo 08.4.1, el detalle técnico en el 08.4.2 y los costos en el 08.4.3.

08.4.1  ·  MARCO LEGAL  ·  SECCIÓN 01  /  reglas

# Qué permite y qué no la ley

El mixto respeta las reglas de cada canal que usa, sin mezclarlas, y agrega una regla propia: la de respaldo seguro, que impide que una falla lleve a usar un canal no autorizado.

| REGLA | QUÉ SIGNIFICA PARA ESTE CAMINO |
| --- | --- |
| Cada canal conserva sus propias reglas legales | El portal no mezcla: usa cada canal con las condiciones que le corresponden |
| Nunca se baja a un canal no autorizado | La regla de respaldo seguro: si un canal falla, solo se pasa a otro permitido o a manual |
| El empleador no puede ver el diagnóstico médico | Ningún canal lee ni guarda esa parte, y el registro común tampoco |
| Los datos deben estar protegidos y en Chile | La IA es una sola, local, dentro de la DEP |
| Una persona debe decidir | La aprobación del encargado es única y vale para el canal que se use |
| La IA en la nube nunca recibe datos personales | Claude solo se usa para normativa, redacción y código; los datos de licencias, de salud y de remuneraciones quedan en la IA local |
| El plazo de tramitación es legal: 3 días hábiles | El sistema calcula el vencimiento de cada licencia y alerta antes; ninguna debe quedar fuera de plazo |
| Solo se usan los datos que pide la zona C | Del ERP se toman únicamente los haberes que exige FONASA; nada más se copia ni se guarda |
| Cada SLEP responde por los datos de su personal | El SLEP es el empleador y decide; la DEP entrega la herramienta y opera solo lo que se le encargue formalmente |
| Antes de usar datos reales, evaluación de impacto | Con la Ley 21.719 vigente desde el 1 de diciembre de 2026, el piloto con datos reales exige esa evaluación |
| Todo queda registrado, sin datos clínicos | Cada acción deja constancia de quién, cuándo y qué hizo, para auditoría |
| Los incidentes se informan en plazo | Una filtración o una caída se reporta según el protocolo de la Ley 21.663 (3 horas, 72 horas y 15 días) |
| El código es de la institución | Se formaliza la cesión de derechos del código para que la DEP pueda usarlo, cambiarlo y mantenerlo |

EN UNA FRASE El mixto es tan legal como el canal que use en cada momento, y su regla de respaldo seguro garantiza que nunca caiga en uno prohibido. El detalle legal de cada propuesta está en la sección 02.

08.4.1  ·  MARCO LEGAL  ·  SECCIÓN 02  /  legal

# Marco legal por propuesta

| POR QUÉ El mixto hereda las condiciones de los canales que usa, en proporción a cuánto usa cada uno. | PARA QUÉ Mostrar, para cada propuesta, qué es factible, qué es riesgoso y por qué. | CÓMO Tabla aspecto × propuesta con semáforo, a partir del Informe 00, la sección 03 y los capítulos 08.1, 08.2 y 08.3. |
| --- | --- | --- |

| ASPECTO Y NORMA | MIX1 · COSTO CERO | MIX2 · ÓPTIMA | MIX3 · AVANZADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Canales y autorizaciones DS 12/2023 · Res. Ex. 733/2025 · Ley 21.459 | ● Con condiciones Cada canal opera solo con su condición cumplida; el robot (respaldo) requiere autorización de FONASA. | ● Con condiciones Igual que MIX1. | ● Con condiciones Igual que MIX1. |
| Regla de respaldo seguro Res. Ex. 733/2025 · Ley 21.459 | ● Viable Codificada y probada: nunca se baja a un canal no autorizado. | ● Viable Igual que MIX1. | ● Viable Igual que MIX1. |
| ClaveÚnica Res. Ex. 733/2025 §6.5 | ● Viable El servicio y la API usan credenciales de servicio o sesión de la persona; nunca se automatiza la clave. | ● Viable Igual que MIX1. | ● Viable Igual que MIX1. |
| Datos clínicos Ley 19.628 · SUSESO 3779 | ● Viable Ningún canal lee la zona A; lista blanca común. | ● Viable Igual que MIX1. | ● Viable Igual que MIX1. |
| IA sobre datos Ley 21.719 · CPLT | ● Viable Una sola IA local, seudonimizada; la persona decide. | ● Viable Igual que MIX1. | ● Viable Igual que MIX1; IA avanzada sigue local. |
| Ubicación de los datos Ley 21.719 | ● Viable Todo en el servidor de TI, en Chile. | ● Viable Servidor y estación en la DEP. | ● Con condiciones Respaldo en Azure Chile Central: en Chile, proveedor externo; contrato de tratamiento. |
| Compras públicas Ley 19.886 (mod. 21.634) | ● Viable Sin compras. | ● Con condiciones Estación básica en compra ágil (bajo 100 UTM). | ● Riesgoso Estación avanzada sobre 100 UTM: convenio marco o licitación; más Azure. |
| Continuidad y complejidad DS 7/2023 · Ley 21.663 | ● Con condiciones Más piezas que mantener; el orquestador es pieza clave: documentación y traspaso a TI. | ● Con condiciones Igual que MIX1 + monitoreo. | ● Viable Alta disponibilidad, monitoreo de seguridad y pentest. |
| IA en la nube (Claude) Ley 19.628 · Ley 21.719 (transferencia internacional) | ● Viable No se usa: toda la IA corre dentro de la DEP. | ● Con condiciones Solo tareas sin datos personales, con un plan que no entrena modelos con los datos de la institución. | ● Con condiciones Además, la API pasa por una pasarela que bloquea datos personales y registra lo enviado. |

08.4.1  ·  MARCO LEGAL  ·  SECCIÓN 03  /  cumplimiento

# Seguridad y cumplimiento

| POR QUÉ Combinar canales no puede sumar riesgos: cada canal conserva sus propios controles. | PARA QUÉ Mostrar los controles por canal y los que agrega el orquestador. | CÓMO Herencia de los capítulos 08.1, 08.2 y 08.3 más controles de orquestación. |
| --- | --- | --- |

| CANAL | CONDICIÓN LEGAL | CONTROLES HEREDADOS |
| --- | --- | --- |
| Servicio web (08.3) | Servicio otorgado por FONASA (DS 12/2023) | Credenciales de servicio, lista blanca de campos, acuse oficial |
| API del PIEE (08.2) | Autorización de FONASA + verificación | Sesión del encargado, respeto del anti-CSRF, sin credenciales guardadas |
| Robot asistido (08.1) | Autorización de FONASA | Sesión del encargado, sin capturas, confirmación |
| Manual | Uso normal del portal | Registro del resultado en la bandeja |
| Orquestador | Res. Ex. 733/2025 · Ley 21.459 | Regla de respaldo seguro: nunca usar un canal no autorizado como alternativa |
| Orquestador | Condiciones de uso · DS 12/2023 | Activación de canales por SLEP solo con su condición cumplida |
| Orquestador | Integridad: evitar doble envío | Idempotencia por folio entre todos los canales |
| Orquestador | DS 7/2023 · trazabilidad | Registro de cada cambio de canal con motivo, usuario y hora |
| Orquestador | Ley 19.628 · Ley 21.719 | Mismo tratamiento de datos en todos los canales: sin diagnóstico, seudónimos para la IA |
| Orquestador | Supervisión humana de decisiones asistidas por IA | Aprobación humana de todo envío, sea cual sea el canal |
| IA en la nube | Ningún dato personal sale de la DEP | Uso limitado a tareas sin datos personales; en la propuesta avanzada, pasarela que filtra RUT, nombres y datos de salud y deja registro de lo enviado |

| RESULTADO | FUNDAMENTO |
| --- | --- |
| ● Cumple con condiciones | Cada canal opera solo si su condición legal está cumplida para ese SLEP. La regla de respaldo seguro impide que una falla lleve a un canal no autorizado. La evaluación de impacto cubre los cuatro canales a la vez. |

08.4.1  ·  MARCO LEGAL  ·  SECCIÓN 04  /  por confirmar

# Qué hay que verificar

| POR QUÉ El mixto hereda las verificaciones de los tres caminos y agrega las propias de la coordinación. | PARA QUÉ Dejar la lista de comprobaciones, su método y su consecuencia. | CÓMO Ninguna heredada es bloqueante por sí sola: si una falla, el orquestador usa otro canal. Es requisito de salida del diagnóstico (sección 09 del capítulo 08.4.2). |
| --- | --- | --- |

El camino mixto hereda las verificaciones de los otros tres, porque los usa a todos. La diferencia es que aquí ninguna es bloqueante por sí sola: si una falla, el portal simplemente usa otro canal. Lo que sí hay que verificar es que la coordinación entre canales funcione bien.

| # | QUÉ VERIFICAR | CÓMO (MÉTODO) | SI FALLA |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 | Que FONASA otorgue el servicio oficial (canal preferido) | Solicitud por la Red de Interoperabilidad (08.3) | El orquestador usa API o robot mientras tanto |
| V2 | Que FONASA autorice la API del PIEE y exista vía permitida | Oficio + verificación (08.2) | El orquestador usa el robot mientras tanto |
| V3 | Que FONASA autorice el robot asistido (canal de respaldo) | Oficio (08.1) | Se parte con envío manual; el resto se automatiza |
| V4 | Que la conmutación entre canales sea segura y nunca a uno no autorizado | Pruebas de conmutación (sección 08 del capítulo 08.4.2, casos M) | Se corrige antes de producción; es la regla central |
| V5 | Que no haya envíos duplicados al cambiar de canal | Prueba de idempotencia por folio entre canales | Se corrige antes de producción |
| V6 | Que la activación de canales por SLEP respete su condición | Prueba de activación por SLEP | Se corrige antes de producción |
| V7 | Origen y formato de las remuneraciones de cada SLEP | Levantamiento a los SLEP | Sin esto no se prepara la zona C |
| V9 | Capacidad de integración del ERP del SLEP (Proexsi en el piloto): API, servicio web, archivo o solo pantalla | Consulta al proveedor + prueba en el SLEP piloto | Si solo hay pantalla, el conector del ERP se hace con robot asistido |
| V10 | Formato de los haberes que entrega el ERP y su correspondencia con los campos de la zona C | Levantamiento con Remuneraciones del SLEP | Ajusta el mapeo; sin esto no se prellena la zona C |
| V11 | Si el ERP acepta escritura masiva/por lote de la licencia y con qué credenciales de servicio | Consulta al proveedor y a TI del SLEP | Define si el ahorro es por lote; nunca se usan claves de personas |

REGLA DE SALIDA DEL DIAGNÓSTICO Las tres gestiones con FONASA (V1–V3) se ingresan el primer día. La construcción empieza con el canal que esté disponible —normalmente el robot— y los demás se incorporan al habilitarse. Lo propio del mixto (V4–V6) se prueba antes de producción: la conmutación segura y la idempotencia son condición de aceptación, no opcionales.

08.4.1  ·  MARCO LEGAL  ·  SECCIÓN 05  /  cierre

# Conclusión y requisitos para avanzar

| POR QUÉ En el sector público, un desarrollo solo es viable si tiene base legal: el Estado hace únicamente lo que la ley le permite. | PARA QUÉ Explicar por qué el marco legal condiciona el camino mixto en la DEP y en los SLEP, y qué falta para avanzar. | CÓMO Principios del sector público, relación DEP–SLEP y requisitos con su responsable y estado. |
| --- | --- | --- |

En una institución pública, el marco legal no es un trámite posterior al desarrollo: lo define. Por el principio de legalidad (artículos 6 y 7 de la Constitución), los órganos del Estado solo actúan dentro de su competencia y en la forma que fija la ley. Por eso cada tratamiento de datos, cada uso de un portal de terceros y cada compra deben tener fundamento antes de construir, no después.

La DEP coordina y apoya, pero no reemplaza a los SLEP: cada Servicio Local de Educación Pública es un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios (Ley 21.040), y es el empleador de su personal. Es cada SLEP —no la DEP— quien tramita las licencias de sus trabajadores, responde por esos datos ante FONASA y decide adoptar la solución. GDP-SLEP Studio entrega la herramienta y las reglas comunes; si los datos pasan por servidores de la DEP, esa relación debe formalizarse con cada SLEP.

El mixto hereda las condiciones legales de los caminos 08.1, 08.2 y 08.3 en proporción a cuánto usa cada uno, pero no depende de que se cumplan todas: arranca con el canal autorizado disponible y suma los demás a medida que FONASA los habilita. Su exigencia propia es mantener la regla de respaldo seguro codificada y probada, y documentar el orquestador para que no dependa de una sola persona.

### Requisitos para iniciar la construcción

| # | REQUISITO | RESPONSABLE | ESTADO AL 29-OCT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elección de camino y propuesta (anexo comparativo) | Jefatura | ● 30 de octubre |
| 2 | Gestiones con FONASA por los tres canales | Jefatura / DEP | ● Ingresadas |
| 3 | Evaluación de impacto de los cuatro canales | GDP-SLEP con TI | ● En curso |
| 4 | Máquina virtual en el servidor de TI | TI | ● Por solicitar |
| 5 | SLEP piloto, encargado y planilla estándar | Jefatura · SLEP | ● Por confirmar |
| 6 | Cesión de derechos del código (robot y orquestador) | Jurídica · TI | ● Por formalizar |

RECOMENDACIÓN Antes de construir: base legal para cada tratamiento, acuerdo de cada SLEP que adopte la solución y, si la DEP aloja datos, la formalización de ese encargo. Mantener las gestiones con FONASA por los tres canales, completar la evaluación de impacto de los cuatro canales y formalizar la cesión de derechos del código. Con eso, MIX1 (costo cero) puede iniciar el piloto con el canal que esté autorizado.

08.4.2  ·  TÉCNICO  ·  SECCIÓN 01  /  resumen

# Resumen técnico

| POR QUÉ Ningún canal por sí solo cubre todo el tiempo: el servicio y la API dependen de autorizaciones; el robot sirve desde el día uno pero es frágil. | PARA QUÉ Combinar los tres caminos bajo un orquestador que elige el mejor canal autorizado disponible para cada tarea, solo por canales autorizados. | CÓMO Orquestador en el módulo Licencias de GDP-SLEP Studio; conectores de los tres caminos; IA local compartida; aprobación humana única. |
| --- | --- | --- |

El camino mixto es la combinación ordenada de los caminos 08.1, 08.2 y 08.3 bajo un orquestador en el módulo Licencias de GDP-SLEP Studio. Para cada tarea y cada SLEP, el orquestador elige el canal en este orden: servicio oficial de FONASA → API del PIEE → robot asistido → manual, y usa el primero disponible. Si un canal falla, baja a otro autorizado, nunca a uno prohibido (regla de respaldo seguro). La IA local y la aprobación humana son únicas, sea cual sea el canal.

### Qué toma de cada camino

| DE 08.3 · SERVICIOS WEB | DE 08.2 · API DEL PIEE | DE 08.1 · RPA | PROPIO DEL MIXTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Canal preferido y acuse oficial | Segundo canal, si se autoriza | Canal de respaldo desde el día uno | Orquestador y canal por tarea |
| Motor de plazos y zona C | Conector de sesión asistida | Robot como herramienta invocada | Conmutación segura entre canales |

CONCLUSIÓN El mixto es el que más automatiza desde el inicio y el que mejor resiste la incertidumbre sobre qué autorizará FONASA y cuándo. Su costo es la complejidad: un orquestador y varios conectores. Requiere las condiciones de los tres caminos, pero no depende de que todas se cumplan a la vez.

08.4.2  ·  TÉCNICO  ·  SECCIÓN 02  /  stack

# Stack tecnológico completo por propuesta

| POR QUÉ El mixto suma el stack de los tres caminos; hay que dejar claro qué pieza va en cada propuesta. | PARA QUÉ Especificar, capa por capa, todo lo que necesita cada propuesta. | CÓMO Una sola tabla con cuatro franjas: infraestructura y hardware; software por capa; componentes, versión y licencia; y personas y servicios. En cada celda, la tecnología y qué es y para qué se usa. Versiones vigentes a octubre de 2026; la misma tabla, con precios, está en el capítulo 08.4.3. |
| --- | --- | --- |

CÓMO LEER  ■ Costo cero    ■ Óptima    ■ Avanzada   ·   En cada celda: la tecnología y, debajo, qué es y para qué se usa.

| CAPA | MIX1 COSTO CERO | MIX2 ÓPTIMA | MIX3 AVANZADA |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 INFRAESTRUCTURA Y HARDWARE en la DEP, salvo el respaldo de la propuesta avanzada |  |  |  |
| Servidor de aplicación | Máquina virtual existente de TI: 4 vCPU, 16 GB RAM, 100 GB SSD (orquestador, conectores, motor e IA) Equipo donde corren GDP-SLEP Studio, el orquestador y los conectores, el motor de reglas y, en esta propuesta, también la IA. | Máquina virtual existente de TI: 4 vCPU, 16 GB RAM, 100 GB SSD Equipo donde corren GDP-SLEP Studio, el orquestador y los conectores y el motor de reglas; la IA va en su propia estación. | Dos máquinas virtuales de 8 vCPU, 32 GB RAM, 200 GB SSD (activa y respaldo) Dos servidores iguales: si el principal falla, el segundo toma el trabajo sin detener la tramitación (alta disponibilidad). |
| Servidor de IA | Sin equipo nuevo: el modelo corre en la CPU del servidor de aplicación Lugar donde funciona la IA local que clasifica y prioriza las licencias; en CPU responde más lento, pero alcanza para el volumen del piloto. | Estación de IA básica: GPU 16 GB, 64 GB RAM, NVMe 2 TB + UPS 1 kVA Computador dedicado con tarjeta gráfica para que la IA responda en segundos; la UPS lo protege de cortes de luz. | Estación de IA avanzada: GPU 32 GB, 128 GB RAM, RAID 1, UPS 2 kVA; compartida con el Informe 12 Equipo de mayor capacidad que atiende modelos más grandes y a varios usuarios a la vez; se comparte con la IA del portal. |
| Estación del encargado | Equipo existente con navegador Se usa para aprobar en GDP-SLEP Studio y, cuando el orquestador elige el canal robot, para la sesión asistida en el PIEE. | Equipo existente con navegador Se usa para aprobar en GDP-SLEP Studio y, cuando el orquestador elige el canal robot, para la sesión asistida en el PIEE. | Equipo existente con navegador Se usa para aprobar en GDP-SLEP Studio y, cuando el orquestador elige el canal robot, para la sesión asistida en el PIEE. |
| Canal con FONASA | Tres canales en orden: servicio web (Red de Interoperabilidad) → API del PIEE → robot Playwright El orquestador usa siempre el canal más sólido disponible y baja al siguiente solo si el anterior no responde. | Tres canales en orden: servicio web (Red de Interoperabilidad) → API del PIEE → robot Playwright El orquestador usa siempre el canal más sólido disponible y baja al siguiente solo si el anterior no responde. | Tres canales en orden: servicio web (Red de Interoperabilidad) → API del PIEE → robot Playwright El orquestador usa siempre el canal más sólido disponible y baja al siguiente solo si el anterior no responde. |
| Respaldo y continuidad | Respaldo diario en el almacenamiento del servidor de TI Copia de la base de datos y de la configuración para recuperar el servicio ante una falla. | Respaldo diario en el servidor de TI + copia semanal fuera del edificio La copia externa protege los datos ante un incendio, robo o falla grave de la sala de servidores. | Réplica en Azure Chile Central como sitio de respaldo Un servidor en la nube, dentro de Chile, listo para tomar el servicio si cae el centro de datos de la DEP. |
| Red | HTTPS (443) a FONASA (servicio y portal), según las condiciones de cada canal Únicas conexiones de salida que necesita el sistema; todo viaja cifrado. | HTTPS (443) a FONASA (servicio y portal), según las condiciones de cada canal Únicas conexiones de salida que necesita el sistema; todo viaja cifrado. | HTTPS (443) a FONASA (servicio y portal), según las condiciones de cada canal + VPN sitio a sitio con Azure Chile La VPN une la DEP con el respaldo en Azure por un túnel cifrado. |
| 02 SOFTWARE POR CAPA del sistema operativo a la aplicación |  |  |  |
| Sistema operativo | Ubuntu Server 24.04 LTS Sistema operativo libre de los servidores, con parches de seguridad hasta 2029. | Ubuntu Server 24.04 LTS + controlador NVIDIA y CUDA 12 en la estación de IA Ubuntu en servidor y estación; el controlador y CUDA permiten que la IA use la tarjeta gráfica. | Ubuntu Server 24.04 LTS + controlador NVIDIA y CUDA 12 en la estación de IA Ubuntu en servidores y estación; el controlador y CUDA permiten que la IA use la tarjeta gráfica. |
| Lenguaje | Python 3.12 (conectores, motor, IA) · TypeScript (GDP-SLEP Studio y orquestador) Python para todo lo que conversa con FONASA y con la IA; TypeScript para la aplicación web de la DEP y el orquestador. | Python 3.12 (conectores, motor, IA) · TypeScript (GDP-SLEP Studio y orquestador) Python para todo lo que conversa con FONASA y con la IA; TypeScript para la aplicación web de la DEP y el orquestador. | Python 3.12 (conectores, motor, IA) · TypeScript (GDP-SLEP Studio y orquestador) Python para todo lo que conversa con FONASA y con la IA; TypeScript para la aplicación web de la DEP y el orquestador. |
| Conectores | Servicio (httpx/zeep) · API (httpx) · robot (Playwright) Un conector por canal, todos con la misma interfaz para que el orquestador los use indistintamente. | Servicio (httpx/zeep) · API (httpx) · robot (Playwright) Un conector por canal, todos con la misma interfaz para que el orquestador los use indistintamente. | Servicio (httpx/zeep) · API (httpx) · robot (Playwright) · verificación de salud Un conector por canal, todos con la misma interfaz para que el orquestador los use indistintamente. La verificación de salud detecta a tiempo si FONASA cambió algo. |
| Orquestador | Módulo Licencias en NestJS 11; cola en tabla MySQL con bloqueo por fila Decide por qué canal va cada licencia y lleva la cola; el bloqueo evita que dos procesos tomen la misma licencia. | NestJS 11 + BullMQ sobre Valkey 8 BullMQ maneja colas con reintentos y prioridades; Valkey las guarda en memoria para responder rápido. | NestJS 11 + BullMQ sobre Valkey 8 en réplica La cola queda copiada en dos servidores: no se pierden licencias pendientes si uno falla. |
| Motor y API interna | FastAPI · pydantic 2 · SQLAlchemy 2 FastAPI expone el motor de reglas a GDP-SLEP Studio; pydantic valida cada dato; SQLAlchemy conversa con la base de datos. | FastAPI · pydantic 2 · SQLAlchemy 2 FastAPI expone el motor de reglas a GDP-SLEP Studio; pydantic valida cada dato; SQLAlchemy conversa con la base de datos. | FastAPI · pydantic 2 · SQLAlchemy 2 FastAPI expone el motor de reglas a GDP-SLEP Studio; pydantic valida cada dato; SQLAlchemy conversa con la base de datos. |
| Motor de IA | LAYA (motor FastAPI, versión fijada), sin n8n Motor de la serie que aplica reglas y consulta al modelo para clasificar y priorizar; la versión fija evita cambios sin control. | LAYA (motor FastAPI, versión fijada), sin n8n Motor de la serie que aplica reglas y consulta al modelo para clasificar y priorizar; la versión fija evita cambios sin control. | LAYA (motor FastAPI, versión fijada) con perfiles ampliados Además de clasificar, cubre más tipos de casos y reglas por SLEP, aprovechando el modelo mayor. |
| Servidor del modelo | Ollama en CPU · Qwen3 4B–8B Ollama ejecuta el modelo de lenguaje dentro de la DEP; Qwen3 en tamaño pequeño cabe en la CPU. | Ollama en GPU · Qwen3 8B–14B Con GPU, Ollama mueve un modelo más grande, que acierta más y responde en segundos. | vLLM en GPU · Qwen3 14B–32B + Ollama en CPU de respaldo vLLM atiende a muchos usuarios a la vez con el modelo mayor; Ollama queda de reserva si la GPU falla. |
| Pasarela de modelos | LiteLLM (solo modelos locales) Punto único por el que pasan todas las consultas a la IA; bloquea cualquier salida a servicios externos. | LiteLLM (solo modelos locales) Punto único por el que pasan todas las consultas a la IA; bloquea cualquier salida a servicios externos. | LiteLLM (solo modelos locales) con registro de cada consulta Además de bloquear salidas externas, deja constancia de quién consultó qué, para auditoría. |
| IA en la nube (sin datos personales) | No se usa Toda la IA corre dentro de la DEP; no hay servicio externo. | Claude Team Standard · 2 asientos (coordinación y desarrollo) Apoyo al equipo en normativa, redacción y código, sin datos personales. El plan no entrena modelos con los datos de la institución. | Claude Team (1 Premium + 1 Standard) + API de Claude (Sonnet 5.5) en el portal La API alimenta un asistente de normativa y redacción en GDP-SLEP Studio, detrás de una pasarela que bloquea RUT, nombres y datos de salud antes de enviar. |
| Bases de datos | MySQL 8.4 LTS · SQLite (LAYA) MySQL guarda licencias, estados y registro; SQLite guarda la configuración interna de LAYA. | MySQL 8.4 LTS · SQLite (LAYA) MySQL guarda licencias, estados y registro; SQLite guarda la configuración interna de LAYA. | MySQL 8.4 LTS con réplica · SQLite (LAYA) Una segunda copia de la base, siempre al día, lista para usarse si la principal falla. |
| Secretos | Archivo cifrado con sops + age · credenciales del robot en el almacén de Windows Las claves de servicio quedan cifradas en un archivo que solo el servidor autorizado puede abrir. | OpenBao (almacén de secretos) Bóveda que entrega cada clave solo al servicio autorizado y registra cada uso. | OpenBao con desbloqueo por varias personas Para abrir la bóveda se necesitan llaves de al menos dos personas: nadie puede hacerlo solo. |
| Proxy y TLS | Nginx con certificado de TI Recibe las conexiones y las cifra con HTTPS usando el certificado institucional. | Nginx con certificado de TI Recibe las conexiones y las cifra con HTTPS usando el certificado institucional. | Nginx + keepalived (IP flotante) keepalived traslada la dirección del servicio al servidor de respaldo si el principal cae. |
| Observabilidad | Registros JSON + Uptime Kuma + tablero de canales Registros ordenados para buscar errores y un vigilante que avisa si el servicio deja de responder. | Registros JSON + Uptime Kuma + Prometheus · Grafana + métricas de GPU Prometheus mide el funcionamiento minuto a minuto y Grafana lo muestra en gráficos, incluida la carga de la GPU. | Uptime Kuma · Prometheus · Grafana + Loki · Alertmanager · Wazuh Loki centraliza los registros, Alertmanager envía avisos y Wazuh detecta eventos de seguridad. |
| Respaldo | restic + volcado diario de MySQL restic hace copias cifradas e incrementales; el volcado deja la base lista para restaurar. | restic + volcado diario de MySQL + copia semanal externa restic hace copias cifradas e incrementales; una vez por semana se lleva una copia fuera del edificio. | restic + volcado diario de MySQL + réplica en Azure Chile Las copias se envían cifradas al sitio de respaldo en Azure, dentro de Chile. |
| Calidad y CI | GitLab CE · pytest · Playwright · ruff · mypy · Trivy GitLab guarda el código y corre las pruebas en cada cambio; ruff y mypy revisan errores; Trivy busca vulnerabilidades en las dependencias. | GitLab CE · pytest · Playwright · ruff · mypy · Trivy GitLab guarda el código y corre las pruebas en cada cambio; ruff y mypy revisan errores; Trivy busca vulnerabilidades en las dependencias. | GitLab CE · pytest · Playwright · ruff · mypy · Trivy + SonarQube Community · OWASP ZAP SonarQube mide la calidad del código y ZAP ataca la aplicación de forma controlada para encontrar fallas de seguridad. |
| GDP-SLEP Studio | Node.js 24 LTS · NestJS 11 · Angular 21 La aplicación web de la DEP donde se ve la cola, se aprueba cada licencia y queda el registro. | Node.js 24 LTS · NestJS 11 · Angular 21 La aplicación web de la DEP donde se ve la cola, se aprueba cada licencia y queda el registro. | Node.js 24 LTS · NestJS 11 · Angular 21 + inicio de sesión con ClaveÚnica (OIDC) cuando TI lo apruebe La aplicación web de la DEP; los usuarios entrarían con su ClaveÚnica en vez de una clave propia. |
| 03 COMPONENTES, VERSIÓN Y LICENCIA versiones vigentes a octubre de 2026 |  |  |  |
| Lenguaje y bibliotecas | Python 3.12 (PSF) · FastAPI, pydantic 2, SQLAlchemy 2, zeep 4 (MIT) · httpx (BSD) · tenacity, Playwright 1.5x (Apache-2.0) Licencias permisivas: se pueden usar, modificar e instalar en los 36 SLEP sin pago ni auditoría. | Python 3.12 (PSF) · FastAPI, pydantic 2, SQLAlchemy 2, zeep 4 (MIT) · httpx (BSD) · tenacity, Playwright 1.5x (Apache-2.0) Licencias permisivas: se pueden usar, modificar e instalar en los 36 SLEP sin pago ni auditoría. | Python 3.12 (PSF) · FastAPI, pydantic 2, SQLAlchemy 2, zeep 4 (MIT) · httpx (BSD) · tenacity, Playwright 1.5x (Apache-2.0) Licencias permisivas: se pueden usar, modificar e instalar en los 36 SLEP sin pago ni auditoría. |
| IA local | LAYA (Apache-2.0) · Ollama (MIT) · LiteLLM (MIT) · Qwen3 4B–8B (Apache-2.0) Modelo y motores abiertos: corren en equipos de la DEP sin pagar por consulta ni enviar datos fuera. | LAYA (Apache-2.0) · Ollama (MIT) · LiteLLM (MIT) · Qwen3 8B–14B (Apache-2.0) Modelo y motores abiertos: corren en equipos de la DEP sin pagar por consulta ni enviar datos fuera. | LAYA (Apache-2.0) · vLLM (Apache-2.0) · Ollama (MIT) · LiteLLM (MIT) · Qwen3 14B–32B (Apache-2.0) Modelo y motores abiertos: corren en equipos de la DEP sin pagar por consulta ni enviar datos fuera. |
| Cola, caché y secretos | Tabla de tareas en MySQL · sops (MPL-2.0) · age (BSD) Sin componentes adicionales: se reutiliza MySQL y los secretos se cifran con herramientas libres. | BullMQ (MIT) · Valkey 8 (BSD) · OpenBao 2 (MPL-2.0) Valkey es la versión libre de Redis y OpenBao la versión libre de Vault, ambas sin cambios de licencia futuros. | BullMQ (MIT) · Valkey 8 (BSD) · OpenBao 2 (MPL-2.0) · keepalived (GPLv2) Valkey es la versión libre de Redis y OpenBao la versión libre de Vault; keepalived es software base de Linux. |
| Bases de datos | MySQL Community 8.4 LTS (GPLv2) · SQLite 3 (dominio público) La edición Community es gratuita; la GPLv2 no impone obligaciones mientras la DEP no distribuya MySQL modificado. | MySQL Community 8.4 LTS (GPLv2) · SQLite 3 (dominio público) La edición Community es gratuita; la GPLv2 no impone obligaciones mientras la DEP no distribuya MySQL modificado. | MySQL Community 8.4 LTS (GPLv2) · SQLite 3 (dominio público) La edición Community es gratuita; la GPLv2 no impone obligaciones mientras la DEP no distribuya MySQL modificado. |
| Observabilidad | Uptime Kuma 2 (MIT) Licencia libre; un solo programa liviano. | Uptime Kuma (MIT) · Prometheus 3 (Apache-2.0) · Grafana (AGPL-3.0) La AGPL solo obliga a publicar cambios si se modifica el programa y se ofrece a terceros; el uso interno es libre. | Uptime Kuma (MIT) · Prometheus 3, Alertmanager (Apache-2.0) · Grafana, Loki (AGPL-3.0) · Wazuh 4 (GPLv2) La AGPL y la GPL solo imponen condiciones si se distribuye el programa modificado; el uso interno es libre. |
| Plataforma base y calidad | Ubuntu Server 24.04 LTS · Docker Engine (Apache-2.0) · Nginx (BSD) · GitLab CE (MIT) · restic (BSD) · pytest, ruff, mypy (MIT) · Trivy (Apache-2.0) Software base libre; GitLab CE es la edición gratuita, sin las funciones de pago de Enterprise. | Ubuntu Server 24.04 LTS · Docker Engine (Apache-2.0) · Nginx (BSD) · GitLab CE (MIT) · restic (BSD) · pytest, ruff, mypy (MIT) · Trivy (Apache-2.0) Software base libre; GitLab CE es la edición gratuita, sin las funciones de pago de Enterprise. | Ubuntu Server 24.04 LTS · Docker Engine (Apache-2.0) · Nginx (BSD) · GitLab CE (MIT) · restic (BSD) · pytest, ruff, mypy (MIT) · Trivy, OWASP ZAP (Apache-2.0) · SonarQube Community (LGPL-3.0) Software base libre; SonarQube Community es la edición gratuita del analizador de calidad. |
| GDP-SLEP Studio | Node.js 24 LTS · NestJS 11 · Angular 21 (MIT) Mismo stack aprobado por TI para todo GDP-SLEP Studio. | Node.js 24 LTS · NestJS 11 · Angular 21 (MIT) Mismo stack aprobado por TI para todo GDP-SLEP Studio. | Node.js 24 LTS · NestJS 11 · Angular 21 (MIT) Mismo stack aprobado por TI para todo GDP-SLEP Studio. |
| Descartado | n8n · Sustainable Use License No se usa: su licencia no es de código abierto y LAYA ya cubre lo que hacía. | n8n · Sustainable Use License No se usa: su licencia no es de código abierto y LAYA ya cubre lo que hacía. | n8n · Sustainable Use License No se usa: su licencia no es de código abierto y LAYA ya cubre lo que hacía. |
| 04 PERSONAS Y SERVICIOS no son tecnologías, pero forman parte del costo de cada propuesta |  |  |  |
| Incorporación de 36 SLEP | ¾ de día por SLEP · 216 h en total Configurar cada SLEP en el sistema, cargar sus datos y acompañar al encargado en sus primeras licencias. | ¾ de día por SLEP · 216 h en total Configurar cada SLEP en el sistema, cargar sus datos y acompañar al encargado en sus primeras licencias. | ¾ de día por SLEP · 216 h en total Configurar cada SLEP en el sistema, cargar sus datos y acompañar al encargado en sus primeras licencias. |
| Capacitación de encargados | Inducción práctica durante la incorporación, sin curso formal El encargado aprende a revisar y confirmar cada licencia mientras se incorpora su SLEP. | Curso de 16 h para 15 personas (SENCE) Curso formal para encargados y jefaturas: uso de la herramienta, excepciones y qué hacer si algo falla. | Curso de 16 h para 15 personas (SENCE) Curso formal para encargados y jefaturas: uso de la herramienta, excepciones y qué hacer si algo falla. |
| Servicios externos | No se contratan Toda la construcción y la mantención las hace el equipo de la DEP. | No se contratan Toda la construcción y la mantención las hace el equipo de la DEP. | Prueba de penetración externa antes de operar en los 36 SLEP Una empresa especializada intenta vulnerar el sistema y entrega un informe de fallas a corregir antes de escalar. |
| Mantención | 14 h al mes de orquestador, conectores, robot e IA Horas para ajustar la solución cuando FONASA cambia algo, actualizar versiones y revisar alertas. | 12 h al mes de orquestador, conectores, robot e IA Horas para ajustar la solución cuando FONASA cambia algo, actualizar versiones y revisar alertas. | 12 h al mes de orquestador, canales, alta disponibilidad y seguridad Horas para ajustar la solución cuando FONASA cambia algo, actualizar versiones y revisar alertas. |

08.4.2  ·  TÉCNICO  ·  SECCIÓN 03  /  canales

# Canal por tarea

| POR QUÉ Cada tarea tiene un canal ideal y otro aceptable mientras el ideal no esté disponible. | PARA QUÉ Fijar qué canal usa cada tarea y la regla para elegirlo. | CÓMO Orden de preferencia por solidez legal y técnica; matriz completa en el Informe de anexos, sección 13. |
| --- | --- | --- |

## 3.1  Orden de preferencia

| PREFERIDO 1 · Servicio web canal oficial de FONASA (08.3) | → | SI NO HAY 1 2 · API del PIEE sesión asistida (08.2) | → | SI NO HAY 1 NI 2 3 · Robot asistido en la sesión del encargado (08.1) | → | SIEMPRE DISPONIBLE 4 · Manual el encargado en el portal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

FIG. 36  El orquestador elige el primer canal disponible y autorizado para cada tarea.

## 3.2  Canal por tarea

| TAREA | SERVICIO | API | ROBOT | CANAL ELEGIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Detectar licencias nuevas | ● Sí | ● Sí | ● Sí | 1 → 2 → 3 |
| Obtener datos de la licencia | ● Sí | ● Sí | ● Pantalla | 1 → 2 → 3 |
| Calcular vencimiento y priorizar | Motor | Motor | Motor | Motor de plazos |
| Borrador de zona C | Motor | Motor | Motor | Motor + LAYA |
| Enviar la zona C | ● Sí | ● Sí | ● Con aprob. | 1 → 2 → 3 |
| Acuse de recibo | ● Oficial | ● Sí | ● Comprobante | 1 → 2 |
| Re-tramitar devueltas | ● No | ● Según vía | ● Con aprob. | 2 → 3 |
| Seguir resoluciones | ● Sí | ● Sí | ● Pantalla | 1 → 2 |

REGLA DE RESPALDO SEGURO Si un canal falla, el orquestador solo baja a un canal autorizado de menor preferencia o al manual. Nunca sustituye un canal caído por uno no autorizado (servicios internos sin permiso, inicio de sesión automático con ClaveÚnica, modelos de IA externos). Una falla técnica jamás fuerza una acción ilegal.

08.4.2  ·  TÉCNICO  ·  SECCIÓN 04  /  proceso

# Cómo funciona paso a paso (técnico)

| POR QUÉ Lo propio del mixto no es cada canal, sino cómo el orquestador decide y cómo reacciona cuando algo falla. | PARA QUÉ Especificar el recorrido de una licencia y la conmutación de canal. | CÓMO Tareas idempotentes en una cola única; el detalle de cada canal está en los capítulos 08.1, 08.2 y 08.3. |
| --- | --- | --- |

## 4.1  El orquestador, en términos técnicos

El orquestador es un componente del módulo Licencias (NestJS) que mantiene una cola única de tareas. Cada tarea sabe qué licencia es, qué hay que hacer y qué canal le corresponde. El orquestador invoca el conector del canal elegido —el del servicio, el de la API o el robot— y registra el resultado. Los conectores son los mismos de los capítulos 08.1 a 08.3; el orquestador no los reemplaza, los coordina.

| CONCEPTO | QUÉ ES | CÓMO LO TRATA EL ORQUESTADOR |
| --- | --- | --- |
| Tarea | Una unidad de trabajo sobre una licencia (detectar, preparar, enviar, seguir) | Vive en la cola con su canal asignado, estado e intentos |
| Canal | Servicio, API, robot o manual | Se asigna por preferencia y disponibilidad; se registra cuál se usó |
| Conmutación | Cambio de canal cuando el preferido falla | Solo baja a un canal autorizado; nunca a uno prohibido |
| Idempotencia | Garantía de no enviar dos veces el mismo folio | Antes de enviar, verifica que el folio no fue enviado por ningún canal |

## 4.2  Paso a paso de una licencia

| # | PASO | CANAL | ACTOR | CONTROL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Detectar la licencia por el canal preferido disponible | Servicio / API / robot | Orquestador | Solo campos permitidos; nunca la zona A |
| 2 | Calcular vencimiento y clasificar con IA local | Motor + IA | Sistema | Calendario hábil; IA local seudonimizada |
| 3 | Cruzar remuneraciones y preparar la zona C | Motor | Sistema | Coincidencia exacta de RUT; excepción si falta |
| 4 | Mostrar el resumen y esperar aprobación | Bandeja | Persona | Aprobación única, vale para el canal que se use |
| 5 | Enviar por el canal elegido | Servicio / API / robot | Orquestador | Idempotencia por folio; registro del canal |
| 6 | Si el canal falla, conmutar a otro autorizado | Siguiente canal | Orquestador | Regla de respaldo seguro; nunca a uno prohibido |
| 7 | Leer acuse y registrar folio, fecha, canal y acuse | Canal + módulo | Orquestador | Registro sin datos clínicos |

El detalle de cómo cada canal consulta y envía está en su informe: pantalla y DOM en el 08.1, petición y sesión en el 08.2, operaciones del servicio en el 08.3. El mixto añade solo la coordinación y la conmutación.

08.4.2  ·  TÉCNICO  ·  SECCIÓN 05  /  arquitectura

# Arquitectura

| POR QUÉ Varias tecnologías solo son manejables si comparten un centro. | PARA QUÉ Mostrar cómo se integran los canales de los tres caminos alrededor del orquestador. | CÓMO Orquestador en el módulo Licencias de GDP-SLEP Studio; conectores y robot de los otros caminos; motor e IA compartidos. |
| --- | --- | --- |

| EXTERNO Canales entrada y salida |  | CENTRO Orquestador módulo Licencias · NestJS |  | DECISIÓN Inteligencia y personas motor · LAYA · bandeja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Conector del servicio canal oficial (08.3) | → | Cola única de tareas asigna canal, controla intentos, conmuta y registra | → | Motor de plazos plazos y borrador de zona C |
| Conector de la API sesión asistida (08.2) | → |  | → | LAYA (modelo local) clasifica, prioriza, recomienda |
| Robot asistido herramienta invocada (08.1) | ↔ |  | → | Bandeja y tablero el encargado aprueba; la DEP supervisa |

FIG. 37  Todos los canales entregan y reciben tareas del mismo orquestador en GDP-SLEP Studio.

## 5.1  Componentes y origen

| COMPONENTE | ORIGEN | ROL EN EL MIXTO |
| --- | --- | --- |
| Conector del servicio | capítulo 08.3 | Canal preferido; publica y recibe tareas del orquestador |
| Conector de la API del PIEE | capítulo 08.2 | Segundo canal; sesión asistida |
| Robot asistido | capítulo 08.1 | Herramienta que el orquestador invoca: respaldo y devueltas |
| Motor de plazos · LAYA | capítulos 08.2 / 08.3 | Compartidos por todos los canales |
| Orquestador | Nuevo (este capítulo) | Cola, asignación de canal, conmutación, reintentos y registro |

## 5.2  Servicios nuevos

| MÉTODO | SERVICIO | USO |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/licencias/tareas?canal=:canal | Un conector o el robot pide su próxima tarea |
| PATCH | /api/licencias/tareas/:id | Informa el resultado: hecha, fallida, modo seguro |
| GET · PATCH | /api/licencias/canales | Estado de cada canal (disponible, caído, deshabilitado) y su activación por SLEP |

08.4.2  ·  TÉCNICO  ·  SECCIÓN 06  /  orquestación

# Orquestación y conmutación segura

| POR QUÉ Lo que distingue al mixto es cómo decide y cómo reacciona cuando un canal falla. | PARA QUÉ Especificar el modelo de tareas, los estados del caso y la conmutación de canal. | CÓMO Tareas idempotentes en una cola única, con reglas explícitas de cambio de canal. |
| --- | --- | --- |

## 6.1  Modelo de tarea

| CAMPO | CONTENIDO |
| --- | --- |
| tipo | detectar · obtener datos · preparar · enviar · leer acuse · re-tramitar · seguir |
| folio · slep | Licencia y servicio al que pertenece |
| canal asignado | servicio · API · robot · manual |
| estado | pendiente · en curso · hecha · fallida · derivada a manual |
| intentos · próximo intento | Máximo 2 reintentos por canal, con espera creciente |
| vence | Fecha límite de los 3 días hábiles del caso |

## 6.2  Reglas de conmutación

| SITUACIÓN | ACCIÓN DEL ORQUESTADOR |
| --- | --- |
| Canal preferido caído (2 reintentos fallidos) | Marca el canal como caído; las tareas pasan al siguiente canal autorizado |
| Robot en modo seguro (pantalla cambió) | Deshabilita el robot para ese SLEP; las tareas pasan a manual y se avisa |
| Caso a menos de 1 día hábil del vencimiento | Lo sube al primer lugar de la cola y alerta, sea cual sea el canal |
| Servicio otorgado para un SLEP | Activa el servicio para ese SLEP; los demás canales quedan de respaldo |
| Canal restablecido | Las tareas nuevas vuelven al canal preferido; las en curso terminan donde empezaron |
| Folio ya enviado por cualquier canal | Toda tarea de envío posterior se cancela (idempotencia) |

Cada cambio de canal queda registrado con su motivo, para auditoría y para medir qué canal funciona mejor. Los estados del caso de principio a fin están en el Informe de anexos, sección 13.

## 6.3  Conector con el ERP del SLEP (Proexsi, piloto Barrancas)

El conector de FONASA resuelve un frente; el segundo frente es el ERP de remuneraciones del SLEP. En el piloto (Barrancas) es Proexsi. El conector del ERP es bidireccional e idempotente, y se diseña tras un adaptador (`ErpAdapter`) para que cambiar de ERP en otro SLEP no toque el resto del sistema. La capacidad técnica de Proexsi está por confirmar; el diseño contempla las tres vías posibles (API, archivo, carga asistida).

### Las dos operaciones

| OPERACIÓN | ENTRADA | SALIDA | NOTA DE DISEÑO |
| --- | --- | --- | --- |
| leerHaberes(rut, períodos) | RUT del trabajador y períodos que pide la zona C | Haberes estructurados por período | Solo lectura; se cachea el mínimo y se minimiza el dato |
| escribirLicencia(folio, datos) | Folio, días de reposo, resolución y subsidio | Acuse del ERP | Idempotente por folio: reintentar no duplica el registro |

### Correspondencia de datos (zona C ↔ ERP)

| DATO DE LA ZONA C (FONASA) | ORIGEN EN EL ERP | TRANSFORMACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Remuneraciones imponibles por período | Haberes imponibles del período | Aplicar topes imponibles; cuadrar por período |
| Días trabajados / no trabajados | Asistencia y novedades del período | Cruce con el calendario hábil |
| Régimen previsional y de salud | Ficha del trabajador | Mapeo de códigos ERP → códigos FONASA |
| Licencias anteriores | Historial del trabajador | Filtrar por ventana de tiempo que pide FONASA |

### Vías de conexión y recomendación para este camino

| PREFERIDA 1 · API del ERP Sistema a sistema; la mejor | › | ALTERNATIVA 2 · Archivo acordado Exportar/importar planilla | › | ÚLTIMO RECURSO 3 · Carga asistida (robot) Pantallas del ERP; respaldo |
| --- | --- | --- | --- | --- |

FIG. 38  Se desciende de vía solo si la anterior no está disponible, nunca saltándose un control.

En el camino mixto, la vía preferida del ERP es coherente con la de FONASA: el orquestador aplica al ERP la misma regla de respaldo seguro que a FONASA: baja de vía solo entre canales autorizados.

PILOTO Y GENERALIZACIÓN Todo esto se construye y se prueba con Proexsi en Barrancas. Para llevarlo a otro SLEP basta implementar el `ErpAdapter` de su ERP (mismas dos operaciones, mismo mapeo), sin tocar el conector de FONASA ni el orquestador. Las dudas abiertas con el proveedor están en la sección "Qué hay que verificar".

08.4.2  ·  TÉCNICO  ·  SECCIÓN 07  /  propuestas

# Tres propuestas del camino

| POR QUÉ La orquestación es la misma en las tres; cambian la capacidad de la IA local y el respaldo. | PARA QUÉ Ofrecer tres niveles —costo cero, óptima y avanzada— con el mismo orquestador, las mismas reglas y las mismas fechas. | CÓMO Las secciones 03 a 06 —y los controles del capítulo 08.4.1— son comunes. Los costos están en el capítulo 08.4.3. |
| --- | --- | --- |

| NIVEL 1 MIX1 · Costo cero Orquestador + canales gratuitos (servicio, API, robot Playwright) + IA local (LAYA + Qwen3) en CPU | → | NIVEL 2 MIX2 · Óptima Lo anterior + IA local en GPU de 16 GB (respuestas en segundos) + monitoreo | → | NIVEL 3 MIX3 · Avanzada Lo anterior + IA local en GPU de 32 GB + alta disponibilidad + respaldo en Chile + prueba de penetración |
| --- | --- | --- | --- | --- |

IA en la nube. En MIX2 y MIX3 se suma Claude, la IA que ya usa la institución, solo para tareas sin datos personales: normativa, redacción y apoyo de código. MIX3 agrega la API de Claude detrás de una pasarela que bloquea datos personales (sección 02). Los datos de licencias los procesa siempre la IA local.

FIG. 39  Tres niveles de propuesta. La orquestación y los canales son idénticos.

## 7.1  Qué se mantiene y qué cambia

Se mantiene en las tres: orquestador y canal por tarea (sección 03), conmutación segura (sección 06), controles (sección 03 del capítulo 08.4.1), IA local (LAYA) compartida, robot open source como canal de respaldo y aprobación humana única. Cambian la capacidad de la IA, la disponibilidad y el soporte.

| ASPECTO | MIX1 · COSTO CERO | MIX2 · ÓPTIMA | MIX3 · AVANZADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Robot de respaldo | Playwright (open source) | Playwright (open source) | Playwright (open source) |
| Modelo de IA local | Qwen3 4B–8B en CPU | Qwen3 8B–14B en GPU 16 GB | Qwen3 14B–32B en GPU 32 GB |
| Cola del orquestador | Tabla en MySQL | BullMQ sobre Valkey | BullMQ sobre Valkey replicado |
| Disponibilidad | Un servidor; si cae, se vuelve a manual | Un servidor + equipo de IA con UPS | Dos servidores, base replicada y respaldo en Azure Chile |
| Seguridad | Secretos cifrados; buenas prácticas | Almacén de secretos | + prueba de penetración externa |
| Tiempo del encargado por licencia | ≈ 3–4 min | ≈ 3 min | ≈ 3 min |
| Habilitación | Autorizaciones de FONASA (las que haya) + equipo existente | + compra del equipo | + compra mayor |

En las tres, todos los canales y la IA son open source o gratuitos: no hay licencias de robot ni operador. Lo que cambia es el equipo de la IA. La propuesta avanzada comparte la estación de IA con el Informe 12.

08.4.2  ·  TÉCNICO  ·  SECCIÓN 08  /  pruebas

# Pruebas y puesta en marcha

| POR QUÉ Además de probar cada canal (en sus informes), hay que probar cómo conviven y conmutan. | PARA QUÉ Definir los casos propios del camino mixto y los criterios de aceptación. | CÓMO Pruebas de conmutación, idempotencia y activación por SLEP. |
| --- | --- | --- |

## 8.1  Casos de prueba propios del mixto

| # | CASO | RESULTADO ESPERADO |
| --- | --- | --- |
| M1 | Canal preferido caído durante una cola de envíos | Las tareas pasan al siguiente canal autorizado; ningún folio queda sin canal |
| M2 | Robot entra en modo seguro | Robot deshabilitado para el SLEP; tareas a manual; aviso |
| M3 | Mismo folio detectado por dos canales | Un solo caso |
| M4 | Envío por un canal y luego intento por otro | El segundo se cancela (idempotencia) |
| M5 | Servicio otorgado a mitad del piloto | Nuevas tareas por el servicio; el robot queda de respaldo |
| M6 | Intento de usar un canal no autorizado para el SLEP | Rechazado y registrado (regla de respaldo seguro) |
| M7 | Caso a menos de 1 día hábil del vencimiento | Primero en la cola y alerta, sin importar el canal |
| M8 | Revisión de registros de los cuatro canales | Sin datos clínicos ni credenciales |

## 8.2  Criterios de aceptación

| CRITERIO | META |
| --- | --- |
| Licencias dentro de 3 días hábiles en el período paralelo | 100% |
| Folios enviados dos veces | 0 |
| Tareas sin canal asignado por más de 1 hora en horario hábil | 0 |
| Uso de canales no autorizados | Ninguno |
| Datos clínicos en base, registros o modelo | Ninguno |
| Tiempo del encargado por licencia | ≤ 4 min (robot) · ≤ 3 min (servicio/API) |

08.4.2  ·  TÉCNICO  ·  SECCIÓN 09  /  planificación

# Carta Gantt técnica

| POR QUÉ La carta técnica detalla las tareas sin moverse de las fechas de la carta general de la Parte 1. | PARA QUÉ Planificar el camino mixto del 1 de octubre al 27 de noviembre, para cualquiera de las tres propuestas. | CÓMO Mismas cinco fases, mismas semanas y mismos hitos de la Parte 1. Se parte con el canal disponible y se suman los demás. |
| --- | --- | --- |

| ACTIVIDAD | S1 1–2 oct | S2 5–9 oct | S3 12–16 | S4 19–23 | S5 26–30 | S6 2–6 nov | S7 9–13 | S8 16–20 | S9 23–27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestiones con FONASA (los tres canales) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicio, API y robot: solicitudes y seguimiento | ◆ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluación de impacto (los cuatro canales) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diagnóstico y diseño |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Levantamiento, matriz tarea × canal y orquestador |  |  | ◆ |  |  |  |  |  |  |
| capítulos 08.4.1, 08.4.2 y 08.4.3 (marco legal, tres propuestas y costos) |  |  |  | ◆ |  |  |  |  |  |
| Anexo comparativo: elección de camino y propuesta |  |  |  |  | ◆ |  |  |  |  |
| Construcción del orquestador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Orquestador: cola, canales y conmutación segura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Primer canal disponible, motor e IA local |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incorporar los demás canales al habilitarse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Módulo Licencias: bandeja, aprobación y tablero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas y cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de canal, de conmutación (M1–M8) y paralelo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cierre del piloto e informe de resultados |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ |

◆ Hitos: gestiones (1-oct) · fin del diagnóstico (14-oct) · capítulos 08.4.x (29-oct) · elección (30-oct) · cierre (27-nov). En ámbar, la incorporación de canales a medida que FONASA los habilita. S3 incluye el feriado del 12 de octubre.

FIG. 40  Carta Gantt técnica del camino mixto, alineada con la carta general de la Parte 1.

El mixto es el único cuya construcción no se detiene si una autorización no llega: arranca con el canal disponible (normalmente el robot) y suma los mejores a medida que FONASA los habilita, sin rehacer el trabajo.

08.4.2  ·  TÉCNICO  ·  SECCIÓN 10  /  cierre

# Conclusiones

| POR QUÉ Un informe técnico debe decir con qué condiciones se puede empezar. | PARA QUÉ Resumir el camino mixto, sus propuestas y sus condiciones de inicio. | CÓMO Síntesis y recomendación por propuesta; los requisitos previos están en el capítulo 08.4.1. |
| --- | --- | --- |

El camino mixto es el que más automatiza desde el primer día y el único que no depende de que todo esté listo a la vez: parte con el canal disponible y suma los mejores a medida que FONASA los habilita, usando siempre el mejor canal autorizado y nunca uno prohibido. Su costo es la complejidad: un orquestador y varios conectores, todos dentro del portal GDP-SLEP Studio.

| PROPUESTA | CUÁNDO CONVIENE | RECOMENDACIÓN |
| --- | --- | --- |
| MIX1 · Costo cero | Piloto robusto sin compras, con las autorizaciones que haya de FONASA | ● Recomendada para el piloto |
| MIX2 · Óptima | Escalar a 36 SLEP con respuesta rápida de la IA | ● Recomendada para escalar |
| MIX3 · Avanzada | El portal con IA local está operando y la automatización se extiende | ● Con el portal (2027) |

El mixto deja construida la base de automatización que GDP-SLEP Studio usará para otros procesos y que el portal con IA local (Informes 12 y 13) generalizará. Es la ruta recomendada hacia la arquitectura objetivo (servicios web): a medida que FONASA otorga el servicio para todos los SLEP, el mixto converge a ese camino. Los costos están en el capítulo 08.4.3.

RECOMENDACIÓN Si el anexo comparativo lo confirma, construir el camino mixto con la propuesta de costo cero (MIX1) como piloto robusto, y hacerlo evolucionar hacia el camino de servicios web a medida que FONASA otorgue el servicio. Es la ruta que mejor resiste la incertidumbre de los plazos y deja la base para automatizar otros procesos.

08.4.3  ·  COSTOS  ·  SECCIÓN 01  /  resumen

# Resumen de costos

| POR QUÉ El camino mixto usa los canales gratuitos de los otros tres y los coordina desde el portal: su costo está en el equipo de la IA local. | PARA QUÉ Dar a la jefatura los montos completos de cada propuesta para elegir con información. | CÓMO Modelo de costos con precios de lista al 1-oct-2026 y horizonte del piloto en Barrancas más 12 meses de operación allí. |
| --- | --- | --- |

| CONCEPTO | MIX1 · COSTO CERO | MIX2 · ÓPTIMA | MIX3 · AVANZADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Piloto oct–nov 2026 | $0 | $0 | $454.624 |
| Puesta en marcha en Barrancas (una vez) | $0 | $2,3 MM | $11,3 MM |
| Operación (12 meses) | $0 | $0,7 MM | $4,8 MM |
| Costo total: piloto + 12 meses en Barrancas | $0 | $3,0 MM | $16,6 MM |
| Costo por licencia tramitada (14 meses) | $0 | $203 – $247 | $1.119 – $1.364 |

El camino mixto no paga licencias ni operador: usa los canales gratuitos de los otros tres (servicio de FONASA, API del PIEE y robot open source). Su costo está en la estación de IA, la capacitación y Claude para el equipo: MIX1 no tiene costo y MIX3 sube por la estación avanzada, que el Informe 12 ya contempla.

CONCLUSIÓN ECONÓMICA MIX1 no tiene costo en el piloto más 12 meses. MIX2 cuesta $3,0 MM por la IA en GPU, la capacitación y Claude para el equipo. MIX3 cuesta $16,6 MM por la IA avanzada, la alta disponibilidad y Claude (plan y API). Cuesta lo mismo que los caminos API y servicios web en cada nivel, y a cambio automatiza desde el primer día pase lo que pase con FONASA.

08.4.3  ·  COSTOS  ·  SECCIÓN 02  /  stack · costos

# Stack tecnológico con costos

| POR QUÉ El capítulo 08.4.2 detalla qué tecnología usa cada propuesta; aquí cada una lleva su precio. | PARA QUÉ Ver en una sola tabla todo lo que hay que pagar o aportar en cada propuesta, tecnología por tecnología. | CÓMO La misma tabla de la sección 02 del capítulo 08.4.2: en cada celda, precio, plan, cálculo, periodicidad y fuente. El total del final es el costo del piloto más 12 meses en Barrancas y coincide con las secciones 01 y 04. |
| --- | --- | --- |

CÓMO LEER  ■ Costo cero    ■ Óptima    ■ Avanzada   ·   En cada celda: la tecnología y, debajo, su precio, plan, cálculo, periodicidad y fuente.

| CAPA | MIX1 COSTO CERO | MIX2 ÓPTIMA | MIX3 AVANZADA |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 INFRAESTRUCTURA Y HARDWARE en la DEP, salvo el respaldo de la propuesta avanzada |  |  |  |
| Servidor de aplicación | Máquina virtual existente de TI: 4 vCPU, 16 GB RAM, 100 GB SSD (orquestador, conectores, motor e IA) $0 Ya existe en el servidor de TI | Máquina virtual existente de TI: 4 vCPU, 16 GB RAM, 100 GB SSD $0 Ya existe en el servidor de TI | Dos máquinas virtuales de 8 vCPU, 32 GB RAM, 200 GB SSD (activa y respaldo) $0 Las provee TI en su plataforma de virtualización [supuesto] sin costo incremental |
| Servidor de IA | Sin equipo nuevo: el modelo corre en la CPU del servidor de aplicación $0 Equipo ya existente en TI Sin compra ni consumo adicional relevante | Estación de IA básica: GPU 16 GB, 64 GB RAM, NVMe 2 TB + UPS 1 kVA $1.950.000 una vez + $180.000 al año Estación: $1.800.000 [estim.] UPS 1 kVA: $150.000 [estim.] Energía: $180.000 al año [estim.] Compra al iniciar la operación | Estación de IA avanzada: GPU 32 GB, 128 GB RAM, RAID 1, UPS 2 kVA; compartida con el Informe 12 $7.500.000 una vez + $1.254.000 al año Estación completa con UPS: $7.500.000 con IVA (Informes 12–13) Energía: $552.000 al año Mantención del equipo: $702.000 al año Compra al iniciar la operación |
| Estación del encargado | Equipo existente con navegador $0 Equipo ya existente en cada SLEP | Equipo existente con navegador $0 Equipo ya existente en cada SLEP | Equipo existente con navegador $0 Equipo ya existente en cada SLEP |
| Canal con FONASA | Tres canales en orden: servicio web (Red de Interoperabilidad) → API del PIEE → robot Playwright $0 Servicio y API de FONASA: sin cobro Robot Playwright: código abierto | Tres canales en orden: servicio web (Red de Interoperabilidad) → API del PIEE → robot Playwright $0 Servicio y API de FONASA: sin cobro Robot Playwright: código abierto | Tres canales en orden: servicio web (Red de Interoperabilidad) → API del PIEE → robot Playwright $0 Servicio y API de FONASA: sin cobro Robot Playwright: código abierto |
| Respaldo y continuidad | Respaldo diario en el almacenamiento del servidor de TI $0 Almacenamiento de TI ya existente | Respaldo diario en el servidor de TI + copia semanal fuera del edificio $0 Almacenamiento institucional existente [supuesto] sin compra | Réplica en Azure Chile Central como sitio de respaldo $454.624 piloto + $1.358.318 al año Piloto 2026: ambiente de prueba D4s_v5, 196,4 USD/mes + IVA × 2 meses Operación: D2s_v5, 97,8 USD/mes + IVA = $113.193 al mes Pago mensual, 12 meses Fuente: calculadora Azure, región Chile Central |
| Red | HTTPS (443) a FONASA (servicio y portal), según las condiciones de cada canal $0 Red institucional existente | HTTPS (443) a FONASA (servicio y portal), según las condiciones de cada canal $0 Red institucional existente | HTTPS (443) a FONASA (servicio y portal), según las condiciones de cada canal + VPN sitio a sitio con Azure Chile $0 VPN incluida en la red de Azure Costo dentro de la fila «Respaldo y continuidad» |
| 02 SOFTWARE POR CAPA del sistema operativo a la aplicación |  |  |  |
| Sistema operativo | Ubuntu Server 24.04 LTS $0 Libre y gratuito | Ubuntu Server 24.04 LTS + controlador NVIDIA y CUDA 12 en la estación de IA $0 Ubuntu libre Controlador y CUDA gratuitos de NVIDIA | Ubuntu Server 24.04 LTS + controlador NVIDIA y CUDA 12 en la estación de IA $0 Ubuntu libre Controlador y CUDA gratuitos de NVIDIA |
| Lenguaje | Python 3.12 (conectores, motor, IA) · TypeScript (GDP-SLEP Studio y orquestador) $0 Código abierto · PSF y Apache-2.0 | Python 3.12 (conectores, motor, IA) · TypeScript (GDP-SLEP Studio y orquestador) $0 Código abierto · PSF y Apache-2.0 | Python 3.12 (conectores, motor, IA) · TypeScript (GDP-SLEP Studio y orquestador) $0 Código abierto · PSF y Apache-2.0 |
| Conectores | Servicio (httpx/zeep) · API (httpx) · robot (Playwright) $0 Código abierto · BSD, MIT y Apache-2.0 | Servicio (httpx/zeep) · API (httpx) · robot (Playwright) $0 Código abierto · BSD, MIT y Apache-2.0 | Servicio (httpx/zeep) · API (httpx) · robot (Playwright) · verificación de salud $0 Código abierto · BSD, MIT y Apache-2.0 |
| Orquestador | Módulo Licencias en NestJS 11; cola en tabla MySQL con bloqueo por fila $0 Código abierto · MIT | NestJS 11 + BullMQ sobre Valkey 8 $0 Código abierto · MIT y BSD | NestJS 11 + BullMQ sobre Valkey 8 en réplica $0 Código abierto · MIT y BSD |
| Motor y API interna | FastAPI · pydantic 2 · SQLAlchemy 2 $0 Código abierto · MIT | FastAPI · pydantic 2 · SQLAlchemy 2 $0 Código abierto · MIT | FastAPI · pydantic 2 · SQLAlchemy 2 $0 Código abierto · MIT |
| Motor de IA | LAYA (motor FastAPI, versión fijada), sin n8n $0 Código abierto · Apache-2.0 | LAYA (motor FastAPI, versión fijada), sin n8n $0 Código abierto · Apache-2.0 | LAYA (motor FastAPI, versión fijada) con perfiles ampliados $0 Código abierto · Apache-2.0 |
| Servidor del modelo | Ollama en CPU · Qwen3 4B–8B $0 Código abierto · MIT y Apache-2.0 | Ollama en GPU · Qwen3 8B–14B $0 Código abierto · MIT y Apache-2.0 | vLLM en GPU · Qwen3 14B–32B + Ollama en CPU de respaldo $0 Código abierto · Apache-2.0 y MIT |
| Pasarela de modelos | LiteLLM (solo modelos locales) $0 Código abierto · MIT | LiteLLM (solo modelos locales) $0 Código abierto · MIT | LiteLLM (solo modelos locales) con registro de cada consulta $0 Código abierto · MIT |
| IA en la nube (sin datos personales) | No se usa $0 Sin servicio externo | Claude Team Standard · 2 asientos $555.549 al año 20 USD/asiento/mes (anual) × 2 × 12 + IVA 19% Mínimo del plan: 2 asientos Fuente: Anthropic, oct-2026 | Claude Team (1 Premium + 1 Standard) + API Sonnet 5.5 $2.222.196 al año Team: (100 + 20) USD/mes × 12 API: 2 / 10 USD por millón; 10 M entrada + 2 M salida al mes [supuesto] + IVA 19% · Fuente: Anthropic, oct-2026 |
| Bases de datos | MySQL 8.4 LTS · SQLite (LAYA) $0 Código abierto · GPLv2 y dominio público | MySQL 8.4 LTS · SQLite (LAYA) $0 Código abierto · GPLv2 y dominio público | MySQL 8.4 LTS con réplica · SQLite (LAYA) $0 Código abierto · GPLv2 y dominio público |
| Secretos | Archivo cifrado con sops + age · credenciales del robot en el almacén de Windows $0 Código abierto · MPL-2.0 y BSD | OpenBao (almacén de secretos) $0 Código abierto · MPL-2.0 | OpenBao con desbloqueo por varias personas $0 Código abierto · MPL-2.0 |
| Proxy y TLS | Nginx con certificado de TI $0 Código abierto · BSD Certificado de TI ya existente | Nginx con certificado de TI $0 Código abierto · BSD Certificado de TI ya existente | Nginx + keepalived (IP flotante) $0 Código abierto · BSD y GPLv2 |
| Observabilidad | Registros JSON + Uptime Kuma + tablero de canales $0 Código abierto · MIT | Registros JSON + Uptime Kuma + Prometheus · Grafana + métricas de GPU $0 Código abierto · MIT, Apache-2.0 y AGPL-3.0 | Uptime Kuma · Prometheus · Grafana + Loki · Alertmanager · Wazuh $0 Código abierto · MIT, Apache-2.0, AGPL-3.0 y GPLv2 |
| Respaldo | restic + volcado diario de MySQL $0 Código abierto · BSD | restic + volcado diario de MySQL + copia semanal externa $0 Código abierto · BSD | restic + volcado diario de MySQL + réplica en Azure Chile $0 Código abierto · BSD Azure en la fila «Respaldo y continuidad» |
| Calidad y CI | GitLab CE · pytest · Playwright · ruff · mypy · Trivy $0 Código abierto · MIT y Apache-2.0 | GitLab CE · pytest · Playwright · ruff · mypy · Trivy $0 Código abierto · MIT y Apache-2.0 | GitLab CE · pytest · Playwright · ruff · mypy · Trivy + SonarQube Community · OWASP ZAP $0 Código abierto · LGPL-3.0 y Apache-2.0 Prueba externa en «Servicios externos» |
| GDP-SLEP Studio | Node.js 24 LTS · NestJS 11 · Angular 21 $0 Código abierto · MIT | Node.js 24 LTS · NestJS 11 · Angular 21 $0 Código abierto · MIT | Node.js 24 LTS · NestJS 11 · Angular 21 + inicio de sesión con ClaveÚnica (OIDC) cuando TI lo apruebe $0 Código abierto · MIT ClaveÚnica sin costo para órganos del Estado |
| 03 COMPONENTES, VERSIÓN Y LICENCIA versiones vigentes a octubre de 2026 |  |  |  |
| Lenguaje y bibliotecas | Python 3.12 (PSF) · FastAPI, pydantic 2, SQLAlchemy 2, zeep 4 (MIT) · httpx (BSD) · tenacity, Playwright 1.5x (Apache-2.0) $0 Sin costo de licencia | Python 3.12 (PSF) · FastAPI, pydantic 2, SQLAlchemy 2, zeep 4 (MIT) · httpx (BSD) · tenacity, Playwright 1.5x (Apache-2.0) $0 Sin costo de licencia | Python 3.12 (PSF) · FastAPI, pydantic 2, SQLAlchemy 2, zeep 4 (MIT) · httpx (BSD) · tenacity, Playwright 1.5x (Apache-2.0) $0 Sin costo de licencia |
| IA local | LAYA (Apache-2.0) · Ollama (MIT) · LiteLLM (MIT) · Qwen3 4B–8B (Apache-2.0) $0 Sin costo de licencia | LAYA (Apache-2.0) · Ollama (MIT) · LiteLLM (MIT) · Qwen3 8B–14B (Apache-2.0) $0 Sin costo de licencia | LAYA (Apache-2.0) · vLLM (Apache-2.0) · Ollama (MIT) · LiteLLM (MIT) · Qwen3 14B–32B (Apache-2.0) $0 Sin costo de licencia |
| Cola, caché y secretos | Tabla de tareas en MySQL · sops (MPL-2.0) · age (BSD) $0 Sin costo de licencia | BullMQ (MIT) · Valkey 8 (BSD) · OpenBao 2 (MPL-2.0) $0 Sin costo de licencia | BullMQ (MIT) · Valkey 8 (BSD) · OpenBao 2 (MPL-2.0) · keepalived (GPLv2) $0 Sin costo de licencia |
| Bases de datos | MySQL Community 8.4 LTS (GPLv2) · SQLite 3 (dominio público) $0 Sin costo de licencia | MySQL Community 8.4 LTS (GPLv2) · SQLite 3 (dominio público) $0 Sin costo de licencia | MySQL Community 8.4 LTS (GPLv2) · SQLite 3 (dominio público) $0 Sin costo de licencia |
| Observabilidad | Uptime Kuma 2 (MIT) $0 Sin costo de licencia | Uptime Kuma (MIT) · Prometheus 3 (Apache-2.0) · Grafana (AGPL-3.0) $0 Sin costo de licencia | Uptime Kuma (MIT) · Prometheus 3, Alertmanager (Apache-2.0) · Grafana, Loki (AGPL-3.0) · Wazuh 4 (GPLv2) $0 Sin costo de licencia |
| Plataforma base y calidad | Ubuntu Server 24.04 LTS · Docker Engine (Apache-2.0) · Nginx (BSD) · GitLab CE (MIT) · restic (BSD) · pytest, ruff, mypy (MIT) · Trivy (Apache-2.0) $0 Sin costo de licencia | Ubuntu Server 24.04 LTS · Docker Engine (Apache-2.0) · Nginx (BSD) · GitLab CE (MIT) · restic (BSD) · pytest, ruff, mypy (MIT) · Trivy (Apache-2.0) $0 Sin costo de licencia | Ubuntu Server 24.04 LTS · Docker Engine (Apache-2.0) · Nginx (BSD) · GitLab CE (MIT) · restic (BSD) · pytest, ruff, mypy (MIT) · Trivy, OWASP ZAP (Apache-2.0) · SonarQube Community (LGPL-3.0) $0 Sin costo de licencia |
| GDP-SLEP Studio | Node.js 24 LTS · NestJS 11 · Angular 21 (MIT) $0 Sin costo de licencia | Node.js 24 LTS · NestJS 11 · Angular 21 (MIT) $0 Sin costo de licencia | Node.js 24 LTS · NestJS 11 · Angular 21 (MIT) $0 Sin costo de licencia |
| Descartado | n8n · Sustainable Use License $0 No aplica | n8n · Sustainable Use License $0 No aplica | n8n · Sustainable Use License $0 No aplica |
| 04 PERSONAS Y SERVICIOS no son tecnologías, pero forman parte del costo de cada propuesta |  |  |  |
| Capacitación de encargados | Inducción práctica durante la incorporación, sin curso formal $0 Incluida en la incorporación | Curso de 16 h para el equipo de Barrancas (4 personas) $320.000 · una vez 16 h × 4 personas × $5.000 [estim.] Período: al iniciar la operación en Barrancas | Curso de 16 h para el equipo de Barrancas (4 personas) $320.000 · una vez 16 h × 4 personas × $5.000 [estim.] Período: al iniciar la operación en Barrancas |
| Servicios externos | No se contratan $0 Sin contratos con terceros | No se contratan $0 Sin contratos con terceros | Prueba de penetración externa antes de operar con datos reales en Barrancas $3.500.000 · una vez Valor de mercado [estim.] Período: antes de operar con datos reales |
| TOTAL Primer año: piloto + puesta en marcha + 12 meses en Barrancas | PILOTO 2026 $0 PUESTA EN MARCHA · UNA VEZ $0 OPERACIÓN · 12 MESES $0 TOTAL PILOTO + 12 MESES $0 | PILOTO 2026 $0 PUESTA EN MARCHA · UNA VEZ $2.270.000 OPERACIÓN · 12 MESES $735.549 TOTAL PILOTO + 12 MESES $3.005.549 | PILOTO 2026 $454.624 PUESTA EN MARCHA · UNA VEZ $11.320.000 OPERACIÓN · 12 MESES $4.834.514 TOTAL PILOTO + 12 MESES $16.609.138 |

$0 indica que no hay pago: software libre, algo incluido en otra licencia o un equipo que la DEP ya tiene. [estim.] es un valor a confirmar con cotización. Cada ítem del modelo de costos aparece en una sola celda, por eso el total no repite montos.

08.4.3  ·  COSTOS  ·  SECCIÓN 03  /  supuestos

# Bases de cálculo

| POR QUÉ Un costo sin supuestos explícitos no se puede revisar ni actualizar. | PARA QUÉ Dejar a la vista cada indicador, precio y supuesto usado. | CÓMO Indicadores oficiales al 1-oct-2026 y referencias de costos TI de la serie. |
| --- | --- | --- |

## 3.1  Indicadores

| INDICADOR | VALOR | FUENTE O CRITERIO |
| --- | --- | --- |
| Dólar observado | $972,60 | Banco Central, 1-oct-2026 |
| UF | $41.073,57 | Valor al 2-oct-2026 |
| IVA sobre servicios digitales extranjeros | 19% | Ley 21.210 |
| Licencias al mes, SLEP de Barrancas (costo por licencia) | 870 – 1.060 [supuesto] | SLEP medio (Informe de anexos, sección 01); reemplazar con el dato de Barrancas |
| Horizonte de costos | Primer año | Piloto en el SLEP de Barrancas (oct–nov 2026) + 12 meses de operación en Barrancas |

## 3.2  Precios de referencia

| ÍTEM | PRECIO DE LISTA | CON IVA EN CLP | USO |
| --- | --- | --- | --- |
| Azure Chile Central · máquina de prueba D4s_v5 | 196,4 USD/mes · calculadora de Azure, oct-2026 · verificar | $227.312 al mes | MIX3 (piloto) |
| Azure Chile Central · réplica de respaldo D2s_v5 | 97,8 USD/mes · calculadora de Azure, oct-2026 · verificar | $113.193 al mes | MIX3 |
| Prueba de penetración externa | Valor de mercado [estim.] · cotizar | $3.500.000 · una vez | MIX3 |
| Estación de IA local básica (GPU 16 GB, 64 GB RAM, NVMe 2 TB) | Estimado de mercado [estim.] · cotizar | $1.800.000 · una vez | MIX2 |
| UPS 1 kVA para la estación básica | Estimado de mercado [estim.] | $150.000 · una vez | MIX2 |
| Energía de la estación básica | Consumo continuo [estim.] | $180.000 al año | MIX2 |
| Estación de IA local avanzada (GPU 32 GB tipo RTX 5090, 128 GB RAM, RAID 1, UPS 2 kVA) | Con IVA (Informes 12–13). La GPU sola subió a 3.000–4.000 USD en 2026 · cotizar | $7.500.000 · una vez | MIX3 |
| Energía de la estación avanzada | Consumo continuo [estim.] | $552.000 al año | MIX3 |
| Mantención de la estación avanzada | Contrato de soporte [estim.] | $702.000 al año | MIX3 |
| Capacitación del equipo de Barrancas (16 h × 4 personas) | Curso SENCE [estim.] | $320.000 · una vez | MIX2 · MIX3 |
| Claude Team Standard (facturación anual) | 20 USD/asiento/mes · Anthropic, oct-2026 | $277.775 al año por asiento | MIX2 · MIX3 |
| Claude Team Premium (facturación anual) | 100 USD/asiento/mes · Anthropic, oct-2026 | $1.388.873 al año por asiento | MIX3 |
| API de Claude · Sonnet 5.5 | 2 / 10 USD por millón de tokens (entrada / salida) · Anthropic, oct-2026 | $2.315 / $11.574 por millón | MIX3 |
| ChatGPT Business (alternativa evaluada) | 20 USD/usuario/mes, anual · OpenAI, oct-2026 | $277.775 al año por usuario | Referencia |
| Google Workspace con Gemini (alternativa evaluada) | desde ≈ 7–8,40 USD/usuario/mes · cotizar | desde ≈ $97.221 al año por usuario | Referencia |

La tabla incluye solo los ítems que tienen precio; el software libre, lo incluido en otras licencias y los equipos que la DEP ya tiene no se listan porque cuestan $0. [estim.] indica un valor estimado que debe confirmarse con cotización. Los precios de lista pueden variar con acuerdos institucionales del Estado.

## 3.3  Qué no incluye

- El tiempo de los encargados de licencias, que ya existen: la automatización lo libera, no lo agrega.

- El cargo permanente de operación del portal desde 2027 (Informe 13), común a todas las aplicaciones.

- Equipos de los encargados y servidor de TI ya existentes (marginal).

- Las horas del equipo de la DEP que desarrolla y mantiene la solución, ya asumidas por la institución.

- Si la institución ya cuenta con asientos de Claude que puedan asignarse a este trabajo, el costo de la fila «IA en la nube» es $0 adicional.

08.4.3  ·  COSTOS  ·  SECCIÓN 04  /  comparativo

# Comparativo de las tres propuestas

| POR QUÉ Elegir exige ver las tres propuestas lado a lado, no ítem por ítem. | PARA QUÉ Resumir en una hoja qué incluye cada propuesta, cuánto cuesta el piloto más 12 meses en Barrancas y cuándo conviene. | CÓMO Mismo formato de la sección 02, condensado; todos los montos salen de esa tabla. |
| --- | --- | --- |

CÓMO LEER  ■ Costo cero    ■ Óptima    ■ Avanzada   ·   Cada fila resume una dimensión; los montos son del piloto más 12 meses en Barrancas.

| CAPA | MIX1 COSTO CERO | MIX2 ÓPTIMA | MIX3 AVANZADA |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 QUÉ INCLUYE CADA PROPUESTA resumen de la sección 02 |  |  |  |
| Enfoque | Orquestador + canales gratuitos (servicio FONASA, API del PIEE, robot Playwright) + IA local en CPU | Orquestador + canales gratuitos + IA local en GPU básica + monitoreo | Orquestador + todos los canales + IA local avanzada (GPU 32 GB) + alta disponibilidad |
| IA local | Sin equipo nuevo: el modelo corre en la CPU del servidor de aplicación | Estación de IA básica: GPU 16 GB, 64 GB RAM, NVMe 2 TB + UPS 1 kVA | Estación de IA avanzada: GPU 32 GB, 128 GB RAM, RAID 1, UPS 2 kVA; compartida con el Informe 12 |
| IA en la nube | No se usa | Claude Team Standard · 2 asientos (coordinación y desarrollo) | Claude Team (1 Premium + 1 Standard) + API de Claude (Sonnet 5.5) en el portal |
| Servicios externos | No se contratan | No se contratan | Prueba de penetración externa antes de operar con datos reales en Barrancas |
| 02 COSTO EN BARRANCAS piloto + puesta en marcha + 12 meses en Barrancas |  |  |  |
| Piloto oct–nov 2026 | $0 Octubre y noviembre de 2026 | $0 Octubre y noviembre de 2026 | $454.624 Octubre y noviembre de 2026 |
| Puesta en marcha en Barrancas | $0 Una vez: equipos y capacitación | $2.270.000 Una vez: equipos y capacitación | $11.320.000 Una vez: equipos y capacitación |
| Operación 12 meses | $0 Licencias, energía y soporte | $735.549 Licencias, energía y soporte | $4.834.514 Licencias, energía y soporte |
| Costo por licencia | $0 Total ÷ 12.180–14.840 licencias (14 meses) | $203 – $247 Total ÷ 12.180–14.840 licencias (14 meses) | $1.119 – $1.364 Total ÷ 12.180–14.840 licencias (14 meses) |
| 03 CUÁNDO CONVIENE |  |  |  |
| Conviene si… | Se quiere automatizar desde el primer día sin depender de una sola autorización | Se quiere operar Barrancas con el mejor canal disponible | La automatización es crítica y se extiende a otros procesos del portal |
| TOTAL Piloto + 12 meses en Barrancas | TOTAL PILOTO + 12 MESES $0 | TOTAL PILOTO + 12 MESES $3.005.549 | TOTAL PILOTO + 12 MESES $16.609.138 |

08.4.3  ·  COSTOS  ·  SECCIÓN 05  /  cierre

# Conclusión y recomendación económica

| POR QUÉ Elegir una propuesta es elegir entre gasto, soporte y complejidad de mantención. | PARA QUÉ Recomendar qué propuesta conviene y en qué momento. | CÓMO Síntesis de las secciones 01 a 04. |
| --- | --- | --- |

| PROPUESTA | COSTO PILOTO + 12 MESES | CONVIENE SI… | RECOMENDACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| MIX1 · Costo cero | $0 | Se quiere automatizar desde el primer día sin depender de una sola autorización | ● Piloto robusto |
| MIX2 · Óptima | $3,0 MM | Se quiere operar Barrancas con el mejor canal disponible | ● Escala |
| MIX3 · Avanzada | $16,6 MM | La automatización es crítica y se extiende a otros procesos del portal | ● Con el portal (2027) |

En en el piloto más 12 meses, el mixto cuesta lo mismo que los caminos API y servicios web en cada nivel de propuesta, porque ningún canal cobra: los de FONASA son gratuitos y el robot es open source. A cambio, es el único que automatiza desde el primer día pase lo que pase: si FONASA aún no autoriza la API ni otorga el servicio, usa el robot; cuando esos canales llegan, cambia a ellos sin rehacer nada.

Su contrapartida no es económica sino de complejidad: mantiene el orquestador y varios conectores. El gasto se limita a la estación de IA, compartida con el portal, y a la capacitación.

RECOMENDACIÓN ECONÓMICA Tratar MIX1 ($0 en el piloto más 12 meses) como el piloto más robusto: no depende de una sola autorización. Al escalar, pasar a MIX2 ($3,0 MM). Comprar la estación avanzada una sola vez con el Informe 12 y reservar MIX3 ($16,6 MM) para cuando el portal y la IA local estén operando. Es la ruta recomendada hacia la arquitectura objetivo (servicios web).