> gdp-slep-studio / licencias / camino-rpa / marco-legal

INFORME 08.1.1  ·  SERIE DE INFORMES GDP-SLEP STUDIO

Camino RPA

marco legal

Marco legal y verificación previa del camino RPA para la tramitación de licencias médicas

Qué permite y qué no la ley, marco legal de cada propuesta (costo cero, óptima y avanzada), seguridad y cumplimiento, qué hay que verificar antes de construir y requisitos para avanzar. Cómo funciona el camino está en los Informes 08.1 (general) y 08.1.2 (técnico); los montos, en el 08.1.3.

| ORGANIZACIÓN | Dirección de Educación Pública (DEP) |
| --- | --- |
| UNIDAD | Subdepartamento de Gestión y Desarrollo de Personas para los SLEP (GDP-SLEP) |
| PROYECTO | GDP-SLEP Studio · Aplicación 2: Automatización de licencias médicas |
| TIPO DE INFORME | Informe de marco legal · Camino RPA (robot de software asistido) |
| ELABORADO POR | César Torres · Desarrollador (honorarios) |
| DIRIGIDO A | Claudia Manzano · Jefatura directa |
| PERÍODO | 1 de octubre – 27 de noviembre de 2026 |
| FECHA | 16 de octubre de 2026 |
| VERSIÓN | 1.0 |
| CLASIFICACIÓN | Uso interno |

Reúne las reglas legales, la seguridad y el cumplimiento y la verificación previa del camino RPA. Lo acompañan los Informes 08.1 (general), 08.1.2 (técnico) y 08.1.3 (costos).

DOCUMENTO  /  ficha

# Ficha del documento

| CAMPO | DETALLE |
| --- | --- |
| Título | Informe 08.1.1 — Camino RPA (robot de software asistido): marco legal |
| Serie | Informe de marco legal del camino RPA. Complementa los Informes 08.1 (general) y 08.1.2 (técnico) |
| Objeto | Reunir lo que la ley permite y exige al camino, el marco legal de cada propuesta, los controles de seguridad y lo que hay que verificar antes de construir, dentro de los límites de los Informes 00 y 08 |
| Período | 1 de octubre – 27 de noviembre de 2026 |
| Elaborado por | César Torres, Desarrollador a honorarios |
| Dirigido a | Claudia Manzano, Jefatura directa · Subdepartamento GDP-SLEP |
| Condición previa | Autorización escrita de FONASA para operar asistentes automatizados sobre el PIEE |
| Informes relacionados | Informe 08.1 (general) · Informe 08.1.2 (técnico) · Informe 08.1.3 (costos) · Informe 08 (factibilidad) · Informe 00 (marco legal transversal) · Informe 08.5 (anexos) |

### Lugar de este informe en la serie

| GENERAL Informe 08.1 Para entender el camino sin tecnicismos | → | ESTE DOCUMENTO Informe 08.1.1 Marco legal: ley, verificación y riesgos | → | TÉCNICO Informe 08.1.2 Cómo se construye, en detalle | → | COSTOS Informe 08.1.3 Cuánto cuesta cada propuesta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

FIG. 1  Este es el documento de marco legal del camino RPA.

DOCUMENTO  /  índice

# Índice

| 01 | Qué permite y qué no la ley Las reglas, en lenguaje simple. |
| --- | --- |
| 02 | Marco legal por propuesta Qué es factible y qué es riesgoso en cada propuesta, aspecto por aspecto. |
| 03 | Seguridad y cumplimiento Controles frente a cada norma aplicable. |
| 04 | Qué hay que verificar Lo que el diagnóstico debe confirmar antes de construir. |
| 05 | Conclusión y requisitos para avanzar Por qué el marco legal condiciona el desarrollo en la DEP y los SLEP, y qué falta. |

SECCIÓN 01  /  reglas

# Qué permite y qué no la ley

La tramitación de licencias maneja datos de salud y sueldos de personas identificadas, que son de los datos más protegidos por la ley chilena. Además, el portal de FONASA se usa con la ClaveÚnica, que tiene reglas propias sobre quién y cómo puede usarla.

El camino RPA fue diseñado para respetar esas reglas desde el principio. La tabla resume cada regla y lo que significa en la práctica para el robot.

| REGLA | QUÉ SIGNIFICA PARA ESTE CAMINO |
| --- | --- |
| La clave del Estado (ClaveÚnica) no se puede automatizar | Siempre entra la persona; el robot nunca guarda ni usa su clave |
| El empleador no puede ver el diagnóstico médico | El robot nunca lee ni guarda esa parte de la licencia |
| Hay que usar canales autorizados | Se necesita autorización escrita de FONASA antes de operar |
| Los datos de las personas deben estar protegidos y en Chile | La IA funciona dentro de la DEP; nada se manda a internet |
| Una persona debe decidir | El envío siempre lo confirma el encargado, no el robot |
| La IA en la nube nunca recibe datos personales | Claude solo se usa para normativa, redacción y código; los datos de licencias, de salud y de remuneraciones quedan en la IA local |
| El plazo de tramitación es legal: 3 días hábiles | El sistema calcula el vencimiento de cada licencia y alerta antes; ninguna debe quedar fuera de plazo |
| Solo se usan los datos que pide la zona C | Del ERP se toman únicamente los haberes que exige FONASA; nada más se copia ni se guarda |
| Cada SLEP responde por los datos de su personal | El SLEP es el empleador y decide; la DEP entrega la herramienta y opera solo lo que se le encargue formalmente |
| Antes de usar datos reales, evaluación de impacto | Con la Ley 21.719 vigente desde el 1 de diciembre de 2026, el piloto con datos reales exige esa evaluación |
| Todo queda registrado, sin datos clínicos | Cada acción deja constancia de quién, cuándo y qué hizo, para auditoría |
| Los incidentes se informan en plazo | Una filtración o una caída se reporta según el protocolo de la Ley 21.663 (3 horas, 72 horas y 15 días) |
| El código es de la institución | Se formaliza la cesión de derechos del código para que la DEP pueda usarlo, cambiarlo y mantenerlo |

EN UNA FRASE El camino es legal si una persona entra, confirma cada envío y nunca se toca el diagnóstico. La única condición externa es la autorización de FONASA. El detalle legal de cada propuesta está en la sección 02.

SECCIÓN 02  /  legal

# Marco legal por propuesta

| POR QUÉ Las tres propuestas comparten las reglas legales del robot asistido, pero difieren en licencias, ubicación de los datos y forma de compra. | PARA QUÉ Mostrar, para cada propuesta, qué es factible, qué es riesgoso y por qué. | CÓMO Tabla aspecto × propuesta con semáforo, a partir del Informe 00 y la sección 03. |
| --- | --- | --- |

| ASPECTO Y NORMA | A1 · COSTO CERO | A2 · ÓPTIMA | A3 · AVANZADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Acceso al PIEE Res. Ex. 733/2025 §6.5 | ● Con condiciones Solo asistido: el encargado inicia sesión con su ClaveÚnica; el robot no la conoce ni la guarda. | ● Con condiciones Igual que A1. La licencia Premium no se usa para ejecución desatendida. | ● Con condiciones Igual que A1. Sin robots desatendidos ni credenciales de ClaveÚnica en Orchestrator. |
| Autorización del portal Condiciones de uso del PIEE · Ley 21.459 | ● Requisito previo Autorización escrita de FONASA antes de operar con licencias reales. | ● Requisito previo Igual que A1. | ● Requisito previo Igual que A1. |
| Licencia del software Ley 17.336 · términos del fabricante | ● Viable Apache-2.0: uso, modificación y distribución libres, sin auditorías de licencias. | ● Viable Licencia comercial por usuario. La versión gratuita de escritorio es para productividad personal: no sirve para distribuir a 36 SLEP. | ● Con condiciones Licencia comercial. UiPath Community no aplica a una institución del tamaño de la DEP: usarla en producción sería incumplir sus términos. |
| Ubicación de los datos Ley 21.719 (transferencia internacional) · Ley 19.628 | ● Viable Todo corre en la estación y en el servidor de TI, en Chile. | ● Con condiciones El flujo corre en la estación, pero historial y definiciones quedan en el entorno de Power Platform: confirmar su región y desactivar el registro de entradas y salidas. | ● Riesgoso Automation Cloud no tiene región en Chile: colas, registros y activos quedarían en EE. UU. o Europa. Exige colas sin datos personales o instalar Orchestrator en la DEP. |
| Compras públicas Ley 19.886 (mod. Ley 21.634) y su reglamento | ● Viable No hay compra. | ● Con condiciones Gasto anual sobre 100 UTM: convenio marco o acuerdo de licenciamiento Microsoft del Estado; no cabe compra ágil. | ● Riesgoso Licencias y partner superan holgadamente 100 UTM al año: licitación pública, con plazos de meses; no alcanza para el piloto de noviembre. |
| Datos clínicos Ley 19.628 · Circular SUSESO 3779 | ● Viable Selectores limitados a la zona C; trazas y capturas de Playwright desactivadas. | ● Viable Mismos selectores; desactivar capturas automáticas en errores. | ● Viable Mismos selectores; desactivar capturas y registros detallados. |
| Propiedad del código y continuidad Ley 17.336 · contrato a honorarios | ● Con condiciones El código es de la DEP solo si el contrato incluye la cesión de derechos y el repositorio es institucional. Alta dependencia de una persona. | ● Viable Flujos en el entorno de la DEP; los puede mantener cualquier funcionario capacitado. | ● Viable Paquetes en Orchestrator; soporte del partner. |
| Seguridad de la información DS 7/2023 · Ley 21.663 | ● Con condiciones La seguridad depende del diseño propio: ejecutable firmado, actualización controlada, revisión de dependencias. | ● Viable Políticas de prevención de pérdida de datos y Entra ID. | ● Viable Roles, auditoría y gobierno de Orchestrator. |
| IA en la nube (Claude) Ley 19.628 · Ley 21.719 (transferencia internacional) | ● Viable No se usa: toda la IA corre dentro de la DEP. | ● Con condiciones Solo tareas sin datos personales, con un plan que no entrena modelos con los datos de la institución. | ● Con condiciones Además, la API pasa por una pasarela que bloquea datos personales y registra lo enviado. |

SECCIÓN 03  /  cumplimiento

# Seguridad y cumplimiento

| POR QUÉ El camino RPA es el más expuesto legalmente de los cuatro: actúa sobre un portal de terceros. | PARA QUÉ Mostrar cómo cada control del diseño responde a una norma concreta. | CÓMO Matriz norma → riesgo → control, a partir de los Informes 00 y 08. |
| --- | --- | --- |

| NORMA | EXIGENCIA | CONTROL EN EL ROBOT |
| --- | --- | --- |
| Res. Ex. 733/2025 §6.5 (ClaveÚnica) | No almacenar credenciales ni automatizar el acceso | Inicio de sesión siempre manual; el robot no conoce la clave ni la guarda |
| Condiciones de uso del PIEE | Uso solo para fines laborales y autorizados | Autorización escrita de FONASA antes de operar; uso limitado a la zona C |
| Ley 21.459 (delitos informáticos) | No acceder a sistemas sin autorización | Solo interfaz pública del PIEE dentro de una sesión legítima; sin servicios internos |
| Ley 19.628 · Circular SUSESO 3779 | Diagnóstico vedado al empleador | Sin lectura de zona A; sin capturas; selectores limitados a la zona C |
| Ley 21.719 (desde 1-dic-2026) | Minimización, seguridad, evaluación de impacto | Solo haberes de la zona C; planilla cifrada; registro sin montos; evaluación previa |
| DS 7/2023 · Ley 21.663 | Control de acceso, gestión de incidentes | Token de servicio por estación, guardado en el almacén seguro de Windows; alertas al servidor |
| DS 3/1984 art. 13 | Zona C en 3 días hábiles | Calendario hábil, cola por urgencia y alertas de vencimiento |
| Seguridad de la estación del encargado | Medidas mínimas del equipo y de la sesión | Equipo institucional con disco cifrado (BitLocker), sesión de Windows personal y bloqueo automático. · Perfil de navegador dedicado al robot, sin extensiones ajenas y sin guardar contraseñas. · Planilla de remuneraciones en carpeta protegida; se elimina al cierre del mes. · El robot no funciona si la estación no tiene el token vigente de GDP-SLEP Studio. |
| IA en la nube | Ningún dato personal sale de la DEP | Uso limitado a tareas sin datos personales; en la propuesta avanzada, pasarela que filtra RUT, nombres y datos de salud y deja registro de lo enviado |

| RESULTADO | FUNDAMENTO |
| --- | --- |
| ● Cumple con condiciones | El diseño respeta las prohibiciones de la Res. Ex. 733/2025 y la reserva del diagnóstico. Queda sujeto a la autorización escrita de FONASA y a la evaluación de impacto antes de usar datos reales. |

SECCIÓN 04  /  por confirmar

# Qué hay que verificar

| POR QUÉ El camino RPA tiene supuestos técnicos que deben confirmarse antes de construir; el diagnóstico existe para eso. | PARA QUÉ Dejar la lista técnica de comprobaciones, su método y su consecuencia. | CÓMO Cada punto se resuelve en las dos primeras semanas (sección 09 del Informe 08.1.2) y es requisito de salida del diagnóstico. |
| --- | --- | --- |

Todo proyecto parte de supuestos: cosas que creemos ciertas pero que aún no están comprobadas. En este camino hay varios, y algunos son decisivos: si uno de ellos resulta falso, puede cambiar la propuesta elegida o incluso hacer conveniente otro camino.

| # | QUÉ VERIFICAR | CÓMO (MÉTODO) | SI FALLA |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 | Autorización escrita de FONASA para asistentes automatizados sobre el PIEE | Oficio y respuesta formal | El camino no pasa a datos reales; se evalúan 08.2/08.3 |
| V2 | Estabilidad de las pantallas del PIEE (portal nuevo desde el 1-oct) | Observación y registro de cambios durante el diagnóstico | Más mantención; preferir selectores por etiqueta accesible |
| V3 | Controles anti-automatización del portal (captcha, "no soy un robot", límites de velocidad) | Inspección con las herramientas de desarrollo del navegador (F12) | Si hay captcha, el camino RPA se descarta y se evalúa 08.2 |
| V4 | Cómo mantiene la sesión el portal (cookie o token) y cuánto dura | F12 → pestaña Red (Network) y Aplicación (Application), en una sesión real | Define las ventanas de trabajo del robot |
| V5 | Si hay token anti-CSRF u otros valores de un solo uso en el formulario | F12 → inspección de la petición al guardar un paso | El robot debe leerlo y respetarlo; más trabajo de desarrollo |
| V6 | Estructura del contenido de la página (DOM) de la bandeja y del formulario de zona C | Inspección del DOM con F12 | Ajusta los selectores del robot |
| V7 | Versión de Windows de las estaciones de los encargados | Levantamiento a los SLEP | Condiciona qué herramienta de robot se puede usar (sección 02 del Informe 08.1.2) |
| V8 | Origen y formato de las remuneraciones de cada SLEP | Levantamiento a los SLEP | Sin esto el robot no puede llenar C.2 y C.3 |
| V9 | Capacidad de integración del ERP del SLEP (Proexsi en el piloto): API, servicio web, archivo o solo pantalla | Consulta al proveedor + prueba en el SLEP piloto | Si solo hay pantalla, el conector del ERP se hace con robot asistido |
| V10 | Formato de los haberes que entrega el ERP y su correspondencia con los campos de la zona C | Levantamiento con Remuneraciones del SLEP | Ajusta el mapeo; sin esto no se prellena la zona C |
| V11 | Si el ERP acepta escritura masiva/por lote de la licencia y con qué credenciales de servicio | Consulta al proveedor y a TI del SLEP | Define si el ahorro es por lote; nunca se usan claves de personas |

REGLA DE SALIDA DEL DIAGNÓSTICO La construcción (sección 09 del Informe 08.1.2, semanas S6–S8) no empieza hasta que V1 a V11 están respondidas. Verificar sobre el portal se hace siempre dentro de una sesión iniciada por una persona y sin esquivar ningún control de seguridad: si aparece un captcha o un bloqueo, es una señal de que este camino no corresponde, no un obstáculo a sortear.

SECCIÓN 05  /  cierre

# Conclusión y requisitos para avanzar

| POR QUÉ En el sector público, un desarrollo solo es viable si tiene base legal: el Estado hace únicamente lo que la ley le permite. | PARA QUÉ Explicar por qué el marco legal condiciona el camino RPA en la DEP y en los SLEP, y qué falta para avanzar. | CÓMO Principios del sector público, relación DEP–SLEP y requisitos con su responsable y estado. |
| --- | --- | --- |

En una institución pública, el marco legal no es un trámite posterior al desarrollo: lo define. Por el principio de legalidad (artículos 6 y 7 de la Constitución), los órganos del Estado solo actúan dentro de su competencia y en la forma que fija la ley. Por eso cada tratamiento de datos, cada uso de un portal de terceros y cada compra deben tener fundamento antes de construir, no después.

La DEP coordina y apoya, pero no reemplaza a los SLEP: cada Servicio Local de Educación Pública es un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios (Ley 21.040), y es el empleador de su personal. Es cada SLEP —no la DEP— quien tramita las licencias de sus trabajadores, responde por esos datos ante FONASA y decide adoptar la solución. GDP-SLEP Studio entrega la herramienta y las reglas comunes; si los datos pasan por servidores de la DEP, esa relación debe formalizarse con cada SLEP.

El camino RPA es el más expuesto legalmente de los cuatro, porque actúa sobre un portal de terceros. Aun así, es defendible en modo asistido: la persona inicia sesión y confirma, el robot no guarda credenciales ni lee el diagnóstico y los datos quedan en Chile. Todo depende de la autorización escrita de FONASA, y la construcción no empieza hasta que la verificación de la sección 04 esté respondida.

### Requisitos para iniciar la construcción

| # | REQUISITO | RESPONSABLE | ESTADO AL 16-OCT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autorización escrita de FONASA para asistentes automatizados en el PIEE | Jefatura / DEP | ● Oficio enviado |
| 2 | Evaluación de impacto en protección de datos | GDP-SLEP con TI | ● En curso |
| 3 | SLEP piloto, encargado y planilla de remuneraciones en formato estándar | Jefatura · SLEP | ● Por confirmar |
| 4 | Equipo con Windows 11 Pro o Enterprise | SLEP piloto / TI | ● Por verificar |
| 5 | Elección de propuesta y, si es A2 o A3, canal de compra | Jefatura | ● 30 de octubre |
| 6 | Cesión de derechos del código (A1) y repositorio institucional | Jurídica · TI | ● Por formalizar |

RECOMENDACIÓN Antes de construir: base legal para cada tratamiento, acuerdo de cada SLEP que adopte la solución y, si la DEP aloja datos, la formalización de ese encargo. Enviar el oficio a FONASA, iniciar la evaluación de impacto y formalizar la cesión de derechos del código. Con la autorización en mano y la verificación completa, A1 (costo cero) es la propuesta con menor riesgo legal para el piloto.