> gdp-slep-studio / licencias / camino-rpa / tecnico

INFORME 08.1.2  ·  SERIE DE INFORMES GDP-SLEP STUDIO

Robot de software

asistido (RPA)

Informe técnico del camino RPA para la tramitación de licencias médicas

Modo de operación asistido, proceso automatizado, arquitectura, diseño del robot, integración con el ERP del SLEP, tres propuestas (costo cero, óptima y avanzada) con su stack tecnológico completo, pruebas y carta Gantt técnica. El marco legal, la verificación previa y los riesgos están en el Informe 08.1.1; los costos, en el 08.1.3.

| ORGANIZACIÓN | Dirección de Educación Pública (DEP) |
| --- | --- |
| UNIDAD | Subdepartamento de Gestión y Desarrollo de Personas para los SLEP (GDP-SLEP) |
| PROYECTO | GDP-SLEP Studio · Aplicación 2: Automatización de licencias médicas |
| TIPO DE INFORME | Informe técnico · Camino RPA (robot de software asistido) |
| ELABORADO POR | César Torres · Desarrollador (honorarios) |
| DIRIGIDO A | Claudia Manzano · Jefatura directa |
| PERÍODO | 1 de octubre – 27 de noviembre de 2026 |
| FECHA | 16 de octubre de 2026 |
| VERSIÓN | 1.0 |
| CLASIFICACIÓN | Uso interno |

Informe técnico del camino RPA. Lo acompañan el Informe 08.1 (general), el 08.1.1 (marco legal) y el 08.1.3 (costos de las tres propuestas).

DOCUMENTO  /  ficha

# Ficha del documento

| CAMPO | DETALLE |
| --- | --- |
| Título | Informe 08.1.2 — Camino RPA (robot de software asistido): informe técnico |
| Serie | Informe técnico del camino RPA. Profundiza el Informe 08.1 (general) |
| Objeto | Especificar cómo funcionaría un robot asistido que prepara y llena la zona C en el PIEE, en tres propuestas —A1 costo cero, A2 óptima y A3 avanzada— con su stack completo y su planificación, dentro de los límites fijados en el Informe 08.1.1 |
| Período | 1 de octubre – 27 de noviembre de 2026 |
| Elaborado por | César Torres, Desarrollador a honorarios |
| Dirigido a | Claudia Manzano, Jefatura directa · Subdepartamento GDP-SLEP |
| Regla de diseño | El encargado inicia sesión con su propia ClaveÚnica y confirma cada envío; el robot nunca guarda credenciales ni lee el diagnóstico |
| Condición previa | Autorización escrita de FONASA para operar asistentes automatizados sobre el PIEE · detalle en el Informe 08.1.1 |
| Propuestas | A1 · Python + Playwright (costo cero) · A2 · herramienta de robot con soporte (óptima) · A3 · plataforma de robots con control central (avanzada). Las tres incluyen IA local compartida. |
| Informes relacionados | Informe 08.1 (general) · Informe 08.1.1 (marco legal) · Informe 08.1.3 (costos) · Informe 08 (factibilidad) · Informe 00 (marco legal) · caminos 08.2 (API del PIEE), 08.3 (servicios web) y 08.4 (mixto) |

### Lugar de este informe en la serie

| GENERAL Informe 08.1 Para entender el camino sin tecnicismos | → | MARCO LEGAL Informe 08.1.1 Qué permite la ley, qué verificar y qué riesgos hay | → | ESTE DOCUMENTO Informe 08.1.2 Técnico: cómo se construye, en detalle | → | COSTOS Informe 08.1.3 Cuánto cuesta cada propuesta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

FIG. 1  Este es el documento técnico del camino RPA.

DOCUMENTO  /  índice

# Índice

| 01 | Resumen técnico El robot asistido en dos páginas. |
| --- | --- |
| 02 | Stack tecnológico completo Del hardware al registro, capa por capa y por propuesta. |
| 03 | Modo de operación asistido Qué hace el robot, qué hace la persona y qué nunca se automatiza. |
| 04 | Cómo funciona paso a paso (técnico) El recorrido de una licencia a nivel de pantalla y datos. |
| 05 | Arquitectura Estación del encargado, robot y GDP-SLEP Studio. |
| 06 | Diseño del robot (FONASA y ERP) Selectores, verificación, registro y el conector del ERP (Proexsi). |
| 07 | Tres propuestas del camino RPA A1 costo cero, A2 óptima, A3 avanzada; evaluación de herramientas. |
| 08 | Pruebas y puesta en marcha Ambientes, casos y criterios de aceptación. |
| 09 | Carta Gantt técnica Alineada con la carta general del Informe 08. |
| 10 | Conclusiones Recomendación por propuesta. |

SECCIÓN 01  /  resumen

# Resumen técnico

| POR QUÉ El PIEE no publica servicios web para empleadores: la única forma de automatizar sin convenios es actuar sobre su pantalla. | PARA QUÉ Diseñar un robot que haga el trabajo repetitivo sin cruzar los límites fijados en el Informe 08.1.1. | CÓMO Robot asistido en la estación del encargado, integrado con GDP-SLEP Studio, con persona que inicia sesión y confirma. |
| --- | --- | --- |

El camino RPA propone un robot de software asistido que trabaja en el computador del encargado de licencias y dentro de la sesión que él mismo abre con su ClaveÚnica. El robot lee la bandeja del PIEE, cruza cada licencia con la planilla de remuneraciones, llena los campos de la zona C (C.1 a C.4) y se detiene para que el encargado revise y confirme el envío. Luego guarda el comprobante y registra el caso en GDP-SLEP Studio, donde un tablero vigila los 3 días hábiles.

| C.1–C.4 campos de la zona C que llena el robot | 12 → 4 minutos por licencia (estimado) | 116–141 horas liberadas al mes por SLEP medio | 3 propuestas: costo cero, óptima y avanzada |
| --- | --- | --- | --- |

### Decisiones de diseño

| DECISIÓN | ELECCIÓN | MOTIVO |
| --- | --- | --- |
| Modo de ejecución | Asistido (attended), nunca desatendido | La ClaveÚnica no se automatiza (Informe 08.1.1) |
| Inicio de sesión | Manual, por el encargado | El acto queda atribuido a quien lo confirma |
| Envío | Solo tras confirmación explícita | Humano en el circuito; control de errores |
| Datos clínicos | El robot no lee la zona A ni toma capturas de pantalla | Diagnóstico vedado al empleador |
| Herramienta | Según propuesta: A1 Playwright (código abierto) · A2 Power Automate Premium · A3 UiPath | Tres niveles de gasto y soporte (sección 07) |
| Integración | API del módulo Licencias de GDP-SLEP Studio | Tablero, plazos y registro comunes a los tres caminos |

CONCLUSIÓN El robot asistido es técnicamente factible y rápido de construir, pero depende de la autorización escrita de FONASA y es frágil ante cambios del PIEE, que es un portal nuevo. Conviene como solución de inicio o para las tareas sin servicio web. Se recomienda partir con A1 (costo cero) y escalar con A2 (óptima).

SECCIÓN 02  /  stack

# Stack tecnológico completo por propuesta

| POR QUÉ Para costear y construir hay que saber exactamente qué equipo, qué sistema, qué lenguaje y qué componente usa cada propuesta. | PARA QUÉ Dejar especificado, capa por capa, todo lo que necesita cada propuesta, desde el hardware hasta el registro. | CÓMO Una sola tabla con cuatro franjas: estación del encargado; servidor, plataforma e IA local; componentes, versión y licencia; y personas y servicios. En cada celda, la tecnología y qué es y para qué se usa. Versiones vigentes a octubre de 2026; la misma tabla, con precios, está en el Informe 08.1.3. |
| --- | --- | --- |

CÓMO LEER  ■ Costo cero    ■ Óptima    ■ Avanzada   ·   En cada celda: la tecnología y, debajo, qué es y para qué se usa.

| CAPA | A1 COSTO CERO | A2 ÓPTIMA | A3 AVANZADA |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 ESTACIÓN DEL ENCARGADO una por SLEP · 36 en total |  |  |  |
| Hardware | Equipo existente: Intel Core i5 8.ª gen. o Ryzen 5, 8 GB RAM (16 GB recomendado), SSD 256 GB, pantalla 1920×1080 El computador que ya usa el encargado; ahí corre el robot mientras la persona mira y confirma cada licencia. | Equipo existente: Intel Core i5 8.ª gen. o Ryzen 5, 8 GB RAM (16 GB recomendado), SSD 256 GB, pantalla 1920×1080 El computador que ya usa el encargado; ahí corre Power Automate mientras la persona mira y confirma cada licencia. | Equipo existente (mismas características) + segundo monitor 24" Full HD El segundo monitor deja el PIEE en una pantalla y el resumen de confirmación del robot en la otra, para revisar sin cambiar de ventana. |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro o Enterprise 24H2 o superior Sistema del equipo del encargado; Windows 10 dejó de recibir parches de seguridad el 14-oct-2025. | Windows 11 Pro o Enterprise 24H2 + cuenta Microsoft 365 institucional (Entra ID) Windows ejecuta el robot; la cuenta institucional es la identidad con que Power Automate reconoce al encargado. | Windows 11 Pro o Enterprise 24H2 o superior Sistema del equipo donde se instala UiPath Assistant y donde corre el robot. |
| Navegador | Microsoft Edge o Chromium con perfil dedicado y depuración local (solo 127.0.0.1) El encargado abre el PIEE e inicia sesión con su ClaveÚnica; el robot se conecta a ese navegador ya abierto para leer y llenar campos. | Microsoft Edge con la extensión de Power Automate · perfil dedicado La extensión permite que Power Automate lea y escriba en las páginas del PIEE que el encargado abrió. | Edge o Chrome con la extensión de UiPath · perfil dedicado La extensión permite que el robot de UiPath reconozca y llene los campos del portal en la sesión del encargado. |
| Lenguaje y entorno | Python 3.12, empaquetado dentro del ejecutable Lenguaje en que se programa el robot; va dentro del instalador, así el encargado no tiene que instalar nada aparte. | Lenguaje de flujos de Power Automate para escritorio (bajo código) Los pasos del robot se arman con bloques visuales, sin programar línea a línea; los puede mantener un funcionario capacitado. | Flujos XAML de UiPath con expresiones VB.NET Formato en que UiPath guarda los pasos del robot; las expresiones permiten cálculos y validaciones dentro del flujo. |
| Motor de automatización | Playwright para Python 1.5x, conectado por CDP al navegador abierto Biblioteca que controla el navegador: busca cada campo del PIEE, lo llena con los datos de la licencia y espera la confirmación. | Power Automate para escritorio (versión mensual) con licencia Premium por encargado Herramienta de Microsoft que ejecuta el robot en el equipo del encargado; Premium permite compartir y administrar los flujos desde la DEP. | UiPath Studio (construcción) y UiPath Assistant (ejecución) 2025.10 LTS Studio sirve para construir el robot; Assistant lo ejecuta en el equipo del encargado cuando la persona lo inicia. |
| Librerías | pandas y openpyxl (planilla) · httpx (API) · pydantic (validación) · keyring (secretos) · structlog (registro) · holidays (feriados) Piezas reutilizables para leer la planilla, llamar a GDP-SLEP Studio, validar datos antes de escribirlos, guardar el token y calcular plazos con feriados de Chile. | Acciones nativas de Excel, archivos, variables y HTTP hacia GDP-SLEP Studio Bloques ya incluidos en Power Automate para leer la planilla y comunicarse con la API de GDP-SLEP Studio. | Actividades de Excel y HTTP Request; bibliotecas propias publicadas en Orchestrator Bloques de UiPath para leer datos y llamar a la API; las bibliotecas propias evitan repetir pasos entre robots. |
| Ventana de confirmación | Formulario Tkinter (incluido en Python) con el resumen y los botones Confirmar · Corregir · Omitir Ventana simple que muestra al encargado lo que el robot va a registrar; nada se guarda en el PIEE hasta que la persona presiona Confirmar. | Formulario personalizado de Power Automate para escritorio Cuadro de diálogo de Power Automate con el resumen de la licencia y los mismos tres botones; asegura la decisión humana antes de guardar. | UiPath Forms Formulario de UiPath donde el encargado revisa el resumen y elige confirmar, corregir u omitir antes de que el robot guarde. |
| Credencial de servicio | Token de GDP-SLEP Studio en el Administrador de credenciales de Windows (keyring); nunca la ClaveÚnica Clave técnica con que el robot se identifica ante GDP-SLEP Studio; Windows la guarda cifrada y no da acceso al PIEE. | Token en conexión segura de Power Automate o en Azure Key Vault (si TI lo provee) Lugar protegido donde Power Automate guarda la clave técnica para hablar con GDP-SLEP Studio. | Token como Credential Asset de Orchestrator Credencial guardada y cifrada en el control central; el robot la usa sin que nadie la vea. |
| Empaquetado e instalación | PyInstaller + instalador Inno Setup; ejecutable firmado con certificado de TI Convierte el robot en un instalador normal de Windows; la firma demuestra que viene de la DEP y que no fue alterado. | Flujo compartido en una solución de Power Platform Paquete con que el flujo se entrega a los 36 encargados y se actualiza desde un solo lugar. | Paquete .nupkg publicado en Orchestrator; Assistant lo descarga Formato de paquete de UiPath; cada encargado recibe automáticamente la versión aprobada. |
| Registro local | Archivo rotativo de 7 días sin datos clínicos ni montos; trazas y capturas de Playwright desactivadas Bitácora del equipo para diagnosticar fallas; se borra sola y no guarda datos sensibles. | Historial de ejecución con registro de entradas y salidas desactivado; capturas de error desactivadas Historial que Power Automate guarda de cada ejecución, configurado para que no conserve datos de la licencia. | Registros de Robot en nivel "Information"; capturas de error desactivadas Bitácora de UiPath con lo justo para saber qué paso falló, sin pantallazos con datos personales. |
| 02 SERVIDOR, PLATAFORMA E IA LOCAL en el servidor de TI de la DEP |  |  |  |
| Servidor de aplicación | Máquina virtual existente en el servidor de TI: 2 vCPU, 4 GB RAM, 50 GB SSD, compartida con el Validador Equipo central donde corre GDP-SLEP Studio: recibe lo que el robot lee y registra y muestra el tablero de licencias. | Máquina virtual existente en el servidor de TI: 2 vCPU, 4 GB RAM, 50 GB SSD, compartida con el Validador Equipo central donde corre GDP-SLEP Studio: recibe lo que registra Power Automate y muestra el tablero de licencias. | Máquina virtual existente en el servidor de TI: 2 vCPU, 4 GB RAM, 50 GB SSD, compartida con el Validador Equipo central donde corre GDP-SLEP Studio; el control central de UiPath funciona aparte, en la nube del fabricante. |
| Servidor de IA | Sin equipo nuevo: el modelo corre en la CPU de una máquina virtual existente de TI (4 vCPU, 16 GB RAM) Lugar donde funciona la IA local que clasifica y prioriza las licencias; en CPU responde más lento, pero alcanza para el volumen del piloto. | Estación de IA básica: GPU 16 GB, 64 GB RAM, NVMe 2 TB + UPS 1 kVA Computador dedicado con tarjeta gráfica para que la IA responda en segundos; la UPS lo protege de cortes de luz. | Estación de IA avanzada: GPU 32 GB, 128 GB RAM, RAID 1, UPS 2 kVA; compartida con el Informe 12 Equipo de mayor capacidad que atiende modelos más grandes y a varios usuarios a la vez; se comparte con la IA del portal. |
| Motor de IA y modelo | LAYA (motor FastAPI) + Ollama en CPU con Qwen3 4B–8B LAYA aplica las reglas y consulta al modelo para clasificar y priorizar; Ollama ejecuta el modelo dentro de la DEP, sin enviar datos a internet. | LAYA (motor FastAPI) + Ollama en GPU con Qwen3 8B–14B Mismo motor; con GPU usa un modelo más grande, que acierta más en los casos dudosos y responde en segundos. | LAYA (motor FastAPI) + vLLM en GPU con Qwen3 14B–32B y Ollama en CPU de respaldo vLLM atiende a muchos usuarios a la vez con el modelo mayor; Ollama queda de reserva si la GPU falla. |
| IA en la nube (sin datos personales) | No se usa Toda la IA corre dentro de la DEP; no hay servicio externo. | Claude Team Standard · 2 asientos (coordinación y desarrollo) Apoyo al equipo en normativa, redacción y código, sin datos personales. El plan no entrena modelos con los datos de la institución. | Claude Team (1 Premium + 1 Standard) + API de Claude (Sonnet 5.5) en el portal La API alimenta un asistente de normativa y redacción en GDP-SLEP Studio, detrás de una pasarela que bloquea RUT, nombres y datos de salud antes de enviar. |
| Sistema operativo del servidor | Ubuntu Server 24.04 LTS Sistema operativo libre del servidor, con parches de seguridad hasta 2029; sobre él corren GDP-SLEP Studio y la IA. | Ubuntu Server 24.04 LTS + controlador NVIDIA y CUDA 12 en la estación de IA Ubuntu en el servidor y en la estación; el controlador y CUDA permiten que la IA use la tarjeta gráfica. | Ubuntu Server 24.04 LTS + controlador NVIDIA y CUDA 12 en la estación de IA Ubuntu en el servidor y en la estación; el controlador y CUDA permiten que la IA use la tarjeta gráfica. |
| Backend y base de datos | GDP-SLEP Studio: Node.js 24 LTS · NestJS 11 · MySQL 8.4 LTS; módulo Licencias con servicios /api/licencias La aplicación central: guarda cada licencia, su estado y su historial, y entrega al robot los datos que debe registrar. | GDP-SLEP Studio: Node.js 24 LTS · NestJS 11 · MySQL 8.4 LTS; módulo Licencias con servicios /api/licencias La aplicación central: guarda cada licencia, su estado y su historial, y entrega al robot los datos que debe registrar. | GDP-SLEP Studio: Node.js 24 LTS · NestJS 11 · MySQL 8.4 LTS; módulo Licencias con servicios /api/licencias La aplicación central: guarda cada licencia, su estado y su historial, y entrega al robot los datos que debe registrar. |
| Frontend | Angular 21: tablero, cola y registro Las pantallas web donde la jefatura y los encargados ven la cola de licencias, su avance y el registro de cada acción. | Angular 21: tablero, cola y registro Las pantallas web donde la jefatura y los encargados ven la cola de licencias, su avance y el registro de cada acción. | Angular 21: tablero, cola y registro Las pantallas web donde la jefatura y los encargados ven la cola de licencias, su avance y el registro de cada acción. |
| Contenedores y proxy | Docker Engine + Compose (sin Docker Desktop) · Nginx con HTTPS Docker empaqueta cada servicio para instalarlo igual en cualquier servidor; Nginx recibe las conexiones y las cifra con HTTPS. | Docker Engine + Compose (sin Docker Desktop) · Nginx con HTTPS Docker empaqueta cada servicio para instalarlo igual en cualquier servidor; Nginx recibe las conexiones y las cifra con HTTPS. | Docker Engine + Compose (sin Docker Desktop) · Nginx con HTTPS Docker empaqueta cada servicio para instalarlo igual en cualquier servidor; Nginx recibe las conexiones y las cifra con HTTPS. |
| Control central de robots | Tablero de GDP-SLEP Studio: ejecuciones, versiones y estaciones Pantalla propia que muestra qué robot corrió, en qué estación, con qué versión y si tuvo errores. | Centro de automatización de Power Automate + tablero de GDP-SLEP Studio Consola de Microsoft para ver y administrar los flujos de los 36 encargados, complementada con el tablero propio. | UiPath Orchestrator en Automation Cloud (versiones, colas sin datos personales, auditoría) + Insights Control central de UiPath: distribuye versiones, guarda credenciales, registra ejecuciones y entrega métricas de uso. |
| Identidad | Cuentas de GDP-SLEP Studio con perfil y alcance por SLEP Define quién entra al sistema y qué SLEP puede ver cada persona. | Entra ID de Microsoft 365 para Power Automate + cuentas de GDP-SLEP Studio La cuenta institucional de Microsoft identifica al encargado en Power Automate; GDP-SLEP Studio mantiene sus propios perfiles. | Cuentas de Automation Cloud con inicio de sesión Entra ID + cuentas de GDP-SLEP Studio El encargado entra a UiPath con su cuenta institucional; así se controla quién puede ejecutar robots. |
| Monitoreo | Uptime Kuma + alertas del tablero Revisa cada minuto que GDP-SLEP Studio responda y avisa si algo se cae. | Alertas de Power Automate + Uptime Kuma Power Automate avisa cuando un flujo falla; Uptime Kuma vigila que el servidor esté arriba. | Alertas de Orchestrator + Uptime Kuma Orchestrator avisa de robots con error o detenidos; Uptime Kuma vigila que el servidor esté arriba. |
| Repositorio y pruebas | Git en GitLab CE de TI · pytest y Playwright contra una maqueta HTML del PIEE · ruff GitLab guarda cada versión del código; las pruebas automáticas corren contra una copia de las pantallas, nunca contra el PIEE real. | Soluciones exportadas a Git (GitLab CE) · entornos desarrollo → producción administrados Cada cambio del flujo se prueba en un entorno separado antes de llegar a los encargados, y queda una copia versionada. | Git integrado en Studio · Workflow Analyzer · feeds de paquetes en Orchestrator Workflow Analyzer revisa que el robot cumpla reglas de calidad antes de publicarse; los feeds guardan cada versión. |
| Respaldo | Respaldo diario de MySQL y del repositorio con restic en el almacenamiento de TI Copia cifrada y diaria de la base de datos y del código, para recuperar todo ante una falla. | Respaldo diario con restic + exportación mensual de las soluciones de Power Platform Además de la base de datos, se guarda una copia de los flujos por si hubiera que reinstalarlos. | Respaldo diario con restic + respaldo de los paquetes de Orchestrator Copia de la base de datos y de cada versión publicada del robot. |
| Red y puertos | Salida HTTPS (443) al PIEE y al servidor de la DEP; depuración del navegador solo en 127.0.0.1 Únicas conexiones que necesita la estación; la depuración local no queda expuesta a la red. | Salida HTTPS (443) al PIEE, al servidor de la DEP y a los dominios de Power Platform y Microsoft 365 TI debe permitir esos dominios para que Power Automate funcione desde la estación. | Salida HTTPS (443) al PIEE, al servidor de la DEP y a los dominios de UiPath Automation Cloud TI debe permitir esos dominios para que Assistant se comunique con Orchestrator. |
| 03 COMPONENTES, VERSIÓN Y LICENCIA versiones vigentes a octubre de 2026 |  |  |  |
| Robot | Playwright para Python 1.5x · licencia Apache-2.0 Licencia libre: se puede usar, modificar e instalar en los 36 SLEP sin pago ni auditoría de licencias. | Power Automate para escritorio (versión mensual, incluido en Windows 11) + Power Automate Premium · comercial, por usuario La versión de escritorio viene con Windows 11; Premium es la suscripción que permite compartir, administrar y respaldar los flujos en la institución. | UiPath Studio y Assistant 2025.10 LTS · licencia Attended comercial, por usuario Licencia para robots asistidos: cada encargado ejecuta el robot en su equipo, siempre con una persona presente. |
| Control central | Tablero propio en GDP-SLEP Studio · licencia MIT Desarrollo propio con licencia libre; no requiere suscripción. | Centro de automatización de Power Automate · incluido en Premium Viene con la licencia Premium; no tiene cobro aparte. | UiPath Orchestrator + Insights (Automation Cloud) · suscripción comercial anual Servicio en la nube de UiPath; se paga por año e incluye credenciales, colas, paquetes y métricas. |
| Lenguaje y bibliotecas | Python 3.12 (PSF) · pandas (BSD) · openpyxl, pydantic, keyring, holidays (MIT) · httpx (BSD) · structlog (MIT/Apache-2.0) Licencias permisivas: uso y modificación libres, sin pago por equipo ni por SLEP. | Acciones nativas de Power Automate · incluidas en la licencia No requieren componentes de terceros ni licencias aparte. | Actividades UIAutomation, Excel y Web de UiPath · incluidas en la licencia Paquetes oficiales de UiPath cubiertos por la licencia Attended. |
| Empaquetado | PyInstaller 6 (GPL con excepción de empaquetado) · Inno Setup 6 (licencia libre) La excepción permite distribuir el ejecutable sin publicar el código del robot; Inno Setup es gratuito incluso para uso institucional. | Soluciones de Power Platform · incluidas en Premium El formato de paquete es parte del servicio de Microsoft. | Paquetes .nupkg en feeds de Orchestrator · incluidos Los feeds son parte del servicio Orchestrator. |
| IA local | LAYA (Apache-2.0) · Ollama (MIT) · Qwen3 4B–8B (Apache-2.0) Modelo y motores abiertos: corren en equipos de la DEP sin pagar por consulta ni enviar datos fuera. | LAYA (Apache-2.0) · Ollama (MIT) · Qwen3 8B–14B (Apache-2.0) Modelo y motores abiertos: corren en equipos de la DEP sin pagar por consulta ni enviar datos fuera. | LAYA (Apache-2.0) · vLLM (Apache-2.0) · Ollama (MIT) · Qwen3 14B–32B (Apache-2.0) Modelo y motores abiertos: corren en equipos de la DEP sin pagar por consulta ni enviar datos fuera. |
| GDP-SLEP Studio | Node.js 24 LTS · NestJS 11 · Angular 21 (MIT) · MySQL Community 8.4 LTS (GPLv2) Stack aprobado por TI; la edición Community de MySQL es gratuita y la GPLv2 no impone obligaciones mientras no se distribuya modificada. | Node.js 24 LTS · NestJS 11 · Angular 21 (MIT) · MySQL Community 8.4 LTS (GPLv2) Stack aprobado por TI; la edición Community de MySQL es gratuita y la GPLv2 no impone obligaciones mientras no se distribuya modificada. | Node.js 24 LTS · NestJS 11 · Angular 21 (MIT) · MySQL Community 8.4 LTS (GPLv2) Stack aprobado por TI; la edición Community de MySQL es gratuita y la GPLv2 no impone obligaciones mientras no se distribuya modificada. |
| Plataforma del servidor | Ubuntu Server 24.04 LTS (libre) · Docker Engine (Apache-2.0) · Nginx (BSD) · GitLab CE, Uptime Kuma (MIT) · restic (BSD) Software base libre; GitLab CE es la edición gratuita, sin las funciones de pago de la edición Enterprise. | Ubuntu Server 24.04 LTS (libre) · Docker Engine (Apache-2.0) · Nginx (BSD) · GitLab CE, Uptime Kuma (MIT) · restic (BSD) Software base libre; GitLab CE es la edición gratuita, sin las funciones de pago de la edición Enterprise. | Ubuntu Server 24.04 LTS (libre) · Docker Engine (Apache-2.0) · Nginx (BSD) · GitLab CE, Uptime Kuma (MIT) · restic (BSD) Software base libre; GitLab CE es la edición gratuita, sin las funciones de pago de la edición Enterprise. |
| 04 PERSONAS Y SERVICIOS no son tecnologías, pero forman parte del costo de cada propuesta |  |  |  |
| Despliegue en 36 SLEP | 1 día por SLEP · 288 h en total Instalar el robot en cada estación, configurar el SLEP en GDP-SLEP Studio y acompañar al encargado en sus primeras licencias. | ½ día por SLEP · 144 h en total Instalar el robot en cada estación, configurar el SLEP en GDP-SLEP Studio y acompañar al encargado en sus primeras licencias. | ½ día por SLEP · 144 h en total Instalar el robot en cada estación, configurar el SLEP en GDP-SLEP Studio y acompañar al encargado en sus primeras licencias. |
| Capacitación de encargados | Inducción práctica durante el despliegue, sin curso formal El encargado aprende a revisar y confirmar cada licencia mientras se incorpora su SLEP. | Curso de 16 h para 15 personas (SENCE) Curso formal para encargados y jefaturas: uso de la herramienta, excepciones y qué hacer si algo falla. | Curso de 16 h para 15 personas (SENCE) Curso formal para encargados y jefaturas: uso de la herramienta, excepciones y qué hacer si algo falla. |
| Servicios externos | No se contratan Toda la construcción y la mantención las hace el equipo de la DEP. | No se contratan; el soporte de Microsoft viene con la licencia Premium Ante una falla de la herramienta se recurre al soporte del fabricante. | Partner certificado de UiPath: arranque (16 h), implementación (80 h) y bolsa de soporte (40 h al año) Empresa experta en UiPath que acompaña la puesta en marcha, configura colas y métricas, y atiende problemas complejos. |
| Mantención | 16 h al mes de código propio: robot, IA y ajustes por cambios del PIEE Horas para ajustar la solución cuando FONASA cambia algo, actualizar versiones y revisar alertas. | 8 h al mes de flujos e IA Horas para ajustar la solución cuando FONASA cambia algo, actualizar versiones y revisar alertas. | 8 h al mes de personal interno, además de la bolsa del partner Horas para ajustar la solución cuando FONASA cambia algo, actualizar versiones y revisar alertas. |

SECCIÓN 03  /  operación

# Modo de operación asistido

| POR QUÉ La diferencia entre un robot permitido y uno prohibido está en quién abre la sesión y quién decide el envío. | PARA QUÉ Definir con precisión el reparto de tareas entre persona y robot. | CÓMO Sesión asistida en ventanas de tramitación, con confirmación caso a caso. |
| --- | --- | --- |

## 3.1  Una sesión de tramitación asistida

| ENCARGADO 1 · Persona Abre el navegador del robot e inicia sesión en el PIEE con su ClaveÚnica | → | ROBOT 2 · Robot Lee la bandeja y arma la cola del día ordenada por vencimiento | → | ROBOT 3 · Robot Llena C.1–C.4 con datos de remuneraciones y se detiene | → | ENCARGADO 4 · Persona Revisa el resumen y confirma o corrige | → | ROBOT 5 · Robot Envía, guarda folio y comprobante, registra en GDP-SLEP Studio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

FIG. 2  Los pasos 3 a 5 se repiten por cada licencia de la cola; la sesión es siempre del encargado.

## 3.2  Reparto de tareas

| TAREA | PERSONA | ROBOT |
| --- | --- | --- |
| Iniciar y cerrar sesión en el PIEE | ✔ | — |
| Leer la bandeja de licencias pendientes | — | ✔ |
| Calcular vencimientos y ordenar la cola | — | ✔ |
| Buscar remuneraciones y licencias anteriores | — | ✔ |
| Llenar los campos de la zona C | Corrige si es necesario | ✔ |
| Confirmar el envío | ✔ | — |
| Guardar folio y comprobante | — | ✔ |
| Resolver excepciones (sin remuneración, régimen distinto, devoluciones) | ✔ | Las deriva |

## 3.3  Ventanas de tramitación

Como el robot no puede iniciar sesión solo, trabaja en ventanas de tramitación que el encargado abre, por ejemplo dos al día (9:00 y 15:00). El tablero de GDP-SLEP Studio muestra en todo momento las licencias que vencen hoy o mañana, para que ninguna espere a la ventana siguiente si está por vencer.

NUNCA SE AUTOMATIZA El inicio de sesión con ClaveÚnica ni el almacenamiento de credenciales. La lectura de la zona A (diagnóstico) o las capturas de pantalla de la licencia. El envío sin confirmación, la ejecución desatendida o programada, y el uso de servicios internos del PIEE.

SECCIÓN 04  /  proceso

# Cómo funciona paso a paso (técnico)

| POR QUÉ Para construir el robot hay que describir cada paso con su sistema, su actor y su control. | PARA QUÉ Especificar el flujo de una licencia de principio a fin. | CÓMO Flujo del manual del PIEE y levantamiento del SLEP piloto (1 al 14 de octubre); campos a ajustar al formulario vigente. |
| --- | --- | --- |

## 4.1  Paso a paso de una licencia

| # | PASO | SISTEMA | ACTOR | CONTROL AUTOMÁTICO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Abrir la bandeja de licencias por tramitar | PIEE | Robot | Verifica que la sesión esté activa y la pantalla sea la esperada |
| 2 | Leer folio, RUT del trabajador, tipo, fechas y días | PIEE | Robot | Lee solo campos de identificación; nunca la zona A |
| 3 | Calcular el vencimiento (3 días hábiles) y clasificar con IA local | GDP-SLEP Studio · IA local | Robot · IA | Calendario hábil; la IA local (LAYA) prioriza y marca casos ambiguos |
| 4 | Buscar al trabajador en la planilla de remuneraciones | Planilla del SLEP | Robot | Coincidencia exacta de RUT; si no existe, excepción E02 |
| 5 | Abrir la tramitación de la licencia | PIEE | Robot | Folio en pantalla igual al de la cola |
| 6 | Llenar C.1 a C.4 | PIEE | Robot | Relectura de cada campo después de escribirlo |
| 7 | Adjuntar respaldos cuando el caso lo exija | PIEE | Robot | Archivo correcto según folio y tipo |
| 8 | Mostrar el resumen y esperar confirmación | Robot | Persona | Sin confirmación no hay envío |
| 9 | Enviar a COMPIN o ISAPRE | PIEE | Robot | Espera el mensaje de éxito del portal |
| 10 | Guardar folio, fecha y comprobante | GDP-SLEP Studio | Robot | Registro sin datos clínicos |

## 4.2  Campos de la zona C

| BLOQUE | CONTENIDO | ORIGEN DEL DATO |
| --- | --- | --- |
| C.1 · Empleador | Identificación del SLEP, dirección y actividad; fecha de recepción | Parámetros fijos del SLEP en GDP-SLEP Studio |
| C.2 · Régimen previsional | Entidad previsional y de salud del trabajador; calidad jurídica | Planilla de remuneraciones |
| C.3 · Remuneraciones | Haberes imponibles de los meses que exige el formulario | Planilla de remuneraciones (solo esos haberes) |
| C.4 · Licencias anteriores | Licencias del trabajador en el período que exige el formulario | Registro de GDP-SLEP Studio y planilla del SLEP |

## 4.3  El mecanismo, a nivel técnico

Un robot RPA no habla con el servidor por detrás: actúa sobre la misma página que ve el encargado, como si una persona muy rápida moviera el teclado y el mouse. El detalle técnico de cómo lo hace:

| QUÉ HACE | CÓMO, TÉCNICAMENTE |
| --- | --- |
| Trabaja en la sesión del encargado | La persona abre el navegador e inicia sesión con su ClaveÚnica; el robot se conecta a ese navegador ya abierto (protocolo de automatización del navegador en 127.0.0.1). Nunca maneja la clave ni abre sesión solo. |
| Lee la bandeja | Localiza la tabla de licencias en el contenido de la página (DOM) y lee folio, RUT, tipo y fechas por su etiqueta visible y atributos de accesibilidad, no por posición de pantalla ni por coordenadas. |
| Rellena la zona C | Escribe cada campo del formulario y, después de escribirlo, lo vuelve a leer para confirmar que quedó el dato correcto (verificación por relectura). |
| Adjunta las liquidaciones | Usa el mismo control de "subir archivo" del formulario, con la ruta del archivo preparado. |
| Se detiene a confirmar | Antes de apretar Enviar, abre una ventana con el resumen; el envío solo ocurre si el encargado confirma. |
| Si la pantalla cambió | Si un campo esperado no aparece, entra en modo seguro: se detiene, avisa y deja el caso para tramitación manual. No improvisa. |

La IA local (LAYA) participa antes del llenado: clasifica y prioriza los casos con un modelo que corre dentro de la DEP. No interviene en el envío ni ve el diagnóstico. El detalle de la IA por propuesta está en la sección 02 y, en lo legal, en la sección 02 del Informe 08.1.1.

SECCIÓN 05  /  arquitectura

# Arquitectura

| POR QUÉ El robot no debe ser una pieza aislada: su información tiene que llegar al tablero común. | PARA QUÉ Describir los componentes, dónde corren y cómo se comunican. | CÓMO Tres zonas; los servicios nuevos usan la seguridad del Validador (Informe 07) y sirven a los tres caminos. |
| --- | --- | --- |

## 5.1  Vista de componentes

| ZONA 1 Estación del encargado Windows 11 Pro o Enterprise · navegador con perfil dedicado |  | ZONA 2 Servidor GDP-SLEP Studio NestJS + MySQL (mismo servidor del Validador) |  | ZONA 3 Portales externos Acceso solo a través de la sesión del encargado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Robot asistido lector de bandeja · llenado de zona C · confirmación · comprobante | → | Módulo Licencias casos, cola, calendario hábil, alertas, registro |  | PIEE (FONASA) bandeja y tramitación de la zona C |
| Planilla de remuneraciones formato estándar, actualizada cada mes | → | Tablero de seguimiento por SLEP y consolidado para la DEP |  | Portales de ISAPRE si el levantamiento confirma que se requieren |

FIG. 3  El robot actúa sobre los portales solo dentro de la sesión del encargado y reporta todo al módulo Licencias.

## 5.2  Módulos del robot

| MÓDULO | FUNCIÓN | ENTRADA | SALIDA |
| --- | --- | --- | --- |
| Verificador y lector de bandeja | Comprueba sesión, pantalla y selectores; lee las licencias pendientes | Bandeja del PIEE | Cola del día o modo seguro |
| Cruce de remuneraciones | Busca al trabajador y sus haberes | Planilla estándar | Datos de C.2 y C.3 |
| Llenado de zona C | Escribe y relee cada campo | Datos del caso | Formulario listo |
| Confirmación | Muestra el resumen y espera la decisión | Formulario listo | Confirmado, corregido u omitido |
| Envío, comprobante y registro | Envía, captura folio y fecha, e informa cada paso | Caso confirmado | Comprobante y registro (Informe 08.5, sección 10) |

## 5.3  Servicios nuevos en GDP-SLEP Studio

| MÉTODO | SERVICIO | USO |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/licencias/cola?slep=:id | Cola priorizada por vencimiento |
| POST · PATCH | /api/licencias/casos · /casos/:folio | Registrar una licencia y actualizar su estado (preparado, confirmado, enviado, excepción) |
| POST | /api/licencias/ejecuciones | Registrar una sesión del robot y sus eventos |
| GET | /api/licencias/calendario/:anio · /tablero | Días hábiles y feriados · indicadores por SLEP y consolidado |

SECCIÓN 06  /  diseño

# Diseño del robot (FONASA y ERP)

| POR QUÉ Un robot sobre pantallas falla cuando la pantalla cambia; el diseño debe anticiparlo. | PARA QUÉ Fijar las reglas de construcción que hacen al robot confiable y auditable. | CÓMO Selectores robustos, verificación por relectura, modo seguro, manejo de errores y registro. |
| --- | --- | --- |

## 6.1  Reglas de construcción

| REGLA | IMPLEMENTACIÓN |
| --- | --- |
| Selectores robustos | Ubicar campos por etiqueta visible y atributos de accesibilidad, no por posición; nunca coordenadas de pantalla |
| Esperas explícitas | Esperar a que cada elemento exista y esté habilitado; sin pausas fijas |
| Relectura | Después de escribir un campo, leerlo de vuelta y compararlo con el dato de origen |
| Modo seguro | Si un selector no aparece o la pantalla cambió, el robot se detiene, avisa y deja el caso en manual |
| Idempotencia | Antes de enviar, verificar en GDP-SLEP Studio que el folio no fue enviado |
| Datos parametrizados | Nada fijo en el flujo: SLEP, rutas y formatos vienen de la configuración |
| Versionado | Cada versión del robot se guarda con fecha, cambios y pruebas realizadas |

## 6.2  Manejo de errores

| TIPO | EJEMPLO | RESPUESTA DEL ROBOT |
| --- | --- | --- |
| Negocio | Trabajador sin remuneraciones en la planilla | Marca excepción, deja el caso en la bandeja manual y sigue con el próximo |
| Negocio | Licencia devuelta o con observaciones | No la tramita; la deriva al encargado |
| Técnico recuperable | Demora del portal o error de red | Reintenta hasta 2 veces con espera creciente |
| Técnico no recuperable | Sesión expirada, pantalla distinta, selector inexistente | Modo seguro: se detiene y avisa |
| Integridad | El dato releído no coincide con el origen | No permite confirmar; marca el campo para revisión |

## 6.3  Registro de ejecución

Cada sesión y cada caso quedan registrados en GDP-SLEP Studio con quién, cuándo, qué folio, qué paso y con qué resultado (Informe 08.5, sección 10). El registro no contiene datos clínicos, ni montos de remuneraciones, ni capturas de pantalla: solo identificadores, estados y tiempos. Sirve para auditar, medir los indicadores del piloto y demostrar el cumplimiento del plazo.

## 6.4  Conector con el ERP del SLEP (Proexsi, piloto Barrancas)

El conector de FONASA resuelve un frente; el segundo frente es el ERP de remuneraciones del SLEP. En el piloto (Barrancas) es Proexsi. El conector del ERP es bidireccional e idempotente, y se diseña tras un adaptador (`ErpAdapter`) para que cambiar de ERP en otro SLEP no toque el resto del sistema. La capacidad técnica de Proexsi está por confirmar; el diseño contempla las tres vías posibles (API, archivo, carga asistida).

### Las dos operaciones

| OPERACIÓN | ENTRADA | SALIDA | NOTA DE DISEÑO |
| --- | --- | --- | --- |
| leerHaberes(rut, períodos) | RUT del trabajador y períodos que pide la zona C | Haberes estructurados por período | Solo lectura; se cachea el mínimo y se minimiza el dato |
| escribirLicencia(folio, datos) | Folio, días de reposo, resolución y subsidio | Acuse del ERP | Idempotente por folio: reintentar no duplica el registro |

### Correspondencia de datos (zona C ↔ ERP)

| DATO DE LA ZONA C (FONASA) | ORIGEN EN EL ERP | TRANSFORMACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Remuneraciones imponibles por período | Haberes imponibles del período | Aplicar topes imponibles; cuadrar por período |
| Días trabajados / no trabajados | Asistencia y novedades del período | Cruce con el calendario hábil |
| Régimen previsional y de salud | Ficha del trabajador | Mapeo de códigos ERP → códigos FONASA |
| Licencias anteriores | Historial del trabajador | Filtrar por ventana de tiempo que pide FONASA |

### Vías de conexión y recomendación para este camino

| PREFERIDA 1 · API del ERP Sistema a sistema; la mejor | › | ALTERNATIVA 2 · Archivo acordado Exportar/importar planilla | › | ÚLTIMO RECURSO 3 · Carga asistida (robot) Pantallas del ERP; respaldo |
| --- | --- | --- | --- | --- |

FIG. 4  Se desciende de vía solo si la anterior no está disponible, nunca saltándose un control.

En el camino RPA, la vía preferida del ERP es coherente con la de FONASA: como el frente FONASA es un robot asistido, el ERP también puede resolverse con robot desde el día uno, migrando a API o archivo cuando Proexsi lo permita.

PILOTO Y GENERALIZACIÓN Todo esto se construye y se prueba con Proexsi en Barrancas. Para llevarlo a otro SLEP basta implementar el `ErpAdapter` de su ERP (mismas dos operaciones, mismo mapeo), sin tocar el conector de FONASA ni el orquestador. Las dudas abiertas con el proveedor están en la sección "Qué hay que verificar".

SECCIÓN 07  /  propuestas

# Tres propuestas del camino RPA

| POR QUÉ Un mismo robot asistido puede construirse con código abierto, con una herramienta comercial de nivel medio o con una plataforma empresarial. | PARA QUÉ Ofrecer tres niveles —costo cero, óptima y avanzada— con el mismo proceso, las mismas reglas y las mismas fechas. | CÓMO Las secciones 03 a 06 —y los controles del Informe 08.1.1— son comunes a las tres; aquí cambian la herramienta, la distribución, el control central y el soporte. Los costos están en el Informe 08.1.3. |
| --- | --- | --- |

## 7.1  Visión general

| NIVEL 1 A1 · Costo cero Robot en Python + Playwright (Apache-2.0), en el equipo existente del encargado; código en repositorio institucional | → | NIVEL 2 A2 · Óptima Robot en Power Automate para escritorio con licencia Premium por encargado; flujos compartidos y administrados en el entorno de la DEP | → | NIVEL 3 A3 · Avanzada UiPath Attended con Orchestrator en la nube, segundo monitor y soporte de partner certificado |
| --- | --- | --- | --- | --- |

IA en la nube. En A2 y A3 se suma Claude, la IA que ya usa la institución, solo para tareas sin datos personales: normativa, redacción y apoyo de código. A3 agrega la API de Claude detrás de una pasarela que bloquea datos personales (sección 02). Los datos de licencias los procesa siempre la IA local.

FIG. 5  Tres niveles de propuesta para el robot asistido. La IA local es común a las tres.

## 7.2  Qué se mantiene y qué cambia

Se mantiene en las tres: modo asistido (la persona inicia sesión y confirma), proceso de la sección 04, campos C.1–C.4, reglas de diseño de la sección 06, controles de la sección 03 del Informe 08.1.1, integración con el módulo Licencias de GDP-SLEP Studio, IA local (LAYA) compartida para clasificar y priorizar, y carta Gantt de la sección 09.

| ASPECTO | A1 · COSTO CERO | A2 · ÓPTIMA | A3 · AVANZADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Herramienta | Playwright para Python | Power Automate para escritorio + Premium | UiPath Studio, Assistant y Orchestrator |
| Forma de construir | Código Python versionado en Git | Flujos de bajo código (diseñador visual) | Flujos de bajo código (XAML) y bibliotecas |
| Distribución a 36 estaciones | Instalador propio firmado | Flujo compartido desde el entorno institucional | Paquete publicado desde Orchestrator |
| Control central | Tablero de GDP-SLEP Studio | Centro de automatización + tablero | Orchestrator, Insights + tablero |
| Soporte | Comunidad y desarrollador | Microsoft | UiPath y partner local |
| Mantención ante cambios del PIEE | ≈ 16 h/mes (más código propio) | ≈ 8 h/mes | ≈ 8 h/mes + partner |
| Dependencia de una persona | Alta | Media | Baja |
| Habilitación | Inmediata | Requiere compra de licencias | Requiere compra mayor (Informe 08.1.1) |
| Tiempo del encargado por licencia | ≈ 4 min | ≈ 4 min | ≈ 4 min |

## 7.3  Descripción de cada propuesta

### A1 · Costo cero: Python + Playwright

Un programa en Python 3.12 usa Playwright para conectarse al navegador que el encargado abrió e inició sesión (protocolo de depuración local de Chromium/Edge), lee la bandeja, llena la zona C, muestra una ventana de confirmación y envía. Se empaqueta como ejecutable con instalador, registra cada paso en GDP-SLEP Studio y guarda su token de servicio en el Administrador de credenciales de Windows. Todo es código abierto y corre en equipos y servidores que la DEP ya tiene. Su debilidad es la continuidad: requiere a alguien que sepa Python para mantenerlo. Alternativa para el piloto: Power Automate para escritorio en su versión gratuita, que no permite compartir ni administrar flujos y por eso no sirve para escalar.

### A2 · Óptima: Power Automate Premium

El robot se construye con Power Automate para escritorio (incluido en Windows 11) y cada encargado recibe una licencia Power Automate Premium, que agrega flujos compartidos, entornos administrados, historial de ejecución, políticas de prevención de pérdida de datos y conexión con la cuenta institucional de Microsoft 365. El robot sigue siendo asistido: la licencia Premium no se usa para ejecución desatendida. Es el gasto mínimo que permite distribuir y mantener el robot en 36 SLEP sin depender de una sola persona.

### A3 · Avanzada: UiPath con Orchestrator

El robot se construye en UiPath Studio y corre con UiPath Assistant (robot asistido) en cada estación; Orchestrator en Automation Cloud distribuye versiones, administra credenciales de servicio, registra ejecuciones y entrega métricas con Insights. Un partner certificado acompaña la implementación y da soporte, y cada estación recibe un segundo monitor para revisar el resumen junto al PIEE. Es la plataforma más completa, pero la que más depende de compras públicas y de servicios en la nube fuera de Chile (sección 02 del Informe 08.1.1).

## 7.4  Evaluación de herramientas

| CRITERIO (PESO) | PA ESCRITORIO | PA PREMIUM (A2) | UIPATH (A3) | ROCKETBOT | AUTOM. ANYWHERE | PLAYWRIGHT (A1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Costo (25%) | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| Modo asistido sin credenciales (20%) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Soporte y comunidad (15%) | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Curva de aprendizaje (15%) | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Mantenibilidad y versionado (15%) | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Escalabilidad a 36 SLEP (10%) | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 |
| Puntaje ponderado (de 5) | 3,85 | 4,35 | 3,95 | 3,50 | 3,20 | 3,95 |

Power Automate para escritorio en versión gratuita obtiene buen puntaje, pero no puede compartirse ni administrarse: sirve para el piloto, no para 36 SLEP. Por eso el nivel 1 usa Playwright, que empata con UiPath en puntaje y es código abierto.

SECCIÓN 08  /  pruebas

# Pruebas y puesta en marcha

| POR QUÉ Un error del robot se multiplica por cada licencia que toca. | PARA QUÉ Definir cómo se prueba antes de tocar licencias reales y cuándo se acepta. | CÓMO Cuatro ambientes progresivos, casos de prueba y criterios de aceptación, iguales para A1, A2 y A3. |
| --- | --- | --- |

## 8.1  Etapas de prueba

| ETAPA | DATOS | QUÉ SE VERIFICA | CUÁNDO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 · Desarrollo | Ficticios, sobre una maqueta local de las pantallas | Lógica completa, errores y modo seguro | 9 al 17 de noviembre |
| 2 · Certificación | Reales controlados, sin envío | Llenado correcto de C.1–C.4 y relectura | 17 de noviembre |
| 3 · Real supervisada | Licencias reales FONASA (e ISAPRE si aplica) | Envío asistido de punta a punta con supervisión | 18 de noviembre |
| 4 · Paralelo | Mismas licencias tramitadas a mano y con robot | Igualdad del resultado y tiempos | 18 al 26 de noviembre |

## 8.2  Casos de prueba mínimos

| # | CASO | RESULTADO ESPERADO |
| --- | --- | --- |
| P1 | Licencia normal con remuneraciones completas | Zona C llena, confirmada y enviada; folio registrado |
| P2 | Trabajador ausente en la planilla | Excepción E02; caso en bandeja manual |
| P3 | Licencia que vence hoy | Primera en la cola; alerta en el tablero |
| P4 | Sesión expirada a mitad de la cola, o etiqueta cambiada en la pantalla | Modo seguro; ningún caso a medio enviar; aviso al administrador del sistema |
| P5 | El encargado rechaza el resumen, o el folio ya fue enviado | No se envía; el caso queda para corrección u omitido |
| P6 | Búsqueda de datos clínicos en registros | Ningún dato de zona A en registros ni archivos |

## 8.3  Criterios de aceptación del piloto

| CRITERIO | META |
| --- | --- |
| Licencias tramitadas dentro de 3 días hábiles en el período paralelo | 100% |
| Diferencias entre la tramitación manual y la del robot | 0 en los campos de la zona C |
| Tiempo del encargado por licencia · datos clínicos en registros o envíos sin confirmación | ≤ 4 minutos · ninguno |

SECCIÓN 09  /  planificación

# Carta Gantt técnica

| POR QUÉ La carta técnica debe detallar las tareas sin moverse de las fechas de la carta general del Informe 08. | PARA QUÉ Planificar el robot del 1 de octubre al 27 de noviembre, para cualquiera de las tres propuestas. | CÓMO Mismas cinco fases, mismas semanas y mismos hitos del Informe 08, con tareas del camino RPA. |
| --- | --- | --- |

| ACTIVIDAD | S1 1–2 oct | S2 5–9 oct | S3 12–16 | S4 19–23 | S5 26–30 | S6 2–6 nov | S7 9–13 | S8 16–20 | S9 23–27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestiones formales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oficio a FONASA: autorización de asistentes automatizados | ◆ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seguimiento y autorización escrita de FONASA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluación de impacto en protección de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Compra de licencias (solo A2 o A3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diagnóstico en el SLEP piloto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agenda, actores clave y guías de entrevista |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrevistas, observación en el PIEE y tiempos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Catastro de documentos, sistemas y formatos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BPMN, flujo objetivo, tareas del robot y KPI |  |  | ◆ |  |  |  |  |  |  |
| Diseño técnico, propuestas y decisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informes 08.1.1, 08.1.2 y 08.1.3 (marco legal, técnico y costos) |  |  | ◆ |  |  |  |  |  |  |
| Maqueta de pantallas del PIEE para pruebas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anexo comparativo: elección de camino y propuesta |  |  |  |  | ◆ |  |  |  |  |
| Construcción del piloto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Herramienta de la propuesta, arquitectura y registro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lectura de bandeja y cruce de remuneraciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Llenado de zona C, confirmación, envío y comprobante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicios /api/licencias, cola y tablero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de desarrollo y certificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas y cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Real supervisada y paralelo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cierre del piloto e informe de resultados |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ |

◆ Hitos: oficio (1-oct) · fin del diagnóstico (14-oct) · Informes 08.1.1, 08.1.2 y 08.1.3 (16-oct) · elección de camino y propuesta (30-oct) · cierre del piloto (27-nov). En ámbar, solo si se elige A2 o A3; si la compra no llega, el piloto parte con A1. S3 incluye el feriado del 12 de octubre. La construcción solo usa licencias reales con la autorización de FONASA.

FIG. 6  Carta Gantt técnica del camino RPA, alineada con la carta general del Informe 08.

Las fechas y fases son idénticas a la carta general del Informe 08. La propuesta elegida solo cambia con qué herramienta se construye en las semanas S6 a S8.

SECCIÓN 10  /  cierre

# Conclusiones

| POR QUÉ Un informe técnico debe decir con qué condiciones se puede empezar. | PARA QUÉ Resumir el camino RPA, sus tres propuestas y sus condiciones de inicio. | CÓMO Síntesis y recomendación por propuesta; los requisitos previos están en el Informe 08.1.1. |
| --- | --- | --- |

El camino RPA (robot asistido) es el más rápido de construir y libera más de 100 horas al mes por SLEP sin cambiar la responsabilidad del encargado, que sigue iniciando sesión y confirmando cada envío. Su debilidad técnica es la estabilidad: depende de que el PIEE no cambie sus pantallas ni agregue controles contra automatización. La condición legal —la autorización de FONASA— se analiza en el Informe 08.1.1.

| PROPUESTA | CUÁNDO CONVIENE | RECOMENDACIÓN |
| --- | --- | --- |
| A1 · Costo cero | Partir sin presupuesto ni compras, con código propio | ● Recomendada para el piloto |
| A2 · Óptima | Escalar a 36 SLEP con soporte del fabricante y sin depender de una persona | ● Recomendada para escalar |
| A3 · Avanzada | La DEP fija UiPath como estándar o necesita gobierno central de muchos robots | ● Solo si TI lo exige |

Se mantiene la recomendación de usar el camino RPA como solución de inicio y para tareas sin servicio web (como la re-tramitación de devueltas), no como única solución a largo plazo. Los costos de cada propuesta están en el Informe 08.1.3; la comparación con los otros caminos (08.2, 08.3 y 08.4), en el anexo comparativo.

RECOMENDACIÓN Iniciar el piloto con A1 (costo cero), sujeto a la autorización de FONASA y conectado al módulo Licencias de GDP-SLEP Studio, que sirve igual a los otros caminos (08.2, 08.3 y 08.4). Si el camino RPA se escala, migrar los flujos a A2 (Power Automate Premium).