> gdp-slep-studio / licencias / factibilidad

INFORME 08  ·  SERIE DE INFORMES GDP-SLEP STUDIO

Automatización de

licencias médicas

Factibilidad de automatizar la tramitación de licencias en los SLEP

Proceso actual, objetivo y alcance del piloto, cuatro caminos posibles —robot de software (RPA), API del PIEE, servicios web de FONASA y mixto—, cada uno con tres propuestas (costo cero, óptima y avanzada), explicación de los informes de marco legal, técnico y costos de cada camino, y carta Gantt general al 27 de noviembre.

| ORGANIZACIÓN | Dirección de Educación Pública (DEP) |
| --- | --- |
| UNIDAD | Subdepartamento de Gestión y Desarrollo de Personas para los SLEP (GDP-SLEP) |
| PROYECTO | GDP-SLEP Studio · Aplicación 2: Automatización de licencias médicas |
| TIPO DE INFORME | Propuesta y factibilidad |
| ELABORADO POR | César Torres · Desarrollador (honorarios) |
| DIRIGIDO A | Claudia Manzano · Jefatura directa |
| PERÍODO | 1 de octubre – 27 de noviembre de 2026 |
| FECHA | 1 de octubre de 2026 |
| VERSIÓN | 1.0 |
| CLASIFICACIÓN | Uso interno |

Primer informe de la Fase 2 de GDP-SLEP Studio. Cada camino tiene cuatro informes: general (08.1 a 08.4), marco legal (08.x.1), técnico (08.x.2) y costos (08.x.3). Un informe operativo por camino se sumará más adelante. El Informe 08.5 reúne los anexos de la serie.

DOCUMENTO  /  ficha

# Ficha del documento

| CAMPO | DETALLE |
| --- | --- |
| Título | Informe 08 — Factibilidad de la automatización de la tramitación de licencias médicas |
| Serie | Octavo informe. Abre la Fase 2 de GDP-SLEP Studio, tras la entrega del Validador a TI (Informe 07) |
| Objeto | Determinar si es factible automatizar la tramitación de licencias médicas que cada SLEP realiza como empleador, por qué caminos y con qué condiciones, y planificar un piloto al 27 de noviembre |
| Informes por camino | Marco legal (08.x.1) · Técnico (08.x.2) · Costos (08.x.3) · Operativo (próximamente) |
| Período | 1 de octubre – 27 de noviembre de 2026 (41 días hábiles) |
| Elaborado por | César Torres, Desarrollador a honorarios |
| Dirigido a | Claudia Manzano, Jefatura directa · Subdepartamento GDP-SLEP |
| Conclusión | La automatización es factible por vías autorizadas. El robot o el acceso que usa la ClaveÚnica de un funcionario de forma automática no es viable. Hay cuatro caminos, cada uno en tres propuestas —costo cero, óptima y avanzada—: su detalle está en los Informes 08.1 a 08.4 (general, marco legal, técnico y costos) |
| Informes relacionados | Informe 00 (Marco legal, secciones 05, 14 y 15) · Informe 01 (Diagnóstico, proceso 5.2) · Informe 02 (Fase 2) · Caminos 08.1 (RPA), 08.2 (API del PIEE), 08.3 (servicios web) y 08.4 (mixto) · Informe 08.5 (anexos) |

### Lugar de este informe en la serie

| ESTE INFORME Informe 08 Factibilidad general de la automatización | → | Camino 08.1 · RPA (robot asistido) General + marco legal + técnico + costos |
| --- | --- | --- |
|  | → | Camino 08.2 · API del PIEE (sesión asistida) General + marco legal + técnico + costos |
|  | → | Camino 08.3 · servicios web de FONASA General + marco legal + técnico + costos |
|  | → | Camino 08.4 · mixto (orquestado por el portal) General + marco legal + técnico + costos |

FIG. 1  El Informe 08 evalúa la automatización en general; cada camino tiene su informe general, de marco legal, técnico y de costos.

### Cómo leer este informe

Las secciones 02 a 04 describen el proceso actual, qué se quiere automatizar y los cuatro caminos, con sus tres propuestas y su relación con el ERP del SLEP. Las secciones 05 a 07 explican, en el orden de la serie, para qué existe cada informe por camino —marco legal, técnico y costos— y qué responde; un informe operativo se sumará más adelante. La 08 presenta la carta Gantt general del 1 de octubre al 27 de noviembre y la 09 las conclusiones. Los supuestos, el levantamiento a los 36 SLEP y los riesgos están en el Informe 08.5 (anexos).

DOCUMENTO  /  índice

# Índice

| 01 | Resumen ejecutivo La automatización y su factibilidad en dos páginas. |
| --- | --- |
| 02 | El proceso actual Cómo se tramita hoy, paso a paso, entre FONASA y el ERP. |
| 03 | Objetivo y alcance Qué se automatiza, qué no y a dónde se quiere llegar. |
| 04 | Cuatro caminos RPA, API del PIEE, servicios web y mixto; propuestas, ERP e IA (local y Claude). |
| 05 | El informe de marco legal (08.x.1) Para qué existe, qué contiene, semáforo por camino y requisitos comunes. |
| 06 | El informe técnico (08.x.2) Para qué existe, qué contiene, vías con FONASA y componentes comunes. |
| 07 | El informe de costos (08.x.3) Para qué existe, qué contiene y tres niveles de propuesta. |
| 08 | Planificación: carta Gantt general 1 de octubre – 27 de noviembre de 2026. |
| 09 | Conclusiones Lo que este informe deja resuelto y lo que resuelven los informes que siguen. |

SECCIÓN 01  /  resumen

# Resumen ejecutivo

| POR QUÉ Cada SLEP debe tramitar la zona C de cada licencia en 3 días hábiles; si no lo hace, pierde la recuperación del subsidio. Hoy es trabajo manual y de alto volumen. | PARA QUÉ Decidir si conviene automatizarlo, por qué caminos y con qué condiciones, y planificar un piloto. | CÓMO Análisis del proceso, del marco legal del Informe 00 y de cuatro caminos técnicos con tres propuestas cada uno, y carta Gantt general. |
| --- | --- | --- |

Se evalúa la segunda aplicación de GDP-SLEP Studio: automatizar lo que cada SLEP hace como empleador ante una licencia —completar la zona C y enviarla en 3 días hábiles— y el seguimiento de plazos y resoluciones. Desde hoy, 1-oct-2026, el PIEE de FONASA es el único portal de empleadores.

| 3 días hábiles para la zona C | ≈ 1.000 licencias al mes por SLEP medio (estimado: 870–1.060) | 41 días hábiles hasta el 27-nov | 3 × 3 caminos y propuestas: costo cero, óptima y avanzada |
| --- | --- | --- | --- |

### Veredicto por dimensión

| DIMENSIÓN | RESULTADO | FUNDAMENTO |
| --- | --- | --- |
| Marco legal | ● Con condiciones | Datos de salud y remuneraciones; diagnóstico vedado; ClaveÚnica no automatizable. Solo canales autorizados. |
| Técnica | ● Con condiciones | Tecnología madura para los cuatro caminos; la vía de datos autorizada por FONASA define cuál rinde más. |
| Costos | ● Factible | Cada camino tiene una propuesta de costo cero ($0 el primer año). Montos en los Informes 08.x.3. |

CONCLUSIÓN Es factible por canales autorizados y con una persona confirmando cada envío. Iniciar hoy las gestiones con FONASA (servicio, API y robot), diagnosticar un SLEP piloto y elegir camino y nivel de propuesta tras los Informes 08.1 a 08.4, con piloto funcionando el 27 de noviembre.

SECCIÓN 02  /  situación actual

# El proceso actual

| POR QUÉ No se puede automatizar bien lo que no se conoce en detalle. | PARA QUÉ Describir cómo se tramita hoy una licencia en un SLEP y dónde está el esfuerzo. | CÓMO Proceso 5.2 del Informe 01, marco del Informe 00 (sección 05) y manual del PIEE. |
| --- | --- | --- |

## 2.1  Flujo de una licencia en el SLEP

| PROFESIONAL 1 · Emisión El profesional emite la licencia médica electrónica | → | PIEE 2 · Recepción La licencia llega a la bandeja del PIEE del SLEP | → | SLEP · 3 DÍAS 3 · Zona C Encargado completa datos laborales y remuneraciones | → | SLEP 4 · Envío A COMPIN o ISAPRE; se guarda comprobante | → | COMPIN / ISAPRE 5 · Resolución Contralor resuelve; el SLEP sigue y recupera el subsidio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

FIG. 2  La parte del SLEP es la zona C y su envío, dentro de 3 días hábiles desde la recepción.

## 2.2  Plazos y reglas que condicionan el proceso

| REGLA | FUENTE | CONSECUENCIA PARA LA AUTOMATIZACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Zona C dentro de 3 días hábiles desde la recepción | DS 3/1984, art. 13 | Plazo crítico que el sistema debe vigilar y alertar |
| Sábados inhábiles en el sector público | Ley 19.880, art. 25 | Calendario hábil con feriados (12-oct en este período) |
| El empleador no puede ver el diagnóstico (zona A.6) | Ley 19.628; Circular SUSESO 3779 | Nada en el sistema puede capturarlo ni procesarlo |
| PIEE único canal desde el 1-oct-2026 | FONASA | El Portal Único de Empleadores ya no existe; el PIEE es nuevo |
| Pérdida de la recuperación si se tramita fuera de plazo | DS 3/1984; Dictamen E150651N25 | Beneficio económico medible de la automatización |

## 2.3  Dónde está el esfuerzo

| DOLOR | EVIDENCIA | EFECTO |
| --- | --- | --- |
| Cruce manual licencia ↔ remuneraciones | La zona C pide haberes de meses anteriores que están en otro sistema | Digitación y errores en la renta informada |
| Carga variable con plazo fijo | Semanas con muchas licencias (invierno, brotes) | Riesgo de tramitar fuera de plazo |
| Seguimiento en planillas propias | Cada SLEP lleva su Excel sin formato común | Sin visión consolidada para la DEP |
| Volumen alto | ≈ 900 a 1.100 licencias al mes en un SLEP medio (Informe 08.5, sección 01) | Varias jornadas completas de trabajo administrativo al mes por SLEP |

El volumen es una estimación a partir de la dotación de los SLEP y la tasa nacional de licencias por trabajador; se reemplazará por los datos del levantamiento a los 36 SLEP (Informe 08.5, sección 02) y por la línea base medida en el SLEP piloto.

## 2.4  Cómo se ejecuta hoy, paso a paso

La tramitación manual ocurre entre dos sistemas distintos, no uno: el portal de FONASA (PIEE), donde vive la licencia, y el sistema de remuneraciones del SLEP (su ERP), donde viven los sueldos que pide la zona C. El trabajador administrativo es el puente entre ambos: por cada licencia entra a uno, copia datos, entra al otro, los transcribe, y vuelve. En el SLEP piloto —Barrancas— ese ERP es Proexsi; cada SLEP puede usar uno distinto (ver el camino de integración con el ERP en los Informes 08.1 a 08.4).

| SISTEMA 1 ERP del SLEP · Proexsi Remuneraciones: sueldos, imponibles, descuentos, días trabajados | ↔ | × ≈ 1.000 / MES Trabajador administrativo Copia, calcula y transcribe a mano, caso por caso | ↔ | SISTEMA 2 FONASA · PIEE Licencia y zona C: la parte del empleador |
| --- | --- | --- | --- | --- |

FIG. 3  El trabajador es el único enlace entre los dos sistemas, y repite todo el recorrido por cada licencia.

El recorrido completo de una sola licencia tiene del orden de quince pasos manuales, repartidos entre los dos sistemas y una planilla propia. Multiplicado por el volumen mensual, es de donde sale la carga que se busca eliminar:

| # | DÓNDE | QUÉ HACE EL TRABAJADOR, A MANO | DATOS QUE MANEJA EN ESE PASO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | FONASA · PIEE | Inicia sesión en el portal con su ClaveÚnica | Usuario · ClaveÚnica · segundo factor |
| 2 | FONASA · PIEE | Revisa la bandeja y detecta licencias nuevas o con cambio de estado | Folio · RUT · fecha de emisión · estado |
| 3 | FONASA · PIEE | Abre cada licencia y anota sus datos | Folio · RUT · días de reposo · fechas desde–hasta · entidad pagadora |
| 4 | Planilla propia | Calcula el vencimiento (3 días hábiles) y lo anota | Fecha de recepción · calendario hábil · feriados |
| 5 | ERP · Proexsi | Cierra el portal, abre el ERP e inicia sesión | Usuario y clave del ERP |
| 6 | ERP · Proexsi | Busca al trabajador por RUT | RUT · nombre · cargo · establecimiento |
| 7 | ERP · Proexsi | Consulta las remuneraciones de los períodos que pide la zona C | Sueldo base · imponibles · asignaciones · horas extra · descuentos · días trabajados · AFP · salud |
| 8 | Papel / planilla | Transcribe o copia esos haberes | ≈ 20–30 montos por período, varios períodos |
| 9 | FONASA · PIEE | Vuelve al portal y reabre la licencia | Folio |
| 10 | FONASA · PIEE | Rellena la zona C con los datos laborales y de remuneraciones | Identificación del empleador · régimen · haberes por período · días no trabajados · licencias anteriores (≈ 30 campos) |
| 11 | FONASA · PIEE | Revisa que los montos cuadren y corrige | Totales · topes imponibles |
| 12 | FONASA · PIEE | Envía la zona C y descarga el comprobante | Comprobante / acuse · fecha de envío |
| 13 | Planilla propia | Registra en su Excel que la licencia quedó tramitada | Folio · fecha · estado · encargado |
| 14 | ERP · Proexsi | Cuando se resuelve, ingresa la licencia al ERP para que recalcule la remuneración | Folio · días de licencia · subsidio · descuentos por días no trabajados |
| 15 | FONASA · PIEE | Si la licencia fue devuelta, corrige y repite el envío | Motivo del rechazo · datos corregidos |

DE DÓNDE VIENE EL PESO DEL PROCESO ≈ 15 pasos y ≈ 30 datos digitados por licencia, con dos sistemas abiertos a la vez (FONASA y el ERP) más una planilla aparte. En un SLEP mediano, ≈ 1.000 licencias al mes ⇒ del orden de 15.000 acciones y 30.000 datos tecleados al mes, con riesgo de error y de vencimiento. A 12 minutos por licencia son ≈ 200 horas al mes —más de una jornada completa cada día hábil— dedicadas solo a esta tarea. Los pasos 5 a 8 y el 14 son el cruce con el ERP; los demás, el frente FONASA.

SECCIÓN 03  /  alcance

# Objetivo y alcance

| POR QUÉ Automatizar "todo" de una vez no es factible en dos meses ni prudente con datos de salud. | PARA QUÉ Fijar qué tareas se automatizan en el piloto, cuáles nunca y cómo se medirá el resultado. | CÓMO Catastro de tareas candidatas, límites legales y metas medibles. |
| --- | --- | --- |

## 3.1  Objetivo

Que ninguna licencia de un SLEP piloto se tramite fuera de plazo y que el encargado dedique su tiempo a revisar y confirmar, no a digitar, dejando una base reutilizable para los 36 SLEP y para automatizar otros procesos de GDP-SLEP.

## 3.2  Tareas candidatas

| TAREA | HOY | CON AUTOMATIZACIÓN | PILOTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Detectar licencias nuevas y calcular su vencimiento | Revisión del PIEE y planilla | Lectura desde la fuente autorizada y alertas en calendario hábil | ● Sí |
| Obtener los datos de remuneraciones | Buscar en el sistema de sueldos | Cruce con un archivo o servicio de remuneraciones | ● Sí |
| Enviar las liquidaciones de sueldo que pide el portal | Buscar y adjuntar en el PIEE | Obtención desde el ERP y carga asistida en el portal | ● Sí, asistido |
| Responder otros datos que solicita el portal de FONASA | Consultar el ERP y digitar | Datos tomados del ERP y enviados con confirmación de una persona | ● Sí, asistido |
| Preparar la zona C | Digitación | Borrador prellenado para revisión | ● Sí |
| Enviar la zona C | Clic del encargado | Envío confirmado por una persona | ● Sí, asistido |
| Seguir resoluciones e informar a la DEP | Planilla propia y correo | Tablero e indicadores en GDP-SLEP Studio | ● Sí |
| Re-tramitar licencias devueltas | PIEE | Sin servicio documentado | ● Asistido o manual |

## 3.3  Fuera del alcance, siempre

- Ver, capturar, guardar, inferir o enviar a un modelo de IA el diagnóstico o antecedentes clínicos. Según la revisión técnica del portal, el PIEE solo expone al empleador los datos necesarios para tramitar —no el diagnóstico ni los antecedentes clínicos—; aun así, esta regla se mantiene como límite permanente del proyecto.

- Evaluar licencias: el sistema no está orientado a juzgar la validez de una licencia ni a apoyar acciones disciplinarias, ni busca ese fin. Solo tramita lo que corresponde al empleador.

- Usar la ClaveÚnica de un funcionario de forma automática, o servicios internos del PIEE sin autorización.

## 3.4  A dónde se quiere llegar

El mismo recorrido de quince pasos de la sección 2.4 puede ejecutarlo el portal GDP-SLEP Studio en lugar de la persona. Hay dos niveles posibles, y se diferencian en cuánto interviene el trabajador. El proyecto adopta el primero (asistido); el segundo se muestra como horizonte.

### Nivel 1 — Automatizado, con el trabajador en el circuito (asistido, masivo)

El trabajador ya no hace el recorrido por cada licencia: lo hace el sistema para todas a la vez. La persona solo abre la sesión (su ClaveÚnica, que por ley no se automatiza) y revisa y aprueba el lote. El sistema consulta el ERP, arma las zonas C, las completa en FONASA y, tras la aprobación, envía y escribe de vuelta en el ERP para que recalcule la remuneración.

| × 1 (TODO EL LOTE) Trabajador Dos acciones para todo el lote: 1) inicia sesión con su ClaveÚnica · 2) revisa y aprueba | → | AUTOMÁTICO GDP-SLEP Studio Hace los pasos 2 a 14 de forma masiva: lee la bandeja, consulta Proexsi, arma y completa las zonas C, prioriza con IA local, y tras la aprobación envía y escribe la licencia de vuelta en el ERP |
| --- | --- | --- |

FIG. 4  Nivel 1: el trabajador interviene una vez para todo el lote, no una vez por licencia.

### Nivel 2 — Totalmente automático (horizonte)

El único paso humano sería el inicio de sesión con ClaveÚnica; de ahí en adelante todo ocurre solo, incluido el envío, sin aprobación caso a caso. Es el máximo técnico posible, pero depende de condiciones que hoy no están dadas.

| ÚNICO PASO HUMANO Trabajador Una sola acción: inicia sesión con su ClaveÚnica | → | AUTOMÁTICO GDP-SLEP Studio Todo lo demás automático, incluido el envío de cada zona C, sin confirmación por caso |
| --- | --- | --- |

FIG. 5  Nivel 2: horizonte técnico; su viabilidad legal y operativa está por confirmar.

POR QUÉ EL PROYECTO ADOPTA EL NIVEL 1 La regla del proyecto es una persona confirma cada envío y la ClaveÚnica nunca se automatiza (sección 3.3 y sección 05). El Nivel 2 exigiría que FONASA y el marco de protección de datos permitan enviar sin confirmación humana, lo que está por autorizar. Por eso el piloto apunta al Nivel 1 (asistido y masivo): captura casi todo el ahorro —de ≈ 15 pasos por licencia a 2 acciones por lote— manteniendo el control y el cumplimiento legal.

|  | HOY (MANUAL) | NIVEL 1 (ASISTIDO) | NIVEL 2 (TOTAL) |
| --- | --- | --- | --- |
| Acciones del trabajador por licencia | ≈ 15 | 0 (solo parte de un lote) | 0 |
| Veces que interviene al mes | ≈ 15.000 | ≈ 2 por lote | 1 (el inicio de sesión) |
| Sistemas que abre la persona | 2 + planilla | 1 (GDP-SLEP Studio) | 1 |
| Confirma cada envío una persona | Sí | Sí (por lote) | No |

SECCIÓN 04  /  alternativas

# Cuatro caminos

| POR QUÉ Hay cuatro formas técnicas de llegar al mismo objetivo, con distinta madurez, costo y dependencia de FONASA. | PARA QUÉ Describir cada camino en términos generales; el detalle va en los Informes 08.1 a 08.4. | CÓMO Para cada camino: por dónde habla con FONASA, cómo actúa y qué necesita. |
| --- | --- | --- |

| CAMINO RPA 08.1 | → | Pantalla del portal el robot lee y escribe como una persona, en la sesión del encargado | → | Rápido pero frágil depende de la pantalla; sirve desde el día uno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAMINO API del PIEE 08.2 | → | Interfaz interna del portal conversa por dentro, en la sesión del encargado | → | Eficiente; a verificar requiere autorización de FONASA y verificación |
| CAMINO Servicios web 08.3 | → | Canal oficial de FONASA Red de Interoperabilidad del Estado, con acuerdo formal | → | El más sólido; por plazo depende de que FONASA otorgue el servicio |
| CAMINO Mixto 08.4 | → | El mejor canal para cada tarea el portal GDP-SLEP Studio orquesta los otros tres | → | El más robusto automatiza desde el día uno, pase lo que pase |

FIG. 6  Los cuatro caminos de automatización evaluados. Los tres primeros son formas de hablar con FONASA; el mixto los coordina.

## 4.1  Comparación general y relación con el ERP (Proexsi)

| ASPECTO | RPA | API DEL PIEE | SERVICIOS WEB | MIXTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vía con FONASA | Pantalla | Interfaz interna | Canal oficial | La mejor disponible |
| Estabilidad ante cambios del portal | Baja | Media | Alta | Alta |
| Condición principal | Autorización de FONASA | Autorización + verificación | Otorgamiento del servicio (plazo) | Las que haya; no todas a la vez |
| Conexión con el ERP (Proexsi) | Robot sobre las pantallas del ERP | API del ERP si existe; si no, robot o archivo | Servicio web o archivo acordado; robot como último recurso | La mejor vía disponible en cada SLEP |
| Disponible desde el día uno | Sí | Según verificación | Según plazo | Sí |
| Costo relativo (ver 08.x.3) | Medio a alto | Bajo | El más bajo | Bajo |

Automatizar una licencia no es un solo frente, sino dos. El primero es FONASA (el portal PIEE), del que tratan los cuatro caminos. El segundo es el sistema de remuneraciones del propio SLEP —su ERP—, porque la zona C se llena con haberes que viven ahí, y porque, una vez tramitada la licencia, hay que devolver ese dato al ERP para que recalcule el sueldo (subsidio y días no trabajados). Sin el segundo frente, la automatización del primero queda a medias.

EL PILOTO SE CONSTRUYE CON PROEXSI (SLEP DE BARRANCAS) El SLEP piloto es Barrancas, cuyo ERP de remuneraciones es Proexsi. Todo el desarrollo de este frente se hace primero con Proexsi. Cada SLEP es una institución independiente y puede usar un ERP distinto: por eso el conector se diseña con un adaptador que luego se ajusta a la realidad de cada SLEP, sin rehacer el resto. Nota: Proexsi es además el software nacional de remuneraciones que la DEP impulsa para los SLEP, lo que favorecería la reutilización del conector; su alcance exacto está por confirmar.

El conector con el ERP trabaja en dos direcciones:

| LEER ERP del SLEP · Proexsi Haberes por período: sueldo, imponibles, descuentos, días trabajados | → | FRENTE FONASA Zona C en FONASA El sistema arma y completa la zona C con esos haberes |
| --- | --- | --- |
| ESCRIBIR Licencia tramitada en FONASA Folio, días de reposo, resolución | → | DE VUELTA AL ERP ERP del SLEP · Proexsi Recalcula la remuneración: aplica subsidio y descuenta días no trabajados |

FIG. 7  Leer haberes para la zona C (ida) y escribir la licencia de vuelta para recalcular el sueldo (vuelta).

Sea cual sea el camino, hay tres formas posibles de hablar con el ERP, de más a menos deseable. Cuál se usa depende de lo que Proexsi permita, algo que todavía hay que confirmar con el proveedor:

| VÍA CON EL ERP | QUÉ ES | CUÁNDO SE USA |
| --- | --- | --- |
| Interfaz de datos (API) | El ERP entrega y recibe datos directamente, sistema a sistema | La mejor opción, si Proexsi la ofrece |
| Intercambio por archivo | Exportar los haberes e importar la licencia mediante un archivo acordado (planilla) | Buena y sencilla, si el ERP exporta e importa |
| Carga asistida (robot) | Un robot lee e ingresa en las pantallas del ERP, como una persona | Respaldo: permite partir aunque no haya vía técnica |

Cada camino aplica al ERP su propia filosofía, como muestra la fila "Conexión con el ERP" de la tabla. Lo que falta confirmar con el proveedor está en el Informe 08.5, sección 09; el diseño técnico del conector, en la sección 06 de cada informe técnico (08.x.2).

## 4.2  Tres propuestas por camino

Cada camino se presenta en tres niveles de propuesta, que comparten el mismo diseño de proceso, las mismas reglas legales y las mismas fechas, y se diferencian en las herramientas, la infraestructura (sobre todo el equipo de IA local) y el soporte:

| CAMINO | 1 · COSTO CERO | 2 · ÓPTIMA | 3 · AVANZADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Criterio | Solo código abierto, canales gratuitos de FONASA y recursos que la DEP ya tiene | El mínimo gasto que asegura soporte, estabilidad y rendimiento | Plataforma completa, alta disponibilidad y soporte externo |
| Qué cambia entre caminos | La herramienta de cada camino; IA local en la CPU existente | Equipo de IA local con GPU básica; soporte según camino | Equipo de IA avanzado, respaldo en la nube y prueba de seguridad |
| RPA | A1 · Robot open source; equipos existentes | A2 · Robot con soporte del fabricante | A3 · Plataforma de robots con control central |
| API del PIEE | API1 · Conector + IA local en CPU | API2 · IA local en GPU básica | API3 · IA avanzada + alta disponibilidad |
| Servicios web | WS1 · Servicio de FONASA + IA local en CPU | WS2 · IA local en GPU básica | WS3 · IA avanzada + alta disponibilidad |
| Mixto | MIX1 · Canales gratuitos orquestados + IA en CPU | MIX2 · IA local en GPU básica | MIX3 · Todos los canales + IA avanzada |

El detalle técnico de cada propuesta —stack completo y arquitectura— está en los Informes 08.x.2; su marco legal, en los Informes 08.x.1, y sus costos, en los Informes 08.x.3.

## 4.3  La IA: local para los datos de licencias y Claude para el trabajo sin datos personales

Los cuatro caminos usan dos tipos de IA con reglas distintas. La IA local —LAYA (github.com/aayushch/laya, Apache-2.0) con modelos abiertos que corren dentro de la DEP— es la única que toca datos de licencias: clasifica y prioriza los casos, y nunca decide ni envía. La IA en la nube —Claude, la que hoy usa la institución— se suma en las propuestas óptima y avanzada solo para tareas sin datos personales: análisis normativo, redacción de informes y apoyo al desarrollo de código.

| IA | 1 · COSTO CERO | 2 · ÓPTIMA | 3 · AVANZADA |
| --- | --- | --- | --- |
| IA local | Qwen3 4B–8B en la CPU de un servidor existente | Qwen3 8B–14B en una estación con GPU de 16 GB | Qwen3 14B–32B en una estación con GPU de 32 GB (Informe 12) |
| IA en la nube | No se usa | Claude Team Standard · 2 asientos | Claude Team (1 Premium + 1 Standard) y API de Claude (Sonnet 5.5) en el portal |
| Para qué se usa la nube | — | Normativa, redacción y apoyo de código del equipo | Lo anterior y un asistente de normativa en GDP-SLEP Studio |
| Requisito técnico | Ninguno adicional | Cuentas institucionales; uso desde navegador o aplicación | Clave de API en el almacén de secretos, pasarela que bloquea datos personales y salida HTTPS a la API |
| Costo de la nube, primer año | $0 | ≈ $0,6 MM (20 USD/asiento/mes, anual, + IVA) | ≈ $2,2 MM (Team + API con uso supuesto) |

Se evaluaron también ChatGPT Business (20 USD por usuario al mes, anual) y Google Workspace con Gemini (desde ≈ 7–8,40 USD por usuario al mes). Se propone Claude porque es la herramienta que la institución ya usa y paga: da continuidad en cuentas, administración y hábito de uso, y si los asientos ya existen su costo adicional es cero. Los precios son de lista a octubre de 2026 y deben confirmarse con cotización.

UNA PIEZA, CUATRO CAMINOS La IA local, el motor de plazos y el orquestador del portal son comunes a los cuatro caminos, y la regla de la IA en la nube también: ningún dato de licencias, de salud ni de remuneraciones sale hacia ella. Lo que cambia entre caminos es solo por dónde se habla con FONASA.

SECCIÓN 05  /  marco legal

# El informe de marco legal (08.x.1)

| POR QUÉ En el Estado solo se puede hacer lo que la ley permite, y cada camino toca normas distintas. | PARA QUÉ Explicar para qué existe el informe de marco legal de cada camino, qué responde y cómo leerlo. | CÓMO Contenido del informe 08.x.1, semáforo por camino y requisitos comunes a los cuatro caminos. |
| --- | --- | --- |

El informe de marco legal existe porque, en una institución pública, lo que la ley no permite no se puede construir: antes de decidir cómo se hace un camino o cuánto cuesta, hay que saber si es legal y con qué condiciones. Cada camino tiene el suyo (08.1.1 a 08.4.1) porque cada uno toca normas distintas: el robot actúa sobre un portal de terceros, la API usa una vía que el portal no publica, los servicios web usan el canal oficial del Estado y el mixto hereda las condiciones de los tres.

Por eso es el primero de los tres informes de cada camino: si concluye que un camino o una propuesta no es viable, sus informes técnico y de costos no se usan para decidir.

## 5.1  Qué contiene cada informe de marco legal

| SECCIÓN | QUÉ RESPONDE |
| --- | --- |
| 01 · Qué permite y qué no la ley | Las reglas que la ley impone al camino, en lenguaje simple. |
| 02 · Marco legal por propuesta | Qué es factible, con condiciones o riesgoso en cada propuesta, norma por norma. |
| 03 · Seguridad y cumplimiento | Qué control del diseño responde a cada exigencia legal. |
| 04 · Qué hay que verificar | Lo que debe confirmarse con FONASA, el SLEP y el proveedor del ERP antes de construir. |
| 05 · Conclusión y requisitos | Por qué el marco legal condiciona el desarrollo en la DEP y los SLEP, y qué falta para avanzar. |

## 5.2  Semáforo por camino

| CAMINO | RESULTADO | FUNDAMENTO |
| --- | --- | --- |
| Acceso automatizado con la ClaveÚnica de un funcionario, o uso de la interfaz sin autorización | ● No viable | Res. Ex. 733/2025 §6.5 · Ley 21.459 (acceso ilícito): descartado en todos los caminos |
| RPA asistido: la persona inicia sesión y confirma; el robot llena campos | ● Con autorización | Autorización escrita de FONASA; sin credenciales guardadas ni diagnóstico |
| API del PIEE en la sesión de la persona, respetando los controles | ● Con autorización | Autorización de FONASA y verificación de que la vía es permitida; nunca se esquiva un control |
| Servicio oficial de FONASA (Red de Interoperabilidad) | ● Viable | Canal autorizado por definición (DS 12/2023); credenciales de servicio, no ClaveÚnica |
| IA en la nube (por ejemplo, Claude) para apoyar el trabajo | ● Con condiciones | Solo tareas sin datos personales (normativa, redacción, código); los datos de licencias se procesan siempre con IA local |

## 5.3  Requisitos comunes a los cuatro caminos

| REQUISITO | NORMA | CUÁNDO |
| --- | --- | --- |
| Nunca tratar el diagnóstico ni antecedentes clínicos | Ley 19.628 art. 2 g; Circular SUSESO 3779; Dictamen SUSESO 9937-2012 | Siempre |
| Base de licitud (obligación del empleador) y minimización: solo haberes de la zona C | DS 3/1984 art. 13; Ley 19.628 art. 20; Ley 21.719 | Desde el diseño |
| Evaluación de impacto y protocolo de incidentes (3 h · 72 h · 15 días) | Ley 21.719 (rige desde el 1-dic-2026); Ley 21.663 | Antes del piloto con datos reales |
| Datos alojados en Chile o con garantías de transferencia | Ley 21.719 | Siempre; respaldo en nube solo con región en Chile |

| RESULTADO | FUNDAMENTO |
| --- | --- |
| ● Factible con condiciones | Solo canales autorizados, humano en el circuito, sin diagnóstico, IA local para los datos de licencias y datos en Chile. El acceso automatizado con ClaveÚnica queda descartado en todos los caminos. |

SECCIÓN 06  /  técnico

# El informe técnico (08.x.2)

| POR QUÉ Un camino legal todavía hay que poder construirlo y mantenerlo sin depender de una persona. | PARA QUÉ Explicar para qué existe el informe técnico de cada camino, qué responde y qué piezas comparten los cuatro. | CÓMO Contenido del informe 08.x.2, vías de datos con FONASA, componentes comunes y evaluación por camino. |
| --- | --- | --- |

El informe técnico existe para que el camino se pueda construir, probar y mantener: describe el stack tecnológico completo, el modo de operación, el paso a paso a nivel técnico, la arquitectura, el diseño de la integración con FONASA y con el ERP del SLEP, las tres propuestas, las pruebas y la carta Gantt técnica. Es el documento que TI y quien desarrolle necesitan para ejecutar.

Se apoya en el informe de marco legal —cada decisión de diseño respeta sus límites— y alimenta al de costos, que pone precio a cada pieza de su stack.

## 6.1  Qué contiene cada informe técnico

| SECCIÓN | QUÉ RESPONDE |
| --- | --- |
| 01 · Resumen técnico | El camino a nivel técnico y sus decisiones de diseño. |
| 02 · Stack tecnológico completo | Cada tecnología, por capa y por propuesta. |
| 03 · Modo de operación | Cómo se reparte el trabajo entre la persona y el sistema. |
| 04 · Cómo funciona paso a paso | Cada paso de una licencia y los campos de la zona C. |
| 05 · Arquitectura | Componentes y servicios nuevos en GDP-SLEP Studio. |
| 06 · Diseño de la integración | Conexión con FONASA y con el ERP del SLEP (Proexsi). |
| 07 · Tres propuestas | Qué cambia entre costo cero, óptima y avanzada. |
| 08 · Pruebas y puesta en marcha | Etapas, casos de prueba y criterios de aceptación. |
| 09 · Carta Gantt técnica | Tareas por semana, alineadas con la carta general. |
| 10 · Conclusiones | Recomendación técnica por propuesta. |

## 6.2  La vía con FONASA decide el diseño

| VÍA | QUÉ PERMITE | ESTADO AL 1-OCT-2026 | CAMINOS |
| --- | --- | --- | --- |
| Pantalla del portal (PIEE) | Leer la bandeja y tramitar la zona C como una persona | Disponible; portal nuevo; depende de autorización de FONASA | RPA, mixto |
| Interfaz interna del portal | Consultar y enviar por dentro, en la sesión de la persona | Por verificar; requiere autorización de FONASA | API, mixto |
| Servicio oficial de FONASA (Red de Interoperabilidad) | Consultar y enviar de institución a institución | Por otorgar; respuesta en ~15 días hábiles (DS 12/2023) | Servicios web, mixto |
| Remuneraciones del SLEP | Haberes de los meses que pide la zona C | Sistema distinto en cada SLEP; exportación a planilla | Todos |

## 6.3  Componentes comunes a los cuatro caminos

Orquestador en GDP-SLEP Studio · calendario hábil y alertas de vencimiento · cruce con remuneraciones · IA local (LAYA) para clasificar y priorizar · bandeja de aprobación humana · registro de auditoría sin datos clínicos · tablero sobre la base del Validador · almacén de credenciales de servicio, nunca la ClaveÚnica de una persona · en óptima y avanzada, Claude para el trabajo del equipo sin datos personales.

## 6.4  Evaluación por camino

| CAMINO | FORTALEZA TÉCNICA | DEBILIDAD TÉCNICA | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| RPA | Rápido de construir; sirve desde el día uno; no requiere interfaz | Frágil ante cambios de pantalla; la sesión con ClaveÚnica no se automatiza | ● Solo asistido |
| API del PIEE | Eficiente y estable; no depende de la pantalla | Interfaz no documentada; requiere autorización y verificación | ● Si FONASA autoriza |
| Servicios web | Canal oficial, datos estructurados, escalable; el más estable | Depende del otorgamiento del servicio (plazo) | ● Al otorgarse |
| Mixto | Usa el mejor canal disponible; automatiza desde el día uno | Más piezas que coordinar; el orquestador es pieza clave | ● Con condiciones |

| RESULTADO | FUNDAMENTO |
| --- | --- |
| ● Factible con condiciones | Los cuatro caminos son construibles; la condición común es una vía autorizada por FONASA y la exportación de remuneraciones del SLEP piloto. La IA local y el orquestador son compartidos. |

SECCIÓN 07  /  costos

# El informe de costos (08.x.3)

| POR QUÉ La decisión no es solo qué camino seguir, sino con cuánto gasto y qué nivel de soporte. | PARA QUÉ Explicar para qué existe el informe de costos de cada camino, qué responde y cómo se organizan las propuestas. | CÓMO Contenido del informe 08.x.3 y tres niveles de propuesta; los montos se entregan en cada 08.x.3. |
| --- | --- | --- |

El informe de costos existe para que la elección entre propuestas se haga con montos verificables: toma el stack del informe técnico y le pone precio, tecnología por tecnología, con fuente y fecha. El horizonte es el primer año —piloto, puesta en marcha y 12 meses de operación— y los montos son solo pagos a terceros.

Es el último de los tres informes de cada camino: se lee una vez que el marco legal y el diseño técnico están claros, y sirve para elegir el nivel de propuesta.

## 7.1  Qué contiene cada informe de costos

| SECCIÓN | QUÉ RESPONDE |
| --- | --- |
| 01 · Resumen de costos | El costo del primer año de las tres propuestas. |
| 02 · Stack tecnológico con costos | Cada tecnología del stack técnico, con su precio. |
| 03 · Bases de cálculo | Indicadores, precios de referencia y lo que no se incluye. |
| 04 · Comparativo de las tres propuestas | Las tres propuestas lado a lado, en una hoja. |
| 05 · Conclusión y recomendación | Qué propuesta conviene y cuándo. |

## 7.2  Tres niveles de propuesta

| NIVEL | QUÉ INCLUYE | PARA QUÉ |
| --- | --- | --- |
| 1 · Costo cero | Código abierto, canales gratuitos de FONASA, equipos y servidores que la DEP ya tiene; sin licencias ni compras | Partir de inmediato sin presupuesto nuevo |
| 2 · Óptima | Lo anterior más el gasto mínimo que da soporte, estabilidad o rendimiento: sobre todo un equipo de IA local | Operar en 36 SLEP con riesgo acotado |
| 3 · Avanzada | Plataforma completa, alta disponibilidad, IA avanzada, pruebas de seguridad externas | Máxima robustez y menor dependencia de una persona |

DÓNDE ESTÁN LOS COSTOS Este informe no entrega montos. Los Informes 08.1.3, 08.2.3, 08.3.3 y 08.4.3 detallan, para cada propuesta, el piloto, la puesta en marcha, 12 meses de operación, el costo del primer año y el costo por licencia. Las doce propuestas se describen en la sección 4.2.

Beneficio esperado. Según camino y propuesta se ahorran 6 a 9 minutos por licencia: ≈ 87 a 159 horas al mes en un SLEP medio y ≈ 2.270 a 4.150 horas en los 36 SLEP (Informe 08.5, sección 01), con la meta de cero licencias fuera de plazo. El subsidio recuperado se medirá en el SLEP piloto.

| RESULTADO | FUNDAMENTO |
| --- | --- |
| ● Factible | Los cuatro caminos tienen una propuesta de costo cero que inicia el piloto sin presupuesto nuevo; las propuestas óptima y avanzada agregan soporte y rendimiento con un gasto acotado. |

PRÓXIMAMENTE · INFORME OPERATIVO Se sumará un cuarto informe por camino, de carácter operativo: quién hace qué en cada SLEP, cómo se elige el SLEP piloto y cómo se gestiona el cambio. Su explicación se agregará en esta parte del informe, a continuación de las de marco legal, técnico y costos.

SECCIÓN 08  /  planificación

# Planificación: carta Gantt general

| POR QUÉ Las gestiones formales tardan; hay que iniciarlas el primer día. | PARA QUÉ Ordenar en 41 días hábiles las gestiones, el diagnóstico, la decisión y el piloto. | CÓMO Carta Gantt general y semanal, del 1 de octubre al 27 de noviembre de 2026: es la referencia de fechas de todos los informes de la serie 08. |
| --- | --- | --- |

| ACTIVIDAD | S1 1–2 oct | S2 5–9 oct | S3 12–16 | S4 19–23 | S5 26–30 | S6 2–6 nov | S7 9–13 | S8 16–20 | S9 23–27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestiones formales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oficios a FONASA: servicio, API y robot | ◆ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solicitud por Red de Interoperabilidad (15 días hábiles) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acuerdos formales con FONASA y credenciales de servicio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluación de impacto en protección de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diagnóstico en el SLEP piloto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrevistas, observación y línea base de tiempos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proceso actual y objetivo (BPMN) y KPI |  |  | ◆ |  |  |  |  |  |  |
| Diseño técnico, propuestas y decisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informes generales (08.1 a 08.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informes de marco legal (08.x.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informes técnicos (08.x.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informes de costos (08.x.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe 08.5 · Anexos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anexo comparativo: elección de camino y propuesta |  |  |  |  | ◆ |  |  |  |  |
| Construcción del piloto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración de la fuente y de remuneraciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plazos, borrador de zona C y aprobación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tablero de seguimiento en GDP-SLEP Studio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas y cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas con licencias reales, en paralelo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cierre del piloto e informe de resultados |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ |

◆ Hitos: oficio a FONASA (1-oct) · fin del diagnóstico (14-oct) · elección de camino y propuesta (30-oct) · cierre del piloto (27-nov). S3 incluye el feriado del lunes 12 de octubre. La Ley 21.719 rige desde el 1-dic.

FIG. 8  Carta Gantt general de la Fase 2: automatización de licencias médicas.

Los informes técnicos (08.x.2) presentan la carta Gantt técnica
       de cada camino: detallan las tareas, pero respetan las mismas cinco fases, las mismas semanas y los mismos hitos de esta carta general, para cualquiera de las tres propuestas. Si las vías oficiales no están disponibles a fines de octubre, el piloto avanza con el camino mixto en su propuesta de costo cero, que usa el canal que esté disponible sin depender de compras.

SECCIÓN 09  /  cierre

# Conclusiones: lo que este informe deja resuelto y lo que viene

| POR QUÉ Este informe abre la serie: decide la factibilidad general y ordena lo que resuelven los informes siguientes. | PARA QUÉ Aprobar la Fase 2 y orientar la lectura de los informes de cada camino. | CÓMO Factibilidad general, hoja de ruta de los informes que siguen y decisiones solicitadas. |
| --- | --- | --- |

| INFORMES QUE SIGUEN | QUÉ RESUELVEN |
| --- | --- |
| Marco legal · 08.x.1 | Si cada propuesta es legal y con qué condiciones; se lee primero. |
| Técnico · 08.x.2 | Cómo se construye, prueba y mantiene cada propuesta. |
| Costos · 08.x.3 | Cuánto cuesta el primer año de cada propuesta. |
| Anexos · 08.5 | Supuestos, levantamiento, riesgos y material de apoyo de toda la serie. |
| Operativo · próximamente | Quién hace qué en cada SLEP y cómo se gestiona el cambio. |

Este informe concluye que automatizar la tramitación de licencias médicas es factible y de alto impacto, siempre que use canales autorizados, mantenga a una persona confirmando cada envío y nunca trate el diagnóstico. El acceso automatizado con la ClaveÚnica de un funcionario queda descartado. Este informe no elige camino: explica qué se decidirá y dónde. La elección de camino y propuesta se hará con el anexo comparativo a fines de octubre.

El orden de los informes de cada camino importa: el marco legal dice si el camino se puede seguir; el técnico, cómo se construye, y el de costos, cuánto cuesta su primer año. Un camino que no es viable legalmente no se evalúa por su técnica ni por su precio. Más adelante se sumará un informe operativo para cada camino.

### Decisiones y gestiones que se solicitan

- Aprobar la Fase 2 con las reglas de canal autorizado, humano en el circuito y sin diagnóstico.

- Elegir camino y nivel de propuesta (costo cero, óptima o avanzada) con los Informes 08.1 a 08.4, en el anexo comparativo del 30 de octubre.

- Firmar los oficios a FONASA: otorgamiento del servicio por la Red de Interoperabilidad, autorización de la API del portal y autorización del robot asistido.

- Ingresar la solicitud por el Gestor de Solicitudes de la Red de Interoperabilidad.

- Designar el SLEP piloto y su encargado de licencias.

- Revisar experiencias previas de automatización con IA local en la red SLEP, como material de referencia.

- Iniciar la evaluación de impacto en protección de datos.

- Enviar el levantamiento a los 36 SLEP (Informe 08.5, sección 02).

RECOMENDACIÓN FINAL Aprobar la automatización de la tramitación de licencias médicas como Fase 2 de GDP-SLEP Studio, con un piloto en un SLEP del 1 de octubre al 27 de noviembre de 2026, iniciando hoy las gestiones formales con FONASA (servicio, API y robot).